УТВЕРЖДЕН

И.о. директора МКУ «Пермблагоустройство»

________________            М.В. Чувашов (приказ от 17.01.2019 № 9/Л)

Отчет

о деятельности муниципального казенного

учреждения города Перми  «Пермблагоустройство»

наименование учреждения)

| за период с | 01.01.2018 | по | 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

  - Сведения об учреждении

| Полное наименование | муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МКУ «Пермблагоустройство». |
| Юридичес Юридический адрес | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Фактический адрес | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел. (342) 212-26-26; Факс: (342) 212-06-24 E-mail:mku-pb@gorodperm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Масалев Евгений Владимирович тел. (342)212-26-26 |
| Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммерческой организации (номер, дата выдачи) | 1065902058364 от 19.12.2006 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

  - Виды деятельности, осуществляемые учреждением

| № | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности : - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, -Содержание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа; - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сетей ливневой канализации на территории общего пользования города Перми; - Технический надзор и строительный контроль своими силами по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства, финансируемые из бюджетов всех уровней; -Проектирование и подготовка производства работ по строительству, реконструкции и капитального ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа; -Согласование производства всех видов работ, в том числе аварийных, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных коммуникаций и сооружений, дорог, связанных с закрытием или ограничением движения; -Проектирование, содержание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения; -Технический надзор и строительный контроль за работой служб, выполняющих работы по проектированию, содержанию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения; -Организация и обеспечение благоустройства территории города Перми; -Исполнение функций муниципального заказчика. - организация работ по благоустройству территорий города Перми, проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, в границах городских округов | Устав учреждения, утвержден начальником УВБ 30.05.2018 и зарегистрирован в ИФНС России по Ленинскому району г.Перми 22.06.2018 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |

  - Функции, осуществляемые учреждением

| № | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. |  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 47 | 76 | 19,8 | 12,91 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

  - Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| № | Наименование услуги (работы) | 2017 | 2018 | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием* | - | - |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - |  |

--------------------------------

* Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

  - Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц* | штук | 46 | 47 | 47 | 76 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 41 | 42 | 42 | 63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) ** работников -Общеотраслевые должности служащих второго уровня - Общеотраслевые должности служащих третьего уровня - Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня |  | 29 8 | 29 9 | 29 9 | 49 10 |
| 3 | Квалификация работников *** - 2-й квалификационный уровень служащих второго уровня -1-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 2-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 3-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 4-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -5-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -1-й квалификационный уровень служащих четвертого уровня |  | - 3 4 7 14 1 8 | - 3 3 8 14 1 9 | - 3 3 8 14 1 9 | - 3 0 10 34 2 10 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 35003 | 37573 | 37573 | 43247 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников ** - 2-й квалификационный уровень служащих второго уровня -1-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 2-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 3-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 4й квалификационный уровень служащих третьего уровня -5-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -1-й квалификационный уровень служащих четвертого уровня |  | - 24971 30367 33784 34580 43114 43204 | - 25795 34617 35053 36560 46073 47339 | - 25795 34617 35053 36560 46073 47339 | - 30371 0 38009 39819 51916 56124 |

--------------------------------

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 17 352 125,62 | 17 659 404,56 | 1,77 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 8 148 233,34 | 8 064 109,99 | -1,03 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 23 556,67 | 18 157,30 | -29,74 | x |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доходы от операционной аренды Доходы от пользования природными ресурсами Прочие доходы от платных услуг Доходы от компенсации затрат Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) |  | 6 173,10 - - 4 595,20 225,11 10 641,80 | 4 819,54 130,55 35,05 625,06 225,11 8 736,81 |  | Х |
| 1.2 | в разрезе выплат Услуги связи По коммунальным услугам Прочие работы, услуги По услугам, работам для целей капитальных вложений Увеличение стоимости материальных запасов Иных расходов Взносы в ФСС |  | 7,38 4,48 1 876,23 29,30 4,07 | 5,85 368,79 10,24 - 3 200,30 - |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 34 008,12 | 65 010,29 | 91,16% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | в разрезе поступлений |  |  |  |  | Х |
|  | Доходы от пользования природными ресурсами |  | - | 7,12 |  |  |
|  | Прочие доходы от платных услуг |  | - | 35,05 |  |  |
| 3 3.2 | в разрезе выплат Работы, услуги по содержание имущества Прочие работы, услуги Приобретение основных средств Налоги |  | - - - 34 008,12 | 542,17 323,96 682,94 63 419,05 |  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)*

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

* Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

| № | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб |  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 17 | 25 | На все жалобы направлены письменные ответы об исполнении или разъяснении по существу обращений |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 41 | 39 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | 27 | 105 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 8 | 9 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 15 | 2 |  |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

| № | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0309 1410241410 414 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00% |
| - 2 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1010121370 244 | 2 501 086,50 | 2 189 551,05 | 87,54% |
| - 3 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 10101SТ040 244 | 28 341 405,00 | 26 508 481,55 | 93,53% |
| - 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1010200000 244 | 88 704 821,65 | 85 856 964,20 | 96,79% |
| - 5 | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0409 1010321250 243 | 234 358 741,03 | 167 746 103,94 | 71,58% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141270 414 | 7 520 656,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141280 414 | 6 397 100,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141500 414 | 21 103 199,00 | 21 103 199,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141510 414 | 12 699 700,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141520 414 | 765 956,00 | 394 131,28 | 51,46% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141790 414 | 3 704 697,70 | 2 976 461,72 | 80,34% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1020141920 244 | 1 714 836,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141920 414 | 4 018 146,28 | 3 308 268,16 | 82,33% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141930 414 | 1 213 566,52 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ040 414 | 366 682 240,00 | 318 553 710,10 | 86,87% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ041 414 | 112 796 800,00 | 112 796 800,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ042 414 | 58 658 600,00 | 14 341 094,62 | 24,45% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ043 414 | 18 750 000,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ044 414 | 5 305 000,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ045 414 | 6 465 700,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ046 414 | 5 379 500,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201SТ047 414 | 2 856 300,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020341290 414 | 3 396 340,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1110741740 414 | 14 467 120,80 | 14 467 100,80 | 100,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1010423160 244 | 1 210 146,00 | 1 054 270,58 | 87,12% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1020200000 414 | 80 058 727,11 | 56 136 282,08 | 70,12% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1110300000 244 | 8 677 915,00 | 8 677 914,88 | 100,00% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0503 1110400000 243 | 100 301 928,36 | 90 837 811,76 | 90,56% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110541710 414 | 395 300,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110541750 414 | 5 072 800,00 | 3 450 229,00 | 68,01% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110541780 414 | 10 236 084,00 | 1 034 074,77 | 10,10% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110541810 414 | 2 744 801,00 | - | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110541840 414 | 472 800,00 | - | 0,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1120100000 244 | 34 417 963,00 | 33 962 567,38 | 98,68% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1120200000 244 | 2 579 231,35 | 2 522 046,30 | 98,78% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0503 1120300000 243 | 4 486 116,75 | 1 557 424,47 | 34,72% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | 944 0503 1120441540 414 | 49 904 657,02 | 49 904 657,02 | 100,00% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | 944 0503 2620123040 243 | 47 499 998,51 | 14 970 150,29 | 31,52% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | 944 0503 26201L5550 243 | 33 646 304,12 | 33 646 304,12 | 100,00% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |  | 944 0503 26201SЖ090 243 | 89 381 544,78 | 89 381 544,78 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  | 944 0503 2620242020 414 | 50 133 000,00 | 49 795 423,96 | 99,33% |
|  | Фонд оплаты труда учреждений | Руб. | 944 0505 1030100590 111 | 29 895 990,00 | 29 895 990,00 | 100,00% |
|  | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 944 0505 1030100590 112 | 97 865,52 | 97 865,52 | 100,00% |
|  | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 944 0505 1030100590 119 | 8 785 854,26 | 8 785 854,06 | 100,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 944 0505 1030100590 244 | 15 661 320,67 | 15 269 292,26 | 97,50% |
|  | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |  | 944 0505 1030100590 831 | 6 926 445,86 | 6 926 445,86 | 100,00% |
|  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 944 0505 1030100590 851 | 168 135 643,15 | 168 135 642,80 | 100,00% |
|  | Уплата прочих налогов, сборов |  | 944 0505 1030100590 852 | 65 621,00 | 63 971,00 | 97,49% |
|  | Уплата иных платежей |  | 944 0505 1030100590 853 | 10 002,97 | 10 002,97 | 100,00% |
|  | Итого | Руб. |  | 1 778 599 572,91 | 1 456 357 632,28 | 81,88% |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

| № | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

* Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 17097349,6 | 17350658,4 | 17350658,4 | 17510188,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 17065544,8 | 17314375,6 | 17314375,6 | 17436619,39 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 19031,2 | 19031,2 | 19031,2 | 19031,2 |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 31804,8 | 36282,8 | 36282,8 | 73568,99 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 8248860,6 | 8146886,1 | 8146886,1 | 7919025,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 8236575,6 | 8132305,0 | 8132305,0 | 7870688,95 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 12285,0 | 14581,1 | 14581,1 | 48336,64 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 648 | 690 | 690 | 690 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | м | 1997149,64 | 2090903,18 | 2090903,18 | 2389472,15 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 140,8 | 443,0 | 443,0 | 519,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду* | кв. м | 310,6 | 302,20 | 302,20 | 302,20 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м п.м. | 1327087,82 669921,02 | 1399418,86 691343,52 | 1399418,86 691343,52 | 1672756,31 716196,24 |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Заместитель директора по финансам                                                           И.А.Колпащикова

Главный бухгалтер                                                                                         Т.А.Брекало

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы администрации города Перми-

Начальник управления   внешнего благоустройства

администрации города Перми

А.В.Дашкевич

СОГЛАСОВАН

Департамент имущественных                     	   М.В.Коротких

отношений администрации города Перми