Приложение

к Порядку, утвержденному

приказом Минэкономразвития России

от 27.11.2015 N 888

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,

соглашений о муниципально-частном партнерстве

в администрации города Перми за 2020 год

I. Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты) от частных партнеров | 1 |
| 2. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных частными партнерами | 1 |
| 3. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных публичными партнерами | 0 |
| 4. Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества | 1 |
| 5. Количество принятых решений о реализации проектов | 1 |
| 6. Количество объявленных конкурсов на право заключения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее соответственно – конкурсы, соглашения) с указанием доли закрытых конкурсов | 0 |
| 7. Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин) | 0 |
| 8. Количество конкурсов с единственным участником | 0 |
| 9. Количество конкурсов с двумя и более участниками | 0 |
| 10. Количество заключенных соглашений (по отраслям) | 1 |
| 11. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения (далее - объект) | 1 |
| 12. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка | 1 |
| 13. Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта | 0 |
| 14. Количество завершенных соглашений на отчетную дату | 0 |
| 15. Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений) | 0 |
| 16. Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего числа таких инициатив) | 1 |

II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых

и фактических сроков исполнения сторонами обязательств

по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых)

и фактически достигнутых значений критериев эффективности

проекта и значений показателей его сравнительного

преимущества, на основании которых получено положительное

заключение уполномоченного органа

Наименование проекта «Создание и эксплуатация спортивного комплекса по ул.Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе города Перми»

Реквизиты заключенного соглашения от 18.11.2020 N 059-15-09/3-1901

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Планируемое значение показателя | | Фактически достигнутое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ | Произойдет увеличение показателей по Программе «Развитие физической культуры и спорта» в городе Перми:  - прирост доли населения города Перми систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми составит 300 человек;  -повышение уровня обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми, исходя из единовременной пропускной способности. Единовременная пропускная способность спортивного объекта 20 человек. | |  |
| 2 | Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения - или в случае проведения совместного конкурса - соглашений | - | |  |
| 3 | Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера | - | |  |
| 4 | Срок заключения соглашения | Вступает в силу со дня подписания и действует в течение 12 лет с момента подписания (дата подписания 18.11.2020) | |  |
| 5 | Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений) | - | |  |
| 6 | Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается) | 6 месяцев | |  |
| 7 | Срок создания объекта | Не более 2-х лет с даты подписания соглашения (дата подписания 18.11.2020) | |  |
| 8 | Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером | На протяжении всего периода эксплуатации и технического обслуживания | |  |
| 9 | Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера | Объект Соглашения с момента ввода в эксплуатацию поступает в собственность частного партнера | |  |
| 10 | Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением | - | |  |
| 11 | Общая стоимость создания объекта | 73146 тыс.руб. | |  |
| 12 | Объем финансирования создания объекта - по годам | 1-й год- 43790 тыс.руб.  2-й год-29356 тыс.руб. | |  |
| 13 | Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам (руб.) | 1год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  8 год  9 год  10 год  11 год  12 год | 105,63  105,63  5034,79  5210,8  5 393,4  5582,9  5779,4  5983,4  6195,1  6414,7  6642,7  6879,2 |  |
| 14 | Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам; | - | |  |
| 15 | Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам; | - | |  |
| 16 | Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам; | 1-й год -43790 тыс.руб.  2-й год-29356 тыс.руб. | |  |
| 17 | Объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам; | - | |  |
| 18 | Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); | - | |  |
| 19 | Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; | Предоставление помещения и организация услуг для занятий спортом: 9198 час. ежегодно | |  |
| 20 | Себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; | 1год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  8 год  9 год  10 год  11 год  12 год | 105,63  105,63  5034,79  5210,8  5 393,4  5582,9  5779,4  5983,4  6195,1  6414,7  6642,7  6879,2 |  |
| 21 | Объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам (тыс.руб.); | 1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  8 год  9 год  10 год  11 год  12 год | 0  0  15276  17583,1  18286,4  19017,9  19778,6  20569,8  21392,5  22248,2  23138,2  24063,7 |  |
| 22 | Налоговые доходи бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам (тыс.руб); | 1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  8 год  9 год  10 год  11 год  12 год | 0  0  1244,0  1390,9  1441,9  1494,7  1549,5  1606,4  1665,5  1726,8  1790,3  1856,3 |  |
| 23 | Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам (арендная плата по договору аренды земельных участков); тыс.руб. | 1 год  2 год  3 год  4 год  5 год  6 год  7 год  8 год  9 год  10 год  11 год  12 год | 105,63  105,63  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21  35,21 |  |
| 24 | Чистая приведенная стоимость по проекту (руб.); | 6068400 | |  |
| 25 | Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  |