АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

-П

№

О внесении изменений

в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 897

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п 
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской 
городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, 
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019 
№ 164-П).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми								  Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от                        №           -П

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми

от 19 октября 2017 г. № 897

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

1.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 26 | 681 | 681 | -1 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158, 27545 | 9706, 72881 | 3176, 100 | 3176, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9890, 93749 | 1941, 34576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26742, 16434 | 36885, 56945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 131 | 141 | -1 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6527, 45596 | 7757, 42104 | 3225, 400 | 3225, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7049, 65244 | 1551, 48421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19060, 17142 | 29478, 19993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 941 | 951 | -1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5073, 52287 | 6013, 66177 | 2500, 400 | 2500, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5479, 40470 | 1202, 73235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14814, 68678 | 22851, 91471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 26 | 91 | 91 | -1 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7678, 78774 | 8484, 77709 | 1047, 700 | 1047, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8293, 09076 | 1696, 95542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22422, 06020 | 32242, 15292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 21 | 781 | 791 | -1 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6919, 74260 | 8837, 40730 | 3674, 400 | 3674, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7473, 32199 | 1767, 48146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20205, 64839 | 33582, 14774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 181 | 181 | -1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4965, 63776 | 5291, 70399 | 2200, 200 | 2200, 200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5362, 88878 | 1058, 34080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14499, 66226 | 20108, 47513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 63 | 981 | 991 | -1 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 11760, 44728 | 17215, 301 | 4175, 800 | 4175, 800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12701, 28306 | 3443, 06002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34340, 50607 | 65418, 14055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566, 60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566, 60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 260419, 34834 | 317207, 92545 | 20000, 000 | 20000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 672,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 52083, 86966 | 63307, 001 | 20000, 000 | 20000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56250, 57922 | 12661, 40002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152084, 89946 | 240566,60043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. в таблице приложения к Системе программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

1.2.1. в разделе «2019 год»:

1.2.1.1. в подразделе «Ленинский район»:

1.2.1.1.1. строку 2.1 признать утратившей силу;

1.2.2. в разделе «2020-2022 год»:

1.2.2.1. в подразделе «Ленинский район»:

1.2.2.1.1. дополнить строкой следующего содержания:

| 15 | Ул. Пушкина, 116а |
| --- | --- |

2. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

2.1. строки «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми», «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах» изложить в следующей редакции:

|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 | 1,71 | 1,81 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,4 | 46,81 | 55,21 | -1 |

3. В разделе «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства 
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2019 год»:

3.1. дополнить строками 1.1.1.1.1.8-1.1.1.1.1.15 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.8 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 26 | бюджет города Перми (софинансирование) | 9706, 72881 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1941, 34576 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 36885, 56945 |
| 1.1.1.1.1.9 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 28 | бюджет города Перми (софинансирование) | 7757, 42104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1551, 48421 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. | 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 29478, 19993 |
| 1.1.1.1.1.10 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | бюджет города Перми (софинансирование) | 6013, 66177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1202, 73235 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22851, 91471 |
| 1.1.1.1.1.11 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 26 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8484, 77709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1696, 95542 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32242, 15292 |
| 1.1.1.1.1.12 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 21 | бюджет города Перми (софинансирование) | 8837, 40730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1767, 48146 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 33582, 14774 |
| 1.1.1.1.1.13 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | бюджет города Перми (софинансирование) | 5291, 70399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1058, 34080 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20108, 47513 |
| 1.1.1.1.1.14 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.05.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 63 | бюджет города Перми | 672, 924 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 17215, 301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3443, 06002 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 65418, 14055 |
| 1.1.1.1.1.15 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | территориальные органы администрации города Перми | -1 | -1 | количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | -1 | бюджет города Перми | 01 |