АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2017 № 897

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п 
«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской 
городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения 
о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, 
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019 
№ 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от                        №

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

1.1. строки 1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 27 |  |  |  | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9158, 27545 | 9706, 72881 | 3176, 100 | 3176, 100 | 3176, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1279, 04453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9890, 93749 | 1941, 34576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5116, 17811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26742, 16434 | 36885, 56945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 |  |  |  | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6527, 45596 | 7757, 42104 | 3225, 400 | 3225, 400 | 3225, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 145, 17620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7049, 65244 | 1551, 48421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 580, 70480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19060, 17142 | 29478, 19993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 |  |  |  | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5073, 52287 | 6013, 66177 | 2500, 400 | 2500, 400 | 2500, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5479, 40470 | 1202, 73235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14814, 68678 | 22851, 91471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 |  |  |  | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7678, 78774 | 8484, 77709 | 1047, 700 | 1047, 700 | 1047, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 804, 47100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8293, 09076 | 1696, 95542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 3217, 88400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22422, 06020 | 32242, 15292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 20 |  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6919, 74260 | 8837, 40730 | 3674, 400 | 3674, 400 | 3674, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 17, 46137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7473, 32199 | 1767, 48146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 69, 84549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20205, 64839 | 33582, 14774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 |  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4965, 63776 | 5291, 70399 | 2200, 200 | 2200, 200 | 2200, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 264, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5362, 88878 | 1058, 34080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1056, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14499, 66226 | 20108, 47513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 60 |  |  |  | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672, 924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансирование) | 11760, 44728 | 17215, 301 | 4175, 800 | 4175, 800 | 4175, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1489, 84690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12701, 28306 | 3443, 06002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5959, 38760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34340, 50607 | 65418, 14055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 1.2. в приложении раздел «2020 -2022 годы» изложить в следующей редакции:

| 2020-2022 годы |  |
| --- | --- |
| Дзержинский район |  |
| 1.1 | Ул. Блюхера, 5 |
| 1.2 | Ул. Блюхера, 7 |
| 1.3 | Шоссе Космонавтов, 82 |
| 2 | Ул. Василия Каменского, 3 |
| 3 | Ул. Ветлужская, 70 |
| 4 | Ул. Связистов, 4 |
| 5.1 | Ул. Вильвенская, 17 |
| 5.2 | Ул. Вильвенская, 15 |
| 6 | Ул. Грузинская, 9 |
| 7 | Ул. Грузинская, 15 |
| 8 | Ул. Докучаева, 24 |
| 9 | Ул. Комиссара Пожарского, 10 |
| 10 | Ул. Комиссара Пожарского, 12/2 |
| 11 | Ул. Крисанова, 69 |
| 12.1 | Ул. Малкова, 26 |
| 12.2 | Ул. Малкова, 26/1 |
| 13 | Ул. Маяковского, 41 |
| 14.1 | Проспект Парковый, 20/1 |
| 14.2 | Проспект Парковый, 18 |
| 15 | Проспект Парковый, 22/1 |
| 16 | Проспект Парковый, 3/1 |
| 17.1 | Проспект Парковый, 37а |
| 17.2 | Проспект Парковый, 39 |
| 17.3 | Ул. Василия Каменского, 6 |
| 18 | Проспект Парковый, 40а |
| 19 | Ул. Плеханова, 59а |
| 20.1 | Ул. Челюскинцев, 17 |
| 20.2 | Ул. Челюскинцев, 19 |
| 21.1 | Ул. Рабочая, 9а |
| 21.2 | Ул. Рабочая, 9в |
| 22 | Проспект Парковый, 1 |
| 23.1 | Ул. Петропавловская, 119 |
| 23.2 | Ул. Петропавловская, 119а |
| 24 | Ул. Челюскинцев, 15 |
| 25 | Ул. Мильчакова, 6 |
| 27 | Ул. Академика Вавилова, 5 |
| 28 | Ул. Белоевская, 1 |
| 29 | Ул. Боровая, 24 |
| 30 | Ул. Василия Каменского, 16 |
| 31 | Ул. Ветлужская, 125 |
| 32 | Ул. Вильвенская, 1 |
| 33 | Ул. Вильвенская, 9 |
| 34 | Ул. Голева, 5 |
| 35 | Ул. Голева, 7 |
| 36 | Ул. Горняков, 6 |
| 37 | Ул. Желябова, 10 |
| 38.1 | Шоссе Космонавтов, 104 |
| 38.2 | Ул. Рабочая, 1 |
| 39 | Шоссе Космонавтов, 108 |
| 40 | Шоссе Космонавтов, 51 |
| 41 | Шоссе Космонавтов, 53 |
| 42 | Шоссе Космонавтов, 57 |
| 43 | Шоссе Космонавтов, 92 |
| 44 | Шоссе Космонавтов, 96 |
| 45 | Ул. Котовского, 2 |
| 46 | Ул. Крисанова, 25 |
| 47 | Ул. Крисанова, 3 |
| 48 | Ул. Крисанова, 5 |
| 49 | Ул. Куфонина, 14 |
| 50 | Ул. Куфонина, 20 |
| 51 | Ул. Куфонина, 19 |
| 52 | Ул. Куфонина, 22 |
| 53.1 | Ул. Куфонина, 30 |
| 53.2 | Ул. Куфонина, 32 |
| 54.1 | Ул. Локомотивная, 8 |
| 54.2 | Ул. Барамзиной, 45 |
| 55 | Ул. Малкова, 14 |
| 56 | Ул. Малкова, 24а |
| 57 | Ул. Малкова, 28 |
| 58 | Ул. Малкова, 28а |
| 59 | Ул. Малкова, 4 |
| 60 | Ул. Малкова, 8 |
| 61 | Ул. Мильчакова, 10 |
| 62 | Ул. Мильчакова, 14 |
| 63 | Ул. Мильчакова, 18 |
| 64 | Ул. Мильчакова, 25 |
| 65 | Ул. Мильчакова, 37 |
| 66 | Ул. Монастырская, 121 |
| 67 | Ул. Монастырская, 161 |
| 68 | Ул. Энгельса, 1 |
| 69 | Проспект Парковый, 8 |
| 70 | Проспект Парковый, 32 |
| 71 | Проспект Парковый, 38 |
| 72 | Проспект Парковый, 4 |
| 73 | Проспект Парковый, 42 |
| 74 | Проспект Парковый, 6 |
| 75 | Проспект Парковый, 7 |
| 76 | Ул. Петропавловская, 101 |
| 78 | Ул. Плеханова, 13 |
| 79 | Ул. Монастырская, 157 |
| 80 | Ул. Плеханова, 58 |
| 81 | Ул. Подлесная, 17 |
| 82 | Ул. Подлесная, 19/2 |
| 83 | Ул. Подлесная, 23/1 |
| 85 | Ул. Рабочая, 21 |
| 86 | Ул. Рабочая, 25 |
| 87 | Ул. Рабочая, 3 |
| 88 | Ул. Рабочая, 3а |
| 89 | Ул. Рабочая, 3б |
| 90.1 | Ул. Связистов, 18 |
| 90.2 | Ул. Мильчакова, 4 |
| 91 | Ул. Строителей, 10 |
| 92 | Ул. Строителей, 16 |
| 93 | Ул. Строителей, 24г |
| 94 | Ул. Строителей, 46 |
| 95 | Проезд Якуба Коласа, 9 |
| 96 | Ул. Плеханова, 61 |
| 97 | Ул. Боровая, 30 |
| 98 | Проспект Парковый, 10/4 |
| 99 | Ул. Голева, 9 |
| 100 | Ул. Строителей, 18 |
| 101 | Шоссе Космонавтов, 86 |
| 102 | Ул. Плеханова, 2 |
| 103 | Ул. Луначарского, 132 |
| 104 | Проспект Парковый, 13 |
| 105 | Ул. Хабаровская, 137 |
| 106 | Ул. Овчинникова, 15 |
| 107 | Ул. Желябова, 11 |
| 108 | Проспект Парковый, 54/1 |
| 109 | Ул. Хабаровская, 133 |
| 110 | Ул. Костычева, 25 |
| 111 | Ул. Костычева, 23 |
| 112 | Ул. Хабаровская, 161 |
| 113 | Проспект Парковый, 10/3 |
| 114 | Ул. Плеханова, 3 |
| 115 | Ул. Желябова, 15 |
| 116.1 | Проспект Парковый, 37в |
| 116.2 | Проспект Парковый, 37г |
| 117 | Ул. Татьяны Барамзиной, 54 |
| 118 | Шоссе Космонавтов, 74 |
| 119 | Ул. Ленина, 83 |
| 120 | Ул. Хабаровская, 165 |
| 121 | Ул. Академика Вавилова, 9 |
| 122 | Ул. Ленина, 94 |
| 123 | Ул. Строителей, 8 |
| Индустриальный район |  |
| 1 | Ул. Советской Армии, 30 |
| 2 | Ул. Мира, 113 |
| 3.1 | Ул. Космонавта Беляева, 59 |
| 3.2 | Ул. Космонавта Беляева, 61 |
| 4.1 | Ул. Советской Армии, 49 |
| 4.2 | Ул. Советской Армии, 51 |
| 5 | Ул. Мира, 115 |
| 6.1 | Ул. Давыдова, 25 |
| 6.2 | Ул. Давыдова, 25а |
| 6.3 | Ул. Давыдова, 27 |
| 6.4 | Ул. Давыдова, 27а |
| 7 | Шоссе Космонавтов, 141 |
| 8 | Ул. Мира, 7 |
| 9 | Ул. Карпинского, 85а |
| 10 | Ул. Советской Армии, 9 |
| 11 | Ул. Льва Толстого, 25а |
| 12 | Ул. Космонавта Леонова, 26а |
| 13.1 | Ул. Братьев Игнатовых, 21 |
| 13.2 | Ул. Братьев Игнатовых, 21а |
| 14 | Ул. Баумана, 29 |
| 15 | Ул. Стахановская, 29 |
| 16 | Ул. Декабристов, 10 |
| 17 | Ул. Мира, 112 |
| 18.1 | Ул. Стахановская, 53 |
| 18.2 | Ул. Стахановская, 55 |
| 19 | Ул. Декабристов, 15 |
| 20 | Ул. Братьев Игнатовых, 9 |
| Кировский район |  |
| 1 | Ул. Адмирала Ушакова, 55 |
| 2 | Ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| 3 | Ул. Волгодонская, 26 |
| 4 | Ул. Ямпольская, 14 |
| 5 | Ул. Адмирала Ушакова, 76 |
| 6.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 36 |
| 6.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 34 |
| 7 | Ул. Адмирала Ушакова, 49 |
| 8 | Ул. Маршала Рыбалко, 103б |
| 9 | Ул. Сокольская, 10 |
| 10 | Ул. Калинина, 32а |
| 11.1 | Ул. Магистральная, 100б |
| 11.2 | Ул. Магистральная, 100в |
| 12 | Ул. Глазовская, 7 |
| 13 | Ул. Калинина, 30а |
| 14 | Ул. Химградская, 47а |
| 15 | Ул. Байкальская, 3/2 |
| 16 | Ул. Нижнекурьинская, 4 |
| 17 | Ул. Буксирная, 11 |
| 18 | Ул. Богдана Хмельницкого, 23 |
| 19 | Ул. Адмирала Ушакова, 57/2 |
| 20 | Ул. Буксирная, 8 |
| 21.1 | Ул. Маршала Рыбалко, 82 |
| 21.2 | Ул. Маршала Рыбалко, 80 |
| 22 | Ул. Автозаводская, 25 |
| 23 | Ул. Буксирная, 9 |
| 24 | Ул. Волгодонская, 14 |
| 25.1 | Ул. Александра Невского, 32 |
| 25.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 15 |
| 25.3 | Ул. Адмирала Нахимова, 13 |
| 25.4 | Ул. Александра Невского, 30 |
| 26.1 | Ул. Чистопольская, 7 |
| 26.2 | Ул. Чистопольская, 9 |
| 27.1 | Ул. Магистральная, 96 |
| 27.2 | Ул. Магистральная, 98 |
| 28 | Ул. Маршала Рыбалко, 13 |
| 29 | Ул. Ямпольская, 15 |
| 30.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 36 |
| 30.2 | Ул. Адмирала Нахимова, 32 |
| 31 | Ул. Маршала Рыбалко, 90 |
| 32 | Ул. Шишкина, 19 |
| 33 | Ул. Шишкина, 21 |
| 34 | Ул. Шишкина, 17 |
| 35 | Ул. Автозаводская, 31 |
| 36 | Ул. Полтавская, 8 |
| 37 | Ул. Сысольская, 7 |
| 38 | Ул. Магистральная, 94а |
| 39 | Ул. Сысольская, 6 |
| 40 | Ул. Сысольская, 2 |
| 41 | Ул. Сысольская, 11 |
| 42 | Ул. Воронежская, 17а |
| 43 | Ул. Ялтинская, 10 |
| 44 | Ул. Глазовская, 9 |
| 45 | Ул. Маршала Рыбалко, 78а |
| 46 | Ул. Ласьвинская, 66 |
| 47 | Ул. Худанина, 22 |
| 48 | Ул. Сысольская, 10 |
| 49 | Ул. Маршала Рыбалко, 89а |
| 50 | Ул. Богдана Хмельницкого, 22 |
| 51 | Ул. Маршала Рыбалко, 49 |
| 52 | Ул. Глазовская, 3 |
| 53 | Ул. Ласьвинская, 39 |
| 54 | Ул. Автозаводская, 48 |
| 55 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 56 | Ул. Маршала Рыбалко, 37 |
| 57 | Ул. Чистопольская, 18а |
| 58 | Ул. Закамская, 41а |
| 59 | Ул. Ямпольская, 12 |
| 60 | Ул. Ямпольская, 12а |
| 61 | Ул. Ямпольская, 12б |
| 62.1 | Ул. Адмирала Нахимова, 11 |
| 62.2 | Ул. Закамская, 29а |
| 63.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 2а |
| 63.2 | Ул. Новоржевская, 9 |
| 63.3 | Ул. Новоржевская, 11 |
| 63.4 | Ул. Новоржевская, 13 |
| 64 | Ул. Химградская, 51 |
| 65 | Ул. Химградская, 39 |
| 66 | Ул. Александра Невского, 22 |
| 67 | Ул. Адмирала Ушакова, 9 |
| 68 | Ул. Ямпольская, 10 |
| 69 | Ул. Автозаводская, 41 |
| 70 | Ул. Кировоградская, 4 |
| 71 | Ул. Адмирала Нахимова, 5 |
| 72 | Ул. Шишкина, 14а |
| 73 | Ул. Адмирала Ушакова, 8 |
| 74 | Ул. Байкальская, 20 |
| 75 | Ул. Автозаводская, 26а |
| 76.1 | Ул. Федосеева, 13 |
| 76.2 | Ул. Федосеева, 15 |
| 77 | Ул. Адмирала Ушакова, 18 |
| 78 | Ул. Кировоградская, 11 |
| 79 | Ул. Кировоградская, 5 |
| 80 | Ул. Камышинская, 11 |
| 81 | Ул. Судозаводская, 14 |
| 82 | Ул. Юнг Прикамья, 39 |
| 83 | Ул. Волгодонская, 21а |
| 84 | Ул. Адмирала Нахимова, 37 |
| 85 | Ул. Магистральная, 12а |
| 86 | Ул. Закамская, 5 |
| 87 | Ул. Калинина, 21 |
| 88 | Ул. Закамская, 18 |
| 89 | Ул. Закамская, 21 |
| 90 | Ул. Закамская, 20 |
| 91 | Ул. Судозаводская, 24 |
| 92 | Ул. Адмирала Ушакова, 16 |
| 93.1 | Ул. Закамская, 29 |
| 93.2 | Ул. Закамская, 31 |
| 94 | Ул. Закамская, 37а |
| 95 | Ул. Закамская, 37 |
| 96 | Ул. Закамская, 37б |
| 97 | Ул. Маршала Рыбалко, 95 |
| 98 | Ул. Александра Невского, 10 |
| 99 | Ул. Маршала Рыбалко, 113 |
| 100 | Ул. Маршала Рыбалко, 103а |
| 101 | Ул. Липатова, 9 |
| 102 | Ул. Сысольская, 15/2 |
| 103 | Ул. Сысольская, 15/3 |
| 104 | Ул. Маршала Рыбалко, 33а |
| 105.1 | Ул. Александра Невского, 2 |
| 105.2 | Ул. Худанина, 10 |
| 106.1 | Ул. 4-й Пятилетки, 2 /ул. Охотников, 5 |
| 106.2 | Ул. Охотников, 7а |
| 106.3 | Ул. Охотников, 9 |
| 107 | Ул. Автозаводская, 37 |
| 108 | Ул. Липатова, 8 |
| 109 | Ул. Маршала Рыбалко, 42 |
| 110 | Ул. Маршала Рыбалко, 84 |
| 111 | Ул. Маршала Рыбалко, 105 |
| 112 | Ул. Автозаводская, 53 |
| 113 | Ул. Автозаводская, 49 |
| 114 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 115 | Ул. Магистральная, 32 |
| 116 | Ул. Шишкина, 10 |
| 117 | Ул. Закамская, 36 |
| 118 | Ул. Судозаводская, 18 |
| 119 | Ул. Кировоградская, 41 |
| 120 | Ул. Кировоградская, 46 |
| 121 | Ул. Кировоградская, 55 |
| 122 | Ул. Адмирала Ушакова, 12 |
| 123 | Ул. Камышинская, 18 |
| 124 | Ул. Богдана Хмельницкого, 7 |
| 125 | Ул. Сысольская, 3 |
| 126 | Ул. Сысольская, 5 |
| 127 | Ул. Маршала Рыбалко, 1а |
| 128 | Ул. Камышинская, 20 |
| 129 | Ул. Кировоградская, 61 |
| 130 | Ул. Калинина, 39 |
| 131 | Ул. Охотников, 27а |
| 132 | Ул. Новоржевская, 38 |
| 133 | Ул. Охотников, 10 |
| 134 | Ул. Охотников, 12 |
| 135 | Ул. Калинина, 23 |
| 136 | Ул. Камышинская, 7 |
| 137 | Ул. Химградская, 7 |
| 138 | Ул. Федосеева, 10 |
| 139 | Ул. Маршала Рыбалко, 111 |
| 140 | Ул. Охотников, 25 |
| 141 | Ул. Химградская, 47 |
| 142 | Ул. Автозаводская, 14 |
| 143 | Ул. Федосеева, 23 |
| 144 | Ул. Автозаводская, 24 |
| 145 | Ул. Ямпольская, 5 |
| 146 | Ул. Магистральная, 36 |
| 147 | Ул. Адмирала Ушакова, 30 |
| 148 | Ул. Шишкина, 7 |
| 149 | Ул. Магистральная, 98а |
| 150 | Ул. Адмирала Ушакова, 13 |
| 151 | Ул. Сысольская, 9 |
| 152 | Ул. Охотников, 3 |
| 153.1 | Ул. Богдана Хмельницкого, 27 |
| 153.2 | Ул. Богдана Хмельницкого, 31 |
| 154 | Ул. Чистопольская, 29 |
| 155 | Ул. Адмирала Нахимова, 19 |
| 156 | Ул. Маршала Рыбалко, 28 |
| 157 | Ул. Александра Невского, 27 |
| 158 | Ул. Автозаводская, 51 |
| 159 | Ул. Магистральная, 34 |
| 160 | Ул. Автозаводская, 45 |
| 161 | Ул. Ласьвинская, 8 |
| 162 | Ул. Маршала Рыбалко, 96 |
| 163 | Ул. Маршала Рыбалко, 74 |
| 164 | Ул. Маршала Рыбалко, 87 |
| 165.1 | Ул. Магистральная, 96/2 |
| 165.2 | Ул. Магистральная, 96/3 |
| 165.3 | Ул. Магистральная, 96/4 |
| 167 | Ул. Ямпольская, 8 |
| 168 | Ул. Ласьвинская, 14 |
| 169 | Ул. Ямпольская, 11 |
| Ленинский район |  |
| 2 | Ул. Пушкина, 3 |
| 3 | Ул. Пушкина, 23 |
| 4 | Ул. Борчанинова, 15 |
| 5 | Ул. Луначарского, 51 |
| 6.1 | Ул. Луначарского, 105 |
| 6.2 | Ул. Луначарского, 103 |
| 7.1 | Ул. Пушкина, 13 |
| 7.2 | Ул. 25-го Октября, 27 |
| 8 | Ул. 25-го Октября, 5 |
| 9.1 | Ул. Екатерининская, 190 |
| 9.2 | Ул. Крисанова, 24 |
| 10 | Ул. Академика Королева, 4а |
| 11 | Ул. Екатерининская, 63 |
| 12 | Ул. Ленина, 15 |
| 13 | Ул. Петропавловская, 37 |
| 14 | Ул. Газеты Звезда, 9 |
| 15 | Ул. Пушкина, 116а |
| Мотовилихинский район |  |
| 1 | Ул. Аркадия Гайдара, 6/1 |
| 2 | Ул. Аркадия Гайдара, 8 |
| 3.1 | Ул. Аркадия Гайдара, 7 |
| 3.2 | Ул. Аркадия Гайдара, 9 |
| 4 | Ул. Аркадия Гайдара, 13а |
| 5 | Ул. Аркадия Гайдара, 16 |
| 6 | Ул. Аркадия Гайдара, 16/2 |
| 7.1 | Бульвар Гагарина, 15 |
| 7.2 | Бульвар Гагарина, 17 |
| 8.1 | Бульвар Гагарина, 30а |
| 8.2 | Бульвар Гагарина, 30б |
| 9.1 | Бульвар Гагарина, 44 |
| 9.2 | Бульвар Гагарина, 44а |
| 10 | Бульвар Гагарина, 53 |
| 11.1 | Бульвар Гагарина, 62/2 |
| 11.2 | Бульвар Гагарина, 64 |
| 11.3 | Бульвар Гагарина, 66 |
| 12.1 | Бульвар Гагарина, 71 |
| 12.2 | Бульвар Гагарина, 73 |
| 13 | Бульвар Гагарина, 79 |
| 14.1 | Бульвар Гагарина, 85 |
| 14.2 | Бульвар Гагарина, 87 |
| 14.3 | Ул. Ушинского, 7 |
| 14.4 | Ул. Ушинского, 9 |
| 15 | Бульвар Гагарина, 93/3 |
| 16 | Бульвар Гагарина, 107/3 |
| 17 | Бульвар Гагарина, 107/4 |
| 18 | Бульвар Гагарина, 107/7 |
| 19 | Ул. Веры Фигнер, 1 |
| 20.1 | Ул. Веры Фигнер, 3 |
| 20.2 | Ул. Веры Фигнер, 5 |
| 21.1 | Ул. Восстания, 11 |
| 21.2 | Ул. Восстания, 11а |
| 21.3 | Ул. Восстания, 13 |
| 22 | Ул. Гашкова, 9 |
| 23 | Ул. Гашкова, 13 |
| 24 | Ул. Гашкова, 22 |
| 25.1 | Ул. Гашкова, 28 |
| 25.2 | Ул. Гашкова, 28/3 |
| 25.3 | Ул. Гашкова, 28а |
| 25.4 | Ул. Гашкова, 30 |
| 26 | Ул. Гашкова, 41а |
| 27 | Ул. Добролюбова, 2а |
| 28 | Ул. Добролюбова, 4 |
| 29 | Ул. Добролюбова, 24 |
| 30 | Ул. Евгения Пермяка, 3/2 |
| 31 | Ул. Звонарева, 6 |
| 32 | Ул. Зенкова, 8 |
| 33 | Ул. Ивановская, 13 |
| 34 | Ул. Ивановская, 16 |
| 35 | Ул. Ивановская, 17 |
| 36 | Ул. Инженерная, 6а |
| 37 | Ул. КИМ, 94 |
| 38 | Ул. КИМ, 115 |
| 39.1 | Ул. Колыбалова, 20 |
| 39.2 | Ул. Лядовская, 87 |
| 39.3 | Ул. Лядовская, 105 |
| 39.4 | Ул. Лядовская, 107 |
| 39.5 | Ул. Лядовская, 111 |
| 40 | Ул. Красногвардейская, 4 |
| 41 | Ул. Красногвардейская, 7 |
| 42 | Ул. Крупской, 18 |
| 43 | Ул. Крупской, 22 |
| 44 | Ул. Крупской, 25 |
| 45 | Ул. Крупской, 30 |
| 46 | Ул. Крупской, 47 |
| 47.1 | Ул. Крупской, 51 |
| 47.2 | Ул. Крупской, 51а |
| 48.1 | Ул. Крупской, 65/1 |
| 48.2 | Ул. Крупской, 65/2 |
| 49 | Ул. Крупской, 71 |
| 50 | Ул. Крупской, 76 |
| 51.1 | Ул. Крупской, 82 |
| 51.2 | Ул. Крупской, 82а |
| 52.1 | Ул. Крупской, 84 |
| 52.2 | Ул. Крупской, 84а |
| 53 | Ул. Крупской, 85 |
| 54.1 | Ул. Крупской, 87 |
| 54.2 | Ул. Крупской, 89 |
| 55 | Ул. Крупской, 93 |
| 56 | Ул. Лебедева, 32 |
| 57.1 | Ул. Розалии Землячки, 12/ул. Лебедева, 31 |
| 57.2 | Ул. Лебедева, 33 |
| 57.3 | Ул. Лебедева, 35 |
| 58 | Ул. Лебедева, 42 |
| 59 | Ул. Лебедева, 46 |
| 60 | Ул. Металлистов, 8 |
| 61 | Ул. Николая Быстрых, 6 |
| 62.1 | Ул. Николая Быстрых, 9 |
| 62.2 | Ул. Николая Быстрых, 11 |
| 63 | Ул. Николая Быстрых, 10 |
| 64 | Ул. Патриса Лумумбы, 5 |
| 65.1 | Ул. Патриса Лумумбы, 9 |
| 65.2 | Ул. Патриса Лумумбы, 9а |
| 66 | Ул. Патриса Лумумбы, 13 |
| 67 | Ул. Пономарева, 65 |
| 68 | Ул. Пушкарская, 73 |
| 69 | Ул. Пушкарская, 75 |
| 70 | Ул. Пушкарская, 90 |
| 71 | Ул. Работницы, 3а |
| 72 | Ул. Розалии Землячки, 6 |
| 73 | Ул. Свободы, 13 |
| 74 | Ул. Свободы, 15 |
| 75 | Ул. Старцева, 7 |
| 76.1 | Ул. Старцева, 9/1 |
| 76.2 | Ул. Старцева, 9/2 |
| 76.3 | Ул. Старцева, 9/3 |
| 76.4 | Ул. Старцева, 9/4 |
| 76.5 | Ул. Старцева, 11 |
| 76.6 | Ул. Старцева, 13 |
| 76.7 | Ул. Старцева, 15/2 |
| 76.8 | Ул. Старцева, 15/3 |
| 77.1 | Ул. Степана Разина, 34/2 |
| 77.2 | Ул. Степана Разина, 34/4 |
| 78 | Ул. Студенческая, 1 |
| 79 | Ул. Студенческая, 15 |
| 80 | Ул. Студенческая, 20 |
| 81 | Ул. Студенческая, 23б |
| 82.1 | Ул. Студенческая, 25 |
| 82.2 | Ул. Студенческая, 25а |
| 83.1 | Ул. Студенческая, 26 |
| 83.2 | Ул. Студенческая, 28 |
| 83.3 | Ул. Студенческая, 30 |
| 84 | Ул. Техническая, 1/ул. Дружбы, 15 |
| 85 | Ул. Техническая, 5/2 |
| 86.1 | Ул. Техническая, 6 |
| 86.2 | Ул. Техническая, 8 |
| 87 | Ул. Тургенева, 16 |
| 88 | Ул. Тургенева, 18/3 |
| 89 | Ул. Тургенева, 25 |
| 90 | Ул. Тургенева, 33 |
| 91 | Ул. Тургенева, 35 |
| 92.1 | Ул. Уинская, 3 |
| 92.2 | Ул. Уинская, 3а |
| 93 | Ул. Уинская, 5 |
| 94 | Ул. Уинская, 6 |
| 95 | Ул. Уинская, 13 |
| 96 | Ул. Уинская, 44 |
| 97 | Ул. Уральская, 45 |
| 98 | Ул. Уральская, 47 |
| 99 | Ул. Уральская, 84 |
| 100 | Ул. Уральская, 113 |
| 101 | Ул. Халтурина, 12 |
| 102 | Ул. Хрустальная, 5 |
| 103 | Ул. Хрустальная, 12 |
| 104 | Ул. Хрустальная, 17 |
| 105 | Ул. Хрустальная, 28 |
| 106 | Ул. Хрустальная, 34 |
| 107.1 | Ул. Чехова, 20 |
| 107.2 | Ул. Чехова, 22 |
| 107.3 | Ул. Чехова, 24 |
| 108 | Ул. Юрша, 1 |
| 109 | Ул. Юрша, 21 |
| 110 | Ул. Юрша, 56 |
| 111 | Ул. Юрша, 72 |
| 112 | Ул. Юрша, 100 |
| 113 | Ул. Крупской, 86а |
| 114 | Переулок Лесопарковый, 6 |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 | Ул. Лянгасова, 69а |
| 2.1 | Ул. Оршанская, 3 |
| 2.2 | Ул. Оршанская, 5 |
| 2.3 | Ул. Оршанская, 7 |
| 2.4 | Ул. Оршанская, 9 |
| 3 | Ул. Карбышева, 78/3 |
| 4 | Ул. Вильямса, 24 |
| 5 | Ул. Академика Веденеева, 80 |
| 6 | Ул. Молдавская, 14 |
| 7 | Ул. Генерала Черняховского, 86 |
| 8 | Ул. Кабельщиков, 17 |
| 9 | Ул. Вильямса, 12 |
| 10 | Ул. Гайвинская, 6 |
| 11 | Ул. Вильямса, 4а |
| 12 | Ул. Александра Пархоменко, 8 |
| 13.1 | Ул. Генерала Доватора, 30 |
| 13.2 | Ул. Генерала Доватора, 30а |
| 14 | Ул. Вильямса, 13 |
| 15 | Ул. Маршала Толбухина, 16 |
| 16 | Ул. Маршала Толбухина, 1 |
| 17 | Ул. Александра Щербакова, 46 |
| 18 | Ул. Генерала Черняховского, 55 |
| 19 | Ул. Еловский 1-й переулок, 24 |
| 20 | Ул. Янаульская, 12 |
| 21 | Ул. Академика Веденеева, 79 |
| 22 | Ул. Косякова, 5 |
| 23.1 | Ул. Ольховская, 26 |
| 23.2 | Ул. Ольховская, 30 |
| 23.3 | Ул. Пограничная 2-я, 11 |
| 24 | Ул. Генерала Черняховского, 60 |
| 25 | Ул. Александра Щербакова, 32 |
| 26 | Ул. Валежная, 5 |
| 27 | Ул. Академика Веденеева, 45 |
| 28 | Ул. Можайская, 20 |
| 29 | Ул. Бушмакина, 10 |
| 30 | Талицкий переулок, 6 |
| Свердловский район |  |
| 1.1 | Ул. Яблочкова, 35 |
| 1.2 | Ул. Яблочкова, 37 |
| 2.1 | Проезд Серебрянский, 5 |
| 2.2 | Проезд Серебрянский, 7 |
| 2.3 | Ул. Солдатова, 30а |
| 3.1 | Ул. Лодыгина, 30 |
| 3.2 | Ул. Лодыгина, 32 |
| 4.1 | Ул. Николая Островского, 64 |
| 4.2 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 25 |
| 5.1 | Ул. Моторостроителей, 19 |
| 5.2 | Ул. Моторостроителей, 21 |
| 6 | Ул. Академика Курчатова, 7 |
| 7 | Ул. Елькина, 49 |
| 8 | Ул. Клары Цеткин, 21 |
| 9 | Ул. Клары Цеткин, 23а |
| 10 | Проспект Комсомольский, 67 |
| 11 | Ул. Коминтерна, 20 |
| 12 | Проспект Комсомольский, 44 |
| 13 | Ул. Краснополянская, 4 |
| 14 | Ул. Лодыгина, 46/1 |
| 15 | Ул. Максима Горького, 65 |
| 16 | Ул. Моторостроителей, 10 |
| 17 | Ул. Моторостроителей, 11 |
| 18 | Ул. Николая Островского, 82 |
| 19 | Ул. Революции, 12 |
| 20 | Ул. Газеты Звезда, 42 |
| 21 | Ул. Газеты Звезда, 42а |
| 22 | Ул. Революции, 30 |
| 23 | Ул. Революции, 28 |
| 24 | Ул. Солдатова, 30 |
| 25 | Ул. Уфимская, 22 |
| 26 | Ул. Фонтанная, 1а/2 |
| 27 | Ул. Холмогорская, 2в |
| 28 | Ул. Яблочкова, 23б |
| 29 | Ул. Лодыгина, 44 |
| 30 | Ул. Коломенская, 9 |
| 31 | Ул. Солдатова, 12 |
| 32 | Ул. Елькина, 6 |
| 33.1 | Ул. Камчатовская, 18 |
| 33.2 | Ул. Камчатовская, 20 |
| 34 | Ул. Фонтанная, 2а |
| 35 | Ул. 25-го Октября, 68 |
| 36 | Ул. Краснофлотская, 38 |
| 37 | Ул. Краснофлотская, 32 |
| 38 | Ул. Солдатова, 41 |
| 39 | Проезд Серебрянский, 14 |
| 40 | Ул. Моторостроителей, 9 |
| 41 | Ул. Солдатова, 28 |
| 42 | Ул. Солдатова, 26 |
| 43 | Ул. Гусарова, 9 |
| 44 | Ул. Клары Цеткин, 27 |
| 45 | Ул. Моторостроителей, 15 |
| 46 | Ул. Елькина, 8 |
| 47 | Ул. Куйбышева, 68 |
| 48 | Ул. Куйбышева, 68/1 |
| 49 | Ул. Куйбышева, 68/2 |
| 50 | Ул. Куйбышева, 74 |
| 51 | Ул. Седова, 11 |
| 52 | Ул. Революции, 26 |
| 53 | Ул. Николая Островского, 64а |
| 54 | Ул. Коминтерна, 13 |
| 55 | Ул. Куйбышева, 98 |
| 56 | Ул. Белинского, 40 |
| 57 | Ул. Белинского, 42 |
| 58 | Ул. Героев Хасана, 3а |
| 59 | Ул. Краснофлотская, 14а |
| 60 | Ул. Сибирская, 57 |
| 61 | Ул. Швецова, 32 |
| 62 | Ул. Весенняя, 19 |
| 63 | Ул. Весенняя, 30 |
| 64 | Ул. Вижайская, 8 |
| 65 | Ул. Газеты Звезда, 79 |
| 66 | Ул. Глеба Успенского, 28 |
| 67 | Ул. Героев Хасана, 149б |
| 68 | Ул. Гусарова, 10 |
| 69 | Ул. Емельяна Ярославского, 30 |
| 70 | Ул. Емельяна Ярославского, 42 |
| 71 | Ул. Елькина, 12 |
| 72 | Ул. Елькина, 8а |
| 73 | Ул. Клары Цеткин, 17 |
| 74 | Ул. Клары Цеткин, 2 |
| 75 | Ул. Клары Цеткин, 9 |
| 76 | Ул. Коломенская, 34 |
| 77 | Ул. Краснофлотская, 15 |
| 78 | Ул. Краснофлотская, 30а |
| 79 | Ул. Куйбышева, 149 |
| 80 | Ул. Куйбышева, 80 |
| 81 | Ул. Лодыгина, 18 |
| 82 | Ул. Лодыгина, 22 |
| 83 | Ул. Николая Островского, 76а |
| 84 | Ул. Николая Островского, 53 |
| 85 | Ул. Нейвинская, 10а |
| 86 | Ул. Пионерская, 9 |
| 87 | Ул. Пихтовая, 14 |
| 88 | Ул. Самаркандская, 141 |
| 89 | Ул. Солдатова, 10 |
| 90 | Ул. Соловьева, 15 |
| 91 | Ул. Соловьева, 12 |
| 92 | Ул. Тбилисская, 23 |
| 93 | Ул. Тбилисская, 9 |
| 94 | Ул. Тимирязева, 59 |
| 95 | Ул. Чернышевского, 25 |
| 96 | Ул. Чкалова, 46 |
| 97 | Ул. Революции, 5/1 |
| 98 | Ул. Куйбышева, 57 |
| 99 | Ул. Белинского, 59 |
| 100 | Ул. Краснова, 24 |
| 101 | Ул. Льва Шатрова, 15 |
| 102 | Ул. Полины Осипенко, 56 |
| 103 | Ул. Братская, 175 |
| 104 | Ул. Механошина, 10 |
| 105 | Ул. Максима Горького, 65а |
| 106 | Ул. Куйбышева, 167 |
| 107 | Ул. Елькина, 45 |
| 108 | Ул. Куйбышева, 169/2 |
| 109 | Ул. Лодыгина, 50/1 |
| 110 | Ул. Рабоче-Крестьянская, 12 |
| 111 | Ул. Льва Шатрова, 4 |
| 112 | Ул. Куйбышева, 54 |
| 113 | Ул. Сибирская, 61 |
| 114 | Ул. Пихтовая, 10 |
| 115 | Переулок Ашапский, 4 |
| 116 | Ул. Бригадирская, 1 |
| 117 | Ул. Краснополянская, 26 |
| 118 | Ул. Косьвинская, 9 |
| 119 | Ул. Бригадирская, 8 |
| 120 | Ул. Кояновская, 10 |
| 121 | Ул. Косьвинская, 13 |
| 122 | Ул. Запорожская, 13 |
| 123 | Ул. Малая Ямская, 2а |
| 124 | Ул. Фонтанная, 8 |
| 125 | Ул. Куйбышева, 68/3 |
| 126 | Ул. Пихтовая, 8 |
| 127 | Ул. Героев Хасана, 5 |
| 128 | Ул. Лодыгина, 37 |
| 129 | Ул. Лукоянова, 8/1 |
| 130 | Ул. Солдатова, 9 |
| 131 | Ул. Холмогорская, 2 |
| 132 | Ул. Фонтанная, 2 |
| 133 | Ул. Сибирская, 63 |
| 134 | Ул. Тбилисская, 7 |
| 135 | Ул. Кояновская, 6 |
| 136 | Ул. Лодыгина, 29 |
| 137 | Ул. Героев Хасана, 3 |
| 138 | Ул. Бородинская, 28 |
| 139 | Ул. Седова, 8 |
| 140 | Ул. Куйбышева, 76 |
| 141 | Ул. Куйбышева, 55 |
| 142 | Ул. Академика Курчатова, 2 |
| 143 | Ул. Куйбышева, 70 |
| 144 | Ул. Куйбышева, 72 |
| 145 | Ул. Краснова, 26 |
| 146 | Ул. Клары Цеткин, 11 |
| 147 | Ул. Героев Хасана, 1 |
| 148 | Ул. Яблочкова, 17 |
| 149 | Ул. Газеты Звезда, 44 |
| 150 | Ул. Максима Горького, 72 |
| 151 | Ул. Белинского, 51 |
| 152 | Ул. Фонтанная, 9 |
| 153 | Ул. Льва Шатрова, 34 |
| 154 | Ул. Льва Шатрова, 35 |
| 155 | Ул. Краснова, 34 |
| 156 | Ул. Краснова, 32 |
| 157 | Ул. Сибирская, 73 |
| 158 | Ул. Сибирская, 71 |
| 159 | Проспект Комсомольский, 51а |
| 160 | Ул. Лодыгина, 26 |
| 161 | Ул. Солдатова, 11 |
| 162 | Ул. Гусарова, 18 |
| 163 | Ул. Газеты Звезда, 44а |
| 164 | Ул. Чкалова, 38а |
| 165 | Ул. Полины Осипенко, 48 |
| 166 | Ул. Николая Островского, 49 |
| 167 | Ул. Лодыгина, 42 |
| 168 | Ул. Братская, 14 |
| 169 | Ул. Чкалова, 10а |
| 170 | Ул. Механошина, 14 |
| 171 | Ул. Красноармейская 1-я, 37 |
| 172 | Ул. Пушкина, 66 |
| 173 | Ул. Швецова, 32 |
| 174 | Ул. Сибирская, 75 |
| 175 | Ул. 25-го Октября, 38 |
| 176 | Ул. Куйбышева, 99 |
| 177 | Ул. Куйбышева, 65/1 |
| 178 | Ул. Куйбышева, 67/1 |
| 179 | Ул. Академика Курчатова, 6 |
| 180 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 28 |
| 181 | Поселок Новые Ляды, ул. Веселая, 2 |
| 182 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 18 |
| 183 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 17а |
| 184 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 2 |
| 185 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 79 |
| 186 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 81а |
| 187 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 24 |
| 188 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 8 |
| 189 | Поселок Новые Ляды, ул. Мира, 10 |
| 190 | Поселок Новые Ляды, ул. Островского, 83а |
| 191 | Ул. Гусарова, 14 |
| 192 | Проспект Комсомольский, 87 |
| 193 | Проспект Комсомольский, 94 |

- 2. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

- 2.1. строку

|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 28,7 | 33,41 | 38,01 | 42,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- изложить в следующей редакции:

|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 28,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.2. строки

|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 | 1,11 | 1,11 | 1,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,3 | 43,91 | 49,541 | 55,171 |

- изложить в следующей редакции:

|  | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 0,9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 38,3 |  |  |  |

3. Раздел «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год» признать утратившим силу.

4. Дополнить разделом «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2020 год» следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории

муниципального образования город Пермь» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 3176,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 3225,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 2500,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 1047,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 3674,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 2200,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.04.2020 | 30.09.2020 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми | 4175,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Дзержинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Дзержинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 950 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Индустриального района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Индустриального района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 670 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кировского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Ленинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Ленинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 82 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Мотовилихинского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Мотовилихинского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 950 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Орджоникидзевского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Орджоникидзевского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 2620 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Свердловского района, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Свердловского района, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 1600 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории поселка Новые Ляды, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.04.2020 | 01.10.2020 | количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории поселка Новые Ляды, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства | ед. | 52 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 |

---------------------------------------------------------------

1 Значение показателя будет скорректировано после получения средств из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Раздел «План-график подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год» признать утратившим силу.

6. Дополнить разделом «План-график подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год» следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования город Пермь» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» 
на 2020 год