АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие автомобильных дорог 
и дорожных сооружений 
в городе Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (в ред. от 30.03.2021 № 217, от 07.05.2021 № 332).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

- Муниципальная программа

- «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К. исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее - МКУ «Пермблагоустройство»); управление капитального строительства (далее - УКС) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет более 2201 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет Нижний Новгород - 430,0 км, наименьшая в Сарапуле - 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км. В 2022 году запланировано завершение реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева; ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии; ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной. В 2024 году запланировано завершение реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов; строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73; В 2025 году запланировано завершение реконструкции ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху; автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги; строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой, ул.Топазной, ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми . В рамках капитального ремонта в 2022 году планируется выполнить работы по Комсомольскому проспекту, В 2023 по ул. Василия Каменского, ул. Самаркандской, мосту через реку Мулянка на ул. Красина, путепроводу по ул. Промышленной, 127. По итогам реализации программы планируется достичь 93,3% удельного веса улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением. Программа взаимосвязана с муниципальной программой «Организация дорожной деятельности в городе Перми». Программа направлена на достижение результатов по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды и решения задачи по повышению уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создание качественной и эффективной системы уличного освещения. |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений. 1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.1.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми. 1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 285 249,900 | 1 267 797,900 | 1 853 657,700 | 6 299 234,100 | 2 472 555,800 |
|  | бюджет города Перми | 1 771 459,900 | 742 797,900 | 728 657,700 | 1 716 835,700 | 877 990,200 |
|  | бюджет Пермского края | 1 513 790,000 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,400 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 903 697,300 | 938 979,500 | 1 556 801,700 | 6 002 378,100 | 2 175 699,800 |
|  | бюджет города Перми | 791 690,200 | 413 979,500 | 431 801,700 | 1 419 979,700 | 581 134,200 |
|  | бюджет Пермского края | 1 112 007,100 | 525 000,000 | 1 125 000,000 | 4 582 398,400 | 1 594 565,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 381 552,600 | 328 818,400 | 296 856,000 | 296 856,000 | 296 856,000 |
|  | бюджет города Перми | 979 769,700 | 328 818,400 | 296 856,000 | 296 856,000 | 296 856,000 |
|  | бюджет Пермского края | 401 782,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |

«Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |  | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |

| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | - |  | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 33041, 100 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 99122, 800 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.1.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | - |  | - |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 147728,300 |  |  | 84615,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 443184,800 |  |  | 253845,800 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 132163,900 | 590913,100 |  |  | 338461,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 33041, 100 | 147728,300 |  |  | 84615,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 99122, 800 | 443184,800 |  |  | 253845,800 |  |
| - 1.1.1.1.2 |  | Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  | км | 0,547 |  | 0,547 |  | 0,547 |  |  |  | - |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 192642,800 |  | 134765,800 |  |  |  | 20493,900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  | 104297,500 |  |  |  | 361481,800 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.2.2 |  | протяженность реконструированного участка дороги |  | км | - |  | - |  |  |  |  |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 577928,400 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 192642,800 |  | 239063,300 |  |  |  | 381975,700 |  | 577928,400 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 192642,800 |  | 134765,800 |  |  |  | 20493,900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  | 104297,500 |  |  |  | 361481,800 |  | 577928,400 |  |  | 0,000 |  |
| - 1.1.1.1.3 |  |  | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 |  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  |  | км |  | 0,971 |  |  | 0,971 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | бюджет города Перми |  |  | 290669,900 |  |  |  | 109765,800 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 152251,800 |  |  |  | 329297,500 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 |  |  | протяженность реконструированного участка дороги |  |  | км |  | - |  |  | - |  |  |  | 0,971 |  |  |  | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 195215,100 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 585645,400 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 442921,700 |  |  |  | 439063,300 |  |  |  | 780860,500 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 290669,900 |  |  |  | 109765,800 |  |  |  | 195215,100 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 152251,800 |  |  |  | 329297,500 |  |  |  | 585645,400 | 0,000 |  | 0,000 |

| - 1.1.1.1.4 | Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  |  | - | - |  | - |  | 1 |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 284496,900 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 714861,400 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. |  |  | - | - |  | - |  | - |  | 1,2 |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 140318,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 420955,100 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 999358,300 |  |  |  | 561273,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 284496,900 |  |  |  | 140318,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 714861,400 |  |  |  | 420955,100 |  |  |
| - 1.1.1.1.5 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 10 | - | - |  | - |  | - | ДЗО | бюджет города Перми |  |  |  | 15251,600 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 15251,600 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 15251,600 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.6 | Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  | км | - |  |  | - |  |  |  | 0,9 |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 88 571,100 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 295 581,100 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.6.2 | протяженность реконструированного участка дороги |  | км | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 103 978,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 311 936,400 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 384152, 200 |  |  | 415915, 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 88571, 100 |  |  | 103978, 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 295581, 100 |  |  | 311936, 400 |  |

| - 1.1.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.7.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 21 398,400 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 87500, 000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 262500,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.7.3 | протяженность построенного участка дороги |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 62307, 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 186922, 300 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 21398,400 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 350000,000 |  |  |  | 249229, 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 21398,400 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 87500, 000 |  |  |  | 62307, 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 262500,000 |  |  |  | 186922, 300 |  |  |
| - 1.1.1.1.8 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 128450,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 385352,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.2 |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 61997,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 185993,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 513803,200 |  |  |  |  |  | 247990,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 128450,800 |  |  |  |  |  | 61997,700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 385352,400 |  |  |  |  |  | 185993,000 |  |  |  |
| - 1.1.1.1.9 | Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 407 000,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 407 000,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.1.1.1.10 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  | ед. |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 26250, 000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 8750, 000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  |  | п.м |  |  | - |  |  | 27,2 |  |  |  | 27,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 26250,000 |  |  |  | 26250,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 78750,000 |  |  |  | 78750,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.10.3 | протяженность реконструированного участка дороги |  |  | п.м |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 27,2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 339736, 900 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1019210, 800 |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 35000,000 |  |  |  | 105000, 000 |  |  |  | 105000, 000 |  |  |  | 1358947, 700 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 26250,000 |  |  |  | 26250,000 |  |  |  | 26250,000 |  |  |  | 339736, 900 |  |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 8750,000 |  |  |  | 78750,000 |  |  |  | 78750,000 |  |  |  | 1019210, 800 |  |  |  | 0,000 |  |

| - 1.1.1.1.11 | Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.1 | откорректированная проектно-сметная документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5820,500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 5820,500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5820,500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  | ед. |  | - |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  | 2166,200 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  | 6498,500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.12.2 |  | протяженность построенного участка дороги |  |  |  | км |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 38847, 000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 116541, 000 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 0,000 |  | 8664,700 |  |  |  | 0,000 |  |  | 155388, 000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  | 2166,200 |  |  |  | 0,000 |  |  | 38847, 000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 0,000 |  | 6498,500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 116541, 000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.13 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2052, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 6156, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.13.2 |  | протяженность построенного участка дороги | км | - | - |  | - |  | 0,7 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 25536, 100 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 76608, 300 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 8208, 700 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 102144, 400 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2052, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 25536, 100 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 6156, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 76608, 300 |  |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.14 |  | Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 18000,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 18000,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

| 1.1.1.1.15 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 7202,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 7202,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 9362, 900 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 9362, 900 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.17 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 7202, 200 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.17.2 | выполнение строительно-монтажных работ | ед. |  |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 40000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.17.3 | количество построенных очистных сооружений | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 47321,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 7202, 200 |  |  | 40000,000 |  |  |  |  |  |  |  | 47321,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.18 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14272,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14272,200 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.1.1.1.19 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км. |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 195997,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 195997,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.20 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км. |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 87406,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 87406,800 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.21 | Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км. |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 58980,100 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 176940,300 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 235920,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 58980,100 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 176940,300 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 67680,100 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 203040,300 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 270720,400 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 67680,100 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 203040,300 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |

| - 1.1.1.1.23 | Строительство автомобильной дороги по проспекту Парковый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 102423,100 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 307269,300 |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.1.23.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 2,3 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 49319,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 147958,300 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 409692,400 |  | 197277,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 102423,100 |  | 49319,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 307269,300 |  | 147958,300 |  |
| - 1.1.1.1.24 | Строительство автомобильной дороги по ул. Куфонина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 60107,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 180320,600 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.24.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | - | 0,6 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 28984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 86954,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 240427,600 |  | 115939,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 60107,000 |  | 28984,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 180320,600 |  | 86954,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 695 398,700 |  |  | 840 000,000 |  | 1 447 321,300 |  | 5 953 475,700 |  | 2 126 087,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 667 052,800 |  |  | 315 000,000 |  | 322 321,300 |  | 1 371 077,300 |  | 531 521,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 1 028 345,900 |  |  | 525 000,000 |  | 1 125 000,000 |  | 4 582 398,400 |  | 1 594 565,600 |

| 1.1.1.2 |  |  |  |  | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1 |  |  |  |  | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 |  |  |  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  | ед. |  |  | 1 |  | - | - | - |  |  | - |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 16975, 900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 16975, 900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 16975, 900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| - 1.1.1.3 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  | - | - | - | - | УКС |  | бюджет города Перми |  |  | 4161,500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 4161,500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 4161,500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 1 716 536,100 |  | 840 000,000 |  |  | 1 447 321,300 |  |  |  | 5 953 475,700 |  |  |  | 2 126 087,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 688 190,200 |  | 315 000,000 |  |  | 322 321,300 |  |  |  | 1 371 077,300 |  |  |  | 531 521,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 1 028 345,900 |  | 525 000,000 |  |  | 1 125 000,000 |  |  |  | 4 582 398,400 |  |  |  | 1 594 565,600 |  |
| - 1.1.2 |  |  | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 |  |  | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 |  | протяженность построенных сетей наружного освещения |  |  |  |  |  | км |  |  | 66,4 |  |  |  | 43,6 |  |  |  | 30,6 |  |  | - |  |  | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 60 500,000 |  |  | 68 900,000 |  |  |  | 80 000,000 |  |  |  | 20000, 000 |  |  | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 50 822, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 32 838, 500 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 144 161, 200 |  |  | 68 900,000 |  |  |  | 80 000,000 |  |  |  | 20000, 000 |  |  | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 60 500,000 |  |  | 68 900,000 |  |  |  | 80 000,000 |  |  |  | 20000, 000 |  |  | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 83 661,200 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 |  |  |  | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 |  |  |  | Протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) |  | км |  |  | 57, 08 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 43000, 000 |  | 30079,500 |  |  |  | 29480, 400 |  |  |  | 28902, 400 |  |  | 29612, 300 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 43000, 000 |  | 30079,500 |  |  |  | 29480, 400 |  |  |  | 28902, 400 |  |  | 29612, 300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 187161, 200 |  | 98979, 500 |  |  |  | 109480, 400 |  |  |  | 48902, 400 |  |  | 49612, 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 103500, 000 |  | 98979, 500 |  |  |  | 109480, 400 |  |  |  | 48902, 400 |  |  | 49612, 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 83661, 200 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 187161, 200 |  | 98979, 500 |  |  |  | 109480, 400 |  |  |  | 48902, 400 |  |  | 49612, 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 103500, 000 |  | 98979, 500 |  |  |  | 109480, 400 |  |  |  | 48902, 400 |  |  | 49612, 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 83661, 200 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 903 697,300 |  | 938 979,500 |  |  |  | 1 556 801,700 |  |  |  | 6 002 378,100 |  |  | 2 175 699,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 791 690,200 |  | 413 979,500 |  |  |  | 431 801,700 |  |  |  | 1 419 979,700 |  |  | 581 134,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 1 112 007,100 |  | 525 000,000 |  |  |  | 1 125 000,000 |  |  |  | 4 582 398,400 |  |  | 1 594 565,600 |  |

«Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Реконструкция ул. Революции. Второй этап – площадь ЦКР, участок ул. Революции от площади ЦКР до ул. Куйбышева, участок ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от площади ЦКР до Комсомольского проспекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объект | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,5 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025-2027 годы ввод в эксплуатацию - 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1399999,200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1399999,200 | 132163,900 |  | 590913,100 | 338461,100 | 338461,100 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 350000,000 | 33041,100 |  | 147728,300 | 84615,300 | 84615,300 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1049999,200 | 99122,800 |  | 443184,800 | 253845,800 | 253845,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2024 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км | 1,5 |  |  | 2025-2027 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | 2025-2027 годы |  |  |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Реконструкция ул. Революции: 2 очередь моста через реку Егошиху |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2022-2025 годы ввод в эксплуатацию - 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1410246,2005 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1410246,2005 | 18636,0005 | 192642,8 | 239063,300 | 381975,700 | 577928,400 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 347902,563 | 0,063 | 192642,8 | 134765,800 | 20493,900 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4658,9375 | 4658,9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1057684,700 | 13977,000 | 0,000 | 104297,500 | 361481,800 | 577928,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |  |  |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км | 0,547 | 2022-2025 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2021-2024 годы ввод в эксплуатацию - 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 746070,370 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 1 746070,370 | 83 224,870 |  | 442921,700 | 439063,300 | 780860,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 607231,400 | 11 580,600 |  | 290669,900 | 109765,800 | 195215,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305,000 | 5305,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1133533,970 | 66339,270 |  | 152251,800 | 329297,500 | 585645,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |  |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 | 2021 |  |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 | 2022-2023 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2024 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2021 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2021-2024 годы |  |  |  |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | площадь Восстания. 2 этап |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.4. Реконструкция площади Восстания. 2 этап |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2026 год ввод в эксплуатацию - 2027 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 560 631,800 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 |  | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 1 560 631,800 | 999358,300 |  | 561273,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 424 815,300 | 284496,900 |  | 140318,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 135 816,500 | 714861,400 |  | 420955,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10. |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2025 год |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2026 год |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |
| 11 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 2021-2026 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025-2026 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025-2026 годы ввод в эксплуатацию - 2027 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 865273,540 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 865273,540 | 65206,140 | 384152,200 | 415915,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 202505,940 | 9956,040 | 88571,100 | 103978,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13812,600 | 13812,600 | - | - |
|  |  | бюджет Пермского края | 648955,000 | 41437,500 | 295581,100 | 311936,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  | 2025-2026 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,9 |  | 2026 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025-2026 годы |  |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,1 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025-2026 годы ввод в эксплуатацию - 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 620628,100 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 620628,100 |  |  | 21398,400 | 350000,000 | 249229,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 171205,800 |  |  | 21398,400 | 87500,000 | 62307,400 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 449422,300 |  |  | 0,00 | 262500,000 | 186922,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км | 1,1 |  | 2025-2026 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2025-2026 годы |  |  |  |  |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автодорожный путепровод по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.10. Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 27,2 п. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2023-2025 годы ввод в эксплуатацию - 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1603947,700 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1603947,700 | 35000,000 |  |  | 105000,000 | 105000,000 | 1358947,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 418486,900 | 26250,000 |  |  | 26250,000 | 26250,000 | 339736,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1185460,800 | 8750,000 |  |  | 78750,000 | 78750,000 | 1019210,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 27,2 |  | 2023-2025 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | 2023-2025 годы |  |  |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2022 год ввод в эксплуатацию - 2023 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 34038,500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2020 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 34038,500 |  | 28218,000 |  | 5820,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 6173,225 |  | 352,725 |  | 5820,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1058,17463 |  | 1058,17463 |  | - |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26807,10037 |  | 26807,10037 |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | построенный участок дороги | км | 1,156 |  |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |
|  |  | строительство автомобильной дороги |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | корректировка проектно-сметной документации |  | 2022 год |  |  |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Агатовая |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.12. Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025 год ввод в эксплуатацию - 2026 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 164 052,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 164 052,700 | 8664,700 | 155388,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 41 013,200 | 2166,200 | 38847,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 123 039,500 | 6498,500 | 116541,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 0,7 | 2025 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Топазная |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.13. Строительство автомобильной дороги по ул.Топазная |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 0,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025 годы ввод в эксплуатацию - 2026 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 110 353,100 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 110 353,100 | 8208,700 | 102144,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 27 588,300 | 2052,200 | 25536,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 82 764,800 | 6156,500 | 76608,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 0,7 | 2025 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2023 год |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025 год |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.14. Реконструкция автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | выполнение проектно-изыскательских работ -1 ед. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 18000,000 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 18000,000 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.15. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | построенное очистное сооружение - 1 ед. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7202,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 7202,200 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 7202,200 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | построенное очистное сооружение - 1 ед. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 9362,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 9362,900 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 9362,900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.17. Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | построенное очистное сооружение - 1 ед. |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2024 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2023-2024 годы ввод в эксплуатацию - 2025 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94523,400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 94523,400 | 7202,200 | 40000,000 | 47321,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 | 2023-2024 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2023-2024 годы |  |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Комсомольский проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.18. Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги – 2,7 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 14272,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 14272,200 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 14272,200 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

- Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | место отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега – 13га |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16975,900 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе | 16975,900 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 16975,900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2022 год |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Подпорная стенка |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова,35 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | построенная подпорная стенка - 1 ед. |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4161,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 4161,500 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4161,500 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2020 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  |  | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  |  |  | 1.1.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |  |  | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  |  |  | ДДБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений |  |  |  | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения –140,6 км, в том числе: 2022 год – 66,4 км; 2023 год – 43,6 км; 2024 год - 30,6 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | выполнение строительно-монтажных работ – 2022-2026 годы ввод в эксплуатацию - 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  | 333061,2000 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 333061,2000 | 144161,200 |  |  | 68900,000 | 80000,000 | 20000,000 |  |  | 20000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 249400,000 | 60500,000 |  |  | 68900,000 | 80000,000 | 20000,000 |  |  | 20000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 83661,200 | 83661,200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Январский |  |  |  |  |  |  | км | 20,46 |  |  |  |
|  | микрорайон Налимиха |  |  |  |  |  |  | км | 25,94 |  |  |  |
|  | микрорайон Гарцы, Висим |  |  |  |  |  |  | км | 4,5 |  |  |  |
|  | микрорайон Запруд |  |  |  |  |  |  | км | 3,6 |  |  |  |
|  | микрорайон Костарево |  |  |  |  |  |  | км | 3,9 |  |  |  |
|  | микрорайон Архиерейка |  |  |  |  |  |  | км | 3,7 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  | км | 4,3 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  |  | км | 5,25 |  | 2023 |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Ива |  |  |  |  |  |  | км | 8,8 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  |  | км | 2,7 |  |  |  |
|  | микрорайон шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  |  | км | 8,2 |  |  |  |
|  | сквер Павлика Морозова |  |  |  |  |  |  | км | 1,86 |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская «Слудская горка» |  |  |  |  |  |  | км | 8,07 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  |  | км | 5,45 |  | 2024 |  |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  |  | км | 7,76 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  |  | км | 9,5 |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  | микрорайон Верхние Муллы |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Октябрьский |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Центральная Усадьба |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Камский |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | микрорайон Верхнее Васильево |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | сквер Павлика Морозова |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская «Слудская горка» |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
|  | шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  |  |  | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии |  |  |  |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  |  |  | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022-2026 годы |  |  |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.2. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 161074,600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 161074,600 | 43000,000 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 161074,600 | 43000,000 | 30079,500 | 29480,400 | 28902,400 | 29612,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |  |
|  | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) | км. | 57,08 | 2022-2026 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (КЖЦ) |  | 2022-2026 год |  |  |  |  |

- Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Углеуральская |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность п, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2026-2027 годы ввод в эксплуатацию - 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1009784,600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1009784,600 | 513803,200 |  |  | 247990,700 | 247990,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 252446,200 | 128450,800 |  |  | 61997,700 | 61997,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 757338,400 | 385352,400 |  |  | 185993,000 | 185993,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 0,9 |  | 2026-2027 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  | 2026-2027 год |  |  |

- Таблица 21

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.19. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2019-2022 годы ввод в эксплуатацию - 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1914267,24609 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 1914267,24609 | 255054,61269 |  | 706560,91316 | 756654,72024 | 195997,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 389977,7596 | 170651,94649 |  | 134280,45711 | 85045,356 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99 758, 84049 | 5379,500 |  | 3728,89291 | 90650,44758 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1329681,13686 | 64277,8202 |  | 488447,400 | 580958,91666 | 195997,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 94 849,50914 | 14745,346 |  | 80 104,16314 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  | 2019 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  | 2021-2022 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2018-2019 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2022 годы |  |  |

- Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.20. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2019-2022 годы ввод в эксплуатацию - 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 848232,23971 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 848232,23971 | 12 016, 16416 | 212 073,98404 |  | 536 735,29151 | 87406,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 185 599,400 | 0,000 | 68 313,900 |  | 117 285,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016,16416 | 12 016, 16416 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 605975,75125 | 0,000 | 106 260, 08404 |  | 412 308,86721 | 87406,800 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640,9243 | 0,000 | 37 500,000 |  | 7 140,9243 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,2 |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  |  | 2021-2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2019-2022 годы |  |  |  |

- Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.21. Реконструкция ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,4 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2022 год ввод в эксплуатацию - 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 248283,700 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2021 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 248283,700 | 12363,300 |  | 235920,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 71343,400 | 12363,300 |  | 58980,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176940,300 | 0,000 |  | 176940,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км. | 0,4 |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2021 год |  |
|  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  |  | 2022 год |  |

- Таблица 24

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.22. Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района "Ива-1" |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,25 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2025 год ввод в эксплуатацию - 2026 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 270720,400 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | итого | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 270720,400 | 270720,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 67680,100 | 67680,100 |
|  |  |  | 203040,300 | 203040,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км. | 1,25 | 2025 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии - | - |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы |  | 2025 год |

- Таблица 25

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | трамвайные пути между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.9. Строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных трамвайных путей – 8,0 км одиночного пути |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2021-2022 годы ввод в эксплуатацию - 2023 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 869 496,386 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 |  | 2022 |
|  |  | бюджет Пермского края | 2 869 496,386 | 2 462 496,386 |  | 407 000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 | 2021-2022 |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км | 8,0 | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  | изъятие объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» |  |  | 2021-2022 годы |  |
|  |  | строительство трамвайных путей |  |  | 2022 год |  |

- Таблица 26

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | проспект Парковый |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.23. Реконструкция проспекта Парковый |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 2,3 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2026-2027 годы ввод в эксплуатацию - 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 804248,000 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 804248,000 |  |  | 409692,400 | 197277,700 | 197277,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 201062,100 |  |  | 102423,100 | 49319,400 | 49319,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 603185,900 |  |  | 307269,300 | 147958,300 | 147958,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2025 |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 2,3 |  | 2026-2027 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2026-2027 годы |  |  |  |  |

- Таблица 27

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1.24 Реконструкция ул. Куфонина |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДДБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026-2027 годы |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | выполнение строительно-монтажных работ – 2026-2027 годы ввод в эксплуатацию - 2028 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 472306,600 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 472306,600 | 240427,600 | 115939,600 | 115939,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 118076,600 | 60107,000 | 28984,900 | 28984,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 354230,000 | 180320,600 | 86954,700 | 86954,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2025 |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | км | 0,6 | 2026-2027 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2021 г. № 16-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2025 год |  |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2026-2027 годы |  |  |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной

программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |  | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 11000,0 | 23000,0 | - | 19754,0 |  |  | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет города Перми |  |  | 753524, 600 |  |  | 184296, 400 |  |  | 296856, 000 |  |  | 296856, 000 |  | 296856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 285282, 900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 3 | 2 | - | - |  |  | - | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет города Перми |  |  | 109745, 100 |  |  | 144522, 000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 1 148 552,600 |  | 328 818,400 |  |  | 296856, 000 |  |  | 296856, 000 |  | 296856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 863 269,700 |  | 328 818,400 |  |  | 296856, 000 |  |  | 296856, 000 |  | 296856, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 285282, 900 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| - 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 2,16 | - | - |  | - | - |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  | бюджет города Перми |  | 116 500, 000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 116 500,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 233000,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 116500,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 116500,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 381 552,600 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 979 769,700 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 401 782,900 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 1 381 552,600 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 979 769,700 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 401 782,900 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1 381 552,600 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 979 769,700 |  |  | 328 818,400 | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |  | 296 856,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 401 782,900 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - срок начала | - срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753524,600 | 184296,400 | 296856,000 | 296856,000 | 296856,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми | 47142, 200 | 125713, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми | 61703, 200 | 2334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми | 542450,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 |  | 31.12.2025 |  | бюджет города Перми | 102229,000 | 56249, 200 | 296856, 000 | 200717, 870 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96138, 130 | 296856,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109745,100 | 144522, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 69745, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 20000, 000 | 120477, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | путепровод по ул. Промышленной, 127 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 20000, 000 | 24044, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 1148552,600 | 328818,400 | 296856,000 | 296856,000 | 296856,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 863269,700 | 328818,400 | 296856,000 | 296856,000 | 296856,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285282,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до ул. Куйбышева |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 116 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | итого | 233000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 116 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений

в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных (построенных) объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | ед. | - | 3 | 2 | 0 | 2 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных (построенных) объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 1.1.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 89,2 | 91,6 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

- Приложение

к Таблице показателей конечного 
результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
и дорожных сооружений в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | - | протяженность вновь построенных трамвайных путей, км одиночного пути | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ – протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство места отвала снега | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |