



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Благоустройство**

**города Перми»**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 25.06.2019 № «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»   
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=48FB76B92B84150F8ADBFED64EF087EE103D855B8A92001A8C99F79C2DC95F552DFE4CD4C46F480B1CA2386AA38564F9EB2AC850B52442C2BF22DF2CJ1c7T) "Благоустройство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

постановление Администрации г. Перми от 19.10.2018 № 774 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Перми»;

постановление Администрации г. Перми от 26.02.2019 № 125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 774»;

постановление Администрации г. Перми от 06.05.2019 № 145-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 26.08.2019 № 504 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2019 № 749 «О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 23.12.2019 № 1043 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 24.12.2019 № 1060 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 24.03.2020 № 264 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 16.07.2020 № 619 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 26.08.2020 № 743 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 17.11.2020 № 1164 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 29.12.2020 № 1352 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 24.02.2021 № 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 25.03.2021 № 200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 02.06.2021 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774»;

постановление Администрации г. Перми от 09.07.2021 № 514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018   
№ 774».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми - Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от

«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Благоустройство города Перми» (далее – программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДиБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района);  администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района);  администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района);  администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района);  администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района);  администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района);  администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района);  администрация поселка Новые Ляды;  муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ):  «Благоустройство Дзержинского района»;  «Благоустройство Индустриального района»;  «Благоустройство Кировского района»;  «Благоустройство Ленинского района»;  «Благоустройство Мотовилихинского района»;  «Благоустройство Орджоникидзевского района»;  «Благоустройство Свердловского района»;  «Благоустройство поселка Новые Ляды»;  «Пермблагоустройство» | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа подготовлена в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3A254BB4D9416B84CE60A2D7A4733FC3543D75D5E8D125E01D6C5C030C0E9AC253D72C3483D473D077B40B2599d1g4G) от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решениями Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. [№ 141](consultantplus://offline/ref=3A254BB4D9416B84CE60BCDAB21F62C85F3E28DCEED62DB0473A5A54535E9C970197726DD39338DD7EA91725930B75CC08dAg7G) «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы», от 15 декабря 2020 г. [№ 277](consultantplus://offline/ref=3A254BB4D9416B84CE60BCDAB21F62C85F3E28DCEED62CB5443C5A54535E9C970197726DD39338DD7EA91725930B75CC08dAg7G) «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми», [постановлением](consultantplus://offline/ref=3A254BB4D9416B84CE60BCDAB21F62C85F3E28DCEED62DB349305A54535E9C970197726DD39338DD7EA91725930B75CC08dAg7G) администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми».  Программа направлена на обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми. Современный город Пермь - это крупный многоотраслевой промышленный центр, где человек находится под постоянным прессом техногенных воздействий, часто не успевая адаптироваться к их возрастающему давлению.  Реализация муниципальной программы направлена на по формирование комфортной городской среды и решение задач по повышению уровня благоустройства территории города Перми.  Для достижения этих задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь в период 2022-2026 годов реализуются мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения и мероприятия по восстановлению нормативного состояния, а также строительству (реконструкции) объектов ритуального назначения.  По состоянию на 01 января 2021 г. в городе Перми расположен 191 объект озеленения общего пользования. В частности, 106 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых в ненормативном состоянии находятся 78 объектов (73,6%), и 80 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов.  Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку).  По итогам реализации программы в 2023 году предполагаются основные результаты: количество построенных объектов озеленения общего пользования - 7 ед. (в том числе сквер по ул. Гашкова, 20, сквер по ул. Калгановской, 62, сквер по ул. Генерала Черняховского, сквер по ул. Екатерининской, 171, сквер по ул. Корсуньской, 31, сквер по ул. Яблочкова, парк Победы).  На территории города Перми расположены 17 объектов ритуального назначения общей площадью 488,4 га, находящихся в ненормативном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям.  В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3A254BB4D9416B84CE60A2D7A4733FC3543D75D5E8D125E01D6C5C030C0E9AC253D72C3483D473D077B40B2599d1g4G) от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. В городе Перми за 2020 год на территории муниципальных кладбищ города Перми захоронены 12615 человек: новых захоронений - 7423, подзахоронений - 5192. Для обеспечения указанных гарантий необходимо осуществлять подготовку площадей для захоронения умерших на отведенных земельных участках. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших обеспечивается за счет открытия кладбища «Восточное» в I квартале 2022 года и Кладбища «Березовая роща» в 2024 году. | | | | |
| 6 | Цели программы | 1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми.  2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров.  1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования.  1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования.  1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми.  1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов.  1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.  1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды.  2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения, в том числе крематория.  2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.  2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения.  2.1.3. Строительство (реконструкция) объектов ритуального назначения | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 497 548,2 | 1 421 802,4 | 476 092,4 | 376 092,4 | 376 092,4 |
| бюджет города Перми | 1 106 822,8 | 1 421 802,4 | 476 092,4 | 376 092,4 | 376 092,4 |
| бюджет Пермского края | 1 376 468,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 285 858,370 | 900 574,8 | 440 523,80 | 340 523,80 | 340 523,80 |
| бюджет города Перми | 895 133,0 | 900 574,8 | 440 523,8 | 340 523,8 | 340 523,8 |
| бюджет Пермского края | 1 376 468,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 211 689,8 | 521 227,6 | 35 568,6 | 35 568,6 | 35 568,6 |
| бюджет города Перми | 211 689,8 | 521 227,6 | 35 568,6 | 35 568,6 | 35 568,6 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 73,6 | 76,9 | 68,5 | 55,9 | 44,1 |
|  | количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 |

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной

программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |

| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 28 | | | | | 28 | | | | | | 28 | | | 28 | | 28 | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района», администрация Дзержинского района | | бюджет города Перми | 16 388,6 | 44 482,7 | 16 888,6 | 16 888,6 | 16 888,6 |
| 1.1.1.1.1.2 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 25 | | | | | 25 | | | | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района», администрация Индустриального района | | бюджет города Перми | 30 203,8 | 23 453,0 | 19 688,1 | 19 688,1 | 19 688,1 |
| 1.1.1.1.1.3 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | 17 | | 17 | | | МКУ «Благоустройство Кировского района», администрация Кировского района | | бюджет города Перми | 11092,7 | 44952,6 | 12092,7 | 12092,7 | 12092,7 |
| 1.1.1.1.1.4 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | | 32 | | | 32 | | 32 | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района», администрация Ленинского района | | бюджет города Перми | 78317,9 | 125552,3 | 74075,0 | 74075,0 | 74075,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 32 | | | | | 33 | | | | | | 34 | | | 34 | | 34 | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», администрация Мотовилихинского района | | бюджет города Перми | 52886,6 | 125228,0 | 23308,5 | 23308,5 | 23308,5 |
| 1.1.1.1.1.6 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 19 | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | 21 | | 21 | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района», администрация Орджоникидзевского района | | бюджет города Перми | 11076,4 | 16316,3 | 13076,4 | 13076,4 | 13076,4 |
| 1.1.1.1.1.7 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 29 | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района», администрация Свердловского района | | бюджет города Перми | 20573,7 | 49528,0 | 20080,0 | 20080,0 | 20080,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды», администрация поселка Новые Ляды | | бюджет города Перми | 1355,3 | 2690,8 | 1298,7 | 1298,7 | 1298,7 |
|  | | Итого по ПНР | | | ед. | | | | 186 | | | | | 188 | | | | | | 191 | | | 191 | | 191 | | |  | | бюджет города Перми | 221895,0 | 432203,7 | 180508,0 | 180508,0 | 180508,0 |
| 1.1.1.1.1.9 | | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.9.1 | | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | | | ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | | бюджет города Перми | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 221896,1 | 432204,8 | 180509,1 | 180509,1 | 180509,1 |
| 1.1.1.1.2 | | | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. | | | количество отремонтированных объектов озеленения «Газоны по ул. Петропавловской (пологие откосы, в том числе живая изгородь с газоном)» (верхний ярус) | | | ед. | | | | 1 | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | | | МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района | | бюджет города Перми | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 767,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 20767,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 242664,0 | 432204,8 | 180509,1 | 180509,1 | 180509,1 |
| бюджет города Перми | 241896,1 | 432204,8 | 180509,1 | 180509,1 | 180509,1 |
| бюджет Пермского края | 767,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 1063,1 | | | | | 1063,1 | | | | | | 1063,1 | | | 1063,1 | | 1063,1 | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | | бюджет города Перми | 1159,700 | 1159,700 | 1159,700 | 1159,700 | 1159,700 |
| 1.1.1.2.1.2 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 559, 499 | | | | | 559, 499 | | | | | | 559, 499 | | | 559, 499 | | 559, 499 | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | | бюджет города Перми | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 |
| 1.1.1.2.1.3 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 1524,4 | | | | | 1524,4 | | | | | | 1524,4 | | | 1524,4 | | 1524,4 | | | МКУ «Благоустройство Кировского района» | | бюджет города Перми | 2507,000 | 2507,000 | 2507,000 | 2507,000 | 2507,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 1003, 15291 | | | | | 1003, 15291 | | | | | | 1003, 15291 | | | 1003, 15291 | | 1003, 15291 | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | | бюджет города Перми | 774,700 | 774,700 | 774,700 | 774,700 | 774,700 |
| 1.1.1.2.1.5 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 3615, 225 | | | | | 3615, 225 | | | | | | 3615, 225 | | | 3615, 225 | | 3615, 225 | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | | бюджет города Перми | 4070,600 | 4070,600 | 4070,600 | 4070,600 | 4070,600 |
| 1.1.1.2.1.6 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 3179, 611 | | | | | 3179, 611 | | | | | | 3179, 611 | | | 3179, 611 | | 3179, 611 | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | | бюджет города Перми | 3336,700 | 3336,700 | 3336,700 | 3336,700 | 3336,700 |
| 1.1.1.2.1.7 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 1085,7 | | | | | 1085,7 | | | | | | 1085,7 | | | 1085,7 | | 1085,7 | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | | бюджет города Перми | 1592,900 | 1592,900 | 1592,900 | 1592,900 | 1592,900 |
| 1.1.1.2.1.8 | | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | | | тыс. кв. м | | | | 1530, 9859 | | | | | 1530, 9859 | | | | | | 1530, 9859 | | | 1530, 9859 | | 1530, 9859 | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | | бюджет города Перми | 1531,200 | 1531,200 | 1531,200 | 1531,200 | 1531,200 |
|  | | итого по ПНР | | | тыс. кв. м | | | | 13561,67381 | | | | | 13561, 67381 | | | | | | 13561,67381 | | | 13561,67381 | | 13561, 67381 | | |  | | бюджет города Перми | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 | 15688,3 |
| 1.1.1.3 | | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | | | ед. | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 | 19532,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 277884,3 | 467425,1 | 215729,4 | 215729,4 | 215729,4 |
| бюджет города Перми | 277116,4 | 467425,1 | 215729,4 | 215729,4 | 215729,4 |
| бюджет Пермского края | 767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | га | | | | 6,1 | | | | | - | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 7,6 | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 132860,8 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 132860,8 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 1.1.2.1.2 | | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.2 | | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | га | | | | | | 18,2 | | | 12,0 | | | | | | - | | | - | | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 278806,3 | 272413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1375700, 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 1654506, 970 | 272413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 278806,3 | 272413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1375700, 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 1787367,77000 | 272413,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| бюджет города Перми | 411667,1 | 272413,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| бюджет Пермского края | 1375700, 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 1787367, 770 | 272413,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| бюджет города Перми | 411667,1 | 272413,4 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| бюджет Пермского края | 1375700, 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | | | | | | га | | | | 0,9 | | | - | | | | | | - | | | - | | - | | | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 17305,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 17305,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | | | | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | | | | площадь объектов озеленения общего пользования, в отношении которой проведены строительно-монтажные работы (сквер по ул. Калгановской, 62) | | | | га | | | | | 2,15 | | | | 2,15 | | | | | - | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 50217,2 | 28022,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2.2 | | | | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию (сквер по ул. Калгановской, 62) | | | | ед. | | | | | - | | | | 1 | | | | | - | | - | | | - |  | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50217,2 | 28022,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, в отношении которой проведены строительно-монтажные работы (сад им. Н.В.Гоголя) | | | | | | | га | | | | | - | | | 1,3 | | | | | 1,3 | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 0,000 | 84163,4 | 100 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после реконструкции (сад им. Н.В.Гоголя) | | | | | | | ед. | | | | | - | | | - | | | | | 1 | | | - | | | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 84163,4 | 100 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.4 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Генерала Черняховского) | | | | | | | га | | | | | 1,4 | | | - | | | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 41505,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 41505,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.5 | | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Екатерининской, 171) | | | | | | га | | | | | 0,2 | | | - | | | | | | - | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | внебюджетные источники | 14256,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | внебюджетные источники | 14256,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.6 | | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, в отношении которой проведены строительно-монтажные работы (сквер по ул. Корсуньской, 31) | | | | | | га | | | | | 0,8 | | | 0,8 | | | | | | - | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 56188,4 | 5691,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию (сквер по ул. Корсуньской, 31) | | | | | | ед. | | | | | - | | | 1 | | | | | | - | | - | | | - |  | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 56188,4 | 5691,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.7 | | Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1 | | площадь объектов озеленения общего пользования, в отношении которой проведены строительно-монтажные работы (сквер по ул. Яблочкова) | | | | | | га | | | | | 0,17 | | | 0,17 | | | | | | - | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | | бюджет города Перми | 3673,8 | 18 064,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | | количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию (сквер по ул. Яблочкова) | | | | | | ед. | | | | | - | | | 1 | | | | | | - | | - | | | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3673,8 | 18 064,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 183 147,1 | 135 941,9 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 168 890,3 | 135 941,9 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | 183 147,1 | 135 941,9 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 168 890,3 | 135 941,9 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | | | кв. м | | | | 2944, 7 | | | | | 2944,7 | | | | | | 2944,7 | | | 2944,7 | | 2944,7 | | | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | | бюджет города Перми | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 | 1552,300 |
| 1.1.4.1.1.2 | | кв. м | | | | 477,2 | | | | | 477,2 | | | | | | 477,2 | | | 477,2 | | 477,2 | | | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | | бюджет города Перми | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 | 251,600 |
| 1.1.4.1.1.3 | | кв. м | | | | 4391, 0 | | | | | 4391,0 | | | | | | 4391,0 | | | 4391,0 | | 4391,0 | | | МКУ «Благоустройство Кировского района» | | бюджет города Перми | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 | 2314,700 |
| 1.1.4.1.1.4 | | кв. м | | | | 441,3 | | | | | 441,3 | | | | | | 441,3 | | | 441,3 | | 441,3 | | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | | бюджет города Перми | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 | 215,500 |
| 1.1.4.1.1.5 | | кв. м | | | | 13650,0 | | | | | 13650,0 | | | | | | 13650,0 | | | 13650,0 | | 13650,0 | | | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | | бюджет города Перми | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 | 7195,600 |
| 1.1.4.1.1.6 | | кв. м | | | | 4905,0 | | | | | 4905,0 | | | | | | 4905,0 | | | 4905,0 | | 4905,0 | | | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | | бюджет города Перми | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 | 2585,700 |
| 1.1.4.1.1.7 | | кв. м | | | | 16058,0 | | | | | 16058,0 | | | | | | 16058,0 | | | 16058,0 | | 16058,0 | | | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | | бюджет города Перми | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 | 8465,100 |
| 1.1.4.1.1.8 | | кв. м | | | | 973,0 | | | | | 973,0 | | | | | | 973,0 | | | 973,0 | | 973,0 | | | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | | бюджет города Перми | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 | 519,200 |
|  | | Итого по ПНР | | | кв. м | | | | 43840,2 | | | | | 43840,2 | | | | | | 43840,2 | | | 43840,2 | | 43840,2 | | |  | | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 | 23099,7 |
| 1.1.5 | | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | | ед. | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | 13 | | 13 | | | администрация Дзержинского района | | бюджет города Перми | 182,0 | 189,3 | 196,8 | 204,7 | 212,9 |
| ед. | | | | 36 | | | | | 32 | | | | | | 29 | | | 25 | | 24 | | | администрация Индустриального района | | бюджет города Перми | 504,0 | 466,0 | 439,2 | 393,7 | 393,1 |
| ед. | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | администрация Кировского района | | бюджет города Перми | 70,0 | 72,8 | 75,7 | 78,7 | 81,9 |
| ед. | | | | 20 | | | | | 19 | | | | | | 18 | | | 18 | | 17 | | | администрация Мотовилихинского района | | бюджет города Перми | 280,0 | 276,6 | 272,6 | 283,4 | 278,4 |
| ед. | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 14 | | | администрация Орджоникидзевского района | | бюджет города Перми | 209,9 | 218,4 | 227,1 | 236,2 | 229,3 |
| ед. | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | 15 | | 14 | | | администрация Свердловского района | | бюджет города Перми | 209,9 | 218,4 | 227,1 | 236,2 | 229,3 |
| ед. | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | администрация поселка Новые Ляды | | бюджет города Перми | 28,0 | 29,1 | 30,3 | 31,4 | 32,6 |
| Итого по ПНР | | | ед. | | | | 106 | | | | | 101 | | | | | | 97 | | | 93 | | 89 | | |  | | бюджет города Перми | 1483,8 | 1470,6 | 1468,8 | 1464,3 | 1457,5 |
| 1.1.5.1.1.2 | | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | | | кв. м | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | администрация Дзержинского района | | бюджет города Перми | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,7 |
| кв. м | | | | 91 | | | | | 95 | | | | | | 92 | | | 90 | | 86 | | | администрация Индустриального района | | бюджет города Перми | 46,1 | 50,1 | 50,5 | 51,4 | 50,4 |
| кв. м | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | администрация Кировского района | | бюджет города Перми | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | 17,8 |
| кв. м | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | администрация Ленинского района | | бюджет города Перми | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| кв. м | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | 60 | | | 60 | | 60 | | | администрация Мотовилихинского района | | бюджет города Перми | 30,4 | 31,6 | 32,9 | 34,2 | 35,6 |
| кв. м | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | администрация Орджоникидзевского района | | бюджет города Перми | 25,3 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,6 |
| кв. м | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | 50 | | | 50 | | 60 | | | администрация Свердловского района | | бюджет города Перми | 30,4 | 31,6 | 27,4 | 28,5 | 35,6 |
| кв. м | | | | 65 | | | | | 70 | | | | | | 70 | | | 64 | | 55 | | | администрация поселка Новые Ляды | | бюджет города Перми | 33 | 36,9 | 38,4 | 36,5 | 32,6 |
| Итого по ПНР | | | кв. м | | | | 550 | | | | | 416 | | | | | | 425 | | | 412 | | 404 | | |  | | бюджет города Перми | 210,9 | 224,1 | 225,9 | 230,4 | 237,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 | 1694, 700 |
| 1.1.6 | | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | | выполненные проектно-изыскательские работы 1 этапа проектирования на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | | | | | ед. | | | 1 | | | - | | | | - | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | всего, в том числе | | 2 285 858, 370 | 900 574, 8 | 440 523,  8 | 340 523, 8 | 340 523, 8 |
| бюджет города Перми | | 895 133,0 | 900 574, 8 | 440 523, 8 | 340 523, 8 | 340 523, 8 |
| бюджет Пермского края | | 1 376 468, 570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 14256,8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков, скверов садов, бульваров» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание благоустроенной зоны отдыха для населения города Перми по ул. Гашкова, 20 | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь вновь созданного сквера составит 0,9 га | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2018-2022 годы | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 56 320,20154 тыс. руб. | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| всего, в том числе | 56320,20154 | 1034,07477 | 241,77177 | 5608,785 | 32130,270 | 17305,3 |
| бюджет города Перми | 56078,42977 | 1034,07477 | - | 5608,785 | 32130,270 | 17305,3 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 241,77177 | - | 241,77177 | - | - |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации | | |
| принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | | 1 | | 2018 | | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) (невыполнение показателя за 2018 год) | ед. | | 1 | | 2019 | | |
| выполненные работы по наружному освещению | ед. | | 1 | | 2020 | | |
| получение положительного заключенния достоверноести сметной стоимости строительства сквера | ед. | | 1 | | 2021 | | |
| принятый заказчиком  построенный сквер | ед. | | 1 | | 2022 | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0224.16 | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 сентября 2015 г. № 8 | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. № 12-БК | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | | |
| выполнение проектно-изыскательских работ | | | 2018 год | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2018-2020 годы | | | |
| получение положительного заключенния достоверноести сметной стоимости строительства сквера | | | 2021 год | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ (ввод объекта в эксплуатацию) | | | 2022 год | | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Калгановской, 62, г. Пермь, Мотовилихинский район | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.2. Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание благоустроенной зоны отдыха горожан в микрорайоне Вышка-1 | | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | прирост посещаемости до 2240 чел./день, благоустроенная площадь - 2,15 га | | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019; 2021-2023 годы | | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2023 годы | | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 86 977,696 тыс. руб. | | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 86 977,696 | 2744,801 | - | 5993,595 | | 50217,2 | 28022,1 |
| бюджет города Перми | 84232,895 | - | - | 5993,595 | | 50217,2 | 28022,1 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 2744,801 | - | - | | - | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | | | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | | | 2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 06/18 | | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 03 марта 2017 г. № 1 | | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | | |
| разработка проектной документации | | | | | 2019 год | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | | 2021-2023 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2023 год | | |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сад им. Н.В.Гоголя, г. Пермь, Ленинский район | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.3. Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | благоустройство территории сада им. Н.В.Гоголя, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | посещаемость до 1040 чел./день, благоустроенная территория - 1,0 га | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024 год | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 186 336,138 тыс. руб. | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2020 | | 2023 | 2024 |
| всего, в том числе | 186 336,138 | 2172,738 | | 84163,4 | 100 000,0 |
| бюджет города Перми | 184 163,4 | - | | 84163,4 | 100 000,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2172,738 | 2172,738 | | - | - |
|  | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | | | |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | | | |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2023 | | | |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2024 | | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | бюджет города Перми | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26 июня 2019 г. № 9-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| разработка проектной документации | | | 2020 год | | |
| выполненные строительно-монтажные работы | | | 2023 год | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2024 год | | |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Генерала Черняховского, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4. Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | посещаемость до 1460 чел./день, благоустроенная территория - 1,4 га | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 годы | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 57 551,652 тыс. руб. | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 57 551,652 | 3210,118 | - | | 12 835, 934 | 41505,6 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | | 2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | 2022 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 12/18 | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | | |
| разработка проектной документации | | | | 2019 год | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | 2021-2022 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | 2022 год | | |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Корсуньской, 31, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат, организация общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | посещаемость до 800 чел./день, благоустроенная территория - 0,8 га | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020, 2021-2023 годы | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2023 годы | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 83 361,472 тыс. руб. | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 83 361,472 | 1783,698 | 19 697,474 | 56 188,4 | 5691,9 |
| бюджет города Перми | 81 577,774 | - | 19 697,474 | 56 188,4 | 5691,9 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1783,698 | 1783,698 | - | - | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | 2020 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | 2022 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 19-18 | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| разработка проектной документации | | | 2020 год | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2021-2022 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год | | |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Яблочкова, г. Пермь, Свердловский район | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.6. Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание нового места отдыха для населения микрорайона Крохалева, благоустройство транзитного участка на пересечении двух улиц - Солдатова и Яблочкова | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | посещаемость до 320 чел./день, благоустроенная площадь - 0,17 га | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 годы | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 23 666,4 тыс. руб. | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2021 | 2022 | | 2023 |
| бюджет города Перми | 23666,4 | 1928,1 | 3673,8 | | 18064,5 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | год реализации | | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | 2021 | | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | 2023 | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | 2023 | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 12 октября 2018 г. № 10 | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. № 6-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | | 2021 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | 2022-2023 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | 2023 год | |

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 «Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города

Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров»

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 132 860,8 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| капитальный ремонт бульвара по проспекту Парковому | 2022 | 2026 | бюджет города Перми | 92 996,2 | 0,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал» | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 39 864,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 278 806,3 | 272 413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1 375 700, 670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 55 798,3 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 258 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 223 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 196 123,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 222 413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 921 465,620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 12 664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния

и развитие объектов ритуального назначения, в том числе крематория»

муниципальнойпрограммы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |

| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | | | | | | ед. | | | 18 | | | 18 | | | 18 | | | 18 | | 18 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 34160,6 | 53940,0 | 34118,5 | 34118,5 | 34118,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 34160,6 | 53940,0 | 34118,5 | 34118,5 | 34118,5 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | | день | | | | 61 | | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | | 61 | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 34755,2 | 54534,6 | 34713,1 | 34713,1 | 34713,1 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | | | | 638 | | | | 638 | | | | 638 | | | 638 | | | 638 | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 35610,7 | 55390,1 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояния объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | | | | ед. | | | 1 | | | | 1 | | | - | | | - | | | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство ( реконструкция) объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | Строительство кладбища «Березовая роща», в Кировском районе города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.1 | разработанная проектная документация (строительство кладбища «Березовая роща») | | | ед. | | | | | 1 | - | | | | - | | | - | | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 24698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.2 | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2.1 | количество выполненных проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми" | | | | ед. | | | 1 | | - | | | | - | | | - | | | - | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21381,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.2.2 | количество построенных крематориев | | | | ед. | | | - | | 1 | | | | - | | | - | | |  | | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 80 000,0 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 101381,1 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 126079,1 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 126079,1 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 211689,8 | 521227,6 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |

Приложение

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения,

в том числе крематория»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

«Восстановление нормативного состояния и развитие объектов

ритуального назначения, в том числе крематория» муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | кладбище «Березовая роща» города Перми, Пермский край, город Пермь, Кировский район | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.1. Строительство кладбища "Березовая роща" города Перми | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь под захоронение умерших – 40,0 га, количество мест под захоронение умерших – 53 333 ед. | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 год | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 годы | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 24 698,0 тыс. руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2022 | | |
| бюджет города Перми | 24 698,0 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | 2022 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2023 год | |
| ввод кладбища в эксплуатацию | | 2024 год | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | крематорий на кладбище «Восточное» города Перми, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми традиционным способом (в землю) или путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь под захоронение умерших - 20,7 га, количество мест под захоронение умерших - 27600 ед. | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2017, 2022 годы | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2011-2017, 2022 годы | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 689 780,89637 тыс. руб. | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | | 2009-2017 | | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 689 780,89637 | | 222562,29637 | | 101381,1 | 365837,5 |
| бюджет города Перми | 652 249,25300 | | 185030,653 | | 101381,1 | 365837,5 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15273,25537 | | 15273,25537 | | - | - |
| бюджет Пермского края | 22258,388 | | 22258,388 | | - | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | | | 2011 | | |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | | | 2012 | | |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | | | 2013 | | |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | | | 2014 | | |
| принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория - сети наружного освещения) | ед. | 1 | | | 2015 | | |
| принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | | | 2016 | | |
| принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | | | 2017 | | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | | 2022 | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 | | | 2022 | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | ед. | 1 | | | 2023 | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. N 7, от 27 декабря 2019 г. N 14 | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. N 12-БК | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | | | | |
| выполнение 1 этапа строительства | | 2005-2011 годы | | | | |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | 2012 год | | | | |
| выполнение 2 этапа строительства | | 2013 -2016 годы | | | | |
| обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | | 2017 год | | | | |
| корректировка проектной документации | | 2022 год | | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2022 год | | | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | | 2023 год | | | | |

Приложение 2

к Системе программных мероприятий

подпрограммы 2.1 «Восстановление

нормативного состояния и развитие

объектов ритуального назначения,

в том числе крематория»

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного

состояния и развитие объектов ритуального назначения, в том числе крематория»

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | Количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 50000,000 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50000,000 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми | | | | | | |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 73,6 | 76,9 | 68,5 | 55,9 | 44,1 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (300,9) | 100,0  (303,2) | 100,0  (306,4) | 100,0  (306,4) | 100,0  (306,4) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс.  кв. м) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 6,7  (20,1) | 4,0  (12,0) | 0,3  (0,8) | 0,2  (0,7) | 0,2  (0,5) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,8  (2,3) | 1,0  (3,12) | - | - | - |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 2 | 3 | - | - | - |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | |
|  | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %  (кв. м) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | |
|  | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 1,9  (106) | 1,9  (101) | 1,8  (97) | 1,8  (93) | 1,8  (89) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (550) | 100  (416) | 100  (425) | 100  (412) | 100  (404) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | |
|  | Доля берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполннены работы по капитальному ремонту | %  (ед.) | 100  (1) | - | - | - | - |
| 2 | Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми | | | | | | |
|  | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения, в том числе крематория | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | | | | | |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | %  (ед.) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %  (чел.) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | | | | | | |
|  | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | %  (ед.) | 5,6  (1) | 5,6  (1) | - | - | - |
| 2.1.3 | Задача. Строительство ( реконструкция) объектов ритуального назначения | | | | | | |
|  | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | 1 | - | - | - |

Приложение

к Таблице

показателей конечного результата

муниципальной программы

«Благоустройство города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Благоустройство города Перми»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | ед. | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100 % / Коо | Коовн – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство;  Коогс – количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства;  Коо – общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100 % / Поо | Поос – площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100 % / Пглв | Плгвн – площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании;  Плгв – общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100 % / Кдф | Кфн – количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт;  Кдф – общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100 % / Поо | Пкроо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100 % / Поо | Прсоо – площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству;  Поо – общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. |  | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100 % / Пиис | Пиисс – площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание;  Пиис – общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x  100 % / Косунрг | Ксунрг – количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов);  Косунрг – общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация из реестра самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x  100 % / Косунрз | Ксунрз – площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы);  Косунрз – общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп – количество возможных захоронений на подготовленных площадях;  Кзвг – количество захоронений в год | информация от ПМУП «Ритуальные услуги» | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | % | - | Дорн = Корн x 100 % / Коорн | Корн – количество объектов ритуального назначения, находящихся на содержании;  Коорн – общее количество объектов ритуального назначения | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100 % / Коуэ | Куэ – количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест;  Коуэ – общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x  100 % / Корн | Ккрорн – количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения;  Корн – общее количество объектов ритуального назначения на территории города Перми | информация от МКУ «Пермблагоустройство» (акты) | вторичный | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. |  | сумма объектов ритуального назначения, в отношении которых были выполнены работы по строительству и реконструкции |  | акты выполненных работ | отчетная документация | ежегодно до  01 февраля года, следующего за отчетным периодом |