

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**Об утверждении муниципальной   
программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 cентября 2024 года   
№ 715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20.10.2021 г. № 917 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

от 14.02.2022 № 82 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 15.03.2022 № 175 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 01.04.2022 № 246 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 06.05.2022 № 343 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 22.06.2022 № 503 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 14.07.2022 № 606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 12.09.2022 № 782 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 20.10.2022 № 1041 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 25.11.2022 № 1187 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 28.12.2022 № 1399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 01.02.2023 № 67 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 09.02.2023 № 89 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 27.02.2023 № 142 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 21.03.2023 № 223 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 11.05.2023 № 372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 14.06.2023 № 487 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 21.07.2023 № 625 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 04.08.2023 № 660 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 31.08.2023 № 791 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 18.10.2023 № 1103 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 20.10.2023 № 1132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 22.12.2023 № 1455 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 16.01.2024 № 25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 21.02.2024 № 127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 11.04.2024 № 287 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 05.07.2024 № 567 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 05.08.2024 № 627 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 20.08.2024 № 663 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 917»;

от 20.10.2021 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Перми»;

от 14.02.2022 № 84 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 11.05.2022 № 349 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 23.06.2022 № 515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 22.07.2022 № 620 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 12.09.2022 № 788 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 20.10.2022 № 1035 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 25.10.2022 № 1075 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 28.10.2022 № 1090 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 29.12.2022 № 1421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 18.01.2023 № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 09.02.2023 № 86 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 06.04.2023 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 18.04.2023 № 315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 16.05.2023 № 391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 19.06.2023 № 505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 27.07.2023 № 642 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 07.09.2023 № 812 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 18.10.2023 № 1070 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 19.10.2023 № 1128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 19.12.2023 № 1432 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 27.12.2023 № 1507 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 10.01.2024 № 11 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 06.02.2024 № 80 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 26.04.2024 № 327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 19.06.2024 № 504 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 04.07.2024 № 563 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г. № 914»;

от 04.09.2024 № 733 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 914»;

от 06.09.2024 № 742 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 914»;

от 20.10.2021 г. № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

от 03.03.2022 № 139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 02.06.2022 № 433 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 01.08.2022 № 645 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 15.09.2022 № 802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 30.09.2022 № 882 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 20.10.2022 № 1033 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 16.12.2022 № 1311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 28.12.2022 № 1400 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 13.01.2023 № 17 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 10.04.2023 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 27.06.2023 № 539 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 22.08.2023 № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 02.10.2023 № 934 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 13.10.2023 № 1019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 20.10.2023 № 1133 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 19.12.2023 № 1423 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 27.12.2023 № 1515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 10.01.2024 № 3 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 16.01.2024 № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 26.02.2024 № 140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 01.04.2024 № 237 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 18.06.2024 № 501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 05.07.2024 № 574 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922»;

от 10.07.2024 № 579 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 г.   
№ 922».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации   
города Перми

от

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор  программы | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  программы | Мясоедов Д.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации программы | 2025 – 2029 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | № | Наименование целевого показателя | | | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | | | % | | 73,1 | 73,9 | | 73,9 | | 80,7 | | 81,5 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | | | год | | 1,1 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | | | % | | 86,7 | 86,8 | | 86,8 | | 86,8 | | 86,8 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | | | случаев | | не более 4,0 | не более 4,0 | | не более 4,0 | | не более 4,0 | | не более 4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | | | ед. | | 11562 | 11589 | | 11589 | | 11589 | | 11589 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 9 696 884,1 | 8 196 500,4 | | 8 384 809,6 | | | 7 357 348,3 | | 7 155 657,7 | | 40 791 200,1 | |
| бюджет города Перми | | 7 488 242,9 | 7 141 185,5 | | 8 384 809,6 | | | 7 357 348,3 | | 7 155 657,7 | | 37 527 244,0 | |
| бюджет Пермского края | | 2 081 450,7 | 1 055 314,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3 136 765,6 | |
| бюджет Российской Федерации | | 127 190,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 127 190,5 | |

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

**муниципальной программы**

**«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

* 1. **Оценка текущего состояния в сфере благоустройства города Перми**

Реализация муниципальной программы направлена на создание   
и приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, среди них: автомобильные дороги местного значения на территории города Перми, объекты озеленения общего пользования города Перми, места организованного отдыха людей у воды на территории города Перми, места погребения на территории города Перми.

Дорожная деятельность одна из важнейших базовых отраслей экономики,   
ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность города Перми и страны в целом. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 1 592,0 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья:Ижевск (890,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км).

Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа   
(754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе - 1,7 млн. кв. м, в Кирове - 1,3 млн. кв. м. В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 30,932 тыс. дорожных знаков, наносится 135,4 тыс. кв. м дорожной разметки), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, организованы 11 562 ед. парковочных мест транспортных средств   
на платной основе.

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в городе Перми. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми.   
К концу 2029 года этот показатель будет достигать 86,8% за счет активной работы по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края.

На период 2025 - 2027 гг. в целях строительства автомобильных дорог планируется разработать проектно- сметные документации по ул.Комбайнеров   
от ул Рязанской до ул. Чердынской и от ул. К.Беляева до ул. Рязанской, автомобильной дороги от ул. Хабаровская до ул. Якутской, проездов между   
ул. Голева и ул. Плеханова, реконструкции ул. Дзержинского, ул. Карпинского, ул. Пермской.

Также будет продолжены работы по ремонту моста через реку Егошиха автодорога «Стахановская-Ива»; путепровода через железнодорожные пути   
и реку Данилиха «Переход Стахановская-Ива»; путепровода через ж/д пути   
по ул. Решетниковский спуск.

По состоянию на 01 января 2025 г. на территории города Перми расположено 208 объектов озеленения общего пользования. В их числе 126 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 86 объектов (74,6%), и 82 объекта вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. 5 объектов находятся в содержании департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми   
и управления по экологии и природопользованию администрации города Перми.

В рамках программы планируется обустройство, капитальный и текущий ремонт объектов озеленения общего пользования с целью реализации приоритетных проектов территориальных органов администрации города Перми. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. В период 2025-2029 годов предусмотрены мероприятия   
по обустройству и содержанию 4 организованных мест отдыха у воды   
на территории города Перми. Кроме того, запланировано мероприятие   
по благоустройству особо охраняемой природной территории «Мотовилихинский пруд» путем создания многофункциональных пространств с возможностью всесезонного использования.

На территории города Перми расположены 17 мест погребения общей площадью 488,4 га. В 2025 году планируется выполнить обследование   
объекта незавершенного строительства «Крематорий на кладбище «Восточное».

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия   
по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке   
от территориальных общественных самоуправлений.

* 1. **Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы.**

**Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями государственных программ Пермского края.**

Реализация программы направлена на достижение цели по формированию комфортной городской среды в части повышения уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создания условий для развития архитектурной привлекательности города Перми, а также повышение эффективности   
в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транспортных средств, повышения уровня благоустройства, в том числе путем создания   
и поддержания нормативного состояния парков, садов, скверов, бульваров определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85. Механизмы реализации функционально-целевого направления «комфортной городской среды» определены Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденным решением Пермской городской Думы 26.10. 2021 № 232.

Поставленные цели будут достигнуты путем развития улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, приведением в нормативное состояние автомобильных дорог, снижением уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечением нормативного состояния   
и модернизацией ливневой канализации, профилактикой дорожно-транспортного травматизма, обеспечением строительства и реконструкции сетей наружного освещения, обеспечением текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения, организацией функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, созданием внеуличных (плоскостных) муниципальных парковок, в том числе перехватывающих, выполнением комплекса мероприятий по архитектурной подсветке.

В части озеленения будут реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий, обеспечено прямое участия граждан в формировании комфортной городской среды.

В ритуальной сфере предусмотрено восстановление нормативного состояния мест погребения, строительство (реконструкция) мест погребения.

**1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в отрасли городского хозяйства.**

Реализация программы направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик и элементов автомобильных дорог общего пользования, объектов озеленения общего пользования, мест погребения.

Задачи программы направлены на решение следующих проблем:

1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог.

2. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров.

3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения.

4. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми.

5. Создание условий для оказания ритуальных услуг.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальным проектами «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», «Местные дороги», «Комплексное благоустройство», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог», «Обустройство сетей наружного освещения», «Обустройство объектов озеленения общего пользования», «Строительство   
и реконструкция мест погребения», а также комплексами процессных мероприятий программы.

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 1 «Региональная и местная дорожная сеть»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог | | | ед. | | 17 | - | | - | | - | | - |
| 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | | км | | 22,529 | - | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 965 914,0 | 831 831,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 797 745,0 | |
| бюджет города Перми | | 198,3 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 198,3 | |
| бюджет Пермского края | | 838 525,2 | 831 831,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 670 356,2 | |
| бюджет Российской Федерации | | 127 190,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 127 190,5 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 2 «Местные дороги»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог | | | ед. | | - | 1 | | - | | - | | - |
| 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | | | км | | - | 0,843 | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 147 017,2 | 145 103,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 292 120,3 | |
| бюджет города Перми | | 1 914,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 914,0 | |
| бюджет Пермского края | | 145 103,2 | 145 103,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 290 206,3 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 3 «Комплексное благоустройство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Гусева А.Ю., начальник отдела садово-паркового хозяйства и объектов ритуального назначения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | | | ед. | | 4 | 1 | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 1 292 098,1 | 97 976,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 390 074,1 | |
| бюджет города Перми | | 194 275,8 | 19 595,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 213 871,0 | |
| бюджет Пермского края | | 1 097 822,3 | 78 380,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 176 203,1 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | | | ед. | | - | - | | - | | 1 | | - |
| 2 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | | | ед. | | 3 | - | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 667 500,9 | 0,0 | | 464 259,5 | | | 401 690,6 | | 0,0 | | 1 533 451,0 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 5 «Обустройство сетей наружного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | | | км | | 43,6 | 30,0 | | 67,9 | | 37,0 | | 37,0 |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 179 281,7 | 179 612,3 | | 185 486,1 | | | 180 000,0 | | 180 000,0 | | 904 380,1 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Гусева А.Ю., начальник отдела садово-паркового хозяйства и объектов ритуального назначения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | | | ед. | | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 157 212,0 | 498 202,2 | | 160 734,1 | | | 100 000,0 | | 100 000,0 | | 1 016 148,3 | |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 7 «Строительство и реконструкция мест погребения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Гусева А.Ю., начальник отдела садово-паркового хозяйства и объектов ритуального назначения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | | | ед. | | - | - | | 1 | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 2 700,0 | 0,0 | | 478 982,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | 481 682,8 | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | | | кв.м | | 18406116,40 | 18406116,40 | | 18406116,40 | | 18406116,40 | | 18406116,40 |
| 2 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | | | % | | 0,73 | 0,73 | | 0,73 | | 0,72 | | 0,72 |
| 3 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | | | кв.м | | 16650,9 | 16650,9 | | 16650,9 | | 16650,9 | | 16650,9 |
| 4 | Количество дорожных знаков на содержании | | | ед. | | 30 932 | 30 932 | | 30 932 | | 30 932 | | 30 932 |
| 5 | Площадь нанесенной дорожной разметки | | | тыс.кв.м | | 135,436 | 135,436 | | 135,436 | | 135,436 | | 135,436 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 3 886 936,4 | 3 829 398,2 | | 4 697 842,9 | | | 4 396 293,1 | | 4 596 293,1 | | 21 406 763,7 | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 2**

**«Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | | | км | | 1 852,84 | 1 893,19 | | 1 908,68 | | 1 998,71 | | 2 038,41 |
| 2 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | | | ед. | | 4 | 3 | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 485 148,8 | 485 699,1 | | 435 879,0 | | | 317 739,4 | | 317 739,4 | | 2 042 205,7 | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 203 | 206 | | 208 | | 210 | | 212 |
| 2 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | | | тыс. кв. м | | 14036,8 | 14036,8 | | 14036,8 | | 14036,8 | | 14036,8 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 823 289,7 | 982 758,2 | | 869 998,1 | | | 869 998,1 | | 869 998,1 | | 4 416 042,2 | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт | | | ед. | | 17 | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Бюджет города Перми | | 215 205,5 | 264 880,1 | | 210 314,7 | | | 210 314,7 | | 210 314,7 | | 1 111 029,7 | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Мясоедов Д.А. начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| Бюджет города Перми | 874 579,8 | 881 040,2 | 881 312,4 | 881 312,4 | 881 312,4 | 4 399 557,2 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы   
«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Единица измерения | ФО (ФП) | Значения показателей | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | ДДБ | 73,1 | 73,9 | 73,9 | 80,7 | 81,5 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | ДДБ | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | ДДБ | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | ДДБ | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | ДДБ | 11562 | 11589 | 11589 | 11589 | 11589 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | |
| 6 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог | ед. | ДДБ | 17 | - |  | - | - |
| 7 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | 22,529 | - | - | - | - |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | | | | | | | | |
| 8 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту автомобильных дорог | ед. | ДДБ | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | - | 0,843 | - | - | - |
| Муниципальный проект 3 «Комплексное благоустройство» | | | | | | | | |
| 10 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | ед. | ДДБ | 4 | 1 | - | - | - |
| Муниципальные проекты | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 11 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. | ДДБ | 3 | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 5 «Обустройство сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 13 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | ДДБ | 43,6 | 30,0 | 67,9 | 37,0 | 37,0 |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | | | | | | | | |
| 14 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | ДДБ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Муниципальный проект 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» | | | | | | | | |
| 15 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | - | 1 | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 16 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м. | ДДБ | 18406116,4 | 18406116,4 | 18406116,4 | 18406116,4 | 18406116,4 |
| 17 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | ДДБ | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
| 18 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв.м | ДДБ | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 | 16650,9 |
| 19 | Количество дорожных знаков на содержании | ед. | ДДБ | 30 932 | 30 932 | 30 932 | 30 932 | 30 932 |
| 20 | Площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв.м | ДДБ | 135,436 | 135,436 | 135,436 | 135,436 | 135,436 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 21 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | км | ДДБ | 1 852,84 | 1 893,19 | 1 908,68 | 1 998,71 | 2 038,41 |
| 22 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | ДДБ | 4 | 3 | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» | | | | | | | | |
| 23 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 203 | 206 | 208 | 210 | 212 |
| 24 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | тыс. кв.м | ДДБ | 14036,8 | 14036,8 | 14036,8 | 14036,8 | 14036,8 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» | | | | | | | | |
| 25 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержании и ремонт | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | | ФО (ФП) | | Источники финансового  обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | Всего |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» | | - | | Всего, в том числе: | 9 696 884,1 | 8 196 500,4 | 8 384 809,6 | 7 357 348,3 | 7 155 657,7 | 40 791 200,1 |
| бюджет города Перми | 7 488 242,9 | 7 141 185,5 | 8 384 809,6 | 7 357 348,3 | 7 155 657,7 | 37 527 244,0 |
| бюджет Пермского края | 2 081 450,7 | 1 055 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 136 765,6 |
| бюджет Российской Федерации | 127 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 190,5 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов | | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | | - | | Всего, в том числе: | 965 914,0 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 797 745,0 |
| бюджет города Перми | 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,3 |
| бюджет Пермского края | 838 525,2 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 670 356,2 |
| бюджет Российской Федерации | 127 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 190,5 |
| Направление расходов 1.1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | ДДБ | | Всего, в том числе: | 134 083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 083,0 |
| бюджет города Перми | 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,3 |
| бюджет Пермского края | 6 694,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 694,2 |
| бюджет Российской Федерации | 127 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 190,5 |
| Направление расходов 1.2 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | ДДБ | | бюджет Пермского края | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 663 662,0 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов | | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | - | | Всего, в том числе: | | 147 017,2 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292 120,3 |
| бюджет города Перми | | 1 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 914,0 |
| бюджет Пермского края | | 145 103,2 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 206,3 |
| Направление расходов 2.1. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ДДБ | | Всего, в том числе: | | 147 017,2 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292 120,3 |
| бюджет города Перми | | 1914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1914,0 |
| бюджет Пермского края | | 145 103.2 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290 206,3 |
| Муниципальный проект 3 «Комплексное благоустройство» | - | | Всего, в том числе: | | 1 292 098,1 | 97 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390 074,1 |
| бюджет города Перми | | 194 275,8 | 19 595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213 871,0 |
| бюджет Пермского края | | 1 097 822,3 | 78 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 176 203,100 |
| Направление расходов 3.1. «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» | ДДБ | | Всего, в том числе: | | 97 976,0 | 97 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 952,0 |
| бюджет города Перми | | 19 595,2 | 19 595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 190,4 |
| бюджет Пермского края | | 78 380,8 | 78 380,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 761,6 |
| Направление расходов 3.2. «Развитие городского пространства» | ДДБ | | Всего, в том числе: | | 1 194 122,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 194 122,1 |
| бюджет города Перми | | 174 680,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 680,6 |
| бюджет Пермского края | | 1 019 441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019 441,5 |
| Муниципальные проекты | | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | - | | Бюджет города Перми | | 667 500,9 | 0,0 | 464 259,5 | 401 690,6 | 0,0 | 1 533 451,0 |
| Направление расходов 4.1. «Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 421 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421 205,7 |
| Направление расходов 4.2. «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 136 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 464,7 |
| Направление расходов 4.3. «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной  до ул. Подлесной до выпуска» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 109 830,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 830,5 |
| Направление расходов 4.4. «Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева  до ул. Космонавта Леонова» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 401 690,6 | 401 690,6 | 0,0 | 803 381,2 |
| Направление расходов 4.5. «Строительство ул. Комбайнеров от ул. Рязанской до ул. Чердынской» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 18 020,1 | 0,0 | 0,0 | 18 020,1 |
| Направление расходов 4.6. «Строительство ул. Комбайнеров от ул. Космонавтов Беляева  до ул. Рязанской» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 4 345,1 | 0,0 | 0,0 | 4 345,1 |
| Направление расходов 4.7. «Строительство автомобильной дороги от ул. Хабаровской  до ул. Якутской с организацией регулируемого пересечения  с ул. Якутской» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0.0 | 5 135,2 | 0,0 | 0.0 | 5 135,2 |
| Направление расходов 4.8. «Строительство проезда между  ул. Голева и ул. Плеханова» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 3 931,3 | 0,0 | 0,0 | 3 931,3 |
| Направление расходов 4.9. «Строительство проезда между  ул. Солдатова и ул. Анвара Гатауллина» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 2 238,4 | 0,0 | 0,0 | 2 238,4 |
| Направление расходов 4.10. «Реконструкция ул. Дзержинского от ул. Данщина  до ул. Вишерской» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 17 030,7 | 0,0 | 0,0 | 17 030,7 |
| Направление расходов 4.11. «Реконструкция ул. Дзержинского от ул. Данщина до ул. Окулова» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 0,0 | 0,0 | 11 868,1 | 0,0 | 0,0 | 11 868,1 |
| Муниципальный проект 5 «Обустройство сетей наружного освещения» | - | | Бюджет города Перми | | 179 281,7 | 179 612,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 904 380,1 |
| Направление расходов 5.1. «Обустройство сетей наружного освещения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 179 281,7 | 179 612,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 904 380,1 |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | - | | Бюджет города Перми | | 157 212,0 | 498 202,2 | 160 734,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 016 148,3 |
| Направление расходов 6.1. «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 157 212,0 | 498 202,2 | 160 734,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 016 148,3 |
| Муниципальный проект 7 «Строительство и реконструкция мест погребении» | - | | Бюджет города Перми | | 2 700,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 481 682,8 |
| Направление расходов 7.1. «Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 2 700,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 481 682,8 |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» | - | | Бюджет города Перми | | 3 886 936,4 | 3 829 398,2 | 4 697 842,9 | 4 396 293,1 | 4 596 293,1 | 21 406 763,7 |
| Направление расходов 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» |  | | Бюджет города Перми | | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 500 000,0 | 16 100 000,0 |
| ДДБ | | Бюджет города Перми | | 2 981 000,0 | 2 981 000,0 | 3 281 000,0 | 3 281 000,0 | 3 481 000,0 | 16 005 000,0 |
| АЛР | | Бюджет города Перми | | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 3 198,0 |
| АСР | | Бюджет города Перми | | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 17 329,0 |
| АМР | | Бюджет города Перми | | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 19 553,5 |
| АДР | | Бюджет города Перми | | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 11 572,0 |
| АИР | | Бюджет города Перми | | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 10 274,5 |
| АКР | | Бюджет города Перми | | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 12 768,0 |
| АОР | | Бюджет города Перми | | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 17 271,0 |
| АНЛ | | Бюджет города Перми | | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 3 034,0 |
| Направление расходов 1.2 «Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 52 215,8 | 52 215,8 | 52 215,8 | 52 215,8 | 52 215,8 | 261 079,0 |
| Направление расходов 1.3 «Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 167 215,4 | 130 116,0 | 170 116,0 | 170 116,0 | 170 116,0 | 807 679,4 |
| Направление расходов 1.4 «Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 910 686,0 |
| Направление расходов 1.5 «Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 96 921,5 | 74 791,5 | 70 779,8 | 70 779,8 | 70 779,8 | 384 052,4 |
| Направление расходов 1.6 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 323 288,7 | 323 212,4 | 855 668,8 | 554 119,0 | 554 119,0 | 2 610 407,9 |
| Направление расходов 1.7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 65 157,8 | 66 925,3 | 66 925,3 | 66 925,3 | 66 925,3 | 332 859,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» | - | | Бюджет города Перми | | 485 148,8 | 485 699,1 | 435 879,0 | 317 739,4 | 317 739,4 | 2 042 205,7 |
| Направление расходов 2.1 «Содержание и ремонт сетей наружного освещения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 307 554,3 | 317 739,4 | 317 739,4 | 317 739,4 | 317 739,4 | 1 578 511,9 |
| Направление расходов 2.2 «Целевая субсидия на выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 122 658,9 | 119 840,4 | 118 139,6 | 0,0 | 0,0 | 360 638,9 |
| Направление расходов 2.3 «Содержание и ремонт сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 14 097,6 | 13 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 216,9 |
| Направление расходов 2.4 «Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 5 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 838,0 |
| Направление расходов 2.5 «Архитектурная подсветка зданий» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» | - | | Бюджет города Перми | | 823 289,7 | 982 758,2 | 869 998,1 | 869 998,1 | 869 998,1 | 4 416 042,2 |
| Направление расходов 3.1 «Содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 471 056,8 | 471 056,8 | 471 056,8 | 471 056,8 | 471 056,8 | 2 355 284,0 |
| Направление расходов 3.2 «Содержание земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 47 770,2 | 47 770,2 | 47 770,2 | 47 770,2 | 47 770,2 | 238 851,0 |
| Направление расходов 3.3 «Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 108 998,5 | 312 760,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 721 758,6 |
| Направление расходов 3.4 «Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 215 498,5 |
| Направление расходов 3.5 «Мероприятия по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов» |  | | Бюджет города Перми | | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 8 914,0 |
| АЛР | | Бюджет города Перми | | 123,6 | 118,3 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 589,6 |
| АСР | | Бюджет города Перми | | 267,6 | 265,9 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 352,2 |
| АМР | | Бюджет города Перми | | 268,1 | 266,7 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 353,5 |
| АДР | | Бюджет города Перми | | 268,1 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 356,1 |
| АИР | | Бюджет города Перми | | 268,8 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 356,8 |
| АКР | | Бюджет города Перми | | 262,2 | 269,3 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 1 281,2 |
| АОР | | Бюджет города Перми | | 255,6 | 265,8 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 340,1 |
| АНЛ | | Бюджет города Перми | | 68,8 | 58,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 284,5 |
| Направление расходов 3.6 «Обустройство организованных мест отдыха у воды на территории города Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 13 303,0 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 38 457,4 |
| Направление расходов 3.7 «Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 100 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800000,0 |
| Направление расходов 3.8 «Благоустройство территорий для обеспечения доступа к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 37 278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 278,7 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» | - | | Бюджет города Перми | | 215 205,5 | 264 880,1 | 210 314,7 | 210 314,7 | 210 314,7 | 1 111 029,7 |
| Направление расходов 4.1 «Содержание мест погребения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 106 932,7 | 156 932,7 | 206 932,7 | 206 932,7 | 206 932,7 | 884 663,5 |
| Направление расходов 4.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 1 472,3 | 1 720,5 | 1 856,5 | 1 856,5 | 1 856,5 | 8 762,3 |
| Направление расходов 4.3 «Организация автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений)» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 3127,5 |
| Направление расходов 4.4 «Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4500,0 |
| Направление расходов 4.5 «Приведение в нормативное состояние мест погребения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 100 000,0 | 104 701,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 701,4 |
| Направление расходов 4.6 «Проектирование санитарно-защитных зон мест погребения» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 5 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 275,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений» | - | | Бюджет города Перми | | 874 579,8 | 881 040,2 | 881 312,4 | 881 312,4 | 881 312,4 | 4 399 557,2 |
| Направление расходов 5.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 814 078,5 | 818 762,2 | 819 034,4 | 819 034,4 | 819 034,4 | 4 089 943,9 |
| Направление расходов 5.2 «Содержание муниципальных органов города Перми» | ДДБ | | Бюджет города Перми | | 60 501,3 | 62 278,0 | 62 278,0 | 62 278,0 | 62 278,0 | 309 613,3 |