Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

Дата рег.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация 
дорожной деятельности в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 19 октября 2017 г. № 911 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

от 6 февраля 2018 г. № 77 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 22 февраля 2018 г. № 101 «О внесении изменений в муниципальную 
про-грамму «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 25 апреля 2018 г. № 254 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 6 июня 2018 г. № 362 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911»;

от 17 августа 2018 г. № 539 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 911».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми		                              		                         Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – управление внешнего благоустройства) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | управление внешнего благоустройства; управление жилищных отношений администрации города Перми; территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы): администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - администрация поселка Новые Ляды); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): МКУ «Пермблагоустройство»; МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; МКУ «Благоустройство Индустриального района»; МКУ «Благоустройство Кировского района»; МКУ «Благоустройство Ленинского района»; МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; МКУ «Благоустройство Свердловского района»; МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 216 «Об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми»; решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми»; решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, на реализацию мероприятий, предусмотренным Генеральным планом города Перми, в части развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры. Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем: 1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги). Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,7 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2017 года 56,4 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (1099,4 км), Казань (1847,0 км), Самара (1084,6 км), Уфа (1528,0 км); 2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог; 2.1. к конструктивным элементам автомобильных дорог (далее – элементы дорог) относятся объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог (далее – сети наружного освещения), пешеходные дорожки, тротуары (далее - пешеходные зоны), искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация). Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфе площадь тротуаров составляет 1,5 млн. кв. м, в городе Кирове – 1,2 млн. кв. м); 2.2. отсутствие наружного освещения на 21,4 % автомобильных дорог по состоянию на конец 2018 года. Наиболее нуждающимися в освещении остаются территории частной жилой застройки; 2.3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации. Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, на конец 2018 года составляет 5,2 % от общей протяженности автомобильных дорог. На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик. В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет г. Нижний Новгород – 413,6 км, наименьшая в г. Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 174,1 км. По итогам реализации программы в 2023 году планируется достичь следующих основных результатов: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, – 61,5 %; удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 84,9 %; доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %; доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) – 21,9 % |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений. 1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации. 1.1.3. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог. 1.2. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением. 1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.2.2. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ. 1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3942285, 900 | 4247405,600 | 3206749, 000 | 3481029, 600 | 3085949,600 |
|  | бюджет города Перми | 2766140, 800 | 3062405, 600 | 3206749, 000 | 3481029, 600 | 3085949,600 |
|  | бюджет Пермского края | 1176145, 100 | 1185000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2014898, 800 | 2274255, 300 | 2374255, 300 | 2634055, 300 | 2161055,300 |
|  | бюджет города Перми | 2014898, 800 | 2274255, 300 | 2374255, 300 | 2634055, 300 | 2161055,300 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1658693, 400 | 1704456, 600 | 563800, 000 | 578280, 600 | 656200, 600 |
|  | бюджет города Перми | 482548,300 | 519456, 600 | 563800, 000 | 578280, 600 | 656200, 600 |
|  | бюджет Пермского края | 1176145, 100 | 1185000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 |
|  | бюджет города Перми | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 | 268693, 700 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 71,6 | 77,5 | 63,8 | 61,5 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | бюджет города Перми | 2014898,800 | 2274255,300 | 2374255,300 | 2634055,300 | 2161055,300 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  | 1627785,600 | 1769834,700 | 1769834,700 | 1769834,700 | 1769834,700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  | 242748,600 | 360056,000 | 460056,000 | 719856,000 | 246856,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  | 144364,600 | 144364,600 | 144364,600 | 144364,600 | 144364,600 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого | 1658693,400 | 1704456,600 | 563800,000 | 578280,600 | 656200,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 482548,300 | 519456,600 | 563800,000 | 578280,600 | 656200,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  | 1618193,400 | 1643956,600 | 422500,00 | 416700,600 | 416700,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  | 40500,000 | 60500,000 | 141300,000 | 161580,000 | 239500,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 3942285,900 | 4247405,600 | 3206749,000 | 3481029,600 | 3085949,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2766140,800 | 3062405,600 | 3206749,000 | 3481029,600 | 3085949,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 3942285,900 | 4247405,600 | 3206749,000 | 3481029,600 | 3085949,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 2766140,800 | 3062405,600 | 3206749,000 | 3481029,600 | 3085949,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1969699,0 | 1969699,0 | 1969699,0 |  | 1969699,0 | 1969699,0 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 135530, 000 | 154874, 000 | 154874, 000 | 154874, 000 | 154874, 000 |
|  |  | кв. м | 2513326,4 | 2513326,4 | 2513326,4 |  | 2513326,4 | 2513326,4 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 120949, 600 | 136106, 200 | 136106, 200 | 136106, 200 | 136106, 200 |
|  |  | кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 |  | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 117171, 900 | 136437, 900 | 136437, 900 | 136437, 900 | 136437, 900 |
|  |  | кв. м | 1573396,7 | 1573396,7 | 1573396,7 |  | 1573396,7 | 1573396,7 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 223662, 900 | 249784, 400 | 249741, 700 | 249741, 700 | 249741, 700 |
|  |  | кв. м | 3322479,2 | 3322479,2 | 3322479,2 |  | 3322479,2 | 3322479,2 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 195879, 600 | 223737, 700 | 223737, 700 | 223737, 700 | 223737, 700 |
|  |  | кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 |  | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 123830, 900 | 141001, 400 | 141001, 400 | 141001, 400 | 141001, 400 |
|  |  | кв. м | 3329140,4 | 3329140,4 | 3329140,4 |  | 3329140,4 | 3329140,4 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 218499, 300 | 248869, 800 | 248869, 800 | 248869, 800 | 248869, 800 |
|  |  | кв. м | 419880,1 | 419880,1 | 419880,1 |  | 419880,1 | 419880,1 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 15855, 100 | 18997, 000 | 18997, 000 | 18997, 000 | 18997, 000 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 19102589,6 | 19102589,6 | 19102589,6 |  | 19102589,6 | 19102589,6 | - | бюджет города Перми | 1153379,300 | 1309808,400 | 1309765,700 | 1309765,700 | 1309765,700 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 |  | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 | 35027, 100 |
|  |  | кв. м | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 |  | 72731,43 | 72731,43 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 | 39571, 100 |
|  |  | кв. м | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 |  | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 | 42444, 200 |
|  |  | кв. м | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 |  | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 | 15452, 700 |
|  |  | кв. м | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 |  | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 | 51836, 000 |
|  |  | кв. м | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 |  | 125236,0 | 125236,0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 | 47138, 100 |
|  |  | кв. м | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 |  | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 | 45716, 100 |
|  |  | кв. м | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 |  | 21113,2 | 21113,2 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 | 8955,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 604580, 33 | 604580, 33 | 604580, 33 |  | 604580, 33 | 604580, 33 | - | бюджет города Перми | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 | 286140, 700 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 53 | 51 | 49 |  | 47 | 45 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
|  |  | ед. | 144 | 139 | 133 |  | 127 | 121 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
|  |  | ед. | 112 | 108 | 104 |  | 99 | 94 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 |
|  |  | ед. | 31 | 30 | 29 |  | 27 | 26 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 |
|  |  | ед. | 118 | 114 | 109 |  | 104 | 99 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 |
|  |  | ед. | 103 | 99 | 95 |  | 91 | 86 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 |
|  |  | ед. | 108 | 104 | 100 |  | 95 | 91 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 |
|  |  | ед. | 12 | 12 | 12 |  | 11 | 10 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 682 | 656 | 630 |  | 601 | 573 | - | бюджет города Перми | 3714, 800 | 3714, 800 | 3714, 800 | 3714, 800 | 3714, 800 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 19 | 18 | 18 |  | 17 | 16 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
|  |  | ед. | 52 | 50 | 48 |  | 46 | 44 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 |
|  |  | ед. | 40 | 39 | 37 |  | 36 | 34 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 276,8 |
|  |  | ед. | 11 | 11 | 10 |  | 10 | 9 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
|  |  | ед. | 43 | 41 | 39 |  | 37 | 36 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 291,2 | 291,2 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
|  |  | ед. | 37 | 36 | 34 |  | 33 | 31 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 253,2 |
|  |  | ед. | 39 | 38 | 36 |  | 34 | 33 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
|  | итого по ПНР | ед. | 246 | 236 | 227 |  | 216 | 206 | - | бюджет города Перми | 1 681,2 | 1 681,2 | 1 681,2 | 1 681,2 | 1 681,2 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | 4196,4 | 4035,5 | 3880,5 |  | 3699,6 | 3526,1 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 | 10000, 000 |
| 1.1.1.1.1.6 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 |  | 1,4 | 1,4 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 1,6 | 1,6 | 1,5 |  | 1,4 | 1,4 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 |  | 2,1 | 2,0 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 0,5 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
|  |  | км | 3,4 | 3,3 | 3,1 |  | 3,0 | 2,9 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 | 108,300 |
|  |  | км | 2,4 | 2,3 | 2,2 |  | 2,1 | 2,0 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 | 77,300 |
|  |  | км | 3,2 | 3,1 | 3,0 |  | 2,9 | 2,7 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
|  |  | км | 0,8 | 0,8 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
|  | итого по ПНР | км | 16,0 | 15,6 | 14,8 |  | 14,2 | 13,6 | - | бюджет города Перми | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | 166,3 | 166,3 |  | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2738, 600 | 2848, 200 | 2890, 900 | 2890, 900 | 2890, 900 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 |  | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1458901, 100 | 1615439,800 | 1615439,800 | 1615439,800 | 1615439,800 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 174,1 | 174,1 |  | 174,1 | 174,1 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 62472, 600 | 62472, 600 | 62472, 600 | 62472, 600 | 62472, 600 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 12036,6 | 11573,7 | 11128,5 |  | 10608,7 | 10113,2 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 6927, 400 | 6927, 400 | 6927, 400 | 6927, 400 | 6927, 400 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 334,100 | 334,100 | 334,100 | 334,100 | 334,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 | 69734, 100 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 | 4080, 800 |
| 1.1.1.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2644,8 | 2544,6 | 2445,5 |  | 2331,3 | 2223,4 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 | 3893, 200 |
|  |  | кв. м | 2441,4 | 2348,8 | 2257,3 |  | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 2441,4 | 2348,8 | 2257,3 |  | 2151,9 | 2052,4 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 | 3593, 700 |
|  |  | кв. м | 3255,2 | 3131,8 | 3009,8 |  | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 3255,2 | 3131,8 | 3009,8 |  | 2869,2 | 2736,5 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 | 4791, 600 |
|  |  | кв. м | 2034,5 | 1957,4 | 1881,2 |  | 1793,3 | 1710,3 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 | 2994, 800 |
|  |  | кв. м | 1480,1 | 3523,1 | 3386,0 |  | 3227,8 | 3078,5 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 2178, 759 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
|  |  | кв. м | 610,3 | 587,2 | 564,3 |  | 538,0 | 513,1 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 18162,9 | 19573,5 | 18811,2 |  | 17932,6 | 17103,1 | - | бюджет города Перми | 26735, 759 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 | 29947, 500 |
| 1.1.1.1.4.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 921,6 | 887,2 | 853,1 |  | 813,4 | 773,7 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
|  |  | кв. м | 1474,8 | 1419,7 | 1365,1 |  | 1301,7 | 1238,1 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
|  |  | кв. м | 1290,0 | 1241,9 | 1194,1 |  | 1138,6 | 1083,0 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
|  |  | кв. м | 1013,9 | 976,0 | 938,5 |  | 894,9 | 851,2 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
|  |  | кв. м | 1382,8 | 1331,2 | 1280,0 |  | 1220,5 | 1160,9 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
|  |  | кв. м | 1198,3 | 1153,6 | 1109,2 |  | 1057,7 | 1006,0 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
|  |  | кв. м | 1567,0 | 1508,5 | 1450,5 |  | 1383,1 | 1315,6 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
|  |  | кв. м | 369,0 | 355,2 | 341,5 |  | 325,7 | 309,8 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
|  | итого по ПНР | кв. м | 9217,4 | 8873,3 | 8532,0 |  | 8135,6 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 3327, 500 | 3327, 500 | 3327, 500 | 3327, 500 | 3327, 500 |
| 1.1.1.1.4.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - |  | - | - | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 3211, 741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 | 33275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1565991,000 | 1722529,700 | 1722529,700 | 1722529,700 | 1722529,700 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 |  | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 23764, 900 | 21748, 400 | 21748, 400 | 21748, 400 | 21748, 400 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1774, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | - | - |  | - | - | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10852, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 | 20000, 000 |
| 1.1.1.2.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402, 200 | 5556, 600 | 5556, 600 | 5556, 600 | 5556, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61794, 600 | 47305, 000 | 47305, 000 | 47305, 000 | 47305, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61794, 600 | 47305, 000 | 47305, 000 | 47305, 000 | 47305, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1627785,600 | 1769834,700 | 1769834,700 | 1769834,700 | 1769834,700 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту (переустройство сетей инженерных коммуникаций) | кв. м | 15976,0 | 6700,0 | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 138759, 700 | 8793,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 20601,8 | 45846,5 | 68204,7 |  | 37792,7 | 19764,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 70892,000 | 329412,500 | 460056,000 | 719856,000 | 246856,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 27649, 400 | 14366, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | 1 | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2888,400 | 7483,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка рабочей документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | - | - |  | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2559,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 242748, 600 | 360056, 000 | 460056, 000 | 719856, 000 | 246856, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 242748, 600 | 360056, 000 | 460056, 000 | 719856, 000 | 246856, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 242748, 600 | 360056, 000 | 460056, 000 | 719856, 000 | 246856, 000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1462,181 | 1485,481 |  | 1512,051 | 1524,451 | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 | 143149, 600 |
| 1.1.3.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |  | 10,98 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 | 1215, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 | 144364, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2014898,800 | 2274255,300 | 2374255,300 | 2634055,300 | 2161055,300 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение

территории города ливневой канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы (переустройство коммуникаций, устройство земляного полотна) | км | - | 1,6 | 1,6 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 32500,000 | 62500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 97500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | 1,6 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60900, 000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 130000, 000 | 62500, 000 | 60900,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 32500, 000 | 62500, 000 | 60900,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 97500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | п. м | 204,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12857, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38572, 050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 51429, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12857, 350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38572, 050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 5 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | км | - | 5 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 63956, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50000, 000 | 63956, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 115538, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346616, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 462155, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 115538, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346616, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций, трамвайных путей | км | 1,3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 57500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,3 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 15000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 230000, 00 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57500, 000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172500, 000 | 15000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | - | - | 1,0 | 1,0 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 17500,000 | 48434,900 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | - | 1,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 416700, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 17500,000 | 48434,900 | 416700, 600 |
| 1.2.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 1,4 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 36754, 425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 110263, 275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | 1,4 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 6329, 050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 18987, 150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 147017, 700 | 25316, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36754, 425 | 6329, 050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 110263, 275 | 18987, 150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей – площадь Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды | км | 1,0 | 1,0 | 1,7 | - | - | МКУ «Пермбла-гоустрой-ство» | бюджет города Перми | 164815, 925 | 278609, 950 | 267500, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 494447, 875 | 835829, 950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | - | - | - | 3,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 222008, 300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 659263, 800 | 1114439, 900 | 267500, 000 | 222008, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164815, 925 | 278609, 950 | 267500, 000 | 222008, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 494447, 875 | 835829, 950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Строительство автомобильной дороги «Соединение ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Целинная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 4581,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13745, 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.9.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | - | 0,6 | 1,0 | 0,4 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 72561,000 | 75000,00 | 85357, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 217682, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18326, 800 | 290243, 900 | 75000, 00 | 85357, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4581,700 | 72561, 000 | 75000, 00 | 85357, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13745, 100 | 217682, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1618193,400 | 1643956,600 | 422500,000 | 416700, 600 | 416700, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 442048,300 | 458956,600 | 422500,000 | 416700, 600 | 416700, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1618193,400 | 1643956,600 | 422500,000 | 416700, 600 | 416700, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 442048,300 | 458956,600 | 422500,000 | 416700, 600 | 416700, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 13,89 | 23,30 | 26,57 | 12,40 | 15,50 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 19570, 700 | 51910,600 | 49694,900 | 23591,200 | 38843,100 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 20712, 000 | 8589,400 | 10805,100 | 36908,800 | 21656,900 |
| 1.2.2.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 217,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | разработанная проектная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | - | - | 2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10680,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.6 | количество здании, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка фасада | ед. | - | - | 23 | 53 | 80 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120,000 | 101080,00 | 179000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40500, 000 | 60500,000 | 141300, 000 | 161580, 000 | 239500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40500, 000 | 60500,000 | 141300, 000 | 161580, 000 | 239500, 000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40500, 000 | 60500,000 | 141300, 000 | 161580, 000 | 239500, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1658693,400 | 1704456,600 | 563800,000 | 578280, 600 | 656200, 640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 482548,300 | 519456,600 | 563800,000 | 578280, 600 | 656200, 640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1176145,100 | 1185000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2

«Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений, в том числе

обеспечение территории города ливневой

канализацией и наружным освещением»

муниципальной программы «Организация

дорожной деятельности в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений,

в том числе обеспечение территории города ливневой

канализации наружным освещением»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2022 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 274918,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 274918,000 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21518,000 тыс. руб., в том числе: 5379,500 тыс. руб. – бюджет города Перми; 16138,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 130000,000 тыс. руб., в том числе: 32500,000 тыс. руб. – бюджет города Перми 97500,000 тыс. руб.– бюджет Пермского края; 2021 год – 62500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 60900,000 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | количество этапов работ по реконструкции автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. | 1 |  | 2020-2022 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  | 2022 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 № 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020-2022 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 год |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание безопасной и доступной для жителей микрорайона Липовая гора остановки общественного транспорта с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность реконструированного участка дороги - 204 м |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 57826,600 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 57826,600 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 6397,100 тыс. руб., бюджет города Перми; 2019 год - 51429,500 тыс. руб., в том числе: 12857,350 тыс. руб. - бюджет города Перми; 38572,050 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество этапов работ по реконструкции автомобильной дороги (подготовительные работы, устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | транспортная инфраструктура на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, включая затраты на технологическое присоединение |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных автомобильных дорог - 5 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 135855,43485 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 135855,43485 тыс. руб., бюджет города Перми, в том числе: 2015 год - 4101,47010 тыс. руб.; 2016 год - 40,76475 тыс. руб.; 2018 год - 17756,600 тыс. руб., в том числе: 6140,600 тыс. руб. - бюджет города Перми; 11616,000 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год - 50000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2020 год - 63956,600 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям | ед. | 2 |  | 2015 |
|  |  | ед. | 1 |  | 2016 |
|  |  | ед. | 2 |  | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ по строительству транспортной инфраструктуры | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | протяженность построенных автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию | км | 5 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 7/14-Пр-А; положительное заключение государственной экспертизы от 16.10.2015 N 59-1-5-0291-15 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2015-2018 годы |  |
|  |  | этапы строительства транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,4 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 717953,099 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 717953,099 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 255797,399 тыс. руб., в том числе: 58898,600 тыс. руб. – бюджет города Перми; 20923,199 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 175975,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2019 год – 462155,700 тыс. руб., в том числе: 115538,900 тыс. руб. – бюджет города Перми; 346616,800 тыс. руб. – бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,4 | 2018 |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенной в эксплуатацию | км | 1,4 | 2019 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018-2019 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |

Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,3 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 337699,700 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 337699,700 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 87699,700 тыс., в том числе: 31449,700 тыс. руб. - бюджет города Перми; 56250,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 230000,000 тыс. руб., в том числе: 57500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 172500,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 20000,000 тыс. руб., в том числе: 5000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 15000,000 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 год |
|  | количество этапов работ по реконструкции автомобильной дороги | ед. | 1 | 2018 год |
|  |  | ед. | 1 | 2019 год |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,3 | 2020 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018-2020 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  | 2020 год |

Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель Программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, - 1,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 503855,500 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 503855,500 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 21220,000 тыс. руб., в том числе: 5305,000 тыс. руб., бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 15915,000 тыс. руб., бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2021 год – 17500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 48434,900 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 416700,600 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | количество этапов работ по реконструкции автомобильной дороги | ед. | 2 | 2020-2022 годы |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,0 | 2023 год |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми по действующим расходным обязательствам, изменению действующих расходных обязательств, принимаемым расходным обязательствам на 2017-2019 годы управления внешнего благоустройства администрации города Перми ФЦБ "Городское хозяйство" от 27 июля 2016 г. N 9БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2020-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | 2023 год |

Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовская до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1.7. Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовская до дома N 147 по ул. Журналиста Дементьева |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, - 1,4 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2020 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191279,756 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 191279,756 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 18945,756 тыс. руб., в том числе: 2856,300 тыс. руб. - бюджет города Перми; 7520,656 тыс. руб. - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 8568,800 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2019 год - 147017,700 тыс. руб., в том числе: 36754,425 тыс. руб. - бюджет города Перми; 110263,275 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 25316,300 тыс. руб., в том числе: 6329,050 тыс. руб. - бюджет города Перми; 18987,150 тыс. руб. - бюджет Пермского края |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполнение этапа строительно-монтажных работ (подготовительные работы, устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2018 |
|  | выполнение этапа строительно-монтажных работ (устройство дорожной одежды) | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,4 | 2020 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2017-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018-2020 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |

Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога Переход ул. Строителей - площадь Гайдара |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей - площадь Гайдара |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги - 3,7 км |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2022 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2022 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2399849,000 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 2399849,000 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 14774,0 тыс. руб., в том числе: 3693,5 тыс. руб. – бюджет города Перми; 11080,5 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2018 год – 121863,000 тыс. руб., в том числе: 100114,400 тыс. руб. – бюджет города Перми; 2351,500 тыс. руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года); 12342,600 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 7054,500 тыс. руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год – 659263,800 тыс. руб., в том числе: 164815,925 тыс. руб. – бюджет города Перми; 494447,875 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2020 год – 1114439,900 тыс. руб., в том числе: 278609,950тыс. руб. – бюджет города Перми; 835829,950 тыс. руб. – бюджет Пермского края; 2021 год – 267500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 222008,300 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 | 2015 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству автомобильной дороги | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (подготовительные работы) | ед. | 1 | 2018 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна) | ед. | 1 | 2019 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна, дорожного покрытия) | ед. | 1 | 2020 |
|  | количество выполненных этапов строительно-монтажных работ (устройство земляного полотна, дорожного покрытия) | ед. | 1 | 2021 |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 3,7 | 2022 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2015-2018 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2018-2022 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 год |

Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | автомобильная дорога "Соединение ул. Старцева - проспект Октябрят - ул. Целинная" |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.9. Строительство автомобильной дороги "Соединение ул. Старцева - проспект Октябрят - ул. Целинная" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление внешнего благоустройства администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенной автомобильной дороги - 2,0 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2022 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 468928,100 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 468928,100 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 18326,800 тыс. руб., в том числе: 4581,700 тыс. руб. - бюджет города Перми; 13745,100 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 290243,900 тыс. руб., в том числе: 72561,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 217682,900 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2021 год – 75000,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 85357,400 тыс. руб., бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | Количество этапов работ, в отношении которых выполнены работы по строительству автомобильной дороги | ед. | 1 |  | 2020-2022 годы |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2020-2022 годы |  |

Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сети наружного освещения на улицах и дорогах города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | управление внешнего благоустройства |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | протяженность построенных сетей наружного освещения – 91,66 км, в том числе: 2019 год – 13,89 км 2020 год – 23,30 км 2021 год – 26,57 км 2022 год – 12,40 км 2023 год – 15,50 км |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2023 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 годы |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 643380,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 643380,000 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 40500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2020 год – 60500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2021 год – 141300,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2022 год – 161580,000 тыс. руб., бюджет города Перми; 2023 год – 239500,000 тыс. руб., бюджет города Перми; |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 13,89 |  | 2019 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 23,30 |  | 2020 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 26,57 |  | 2021 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 12,40 |  | 2022 |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 15,50 |  | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения | ед. | 5 |  | 2019 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения | ед. | 3 |  | 2020 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения | ед. | 2 |  | 2021 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения | ед. | 3 |  | 2022 |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения | ед. | 2 |  | 2023 |
|  | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 2 |  | 2022 |
|  | количество зданий, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка зданий | ед. | 33 |  | 2022 |
|  | количество зданий, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка зданий | ед. | 80 |  | 2023 |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации - 40-14-ПЗ; положительное заключение государственной экспертизы от 02.02.2016 N 59-1-1-3-0019-16; шифр проектной документации - 14/14-ЭН.СМ; положительное заключение государственной экспертизы от 16.03.2016 N 59-1-5-0085-15; шифр проектной документации - 25/14-ПЗ; положительное заключение государственной экспертизы от 15.07.2015 N 59-1-5-0218-15; шифр проектной документации - 06/15-ЭН.ПЗ; положительное заключение государственной экспертизы от 24.11.2015 N 59-1-5-0307-15; шифр проектной документации - 05/15-ЭН.ПЗ; положительное заключение государственной экспертизы от 24.11.2015 N 59-1-5-0308-15 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 05.09.2017 N 35-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение проектно-изыскательских работ |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  | 2019-2023 годы |  |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 183499,500 | 183499,500 | 183499,500 | 183499,500 | 183499,500 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | бюджет города Перми | 10261, 500 | 10261, 500 | 10261, 500 | 10261, 500 | 10261, 500 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | бюджет города Перми | 11686, 000 | 11686, 000 | 11686, 000 | 11686, 000 | 11686, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Кировского района» | бюджет города Перми | 11365, 300 | 11365, 300 | 11365, 300 | 11365, 300 | 11365, 300 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | бюджет города Перми | 11097, 000 | 11097, 000 | 11097, 000 | 11097, 000 | 11097, 000 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | бюджет города Перми | 13292, 700 | 13292, 700 | 13292, 700 | 13292, 700 | 13292, 700 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | бюджет города Перми | 10776, 500 | 10776, 500 | 10776, 500 | 10776, 500 | 10776, 500 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | бюджет города Перми | 10683, 900 | 10683, 90 | 10683, 900 | 10683, 900 | 10683, 900 |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | бюджет города Перми | 6031, 300 | 6031, 300 | 6031, 300 | 6031, 300 | 6031, 300 |
|  | итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 | 268693,700 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 |  | 71,6 | 77,5 | 63,8 | 61,5 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 |  | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,2 |  | 36,9 | 37,6 | 38,3 | 38,9 |
|  | доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 18,3 |  | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 21,9 |
|  | доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % |  | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 |
|  | количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - |  | 2 | - | 1 | - |
| 1.2.2 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 80,4 |  | 81,4 | 82,7 | 84,2 | 84,9 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 4 |  | 4 | 5 | 3 | 2 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 6 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

МЕТОДИКА 
расчета значений показателей конечного результата 
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м; Пввед - площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | - | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн - протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ - МКУ "Благоустройство района") | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км; Оавтодор - общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", территориальных органов | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон - площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м; Опеш.зон - общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м; Овнпр - площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ "Благоустройство района" | отчетная документация | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | - | Дкап = (Пкап / Омд) x 100 | Прем - площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м; Омд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. N 938 "Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми" горение светильников должно обеспечиваться в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 г. N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" | - | управление внешнего благоустройства, МКУ "Пермблагоустройство" | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми "Горсвет", выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | - | Дстроит.рек. = (Кпостр. / Кобщ.) x 100 | Кпостр - протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, в отношении которых выполнены работы по строительству/реконструкции, км; Кобщ. - общая протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по реконструкции, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | - | количество объектов улично-дорожной сети, в отношении которых завершены работы по строительству, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" | Досвещ = (Посвещ / Оупн) x 100 | Посвещ - протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, км; Оупн - общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | - | количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству сетей наружного освещения, ед. | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно" (согласно Постановлению администрации города Перми от 6 ноября 2009 г. N 830 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми") | % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр - количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее "удовлетворительно", ед.; Оучр - общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | управление внешнего благоустройства | запрос информации от МКУ "Пермблагоустройство", МКУ "Благоустройство района" | ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |