Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. № 878 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

от 19 января 2018 г. № 35 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2017 № 878»;

от 22 марта 2018 г. № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878»;

от 07 мая 2018 г. № 274 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878»;

от 28 июня 2018 г. № 436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 878».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Городское хозяйство» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДДиТ; департамент имущественных отношений (ДИО); муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПермДДД»); МКУ «Городское управление транспорта» (далее – МКУ «Гортранс»); МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»); МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»); МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»); МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»); МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»); МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – БОР»); МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «БСР»); МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БпНЛ) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | В рамках программы на территории города Перми содержатся технические средства организации дорожного движения (не менее 30,414 тыс. ед. дорожных знаков, 235 светофорных объектов, наносится дорожная разметка, в том числе пластическими материалами, устанавливаются не менее 1000 столбиков сигнальных гибких), функционирует полный комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, проводятся работы по содержанию и ремонту остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров. В 2017 году на улично-дорожной сети установлено 2281 единиц дорожных знаков, 200 м барьерных и 622 единиц безбарьерных дорожных ограждений, 753 м искусственных неровностей. С 2016 года введено в эксплуатацию 2500 парковочных мест на платной основе на улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми и внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками. С 2017 года внедрена автоматизированная система учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, введены в обращение льготные проездные документы в виде пластиковых карт. В настоящее время на территории города Перми действует тариф на перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах в размере 20 руб., что ниже, чем в городах-аналогах (Екатеринбург (28 руб.), Нижний Новгород (28 руб.), Самара (25 руб.), Челябинск (23 руб.) и так далее). Действующий тариф обеспечивает финансовую доступность общественного транспорта для населения города, но требует дополнительных средств бюджета города Перми. Цели и задачи данной программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее – План реализации), утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67, и направлены на решение следующих отраслевых проблем: отсутствие условий для приоритетного развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры для населения; недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения; высокий средний срок эксплуатации подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты регулярных перевозок города Перми; преобладание на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми подвижного состава с низкими показателями экологического класса; низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми. Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, создание сбалансированной транспортной системы, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми. В рамках программы на 2019-2023 годы выделены дополнительные средства на реализацию мероприятий, посвященных 300-летиюгорода Перми в части обновления подвижного состава, а также капитального ремонта трамвайных путей на условиях софинансирования из бюджета Пермского края. Для оценки эффективности программы в качестве показателя конечного результата выбрано количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми – 250 млн. чел. ежегодно. По сравнению с городами-аналогами город Пермь по данному показателю занимает промежуточные позиции. По итогам 2017 года количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок в городе Екатеринбурге составило 319,1 млн. чел., в городе Самаре – 170,3 млн. чел., в городе Челябинск – 74,2 млн. чел. Исполнение поставленных целей и задач программы будет способствовать достижению цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, а также позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»; решениями Пермской городской Думы от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы»; от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»; от 23 октября 2012 г. №216 «Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2037217,500 | 2033577,400 | 2033577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  | бюджет города Перми | 1537217,500 | 1533577,400 | 1533577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  | бюджет Пермского края | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 231199,400 | 231199,400 | 231199,400 | 223199,400 | 223199,400 |
|  | бюджет города Перми | 231199,400 | 231199,400 | 231199,400 | 223199,400 | 223199,400 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1806018,100 | 1802378,000 | 1802378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |
|  | бюджет города Перми | 1306018,100 | 1302378,000 | 1302378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |
|  | бюджет Пермского края | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | бюджет города Перми | 231199,400 | 231199,400 | 231199,400 | 223199,400 | 223199,400 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  | 231199,400 | 231199,400 | 231199,400 | 231199,400 | 223199,400 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | итого | 1806018,100 | 1802378,000 | 1802378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1306018,100 | 1302378,000 | 1302378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  | 1488151,000 | 1484510,900 | 1484510,900 | 979174,300 | 979174,300 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  | 317867,100 | 317867,100 | 317867,100 | 30267,100 | 30267,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 2037217,500 | 2033577,400 | 2033577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 1537217,500 | 1533577,400 | 1533577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 2037217,500 | 2033577,400 | 2033577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 1537217,500 | 1533577,400 | 1533577,400 | 1232640,800 | 1232640,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 500000,000 | 500000,000 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми»
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1. | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и обслуживание технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 30,414 | 30,414 | 30,414 | 30,414 | 30,414 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 19288, 500 | 19288, 500 | 19288, 500 | 19288, 500 | 19288, 500 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 17108, 000 | 17108, 000 | 17108, 000 | 17108, 000 | 17108, 000 |
| 1.1.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 113, 456 | 113, 456 | 113, 456 | 113, 456 | 113, 456 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 50176, 100 | 50176, 100 | 50176, 100 | 50176, 100 | 50176, 100 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 554, 000 | 554, 000 | 554, 000 | 554, 000 | 554, 000 |
| 1.1.1.1.1.5 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 25105, 800 | 25105, 800 | 25105, 800 | 25105, 800 | 25105, 800 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 | 150, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112382,400 | 112382, 400 | 112382, 400 | 112382, 400 | 112382,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112382,400 | 112382, 400 | 112382, 400 | 112382, 400 | 112382,400 |
| 1.1.1.2 | Выполнение функции заказчика в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПермДДД | бюджет города Перми | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828,900 | 38828, 900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828,900 | 38828, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828, 900 | 38828,900 | 38828, 900 |
| 1.1.1.3 | Совершенствование технологии управления дорожным движением и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 | 1470, 000 |
| 1.1.1.3.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 | 5689, 600 |
| 1.1.1.3.1.3 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 2861, 100 | 2861, 100 | 2861, 100 | 2861, 100 | 2861, 100 |
| 1.1.1.3.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) барьерных ограждений | м | 10138 | 10138 | 10138 | 10138 | 10138 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 17241, 200 | 17241, 200 | 17241, 200 | 17241, 200 | 17241, 200 |
| 1.1.1.3.1.5 | количество установленных (демонтируемых) безбарьерных ограждений | ед. | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 1192, 200 | 1192, 200 | 1192, 200 | 1192, 200 | 1192, 200 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 | 991, 800 |
| 1.1.1.3.1.7 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ДДиТ | бюджет города Перми | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 | 1874, 000 |
| 1.1.1.3.1.8 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | - | - | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 5000, 000 | 5000, 000 | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36319, 900 | 36319, 900 | 36319, 900 | 31319, 900 | 31319, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36319, 900 | 36319, 900 | 36319, 900 | 31319, 900 | 31319, 900 |
| 1.1.1.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | количество светофорных объектов (установленных и отремонтированных в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 4 | 4 | 4 | - | - | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3000, 000 | 3000, 000 | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 669, 500 | 669, 500 | 669, 500 | 669, 500 | 669, 500 |
| 1.1.1.5.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 3649, 400 | 3649, 400 | 3649, 400 | 3649, 400 | 3649, 400 |
| 1.1.1.5.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | МКУ «ПермДДД» | бюджет города Перми | 36349, 300 | 36349, 300 | 36349, 300 | 36349,300 | 36349, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668, 200 | 40668,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 231199,400 | 231199, 400 | 231199, 400 | 223199, 400 | 223199,400 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 231199,400 | 231199, 400 | 231199, 400 | 223199, 400 | 223199,400 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» 
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным
 и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение выполнения функции по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество субсидируемых автобусных маршрутов регулярных перевозок | ед. | 29 | 29 |  | 29 | 29 | 29 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 87474, 500 | 87474, 500 |  | 87474, 500 | 87474, 500 | 87474, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 87474, 500 | 87474, 500 |  | 87474, 500 | 87474, 500 | 87474, 500 |  |  |  |  |  |  | 87474, 500 | 87474, 500 |
| 1.2.1.1.2 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на автобусных маршрутах регулярных перевозок, в год | млн. чел. | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 104621, 400 | 104621, 400 |  | 104621, 400 | 104621, 400 | 104621, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 104621, 400 | 104621, 400 |  | 104621, 400 | 104621, 400 | 104621, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество субсидируемых маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом | ед. | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 421425, 400 | 421425, 400 |  | 421425, 400 | 421425, 400 | 421425, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 421425, 400 | 421425, 400 |  | 421425, 400 | 421425, 400 | 421425, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки городским наземным электрическим транспортом отдельных категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на маршрутах регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, в год | млн. чел. | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 14481, 000 | 14481, 000 |  | 14481, 000 | 14481, 000 | 14481, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14481, 000 | 14481, 000 |  | 14481, 000 | 14481, 000 | 14481, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий лиц, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | пассажиропоток отдельных категорий лиц, использующих льготные проездные документы для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в части денежных средств, поступающих в бюджет города Перми от реализации льготных проездных документов, в год | млн. чел. | 17,1 | 17,1 |  | 17,1 | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 205336, 600 | 205336, 600 |  | 205336, 600 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 205336, 600 | 205336, 600 |  | 205336, 600 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 95,000 | 95,000 |  | 95,000 | 95,000 | 95,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 95,000 | 95,000 |  | 95,000 | 95,000 | 95,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми | ед. | 1 |  | - | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 3640, 100 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии | ед. | 300 |  | 400 | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | количество транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 880 |  | 900 | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на автобусных маршрутах регулярных перевозок | ед. | 814 |  | 850 | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации | ед. | 1257 |  | 1257 | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.5 | экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах регулярных перевозок | евро | 3 |  | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3640,100 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 837074,000 |  | 833433,900 | 833433,900 |  | 628097,300 | 628097,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Выполнение функции по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 35435, 000 | 34346,700 |  | 34346,600 | 34346,600 | 34346,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | количество функционирующих автоматизированных систем учета пассажиропотока (далее – АСУП) | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 1088, 500 | 1169, 700 |  | 1169, 700 | 1169, 700 | 1169, 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | количество изготовленных льготных проездных документов в виде пластиковых карт | тыс. шт. | 34,7 | 24,8 |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 1475, 500 | 1052, 500 |  | 1231, 500 | 1231, 500 | 1231, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | количество пополнений льготных проездных документов в виде пластиковых карт, в год | тыс. шт. | 276,7 | 276,7 |  | 276,7 | 276,7 | 276,7 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 7031, 800 | 7031, 800 |  | 7031, 800 | 7031, 800 | 7031, 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | тыс. час | 263,2 | 263,2 |  | 263,2 | 263,2 | 263,2 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 1485, 800 | 1604, 200 |  | 1643, 900 | 1643, 900 | 1643, 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год | тыс. ед. | 2835 | 2835 |  | 2835 | 2835 | 2835 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.7 | количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 216 | 253 |  | - | - | - | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 679,700 | 796,100 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.8 | количество функционирующих автоматизированных систем навигационного контроля и управления транспортом | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 3880, 700 | 5076, 000 |  | 5653, 500 | 5653, 500 | 5653, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.9 | количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок | ед. | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 | 18000 | МКУ «Гортранс» | бюджет города Перми |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 51077, 000 | 51077, 000 |  | 51077, 000 | 51077, 000 | 51077, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 51077, 000 | 51077, 000 |  | 51077, 000 | 51077, 000 | 51077, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 888151,000 | 884510,900 |  | 884510,900 | 679174,300 | 679174,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения и поддержание их в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество остановочных пунктов (площадок), используемых в регулярных перевозках пассажиров, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 2895, 400 | 2482, 200 |  | 2978,200 | 2787,000 | 2787,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | количество изготовленных и установленных остановочных павильонов | ед. | 10 | 13 |  | 8 | 9 | 9 | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 1312, 600 | 1725, 800 |  | 1529,8000 | 1721,000 | 1721,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках города Перми | ед. | 2 | 2 |  | - | - | - | ДДиТ | бюджет города Перми |  |  | 300,000 | 300,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 4508, 000 | 4508, 000 |  | 4508, 000 | 4508, 000 | 4508, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми | ед. | 134 | 134 |  | 134 | 134 | 134 | МКУ «БДР | бюджет города Перми |  |  | 2600, 000 | 2600, 000 |  | 2600, 000 | 2600, 000 | 2600, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | МКУ «БДР | бюджет города Перми |  |  | 47,900 | 47,900 |  | 47,900 | 47,900 | 47,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми | ед. | 147 | 147 |  | 147 | 147 | 147 | МКУ «БИР | бюджет города Перми |  |  | 2968, 700 | 2968, 700 |  | 2968, 700 | 2968, 700 | 2968, 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | МКУ «БИР | бюджет города Перми |  |  | 67,800 | 67,800 |  | 67,800 | 67,800 | 67,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.5 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми | ед. | 118 | 118 |  | 118 | 118 | 118 | МКУ «БКР | бюджет города Перми |  |  | 2256, 000 | 2256, 000 |  | 2256, 000 | 2256, 000 | 2256, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.6 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми | ед. | 132 | 132 |  | 132 | 132 | 132 | МКУ «БЛР | бюджет города Перми |  |  | 3969, 700 | 3969, 700 |  | 3969, 700 | 3969, 700 | 3969, 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.7 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 204 | 204 |  | 204 | 204 | 204 | МКУ «БМР | бюджет города Перми |  |  | 3846, 500 | 3846, 500 |  | 3846, 500 | 3846, 500 | 3846, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.8 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | МКУ «БМР | бюджет города Перми |  |  | 514,800 | 514,800 |  | 514,800 | 514,800 | 514,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.9 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 156 | 156 |  | 156 | 156 | 156 | МКУ «БОР | бюджет города Перми |  |  | 2575, 600 | 2575, 600 |  | 2575, 600 | 2575, 600 | 2575, 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.10 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 156 |  | 156 | 156 | 156 | МКУ «БОР | бюджет города Перми |  |  | 984,000 | 984,000 |  | 984,000 | 984,000 | 984,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.11 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми | ед. | 199 | 199 |  | 199 | 199 | 199 | МКУ «БСР | бюджет города Перми |  |  | 4350, 000 | 4350, 000 |  | 4350, 000 | 4350, 000 | 4350, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.12 | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 50 | 50 |  | 20 | 20 | 20 | МКУ «БСР | бюджет города Перми |  |  | 1450,200 | 1450, 200 |  | 1450, 200 | 1450, 200 | 1450, 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.13 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды | ед. | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | МКУ «БпНЛ | бюджет города Перми |  |  | 127,900 | 127,900 |  | 127,900 | 127,900 | 127,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, находящихся на содержании | ед. | 1101 | 1101 |  | 1101 | 1101 | 1101 | Х | бюджет города Перми |  |  | 25759,100 | 25759,100 |  | 25759,100 | 25759,100 | 25759,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР: количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | ед. | 217 | 217 |  | 187 | 187 | 187 | Х | бюджет города Перми |  |  | 30267,100 | 30267,100 |  | 30267,100 | 30267,100 | 30267,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 25759, 100 | 25759, 100 |  | 25759, 100 | 25759, 100 | 25759, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 30267,100 | 30267,100 |  | 30267,100 | 30267,100 | 30267,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приобретение транспортных средств в собственность муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество приобретенных автобусов | ед. | 29 | 29 |  | 30- | 14 | 15- | ДИО |  | бюджет города Перми |  | 150000,000 | 150000,000 |  | 150000,000 | 150000,000 | 150000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 150000,000 | 150000,000 |  | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | количество приобретенных трамваев | ед. | 7 | 8 |  | 7 | 4 | 3- | ДИО |  | бюджет города Перми |  | 150000,000 | 150000,000 |  | 150000,000 | 150000,000 | 150000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 150000,000 | 150000,000 |  | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 600000,000 | 600000,000 |  | 600000,000 | 300000,000 | 300000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 300000,000 | 300000,000 |  | 300000,000 | 300000,000 | 300000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 300000,000 | 300000,000 |  | 300000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 600000,000 | 600000,000 |  | 600000,000 | 300000,000 | 300000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 300000,000 | 300000,000 |  | 300000,000 | 300000,000 | 300000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 300000,000 | 300000,000 |  | 300000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние трамвайных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Капитальный ремонт трамвайных путей от ул. 1905 года до станции Пермь II с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 6,58 | 11,52 |  | 7,15 | - | - | ДДиТ |  | бюджет города Перми |  | 87600,000 | 87600,000 |  | 87600,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 200000,000 | 200000,000 |  | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 287600,000 | 287600,000 |  | 287600,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 87600,000 | 87600,000 |  | 87600,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 200000,000 | 200000,000 |  | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 287600,000 | 287600,000 |  | 287600,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 87600,000 | 87600,000 |  | 87600,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 200000,000 | 200000,000 |  | 200000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 917867,100 | 917867,100 |  | 917867,100 | 330267,100 | 330267,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 417867,100 | 417867,100 |  | 417867,100 | 330267,100 | 330267,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 500000,000 | 500000,000 |  | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 1806018,100 | 1802378,000 |  | 1802378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1306018,100 | 1302378,000 |  | 1302378,000 | 1009441,400 | 1009441,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 500000,000 | 500000,000 |  | 500000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателеля конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | км/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | трамвай | км/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
|  | троллейбус | км/ч | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
|  | удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в регулярных перевозках пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | млн. чел. | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | трамвай | млн. чел. | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  | троллейбус | млн. чел. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: | лет |  |  |  |  |  |
|  | автобус | лет | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
|  | трамвай | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
|  | троллейбус | лет | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
|  | регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | трамвай | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | троллейбус | % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | трамвай | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | троллейбус | % | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  | доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |
|  | автобус | % | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
|  | трамвай | % | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  | троллейбус | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|  | минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 | 584695 |
|  | доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
|  | выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 75,0 | 75,3 | 75,5 | 75,6 | 75,7 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 58,8 | 59,9 | 60,9 | 61,4 | 62,0 |
|  | доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 85,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля протяженности отремонтированных трамвайных путей от протяженности запланированных к проведению капитального ремонта трамвайных путей | % | 100 | 100 | 100 | - | - |

- Приложение

к Таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие 
регулярных перевозок автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134, от 26 апреля 2016 г. № 67 |  | – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта; – вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | км/ч | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | Vср(а, трам, трол) – средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Sфакт(а, трам, трол) – фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); Тобщ(а, трам, трол) – фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100 % | ДТСОДД – доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; КСтсодд – количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании; Ктсодд – общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд – по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения; Ктсодд – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДТСВН = КСтсвн /Ктсвн x 100 % | ДТСВН – доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; КСтсвн – количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании; Ктсвн – общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн – по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением; Ктсвн – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми на 1 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПОб = ППОДД /П x 100 % | ДПОб. – доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения; ППОДД – площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД – по данным проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100 % | ДПРеал – доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; ПРеалПОДД – площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения; П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД – на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения; П – по данным управления внешнего благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | - | УВо = Ко / Кпл x 100 % | УВо – удельный вес обустроенных светофорных объектов; Ко – количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети; Кпл – количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко – по данным контрактов; Кпл – по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100 % | Дпм – доля организованных парковочных мест; Копм – количество организованных парковочных мест; Кпм – общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм – по данным актуальных проектов организации дорожного движения; Копм – по данным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта | млн. чел. | решения Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134от 26 апреля 2016 г. № 67 |  | – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта; – вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус); – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта оплативших проезд по разовым билетам; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта с использованием льготных проездных документов; – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-ом виде транспорта с использованием социальных проездных документов; - период проведения обследования; = 1 – период с 01 января по 30 апреля в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в марте отчетного года; = 2 – период с 01 мая по 31 августа в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в июне отчетного года; = 3 – период с 01 сентября по 31 декабря в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в октябре отчетного года. , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, оплативших проезд по разовым билетам, на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в -ый период проведения обследования; , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием льготных проездных документов на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в -ый период проведения обследования; , , – количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми c использованием социальных проездных документов на i-ом виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в -ый период проведения обследования; – количество будних дней в i-ый период проведения обследования – количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в j-ый период проведения обследования – количество выходных и нерабочих праздничных дней j-ый период проведения обследования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в сфере дорог и транспорта | отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | год | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 | СРсс = Тг - ГВср | ГВср – средний год выпуска (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); (ГВ1 + ГВ2 + ... +Гвn) – сумма годов выпуска всех транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); Ктр – общее количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду транспорта); СРсс – средний срок службы транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта); Тг – текущий год | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | определяется исходя из данных, указанных в паспорте транспортных средств, осуществляющих перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | РД – регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Ррег – количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рвып – количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50 % остановочных пунктов по маршруту следования | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | Вфакт – фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Рвып – количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рплан – количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличия данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50 % остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером подведомственного функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта, муниципального учреждения, исполняющего функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки-высадки пассажиров | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования, муниципальным учреждением, исполняющим функции контроля за соблюдением регулярности движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта | % | решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. № 134 |  | t(а, трам, трол) – доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Тн(а, трам, трол) – количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); Тоб(а, трам, трол) – общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % |  | В = Тв /Тобщ х 100 % | В – доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тв – количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системами видеофиксации; Тобщ – общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции управления в области развития городского пассажирского транспорта общего пользования | список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | - | Дсубмарш = Ксубмарш / Омарш x 100 % | Дсубмарш – доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок; Ксубмарш – количество субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов, единиц; Омарш – общее количество автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, единиц | ДДиТ | отчет по действующим договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок города Перми | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта, в год | час | решение Пермской городской Думы от 01 февраля 2011 г. № 7 | Минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте рассчитывается по формуле: Общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по маршрутам регулярных перевозок городским электрическим транспортом, включенным в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.03.2017 № 210 (далее – Документ планирования), рассчитывается по формуле: | Pi – годовой пассажиропоток на i-м маршруте, рассчитанный на основании данных учета фактического числа перевезенных пассажиров с использованием АСУП, применяемой на территории города Перми, до внедрения АСУП – по данным последнего обследования пассажиропотока; ti/60 – время одного рейса на i-м маршруте, выраженное в часах, в соответствии с паспортом маршрута; nk – нормативная заполняемость рационального транспортного средства k-го типа на i-м маршруте (nk = Nk x 0,5 – для транспортных средств большой вместимости, nk = Nk x 0,75 – для транспортных средств малой и средней вместимости, где Nk – нормативная вместимость транспортного средства k-го типа); ki – коэффициент сменяемости на i-м маршруте (ki = 1, если ti <= 40 мин., ki = ti / 40, если ti > 40 мин.); ПОР – общий минимальный плановый объем транспортной работы в расчете на год по всем маршрутам регулярных перевозок, включенным в Документ планирования; ПОРi – минимальный плановый объем транспортной работы на i-м маршруте; m – количество маршрутов | ДДиТ | отчет об эксплуатационных показателях городского электрического транспорта, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ «Городское управление транспорта» | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | - | Дтэ = Тэ /Тобщ х 100 % | Дтэ – доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми; Тэ – количество транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива и посредством электрической энергии (автобусы, трамваи, троллейбусы); Тобщ – общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ДДиТ | отчет, предоставляемый центральной диспетчерской службой МКУ «Городское управление транспорта» | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Гортранс» | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. № 915 | - | - | - | по данным бухгалтерской и финансовой отчетности | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | - | Н = КН / ОК x 100 % | Н – доля обустроенных остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями; КН – количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 22 | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КП / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами; КП – количество остановочных павильонов, установленных на остановочных пунктах; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально |
| 23 | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | - | Н = КТ / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками; КТ – количество информационных табличек, установленных на остановочных пунктах; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории города Перми | ДДиТ | обследование технического состояния остановочных пунктов; выполненных работ в рамках исполнения муниципального контракта | ежеквартально |
| 24 | Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | - | Н = КС / ОК x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, находящихся на содержании; КС – количество остановочных пунктов, находящихся на содержании; ОК – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | - | Н = КРП / ОКР x 100 % | Н – доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту; КРП – количество отремонтированных остановочных пунктов; ОКР – общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми | ДДиТ | прием выполненных работ, отчетность территориальных органов | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | Доля протяженности отремонтированных трамвайных путей от протяженности запланированных к проведению капитального ремонта трамвайных путей | % | - | Дтп = ФКРтп / ПКРтп x 100 % | Н – доля отремонтированных трамвайных путей от запланированного объема; ФКРтп – протяженность отремонтированных трамвайных путей; ПКРтп – плановая протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | ДДиТ | прием выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта | ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |