Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы

В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях актуализации

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в Программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Перми на 2018 – 2022 годы, утвержденную решением Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 208 изменения согласно 
приложения к настоящему решению.

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- 3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.

- Председатель Пермской городской Думы				     Ю.А. Уткин

Глава города Перми                                                                             Д.И. Самойлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Пермской городской Думы

ИЗМЕНЕНИЯ

в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
города Перми на 2018-2022 годы, утвержденную решением Пермской 
городской Думы от 23.10.2018 № 208

1. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми строку:

«

| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | в целях реализации основной цели и задач Программы в 2018-2022 годах предусматриваются следующие мероприятия: строительство (приобретение в муниципальную собственность) не менее: 9 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений, 6 зданий для размещения общеобразовательных учреждений, 8 спортивных площадок (межшкольных стадионов), 6 спортивных объектов, реконструкция: 2 зданий для размещения общеобразовательных учреждений, 2 зданий учреждения дополнительного образования, 1 здания учреждения культуры |
| --- | --- |

»

изложить в редакции:

«

| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | в целях реализации основной цели и задач Программы в 2018-2022 годах предусматриваются следующие мероприятия: строительство (приобретение в муниципальную собственность) не менее: 12 зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений, 11 зданий для размещения общеобразовательных учреждений, 16 спортивных площадок (межшкольных стадионов), 3 спортивных зала, 10 спортивных объектов, реконструкция: 1 здания дошкольного образовательного учреждения, 4 зданий общеобразовательных учреждений, 2 зданий учреждений дополнительного образования, 1 спортивного объекта, 1 здания учреждения культуры |
| --- | --- |

».

2. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми строку:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов составляет 7034148,258 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1597881,438 тыс. руб., 2019 год – 1549539,011 тыс. руб., 2020 год – 1194719,409 тыс. руб., 2021 год – 2114766,100 тыс. руб., 2022 год – 577242,300 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края. Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

»

изложить в редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2022 годов составляет 11005039,283 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год– 1312096,002 тыс. руб., 2019 год – 1732002,604 тыс. руб., 2020 год – 3001363,703 тыс. руб., 2021 год – 3153574,974 тыс. руб., 2022 год – 1806002,000 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края. Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

».

3. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми в пункте 2 графы 2 строки 11 цифры «44» заменить цифрами «62,3».

4. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми в пункте 3 графы 2 строки 11 цифры «69» заменить цифрами «71,3».

5. В паспорте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми в пункте 7 графы 2 строки 11 цифры:

«23,8» заменить цифрами «28,8».

«25,1» заменить цифрами «28,8».

«12,1» заменить цифрами «23,7».

«26,6» заменить цифрами «32,9».

6. В разделе IV пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«муниципальная программа «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 796,

муниципальная программа «Доступное и качественное образование», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 
№ 792,

муниципальная программа «Культура города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 795,

муниципальная программа «Молодежь города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 787,

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780.».

7. Таблицу 12 изложить в новой редакции:

«                                                                                                          Таблица 12

2.1. В области образования:

| № | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Количество мест, ед. | Площадь земельных участков, кв. м | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство/выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | г. Пермь, ул. Грибоедова, 68в | 288 | 11000 | 2018 год | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |
| 2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | г. Пермь, ул. Евгения Пермяка, 8а | 350 | 9430 | 2020 год | ДО |
| 3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова,16б | г. Пермь, ул. Желябова, 16б | 360 | 10522 | 2020 год | ДО |
| 4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | г. Пермь, ул. Плеханова, 63 | 201 | 6700 | 2020 год | ДО |
| 5 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | г. Пермь, ул. Байкальская, 26а | 201 | 8572 | 2020 год | ДО |
| 6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовая, 26 города Перми | г. Пермь, ул. Агатовая, 26 | 300 | 10000 | 2019 год | ДО |
| 7 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | в квартале, ограниченном улицей Революции, Комсомольским проспектом, улицами Глеба Успенского, Куйбышева | 160 | 6377 | 2019 год | ДО |
| 8 | Безвозмездная передача здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | в квартале, ограниченном улицами Уинской, Грибоедова, проспектом Октябрят | 335 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 9 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад IT мир» г. Перми | г. Пермь, ул. Каляева, 35а | 150 | 8066 | 2018 год | ДО |
| 10 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | г. Пермь, ул. Чернышевского, 17в | 120 | 5423 | 2018 год | ДО |
| 11 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужской, 89 | г. Пермь, ул. Ветлужская, 89 | 288 | 11150 | 2023 год | ДО |
| 12 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорская, 24 города Перми | г. Пермь, ул. Теплогорская, 24 | 100 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 13 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | г. Пермь, ул. Татищева | 175 | участок в стадии формирования | 2020 год | ДО |
| Строительство/реконструкция зданий для размещения общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18 | г. Пермь, ул. Нестерова, 18 | 1000 | 35851 | 2018 год | ДО |
| 2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | г. Пермь, проспект Парковый, 8а | 1000 | 25460 | 2018 год | ДО |
| 3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 46 | 400 | 12289 | 2020 год | ДО |
| 4 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | г. Пермь, ул. Звенигородская, 11 | 1050 | 14501 | 2021 год | ДО |
| 5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 3 | 1100 | 23000 | 2022 год | ДО |
| 6 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | г. Пермь, ул. Целинная,15 | 700 | 6065 | 2021 год | ДО |
| 7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихин-ском районе города Перми | в квартале, ограниченном улицами Уинская, Грибоедова, проспектом Октябрят | 1626 | участок в стадии формирования | 2021 год | ДО |
| 8 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 | 550 | 9509 | 2021 год | ДО |
| 9 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | г. Пермь, ул. Карпинского, 77а | 1000 | участок в стадии формирования | 2024 год | ДО |
| 10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з | 1000 | 21614 | 2023 год | ДО |
| 11 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космо-навта СССР, дважды героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, 11 | 500 | 33343 | 2023 год | ДО |
| 12 | Реконструкция корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми | г. Пермь, ул. Сибирская, 80 | 0 676 | 9369,06 | 2021 год | ДО |
| 13 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми | г. Пермь, ул. Татищева | 1225 | участок в стадии формирования | 2020 год | ДО |
| Реконструкция зданий учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» | г. Пермь, ул. 1905 года, 2 | 586 | 1143 | 2019 год | ДО |
| 2 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» | г. Пермь, ул. Ласьвинская,1 | 450 | 42600 | 2022 год | ДО |
| Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов), |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми | г. Пермь, ул. Старцева, 9 | 1074/1 | 28985 | 2018 год | ДО |
| 2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 115» г. Перми | г. Пермь, ул. Баумана, 27 | 650/1 | 22114 | 2019 год | ДО |
| 3 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | г. Пермь, ул. Суздальская, 1 | 1503/1 | 21452 | 2019 год | ДО |
| 4 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | г. Пермь, ул. Голева, 8 | 986/1 | 17314 | 2020 год | ДО |
| 5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми | г. Пермь, Серебрянский проезд, 9 | 902/1 | 30892 | 2019 год | ДО |
| 6 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | г. Пермь, ул. Черняховского, 72 | 1034/1 | 23970 | 2021 год | ДО |
| 7 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми | г. Пермь, ул. Сивкова, 3б | 768/1 | 22521 | 2019 год | ДО |
| 8 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми | г. Пермь, ул. Подлесная, 37 | 1050 | 23672 | 2018 год | ДО |
| 9 | Строительство спортивной площадки МАОУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми | г. Пермь, ул. Репина, 69 | 1500 | 13662 | 2022 год | ДО |
| 10 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми | г. Пермь, ул. Воронежская, 8 | 1052 | 25256 | 2022 год | ДО |
| 11 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми | г. Пермь, ул. Инженерная, 5 | 1052 | 14114 | 2022 год | ДО |
| 15 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми | г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 а | 1349 | 17886 | 2023 год | ДО |
| 16 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми | г. Пермь, ул. Волгодонская, 20 а | 1335 | 28448 | 2023 год | ДО |
| Строительство спортивных залов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 | 903 | 13994 | 2023 год | ДО |
| 2 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 | 587 | 8220 | 2023 год | ДО |
| 3 | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | г. Пермь, ул. Целинная, 4 | 1043 | 42636 | 2023 год | ДО |

2.2. В области физической культуры и спорта:

| № | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Единовременная пропускная способность объекта, чел./час | Площадь земельного участка, кв. м | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5 | 28 | 39275 | 2018 год | комитет по физи-ческой культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКиС) |
| 2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | г. Пермь, ул. Тихая, 22 | 74 | 59120 | 2019 год | КФКиС |
| 3 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | г. Пермь, ул. Екатерининская | 1000 кв.м | 38038 | 2020 год | КФКиС |
| 4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | г. Пермь, ул. Гашкова, 20а | 66 | 15786 | 2021 год | КФКиС |
| 5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 25 | 108 | 6733 | 2020 год | КФКиС |
| 6 | Строительство лыжероллерной трассы | г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | 40 | - | 2022 год | КФКиС |
| 7 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | г. Пермь, ул. Шпальная, 2 | 157 | 4487 | 2022 год | КФКиС |
| 8 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | г. Пермь, Гайвинская, 50 | 66 | 12736 | 2023 год | КФКиС |
| Реконструкция спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | 87 | 15765 | 2021 год | КФКиС |
| 2 | Разработка концепции на реконструкцию стадиона «Юность» | г. Пермь, ул. Революции, 27 | 110 | 25513 | 2019 год | КФКиС |
| Приобретение спортивных объектов в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 | г. Пермь, ул. Транспортная, 7 | 126 | 17971 | 2018 год | КФКиС |
| 2 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | 150 | 15765 | 2018 год | КФКиС |

2.3. В области культуры:

| № | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Количество получателей услуг по состоянию на 31.12.2022, чел. | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | г. Пермь, ул. Петропав-ловская, 185 | 116547 | 2022 год | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |

».

8. В части III в абзаце первом пункта 3.2 цифры «7034148,258» заменить цифрами «11005039,283».

9. В части III в абзаце втором пункта 3.2 цифры «1597881,438» заменить цифрами «1312096,002».

10. В части III в абзаце третьем пункта 3.2 цифры «1549539,011» заменить цифрами «1732002,604».

11. В части III в абзаце четвертом пункта 3.2 цифры «1194719,409» заменить цифрами «3001363,703».

12. В части III в абзаце пятом пункта 3.2 цифры «2114766,100» заменить цифрами «3153574,974».

13. В части III в абзаце шестом пункта 3.2 цифры «577242,300» заменить цифрами «1806002,000».

14. В части III в пункте 3.3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«в 2020 году – здание для размещения учреждения дошкольного образования в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района на 175 мест (застройщик ООО «Сатурн-Р»), здание для размещения учреждения общего образования в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района на 1225 мест (застройщик ООО «Сатурн-Р»)».

15. В части III абзац третий пункта 3.3 дополнить словами «здание для размещения учреждения дошкольного образования по ул. Теплогорской, 24 
на 100 мест (застройщик ООО «Орсо групп»)»:

16. Таблицу 13 изложить в новой редакции:

«                                                                                                          Таблица 13

«

| № | Показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват услугой дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 8 лет |  | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений дошкольного образования | ед. | 3 | 2 |  |  | 5 | 2 | - |
| 1.1.2 |  | количество вновь созданных мест в учреждениях дошкольного образования | ед. | 558 | 460 |  |  | 1287 | 435 | - |
| 1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | % | 34,0 | 49,0 |  |  | 53,0 | 59,2 | 62,3 |
| 1.3 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций |  | % | 69,0 | 68,7 |  |  | 70,0 | 71,3 | 71,3 |
| 1.3.1 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений общего образования | ед. | 2 | - |  |  | 22 | 14 | 21 |
| 1.3.2 |  | количество вновь созданных мест в учреждениях общего образования | ед. | 2000 | - |  |  | 1625 | 3926 | 1100 |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  | % | 69,8 | 70 |  |  | 75 | 75 | 75 |
| 1.4.1 |  | количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | ед. | - | 1 |  |  | - | - | 11 |
| 1.4.2 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок в учреждениях общего образования | ед. | 2 | 4 |  |  | 1 | 1 | 3 |
| 2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности |  | % | 47,2 | 47,4 |  | 48,2 |  | 49,0 | 49,6 |
| 2.1.1 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |
| 2.1.2 |  | количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после реконструкции | ед. | - | - |  | - |  | 1 | - |
| 2.1.3 |  | количество приобретенных в муниципальную собственность спортивных сооружений | ед. | 2 | - |  | - |  | - |  |
| 3 | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | библиотеки общедоступные |  | % | 94,2 |  | 94,2 |  | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| 3.1.2 | Кинозалы |  | % | 63 |  | 63 |  | 63 | 63 | 633 |
| 3.1.3 | Количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | ед. | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 |
| 3.1.4 | Количество культурно-досуговых учреждений |  | ед. | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
| 3.1.5 | Количество музеев |  | ед. | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 |
| 3.1.6 | Количество театров |  | ед. | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 |
| 3.1.7 | Количество концертных залов |  | ед. | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.8 | Количество филармоний |  | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.9 | Количество концертных творческих коллективов |  | ед. | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 3.1.10 | Количество цирков |  | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.11 | Количество зоопарков |  | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.12 | Количество парков культуры и отдыха |  | ед. | 87 (29) |  | 87 (29) |  | 87 (29) | 87 (29) | 87 (29) |
| 3.1.13 | Количество выставочных залов |  | ед. | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 3.1.14 | Количество планетариев |  | ед. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 |  | количество введенных в эксплуатацию зданий учреждений культуры после реконструкции | ед. | - |  | - |  | - | 1 | - |
| 4 | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры (зданий муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта), доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе: |  | % | 23,4 |  | 24,0 |  | 26,3 | 28,1 | 28,8 |
| 4.1 | по отрасли «Образование» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 25,2 |  | 25,3 |  | 27,2 | 28,4 | 28,8 |
| 4.2 | по отрасли «Физическая культура и спорт» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 10,7 |  | 12,5 |  | 14,0 | 20,3 | 23,7 |
| 4.3 | по отрасли «Культура» (от общего количества объектов в отрасли) |  | % | 21,5 |  | 24,1 |  | 29,1 | 31,6 | 32,9 |

* Справочно: с 2018 года меняется порядок учета получателей услуг дополнительного образования, в связи с чем планируемое на 2018 год значение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» меньше, чем фактическое значение указанного показателя за 2017 год.

17. Приложение 13 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

й

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми

на 2018-2022 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

| № | Наименование объекта | Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию проекта, тыс. руб. | Объем финансирования с учетом срока реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Общий объем финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 108000,047 | 108000,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 108000,047 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 50030,000 | 50030,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50030,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 18504,247 | 18504,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18504,247 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 39465,800 | 39465,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39465,800 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 248000,000 | 248000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 119668,800 | 119668,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119668,800 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 44268,460 | 44268,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44268,460 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 84062,740 | 84062,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84062,740 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 276701,260 | 15,000 | 78634,460 | 198051,800 | 0,000 | 0,000 | 276701,260 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 224934,500 | 0,000 | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 224934,500 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 11838,721 | 0,000 | 3342,521 | 8496,200 | 0,000 | 0,000 | 11838,721 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 39928,039 | 15,000 | 11784,039 | 28129,000 | 0,000 | 0,000 | 39928,039 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 267748,051 | 25,000 | 74395,551 | 193327,500 | 0,000 | 0,000 | 267748,051 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 136968,000 | 0,000 | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 136968,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 57324,532 | 0,000 | 2248,332 | 55076,200 | 0,000 | 0,000 | 57324,532 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 73455,519 | 25,000 | 29428,919 | 44001,600 | 0,000 | 0,000 | 73455,519 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 203157,419 | 0,000 | 146169,919 | 56987,500 | 0,000 | 0,000 | 203157,419 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 133276,300 | 0,000 | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 133276,300 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 45521,800 | 0,000 | 42804,600 | 2717,200 | 0,000 | 0,000 | 45521,800 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 24359,319 | 0,000 | 21716,719 | 2642,600 | 0,000 | 0,000 | 24359,319 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 209608,432 | 0,000 | 46797,132 | 162811,300 | 0,000 | 0,000 | 209608,432 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 30618,300 | 0,000 | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30618,300 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 91611,489 | 0,000 | 1611,489 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 91611,489 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 87378,643 | 0,000 | 14567,343 | 72811,300 | 0,000 | 0,000 | 87378,643 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 236800,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 236800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 236800,000 |  |
| 8 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 174050,000 | 0,000 | 174050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 174050,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 14600,000 | 0,000 | 14600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14600,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 5400,000 | 0,000 | 5400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5400,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 154050,000 | 0,000 | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154050,000 |  |
| 9 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 города Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 219047,400 | 0,000 | 219047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 219047,400 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16047,400 | 0,000 | 16047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16047,400 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 203000,000 | 0,000 | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203000,000 |  |
| 10 | Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 58494,133 | 24115,714 | 1595,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25710,814 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 58494,133 | 24115,714 | 1595,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25710,814 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 111 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Ветлужская, 89, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 255492,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 150000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 255492,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 150000,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 112 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорская, 24 города Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90000,000 | 0,000 | 90000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90000,000 | 0,000 | 90000,000 |  |
| 113 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 180000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 180000,000 | 0,000 | 0,000 | 180000,000 |  |
| 14 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 342005,774 | 342005,774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 342005,774 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 83271,154 | 83271,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83271,154 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 258734,620 | 258734,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258734,620 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 584393,311 | 357495,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 357495,483 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 198365,667 | 198365,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198365,667 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 125368,143 | 125368,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 125368,143 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 260659,501 | 33761,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33761,673 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 16 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса), объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 294683,881 | 7073,000 | 83560,270 | 200821,500 | 0,000 | 0,000 | 291454,770 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 209809,735 | 0,000 | 72906,335 | 136903,400 | 0,000 | 0,000 | 209809,735 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 84874,146 | 7073,000 | 10653,935 | 63918,100 | 0,000 | 0,000 | 81645,035 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения общеобразовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 1038320,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 1038320,000 |  |
| 17 | Строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 693282,263 | 0,000 | 170383,263 | 174232,500 | 348666,500 | 0,000 | 693282,263 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 113970,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113970,800 | 0,000 | 113970,800 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 367976,696 | 0,000 | 126116,096 | 157175,100 | 84685,500 | 0,000 | 367976,696 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 211334,767 | 0,000 | 44267,167 | 17057,400 | 150010,200 | 0,000 | 211334,767 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 18 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 771478,298 | 0,000 | 41984,398 | 103095,400 | 318972,300 | 307175,200 | 771227,298 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 469662,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177845,600 | 291816,400 | 469662,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 44482,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29124,000 | 15358,800 | 44482,800 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 257333,498 | 0,000 | 41984,398 | 103095,400 | 112002,700 | 0,000 | 257082,498 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 220 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 761621,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22858,800 | 560717,500 | 583576,300 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 575051,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 514145,500 | 514145,500 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 186570,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22858,800 | 46572,000 | 69430,800 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 21 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 1220000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 1220000,000 |  |
| 222 | Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского,77а, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 253132,300 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 7485,000 | 140546,700 | 148046,700 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 107485,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107485,700 | 107485,700 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 145646,600 | 0,000 | 15,000 | 0,0 | 7485,000 | 33061,000 | 40561,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 223 | Реконструкция корпуса МАОУ «СОШ № 22» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 87480,400 | 0,000 | 0,000 | 27628,400 | 59852,000 | 0,000 | 87480,400 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 87480,400 | 0,000 | 0,000 | 27628,400 | 59852,000 | 0,000 | 87480,400 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 224 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 244321,688 | 33690,788 | 160630,900 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 244321,688 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 244321,688 | 33690,788 | 160630,900 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 244321,688 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 225 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных» г. Перми», объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 585828,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29410,600 | 124668,000 | 154078,600 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 208794,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 377034,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29410,600 | 124668,000 | 154078,600 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 226 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса), объем финансирования, тыс. руб., в т. ч: | 576085,260 | 0,000 | 24892,460 | 157514,5 | 393678,300 | 0,000 | 576085,260 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 303089,900 | 0,000 | 0,000 | 34923,800 | 268166,100 | 0,000 | 303089,900 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 272995,360 | 0,000 | 24892,460 | 122590,700 | 125512,200 | 0,000 | 272995,360 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 27 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 91762,326 | 19507,840 | 69248,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88756,788 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 40861,200 | 0,000 | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40861,200 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 50901,126 | 19507,840 | 28387,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47895,588 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 28 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье», объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 118969,459 | 0,000 | 20181,659 | 0,000 | 39792,400 | 58995,400 | 118969,459 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 118969,459 | 0,000 | 20181,659 | 0,000 | 39792,400 | 58995,400 | 118969,459 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 29 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,990 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,990 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | Строительство спортивной площадки МАОУ СОШ № 115» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 30860,410 | 620,500 | 30239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30860,410 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 14860,410 | 620,500 | 14239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14860,410 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 16000,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |  |
| 31 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16621,500 | 621,500 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16621,500 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16621,500 | 621,500 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16621,500 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 32 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 41» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 14992,461 | 0,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 14992,461 | 0,000 | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14500,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 34 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 16622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 16622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 35 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 122» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 22543,500 | 621,900 | 21921,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22543,500 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 13043,500 | 621,900 | 12421,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13043,500 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 9500,000 | 0,000 | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9500,000 |  |
| 36 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч: | 15609,633 | 15609,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15609,633 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 15609,633 | 15609,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15609,633 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | Строительство спортивной площадки МАОУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 6999,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 6999,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 6999,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 6999,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 31 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 16622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 16622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 32 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 16000,000 | 16622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 | 16000,000 | 16622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 34 | Строительство спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 622,900 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 16622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 622,900 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 35 | Строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 2754,200 | 0,000 | 0.000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 36 | Строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 2754,200 | 0,000 | 0.000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Строительство спортивного зала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 2754,200 | 0,000 | 0.000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 2754,200 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по образованию объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 10422715,196 | 1174025,079 | 1394870,87 | 2567675,900 | 2783515,9 | 1382971,4 | 9303059,149 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 1492094,367 | 368064,467 | 233093,100 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 1492094,367 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 2340660,477 | 271412,004 | 295290,573 | 485291,900 | 381975,600 | 636990,000 | 2070960,077 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 3442290,352 | 534548,608 | 483937,197 | 556760,000 | 562923,900 | 454165,000 | 2592334,705 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 3147670,000 | 0,000 | 382550,000 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 3147670,000 |  |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 607100,942 | 0,000 | 25999,042 | 152441,900 | 168660,000 | 260000,000 | 607100,942 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 607100,942 | 0,000 | 25999,042 | 152441,900 | 168660,000 | 260000,000 | 607100,942 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по культуре объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 607100,942 | 0,000 | 25999,042 | 152441,900 | 168660,000 | 260000,000 | 607100,942 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 607100,942 | 0,000 | 25999,042 | 152441,900 | 168660,000 | 260000,000 | 607100,942 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 104448,700 | 96226,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96226,897 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 104448,700 | 96226,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96226,897 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 91026, 270 | 761,344 | 84025,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84786,566 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 40057,900 | 0,000 | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40057,900 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 50968,370 | 761,344 | 43967,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44728,666 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 65207,708 | 1246,282 | 20846,200 | 43115,226 | 0,000 | 0,000 | 65207,708 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 65207,708 | 1246,282 | 20846,200 | 43115,226 | 0,000 | 0,000 | 65207,708 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 224702,801 | 0,000 | 31514,547 | 95000,000 | 97642,474 | 0,000 | 224157,021 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 224702,801 | 0,000 | 31514,547 | 95000,000 | 97642,474 | 0,000 | 224157,021 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 121747,000 | 0,000 | 9746,723 | 112000,277 | 0,000 | 0,000 | 121747,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 121747,000 | 0,000 | 9746,723 | 112000,277 | 0,000 | 0,000 | 121747,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 204836,400 | 39836,400 | 165000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204836,400 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 204836,400 | 39836,400 | 165000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204836,400 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 159 930,000 | 159 930,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159 930,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 159 930,000 | 159 930,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159 930,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 269398,900 | 0,000 | 0,000 | 13456,400 | 0,000 | 0,000 | 13456,400 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 269398,900 | 0,000 | 0,000 | 13456,400 | 0,000 | 0,000 | 13456,400 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | Строительство лыжероллерной трассы, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 68921,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 68921,600 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 68921,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 68921,600 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 10 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 207556,600 | 0,000 | 0,000 | 13800,000 | 103756,600 | 90000,000 | 207556,600 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 207556,600 | 0,000 | 0,000 | 13800,000 | 103756,600 | 90000,000 | 207556,600 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 111 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50, объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 228182,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109,000 | 4109,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 228182,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109,000 | 4109,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 112 | Разработка концепции на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 27 объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 3874,000 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 3874,000 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по физической культуре и спорту объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.: | 1589902,799 | 138070,923 | 311132,692 | 281245,903 | 201399,074 | 163030,600 | 1094879,192 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 40057,900 | 0,000 | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40057,900 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 1549844,899 | 138070,923 | 271074,792 | 281245,903 | 201399,074 | 163030,600 | 1054821,292 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по Программе объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.: | 12619718,937 | 1312096,002 | 1732002,604 | 3001363,703 | 3153574,974 | 1806002,000 | 11005039,283 |  |
|  | федеральный бюджет, тыс. руб. | 1492094,367 | 368064,467 | 233093,100 | 307304,000 | 291816,400 | 291816,400 | 1492094,367 |  |
|  | бюджет Пермского края, тыс. руб. | 2380718,377 | 271412,004 | 335348,473 | 485291,900 | 381975,600 | 636990,000 | 2111017,977 |  |
|  | бюджет города Перми, тыс. руб. | 5599236,193 | 672619,531 | 781011,031 | 990447,803 | 932982,974 | 877195,600 | 4254256,939 |  |
|  | внебюджетные средства, тыс. руб. | 3147670,000 | 0,000 | 382550,000 | 1218320,000 | 1546800,000 | 0,000 | 3147670,000 |  |

18. Приложение 15 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018-2022 годы изложить в новой редакции:

ППРИЛОЖЕНИЕ 13

к Программе комплексного

развития социальной

инфраструктуры города Перми

на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры города Перми,

включенных в государственные программы

Пермского края

| № | Наименование мероприятия |  |  | Местоположение объекта | Мощность (технические характеристики) объекта | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проектирование и строительство Пермской клинической инфекционной больницы № 1 |  | г. Пермь, Кировский район | 300 коек | 2023 год |
| 2 |  | Проектирование и строительство стационара краевой психиатрической больницы |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район | 260 коек | 2021 год |
| 3 |  | Строительство детской поликлиники |  | г. Пермь, Кировский район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 4 |  | Строительство детской поликлиники |  | г. Пермь, Свердловский район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 5 |  | Строительство детской поликлиники |  | г. Пермь, Индустриальный район | 350 посещений в смену | 2019 год |
| 6 |  | Проектирование и строительство детской поликлиники |  | г. Пермь, Мотовилихинский район | 350 посещений в смену | 2021 год |
| 7 |  | Строительство детской поликлиники |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район | 200 посещений в смену | 2020 год |
| 8 |  | Строительство городской клинической поликлиники |  | г. Пермь, Ленинский район | 400 посещений в смену | 2021 год |
| 9 |  | Проектирование и строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер» |  | г. Пермь, Индустриальный район | 450 посещений в смену/100 коек дневной стационар/12 операционных | 2022 год |
| 10 |  | Психоневрологический диспансер с дневным стационаром |  | г. Пермь, Свердловский район | 370 посещений в смену/75 коек дневной стационар | 2022 год |
| 11 |  | Проектирование и строительство поликлинического фтизиопульмонологического корпуса |  | г. Пермь, Индустриальный район | 500 посещений в смену | 2022 год |
| 12 |  | Проектирование и строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье» |  | г. Пермь | 400 коек | 2022 год |
| 13 |  | Проектирование и строительство лечебного многопрофильного корпуса |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район | 355 коек | 2022 год |
| Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» | г. Пермь, Свердловский район | 100 человек/день | 2019 год |
| 2 |  |  | Строительство учебно-производственных мастерских по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» | г. Пермь, Ленинский район | 120 мест | 2020 год |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье» | г. Пермь, Индустриальный район | 180 человек/ смена | 2020 год |
| 4 |  |  | Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» | г. Пермь, Ленинский район | 1000 мест/500 мест | 2022 год |
| 5 |  |  | Проектирование и строительство музея науки и техники технопарка «Кванториум» | г. Пермь, Свердловский район | 800 детей/год | 2018 год |
| 6 |  |  | Проектирование спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» | г. Пермь, Дзержинский район | спортивный зал 144 человека/смена |  |
| Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проектирование и строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» | г. Пермь, Ленинский район | 1350-1500 мест | 2023 год |
| 2 |  |  | Проектирование и строительство культурно-рекреационного пространства (завод им. А.А.Шпагина) | г. Пермь, Ленинский район | 42,56 тыс. кв. м | 2024 год |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство зоопарка | г. Пермь, Индустриальный район | 500000 посещений в год | 2021 год |
| 4 |  |  | Проектирование и строительство объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (реконструкция большого зала филармонии) | г. Пермь, Ленинский район | 850 мест | 2021 год |
| Государственная программа «Спортивное Прикамье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проектирование и строительство регионального центра по фигурному катанию | г. Пермь, Дзержинский район | 250 мест | 2021 год |
| 2 |  |  | Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база «Пермские Медведи»; универсальный дворец спорта «Молот» | г. Пермь, Мотовилихинский район | - | 2020 год |
| 3 |  |  | Проектирование и строительство ледовой арены | г. Пермь, Мотовилихинский район | 790 мест | 2024 год |
| 4 |  |  | Реконструкция стадиона «Энергия» | г. Пермь, Ленинский район | 1000 мест, 240 человек в смену | 2023 год |
| 5 |  |  | Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой | г. Пермь, Мотовилихинский район | 240 человек в смену | 2023 год |

СОШ – средняя общеобразовательная школа.

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (в ред. 
от 22.08.2019) «Об утверждении Перечня объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (в ред. 
от 22.08.2019) «Об утверждении Перечня объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (в ред. 
от 22.08.2019) «Об утверждении Перечня объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (в ред. 
от 22.08.2019) «Об утверждении Перечня объектов общественной инфраструктуры Пермского края».