УТВЕРЖДЕН

_________________________

(А.Н. Кудрявцев)

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми

«Управление технического заказчика»

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(по состоянию на 01.01.2018 г.)

- Раздел 1. Общие сведения об учреждении

- 1.1. Сведения об учреждении

| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МКУ «УТЗ» |
| Юридический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Фактический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Телефон/факс/электронная почта | 7(342)211-70-49 muus23@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кудрявцев Андрей Николаевич, 7(342)211-70-49 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 004395571 от 18.10.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.04.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2015 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми серия 59 № 004888812 от 29.12.2011 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

- 1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Основные виды деятельности Организация работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов. Осуществление проектного управления реализации инвестиционных проектов. | Постановление администрации города Перми № 103 от 27.02.2015 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.11.2011 № 782 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» путем изменения типа существующего муниципального учреждения "Управление строительства города Перми". Устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», утвержденный распоряжением начальника управления капитального строительства администрации города Перми от 28.04.2015 № СЭД-34-01-05-1 (в ред. от 29.09.2015) Член саморегулируемой организации Союз СРО «АПО». Член саморегулируемой организации Союз строителей Пермского края. |
| 2. 2.1 | Виды деятельности, не являющиеся основными Казенное учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. |  |

- 1.3. Функции, осуществляемые учреждением

| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. |  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 4 |  | 6 |  |
| 1 | Профильные функции | 59,5 | 59,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

- 1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| N | Наименование услуги (работы) | 2015 | 2016 | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием <*> | - | - | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - | - |

--------------------------------

<*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 |  | Год 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц* | штук | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 49 | 50 | 50 | 48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников** |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Заместитель директора, главный инженер |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Главный бухгалтер |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 7 | 7 | 7 | 6 |
|  | Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист |  | 23 | 25 | 25 | 24 |
|  | Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 7 | 6 | 6 | 5 |
|  | Инженер (по технике безопасности) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих второго уровня» |  |  |  |  |  |
|  | Заведующий хозяйством |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Инспектор по кадрам |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Делопроизводитель, архивариус. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» |  |  |  |  |  |
|  | Водитель |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. 3.1 3.2 | Квалификация работников*** Уровень профессионального образования: среднее среднее специальное высшее Стаж работы: 0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 лет |  | 1 6 42 12 7 11 8 11 | 4 6 40 15 8 11 5 11 | 4 6 40 15 8 11 5 11 | 4 4 40 11 7 9 7 14 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 40209,41 | 38189,07 | 38189,07 | 43036,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Директор |  | 112669,42 | 112926,48 | 112926,48 | 131128,43 |
|  | Заместитель директора, главный инженер |  | 67644,38 | 70836,04 | 70836,04 | 78687,91 |
|  | Главный бухгалтер |  | 53645,37 | 74471,90 | 74471,90 | 79853,13 |
|  | Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 49375,48 | 50605,59 | 50605,59 | 58172,71 |
|  | Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела |  | 39068,70 | 39901,03 | 39901,03 | 46781,33 |
|  | Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист |  | 30491,25 | 32332,97 | 32332,97 | 37277,67 |
|  | Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 26259,15 | 25188,02 | 25188,02 | 29702,65 |
|  | Инспектор по кадрам |  | 19658,53 | 21596,71 | 21596,71 | 24575,59 |
|  | Секретарь, делопроизводитель, документовед, архивариус, инженер по технике безопасности |  | 11875,00 | 20333,67 | 20333,67 | 26455,31 |
|  | Заведующий хозяйством |  | 17100,94 | 18068,97 | 18068,97 | 22478,25 |
|  | Водитель |  | 14515,24 | 18264,52 | 18264,52 | 22402,47 |

--------------------------------

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

- Раздел 2. Результат деятельности учреждения

- 2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 657061,44 | 780147,79 | +18,73285 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 646527,19 | 768897,02 | +18,927519 |

- 2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | 0,7 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 83390,32 | 89819,53 | 7,70979 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 62821,16 | 65352,90 | 4,03009 | x |
|  | 94211301994040000130 |  | 321,73 | 317,56 | -1,29461 |  |
|  | 94211302994040000130 |  | 61563,21 | 61576,92 | 0,02227 |  |
|  | 94211690040040000140 |  | 834,31 | 3356,51 | 302,31175 |  |
|  | 94211402042040000410 |  | 97,05 | 97,05 | - |  |
|  | 94211402042040000440 |  | 4,85 | 4,85 | - |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 20569,16 | 24466,63 | 18,94813 | x |
|  | 94201139710000590244 |  | 129,11 | 111,43 | -13,69375 |  |
|  | 94207012410141690414 |  | 1533,06 | - | -100,00 |  |
|  | 94207022420141170414 |  | 8080,87 | 8080,87 | - |  |
|  | 94207022420141180414 |  | 7947,45 | 225,29 | -97,16530 |  |
|  | 94207022420141290414 |  | 1423,38 | - | -100,00 |  |
|  | 94207022420141330414 |  | 1455,29 | - | -100,00 |  |
|  | 94207022420141590414 |  | - | 3229,11 | - |  |
|  | 94207030510141440414 |  | - | 4394,50 | - |  |
|  | 94207032420141390414 |  | - | 10,54 | - |  |
|  | 94211020510141420414 |  | - | 8414,89 | - |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 85,44 | 85,44 | - | Истечение срока исковой давности по судебным решениям |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 190,33 | 2669,08 | 1302,3433 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат |  | 190,33 | 2669,08 | 1302,3433 | х |
|  | 94207030510141440414 |  | - | 441,30 | - |  |
|  | 94207022420141170414 |  | - | 85,83 | - |  |
|  | 94201139710059831290 |  | 190,33 | 2141,95 | 1025,3875 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

- 2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) <*>

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- 2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | 0 | 2,81 | 0 | 104,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | 0 | 2,81 | 0 | 104,2 |

- 2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 2.7. Информация о жалобах потребителей

| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб |  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - | - |

- 2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

| N | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фонд оплаты труда казенных учреждений | Руб. | 942 0113 9710000590 111 211 000000000000 | 23 037 810,00 | 23 037 810,00 | 100,0% |
| 2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | Руб. | 942 0113 9710000590 119 213 000000000000 | 6 849 582,69 | 6 783 960,93 | 99,0% |
| 3 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | Руб. | 942 0113 9710000590 112 212 000000000000 | 2 939,31 | 2 939,31 | 100,0% |
| 4 | Услуги связи | Руб. | 942 0113 9710000590 244 221 000000000000 | 274 390,00 | 274 008,48 | 99,9% |
| 5 | Транспортные услуги | Руб. | 942 0113 9710000590 244 222 000000000000 | 50 000,00 | 49 796,00 | 99,6% |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества | Руб. | 942 0113 9710000590 244 225 000000000000 | 836 300,00 | 724 298,40 | 86,6% |
| 7 | Прочие работы, услуги | Руб. | 942 0113 9710000590 244 226 000000000000 | 2 080 782,03 | 1 972 849,45 | 94,8% |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов | Руб. | 942 0113 9710000590 244 340 000000000000 | 809 600,00 | 627 750,37 | 77,5% |
| 9 | Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 040000000000 | 273 432,59 | 255 616,27 | 93,5% |
| 10 | Коммунальные услуги (электроснабжение) | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 060000000000 | 285 237,21 | 219 556,93 | 77,0% |
| 11 | Коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение) | Руб. | 942 0113 9710000590 244 223 070000000000 | 24 825,01 | 15 934,68 | 64,2% |
| 12 | Увеличение стоимости основных средств | Руб. | 942 0113 9710000590 244 310 090000000000 | 563 400,00 | 329 433,73 | 58,5% |
| 13 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Руб. | 942 0113 9710000590 851 290 190000000000 | 44 542,00 | 44 542,00 | 100,0% |
| 14 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 851 290 200000000000 | 4 086 251,00 | 4 086 251,00 | 100,0% |
| 15 | Уплата прочих налогов, сборов | Руб. | 942 0113 9710000590 852 290 210000000000 | 16 150,00 | 16 150,00 | 100,0% |
| 16 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 852 290 000000000000 | 8 600,59 | 8 600,00 | 100,0% |
| 17 | Уплата иных платежей | Руб. | 942 0113 9710000590 853 290 000000000000 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0% |
| 18 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | Руб. | 942 0113 9710000590 831 290 000000000000 | 146 909,57 | 116 701,16 | 79,4% |
| 19 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 831 290 009420003070 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 20 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 831 290 009420003071 | 2000,00 | 2000,00 | 100,0% |
| 21 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 831 290 009420003072 | 14 724,00 | 14 724,00 | 100,0% |
| 22 |  | Руб. | 942 0113 9710000590 831 290 009420003073 | 170 604,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации для строительства пожарного водоема северо-восточнее микрорайона Оборино по ул. Бахчевой Кировского района г. Перми | Руб. | 942 0314 1420341020 414 226 129420003080 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,0% |
| 24 | Изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341020 414 226 129420003111 | 23 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 25 | Изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | Руб. | 942 0314 1420341020 414 226 129420003112 | 12 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| 26 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района г. Перми | Руб. | 942 0314 1420341020 414 310 139420003082 | 5 360 154,00 | 5 359 678,75 | 100% |
| 27 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района г. Перми | Руб. | 942 0314 1420341020 414 310 139420003083 | 1 965 080,00 | 1 927 616,26 | 98,1% |
| 28 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 226 139420003061 | 103 638,94 | 58 917,70 | 56,8% |
| 29 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 226 139420003062 | 818 471,05 | 818 471,05 | 100,0% |
| 30 | Технологическое присоединение к электрическим сетям МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 226 139420003063 | 30 445,53 | 30 445,53 | 100,0% |
| 31 | Строительно-монтажные работы по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми | Руб. | 942 0701 2410141690 414 310 139420003026 | 34 170 300,00 | 12 287 563,61 | 36,0% |
| 32 |  | Руб. | 942 0701 2410141690 414 310 139420003064 | 6 116 038,48 | 6 116 037,00 | 100,0% |
| 33 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 139420003036 | 247 960,00 | 247 960,00 | 100,0% |
| 34 | Строительно-монтажные работы нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 310 139420003037 | 146 344 942,00 | 146 344 942,00 | 100,0% |
| 35 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 139420003020 | 188 937,00 | 0,00 | 0% |
| 36 | Технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 139420003021 | 8 463 938,00 | 0,00 | 0% |
| 37 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 59» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141170 414 226 139420003022 | 2 354 423,00 | 0,00 | 0% |
| 38 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 139420003035 | 494 000,00 | 295 031,76 | 59,7% |
| 39 | Технологическое присоединение к электрическим сетям МБОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 139420003015 | 8 791 602,00 | 8 791 601,79 | 100,0% |
| 40 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 139420003016 | 2 129 257,00 | 2 129 256,19 | 100,0% |
| 41 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МБОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 139420003017 | 340 760,00 | 0,00 | 0% |
| 42 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МБОУ «СОШ № 42» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 226 139420003018 | 184 909,00 | 0,00 | 0% |
| 43 | Строительно-монтажные работы нового корпуса МАОУ "СОШ № 42" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141180 414 310 139420003034 | 226 428 314,00 | 175 645 514,88 | 77,6% |
| 44 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141330 414 226 139420003065 | 783 617,65 | 783 617,65 | 100% |
| 45 | Авторский надзор за строительно-монтажными работами по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141330 414 226 139420003066 | 156 682,81 | 126 549,07 | 80,8% |
| 46 | Строительно-монтажные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141330 414 310 139420003009 | 56 592 848,00 | 51 300 242,15 | 90,6% |
| 47 |  | Руб. | 942 0702 2420141330 414 310 139420003067 | 28 249 989,54 | 28 249 988,49 | 100,0% |
| 48 | Однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ "СОШ № 129" г. Перми | Руб. | 942 0702 2420141580 414 226 129420003040 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0% |
| 49 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ № 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 2420141590 414 226 129420003041 | 7 073 000,00 | 0,00 | 0% |
| 50 | Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 2420141590 414 226 139420003077 | 2 030 935,00 | 2 030 934,39 | 100% |
| 51 | Подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | Руб. | 942 0702 2420141590 414 226 139420003098 | 1 198 177,00 | 1 198 176,59 | 100,0 |
| 52 | Строительно-монтажные работы нового корпуса МАОУ "СОШ № 59" г. Перми | Руб. | 942 0702 24201SP052 414 310 139420003037 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 100,0 |
| 53 | Однократная привязка типовой проектной документации для строительства спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 (в том числе оценка достоверности сметной стоимости) | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 129420003042 | 2 306 506,00 | 1 845 204,37 | 80,0 |
| 54 | Технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 139420003075 | 246 804,00 | 246 803,19 | 100,0 |
| 55 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 139420003092 | 2 575 840,00 | 2 575 839,20 | 100,0 |
| 56 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 139420003093 | 705 431,00 | 705 430,92 | 100,0 |
| 57 | Технологическое подключение к системе теплоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая,22 | Руб. | 942 0703 0510141440 414 226 139420003094 | 866 427,00 | 866 426,44 | 100,0 |
| 58 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми (в том числе проведение государственной экспертизы ПСД) | Руб. | 942 0703 2420141390 414 226 129420003068 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 100,0 |
| 59 | Подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им.В.Соломина" г. Перми | Руб. | 942 0703 2420141390 414 226 139420003051 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| 60 | Технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им.В.Соломина" г. Перми | Руб. | 942 0703 2420141390 414 226 139420003052 | 9 988,00 | 9 987,79 | 100,0 |
| 61 | Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 129420003069 | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 100,0 |
| 62 | Подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 139420003054 | 5 389 740,00 | 5 389 739,02 | 100,0 |
| 63 | Технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 139420003055 | 613 317,00 | 613 316,13 | 100,0 |
| 64 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 139420003056 | 2 411 838,00 | 2 411 837,25 | 100,0 |
| 65 | Авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 226 139420003057 | 69 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 66 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | Руб. | 942 1102 0510141420 414 310 139420003047 | 33 220 737,00 | 7 661 769,43 | 23,1 |
| 67 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания для размещения муниципального архива по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова,15 | Руб. | 942 0113 9190021230 243 226 129420001049 | 2 680 000,00 | 2 357 496,39 | 88,0 |
|  | ВСЕГО: | Руб. |  | 705 596 828,00 | 578 827 867,70 | 82,0% |

- 2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) <*>

| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 |  | Год 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 22851,97 | 18534,00 | 18534,00 | 18751,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 12150,00 | 8566,37 | 8566,37 | 8566,37 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 10701,97 | 9967,63 | 9967,63 | 10184,86 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 11285,86 | 8082,08 | 8082,08 | 7577,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 9432,93 | 7118,67 | 7118,67 | 7077,31 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 1852,93 | 963,41 | 963,41 | 500,02 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Год 2016 |  | Год 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления |  | 986,1 | 510,4 | 510,4 | 510,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 986,1 | 510,4 | 510,4 | 510,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | п.м | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо)      _______________               Ю.С. Антипова

(подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета)                        _______________                 И.С.Каракулова

(подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

___________________________________________   К.К.Горячих

(начальник управления капитального        (подпись)              (расшифровка подписи)

строительства администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН

_____________________________________

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)