УТВЕРЖДЕН

Директор МКУ «Пермблагоустройство»

________________            Е.В.Масалев

Отчет

о деятельности муниципального казенного

учреждения города Перми  «Пермблагоустройство»

наименование учреждения)

| за период с | 01.01.2017 | по | 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- |

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

  - Сведения об учреждении

| Полное наименование | муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МКУ «Пермблагоустройство». |
| Юридический адрес | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Фактический адрес | 614000 г.Пермь, ул.Ленина,25 |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел. (342) 212-26-26; Факс: (342) 212-06-24 E-mail:mku-pb@gorodperm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Масалев Евгений Владимирович тел. (342)212-26-26 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

  - Виды деятельности, осуществляемые учреждением

| № | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности : - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, -Содержание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа; - Технический надзор и строительный контроль своими силами по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства, финансируемые из бюджетов всех уровней; -Проектирование и подготовка производства работ по строительству, реконструкции и капитального ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа; -Согласование производства всех видов работ, в том числе аварийных, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных коммуникаций и сооружений, дорог, связанных с закрытием или ограничением движения; -Проектирование, содержание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения; -Технический надзор и строительный контроль за работой служб, выполняющих работы по проектированию, содержанию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения; -Организация и обеспечение благоустройства территории города Перми; -Исполнение функций муниципального заказчика. | Устав учреждения, утвержден начальником УВБ 04.04.2012 и зарегистрирован в ИФНС России по Ленинскому району г.Перми 23.04.2013 |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |

  - Функции, осуществляемые учреждением

| № | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. |  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 46 | 47 | 1,5 | 19,8 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

  - Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| № | Наименование услуги (работы) | 2016 | 2017 | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием* | - | - |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - |  |

--------------------------------

* Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

  - Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц* | штук | 46 | 46 | 46 | 47 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 44 | 41 | 41 | 42 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) ** работников -Общеотраслевые должности служащих второго уровня - Общеотраслевые должности служащих третьего уровня - Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня |  | 32 8 | 29 8 | 29 8 | 29 9 |
| 3 | Квалификация работников *** - 2-й квалификационный уровень служащих второго уровня -1-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 2-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 3-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 4-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -5-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -1-й квалификационный уровень служащих четвертого уровня |  | - 3 4 8 16 1 8 | - 3 4 7 14 1 8 | - 3 4 7 14 1 8 | - 3 3 8 14 1 9 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 34262 | 35003 | 35003 | 37573 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников ** - 2-й квалификационный уровень служащих второго уровня -1-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 2-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 3-й квалификационный уровень служащих третьего уровня - 4й квалификационный уровень служащих третьего уровня -5-й квалификационный уровень служащих третьего уровня -1-й квалификационный уровень служащих четвертого уровня |  | - 24361 27705 30901 32647 48243 41714 | - 24971 30367 33784 34580 43114 43204 | - 24971 30367 33784 34580 43114 43204 | - 25795 34617 35053 36560 46073 47339 |

--------------------------------

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 17 097 460,48 | 17 352 125,62 | 1,5 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 8 248 860,56 | 8 148 233,34 | -1,2 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 23 842,49 | 17 383,57 | -27,09 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений Прочие доходы от платных услуг Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий гос. контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения контрактов Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |  | 1 384,91 13 814,96 8 616,23 | 4 820,31 4 022,39 6 619,41 |  | x |
| 1.2 | в разрезе выплат Услуги связи Расходы по аренде Коммунальные услуги Прочие работы, услуги Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Взносы в ФСС |  | 1,64 - - 18,86 - 5,86 - | 7,38 - 4,48 1 876,23 - 29,30 4,07 |  | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 15 454,40 | 34 344,67 | 122,23% | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | в разрезе поступлений Прочие доходы от платных услуг |  | - | 336,55 |  |  |
| 3 3.2 | в разрезе выплат Работы, услуги по содержание имущества Прочие работы, услуги Приобретение основных средств Расчеты по прочим расходам Взносы в ФФОМС Налоги |  | - 698,50 13 546,63 1 201,16 8,11 - | - - - - - 34 008,12 |  | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)*

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

* Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

| № | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб |  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | 15 | 17 | На все жалобы направлены письменные ответы об исполнении или разъяснении по существу обращений |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | 17 | 41 |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | 71 | 19 |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы | 29 | 8 |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | 2 | 15 |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | 1 | 1 |  |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

| № | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0409 1110722060 243 | 1 482 480,00 | 1 482 480,00 | 100,00% |
| - 2 | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0409 11107L0160 243 | 37 654 100,00 | 37 653 950,00 | 100,00% |
| - 3 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1010121370 244 | 2 537 414,00 | 1 245 996,39 | 49,10% |
| - 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1010121380 244 | 4 080 800,00 | 1 813 032,41 | 44,43% |
| - 5 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 1010200000 244 | 40 938 633,00 | 39 142 707,44 | 95,61% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0409 1010321250 243 | 212 989 857,03 | 187 612 365,00 | 88,09% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141270 414 | 7 520 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141450 414 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141480 414 | 11 616 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141500 414 | 20 923 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141530 414 | 598 496,00 | 598 496,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141790 414 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141920 414 | 325 610,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1020141930 414 | 1 213 566,52 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201ST070 414 | 136 562 700,00 | 113 593 200,00 | 83,18% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201ST071 414 | 31 329 500,00 | 31 329 414,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201ST073 414 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201ST074 414 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 10201ST075 414 | 2 351 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0409 1110941740 414 | 5 421 680,00 | 1 676 823,00 | 30,93% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0409 9620093000 244 | 3 967 876,00 | 3 967 876,00 | 100,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1010423160 244 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1010423170 244 | 127 400,00 | 126 599,39 | 99,37% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 10201SР050 414 | 32 224 300,67 | 32 224 300,33 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 10201SР054 414 | 7 768 500,00 | 7 768 466,67 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1020200000 414 | 37 169 024,00 | 36 745 522,31 | 98,86% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1110300000 244 | 9 416 110,00 | 9 393 458,76 | 99,76% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0503 1110400000 243 | 18 911 941,71 | 864 541,71 | 4,57% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1110841780 414 | 696 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1120100000 244 | 34 777 644,00 | 34 382 640,00 | 98,86% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Руб. | 944 0503 1120200000 244 | 2 729 300,00 | 2 486 595,85 | 91,11% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0503 1120300000 243 | 8 846 595,00 | 8 617 902,95 | 97,41% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1120441060 414 | 99 840,00 | 99 840,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1120441070 414 | 59 400 000,00 | 59 400 000,00 | 100,00% |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Руб. | 944 0503 1120441540 414 | 6 180 992,00 | 5 385 873,00 | 87,14% |
|  | Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | Руб. | 944 0503 26201L5550 243 | 160 715 627,11 | 138 291 655,37 | 86,05% |
|  | Фонд оплаты труда учреждений | Руб. | 944 0505 1030100590 111 | 20 791 794,32 | 20 791 794,32 | 100,00% |
|  | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | 944 0505 1030100590 112 | 127 264,00 | 125 353,38 | 98,50% |
|  | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | 944 0505 1030100590 119 | 6 173 644,45 | 6 173 265,29 | 99,99% |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 944 0505 1030100590 244 | 13 264 731,88 | 13 251 932,36 | 99,90% |
|  | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |  | 944 0505 1030100590 831 | 1 592 921,80 | 1 592 921,80 | 100,00% |
|  | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  | 944 0505 1030100590 851 | 145 399 837,20 | 145 399 837,20 | 100,00% |
|  | Уплата прочих налогов, сборов |  | 944 0505 1030100590 852 | 118 868,35 | 118 868,35 | 100,00% |
|  | Уплата иных платежей |  | 944 0505 1030100590 853 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00% |
|  | Итого | Руб. |  | 1 097 770 949,04 | 947 776 709,28 | 86,34% |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

| № | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

* Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 17029663,1 | 17097349,6 | 17097349,6 | 17350658,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 16997957,8 | 17065544,8 | 17065544,8 | 17314375,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 19031,2 | 19031,2 | 19031,2 | 19031,2 |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 31705,3 | 31804,8 | 31804,8 | 36282,8 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - |  | - |  |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - |  | - |  |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 8542007,8 | 8248860,6 | 8248860,6 | 8146886,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 8527799,0 | 8236575,6 | 8236575,6 | 8132305,0 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | 657,2 | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | 14208,8 | 12285,0 | 12285,0 | 14581,1 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 645 | 648 | 648 | 690 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | м | 2023989,04 | 1997149,64 | 1997149,64 | 2090903,18 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 443,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду* | кв. м | 310,6 | 310,6 | 310,6 | 302,20 |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м п.м. | 1347087,82 676760,42 | 1327087,82 669921,02 | 1327087,82 669921,02 | 1399418,86 691343,52 |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование* | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Заместитель директора по финансам                                                           И.А.Колпащикова

Главный бухгалтер                                                                                         Т.А.Брекало

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы администрации города Перми-

Начальник управления                                                                                                А.В.Дашкевич

СОГЛАСОВАН

Департамент имущественных                     	   М.В.Коротких

отношений администрации города Перми