ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Благоустройство сквера по ул. Пензенской»

(наименование проекта)

муниципальное образование город Пермь

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 1 666 700,00 | 1 500 000,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 0,00 | 1 666 700,00 | 1 500 000,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 0,00 | 1 666 700,00 | 1 500 000,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 - денежные средства граждан;

ДС4 - денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | день | 244 | 227 |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные [Порядком](consultantplus://offline/ref=25588E6C3A1B606331313FBB3CD07EAE86AB9B0BACABB0164EBBB30522B34C3EB2BBD48F54404D9624ED33F00195418119D8DCE81F29FF51382DF8D1o8A6K) предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п | день | 365 | 264 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель МОО ТОС  «Октябрьский» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | /Н.П. Гаврилко/  (ФИО) | | |
| Достоверность сведений подтверждаю: | | | | | | | |
| Глава города Перми | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | /Э.О. Соснин./  (ФИО) |
| МП | | | | | | | |
| Начальник департамента финансов  администрации города Перми | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | /В.С. Титяпкина/  (ФИО) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | | | | | | | |
| ПРИНЯТ: | Консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края (должность ответственного лица) | | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | /Зебзеева М.В./  (ФИО) | |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | | | | | | | |