ПРОЕКТ
инициативного бюджетирования

	1
	Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – Проект)
	[bookmark: undefined]«Обустройство памп-трека в микрорайоне Новые Водники: «ДвижОК на Каляева»

	2
	Финансирование Проекта:
	Сумма (руб.)

	2.1
	стоимость Проекта, из них:
	3 333 400,00

	2.1.1
	средства бюджета Пермского края (не более 90 % от стоимости Проекта)
	3 000 000,00

	2.1.2
	средства бюджета города Перми (не менее 
10 % от стоимости Проекта), из них:
	333 400,00

	2.1.2.1
	собственные средства бюджета города Перми (не менее 5 % от стоимости Проекта) <1>
	166 700,00

	2.1.2.2
	денежные средства граждан
	166 700,00

	2.1.2.3
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц <2>
	-

	3
	Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.3):

	3.1
	инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Перми, с указанием количества человек, Ф.И.О., даты рождения
	

	3.2
	орган территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), с указанием наименования ТОС
	Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Новые Водники» микрорайона Новые Водники Кировского района города Перми

	3.3
	молодежная инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, в составе которой все участники возрастом от шестнадцати до тридцати пяти лет и проживают на территории города Перми, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения
	

	4
	Адрес размещения Проекта:

	4.1
	городской округ
	Пермский

	4.2
	населенный пункт
	Город Пермь

	4.3
	улица, номер дома (при наличии)
	Кировский район, м/р Новые Водники, улица Каляева, между домами 35- 44

	5
	Вопрос местного значения (далее – ВМЗ), в рамках которого реализуется Проект, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (указать номер пункта и полное наименование ВМЗ)
	Статья 16 «Вопросы местного значения городского округа»
Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения»

	6
	Описание Проекта:

	6.1
	суть проблемы, на решение которой направлен Проект
	В микрорайоне «Новые Водники» сформировался устойчивый социально-демографический дисбаланс между структурой населения и существующей инфраструктурой досуга. Микрорайон, состоящий преимущественно из нового жилого фонда, заселен молодыми семьями с детьми школьного возраста и подростками (ядро целевой аудитории — от 7 до 18 лет). 

Несмотря на высокую плотность населения и востребованность активного отдыха, в шаговой доступности отсутствует безопасная, специализированная инфраструктура для современных молодежных видов спорта: катания на трюковых самокатах, BMX-велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках. 

Эта системная проблема проявляется в четырех взаимосвязанных аспектах:

1. Конфликт стихийного использования городской среды
Отсутствие легальных площадок вынуждает подростков использовать для экстремального катания тротуары общего пользования, парковочные карманы, гранитные бордюры и крыльца магазинов. Это создает прямые конфликты интересов между группами жителей: дети мешают пешеходам, пугают пожилых людей, наносят ущерб благоустройству и провоцируют жалобы жильцов первых этажей на шум.

2. Критический уровень уличного травматизма
Катание по неподходящим поверхностям (шершавая плитка, разбитый асфальт, грунт) на высоких скоростях многократно увеличивает риск тяжелых падений. Отсутствие контруклонов и зон безопасного выката (run-out) приводит к тому, что райдеры вылетают на проезжую часть или врезаются в жесткие препятствия (столбы, стены, заборы). Районные травмпункты фиксируют сезонный всплеск обращений с переломами конечностей именно среди детей и подростков, использующих колесный транспорт.

3. Инфраструктурный вакуум и социальная дезадаптация молодежи
Традиционные детские площадки с горками и качелями не соответствуют интересам подростков 10–16 лет, а стандартные тренажеры (воркаут) ориентированы на иную группу мышц и формат тренировок. Оказавшись отвергнутыми формальной инфраструктурой («детской» и «взрослой»), молодежь теряет мотивацию к занятиям спортом, уходит в пассивное потребление цифрового контента или формирует локальные группы риска. Городская среда перестает быть для них точкой притяжения.

4. Неэффективное использование территориальных ресурсов
Между новостройками «Новых Водников» находятся пустыри, технические зоны и неиспользуемые фрагменты газонов. В текущем виде эти пространства генерируют только затраты на минимальное содержание (выкос травы, уборка мусора), не выполняя никакой социальной функции и оставаясь точками маргинализации территории.

Проект строительства памп-трека направлен на устранение этого разрыва. Суть проблемы заключается не в отсутствии у подростков желания заниматься спортом, а в физическом дефиците инженерно подготовленного пространства, которое способно безопасно канализировать их энергию, объединить разрозненные социальные группы и превратить конфликтную городскую среду в развивающую.

	6.2
	описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта
	Реализация проекта по строительству памп-трека в микрорайоне «Новые Водники» приведет к комплексным изменениям, которые можно разделить на количественные (измеримые) и качественные показатели.

Количественные результаты
Создание новой единицы инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию специализированного объекта площадью от 600 до 1500 кв. метров с всесезонным покрытием (асфальт или EPDM-крошка) и системой освещения.
Охват целевой аудитории. Привлечение не менее 300–500 уникальных пользователей в месяц в теплый сезон (с апреля по октябрь). Ожидается, что ядро посетителей составят дети и подростки от 7 до 18 лет (около 70% трафика).
Снижение уличного травматизма. Прогнозируемое уменьшение количества обращений в медицинские учреждения района с травмами самокатчиков, роллеров и велосипедистов в зоне охвата трека минимум на 40–50% за счет перевода активности на безопасную трассу.
Рост вовлеченности в спорт. Увеличение доли молодежи, регулярно занимающейся физической активностью на свежем воздухе, согласно данным опросов жителей — на 20–25%.
Эффективность использования территории. Превращение заброшенного пустыря или технического газона площадью около 0,1 га в точку притяжения с коэффициентом посещаемости более 10 человек на сотку площади в пиковые часы.
Социальные мероприятия. Проведение не менее 3–4 районных спортивных событий (фестивалей, любительских соревнований, мастер-классов) в первый год работы объекта.
Качественные результаты
Формирование безопасного досугового кластера. Создание легального пространства для экстремальных видов спорта, которое полностью исключает конфликт между райдерами, пешеходами и автомобилистами. Подростки получают собственную территорию («свое место»), где правила поведения устанавливаются ими совместно с администрацией.
Улучшение социального климата и профилактика правонарушений. Снижение уровня бытовой агрессии и жалоб жильцов на шум и небезопасное поведение подростков во дворах. Появление площадки способствует социализации трудных подростков через их вовлечение в субкультуру здорового образа жизни под присмотром старших товарищей и инструкторов.
Развитие местного спортивного комьюнити. Возникновение устойчивого сообщества родителей, детей и волонтеров вокруг трека. Это сообщество сможет самостоятельно организовывать дежурства, следить за чистотой, инициировать проведение турниров и взаимодействовать с местной администрацией по вопросам дальнейшего благоустройства.
Повышение привлекательности городской среды. Микрорайон получит современный стандарт благоустройства, соответствующий лучшим практикам развития комфортной городской среды. Наличие памп-трека повышает статус локации и инвестиционную привлекательность прилегающей недвижимости.
Психоэмоциональная разгрузка молодежи. Предоставление подросткам конструктивного способа выплеска энергии и снятия стресса после учебного дня, что положительно сказывается на их успеваемости и поведении в семье и школе.
Инклюзивность и семейный формат. Несмотря на экстремальную направленность, правильно спроектированный трек имеет зоны разной сложности: пологие контруклоны для новичков-детей и динамичные линии для опытных подростков и взрослых. Это делает объект местом совместного досуга всей семьи.
Критерии оценки успешности (KPI)
Для подтверждения достижения результатов планируется использовать следующие метрики:

данные фото- и видеофиксации плотности потока (подсчет райдеров в час);
статистика районной детской поликлиники и травмпункта;
ежегодный опрос удовлетворенности жителей методом случайной выборки (целевой показатель NPS — индекса потребительской лояльности — не ниже +40 пунктов);
анализ социальных сетей по геометке объекта (количество отметок и позитивных отзывов о новом пространстве).

	6.3
	планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года) 
	до 30 сентября 2027 года

	7
	Сведения о смете Проекта (проставить символ «V» в строках 7.1 и (или) 7.2):

	7.1
	унифицированная форма локально-сметного расчета
	V

	7.2
	смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме, установленной правовым актом администрации города Перми
	-

	7.3
	основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно)
	На представленной визуализации показан проект памп-трека — специализированной трассы для катания на самокатах, велосипедах и роликах. Укрупненно смета проекта будет включать следующие основные виды работ.

1. Геодезические работы;
2. Установка дренажной системы и формирование первичной разуклонки — чтобы трек не размывало дождями;
3. Устройство основания из подушки, на основе конструкционной смеси (песок + щебень) с геотекстилем и послойным уплотнением — надёжная подушка на годы;
4. Отсыпка фигур памп-трека (волны, повороты, трамплины);
5. Финишное покрытие всех фигур из мелкозернистого асфальта — ровно и безопасно;
6. Яркая функциональная разметка трассы.

	7.4
	виды работ в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (заполняется в случае, если Проект направлен на ремонт дорог с гравийным и (или) щебеночным покрытием)
	

	8
	Сведения о поддержке Проекта:

	8.1
	количество участников собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек
	26

	8.2
	количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан <3> (при наличии), из них:

	8.2.1
	количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек
	

	8.2.2
	количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек
	

	8.3
	количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при наличии), человек
	12

	8.4
	количество граждан, поддержавших Проект по результатам голосования в одной из социальных сетей, с указанием ссылки на данное голосование, человек
	79 чел. 
https://vk.ru/wall-217961477_5408 
(по состоянию на 24.08.206)

	8.5
	количество благополучателей Проекта, из них:

	8.5.1
	прямые благополучатели, человек <4>
	5833

	8.5.2
	косвенные благополучатели, человек <5>
	17650

	8.6
	количество граждан, зарегистрированных на территории города Перми или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек 
	11381

	8.7
	количество граждан, постоянно проживающих на территории города Перми или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек
	11381

	9
	Добровольное (волонтёрское) участие граждан в реализации Проекта:

	9.1
	количество привлечённых добровольцев (волонтёров) (с указанием ФИО), человек
	1. Рябов Игорь Вадимович
2. [bookmark: _GoBack]Калугина Александра Александровна
3. Гладкова Екатерина Андреевна
4. Пермякова Светлана Геннадьевна
5. Зверева Надежда Анатольевна
6. Михалева Кристина Андреевна
7. Отинова Любовь Григорьевна
8. Ибрагимова Валентина Ильинична
9. Горкунов Вячеслав Михайлович
10. Свалухина Наталья Вячеславовна

	9.2
	виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами)
	Расчистка участка, высадка зеленых насаждений

	9.3
	если Проект инициирован молодежной 
инициативной группой:
Проект размещен в единой информационной системе 
в сфере развития добровольчества (волонтерства);
привлеченные к Проекту добровольцы (волонтеры) прошли регистрацию в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) и оставили отклик на Проект
	

	Согласовано:

	Представитель инициатора 
Проекта
	___________
(подпись)
	/ Т.Ю. Зверева//
(Ф.И.О.)

	«24» августа 2026 г.

Сведения об инициаторе Проекта:
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Новые Водники» микрорайона Новые Водники Кировского района города Перми, Председатель, представитель инициативного проекта – Зверева Татьяна Юрьевна
(Ф.И.О. представителя инициативной группы, председателя TOC или иного уполномоченного лица)

Контактный телефон: 8-902-808-47-38
e-mail: zver@mail.ru 


<1> Средства бюджета города Перми, за исключением денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.
<2> Образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<3> Проводится в соответствии с Положением об участии граждан в осуществлении местного самоуправления в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 № 64.
<4> Жители, которые регулярно будут пользоваться результатами Проекта, жители близлежащей к месту размещения Проекта территории.
<5> Жители, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами Проекта, граждане, не проживающие на постоянной основе на близлежащей к месту размещения Проекта территории. В случае реализации проекта ТОС, указывается число жителей, проживающих в границах ТОС.
