УТВЕРЖДЕН

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (А.Н. Кудрявцев)

 Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми

«Управление технического заказчика»

 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

 (по состоянию на 01.01.2020 г.)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

* 1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» |
| Сокращенное наименование  | МКУ «УТЗ» |
| Юридический адрес  | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Фактический адрес  | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Телефон/факс/электронная почта  | 7(342)211-70-49, muus23@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон  | Кудрявцев Андрей Николаевич, 7(342)211-70-49 |
| Документ, подтверждающий государственную регистрацию некоммерческой организации (номер, дата выдачи) | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 004395571 от 18.10.2012, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.04.2015, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.12.2015.Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми серия 59 № 004888812 от 29.12.2011. |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)  | - |

* 1. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности учреждения | Основание (переченьразрешительных документов,на основании которыхучреждение осуществляетдеятельность, с указаниемномеров, даты выдачии срока действия) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.11.21.31.4 | Основные виды деятельностиОрганизация работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов.Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности местного значения, финансируемых за счет средств бюджета города Перми, а так же средств федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников при софинансировании расходов.Осуществление проектного управления реализации инвестиционных проектов.Осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище «Восточное». | Постановление администрации города Перми № 103 от 27.02.2015 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.11.2011 № 782 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Управление строительства города Перми».Устав муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика», утвержденный распоряжением начальника управления капитального строительства администрации города Перми от 28.04.2015 № СЭД-34-01-05-1 (в ред. от 29.09.2015, в ред. от 21.05.2018).Член саморегулируемой организации Союз СРО «АПО».Член саморегулируемой организации Союз строителей Пермского края. |
| 2.2.1 | Виды деятельности, не являющиеся основнымиКазенное учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. |

* 1. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функций | Количество штатныхединиц, шт. | Доля бюджета учреждения,расходующаяся наосуществление функций, % |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 59,5 | 59,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

* 1. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги (работы) | 2018 | 2019 | Категорияпотребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемыепотребителям в соответствии смуниципальным заданием [<\*>](#Par1768) | - | - | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителямза плату | - | - | - |

-----------------------------------------------------------------

<\*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2018 | Год 2019 |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц\* | штук | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 48 | 50 | 48 | 50 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в разрезе категорий (групп) работников\*\* |  |  |  |  |
| Директор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель директора, главный инженер | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»** |
| Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»** |
| Заместитель главного бухгалтера |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт |  | 24 | 23 | 24 | 23 |
| Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Инженер 11 категории, бухгалтер 11 категории, экономист 11 категории, юрисконсульт 11 категории |  | - | - | - | - |
| Инженер (по технике безопасности) |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»** |
| Заведующий хозяйством |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инспектор по кадрам |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»** |
|  | Делопроизводитель,архивариус |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| **Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»** |
| Водитель автомобиля |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы** |
| Начальник общего отдела |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Системный администратор |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Специалист по размещению |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.3.13.2 | Квалификация работников\*\*\*Уровень профессионального образования:среднеесреднее специальноевысшееСтаж работы:0-5 лет5-10 лет10-15 лет15-20 летСвыше 20 лет |  | 44401179714 | 4541115121111 | 44401179714 | 4541115121111 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 43036,49 | 41820,90 | 43036,49 | 41820,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Директор |  | 131128,43 | 152632,72 | 131128,43 | 152632,72 |
| Заместитель директора, главный инженер |  | 78687,91 | 84432,38 | 78687,91 | 84432,38 |
| Главный бухгалтер |  | 79853,13 | 77110,44 | 79853,13 | 77110,44 |
| Начальник отдела, начальник административно-хозяйственного отдела |  | 58172,71 | 51119,79 | 58172,71 | 51119,79 |
| Заместитель главного бухгалтера |  | 46781,33 | 44380,12 | 46781,33 | 44380,12 |
| Ведущий инженер, ведущий инженер-сметчик, ведущий инженер по размещению, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт |  | 37277,67 | 36557,07 | 37277,67 | 36557,07 |
| Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, юрисконсульт 1 категории, инженер (системный администратор) 1 категории |  | 29702,65 | 30824,50 | 29702,65 | 30824,50 |
| Инженер (по технике безопасности) |  | 21213,65 | 21547,22 | 21213,65 | 21547,22 |
| Инспектор по кадрам |  | 24575,59 | 22123,35 | 24575,59 | 22123,35 |
| Делопроизводитель, архивариус |  | 23595,63 | 31730,61 | 23595,63 | 31730,61 |
| Заведующий хозяйством |  | 22478,25 | 20919,27 | 22478,25 | 20919,27 |
| Водитель автомобиля |  | 22402,47 | 25811,49 | 22402,47 | 25811,49 |
| Начальник общего отдела |  | - | 30293,57 | - | 30293,57 |
| Системный администратор |  | - | 28748,64 | - | 28748,64 |
| Специалист по размещению |  | - | 30937,00 | - | 30937,00 |

--------------------------------

\* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

\*\* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

\*\*\* Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепоказателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 | Изменение стоимостинефинансовыхактивов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб. | 908067,96 | 908067,96 | +16,39691 |
| 2 | Остаточная стоимостьнефинансовых активов | тыс. руб. | 884316,06 | 884316,06 | +15,01099 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. |  |  |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | 2018 | 2019 | Из­ме­не­ние сум­мы за­дол­жен­но­сти от­но­си­тель­но пре­ды­ду­ще­го от­чет­но­го го­да, % | При­чи­ны об­ра­зо­ва­ния про­сро­чен­ной кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти, де­би­тор­ской за­дол­жен­но­сти, не­ре­аль­ной к взы­ска­нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 72357,23 | 72357,23 | -19,4415 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 64310,40 | 64310,40 | -1,5952 | x |
| 94211301994040000130 |  | 316,31 | 316,31 | -0,3935 |  |
| 94211302994040000130 |  | 60419,81 | 60419,81 | -1,8791 |  |
| 94211690040040000140 |  | 3472,38 | 3472,38 | 3,4521 |  |
| 94211402042040000410 |  | 97,05 | 97,05 | - |  |
| 94211402042040000440 |  | 4,85 | 4,85 | - |  |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | 8046,83 | 8046,83 | -67,1110 | x |
| 94201139710000590119 |  | 79,77 | 79,77 | - |  |
| 94201139710000590244 |  | 187,81 | 187,81 | 68,5453 |  |
| 94201139190021230243 |  | 133,57 | 133,57 | - |  |
| 94207022420141170414 |  | - | - | -100,0 |  |
| 94207022420141180414 |  | - | - | -100,0 |  |
| 94207022420141590414 |  | 3229,11 | 3229,11 | - |  |
| 94207030510141440414 |  | 4394,50 | 4394,50 | - |  |
| 94207032420141390414 |  | 10,54 | 10,54 | - |  |
| 94209079150041010414 |  | 11,53 | 11,53 | - |  |
| 94211020510141420414 |  | - | - | -100,0 |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | 85,44 | 85,44 | - | Истечение срока исковой давности по судебным решениям |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 51,42 | 51,42 | -98,0735 | x |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в разрезе выплат |  | 51,42 | 51,42 | -98,0735 | х |
| 94207030510141440414 |  | - | - | -100,0 |  |
| 94207022420141170414 |  | - | - | -100,0 |  |
| 94201139710000590831 |  | 51,42 | 51,42 | -97,5999 |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) [<\*>](#Par1916)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2018 | 2019 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей,воспользовавшихся услугами(работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видамуслуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них повидам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них повидам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2018 | 2019 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных отоказания платных услуг(выполнения работ) | тыс.руб. | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них повидам услуг (работ) | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них повидам услуг (работ) | тыс.руб. | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 |

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеуслуги (работы) | Ед.изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2019 |
| план | факт |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры порезультатамрассмотрения жалоб |
| 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившиев учреждение | - | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившиеучредителю | - | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившиеГлаве города Перми | - | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившиегубернатору Пермского края | - | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившиев прокуратуру города Перми | - | - | - |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Ед.изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фонд оплаты труда учреждения | руб. | 942 0113 9710000590 111 211 51170003 110000000000 0 | 28 430 459,07 | 28 430 459,06 | 100% |
| 2 | Фонд оплаты труда учреждения | руб. | 942 0113 9710000590 111 266 51170003 110000000000 0 | 102 347,03 | 102 347,03 | 100% |
| 3 | Ежемесячные компенсационные выплаты | руб. | 942 0113 9710000590 112 266 51170005 110000000000 0 | 981,33 | 981,33 | 100% |
| 4 | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 942 0113 9710000590 119 213 51170004 110000000000 0 | 8 620 735,63 | 8 424 439,67 | 98% |
| 5 | Интернет-провайдер | руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170011 110000000000 0 | 56 135,64 | 56 135,64 | 100% |
| 6 | Местная, внутризоновая, междугородняя связь, в том числе подключение к сети телефонной связи | руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170012 110000000000 0 | 93 450,65 | 93 450,65 | 100% |
| 7 | Подвижная связь (мобильная связь) в том числе интернет-провайдер для планшетных компьютеров | руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170013 110000000000 0 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100% |
| 8 | Почтовые расходы | руб. | 942 0113 9710000590 244 221 51170014 110000000000 0 | 20 660,00 | 20 660,00 | 100% |
| 9 | Транспортные услуги по перевозке должностных лиц | руб. | 942 0113 9710000590 244 222 51170015 110000000000 0 | 50 000,00 | 18 920,00 | 38% |
| 10 | Отопление, горячее водоснабжение, в том числе возмещение расходов | руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170017 110000000000 0 | 196 870,25 | 195 348,41 | 99% |
| 11 | Электроэнергия, в том числе возмещение расходов | руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170018 110000000000 0 | 264 153,71 | 236 205,22 | 89% |
| 12 | Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе возмещение расходов | руб. | 942 0113 9710000590 244 223 51170019 110000000000 0 | 14 777,48 | 14 777,48 | 100% |
| 13 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе возмещение расходов | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170025 110000000000 0 | 199 939,10 | 199 939,10 | 100% |
| 14 | Обслуживание и ремонт автомобиля | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170026 110000000000 0 | 206 298,00 | 189 498,00 | 92% |
| 15 | Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт оборудования, систем кондиционирования, вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170027 110000000000 0 | 91 466,00 | 91 466,00 | 100% |
| 16 | Обслуживание, ремонт оргтехники, заправка и ремонт картриджей, приобретение запасных частей для компьютеров  | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170028 110000000000 0 | 92 800,00 | 92 800,00 | 100% |
| и другой оргтехники | 942 0113 9710000590 244 346 51170028 110000000000 0 | 197 292,00 | 197 292,00 | 100% |
| 17 | Услуги внештатных сотрудников | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170029 110000000000 0 | 194 450,29 | 178 880,54 | 92% |
| 18 | Проведение технической экспертизы технических средств и оргтехники | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170048 110000000000 0 | 13 776,00 | 8 736,00 | 100% |
| 19 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | руб. | 942 0113 9710000590 244 225 51170094 110000000000 0 | 20 641,48 | 20 641,48 | 100% |
| 20 | Сопровождение справочно-правовых систем | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170020 110000000000 0 | 440 400,00 | 440 400,00 | 100% |
| 21 | Приобретение и сопровождение программного обеспечения | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170021 110000000000 0 | 1 726 357,00 | 1 726 357,00 | 100% |
| 22 | Простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170022 110000000000 0 | 64 574,62 | 64 574,62 | 100% |
| 23 | Средства квалифицированной электронной подписи | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170023 110000000000 0 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100% |
| 24 | Медицинские услуги: диспансеризация, предрейсовые осмотры водителей | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170031 110000000000 0 | 51 450,00 | 32 550,00 | 63% |
| 25 | Охрана имущества и материальных ценностей, в том числе возмещение расходов | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170032 110000000000 0 | 262 800,00 | 262 800,00 | 100% |
| 26 | Мониторинг транспорта | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170037 110000000000 0 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100% |
| 27 | Образовательные услуги по профессиональной переподготовке (семинары) и повышение квалификации | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170046 110000000000 0 | 75 800,00 | 75 800,00 | 100% |
| 28 | Выполнение работ по утилизации списанных технических средств и оргтехники | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170049 110000000000 0 | 12 336,00 | 7 065,00 | 57% |
| 29 | Строительно-техническая экспертиза, рецензирование экспертного заключения | руб. | 942 0113 9710000590 244 226 51170097 110000000000 0 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100% |
| 30 | Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | руб. | 942 0113 9710000590 244 227 51170039 110000000000 0 | 41 412,57 | 34 512,57 | 83% |
| 31 | Мебель | руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170034 110000000000 0 | 52 702,48 | 52 702,48 | 100% |
| 32 | Информационно-коммуникационное оборудование: системы (средства) связи, средства вычислительной техники, оргтехника, калькуляторы и иное | руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170035 110000000000 0 | 386 733,82 | 386 733,82 | 100% |
| 942 0113 9710000590 244 310 51170089 110000000000 0 | 840 444,35 | 840 444,35 | 100% |
| 33 | Отдельные материально-технические средства | руб. | 942 0113 9710000590 244 310 51170044 110000000000 0 | 19 363,88 | 19 363,88 | 100% |
| 942 0113 9710000590 244 341 51170044 110000000000 0 | 2 047,17 | 2 047,17 | 100% |
| 942 0113 9710000590 244 346 51170044 110000000000 0 | 8 890,00 | 8 890,00 | 100% |
| 34 | Горюче-смазочные материалы | руб. | 942 0113 9710000590 244 343 51170045 110000000000 0 | 150 762,50 | 150 762,50 | 100% |
| 35 | Канцелярские принадлежности, в том числе бумага | руб. | 942 0113 9710000590 244 346 51170042 110000000000 0 | 628 441,05 | 619 210,2 | 99% |
| 36 | Хозяйственные товары и принадлежности | руб. | 942 0113 9710000590 244 346 51170043 110000000000 0 | 81 187,04 | 81 187,04 | 100% |
| 37 | Налог на имущество | руб. | 942 0113 9710000590 851 291 51170006 110000000000 0 | 273 610,00 | 273 610,00 | 100% |
| 38 | Земельный налог | руб. | 942 0113 9710000590 851 291 51170008 110000000000 0 | 390 598,00 | 390 598,00 | 100% |
| 39 | Транспортный налог | руб. | 942 0113 9710000590 852 291 51170007 110000000000 0 | 16 738,00 | 16 738,00 | 100% |
| 40 | Судебные расходы, в том числе государственная пошлина, штрафы, пени | руб. | 942 0113 9710000590 831 291 51170036 110000000000 0 | 169 600,52 | 166 600,52 | 98% |
| 942 0113 9710000590 831 297 51170036 110000000000 0 | 2 567 005,69 | 2 567 005,69 | 100% |
| 41 | Членские взносы и целевой взнос | руб. | 942 0113 9710000590 853 297 51170009 110000000000 0 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100% |
| 42 | Выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения муниципального архива по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова,15 | руб. | 942 0113 9190021230 243 225 11170072 110000000000 0 | 6 274 978,00 | 0,00 | 0% |
| 942 0113 9190021230 243 225 11170085 110000000000 0 | 35 103 177,09 | 1 606 213,00 | 5% |
| 43 | Подключение к системе теплоснабжения здания для размещения муниципального архива по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова,15 | руб. | 942 0113 9190021230 243 226 11170062 110000000000 0 | 71 922,00 | 0,00 | 0% |
| 942 0113 9190021230 243 226 11170096 110000000000 0 | 3 483,00 | 0,00 | 0% |
| 44 | Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту здания для размещения муниципального архива по адресу: г. Пермь, ул. Д. Давыдова,15 | руб. | 942 0113 9190021230 243 226 11170075 110000000000 0 | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| 942 0113 9190021230 243 226 11170088 110000000000 0 | 89 916,60 | 11 687,03 | 13% |
| 45 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | руб. | 942 0309 0220241030 414 310 82170073 610003080000 0 | 11 424 461,00 | 0,00 | 0% |
| 46 | Разработка проектной документации по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | руб. | 942 0314 0230241020 414 228 82170054 610003010000 0 | 232 000,00 | 0,00 | 0% |
| 47 | Разработка проектной документации по строительству блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина - ул. Маяковского Дзержинского района города Перми | руб. | 942 0502 1710142340 414 228 94170054 610005310000 0 | 58 000,00 | 0,00 | 0% |
| 48 | Разработка проектной документации по реконструкции сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми | руб. | 942 0502 1710142350 414 228 94170054 610005320000 0 | 433 000,00 | 0,00 | 0% |
| 49 | Изготовление технического плана на выполнение работ по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Костарево | руб. | 942 0502 1710241100 244 226 94170053 610005430000 0 | 154 000,00 | 154 000,00 | 100% |
| 50 | Изготовление технического плана на выполнение работ по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Новоплоский | руб. | 942 0502 1710241100 244 226 94170053 610005440000 0 | 37 500,00 | 37 000,00 | 99% |
| 51 | Изготовление технического плана на выполнение работ по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Чапаевский | руб. | 942 0502 1710241100 244 226 94170053 610005450000 0 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100% |
| 52 | Страхование опасного объекта по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Костарево | руб. | 942 0502 1710241100 244 227 94170091 610005430000 0 | 6 973,20 | 0,00 | 0% |
| 53 | Страхование опасного объекта по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Новоплоский | руб. | 942 0502 1710241100 244 227 94170091 610005440000 0 | 6 916,80 | 0,00 | 0% |
| 54 | Страхование опасного объекта по строительству газопровода в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Чапаевский | руб. | 942 0502 1710241100 244 227 94170091 610005450000 0 | 6 978,00 | 0,00 | 0% |
| 55 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Костарево | руб. | 942 0502 1710241100 414 228 94170090 610005430000 0 | 3 457 900,00 | 2 941 616,40 | 85% |
| 56 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Новоплоский | руб. | 942 0502 1710241100 414 228 94170090 610005440000 0 | 555 400,00 | 524 895,60 | 95% |
| 57 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми - Чапаевский | руб. | 942 0502 1710241100 414 228 94170090 610005450000 0 | 574 200,00 | 510 849,60 | 89% |
| 58 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми – Верхняя Мостовая | руб. | 942 0502 1710241100 414 228 94170090 610005460000 0 | 595 200,00 | 542 194,80 | 91% |
| 59 | Изготовление технического плана на выполнение работ по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | руб. | 942 0502 1710441240 414 226 94170053 610005090000 0 | 208 747,00 | 208 747,00 | 100% |
| 60 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | руб. | 942 0502 1710441240 414 226 94170065 610005090000 0 | 13 173 686,00 | 7 333 812,69 | 56% |
| 61 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | руб. | 942 0502 1710441240 414 228 94170075 610005090000 0 | 110 539,00 | 0,00 | 0% |
| 62 | Выполнение работ по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне «Южный» | руб. | 942 0502 1710441240 414 310 94170073 610005090000 0 | 55 268 665,00 | 45 637 502,78 | 83% |
| 63 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по ул. Железнодорожной, 22а города Перми | руб. | 942 0502 1710442380 414 228 94170061 610005350000 0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100% |
| 64 | Выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | руб. | 942 0701 081P252320 414 310 31170073 611007030000 0 | 66 850,42 | 0,00 | 0% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 211007190001 19-Д87 | 3 342 521,05 | 0,00 | 0% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 311007300000 19-Д87 | 63 507 900,00 | 0,00 | 0% |
| 65 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | руб. | 942 0701 0810141610 414 228 31170075 610007040000 0 | 47 602,00 | 0,00 | 0% |
| 66 | Выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | руб. | 942 0701 081P252320 414 310 31170073 610007040000 0 | 44 966,63 | 44 966,63 | 100% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 211007200001 19-Д87 | 2 248 331,58 | 263 183,21 | 12% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 311007440000 19-Д87 | 42 718 300,00 | 5 000 480,96 | 12% |
| 67 | Выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | руб. | 942 0701 081P252320 414 310 31170073 610007100000 0 | 32 229,79 | 0,00 | 0% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 211007130001 19-Д87 | 1 611 489,47 | 4 021,55 | 0% |
| 942 0701 081P252320 414 310 31170073 311007320000 19-Д87 | 30 618 300,00 | 76 409,45 | 0% |
| 68 | Судебные расходы, в том числе государственная пошлина, штрафы, пени по выполнению работ по реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми | руб. | 942 0701 0810141690 414 310 31170036 610007580000 0 | 1 595 140,45 | 1 595 140,45 | 100% |
| 69 | Авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SH070 414 228 31170075 211007110001 CC-002-ГОкв | 69 000,00 | 0,00 | 0% |
| 70 | Выполнение работ по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SH070 414 310 31170074 211007110000 CC-002-ГОкв | 40 944 531,81 | 0,00 | 0% |
| 942 0702 08201SH070 414 310 31170074 211007110001 CC-002-ГОкв | 31 892 802,89 | 0,00 | 0% |
| 942 0702 08201SP04B 414 310 31170074 611007110000 CC-024-ГОкв | 2 510 829,05 | 759 159,77 | 30% |
| 71 | Компенсация затрат на выполнение работ по выносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SP04B 414 299 31170067 611007110000 CC-024-ГОкв | 4 045 888,28 | 0,00 | 0% |
| 72 | Компенсация затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SP04B 414 299 31170068 611007110000 CC-024-ГОкв | 1 768 158,72 | 0,00 | 0% |
| 73 | Компенсация затрат на выполнение работ по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SP04B 414 299 31170069 611007110000 CC-024-ГОкв | 1 046 003,40 | 313 801,02 | 30% |
| 74 | Компенсация затрат на выполнение работ по переносу участков водоснабжения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SP04B 414 299 31170070 611007110000 CC-024-ГОкв | 457 581,15 | 0,00 | 0% |
| 75 | Компенсация затрат на выполнение работ по переносу участков водоотведения при реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | руб. | 942 0702 08201SP04B 414 299 31170071 611007110000 CC-024-ГОкв | 825 474,4 | 0,00 | 0% |
| 76 | Выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми | руб. | 942 0702 08201SH070 414 310 31170073 211007060001 CC-002-ГОкв | 126 116 095,69 | 76 960 886,02 | 61% |
| 77 | Судебные расходы, в том числе государственная пошлина, штрафы, пени по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18 в г. Перми | руб. | 942 0702 0820141180 414 310 31170036 610007080000 0 | 30 352 190,94 | 30 352 190,94 | 100% |
| 78 | Технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми | руб. | 942 0703 0820141390 414 226 31170063 610007010000 0 | 23 869,85 | 23 869,13 | 100% |
| 79 | Авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми | руб. | 942 0703 0820141390 414 228 31170075 610007010000 0 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100% |
| 942 0703 08201SP047 414 228 31170075 611007010000 CC-024-ГОкв | 39 000,00 | 39 000,00 | 100% |
| 80 | Выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им.В.Соломина» г. Перми | руб. | 942 0703 0820141390 414 310 31170074 610007010000 0 | 791 258,15 | 791 258,15 | 100% |
| 942 0703 0820141390 414 310 31170087 610007010000 0 | 76 576,76 | 76 576,65 | 100% |
| 942 0703 08201SP047 414 310 31170074 611007010000 CC-024-ГОкв | 13 566 100,00 | 13 566 100,00 | 100% |
| 942 0703 08201SP040 414 310 31170074 211007010001 CC-024-ГОкв | 40 861 200,00 | 40 861 200,00 | 100% |
| 81 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | руб. | 942 0907 9190041010 414 226 92170066 610009010000 0 | 56 988,00 | 56 987,82 | 100% |
| 82 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | руб. | 942 0907 9190041010 414 228 92170075 610009010000 0 | 72 640,00 | 0,00 | 0% |
| 83 | Выполнение работ по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | руб. | 942 0907 9190041010 414 310 92170073 610009010000 0 | 51 023 372,00 | 42 185 453,79 | 83% |
| 84 | Подключение к системе теплоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 226 33170062 610007170000 0 | 489 130,00 | 0,00 | 0% |
| 85 | Технологическое присоединение к электрическим сетям спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 226 33170063 610007170000 0 | 589 818,00 | 589 817,78 | 100% |
| 86 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 226 33170064 610007170000 0 | 138 555,00 | 0,00 | 0% |
| 87 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 226 33170065 610007170000 0 | 505 923,00 | 0,00 | 0% |
| 88 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 228 33170075 610007170000 0 | 164 874,00 | 38 216,55 | 23% |
| 89 | Выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | руб. | 942 1101 0510141440 414 310 33170073 610007170000 0 | 10 636 042,00 | 0,00 | 0% |
| 942 1101 0510141440 414 310 33170086 610007170000 0 | 18 090 345,68 | 3 801 755,00 | 21% |
| 942 1101 05101SP040 414 310 33170073 211011090001 CC-024-ГОкв | 40 057 899,99 | 5 226 885,00 | 13% |
| 942 1101 05101SP043 414 310 33170073 611011090000 CC-024-ГОкв | 13 352 634,00 | 13 352 634,00 | 100% |
| 90 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества на территории Экстрим-парка | руб. | 942 1102 0510141430 414 226 33170065 610011020000 0 | 752 766,00 | 752 765,71 | 100% |
| 91 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объектов недвижимого имущества на территории Экстрим-парка | руб. | 942 1102 0510141430 414 226 33170066 610011020000 0 | 38 882,00 | 5 147,18 | 13% |
| 92 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | руб. | 942 1102 0510141430 414 228 33170075 610011020000 0 | 40 037,00 | 14 010,96 | 35% |
| 93 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | руб. | 942 1102 0510141430 414 310 33170073 610011020000 0 | 20 014 515,00 | 6 051 954,89 | 30% |
|  | ВСЕГО | руб. |  | 772 679 345,19 | 349 559 921,96 | 45% |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) [<\*>](#Par2014)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеуслуги(работы) | Объем услуг (работ),ед. изм. | Объем финансовогообеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 --------------------------------

<\*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2018 | Год 2019 |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 18751,23 | 36328,11 | 18751,23 | 36328,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 8566,37 | 26079,98 | 8566,37 | 26079,98 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 10184,86 | 10248,13 | 10184,86 | 10248,13 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс.руб. | 7577,33 | 12222,08 | 7577,33 | 12222,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс.руб. | 7077,31 | 11845,38 | 7077,31 | 11845,38 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс.руб. | 500,02 | 376,70 | 500,02 | 376,70 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс.руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На­и­ме­но­ва­ние по­ка­за­те­лей | Ед. изм. | Год 2018 | Год 2019 |
| на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да | на на­ча­ло от­чет­но­го пе­ри­о­да | на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованныхобъектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления |  | 510,4 | 3676,3 | 510,4 | 3676,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 510,4 | 3676,3 | 510,4 | 3676,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | п.м | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду\* | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование\* | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В графах 4-7 по [строкам 2.1.1](#Par2158), [2.1.2](#Par2161), [3.1](#Par2180), [3.2](#Par2183) указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Антипова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Антипова

 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.К.Горячих

(начальник управления капитального (подпись) (расшифровка подписи)

строительства администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных

отношений администрации города Перми)