Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта:

«Уличная сцена «Мы вместе»

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

| N | Наименование источника финансирования | Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной в формуле) | Формула расчета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Софинансирование инициативного проекта не менее 5% от стоимости инициативного проекта | 109 620 руб. | 9,5 |
| 1.1 | средства населения в денежной форме, в том числе объем имущественного и трудового участия населения в денежном эквиваленте | 19 620 руб. (волонтерский труд). | 17,9 |
| 1.2 | средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, либо объем имущественного и (или) трудового участия указанных лиц в денежном эквиваленте | 90 000 руб. (имущественный вклад юридических лиц) 40 000 – покупка садово-парковых скамеек для отдыха, покупка мусорных урн (гарантийное письмо «ИП Клюев» 50 000 – покупка деревьев, кустарников, уличной травы (для озеленение) (гарантийное письмо МОО ТОС «Средняя курья» | 82,1 |
| 2 | Софинансирование инициативного проекта не более 95% от стоимости инициативного проекта из бюджета города Перми | 1 050 000 руб. | 90,5 |
| 3 | ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта) | 1 159 620 руб. | 100,0 |

3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов): Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Средняя курья» Ленинского района города Перми (далее – МОО ТОС «Средняя курья»). 4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта: На территории границ МОО ТОС «Средняя курья», Ленинского района г. Перми 5. Сроки реализации инициативного проекта: до 01 октября 2024 года 6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством: Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа». Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения» 7. Описание инициативного проекта: Проблема: Микрорайон Средняя курья является частным сектором в Ленинском районе города Перми с населением чуть более 1 тысячи человек. На территории Средней курьи существует точка притяжения местных жителей «Сквер на Торфянке», на которой находится спортивная площадка и детский городок. Каждый год количество мероприятий увеличивается, а местные жители с большим удовольствием принимают участие в спортивных, детских и культурных мероприятиях. Проблема состоит в том, что на территории отсутствует уличная сцена, где артисты могли бы выступать перед зрителями, а также отсутствуют скамейки, на которых местные жители в особенности пожилого возраста могли бы смотреть творчество артистов. Благоустройство данной территории, с установкой уличной сцены, позволит сделать территорию более привлекательной и более функциональной, а жителям микрорайона удовлетворить свои потребности в досуге, отдыхе и общении. Также после появления сцены у территориального общественного самоуправления появится возможность увеличить проведения культурно-массовых мероприятий, а также организовывать смотр разножанрового творчества среди юных местных жителей. Планируемое количество благополучателей результатов проекта более 1 тысячи человек. Мероприятия по благоустройству территории будут проходить согласно разработанному дизайн – проекту в соответствии со сметой расходов. Цель: Обеспечение условий для досуга и отдыха жителей микрорайона, в том числе семей с детьми, молодежи и ветеранов, проведение культурно-массовых мероприятий на территории, смотр местных молодых талантов. Задачи: - Строительство уличной сцены для жителей, благоустройство территории. - Освещение исполнения и результат заявки в информационном пространстве. Предполагаемые результаты: 1. Строительство уличной сцены 2. Установка садово-парковых скамеек для отдыха 3. Установка мусорных урн 4. Благоустройство территории (посадка деревьев и кустарников, озеленение) 5. Установка информационного стенда 8. Сведения о расчетах на реализацию инициативного проекта: - унифицированная форма локально-сметного расчета; V - смета расходов на приобретение товаров / оказание услуг. 9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора: 9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - видеозапись): V - наличие видеозаписи (приобщена к проекту на электронном носителе). 9.2. Перечень информационных каналов по продвижению инициативного проекта среди граждан: - информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) Информационные стенды МОО ТОС «Средняя курья» на территории. При наличии к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных стендах и фото информационных стендов, на которых она размещена); - публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания) Публикация на сайте Администрации Ленинского района https://raion.gorodperm.ru/leninskij/novosti/2024/02/27/113888/ 9.2.3 социальные сети: Группа «Общественность Ленинского района https://vk.com/leninskijcommunityperm?w=wall-220885278_344 Публикация в группе «ТОС Средняя курья» социальной сети «ВКонтакте https://vk.com/sredn2012?w=wall-61513408_5653 9.3. Визуальное представление инициативного проекта: V - наличие дизайн-проекта Сведения об инициаторе проекта: Председатель МОО ТОС «Средняя курья» Ленинского района г. Перми Г.Е. Меркушева М.П.