Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта:

«Обустройство сквера под названием «Райское место» в микрорайоне Южный Свердловского района города Перми».

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

| N | Наименование источника финансирования | Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной в формуле) | Формула расчета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Софинансирование инициативного проекта не менее 5% от стоимости инициативного проекта | 2 273 212,00 | 43,14% |
| 1.1 | средства населения в денежной форме, в том числе объем имущественного и трудового участия населения в денежном эквиваленте |  |  |
| 1.2 | средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в денежной форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, либо объем имущественного и (или) трудового участия указанных лиц в денежном эквиваленте | 2 273 212,00 | 100% |
| 2 | Софинансирование инициативного проекта не более 95% от стоимости инициативного проекта из бюджета города Перми | 2 996 655,00 | 56,86% |
| 3 | ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта) | 5 269 867,00 | 100% |

3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов): Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Южный» микрорайона Южный Свердловского района города Перми (далее – МОО ТОС «Южный»). 4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта: На территории микрорайона Южный Свердловского района г. Перми, между домами ул. Горловская, д.98 и ул. Горловская 92а. 5. Сроки реализации инициативного проекта: до 15 ноября 2024г. 6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством: Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа». Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; 7. Описание инициативного проекта: Проблема: Микрорайон Южный – это восточная окраина Свердловского района города Перми, территория индивидуальной жилой застройки. Население микрорайона составляет более 7000 человек, из них детского населения более 1500 человек. При немалом количестве жителей и детей в микрорайоне Южный отсутствуют места для кратковременного отдыха в окружении природы, для прогулок и встреч, времяпровождения с детьми, семейным отдыхом. Территория, планируемая для обустройства сквера «Райское место», составляет 1175 кв.м., которая в настоящее время находится в ненормативном состоянии, заросла сорняками, однако она находиться в центре микрорайона, что позволит жителям в шаговой доступности иметь место для прогулок, общения, отдыха для всех возрастных категорий. Обустройство сквера «Райское место» имеет социальную значимость, поскольку он способствует улучшению экологической обстановки счет высадки деревьев и озеленения территории, создание живого барьера между проезжей частью и жилым массивом, что способствует снижению уровня шума, грязи и пыли в микрорайоне и создание комфортного пространства для отдыха и встреч жителей и повышению качества их жизни. Планируемое количество благополучателей результатов проекта более 5000 тысяч человек с учётом количества жителей микрорайона и посетителей Фабрики цветов, которая находится рядом с планируемым к обустройству сквером. Мероприятия по благоустройству территории будут проходить согласно разработанному дизайн – проекту в соответствии со сметой расходов. Цель: Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей микрорайона Южный Свердловского района города Перми, путём благоустройства территории, общей площадью 1175 кв.м. Задачи: 1 Обустроить сквер «Райское место» с озеленением (живой изгородью), газоном, клумбами, поливочной системой. 2. Обустроить скамейки для отдыха с ёмкостями для мусора. 3. Осветить ход исполнения и результат заявки в информационном пространстве. Предполагаемые результаты: 1. Обустройство сквера «Райское место» территории микрорайона Южный Свердловского района г. Перми, между домами ул. Горловская, д.98 и ул. Горловская 92а: 1. 1. Черновая планировка территории. 1.2. Подготовка основания под газон. 1.3. Подготовка основания под клумбы. 1.4. Трамбовка грунта. 1.5. Укладка геотекстиля под газон и клумбы. 1.6. Монтаж пластикового бордюра. 1.7. Сборка поливочной системы.. 2. Озеленение территории (живая изгородь): 2.1. высадка барбариса Тунберга «Голден Горизонт» - 4 шт. 2.2. высадка барбариса Тунберга «Грин Карпет» - 2 шт. 2.3. высадка барбариса Тунберга «Дартс Ред Леди» - 2 шт. 2.4. высадка барбариса Тунберга «Корал» - 2 шт. 2.5. высадка барбариса Тунберга «Мария» - 2 шт. 2.6. высадка барбариса Тунберга «Орандж Санрайс» - 2 шт. 2.7. высадка ели «Нидиформис С5» - 4 шт. 2.8. высадка ели «Супер Блю Сидлинг С5» - 3 шт. 2.9. высадка можжевельника скальный «Блю Эрроу С10» - 5 шт. 2.10. высадка можжевельника средний «Минт Джулеп» - 13 шт. 2.11. высадка пузыреплодника жёлтого – 1шт. 2.12. высадка сирени сортовой – 2 шт. 2.13. высадка сосны горной – 3 шт. 2.14. высадка спиреи пепельной «Грейфшем» - 4 шт. 2.15. высадка спиреи японской «Голден прицесс» - 14 шт. 2.16. высадка туи западной «Вудбаррди2 – 8 шт. 2.17. высадка туи западной «Мирьям» - 5 шт. 2.18. высадка туи западной «Смарагт» - 20 шт. 2.19. высадка туи западной «Брабпнт» - 24 шт. 2.20.высадка туи «Тини Тим» - 5 шт. 2.21.высадка бересклета – 1 шт. 2.22. высадка гортензии метельчатой белой - 12 шт. 3. Установка скамеек для сидения – 11шт. 4. Установка арки из металлокаркаса – 1 шт. 5. обустройство из тротуарной плитки пешеходных дорожек. 6. асфальтирование парковочных мест. 7. установка бордюров. 8. разбивка клумб. 8. Сведения о расчетах на реализацию инициативного проекта: -унифицированная форма локально-сметного расчета 9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора: 9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - видеозапись): V - наличие видеозаписи (приобщена к проекту на электронном носителе). 9.2. Перечень информационных каналов по продвижению инициативного проекта среди граждан: 9.2.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) Информационные стенды общественного центра «Юбилейный», ул. Холмогорская, д.6 При наличии к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных стендах и фото информационных стендов, на которых она размещена); 9.2.2 публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания) Новостной сайт «МКRU» Новостной сайт PERM.RU Публикация на сайте Администрации Свердловского района. 9.2.3 социальные сети: група «Общественность Свердловского района» социальных сети «ВКонтакте». https://vk.com/sverdlovskiyraioncommunityhttps публикации в группе «ТОС Южный» https://vk.com/club79471576 (при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях) 9.3. Визуальное представление инициативного проекта: V - наличие дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы инициативного проекта и другое (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить на бумажном и электронном носителях). Сведения об инициаторе проекта: Председатель МОО ТОС «Южный» Свердловского района г. Перми Попова С.Э. М.П. Попова С.Э. руководитель инициативной группы (представитель инициаторов проекта) контактный телефон: 8908 278 08 73 sveta.svet01@yandex.ru