ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

1. Наименование инициативного проекта (далее - проект):

«Благоустройство родника по ул. 2-Гаревая

«Живи, родник, на радость людям»»

2. Сведения о видах источников софинансирования проекта:

| № п/п | Виды источников | Сумма (руб.) | Софинансирование проекта (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Софинансирование инициативного проекта не менее 5% от стоимости инициативного проекта | 371 960,61 | 30,1% |
| 1.1 | Средства населения в денежной форме, в том числе объем имущественного и трудового участия населения в денежном эквиваленте | 371 960,61 | 100% |
| 1.2 | Средства ТОС, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в денежной форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, либообъем имущественного и(или) трудового участия указанных лиц в денежном эквиваленте | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Софинансирование инициативного проекта не более 95 % от стоимости инициативного проекта из бюджета города Перми | 864 419,0 | 69,9% |
| 3 | Итого (общая стоимость инициативного проекта) | 1 236 379,61 | 100% |

3. Сведения об инициаторе проекта^

V- Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Налимиха» Кировского района города Перми (далее – МОО ТОС «Налимиха»)

4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация проекта:

В Кировском районе города Перми, в микрорайоне Налимиха (Старая Налимиха) по ул. 2-Гаревая

5. Сроки реализации инициативного проекта: с 1 апреля по 15 декабря 2024 г.

6.  Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» или иного вопроса, право решения, которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, в рамках которого реализуется проект:

Проект реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Статья 16 «Вопросы местного значения городского округа»

Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения»

7. Описание инициативного проекта:

Проблема: Большой популярностью среди жителей микрорайона, да и жителей Кировского района Перми пользуется родник в микрорайоне Налимиха. Ежедневно сюда за водой приезжает около 100 человек в день. К сожалению, в настоящее время родник находится в аварийном состоянии: территория родника сильно замусорена, забор покосился, опоры беседки сгнили. Спуск и тропа к роднику в весенне-осеннее время сырая и опасная.  Наш проект направлен на то, чтобы улучшить состояние территории вокруг родника, сохранить природно-территориальный комплекс и превратить это место в одно из красивых природных уголков нашего микрорайона, которое радовало бы всех жителей и гостей нашего поселка.

В рамках проекта планируется благоустроить территорию родника по ул. 2-Гаревая, сохранив его природный эко-стиль. По задуманному проекту мы проведем субботник, будет установлен новый забор, беседка, информационный стенд, лавочка, высажены елки и обустроен спуск к роднику.

Цель проекта: благоустроить территорию родника в микрорайоне Налимиха по ул. 2-Гаревая.

Задачи проекта:

1.	Реализовать мероприятия по благоустройству родника в микрорайоне Налимиха по ул. 2-Гаревая в соответствии с представленным эскизом и локально-сметным расчетом.

2.	Осветить ход исполнения и результат проекта в информационном пространстве.

Результаты от реализации проекта:

Благоустроена территория родника в микрорайоне Налимиха по ул. 2-Гаревая:

1.  Демонтаж старого навеса и забора – 1 шт / 88,0 п.м

2. Устройство свайно-винтового фундамента с обвязкой швеллером – 6,0 шт / 0,1435 т

3. Устройство перекрытия из просечно-вытяжной листовой стали - 0,113 т

4. Монтаж навеса из оцилиндрованного бревна с двускатной крышей из металлочерепицы – 1 шт

5. Монтаж ограждения вокруг родника с обустройством калитки – 40,0 п.м / 1,0 шт

6. Устройство асфальтобетонного покрытия (подходы к роднику) – 19,2 кв.м

7. Восстановление газона – 54,0 кв.м

8. Произведено озеленение территории, путем высадки 26 елок.

9. Установлена скамья – 1шт.

10. Установлен информационный стенд – 1 шт.

11. Информация о проекте, в том числе о ходе его реализации освещена в СМИ (публикации в печатных изданиях, в сети интернет, социальных сетях) (всего не менее 2 постов).

8. Сведения о смете проекта:

V -унифицированная форма локально-сметного расчета;

9. Сведения для оценки проекта на участие в конкурсном отборе:

9.1.  Наличие видеозаписи с собрания или конференции граждан, в том числе 
с собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором (-ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта:

V –наличие видеозаписи (прикладывается к проекту на электронном носителе)

9.2. Перечень информационных каналов по продвижению проекта среди граждан
с использованием одной или нескольких площадок:

9.2.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты):

- информационный стенд в центре досуга микрорайона Налимиха «Мастерская Детства» (ул. Заборная,38):

9.2.2 публикация статей: газета «Весь Закамск» № 07 (1271) от 22 февраля 2024 г.

9.2.3 социальные сети:

1) публикация на сайте администрации Кировского района г. Перми:

- 21.02.2023 Новый год – новые проекты»

https://raion.gorodperm.ru/kirovskij/novosti/2024/02/21/

2) публикации в социальной сети ВКонтакте на странице в группе «Администрация Кировского района города Перми»

- 21.02.2024 «В 2024 году сразу пять новых инициативных проекта будут представлены на городской конкурсный отбор от ТОС Кировского района»

https://vk.com/wall-217364002_1327

- 21.02.2024 «На днях состоялась внеочередная конференция ТОС "НАЛИМИХА" по обсуждению вопроса участия в конкурсном отборе с инициативным проектом
«Благоустройство родника по ул. 2-Гаревая «Живи, родник, на радость людям»».

https://vk.com/wall-217364002_1323

3) публикации в социальной сети ВКонтакте на странице в группе «ТОС Налимиха»

- 08.02.2024 «МОО ТОС «Налимиха» подготовил инициативный проект по благоустройству территории родника в микрорайне Налимиха (Старая Налимиха) «Благоустройство родника по ул. 2-Гаревая «Живи, родник, на радость людям»   https://vk.com/wall-135429159_14124

- 19.02.2024 Сегодня состоялась внеочередная конференция ТОС "НАЛИМИХА" по обсуждению вопроса участия в конкурсном отборе с инициативным проектом «Благоустройство родника по ул. 2-Гаревая «Живи, родник, на радость людям»».  https://vk.com/wall-135429159_14208

4) публикации в социальной сети ВКонтакте на странице в группе «Общественность Кировского района»

- 26.02.2024 «Внеочередная конференция ТОС "НАЛИМИХА" была посвящена обсуждении важного для жителей микрорайона вопроса – поддержке ТОС «Налимиха» в конкурсе инициативных проектов»

https://vk.com/wall-203668712_3138

5) публикация на официальном сайте газеты «Весь Закамск»:

22.02.2024 «Для жителей района: от космоса до Земли»

http://v-zakamsk.narod.ru/news/7_1271_ot_22_02_2024/2024-02-22-559

6) публикация на официальном сайте администрации города Перми:

26.02.2024 «ТОС Перми готовят заявки для подачи на конкурс инициативных проектов»  https://www.gorodperm.ru/news/2024/02/26%2016:29:00+05/62575-id/ ;

9.3. Визуальное представление проекта:

V- Наличие дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы инициативного проекта (прикладывается к инициативному проекту на бумажном и электронном носителях).

Сведения об инициаторе проекта:

Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Налимиха» Кировского района города Перми (далее – МОО ТОС «Налимиха»)

Председатель, представитель инициативного проекта –

Шишкина Елена Викторовна

тел. 8-902-79-49-509

Tos.nalimikha@mail.ru

__________________                          __________________

(подпись)                                                        (ФИО)

Дата: ________________