ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Создание аллеи имени Владимира Шокина в микрорайоне Бумкомбинат

Орджоникидзевского района города Перми (продолжение)

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 5 – 8 |
| 598 413,60 | 568 492,92 | 29 920,68 | 0,00 | 598 413,60 | 568 492,92 | 29 920,68 | 598 413,60 | 568 492,92 | 29 920,68 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета города Перми;

ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

| № | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 2 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 274 | 203 |

Глава города Перми																А.Н. Дёмкин

Дата

М.П.