ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Обустройство многофункциональной площадки с детскими и спортивными сооружениями, в том числе для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сквере им. Олега Новоселова

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 5 – 8 |
| 1 135 225,10 | 1 078 463,85 | 0,00 | 56 761,25 | 1 078 463,85 | 1 078 463,85 | 0,00 | 1 056 844,17 | 1 056 844,17 | 0,00 | 21 619,68 |

ДС1 – средства бюджета города Перми;

ДС2 – финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 – имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

| № | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 3 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 274 | 118 |

Глава города Перми																А.Н. Дёмкин

Дата

М.П.