ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Обустройство Молодежного центра «Учебный комбинат» в общественном центре «Кислотные дачи» в микрорайоне «Кислотные дачи» Орджоникидзевского района города Перми

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 5 - 8 |
| 1 850 000,00 | 1 757 500,00 | 57 348,81 | 35 151,19 | 1 814 848,81 | 1 757 500,00 | 57 348,81 | 1 260 356,01 | 1 220 529,03 | 39 826,98 | 554 492,80 |

ДС1 - средства бюджета города Перми;

ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

| N | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 6 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 229 | 180 |

Глава города Перми														        Э.О. Соснин

Дата

М.П.