Приложение

**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации инициативного проекта**

**Обустройство тротуара по улице Е. Пузырева "Пешеходной комфорт"**

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 2987260,00 | 2 837 897,00 | 149 363,00 | 0,00 | 2987260,00 | 2 837 897,00 | 149 363,00 | 2987260,00 | 2 837 897,00 | 149 363,00 | 0,00 |

ДС1 - средства бюджета города Перми;

ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 3 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 349 | 84 |

Глава города Перми Э.О.Соснин

Дата

М.П.