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1. Наименование инициативного проекта:
«Благоустройство микрорайона – радость в глазах жителей, благоустройство земельного участка г. Пермь, ул. Каспийская, 15».

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

	N
	Наименование источника финансирования
	Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной в формуле)
	Формула расчета, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте) <*>:
	441 960,75
	16,5 %

	1.1
	имущественное и (или) трудовое участие граждан в денежном эквиваленте
	256 000,00
	57,9 %

	1.2
	финансовое участие граждан
	0,00
	0 %

	1.3
	имущественное и (или) трудовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте
	185 960,75
	42,1 %

	1.4
	финансовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц
	0,00
	0 %

	2
	Доля софинансирования инициативного проекта из бюджета города Перми
	2 678 550,00
	90,9 %

	3
	ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта)
	3 120 510,75
	107,4 %


<*> Указывается доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте):
не менее 10% от размера финансирования за счет средств бюджета города Перми одного инициативного проекта, если такой размер финансирования не превышает 3000000 руб.;
не менее 15% от всего размера финансирования за счет средств бюджета города Перми одного инициативного проекта, если такой размер финансирования превышает 3000000 руб.

	3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов):
 V территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС)
МОО «ТОС «Костарево», Мотовилихинского района, г. Перми
                                  (наименование ТОС)

4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта:
На территории МОО «ТОС «Костарево, земельный участок по адресу: ул. Каспийская, 15, микрорайон Костарево, Мотовилихинского района г. Перми.

5. Сроки реализации инициативного проекта: до 15 декабря 2027 года.

6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа»  П. 20 
«Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения».

7. Описание инициативного проекта:
Проблема. Единственный муниципальный свободный земельный участок, расположенный в нашем микрорайоне по адресу: ул. Каспийской, 15 находится в центре микрорайона Костарево. В дальнейшем на земельном участке планируется строительство общественного центра. Массовые, уличные и иные мероприятия всех видов, в том числе собрания, встречи, конференции, мастер-классы проводятся на территории земельного участка по ул. Каспийской, 15. На земельном участке в 2023-2024 году восстановлена силами жителей волейбольно-футбольная площадка-подготовлено и вычищено покрытие, отремонтированы и закреплены старые металлические ворота, куплена волейбольная сетка. Вычищена парковая зона силами жителей и волонтёров в 2026 году для дальнейшего её облагораживания. Жителями и волонтёрами также облагорожена часть зеленой зоны - высажены вишнёвая и цветочная аллеи. Закуплена мебель, проектор, экран, столы, совместно средствами из субсидии и благотворительностью от жителей.

Земельный участок пользуется популярностью у жителей всех возрастов круглогодично, численность населения микрорайона Костарево свыше 3000 (трех тысяч) человек.

Однако земельный участок недостаточно удобен: нет функциональной спортивной детской зоны, а также отсутствует ограждения спортивно-волейбольно-футбольной зоны, согласно нормативу. Отсутствует благоустроенное место для проведения мероприятий и отдыха: нет закрытого помещения для проведения мероприятий в разные сезоны, отсутствуют дорожки, лавочки, урны. Также необходимо привести в порядок зеленые насаждения, убрать сорняки и сухостои, разбить клумбы и посадить елочку.

Мероприятия по благоустройству земельного участка ул. Каспийская, 15 будут проводиться согласно разработанному дизайн - проекту.

Цель:

Благоустройство единственного муниципального участка с соответствующим предназначением-любимого места массового отдыха жителей микрорайона

Костарево, установка функциональных- спортивной и детской площадок.

Задачи:

﻿﻿﻿Провести мероприятия по благоустройству земельного участка ул. Каспийская, 15, согласно дизайн - проекта.
﻿﻿Организовать работы жителей ТОС по проведению благоустройства земельного участка ул. Каспийская, 15, согласно дизайн - проекта.
﻿﻿Осветить ход исполнения и результат заявки в информационном пространстве.
Результаты:

1.В результате облагораживания площадки и земельного участка, согласно дизайн проекта, будет создано место для занятий спортом, для отдыха, досуга, праздников, а также площадка будет иметь помещение для проведения мероприятий и хранения имущества, состоящего на балансе МОО ТОС «Костарево» благоприятный внешний облик микрорайона Костарево Мотовилихинского района г. Перми.

Благополучатели проекта - жители микрорайона Костарево, более 3000 человек, гости (описать проблему и ее актуальность, указать цель и задачи инициативного проекта, ожидаемые результаты реализации инициативного проекта). микрорайона, жители города Перми и Пермского края.

﻿﻿﻿Функциональные зоны для разных возрастов: спортивная площадка, детская площадка, зона досуга и отдыха, цветники, в центре площадки -ёлка.
﻿﻿﻿Публикация в печатных СМИ (не менее 3-х статей), публикация в сети интернет, социальных сетях (не менее 7- постов).
В ходе работ будут проведены следующие мероприятия:

﻿﻿﻿Благоустроить место проведения для массовых мероприятий, отсыпать всю облагораживаемую территорию инертными материалами, свойственными данной площадке, выровнять (песок, щебень, песчано-гравийная смесь), окружность в центре части земельного участка с центральной осью для посадки ели также отсыпать новым грунтом и выровнять, оформить и утрамбовать пешеходные дорожки к помещению (бытовке), к спортивной и детской площадкам, к выходу (входу).
﻿﻿﻿Установить детскую игровую площадку, а также детскую спортивную площадку с ограждением площадки с граничащим земельным участком 21 пог. метр, установить шахматный стол с лавочками.
﻿﻿﻿Установить помещение (бытовку), с возможностью проведения в ней мероприятий и хранения имущества ТОС.
﻿﻿﻿Посеять газон, удобрить, поливать в течение весеннее-летне-осеннего периода.
﻿﻿﻿Разбить 4 клумбы большие, 5 клумб маленьких, высадить цветы, кустарники, деревья допустимого формата, ель удобрить.
﻿﻿﻿Установить малые архитектурные формы 4 скамьи садово-парковых и стол.
﻿﻿﻿Покос старой травы и удаление сухостоя, выкарчёвывание корней в сложно доступных технике местах, сбор мусора с последующим вывозом.
﻿﻿﻿Демонтаж старого спортивного непригодного оборудования с последующим
вывозом.
﻿﻿﻿Привлечь 40 волонтеров для проведения работ по благоустройству
﻿﻿﻿Публикация в печатных СМИ (газета «Наша жизнь»), публикация в сети интернет, социальных сетях, на стендах в микрорайоне
﻿(описать проблему и ее актуальность, указать цель и задачи инициативного проекта,
ожидаемые результаты реализации инициативного проекта)

8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного проекта:

 унифицированная форма локально-сметного расчета;
 смета расходов на приобретение товаров / оказание услуг.

9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора:
9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - видеозапись):

 наличие видеозаписи (прикладывается к проекту на электронном носителе).

9.2. Перечень информационных каналов по продвижению инициативного проекта среди граждан:
информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты) (при наличии к проекту необходимо приложить копии документов, размещенных на информационных стендах);
публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания)
https://gazeta-perm.ru/article/moo-tos-kostarevo-motovilihinskogo-rayona-vystupil-s-iniciativoy-podachi-zayavki-na-uchastie-v-gorodskom-konkurse-iniciativnyh-proektov-2026-goda ;
(при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск
либо обновление сетевого издания, к проекту необходимо
приложить скриншот материалов, опубликованных в отдельном
выпуске либо обновлении сетевого издания)
средства массовой информации (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить аудио- (видео-) записи с указанием даты размещения и названия источника в случае размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (на телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, кинохроникальных программах);
социальные сети, мессенджеры
В ВКонтакте, МАХ информационные и остановочные стенды на территории ТОС «Костаарево», сайт администрации Мотовилихинского района.
(при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, мессенджерах, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях, мессенджерах)
Ссылки на размещенные материалы: https://vk.ru/wall-129384980_4036; https://vk.ru/wall-129384980_4035; https://vk.ru/wall-129384980_4034; https://vk.ru/wall-129384980_4023; https://max.ru/c/-68064584116810/AaEaZABvQcY; https://max.ru/c/-68064584116810/AaEaZZM6fJI; https://vk.ru/wall-129384980_4037


Сведения об инициаторе проекта:
Председатель МОО ТОС «Костарево» - Бузмакова Светлана Сергеевна;
(представитель инициаторов проекта, председатель ТОС)
контактный телефон: 89028078858;
e-mail svetokbuzmakova-82s@mail.ru.
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(подпись)
	____________________________________________________
(Ф. И. О.)
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