Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта:
«Обустройство спортивного пространства по ул. Новосельской. Памп-трек»

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

	N
	Наименование источника финансирования
	Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной в формуле)
	Формула расчета, %

	1
	2
	3
	4

	1
	Доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте) <*>:
	628 602,83
	15,7%

	1.1
	имущественное и (или) трудовое участие граждан в денежном эквиваленте
	628 602,83
	100%

	1.2
	финансовое участие граждан
	0,00
	0,00

	1.3
	имущественное и (или) трудовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте
	0,00
	0,00

	1.4
	финансовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц
	0,00
	0,00

	2
	Доля софинансирования инициативного проекта из бюджета города Перми
	3 997 001,65
	86,4%

	3
	ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта)
	4 625 604,48
	4 625 604,48



	3. Сведения об инициаторе инициативного проекта:
V- территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС):
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Налимиха» Кировского района города Перми (далее – МОО «ТОС «Налимиха»)

4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта:
В Кировском районе города Перми, в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельская, Кадастровый номер 59:01:1718024:126. Вид разрешенного использования з/у – «под площадки для занятий спортом»

5.  Сроки реализации инициативного проекта: с 1 апреля по 15 декабря 2027 года

6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, в рамках которого реализуется проект:
Проект реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Статья 16 «Вопросы местного значения городского округа»
Пункт 20 «Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения»

7. Описание инициативного проекта:
Проблема: Микрорайон «Налимиха» — территория индивидуальной жилой застройки, удалённая от центра района. Здесь сложилась устойчивая социально‑демографическая диспропорция: ядро населения — молодые семьи с детьми школьного возраста и подростками, при этом инфраструктура досуга не соответствует потребностям этой группы.
Памп‑трек сегодня — один из самых востребованных видов активного досуга среди подростков: он сочетает доступность (не требует высокого порога входа), зрелищность и возможность развиваться в индивидуальном темпе. По данным общероссийских исследований и опросов молодёжных сообществ, интерес к современным уличным видам спорта (BMX, самокатный спорт, скейтбординг) стабильно растёт, а памп‑треки становятся ключевыми точками притяжения для подростков в жилых районах. При этом такие площадки не только удовлетворяют потребность в движении, но и формируют культуру безопасного катания, снижают риски травматизма и конфликтов в общественных зонах.
Во всем микрорайоне «Налимиха» нет специализированных площадок для современных молодёжных видов спорта. В результате подростки вынуждены использовать для катания дороги общего пользования и обочины автомобильных дорог. Это создаёт риски для безопасности самих спортсменов и других пешеходов, а также приводит к конфликтным ситуациям с жителями и автовладельцами.
Отсутствие инженерно подготовленного пространства лишает подростков возможности осваивать навыки в контролируемых условиях, снижает доступность спорта и ограничивает потенциал неформального спортивного сообщества. Строительство памп‑трека позволит закрыть этот запрос: дать молодёжи востребованный и безопасный формат досуга, который соответствует актуальным трендам и реальным интересам целевой аудитории.
Наш проект ориентирован на целевую группу: подростки и молодежь 7–18 лет, проживающие в микрорайоне «Налимиха». Наша цель — превратить поле по ул. Новосельской в центр притяжения для всех жителей микрорайона. Территория уже стала точкой развития: здесь уже по нашим инициативам обустроены волейбольное поле, детская площадка для малышей, установлены уличные тренажёры. Памп‑трек станет логичным и востребованным дополнением этого спортивного кластера.
Концепция пространства строится на принципе «одновременно и вместе, но по‑разному»: пока одни подростки катаются на памп‑треке, другие тренируются тренажерах, играют в волейбол, малыши — на детской площадке. Так мы создаём инклюзивную спортивную среду, где каждый находит занятие по возрасту и интересам, а родители могут комфортно сопровождать детей.
Памп‑трек даёт подросткам активный, живой формат досуга — это естественная альтернатива гаджетам и бесцельному времяпровождению. Площадка станет местом, где формируются полезные привычки, навыки безопасного катания, командный дух и культура взаимопомощи среди молодёжи.
Цель проекта: 
Благоустроить спортивное пространство по ул. Новосельской (микрорайон «Налимиха») путём установки памп‑трека и озеленения территории (высадка деревьев и кустарников вокруг площадки). Создать необходимые условия для полноценного активного физического развития, общения и социализации детей и подростков микрорайона, а также повысить привлекательность и функциональность общественного пространства для всех возрастных групп жителей.
Задачи проекта: 
 Задача 1. Обустроить памп‑трек и благоустроить территорию по ул. Новосельской в соответствии с эскизом и локально‑сметным расчётом.
В рамках задачи выполняются следующие виды работ:
· Земляные работы и подготовка основания. Выравнивание поверхности на площади ориентировочно 1000 куб. м, планировка территории с учётом уклонов для стока воды.
· Устройство дренажной системы. Обеспечивает отвод поверхностных вод, предотвращает размывание основания и увеличивает срок службы покрытия.
· Строительство памп‑трека. Монтаж 5 модулей (фигур) из специальной конструкционной смеси инертных материалов с послойным уплотнением. Между слоями укладывается межслойный геосинтетический материал для повышения прочности и долговечности конструкции. Верхний слой — асфальтобетонное покрытие.
· Соответствие требованиям безопасности. Памп‑трек проектируется и строится в соответствии с ГОСТ Р 54415‑2011 «Оборудование для скейт‑площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Это гарантирует безопасность для пользователей разного уровня подготовки, включая детей и подростков.
· Благоустройство и озеленение прилегающей территории. Высадка деревьев и кустарников по периметру площадки для создания тени, зонирования и эстетического комфорта, устройство газонов.
· Установка малых архитектурных форм. Размещение 3 деревянных скамеек, урн, информационных и предупредительных табличек с правилами пользования площадкой.
  Задача 2. Осветить ход исполнения и результат проекта в информационном пространстве.
Мероприятия по информированию включают:
· публикации в местных чатах и группах микрорайона;
· размещение материалов на сайте администрации и в районных СМИ;
· фото‑ и видеоотчёты о ходе работ и торжественном открытии площадки;
· публикацию календаря мероприятий (мастер‑классы, соревнования, дни открытых дверей).

Результаты реализации проекта:
Количественные результаты:
· 1 обустроенная площадка (памп-трек) площадью ориентировочно 400–600 м².
· Не менее 2 вводных мастер-классов и 2 локальных соревнований в первый год эксплуатации.
· Охват не менее 200 подростков в первые 6 месяцев работы площадки.
· Не менее 50 жителей, вовлечённых в мероприятия по сопровождению проекта (субботники, волонтёрство, информирование).
Качественные результаты:
· Снижение числа конфликтных ситуаций из‑за катания в неположенных местах.
· Формирование локального спортивного сообщества и культуры безопасного катания.
· Повышение привлекательности микрорайона для молодых семей.
· Развитие у подростков навыков безопасного поведения в городской среде и командной работы.

8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного проекта:
V -унифицированная форма локально-сметного расчета.

9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора:
9.1.  Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе 
с собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором (-ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее видеозапись):
V –наличие видеозаписи (прикладывается к проекту на электронном носителе)

9.2. Перечень информационных каналов по продвижению проекта среди граждан
с использованием одной или нескольких площадок: 
9.2.1 информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты):
- информационный стенд в «Мастерской детства» ул. Заборная, 38:
размещена информация об инициативном проекте с наглядным эскизом;
- информационный стенд на площадке по ул. Новосельской, 65:
размещена информация об инициативном проекте с наглядным эскизом;

9.2.2 публикация статей: газета «Весь Закамск» № 41 (1406) от 23 октября 2026 г.

9.2.3 социальные сети:
1) публикации на сайте администрации Кировского района г. Перми:
19.10.2026 ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА: ВЫДВИГАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ ИНИЦИАТИВЫ https://raion.gorodperm.ru/kirovskij/novosti/2026/10/19/181215/

2) публикация в социальной сети ВКонтакте на странице «Администрация Кировского района города Перми»
19.10.2026 ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА: ВЫДВИГАЕМ И РЕАЛИЗУЕМ ИНИЦИАТИВЫ... https://vk.ru/wall-162259468_13617

3) публикации в социальной сети ВКонтакте на странице в группе «ТОС Налимиха»
- 15.10.2026 Уважаемые жители, приглашаем на внеочередную конференцию!
МОО ТОС "Налимиха" подготовил инициативный проект "Обустройство спортивного пространства по ул. Новосельской. Памп-Трек" https://vk.ru/wall-135429159_19730

- 18.10.2026 18 октября состоялась внеочередная конференции Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Налимиха» Кировского района города Перми по обсуждению вопроса участия в конкурсном отборе с инициативным проектом «Обустройство спортивного пространства по ул. Новосельской. Памп-трек» https://vk.ru/wall-135429159_19754

4) публикации в социальной сети МАКС на странице «Администрация Кировского района города Перми»
- 19.10.2026 «От идеи до проекта: выдвигаем и реализуем инициативы…» https://max.ru/id5908011006_gos/AaFUZZa9Ync 

Сведения об инициаторе проекта:
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Налимиха» Кировского района города Перми (далее – МОО «ТОС «Налимиха»)
Председатель, представитель инициативного проекта – Шишкина Елена Викторовна

тел. 8-902-79-49-509

Tos.nalimikha@mail.ru

__________________                          __________________
(подпись)                                                        (ФИО)

Дата: ________________




