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1. Наименование инициативного проекта:
«Развиваем Соболи ВМЕСТЕ: точка притяжения»

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

	№
	Наименование источника финансирования
	Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной 
в формуле)
	Формула расчета, %



	1
	2
	3
	4

	1
	Доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное 
и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц 
в денежном эквиваленте)*: 
	530 162,98
	59,02 %

	1.1
	имущественное и (или) трудовое участие граждан в денежном эквиваленте
	530 162,98
	100 %

	1.2
	финансовое участие граждан
	0
	0 %

	1.3
	имущественное 
и (или) трудовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц 
в денежном эквиваленте
	0
	0 %

	1.4
	финансовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц 
	0

	0 %

	2
	Доля софинансирования инициативного проекта 
из бюджета города Перми
	898 333,33
	62,88 %

	3
	ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта)
	1 428 496,31
	



	3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов):
 инициативная группа граждан;
 V ТОС
Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Соболи» микрорайона Соболи Свердловского района города Перми (далее – МОО ТОС «Соболи») 
(наименование ТОС)

4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта:
муниципальный земельный участок в микрорайоне Соболи Свердловского района г. Перми с кадастровым номером 59:01:4413632:154 общей площадью 912 кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, с видом разрешённого использования «оказание социальной помощи населению».

5. Сроки реализации инициативного проекта: 15 декабря 2027 г.

6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа».
Пункт 17 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры».

7. Описание инициативного проекта:
МОО ТОС «Соболи», ТОС индивидуальной жилой застройки и организует свою деятельность в микрорайоне Соболи Свердловского района г. Перми.
Главной проблемой микрорайона Соболи является полное отсутствие оборудованного общественного пространства (помещения) для круглогодичной работы ТОС, организации досуга жителей, проведения встреч и культурно-массовых мероприятий. В микрорайоне нет муниципального дома культуры, клуба или иного досугового учреждения, а капитальное строительство такого объекта требует немалых бюджетных вложений и многолетнего проектирования. Кроме того, единственное находящее в микрорайоне Соболи частное предприятие (база отдыха «Соболь») отказалось  предоставлять свое помещение даже для проведения отчетной годовой конференции. Единственным быстрым, экономичным и эффективным решением в данной ситуации является приобретение и установка нестационарного модульного строения из двух бытовок. Несмотря на небольшую площадь объекта (всего 15–20 кв.м.), появление даже такого компактного помещения способно кардинально решить проблему территориального вакуума, став эффективной стартовой точкой для консолидации местных жителей и организации их совместной деятельности. 
Совокупность негативных следствий из-за отсутствия помещения:
• Инфраструктурный вакуум и изоляция жителей: В осенне-зимний период население микрорайона лишено центра притяжения, так как проводить мероприятия на улице в холодный сезон невозможно. Из-за этого дети и молодежь предоставлены сами себе, а старшее поколение оказывается изолированным от социальной жизни. Жители вынуждены выезжать в другие районы города для посещения любых кружков, тогда как компактный модуль площадью 15–20 кв.м. позволит организовать регулярные камерные встречи, мастер-классы и клубы по интересам (для 5–7 человек одновременно).
• Стагнация общественной деятельности ТОС: Без собственного «офиса» совет ТОС «Соболи» не может полноценно функционировать. Затруднено проведение личных приемов граждан, рабочих встреч активистов и обсуждения локальных инициатив. Компактное модульное строение идеально подходит для решения этих задач, обеспечивая рабочее место для председателя ТОС, зону приема жителей и надежное место для хранения документации и товарно-материальных ценностей ТОС. В частности, за последние два года благодаря участию и победам ТОС в конкурсах районного значения (проекты «Соболи:Эконавигатор «Липогорский» 2025 г. и «Я живу у леса» 2026 г.) и городского значения (проект «Развиваем Соболи ВМЕСТЕ» на конкурс инициативных проектов в 2025 г.), а также за счет средств субсидии, финансовой помощи жителей и депутата ПГД Оборина А.Ю. были приобретены спортивный инвентарь, уличная мебель для мероприятий (столы и стулья), надувной шатер, атрибутика ТОС (ветровки, футболки, головные уборы с логотипом ТОС) и пр. Отсутствие круглогодичного общественного пространства снижает общую эффективность самоуправления и вовлеченность людей в жизнь микрорайона.
При этом, мероприятия, проводимые ТОС Соболи, в том числе в рамках проектной деятельности, очень востребованы среди населения, и их актуальность растёт с каждым годом.
Так, за последние 2 года каждое мероприятие МОО «ТОС» Соболи посещает одномоментно от 150 до 200 чел при общем количестве жителей в границах ТОС «Соболи» - 316 человек, а в границах микрорайона Соболи более 1000 человек. Кроме того, увеличивается количество обращений граждан, особенно жителей в возрасте 60+, которым, как правило, необходим личный прием председателя ТОС.
Проект актуален и имеет высокую степень социальной значимости, так как решает вопрос острой необходимости преодоления «инфраструктурного неравенства» микрорайона Соболи. 
• Создание единой точки доверия и помощи: Модульное строение станет официальной и постоянной приемной ТОС «Соболи». Жители будут точно знать, куда они могут прийти со своими проблемами, предложениями, за помощью в оформлении документов или для участия в решении вопросов благоустройства. Это напрямую повышает доверие к институтам местного самоуправления и вовлекает граждан в улучшение жизни своего микрорайона.
• Социализация уязвимых групп населения: Проект ориентирован на тех, кому сложнее всего выезжать за пределы микрорайона в крупные досуговые центры — на пенсионеров, ветеранов и молодых мам с детьми. Камерный формат помещения (15–20 кв.м) идеально подходит для организации клубов общения пожилых людей, соседских посиделок, консультаций и небольших мастер-классов, что спасает людей от социальной изоляции.
• Развитие волонтерства и взаимопомощи: Наличие постоянного адреса и места сбора активистов позволит систематизировать благотворительные и экологические акции, сбор гуманитарной помощи, организацию субботников и соседского контроля. Проект закладывает фундамент для крепких добрососедских отношений и превращает разрозненных жителей в сплоченное сообщество.
Рядом с модульным строением (бытовками) планируется высадить ели, которые будут круглогодично создавать благоприятный облик места в течение не менее 20 лет, а также однолетние и многолетние цветы, которые помогут сформировать эстетический фон мероприятий  в летний сезон.
Также для обеспечения безопасности жителей и имущества ТОС планируется установить видеокамеры наружного наблюдения.
Цель проекта: Создание камерного общественного пространства для круглогодичной организации деятельности ТОС, качественного досуга и обеспечения жителей микрорайона Соболи культурной жизнью, увеличение количества культурно – массовых мероприятий, улучшение их качества и разнообразие форматов, развитие межпоколенческих связей жителей микрорайона Соболи.
Задачи проекта: 
1.	Приобрести, доставить и установить модульное строение из двух бытовок (6*2,4*2,5 м и 3*2,4*2,5 м) в микрорайоне Соболи Свердловского района города Перми.
2.	Подготовить площадку для установки и монтажа модульного строения (расчистить участок от растительной поросли, скосить траву, снять плодородный слой земли, выровнять, уложить геотекстиль, песчано-щебеночную подушку, утрамбовать).
3.	Установить видеокамеры наружного наблюдения.
4.	Выполнить внутренние отделочные работы (закупить краску, покрасить стены, потолок, уложить линолеум, установить плинтуса).
5.	Высадить ели, многолетние и однолетние цветы.
6.	Осветить ход исполнения и результат заявки в информационном пространстве.
Реализация инициативного проекта позволит достичь следующих взаимосвязанных результатов:
Количественные результаты:
• Создано 1 новое многофункциональное общественное пространство площадью 15–20 кв.м в микрорайоне Соболи.
• Организовано постоянное рабочее место для председателя и совета ТОС «Соболи» для еженедельного личного приема граждан.
• Обеспечено безопасное хранение документации, а также инвентаря и других товарно-материальных ценностей ТОС.
• Организовано проведение не менее 2–3 камерных мероприятий в неделю (совещания активистов, встречи ветеранов, мастер-классы для детей) с единовременным охватом до 5–7 человек.
• Благополучателями проекта станут более 1000 жителей микрорайона (включая пенсионеров, многодетные семьи, молодежь и активистов), которые получат доступ к услугам ТОС и локальному досугу в шаговой доступности.
Качественные результаты:
• Ликвидация «инфраструктурного вакуума»: Жители микрорайона Соболи получат круглогодичную, теплую и оборудованную точку сбора, независимую от погодных условий.
• Повышение эффективности работы ТОС: Появление официального центра общения упростит коммуникацию между жителями и самоуправлением. Сроки сбора обращений, жалоб и инициатив граждан сократятся за счет регулярного графика приемов.
• Преодоление социальной изоляции: Пожилые люди, ветераны и молодые мамы получат место для социализации, психологической поддержки и соседского общения в осенне-зимний период.
• Рост гражданской активности: Наличие постоянного штаба для активистов позволит систематизировать волонтерские акции, экологические проекты и субботники, укрепив добрососедские связи в микрорайоне.

(описать проблему и ее актуальность, указать цель и задачи инициативного проекта,
ожидаемые результаты реализации инициативного проекта)

8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного проекта:

 унифицированная форма локально-сметного расчета;
 V смета расходов на приобретение товаров / оказание услуг.

9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора:
9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - видеозапись):

 V наличие видеозаписи (приобщена к проекту на электронном носителе).

9.2. Перечень информационных каналов по продвижению инициативного проекта среди граждан:
Информационные стенды в м/р Соболи, на доске объявлений остановки общественного транспорта в м/р Соболи (приобщены к проекту фото-копии документов, размещенных на информационных стендах и доске объявлений); 
публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания)
Сайт Администрации Свердловского района г. Перми https://raion.gorodperm.ru/sverdlovskij/novosti/2026/10/19/181161/ ;
(при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск
либо обновление сетевого издания, к проекту необходимо
приложить скриншот материалов, опубликованных в отдельном
выпуске либо обновлении сетевого издания)
средства массовой информации (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить аудио- (видео-) записи с указанием даты размещения и названия источника в случае размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (на телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, кинохроникальных программах);
социальные сети, мессенджеры
на странице ВК группы «Администрация Свердловского района» https://vk.ru/wall-212089060_4793 
на странице ВК группы «Общественность Свердловского района» https://vk.ru/wall-124973979_21044 
на странице ВК группы МОО «ТОС «Соболи» https://vk.ru/wall-223567346_794  
(при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, мессенджерах, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях, мессенджерах)

9.3. Визуальное представление инициативного проекта:

 V наличие дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы инициативного проекта и другое (приобщено к инициативному проекту на бумажном и электронном носителях).

Сведения об инициаторе проекта:
председатель МОО «ТОС «Соболи» Свердловского района г. Перми Иванова Ольга Ивановна контактный телефон: +7 (951) 933-93-98;
e-mail __sfkperm@mail.ru .

	__________________
(подпись)
	________Иванова О.И.___________
(Ф. И. О.)

	Дата 28.10.2026 г.
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