Приложение

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,

соглашений о муниципально-частном партнерстве

в администрации города Перми за 2021 год

I. Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты) от частных партнеров  | 1 |
| 2. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных частными партнерами | 1 |
| 3. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных публичными партнерами | 0 |
| 4. Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества | 1 |
| 5. Количество принятых решений о реализации проектов | 1 |
| 6. Количество объявленных конкурсов на право заключения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее соответственно – конкурсы, соглашения) с указанием доли закрытых конкурсов | 0 |
| 7. Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин) | 0 |
| 8. Количество конкурсов с единственным участником | 0 |
| 9. Количество конкурсов с двумя и более участниками | 0 |
| 10. Количество заключенных соглашений (по отраслям) | 0 |
| 11. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения (далее - объект) | 0 |
| 12. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка | 0 |
| 13. Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта | 0 |
| 14. Количество завершенных соглашений на отчетную дату | 0 |
| 15. Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений) | 0 |
| 16. Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего числа таких инициатив) | 0 |

II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых

и фактических сроков исполнения сторонами обязательств

по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых)

и фактически достигнутых значений критериев эффективности

проекта и значений показателей его сравнительного

преимущества, на основании которых получено положительное

заключение уполномоченного органа

Наименование проекта «Создание и эксплуатация спортивного комплекса по ул.Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе города Перми»

Реквизиты заключенного соглашения от 18.11.2020 N 059-15-09/3-1901

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Планируемое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ | Произойдет увеличение показателей по Программе «Развитие физической культуры и спорта» в городе Перми:- прирост доли населения города Перми систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми составит 300 человек;-повышение уровня обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми, исходя из единовременной пропускной способности. Единовременная пропускная способность спортивного объекта 20 человек. | - |
| 2 | Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения - или в случае проведения совместного конкурса - соглашений | - | - |
| 3 | Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера | - | - |
| 4 | Срок заключения соглашения | Вступает в силу со дня подписания и действует в течение 12 лет с момента подписания (дата подписания 18.11.2020) |  |
| 5 | Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений) | - | - |
| 6 | Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается) | 6 месяцев | Исполнено в срок |
| 7 | Срок создания объекта | Не более 2-х лет с даты подписания соглашения (дата подписания 18.11.2020) | - |
| 8 | Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером | На протяжении всего периода эксплуатации и технического обслуживания | - |
| 9 | Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера | Объект Соглашения с момента ввода в эксплуатацию поступает в собственность частного партнера | - |
| 10 | Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением | Прохождение экспертизы – 3 месяца с даты разработки проектной документации  | Исполнено в срок  |
| Получение разрешения на строительство – 1 месяц с даты получения заключения экспертизы | Исполнено в срок |
| 11 | Общая стоимость создания объекта | 73146 тыс.руб. | - |
| 12 | Объем финансирования создания объекта - по годам | 1-й год- 43790 тыс.руб.2-й год-29356 тыс.руб. | 1-й год – 3657 тыс.руб. |
| 13 | Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам (тыс. руб.) | 1год 2 год 3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 год11 год12 год | 105,63105,635034,795210,85 393,45582,95779,45983,46195,16414,76642,76879,2 | 1 год- 132, 13 тыс. руб. |
| 14 | Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам; | - | - |
| 15 | Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам; | - | - |
| 16 | Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам; | 1-й год -43790 тыс.руб.2-й год-29356 тыс.руб. | 1-ый год – 3657 тыс.руб. |
| 17 | Объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам; | - | - |
| 18 | Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается); | - | - |
| 19 | Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; | Предоставление помещения и организация услуг для занятий спортом: 9198 час. ежегодно | - |
| 20 | Себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам; | 1год 2 год 3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 год11 год12 год | 105,63105,635034,795210,85 393,45582,95779,45983,46195,16414,76642,76879,2 | 1 год – 132,13 тыс. руб. |
| 21 | Объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам (тыс.руб.); | 1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 год11 год12 год | 001527617583,118286,419017,919778,620569,821392,522248,223138,224063,7 | - |
| 22 | Налоговые доходи бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам (тыс.руб); | 1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 год11 год12 год | 001244,01390,91441,91494,71549,51606,41665,51726,81790,31856,3 | - |
| 23 | Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам (арендная плата по договору аренды земельных участков); тыс.руб. | 1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год9 год10 год11 год12 год | 105,63105,6335,2135,2135,2135,2135,2135,2135,2135,2135,2135,21 | 132,13 тыс. руб. |
| 24 | Чистая приведенная стоимость по проекту (руб.); | 6068400  | - |
| 25 | Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | - |