Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 916

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511, от 20.07.2023 N 619, от 15.09.2023 N 832, от 13.10.2023 N 977, от 18.10.2023 N 1076, от 15.11.2023 N 1262, от 11.12.2023 N 1396, от 26.12.2023 N 1483) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации города Перми от 27 сентября 2012 г. N 573"Об утверждении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере градостроительства и архитектуры", от 25 сентября 2013 г. N 781"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу"Градостроительная деятельность на территории города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 15 октября 2018 г. N 713"Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми";

от 26 декабря 2018 г. N 1061"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 04 февраля 2019 г. N 58"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 05 марта 2019 г. N 146"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 16 апреля 2019 г. N 100-П"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 18 июня 2019 г. N 287"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 08 августа 2019 г. N 464"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 04 сентября 2019 г. N 525"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 09 октября 2019 г. N 658"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 18 октября 2019 г. N 739"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 06 декабря 2019 г. N 977"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 10 января 2020 г. N 14"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 11 февраля 2020 г. N 124"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 26 марта 2020 г. N 274"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 07 апреля 2020 г. N 330"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 21 мая 2020 г. N 447"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 18 июня 2020 г. N 526"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 08 сентября 2020 г. N 806"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 15 октября 2020 г. N 991"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 31 декабря 2020 г. N 1373"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 12 января 2021 г. N 5"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 26 марта 2021 г. N 204"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 11 июня 2021 г. N 429"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 16 августа 2021 г. N 605"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713";

от 06 октября 2021 г. N 803"О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2018 N 713".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Гонцову Е.Н.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 916

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511, от 20.07.2023 N 619, от 15.09.2023 N 832, от 13.10.2023 N 977, от 18.10.2023 N 1076, от 15.11.2023 N 1262, от 11.12.2023 N 1396, от 26.12.2023 N 1483) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Градостроительная деятельность на территории города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Андрианова О.Н., первый заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2023 N 832) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); муниципальное бюджетное учреждение "Институт территориального планирования" (далее - МБУ "ИТП"); департамент земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь занимает третье место в России по размеру территории (после Москвы и Санкт-Петербурга) и имеет широкие возможности пространственного развития (площадь города Перми составляет 79968 га). Наибольшую площадь города занимают леса - 47% (38000 га). В настоящее время в городе Перми имеется ряд проблем, а именно: территория города имеет площади с неупорядоченной планировочной структурой; характерен дисбаланс в различных частях города в отношении долей озелененных территорий общего пользования и земельных участков, занятых детскими садами и школами; характерна большая неравномерность распределения населения и застройки, наличие "провалов" между зонами концентрации, слабая транспортная связность отдельных частей города, их высокая автономия; наличие объектов, нарушающих архитектурный облик города, в том числе самовольных построек; произвольная и несанкционированная окраска фасадов, хаотичное и несанкционированное размещение на них различных конструкций и элементов, что в значительной степени ухудшает архитектурный и эстетический облик города. По состоянию на 01 января 2022 г. доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН <1> составляет 94,85% (или 11019,94 га из 11618,28 га). В целях улучшения архитектурного облика города Перми, подготовки к комплексному благоустройству участков улиц и общественных пространств в период с 2012 года по 2021 год включительно разработаны 683 паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (далее - колерный паспорт), расположенных на центральных улицах города Перми. Колерные паспорта устанавливают внешний облик (вид) фасада здания, строения, сооружения, включая требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов, ограждающих конструкций (крыш (кровельного покрытия), ограждений балконов, лоджий), мест для размещения средств размещения информации (вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), рекламных конструкций, а также мест для размещения, вида, цветового решения архитектурно-художественной подсветки. В 2022 году разработано 13 колерных паспортов. В 2023 году запланировано разработать 13 колерных паспортов. В 2018 году проведено обследование территории города Перми на предмет соответствия вывесок стандартным требованиям, а также проводилась активная разъяснительная и информационная деятельность по данному вопросу. В Правилах благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. N 277 (далее - Правила благоустройства города Перми), актуализированы Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержден Порядок выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие со Стандартными требованиями к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте. За период 2018-2021 годов результатом данной работы стало обновление и приведение к нормативным требованиям 9177 вывесок на зданиях и сооружениях города Перми. В 2022 году приведено к Стандартным требованиям 2990 вывесок. В 2023 году запланировано приведение к Стандартным требованиям 2800 вывесок. В период 2017-2021 годов разработано 14 концепций по реновации территории улиц, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность местного населения: ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Вишерской; концепция реновации эспланады; концепция развития ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской; концепция комплексного благоустройства парка культуры и отдыха "Балатово"; концепция комплексного благоустройства Комсомольского проспекта; концепция комплексного благоустройства Парка Победы; концепция аллеи Советской Армии; сквер у клуба им. Кирова; автомобильная дорога по ул. Углеуральской; реконструкция площади Восстания (2 этап), строительство Архиерейского подворья, сквер им. П.Морозова (ул. Александра Щербакова от ул. Первомайской до ул. Валежной и ул. Цимлянской), сквер по ул. Яблочкова. В 2022 году разработано 10 концепций по реновации территории улиц: концепция бульвара по ул. Советской Армии, концепция бульвара по ул. Волгодонской от ул. Калинина до ул. Каляева/территория 4 (Водники), концепция территории по ул. Карпинского между ул. Пашийской и ул. Льва Толстого/территория 2 фрагмент 4 (Балатово, Данилиха), дизайн-код общественных пространств города Перми, дизайн-проект сада имени Н.В.Гоголя, концепция развития территории на ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Крисанова (Слудская горка), концепция развития территории ул. Николая Островского от ул. Белинского до ул. Пушкина и по ул. Пушкина от ул. Николая Островского до ул. Сибирской, концепция стелы трудовой доблести и благоустройства территории, предназначенной для установки стелы, концепция развития территории вдоль ул. Космонавта Леонова в микрорайоне Нагорный Индустриального района города Перми, разработка пешеходного тоннеля под Горнозаводской железнодорожной веткой. В 2023 году запланировано разработать 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств. В период 2017-2021 годов снесены или приведены в первоначальное положение 115 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками на территории города Перми. В 2022 году снесено 7 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками. В 2023 году запланировано снести или привести в первоначальное положение 21 объект капитального строительства, признанный самовольными постройками. В период с 2012 года по 2019 год включительно многодетным семьям, поставленным на учет в городе Перми, предоставлено 1970 участков под индивидуальное жилищное строительство. Настоящая программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N 143. Программа направлена на сбалансированное развитие территории города Перми, что подразумевает под собой обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, а также обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, что соответствует национальной цели развития России до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни". В рамках программы планируется реализация задач, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85 (далее - СЭР), в части функционально-целевого направления "Комфортная среда для жизни": сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми; создание условий для развития жилищного строительства; создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми. Для достижения целей и задач СЭР и цели программы будут реализовываться следующие основные мероприятия: взаимодействие с Правительством Пермского края по созданию условий для преобразования территории города Перми путем подготовки предложений по внесению изменений в Генеральный план города Перми и Правила землепользования и застройки города Перми; разработка документации по планировке территорий в целях образования земельных участков под объекты дошкольного образования, под общеобразовательные объекты, под линейные объекты, под спортивные объекты, под объекты капитального строительства, в целях развития улично-дорожной сети, в целях комплексного развития территорий, в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах, в том числе в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в целях благоустройства территорий, в целях изъятия земельных участков, на которых расположены нестационарные торговые объекты (далее - НТО); постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления земельных участков на торги, обеспечения земельными участками многодетных семей, поставленных на учет в городе Перми, под многоквартирными домами; разработка концепций по реновации территорий улиц и общественных пространств, разработка колерных паспортов зданий, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке, ограждающих конструкций, мест для размещения средств размещения информации, рекламных конструкций и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, строений, сооружений города Перми; приведение объектов, нарушающих архитектурный облик города Перми, в надлежащее эстетическое состояние, в том числе путем сноса самовольных построек или их приведения в соответствие с установленными требованиями, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков, а также путем демонтажа вывесок, не соответствующих Стандартным требованиям, установленным Правилами благоустройства города Перми, и не зафиксированных в колерном паспорте; ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее - АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает бесперебойный доступ к актуальной градостроительной информации в электронном виде функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.03.2023 N 195) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | Сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми. 1.1.1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства. 1.1.2. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства. 1.2. Улучшение архитектурного облика города Перми. 1.2.1. Формирование архитектурного облика города Перми. 1.3. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства. 1.3.1. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2022 N 994) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 58892,175 | 75382,073 | 53393,400 | 50634,900 | 51164,100 |
|  | бюджет города Перми | 58892,175 | 75382,073 | 53393,400 | 50634,900 | 51164,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 47030,617 | 52631,925 | 13828,800 | 14352,500 | 14352,500 |
|  | бюджет города Перми | 47030,617 | 52631,925 | 13828,800 | 14352,500 | 14352,500 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1001,286 | 4080,902 | 27714,200 | 24161,300 | 24690,500 |
|  | бюджет города Перми | 1001,286 | 4080,902 | 27714,200 | 24161,300 | 24690,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
|  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.10.2023 N 1076) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.09.2022 N 736) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания (схема 1 раздела "Функциональное зонирование" Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г. N 205).

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация документов, определяющих

пространственную организацию города, развитие территории

города Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2023 N 1076)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение подготовки документов для развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество предоставленных отчетов по результатам проведения экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 2749,189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество подготовленных пакетов материалов по изменениям в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1577,799 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | площадь территории, на которую разработаны проекты планировки территории | га | 76,47 | 67,6 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 7061,077 | 7719,036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь территории, на которую разработаны проекты межевания территории | га | 303,54 | 369,61 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 6624,741 | 7630,292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 105 | 105 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 4138,784 | 4499,021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 36 | 36 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1709,209 | 2588,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 61 | 61 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 3729,486 | 3579,757 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.9 | количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 2386,779 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 10 | 9 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 11947,628 | 22220,884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41924,692 | 48237,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2 | Целевая субсидия на обеспечение разработки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 57,23 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 972,622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания в целях разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 1,65 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 124,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | площадь территории, на которую разработан раздел "Объекты инженерной инфраструктуры" в целях разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, обеспечивающей развитие центра и локальных центров | га | 55,69 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1074,817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.4 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под объекты дошкольного образования | га | 1,30 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 20,803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.5 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под общеобразовательные объекты | га | 7,16 | 16,68 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 160,494 | 155,875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.6 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под линейные объекты | га | 4,10 | - | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 68,996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.7 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях развития улично-дорожной сети | га | 21,92 | 18,76 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 532,901 | 218,829 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 1.1.1.1.2.7 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геологические и инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания в целях развития улично-дорожной сети | га | - | 1,98 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 239,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.8 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях комплексного развития территории | га | 13,27 | 75,57 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 196,192 | 856,230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.9 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков, предоставляемых на торгах | га | - | 7,01 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 116,692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.10 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях благоустройства территории | га | - | 0,54 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 9,485 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.11 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях изъятия земельных участков, на которых расположены НТО | га | - | 3,50 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 68,139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.12 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под спортивные объекты | га | - | 19,19 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 288,128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.13 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях образования земельных участков под объекты капитального строительства | га | - | 1,18 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 11,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.14 | площадь территории, на которую проведены инженерно-геодезические изыскания в целях формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья | га | - | 100,53 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 0,0 | 1168,782 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3151,025 | 3132,610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МБУ "ИТП" | бюджет города Перми | 1694,900 | 921,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1694,900 | 921,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4 | Обеспечение развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | количество соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ед. | - | - | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | количество согласованных договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.3 | количество документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ед. | - | - | 316 | 316 | 316 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.4 | количество общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ед. | - | - | 127 | 127 | 127 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46770,617 | 52291,710 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Формирование земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение выполнения работ по формированию земельных участков на торги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество земельных участков, включенных в План формирования на торги | ед. | 105 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество земельных участков, переданных на торги в ДЗО | ед. | 22 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | - | - | 105 | 105 | 105 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5964,100 | 6208,900 | 6208,900 |
| 1.1.1.2.2.2 | количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в целях предоставления многодетным семьям | ед. | - | - | 36 | 36 | 36 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2805,300 | 2906,300 | 2906,300 |
| 1.1.1.2.2.3 | количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | - | - | 61 | 61 | 61 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4480,400 | 4658,300 | 4658,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13249,800 | 13773,500 | 13773,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13249,800 | 13773,500 | 13773,500 |
| 1.1.1.3 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по вопросам градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | количество объектов недвижимости, которым присвоен адрес | ед. | - | - | 1979 | 1979 | 1979 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | количество предоставленных сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Пермского края (далее - ГИСОГД) | ед. | - | - | 1403 | 1403 | 1403 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ед. | - | - | 1021 | 1021 | 1021 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.4 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | ед. | - | - | 56 | 56 | 56 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.5 | количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ед. | - | - | 21 | 21 | 21 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.6 | количество уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства, занесенных в АИСОГД | ед. | - | - | 1094 | 1094 | 1094 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.7 | количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ед. | - | - | 18 | 18 | 18 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46770,617 | 52291,710 | 13249,800 | 13773,500 | 13773,500 |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 120,000 | 270,700 | 270,700 | 270,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество подготовленных экспертных заключений, предоставление консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 88,100 | 88,100 | 88,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 220,215 | 220,200 | 220,200 | 220,200 |
| (п. 1.1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 260,000 | 340,215 | 579,000 | 579,00 | 579,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 260,000 | 340,215 | 579,000 | 579,00 | 579,000 |
| 1.1.2.2 | Выполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ед. | 5 | 5 | 5 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 260,000 | 340,215 | 579,000 | 579,00 | 579,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47030,617 | 52631,925 | 13828,800 | 14352,500 | 14352,500 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2023 N 1076)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДГА | бюджет города Перми | 185,500 | 208,163 | 227,500 | 227,500 | 227,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество согласованных колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ед. | - | - | 481 | 481 | 481 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 185,500 | 208,163 | 227,500 | 227,500 | 227,500 |
| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению "Институт территориального планирования" на разработку архитектурных и градостроительных концепций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество разработанных концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ед. | - | - | 3 | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7370,800 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ед. | - | - | 6 | 9 | 9 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 14741,600 | 23143,400 | 23143,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 22112,400 | 23143,400 | 23143,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 185,500 | 208,163 | 22339.900 | 23370,900 | 23370,900 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | - | 2 | 4 | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 21,667 | 3057,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | 52 | 2 | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 23,700 | 250,900 | 466,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 3 | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 811,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | 2 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 60,000 | 260,000 | 52,600 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | 25 | 4 | 1 | 5 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 33,136 | 1248,628 | 217,500 | 20,600 | 549,800 |
|  | Итого по ПНР: | ед. | 7 | 81 | 15 | 1 | 5 | х | бюджет города Перми | 116,836 | 1781,195 | 4604,500 | 20,600 | 549,800 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество объектов капитального строительства, приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 470,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 208,950 | 407,000 | 255,500 | 255,500 | 255,500 |
|  |  | ед. | - | 7 | 3 | 3 | 3 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 738,500 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 20,000 | 202,000 | 88,100 | 88,100 | 88,100 |
|  |  | ед. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 101,149 | 88,100 | 88,100 | 88,100 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 63,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 4 | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 176,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 403,745 | 88,100 | 88,100 | 88,100 |
|  | Итого по ПНР: | ед. | 4 | 20 | 12 | 12 | 12 | x | бюджет города Перми | 228,950 | 2091,544 | 769,800 | 769,800 | 769,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 815,786 | 3872,739 | 5374,300 | 790,400 | 1319,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 815,786 | 3872,739 | 5374,300 | 790,400 | 1319,600 |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в городе Перми | ед. | 600 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 500 | - | - | - | - | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 400 | - | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 500 | - | - | - | - | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 300 | - | - | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 300 | - | - | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 500 | - | - | - | - | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР: | ед. | 3100 | - | - | - | - | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3.1.2 | количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 450 | 600 | 600 | 600 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 3100 | 2650 | 3800 | 3800 | 3800 | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.2.1.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1001,286 | 4080,902 | 27714,200 | 24161,300 | 24690,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1001,286 | 4080,902 | 27714,200 | 24161,300 | 24690,500 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем ведения и развития

информационных систем в сфере градостроительства"

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2023 N 1076)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Наполнение и сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 | ДГА | бюджет города Перми | 1399,516 | 1370,100 | 1370,100 | 1370,100 | 1370,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | - | 350 | 350 | 350 | 350 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 432,432 | 457,600 | 457,600 | 457,600 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 979,653 | 772,310 | 1298,000 | 1298,000 | 1298,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | - | 13 | 13 | 13 | 13 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 6554,700 | 6536,900 | 8724,700 | 8995,400 | 8995,400 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.6 | количество приобретенных сертификатов продления гарантии для системы хранения данных IBM FS900 | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 1103,109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7 | количество приобретенных программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации) | ед. | 1 | - | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 520,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8 | количество приобретенных комплексов системы хранения данных для АИСОГД | ед. | 1 | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 303,260 | 6334,770 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.9 | количество разработанных модулей интеграции схем инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающих организаций города Перми в АИСОГД | ед. | - | 1 | - | - | - | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 3222,734 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10860,272 | 18669,246 | 11850,400 | 12121,100 | 12121,100 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Градостроительная деятельность на территории

города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2023 N 1076)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | - | - | - | - |
|  | Доля выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальных работ | % | - | >= 95 | - | - | - |
|  | Доля качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам в части мониторинга реализации Генерального плана города Перми от количества планируемых к проведению экспертно-аналитических работ в текущем году | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми от количества планируемых изменений | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов планировки в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов межевания в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях их дальнейшей передачи в ДЗО на торги, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для передачи в ДЗО на торги в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях обеспечения многодетных семей земельными участками, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для многодетных семей в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 92 | - | - | - | - |
|  | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет | % | - | 100 | - | - | - |
|  | Доля разработанных концепций территорий от запланированных к разработке в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля площади территории, подготовленной для разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, от площади территории, на которую необходима разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования, от количества территорий, на которых планируется их развитие и (или) преобразование | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля муниципальных учреждений, получивших целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда в текущем году, от количества муниципальных учреждений, по которым предусмотрено повышение фонда оплаты труда в текущем году | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля реализованных мероприятий в области развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Общая площадь земельных участков, переданных в ДЗО на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 15,29 | - | - | - | - |
|  | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях создания условий для жилищного строительства и соблюдения требований действующего законодательства | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры, предоставленных в установленные законодательством сроки | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений" | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Улучшение архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля демонтированных вывесок в текущем году от количества вывесок, включенных в Реестр вывесок и подлежащих демонтажу | % | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми и подлежащих демонтажу | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля разделов АИСОГД, подлежащих наполнению градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % | - | - | 43 | 46 | 49 |
|  | Доля адресованных объектов недвижимости посредством АИСОГД от количества объектов недвижимости, поступивших для присвоения адреса, ранее не адресованных и соответствующих Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | - | - | 59 | 68 | 77 |

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата реализации

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.10.2023 N 1076)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Формула расчета показателя конечного результата | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | - | Од = (Доля РТПО + Оарх) / 2 x 100% | Од - обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми; Доля РТПО - доля реализованных мероприятий в области развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края, определяется по формуле: Доля РТПО = Кол.РТПО факт. / Кол.РТПО план x 100%, где: Кол.РТПО факт - количество подготовленных и согласованных документов, проведенных общественных обсуждений для обеспечения развития территории и пространственной организации города Перми в отчетном периоде; Кол.РТПО план. - количество подготовленных и согласованных документов, проведенных общественных обсуждений для обеспечения развития территории и пространственной организации города Перми, запланированных к реализации в отчетном периоде; Оарх - обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми определяется по формуле: Оарх = Кол.док.арх. факт. / Кол.док.арх. план. x 100, где: Кол.док.арх. факт - количество разработанной и согласованной документации по архитектурному облику зданий, улиц и общественных пространств города Перми в отчетном периоде; Кол.док.арх. план. - количество запланированной к разработке и согласованию документации по архитектурному облику зданий, улиц и общественных пространств города Перми в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | ДГА | годовая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 2 | Доля выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальных работ | % | постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. N 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" |  | Кр - доля выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальных работ; Крi - оценка выполнения учреждением муниципального задания по каждому показателю, характеризующему объем выполнения муниципальной работы, установленному муниципальным заданием; N - количество показателей, характеризующих объем выполнения муниципальной работы, установленных муниципальным заданием; Крi = Крфi / Крплi x 100%, где Крi - доля выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальных работ; Крфi - фактическое значение показателя, характеризующего объем выполнения муниципальной работы в отчетном квартале, в отчетном финансовом году; Крплi - плановое значение показателя, характеризующего объем выполнения муниципальной работы в отчетном квартале, в отчетном финансовом году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам в части мониторинга реализации Генерального плана Пермского городского округа от количества планируемых к проведению экспертно-аналитических работ в текущем году | % | - | Д.кач.отч.по ЭАР = Кол.кач.отч.по ЭАР факт / Кол.кач.отч.по ЭАР план x 100% | Дкач.отч.по ЭАР - доля качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам в части мониторинга реализации Генерального плана Пермского городского округа от количества планируемых к проведению экспертно-аналитических работ в текущем году; Кол.кач.отч.по ЭАР факт - фактическое количество качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам, соответствующих техническому заданию, ед.; Кол.кач.отч.по ЭАР план - плановое количество качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам в части мониторинга реализации Генерального плана Пермского городского округа, ед. Качество работ определяется техническим заданием на предмет соответствия следующим параметрам: наличие полного пакета документов и материалов, определенных техническим заданием; отражение полной информации, определенной составом разделов проектной документации и требованиями к их содержанию; соответствие содержания материалов техническим и градостроительным регламентам, утвержденным в сфере подготовки градостроительных документов; соответствие градостроительному законодательству; иные требования, установленные техническим заданием (требование к составу и содержанию графических материалов, пояснительных записок, обоснований и т.д.) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа от количества планируемых изменений | % | - | Д.кач.пак.матер.в ПЗЗ = Кол.кач.пак.матер.в ПЗЗ факт / Кол.кач.пак.матер.в ПЗЗ план x 100% | Д.кач.пак.матер.в ПЗЗ - доля качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа от количества планируемых изменений; Кол.кач.пак.матер.в ПЗЗ факт - фактическое количество качественно подготовленных пакетов материалов, позволяющих осуществить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа, ед.; Кол.кач.пак.матер.в ПЗЗ план - плановое количество качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа, ед. Качество работ определяется техническим заданием на предмет соответствия следующим параметрам: наличие полного пакета документов и материалов, определенных техническим заданием; отражение полной информации, определенной составом разделов проектной документации и требованиями к их содержанию; соответствие содержания материалов техническим и градостроительным регламентам, утвержденным в сфере подготовки градостроительных документов; соответствие градостроительному законодательству; иные требования, установленные техническим заданием (требование к составу и содержанию графических материалов, пояснительных записок, обоснований и т.д.) | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля территории, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов планировки в текущем году | % | - | Д.тер.ПП = ЦiТер.ППфакт / ЦiТер.ППплан x 100% | Д.тер.ПП - доля территории, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов планировки в текущем году; ЦiТер.ППфакт - общее количество территорий, на которую разработаны проекты планировки в целях развития или преобразования и (или) образования земельных участков в текущем году, ед.: Тер.iППфакт - количество территорий, на которые разработаны проекты планировки для конкретной цели развития или преобразования территории и (или) образования земельного участка; ЦiТер.ППплан - общее количество территорий, на которые планировалось разработать проекты планировки в целях развития или преобразования и (или) образования земельных участков в текущем году, ед.: Тер.iППплан - количество территорий, на которые планировалась разработка проектов планировки в текущем году для конкретной цели развития или преобразования территории и (или) образования земельного участка; i - определение конкретной цели | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов межевания в текущем году | % | - | Д.тер.ПМ = ЦiТер.ПМфакт / ЦiТер.ПМплан x 100% | Д.тер.ПМ - доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов межевания в текущем году; ЦiТер.ПМфакт - общее количество территорий, на которые разработаны проекты межевания в целях развития или преобразования и (или) образования земельных участков в текущем году, ед.: Тер.iПМфакт - количество территорий, на которые разработаны проекты межевания для конкретной цели развития или преобразования территории и (или) образования земельного участка; ЦiТер.ПМплан - общее количество территорий, на которые планировалось разработать проекты межевания в целях развития или преобразования и (или) образования земельных участков в текущем году, ед.: Тер.iПМплан - количество территорий, на которые планировалась разработка проектов межевания в текущем году для конкретной цели развития или преобразования территории и (или) образования земельного участка; i - определение конкретной цели | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях их дальнейшей передачи в ДЗО на торги, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для передачи в ДЗО на торги в текущем году | % | - | ДоляЗУторги = (Кол.ЗУторги факт / Кол.ЗУторги план) x 100% | ДоляЗУторги - доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях их дальнейшей передачи в ДЗО на торги, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для передачи в ДЗО на торги в текущем году; Кол.ЗУторги факт - количество земельных участков на торги, фактически поставленных на государственный кадастровый учет в текущем году; Кол.ЗУторги план - количество земельных участков на торги, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях обеспечения многодетных семей земельными участками, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для многодетных семей в текущем году | % | - | ДоляЗУк.р.мн.семьи = Кол.ЗУк.р.мн.семьи-факт / Кол.ЗУк.р.мн.семьи-план x 100% | ДоляЗУк.р.мн.семьи - доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях обеспечения многодетных семей земельными участками, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для многодетных семей в текущем году; Кол.ЗУк.р.мн.семьи-факт - количество земельных участков, предоставленных или формируемых для многодетных семей города Перми, по которым проведены кадастровые работы в текущем году; Кол.ЗУк.р.мн.семьи-план - количество земельных участков, предоставленных или формируемых для многодетных семей города Перми, по которым планировалось проведение кадастровых работ в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2017 г. N 1494/пр "Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации" | Доля МКД на ГКУ = (МКДзу/МКД) x 100% | Доля МКД на ГКУ - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; МКДзу - количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; МКД - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 9 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет | % | - | ДоляЗУМКД = (Кол.ЗУМКД факт / Кол.ЗУМКД план) x 100% | ДоляЗУМКД - доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет; Кол.ЗУМКД факт - количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами в текущем году; Кол.ЗУМКД план - количество земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля разработанных концепций территорий от запланированных к разработке в текущем году | % | - | Доля т.р. = Кол. т.р. факт / Кол. т.р. план x 100% | Доля т.р. - доля территорий, на которые разработаны концепции, от запланированных к разработке в текущем году; Кол. т.р. факт - количество градостроительных и архитектурных концепций территорий, разработанных в текущем периоде; Кол. т.р. план - количество территорий, на которые запланирована разработка градостроительных и архитектурных концепций | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля площади территории, подготовленной для разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, от площади территории, на которую необходима разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | % | - | Sдпт = Зтер СТН факт / Зтер.СТНгор x 100% | Sдпт - доля площади территории, подготовленной для разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, от площади территории, на которую необходима разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН; Зтер СТН факт - определяется как площадь территорий города Перми, в отношении которых проведены инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические изыскания и разработан раздел "Объекты инженерной инфраструктуры" для дальнейшей разработки документации по планировке территории в текущем году, га; Зтер.СТНгор - площадь территории, на которую необходима разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН. СТН - функциональная зона селитебного назначения, в пределах которой расположены или могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания, га | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования, от количества территорий, на которых планируется их развитие и (или) преобразование | % | - | Д тер.ИИ = Кол.тер.ИИ факт / Кол.тер.ИИ план. x 100% | Д тер.ИИ - доля территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования, от количества территорий, на которых планируется их развитие и (или) преобразование; Кол.тер.ИИ факт - количество территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования; Кол.тер.ИИ план - количество территорий, подлежащих развитию или преобразованию, в соответствии с количеством распоряжений о разработке документации по планировке территорий на данные цели | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля муниципальных учреждений, получивших целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда в текущем году, от количества муниципальных учреждений, по которым предусмотрено повышение фонда оплаты труда в текущем году | % | - | ДоляМУсубсидии ФОТ = Кол.МУ субсидии ФОТфакт / Кол.МУ ДГА x 100% | ДоляМУсубсидии ФОТ - доля муниципальных учреждений, получивших целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда в текущем году, от количества муниципальных учреждений, по которым предусмотрено повышение фонда оплаты труда в текущем году; Кол.МУсубсидии ФОТфакт - количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, получивших субсидии на повышение фонда оплаты труда в текущем году; Кол.МУ ДГА - количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 13 | Доля реализованных мероприятий в области развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края | % | - | Доля РТПО = Кол.РТПО факт. / Кол.РТПО план x 100% | Доля РТПО - реализованных мероприятий в области развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края; Кол.РТПО факт - количество подготовленных и согласованных документов, проведенных общественных обсуждений для обеспечения развития территории и пространственной организации города Перми в отчетном периоде; Кол.РТПО план. - количество подготовленных и согласованных документов, проведенных общественных обсуждений для обеспечения развития территории и пространственной организации города Перми, запланированных к реализации в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Общая площадь земельных участков, переданных в ДЗО на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - |  | Общ.SЗУторги - общая площадь переданных в ДЗО на торги земельных участков под строительство за счет свободных земель в текущем году; - сумма площадей земельных участков под строительство, переданных в ДЗО для проведения торгов по ним, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 14 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях создания условий для жилищного строительства и соблюдения требований действующего законодательства | % | - | ДоляГКУ = (Кол.ГКУи факт / Кол.ГКУ план) x 100% | ДоляГКУторги - доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях создания условий для жилищного строительства и соблюдения требований действующего законодательства; Кол.ГКУторги факт - количество земельных участков на торги, на которых проведены кадастровые работы в отчетном периоде; Кол. ГКУторги план - количество земельных участков, запланированных к постановке на государственный кадастровый учет в отчетном периоде в целях создания условий для жилищного строительства и соблюдения требований действующего законодательства | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 14 | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры, предоставленных в установленные законодательством сроки | % | - | ДоляМУ = (КолМУ факт / КолМУ) x 100% | ДоляМУ - доля муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры, предоставленных в установленные законодательством сроки; КолМУ факт - количество муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры, предоставленных в установленные законодательством сроки в отчетном периоде; КолМУ - общее количество предоставленных муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля реализованных мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства | % | - | Доля юр.мер. = Кол.юр.мер.факт. / Кол.юр. мер.план x 100% | Доля юр.мер. - доля реализованных мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства от запланированных к реализации в отчетном периоде; Кол.юр.мер.факт - количество мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства, реализованных в отчетном периоде; Кол.юр. мер.план. - количество мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства, запланированных к реализации в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений" | % | - |  | Дцп - доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р "Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений"; Кцпi - оценка выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА по каждому показателю отдельно; Кцпi = КцпФi / КцпПi x 100%, где КцпФi - фактически достигнутое значение каждого показателя эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА в отчетном периоде; КцпПi - плановое значение каждого показателя эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА, в отчетном периоде; N - количество показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений, закрепленных за ДГА | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми | % | - | Оарх. = Кол.док.арх. факт. / Кол.док.арх. план. x 100% | Оарх. - обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми; Кол.док.арх. факт - количество разработанной и согласованной документации по архитектурному облику зданий, улиц и общественных пространств города Перми в отчетном периоде; Кол.док.арх. план. - количество запланированной к разработке и согласованию документации по архитектурному облику зданий, улиц и общественных пространств города Перми в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем году | % | - | Доля с.п. снос = Кол.с.п.снос. факт. / Кол.с.п.снос. план x 100% | Доля с.п. снос - процентное выражение соотношения объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, к общему количеству объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде; Кол.с.п.снос факт. - количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в текущем году; Кол.с.п.снос план - количество объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 18 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | - | ДоляСНОС = Кол.СНОС факт. / Кол.СНОС план x 100% | ДоляСНОС - доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка; Кол.СНОС факт. - фактическое количество объектов капитального строительства, снесенных на территориях районов города Перми или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, в отчетном периоде; Кол.СНОС план - общее количество объектов, запланированных к сносу в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля демонтированных вывесок в текущем году от количества вывесок, включенных в Реестр вывесок и подлежащих демонтажу | % | - | Доля дем.вывесок = Кол. дем.вывесок добр.факт + Кол.дем.вывесок прин.факт / Кол.дем.вывесок план x 100% | Доля дем.вывесок - доля демонтированных вывесок в текущем году от количества вывесок, включенных в Реестр вывесок и подлежащих демонтажу; Кол. дем.вывесок добр.факт - фактическое количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, демонтированных добровольно в текущем году; Кол.дем.вывесок прин.факт - фактическое количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, демонтированных муниципальным учреждением, подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, исполняющим функции собственника по содержанию и сохранению имущества муниципальной казны города Перми, в текущем году; Кол.дем.вывесок план. - количество вывесок, включенных в Реестр вывесок, подлежащих демонтажу, в текущем году | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 19 | Доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми и подлежащих демонтажу | % | - | Доля дем.вывесок = Кол. дем.вывесок добр.факт + Кол.дем.вывесок прин.факт / Кол.дем.вывесок план x 100% | Доля дем.вывесок - доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми и подлежащих демонтажу; Кол. дем.вывесок добр.факт - фактическое количество вывесок, демонтированных добровольно в отчетном периоде; Кол.дем.вывесок прин.факт - фактическое количество вывесок, демонтированных муниципальным учреждением, подведомственным функциональному органу администрации города Перми, осуществляющему функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города Перми, исполняющим функции собственника по содержанию и сохранению имущества муниципальной казны города Перми, в отчетном периоде; Кол.дем.вывесок план. - количество вывесок, подлежащих демонтажу, в отчетном периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | - | Доля разд. АИСОГД = Кол.разд ЭА факт. / Кол.разд. ЭА план. x 100% | Доля разд.АИСОГД - доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде; Кол.разд.ЭА факт. - количество разделов АИСОГД, наполненных и актуализированных в текущем периоде; Кол.разд.ЭА план. - количество разделов АИСОГД, планируемых к наполнению и актуализации в текущем периоде | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 20 | Доля разделов АИСОГД, подлежащих наполнению градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | % | - | Доля РАЗД.АИСОГД = Кол.Наполн.Разд. / Кол. Разд АИСОГД. x 100% | Доля РАЗД.АИСОГД - доля разделов АИСОГД, подлежащих наполнению градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД; Кол.Наполн.Разд. - количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительными документами города Перми в отчетном периоде; Кол. Разд АИСОГД - общее количество разделов АИСОГД, подлежащих наполнению градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 20 | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % | - | Доля ЭСв = Кол.ЭСв. факт / Кол.Св. x 100% | Доля ЭСв - доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде; Кол.ЭСв. факт - количество сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде в отчетном периоде; Кол.Св. - общее количество выданных в отчетном периоде сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 20 | Доля адресованных объектов недвижимости посредством АИСОГД от количества объектов недвижимости, поступивших для присвоения адреса, ранее не адресованных и соответствующих Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов | % | - | ДоляОНадрес = КолОНадрес. Факт / КолОНзаяв. x 100% | ДоляОНадрес - доля адресованных объектов недвижимости посредством АИСОГД от количества объектов недвижимости, поступивших для присвоения адреса, ранее не адресованных и соответствующих Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов; КолОНадрес. Факт - количество адресованных объектов недвижимости в отчетном периоде; КолОНзаяв. - количество объектов недвижимости, поступивших для присвоения адреса, ранее не адресованных и соответствующих Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | - | Одоступ = Кол.ФОиТО-доступ / Кол.ФОиТО user x 100% | Одоступ - обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми от числа органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий; Кол.ФОиТО доступ - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных доступом к градостроительной информации в электронном виде; Кол.ФОиТО user - количество функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 21 | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | - | ДоляФО/ТО = Кол.ФО/ТОworkАИСОГД / Кол.ФО/ТО user x 100% | ДоляФО/ТО - доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий; Кол.ФО/ТОworkАИСОГД - количество функциональных и территориальных органов администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД; Кол.ФО/ТО user - количество функциональных и территориальных органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | ДГА | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Реализация документов, определяющих

пространственную организацию города, развитие территории

города Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2024 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение подготовки документов для развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение согласования соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обеспечение согласования договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Обеспечение согласования документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ед. | 316 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ед. | 127 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Формирование земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Постановка земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 105 | бюджет города Перми | 5964,100 |
| 1.1.1.2.1.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 36 | бюджет города Перми | 2805,300 |
| 1.1.1.2.1.3 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 61 | бюджет города Перми | 4480,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| 1.1.1.3 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество объектов недвижимости, которым присвоен адрес | ед. | 1979 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ед. | 1403 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ед. | 1021 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.4 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | ед. | 56 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.5 | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.6 | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства, занесенных в АИСОГД | ед. | 1094 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.7 | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 5 | бюджет города Перми | 270,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество подготовленных экспертных заключений, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 5 | бюджет города Перми | 220,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| 1.1.2.2 | Выполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13828,800 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2024 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение согласования колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ед. | 481 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению "Институт территориального планирования" на разработку архитектурных и градостроительных концепций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение разработки концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7370,800 |
| 1.2.1.1.2.2 | Обеспечение разработки концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14741,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22112,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22339,900 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3057,400 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 466,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 811,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 52,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,500 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 255,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5374,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5374,300 |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям требованиями к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Демонтаж вывесок не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Дзержинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Индустриальном районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Ленинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Свердловском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27714,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27714,200 |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Градостроительная деятельность

на территории города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем ведения и развития

информационных систем в сфере градостроительства"

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми" на 2024 год

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.12.2023 N 1396) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Наполнение и сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. | Развитие комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на развитие комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 1370,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | Перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | бюджет города Перми | 457,600 |
| 1.3.1.1.1.3 | Интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1298,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Наполнение разделов АИСОГД градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.5 | Сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД | ДГА | 30.01.2024 | 12.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 13.02.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8724,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |