Проект вносится Главой города Перми


Пермская городская Дума VII созыва
Р Е Ш Е Н И Е
























О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.06.2023 № 111 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2023-2034 годы»
В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8, пунктом 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми», в целях актуализации
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.06.2023 № 111 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2023-2034 годы» (в редакции решений Пермской городской Думы от 25.06.2024 № 116, от 27.05.2025 № 95, от 18.11.2025 № 222) изменения:
1.1 в преамбуле слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
1.2 в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2023-2034 годы (приложение):
1.2.1 в части I: 
1.2.1.1 в графе 3 строки 2 слова «Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
1.2.1.2 в графе 3 строки 3 цифры «614015» заменить цифрами «614000»;
1.2.1.3 в графе 3 строки 4 цифры «614015» заменить цифрами «614000»;
1.2.1.4 в графе 3 строки 8:
1.2.1.4.1 слова «зданий дошкольных образовательных учреждений – 16» заменить словами «зданий дошкольных образовательных учреждений – 17»;
1.2.1.4.2 слова «зданий общеобразовательных учреждений – 19» заменить словами «зданий общеобразовательных учреждений – 21»;
1.2.1.4.3 слова «объектов спорта – 16» заменить словами «объектов спорта – 17»;
1.2.1.5 в графе 3 строки 11:
1.2.1.5.1 в подпункте 11.1.2 цифры «63,6» заменить цифрами «64,3»;
1.2.1.5.2 в подпункте 11.1.3 цифры «90,1» заменить цифрами «89,9»;
1.2.1.5.3 в подпункте 11.1.4 цифры «111,0» заменить цифрами «114,2»;
1.2.1.5.4 в подпункте 11.2.1 цифры «70,3» заменить цифрами «70,4»;
1.2.1.5.5 в подпункте 11.2.2 цифры «66» заменить цифрами «68,1»;
1.2.1.5.6 в подпункте 11.2.3 цифры «65,3» заменить цифрами «67,3»;
1.2.1.5.7 подпункт 11.3.1 изложить в редакции:
«11.3.1 обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения – 76,0 %: 
обеспеченность библиотеками – 70,2 %, 
обеспеченность музеями – 38,5 %, 
обеспеченность театрами – 122,2 %, 
обеспеченность концертными организациями – 100 %, 
обеспеченность цирками – 100 %, 
обеспеченность зоопарками – 100 %, 
обеспеченность парками культуры и отдыха – 50 %,
обеспеченность учреждениями культуры клубного типа – 94,1 %;»;
1.2.1.5.8 в подпункте 11.3.2 цифры «300» заменить цифрами «226,1»;
1.2.1.5.9 в подпункте 11.3.3 цифры «13,3» заменить цифрами «11,3»;
1.2.2 в части II:
1.2.2.1 подраздел 2.3 раздела II изложить в редакции:
«2.3. Сфера культуры
«2.3.1. В городе Перми достаточно развита инфраструктура объектов культурного назначения, учитывающая функциональное многообразие организаций культуры: библиотеки (в том числе специализированные), культурно-досуговые учреждения, музеи, выставочные залы и галереи, театры, концертные залы, филармония, концертные коллективы, зоопарк, цирк, планетарий, парки культуры и отдыха и т.д.
2.3.2. Населению города Перми услуги в сфере культуры предоставляют 78 организаций культуры как государственной, так и муниципальной форм собственности. 
В соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 (далее – Методика № Р-494), организация культуры – государственная (муниципальная) организация культуры, оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.
2.3.3. В структуре сети муниципальных учреждений функционируют 22 муниципальных учреждения культуры: 3 театра (муниципальное автономное учреждение культуры (далее – МАУК) города Перми «Пермский театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) города Перми «Пермский театр «У Моста», МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова»), 10 культурно-досуговых учреждений (МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени М.И. Калинина», МАУК «Дворец культуры «Искра», МАУК «Дворец культуры «Урал», МАУК города Перми «Дворец культуры им. А.С. Пушкина», МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района», МАУК города Перми «Клуб имени Златогорского», МАУК города Перми «Клуб «Юбилейный», МАУК города Перми «Дворец культуры им. А.П. Чехова», МАУК города Перми «Пермский планетарий», МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» (в составе учреждения 37 библиотек), 2 концертных учреждения (МАУК города Перми «ПермьКонцерт», МАУК города Перми «Академический хор «Млада»), МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми, МАУК города Перми «Центральный выставочный зал», МАУК города Перми «ПермьПарк» (в оперативном управлении учреждения находятся 5 мест массового отдыха), МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», муниципальное автономное учреждение молодежной политики города Перми молодежный центр «Дом молодежи».
2.3.4. Немуниципальная сеть организаций культуры в городе Перми представлена 17 государственными организациями, оказывающими услуги в сфере культуры, и 5 негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере культуры.
Театры немуниципальные и негосударственные: автономная некоммерческая организация Театральная мастерская «Страна Туки-Луки», Ассоциация Театральных Деятелей «Камерный театр «Новая драма», автономная некоммерческая организация «Театр балета «Фуэте», автономная некоммерческая организация Театр «Дом Актера», негосударственное учреждение культуры – театр «Карабаска».
2.3.5. В число государственных краевых организаций входят: 2 концертных объединения – государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая филармония», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский губернский оркестр», 2 театра – государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский академический Театр-Театр», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского», 3 музея – государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский краеведческий музей» (состоит из 9 филиалов), государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная художественная галерея», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Музей современного искусства «ПЕРММ»), 3 библиотеки – государственное бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», государственное бюджетное учреждение культуры «Пермская краевая специальная библиотека для слепых», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский государственный краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Центр по реализации проектов в сфере культуры», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский дом народного творчества», государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский театр юного зрителя», государственное краевое автономное учреждение культуры «Пермский Зоопарк».
В число государственных федеральных организаций культуры входят: филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Пермский государственный цирк», федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Пермского гарнизона» Министерства обороны Российской Федерации.
2.3.6. В целях анализа обеспеченности населения города Перми услугами в сфере культуры в таблице 2 представлен перечень необходимых для города Перми организаций культуры, численность которых в соответствии с нормами и нормативами оптимального размещения организаций культуры установлена для крупнейших городских населенных пунктов с численностью свыше 1 млн. человек.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых для города Перми организаций культуры, численность которых в соответствии с нормами и нормативами оптимального размещения организаций культуры установлена для крупнейших городских населенных пунктов с численностью свыше 1 млн. человек 

	Отчетный период
	Населен-ный пункт
	Катего-рия населен-ного пункта 
	Населе-ние города Перми, всего чел.
	Организа-ции культуры
	% обеспе-чен-ности отчет-ного периода
	Норма-тивное значение
	Фактическое количество организаций (государ-ственных, муниципаль-ных) культуры

	На 31.01.2026
	город Пермь
	город-ской населен-ный пункт – круп-нейшие
	1027518
	библиотеки 
	70,2
	57
	40

	
	
	
	
	музеи
	38,5
	13
	5

	
	
	
	
	театры 
	122,2
	9
	11

	
	
	
	
	концерт-ные организа-ции
	


100,0
	


4
	


4

	
	
	
	
	цирки
	100,0
	1
	1

	
	
	
	
	зоопарки
	100,0
	1
	1

	
	
	
	
	парки культуры 
и отдыха
	50,0
	2
	1

	
	
	
	
	учрежде-ния культуры клубного типа
	94,1
	17
	16



2.3.7. Анализ обеспеченности населения города Перми организациями культуры показывает, что уровень обеспеченности объектами сферы культуры в городе Перми в целом соответствует установленным нормативам обеспеченности. При этом не выполняется норматив обеспеченности по учреждениям клубного типа – 94,1 %, по библиотекам – 70,2 %, по паркам культуры и отдыха – 50,0 %, по музеям – 38,5 %.
2.3.8. В рамках организации библиотечного обслуживания населения в городе Перми работают 40 государственных и муниципальных библиотек, все они подключены к точкам доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Практически все библиотеки оснащены современным интерактивным оборудованием и обновлены в соответствии с модельным стандартом. В целях обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры на территории города Перми библиотеки ежегодно модернизируются, преобразовываясь в библиотеки нового поколения, которые включают в себя наличие комфортного безопасного многофункционального пространства, коллекции новых печатных книг, организацию доступа к цифровому контенту, оснащение интерактивным и мультимедиа оборудованием, мини-планетарием для организации интеллектуального досуга и непрерывного образования.
В отдаленных районах города Перми для жителей устанавливаются терминалы самостоятельного библиотечного обслуживания. Это современный, доступный и удобный формат библиотечного обслуживания, позволяющий жителям без участия библиотекаря самостоятельно брать книги на дом и возвращать их на место.
2.3.9. На территории города Перми функционирует МАУК города Перми «ПермьПарк», в оперативном управлении которого находятся 5 мест массового отдыха: парк культуры и отдыха «Балатово», сад им. Я.М. Свердлова, парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова, сад им. В.Л. Миндовского, парк культуры и отдыха «Счастье есть». Это многофункциональные общественные пространства, предоставляющие возможности провести свободное время жителям города Перми с разными интересами. Кроме того, на территории города Перми расположены 35 объектов, к которым относятся сады, парки, скверы и бульвары для организации городского отдыха общего пользования. Создана единая система городских парков, отвечающих на базовые запросы жителей к отдыху рядом с местами проживания: пешие прогулки и общение с природой, занятия спортом на открытом воздухе, насыщенная познавательная и культурная программы, разнообразные аттракционы и сервисы, современные коммунальные условия и безопасность.
2.3.10. Обеспеченность учреждениями музейного типа составляет 38,5 %. В связи с тем, что вопрос создания музеев не относится к ведению органов местного самоуправления города Перми, проблему существующей потребности планируется решать путем предоставления доступа населения к культурным ценностям и услугам музеев на территории города Перми посредством расширения существующих и создания дополнительных выставочных пространств для демонстрации предметов музейных коллекций.
2.3.11. Имущественный комплекс муниципальных учреждений культуры составляет 85 объектов недвижимости, в число которых входят 35 отдельно стоящих зданий и 50 встроенно-пристроенных нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в которых оказывается муниципальная услуга.
2.3.12. Выводы:
2.3.12.1 в городе Перми развита инфраструктура объектов культурного назначения, учитывающая функциональное многообразие организаций культуры. Государственные библиотеки, муниципальная сеть библиотек, которые располагаются в каждом районе города Перми. Существуют муниципальные, государственные культурно-досуговые учреждения, в которых созданы клубные формирования: танцевальные, музыкальные, хоровые, цирковые и многих других направлений. Музеи города Перми созданы не только под контролем государственных и негосударственных учреждений, но и создаются на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, организаций (ведомственные музеи), где каждый житель может узнать роль организации в истории города. Выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, филармония, концертные коллективы, зоопарк, цирк, планетарий, парки культуры и отдыха также расположены на территории города Перми;
2.3.12.2 анализ обеспеченности населения города Перми организациями культуры показывает, что в целом потребность населения в получении услуг в сфере культуры удовлетворяется. По уровню обеспеченности культурным предложением населению и функциональному многообразию организаций культуры город Пермь является одним из наиболее благополучных городов России и имеет устойчивую репутацию города с многочисленной и подготовленной аудиторией для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей и других видов культурно организованного досуга.»;
1.2.2.2 в разделе III:
1.2.2.2.1 в подразделе 3.2:
1.2.2.2.1.1 строку 5 таблицы 6 подпункта 3.2.1.3 изложить в редакции:
«
	Мотовилихинский
	-350
	820
	1170


»;
1.2.2.2.1.2 в абзаце втором подпункта 3.2.1.5 слова «по ул. Овчинникова/Ползунова» заменить словами «в микрорайоне Плоский»;
1.2.2.2.1.3 в подпункте 3.2.1.9:
1.2.2.2.1.3.1 абзац второй дополнить предложением «Планируется строительство детского сада в ПР-43 (жилой комплекс «Погода») на 360 мест в период 2029-2034 годов.»;
1.2.2.2.1.3.2 в абзаце четвертом:
1.2.2.2.1.3.2.1 цифры «11618» заменить цифрами «11978»;
1.2.2.2.1.3.2.2 цифры «10885» заменить цифрами «11245»;
1.2.2.2.1.4 в подпункте 3.2.2.3:
1.2.2.2.1.4.1 в абзаце третьем слово «шести» заменить словом «семи»;
1.2.2.2.1.4.2 в абзаце шестом цифры «1440» заменить цифрами «1400»;
1.2.2.2.1.4.3 в абзаце седьмом слово «(Юность)» исключить;
1.2.2.2.1.4.4 в абзаце восьмом слово «(мясокомбинат)» исключить;
1.2.2.2.1.4.5 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в ПР-21 (ДКЖ-Светлый) на 1226 мест.»;
1.2.2.2.1.5 абзац третий подпункта 3.2.2.4 изложить в редакции:
«В связи с переукомплектованностью школ в Индустриальном районе города Перми запланировано строительство нового корпуса МАОУ «Лицей № 3» г. Перми на 1000 мест в ПР-44 (Рязанский) со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году, в период 2026-2031 годов – строительство второго корпуса МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г. Перми на 1000 мест по ул. Милиционера Власова.»;
1.2.2.2.1.6 в подпункте 3.2.2.7:
1.2.2.2.1.6.1 абзац пятый изложить в редакции:
«МАОУ «Инженерная школа им. М.Ю. Цирульникова» г. Перми в микрорайоне Вышка 2 по ул. Целинной/Мечникова на 1050 мест,»;
1.2.2.2.1.6.2 в абзаце шестом слова «по ул. КИМ/Соломина» исключить; 
1.2.2.2.1.6.3 в абзаце девятом слова «ул. Серебристой, 8» заменить словами «ул. Серебристой, 8а»;
1.2.2.2.1.6.4 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«здания школы в ПР-43 (жилой комплекс «Погода») на 1828 мест.»;
1.2.2.2.1.7 в таблице 8 подпункта 3.2.2.10:
1.2.2.2.1.7.1 строку 1 изложить в редакции:
«
	Дзержинский
	-3526
	6876
	1302
	+6947


»;
1.2.2.2.1.7.2 строку 5 изложить в редакции:
«
	Мотовилихинский
	-3154
	8347
	2280
	+3968


»;
1.2.2.2.1.7.3 строку 8 изложить в редакции:
«
	Итого по городу Перми
	-23000
	23698
	9961
	+22550


»;
1.2.2.2.2 в подразделе 3.3:
1.2.2.2.2.1 строку 1 таблицы 11 пункта 3.3.9 изложить в редакции:
«
	Дзержинский
	158484
	5
	8
	2
	5
	3


»;
1.2.2.2.2.2 в абзаце третьем пункта 3.3.10 слова «Гайвинской, 50» заменить словами «Гайвинской, 50б»;
1.2.2.2.2.3 пункт 3.3.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«плавательный бассейн в Дзержинском районе по ул. Подлесной.»;
1.2.2.2.3 в подразделе 3.4:
1.2.2.2.3.1 пункт 3.4.2 изложить в редакции:
«3.4.2. В целях оптимального удовлетворения потребности населения в получении услуг, предоставляемых организациями культуры, учтены нормативы и нормы оптимального размещения организаций культуры, установленные Методикой № Р-494, как для городского населенного пункта с крупнейшей численностью населения свыше 1 млн. человек.»; 
1.2.2.2.3.2 абзац второй пункта 3.4.3 изложить в редакции:
«Вместе с тем город Пермь недостаточно обеспечен учреждениями музейного типа. В связи с тем, что вопрос создания музеев не относится к ведению органов местного самоуправления, проблему существующей потребности планируется решать путем предоставления доступа населения к культурным ценностям и услугам музеев на территории города Перми посредством расширения существующих и создания дополнительных выставочных пространств для демонстрации предметов музейных коллекций.»;
1.2.2.2.3.3 пункты 3.4.4, 3.4.5 признать утратившими силу;
1.2.3 подпункт 4.10 части V изложить в редакции:
«4.10. целевой показатель 3.1 («Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения») рассчитывается по формуле:
Оокн= ((Кб+Км+Кт+Кко+Кц+Кз+Кп+Кк)/(Бн+Мн+Тн+Кон+Цн+Зн+Пн+Ккн)) х 100 %,
где:
Кб – количество государственных и муниципальных библиотек с учетом построенных в отчетном периоде,
Км – количество государственных и муниципальных музеев с учетом построенных в отчетном периоде,
Кт – количество государственных и муниципальных театров с учетом построенных в отчетном периоде,
Кко – количество государственных и муниципальных концертных организаций с учетом построенных в отчетном периоде,
Кц – количество государственных и муниципальных цирков с учетом построенных в отчетном периоде,
Кз – количество государственных и муниципальных зоопарков с учетом построенных в отчетном периоде,
Кп – количество государственных и муниципальных парков культуры и отдыха с учетом построенных в отчетном периоде,
Кк – количество государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа с учетом построенных в отчетном периоде,
Бн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных библиотек в крупнейших городских населенных пунктах, 
Мн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных музеев в крупнейших городских населенных пунктах,
Тн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных театров в крупнейших городских населенных пунктах,
Кон – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных концертных организаций в крупнейших городских населенных пунктах,
Цн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных цирков в крупнейших городских населенных пунктах,
Зн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных зоопарков в крупнейших городских населенных пунктах,
Пн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных парков культуры и отдыха в крупнейших городских населенных пунктах,
Ккн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа в крупнейших городских населенных пунктах.
Расчет подпоказателя «обеспеченность библиотеками»:
Об = Кб / Бн x 100 %,
где:
Об – обеспеченность библиотеками, %,
Кб – количество государственных и муниципальных библиотек с учетом построенных в отчетном периоде <2>, ед.,
Бн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных библиотек в крупнейших городских населенных пунктах <3>, ед.
--------------------------------
<2> Количество государственных и муниципальных библиотек – данные о респондентах из автоматизированной информационной системы «Статистика» (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 20.10.2025 
№ Р-444) (далее – АИС «Статистика»).
<3> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных библиотек в крупнейших городских населенных пунктах составляет 57 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность музеями»:
Ом = Км / Мн x 100 %,
где:
Ом – обеспеченность музеями, %,
Км – количество государственных и муниципальных музеев с учетом построенных в отчетном периоде <4>, ед.,
Мн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных музеев в крупнейших городских населенных пунктах <5>, ед.
--------------------------------
<4> Количество государственных и муниципальных музеев – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<5> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных музеев в крупнейших городских населенных пунктах составляет 13 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность театрами»:
От = Кт / Тн x 100 %,
где:
От – обеспеченность театрами, %,
Кт – количество государственных и муниципальных театров с учетом построенных в отчетном периоде <6>, ед.,
Тн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных театров в крупнейших городских населенных пунктах <7>, ед.
--------------------------------
<6> Количество государственных и муниципальных театров – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<7> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных театров в крупнейших городских населенных пунктах составляет 9 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность концертными организациями»:
Око = Кко / Кон x 100 %,
где:
Око – обеспеченность концертными организациями, %,
Кко – количество государственных и муниципальных концертных организаций с учетом построенных в отчетном периоде <8>, ед.,
Кон – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных концертных организаций в крупнейших городских населенных пунктах <9>, ед.
--------------------------------
<8> Количество государственных и муниципальных концертных организаций – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<9> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных концертных организаций в крупнейших городских населенных пунктах составляет 4 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность цирками»:
Оц = Кц / Цн x 100 %,
где:
Оц – обеспеченность цирками, %,
Кц – количество государственных и муниципальных цирков с учетом построенных в отчетном периоде <10>, ед.,
Цн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных цирков в крупнейших городских населенных пунктах <11>, ед.
--------------------------------
<10> Количество государственных и муниципальных цирков – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<11> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных цирков в крупнейших городских населенных пунктах составляет 1 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность зоопарками»:
Оз = Кз / Зн x 100 %,
где:
Оз – обеспеченность зоопарками, %,
Кз – количество государственных и муниципальных зоопарков с учетом построенных в отчетном периоде <12>, ед.,
Зн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных зоопарков в крупнейших городских населенных пунктах <13>, ед.
--------------------------------
<12> Количество государственных и муниципальных зоопарков – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<13> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных зоопарков в крупнейших городских населенных пунктах составляет 1 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность парками культуры и отдыха»:
Оп = Кп / Пн x 100 %,
где:
Оп – обеспеченность парками культуры и отдыха, %,
Кп – количество государственных и муниципальных парков культуры и отдыха с учетом построенных в отчетном периоде <14>, ед.,
Пн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных парков культуры и отдыха в крупнейших городских населенных пунктах <15>, ед.
--------------------------------
<14> Количество государственных и муниципальных парков культуры и отдыха – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<15> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных парков культуры и отдыха в крупнейших городских населенных пунктах составляет 2 ед.
Расчет подпоказателя «обеспеченность учреждениями культуры клубного типа»:
Ок = Кк / Ккн x 100 %,
где:
Ок – обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, %,
Кк – количество государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа с учетом построенных в отчетном периоде <16>, ед.,
Ккн – норматив оптимального размещения государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа в крупнейших городских населенных пунктах <17>, ед.
--------------------------------
<16> Количество государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа – данные о респондентах из АИС «Статистика».
<17> В соответствии с Методикой № Р-494 норматив численности государственных и муниципальных учреждений культуры клубного типа в крупнейших городских населенных пунктах составляет 17 ед.»;
1.2.4 в графе 2 строки 1.3.11 Технико-экономических параметров существующих муниципальных объектов системы образования города Перми (приложение 1) слова «МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми» заменить словами «МАДОУ «Детский сад «ТВОЙ МИР» г. Перми»;
1.2.5 дополнить приложением 21 «Перечень земельных участков, предусмотренных под строительство объектов социальной инфраструктуры города Перми в рамках договоров о комплексном развитии территории» согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.6 в Перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми (объекты социальной инфраструктуры местного значения) (приложение 3):
1.2.6.1 в пункте 1 «Образование»:
1.2.6.1.1 в подпункте 1.1 «Дошкольное образование»:
1.2.6.1.1.1 в графе 7 строки 1.1.86 слова «РСГ - Бизнес Сервис» заменить словом «Строитель»;
1.2.6.1.1.2 дополнить строкой 1.1.88 следующего содержания:
«
	1.1.88
	строи-тельство
	здания для размещения дошколь-ного образо-вательного учреждения
	г. Пермь,
Мотовили-хинский район
	360 
	опре-деляется при раз-работке ПД
	инвес-тор не опре-делен
	
	
	
	
	
	
	v/1


»;
1.2.6.1.1.3 строку 1.1.9 изложить в редакции:
«
	1.1.9
	Итого по учреждениям дошкольного образования, ед.
	1
	2
	-
	1
	-
	2
	12


»;
1.2.6.1.2 в подпункте 1.2 «Общее образование»:
1.2.6.1.2.1 в графе 4 строки 1.2.112 слова «ул. Серебристая, 8» заменить словами «ул. Серебристая, 8а»;
1.2.6.1.2.2 дополнить строками 1.2.117 , 1.2.118 следующего содержания:
«
	1.2.117
	стро-итель-ство
	здание для разме-щения обще-образо-ватель-ного учреж-дения
	г. Пермь, 
Мотовили-
хинский район
	








1828
	опре-деля-ется при раз-работке ПД
	инвестор не опреде-лен
	
	
	
	
	
	
	








v/1

	1.2.118
	стро-итель-ство
	здание для разме-щения обще-образо-ватель-ного учреж-дения
	г. Пермь, 
Дзержинс-кий район
	








1226
	опре-деля-ется при раз-работке ПД
	инвестор не опреде-лен
	
	
	
	
	
	
	








v/1


»;
1.2.6.1.2.3 строку 1.2.12 изложить в редакции:
«
	1.2.12
	Итого по учреждениям общего образования, ед.
	4
	-
	2
	3
	2
	-
	5


»;
1.2.6.2 в пункте 2 «Физическая культура и массовый спорт»:
1.2.6.2.1 дополнить строкой 2.145 следующего содержания:
«
	2.145
	стро-итель-ство
	плава-тельный бассейн
	г. Пермь, Дзержин-ский район, 
ул. Подлес-ная 
	56
	-
	общество 
с ограничен-ной ответствен-ностью «Специали-зированный Застройщик «Аксиома»
	
	
	
	
	
	
	v/1


»;
1.2.6.2.2 строку 2.15 изложить в редакции:
«
	2.15
	Итого по объектам спорта, ед.
	5
	1
	1
	1
	-
	-
	13


»;
1.2.7 в Перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми (объекты социальной инфраструктуры регионального значения и местного значения в сферах образования, культуры, физической культуры и массового спорта по перераспределенным полномочиям между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) (приложение 4):
1.2.7.1 подпункт 1.2 пункта 1 изложить в редакции:
«
	1.2
	объекты социальной инфраструктуры местного значения в сфере образования по перераспределенным полномочиям между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края

	1.2.1
	Строительство
	детский сад 
	г. Пермь, микрорайон Плоский
	

624003,0
	350 
мест
	2028-2030

	1.2.2
	Строительство
	школа
(корпус старшей школы)
	г. Пермь, 
микрорайон ДКЖ
	


3193886,5
	1400 
мест
	2025-2028

	1.2.3
	Строительство
	школа
	г. Пермь, 
микрорайон Заимка 
	

1334000,0
	550 
мест
	2029-2031

	1.2.4
	Строительство
	корпус МАОУ «Инженер-ная школа 
им. М.Ю. Цируль-никова» 
г. Перми
	г. Пермь, 
микрорайон 
Вышка 2, 
ул. Целинная/ Мечникова
	






1618428,9
	1050
мест
	2026-2030

	1.2.5
	Строительство
	школа
	г. Пермь,
микрорайон Рабочий поселок
	

2806963,3
	1050 
мест
	2025-2028

	1.2.6
	Строительство
	учебный корпус МАОУ «СОШ 
№ 9 им. А.С. Пушкина» 
г. Перми
	г. Пермь, Комсомольский проспект, 45а
	





944292,8
	400
мест
	2027-2029

	1.2.61
	Строительство
	корпус МАОУ «Гимназия 
№ 10»
г. Перми 
(со сносом существую-щего здания)
	г. Пермь,
проспект Парковый, 27
	






1652335,5
	1050 мест
	2027-2030

	1.2.62
	Строительство
	школа
(корпус начальной школы)
	г. Пермь,
м/р ДКЖ, 
ул. Боровая
	


1334000,0
	550 мест
	2027-2030

	1.2.63
	Строительство
	второй корпус МАОУ «СОШ 
№ 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» 
г. Перми 
	г. Пермь, 
ул. Милицио-нера Власова
	










2190460,9
	1000 мест
	2026-2031

	1.2.7
	Строительство
	здание спортив-ного зала МАОУ «Лицей 
№ 8» 
г. Перми
	г. Пермь, 
шоссе Космонавтов, 194
	





259420,2
	50 человек/
час
	2027-2029

	1.2.8
	Строительство
	здание спортивного зала МАОУ «СОШ № 14» 
г. Перми
	г. Пермь, 
ул. Закамская
	




197503,2
	25 человек/
час

	2029-2030


»;
1.2.7.2 строки 2.2.1-2.2.4 пункта 2.2 изложить в редакции: 

«
	2.2.1
	Строительство
	спортивная трасса для лыжероллеров
	г. Пермь, 
ул. Агроно-мическая, 23
	

373254,2
	25 человек/
смену
	2025-2026

	2.2.2
	Строительство
	плавательный бассейн
	г. Пермь,
ул. Гайвин-ская, 50б
	

540743,6
	114 человек/
смену
	2025-2027

	2.2.3
	Строительство
	физкультурно-оздорови-тельный центр для единоборств
	г. Пермь, 
ул. Крупс-кой, 85, 
ул. Аркадия Гайдара, 11, 13
	




300000,0
	86 человек/
смену 
	2028-2030

	2.2.4
	Строительство
	центр для спортивной гимнастики, спортивной акробатики, аэробики и единоборств
	г. Пермь,
ул. Боровая, 16
	





450000,0
	66 человек/
смену
	2028-2030



»;
1.2.8 в Оценке объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Перми (объекты местного значения) (приложение 6):
1.2.8.1 в пункте 1 «Образование»: 
1.2.8.1.1 подпункт 1.1 «Дошкольное образование» дополнить строкой 1.1.88 следующего содержания:
«
	1.1.88
	строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения
в Мотовилихин-ском районе 
г. Перми
	-
	источник финанси-рования не определен
	
	
	
	
	
	
	стоимость строитель-ства возможно определить после разработки ПД 


»;
1.2.8.1.2 подпункт 1.2 «Общее образование» дополнить строками 1.2.117, 1.2.118 следующего содержания:
«
	1.2.117
	строительство здания для размещения общеобразователь-ного учреждения в Мотовилихинском районе г. Перми
	-
	источник финанси-рования не определен
	
	
	
	
	
	
	стоимость строи-тельства возможно определить после разработки ПД 

	1.2.118
	строительство здания для размещения общеобразователь-ного учреждения
в Дзержинском районе г. Перми
	-
	источник финанси-рования не определен
	
	
	
	
	
	
	стоимость строи-тельства возможно определить после разработки ПД 


»;
1.2.8.2 пункт 2 «Физическая культура и массовый спорт» дополнить строкой 2.145 следующего содержания:
«
	2.145
	строительство плавательного бассейна в Дзержинском районе г. Перми, 
ул. Подлесная
	-
	внебюд-жетные средства
	
	
	
	
	
	
	стоимость строи-тельства возможно определить после разработки ПД


»;
1.2.9 Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения города Перми объектами социальной инфраструктуры (приложение 7) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Обнародовать настоящее решение посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.



Председатель 
Пермской городской Думы                                                                      Д.В. Малютин



Глава города Перми	    Э.О. Соснин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению 
Пермской городской Думы

Приложение 21
к Программе комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры города 
Перми на 2023-2034 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предусмотренных под строительство
объектов социальной инфраструктуры города Перми в рамках договоров о комплексном развитии территории 
 
	№
	Район города Перми
	Территория
	Застройщик
	Реквизиты договора
	Обязательства застройщика



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дзержинс-кий
	микрорайон «Дом культуры железнодо-рожников» 
	акционерное общество «Специализи-рованный застройщик «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь»
	15.05.2024 
№ 35-01-20-29
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства детского сада вместимостью 
не менее 200 мест 
по ул. Детской

	2
	
	микрорайон «Дом культуры железнодо-рожников»
	акционерное общество «Специализи-рованный застройщик «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - Пермь»
	15.05.2024 
№ 35-01-20-29
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства школы вместимостью не менее 1400 мест 
по ул. Василия Каменского 

	3
	
	микрорайон «Комсомольс-кий»  
(контур № 1)
	общество с ограниченной ответствен-ностью
«Специализи-рованный застройщик ПЗСП – Комсомольс-кий»
	29.12.2025 
№ 31-05-3-8-36
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства детского сада 
на 300 мест 
в микрорайоне «Комсомольский»

	4
	
	микрорайон «Комсомольс-кий» 
(контур № 2)
	общество с ограниченной ответствен-ностью
«Специализи-рованный застройщик ПЗСП – Комсомольс-кий»
	29.12.2025 
№ 31-05-3-8-36
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства детского сада  
на 300 мест по улице Хабаровская, улице Вагонная

	5
	Индустриаль-ный
	микрорайон «Авиагородок»
	общество с ограниченной ответствен-ностью «Специализи-рованный застройщик «Практика – Застройщик» 
	14.11.2025 
№ 31-05-3-8-30
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства  школы вместимостью 1050 мест
в микрорайоне «Авиагородок»

	6
	Ленинский
	микрорайон «Камская долина»
	общество с ограниченной ответствен-ностью «Специализи-рованный застройщик «Железно Пермь 2»
	01.07.2024 
№ 31-08-8-31
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства школы на 1775 мест 
в микрорайоне «Камская долина»

	7
	
	микрорайон «Камская долина»
	общество с ограниченной ответствен-ностью «Специализи-рованный застройщик «Железно Пермь 2»
	01.07.2024 
№ 31-08-8-31
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства детского сада 
на 350 мест
 в микрорайоне «Камская долина»

	8
	Свердловский
	улица Куйбышева
	общество с ограниченной ответствен-ностью «Строитель»
	16.01.2025 
№ 31-05-3-8-1
	сформировать 
и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок для строительства школы вместимостью не менее 500 мест по ул. Глеба Успенского
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению 
Пермской городской Думы

Приложение 7
к Программе комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры города 
Перми на 2023-2034 годы

Целевые показатели (индикаторы) 
обеспеченности населения города Перми объектами социальной инфраструктуры

	№
	Целевой показатель (индикатор)
	Справочная информация
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2034 годы



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Образование

	1.1
	доступность дошкольного образования детей 
в возрасте до 8 лет
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	уровень обеспеченности населения города Перми местами в дошкольных образовательных организациях
	
	мест на 
1 тыс. чел.
	59,2
	60,0
	60,3
	60,8
	61,1
	62,0
	64,3

	1.2.1
	
	количество введенных 
в эксплуата-цию зданий учреждений дошкольного образования
	ед.
	





1
	





2
	





-
	





1
	





0
	





2
	





11

	1.2.2
	
	количество вновь созданных мест в учреждениях дошкольного образования
	ед.
	100
	585
	-
	320
	0
	414
	не менее 2061

	1.3
	доля общеобразовательных организаций, укомплектованных 
в соответствии с нормативной наполняемостью
	
	%
	81,2
	83,2
	84,0
	88,0
	88,9
	89,9
	89,9

	1.4
	уровень обеспеченности населения города Перми местами в общеобразовательных организациях
	
	мест на 
1 тыс. чел.
	96,3
	97,9
	99.8
	102,4
	104,3
	106,1
	114,2

	1.4.1
	
	количество введенных в эксплуата-цию зданий общеобра-зовательных учреждений
	ед.
	





6
	





1
	





2
	





2
	





2
	





2
	





9

	1.4.2
	
	количество вновь созданных мест в общеобра-зовательных учреждениях
	ед.
	6301
	1050
	1550
	1593
	2100
	2450
	не менее 8704

	1.5
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	
	%
	78,5
	80,0
	82,0
	83,0
	84,0
	85,0
	не менее 90,0

	1.5.1
	
	количество введенных 
в эксплуата-цию объектов дополнитель-ного образования
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	2.
	Физическая культура и массовый спорт

	2.1
	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта
	
	%
	






65,0
	






65,0
	






66,0
	






66,0
	






68,0
	






70,0
	






70,4

	2.1.1
	
	количество введенных в эксплуата-цию объектов спорта
	ед.
	




5
	




1
	




1
	




2
	




1
	




-
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	2.2
	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом
	
	%
	55,0
	56,5
	58,8
	62,0
	63,6
	65,8
	68,1

	2.3
	уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами
	
	%
	51,9
	51,9
	54,9
	54,9
	54,9
	54,9
	67,3

	2.4
	уровень обеспеченности населения спортивными залами
	
	%
	59,5
	60,9
	61,2
	61,5
	62,9
	63,0
	66,6

	3.
	Культура <18>

	3.1
	Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения:
	
	%
	92,2
	92,2
	92,2
	76,0
	76,0
	76,0
	76,0

	3.1.1
	обеспеченность библиотеками 
	
	%
	38,8
	38,8
	38,8
	70,2
	70,2
	70,2
	70,2

	3.1.2
	обеспеченность музеями
	
	ед.
	78
	78
	78
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5

	3.1.3
	обеспеченность театрами
	
	ед.
	12
	12
	12
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	122,2
	122,2
	122,2
	122,2

	3.1.4
	обеспеченность концертными организациями
	
	ед.
	5
	5
	5
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.1.5
	обеспеченность цирками
	
	ед.
	1
	1
	1
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.1.6
	обеспеченность зоопарками
	
	ед.
	1
	1
	1
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.1.7
	обеспеченность парками культуры 
и отдыха
	
	ед.
	115 (35)
	115 (35)
	115 (35)
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	%
	х
	х
	х
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	3.1.8
	обеспеченность учреждениями культуры клубного типа
	
	%
	х
	х
	х
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1

	3.2
	
	количество введенных в эксплуата-цию объектов культуры (здания детских библиотек, учреждений дополнитель-ного образования в сфере куль-туры, объект культурного наследия региональ-ного значения «Дом уездного земства» (муници-пальное автономное учреждение культуры «Пермский театр юного зрителя»))
	ед.
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-
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-
	





























-
	





























6

	3.3
	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
	
	%
	173,7
	190,9
	[bookmark: undefined]209,7
	216,0
	218,0
	226,1
	226,1

	3.4
	Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города
	
	ед.
	8,6
	9,5
	10,6
	10,8
	10,9
	11,3
	11,3

	4.
	Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры (зданий муниципаль-ных учреждений образования, культуры, физической культуры 
и массового спорта), доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения
	
	%
	











33,5
	











34,0
	











34,5
	











34,9
	











35,3
	











35,4
	











40,0



--------------------------------
<18> Учреждения следующих видов, профиля и специализации: кинозалы, выставочные залы, планетарии не являются респондентами АИС «Статистика» и, соответственно, не включены в подпоказатели показателя «Обеспеченность населения города Перми объектами культурного назначения».
Для подпоказателей 3.1.2-3.1.7 с 2023 года по 2025 год единица измерения представлена фактическая – ед., с 2026 года 
по 2034 год согласно Методике № Р-494 единица измерения указанных подпоказателей выражена в процентном соотношении.
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