Приложение 18

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Перми

на 2025-2043 годы

**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, график выполнения мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры города Перми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027,0 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Виды транспорта | | | | | | | Задачи Программы | | | | |
|  | 926 354,2 | 926 863,4 | 926608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,4 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | 926 608,8 | трамвай | автобус | пешеходное движение | индивид. транспорт | легкий транспорт | грузовой транспорт | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | другие мероприятия МП Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | 1268807,8 |  |  | Бюджет города Перми | 729587,6 | 300000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Пермского края | 104510,4 | 134709,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне | 0,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 70101,4 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  | 54188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 10064,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой | 0,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 47122,4 | СМР | И | Бюджет города Перми | 51663,4 | 50834,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края | 36729,1 | 10393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова | 0,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 505872,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 401690,6 | 401690,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 74606,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ул. Пермской от ул. Плеханова до ул. Попова | 3863,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края | 3863,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 371966,5 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина | 0,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 44349,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  | 34282,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 6367,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | Обустройство примыкания ул.Буксирная к ул.Светлогорская | 1716,3 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 1447,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 268,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17512,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  | 14769,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  | 2743,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | Строительство ул. Борчанинова в районе квартала № 245 от внутриквартального проезда до ул. Пушкина | 2638,2 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 2225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 413,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26920,8 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 22704,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 4216,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ул.Левченко до ул.Нытвенская и территории Морион | 3362,1 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 2835,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 526,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 34306,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 28933,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 5373,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ул.Одоевского от ул.Рязанская до ул.Геологов | 5064,9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 4271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 793,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 84415,6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 71192,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 13222,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | Строительство ул.Качалова от ул.Рязанская до ул.Геологов | 4890,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 4124,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 766,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 81505,8 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 68738,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 12767,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Обустройство проезда вдоль дома по Юрша, 1 | 1738,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 1466,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 272,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17739,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 14961,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 2778,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | Строительство проезда между ул.Солдатова и ул.Анвара Гатауллина | 3336,8 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 2814,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 522,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 34049,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 28715,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 5333,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | Строительство проезда между ул.Голева и ул.Плеханова | 5860,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 4942,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 918,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 59800,8 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 50433,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 9367,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | Строительство автомобильной дороги ул.Монастырская от здания 2а до ул. 1905 года | 64416,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 32587,6 | 21738,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 6052,6 | 4037,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1073600,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 224688,5 | 478950,7 | 201793,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 41731,8 | 88956,4 | 37479,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Окулова | 17264,6 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 14560,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 2704,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 287742,7 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 222014,7 | 20656,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 41235,2 | 3836,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | Строительство проезда по ул.Пихтовая между м/р Юбилейный и м/р Южный | 8755,5 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 7384,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1371,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 145925,3 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 123067,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 22857,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | Строительство ул.Геологов от ул.Космонавта Леонова до ул.Рязанская | 19725,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 16635,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 3089,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 328761,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 277264,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  | 51496,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт ул.Песчаная от от ул.Строителей до пр.Парковый | 8240,5 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 6949,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1290,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 137341,5 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 115828,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 21513,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20 | Строительство участка ул.Красноуральская до ул.Гашкова | 5187,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 4374,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 812,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 52933,7 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 44642,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 8291,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | Строительство ул.Танкистов от ул.Молодогвардейской до ул.Советской Армии | 2861,6 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 2413,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 448,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 29200,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 24626,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 4573,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги от ул.Хабаровская до ул.Якутская с организацией регулируемого пересечения с ул.Якутская | 7653,8 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 6454,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 78100,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 65866,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 12233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 23 | Строительство квартальной улицы от ул.Ленина до ул.Петропавловской (вдоль Пермского академического Театра-Театра по ул. Ленина, 53) | 4374,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 3689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 685,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 44636,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 37644,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 6991,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 24 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Космонавта Беляева до ул.Рязанская | 6477,4 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 5462,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 1014,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 66095,6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 55742,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 10353,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Вишерская | 24774,6 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 20894,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 3880,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 412910,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 260085,5 | 88147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  | 48306,2 | 16371,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ул.Заслонова от ул.Мира до ул.Беляева | 6354,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 5358,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 995,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 105900,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | 89311,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  | 16588,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | Строительство участка ул.Краснополянская до Бродовского тракта | 20688,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 17447,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 3240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 344800,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | 290790,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  | 54009,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция ул.Крылова от ул.Крисанова до ул.Пушкина | 15450,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 13029,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 2420,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 257500,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217165,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 29 | Формирование сети улиц между ж/к "Арсенал" и ж/к "Альпийская Горка" | 13150,4 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 11090,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 2059,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 219174,1 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184842,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34331,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 30 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Рязанская до ул.Чердынская | 16446,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 13869,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 2576,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 274100,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144867,3 | 86297,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26906,5 | 16028,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 31 | Соединение ул.Малая Данилихинская и ул.Моторостроителей | 85301,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 71940,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 13361,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1421695,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460577,7 | 460584,2 | 277840,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85544,0 | 85545,2 | 51603,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция ул.Милиционера Власова от ул.Мира до ул.Геологов | 10128,9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 8542,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 1586,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 168815,6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142372,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26443,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20 | Строительство улицы между ул.Макаренко и ул.Добролюбова | 4738,9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 3996,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 742,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 48355,6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40781,3 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7574,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | Строительство Ивинского проспекта | 29910,9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 15699,8 | 9525,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 2916,0 | 1769,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 498514,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85881,8 | 334545,6 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15951,0 | 62135,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт ул.9 Мая от ул.Шахтерская до ул.Мира | 6234,7 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5258,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 103912,3 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87635,6 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16276,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция ул.Грибоедова от ул.Уинской до ул.Лесная | 9061,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7641,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 151021,1 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124694,5 | 2670,8 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23159,7 | 496,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22 | Строительство проезда между ул.КИМ и ул.Дружбы | 5888,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4966,1 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 60086,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50674,9 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9412,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 24 | Строительство ул.Капитана Пирожкова до ул.5-я Каховская | 6449,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5439,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 65809,5 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55501,1 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10308,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26 | Строительство ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Макаренко | 5751,2 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4850,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 95852,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80838,6 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15014,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | Строительство участка ул.Комбайнеров до шоссе Космонавтов | 4374,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 44636,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37644,2 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6991,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 28 | Формирование сети улиц между ул.Зои Космодемьянской, ул.Строителей, ул.Песчаная, пр.Парковый | 21287,9 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17953,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 354798,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299223,5 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55575,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 30 | Реконструкция ул.Углеуральская от ул.Переселенческая до ул.Строителей | 18192,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15342,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2849,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 303208,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 29234,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231737,8 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42236,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 32 | Строительство участка ул.Юрша от ул.Макаренко до ул.Профессора Чагина | 4963,2 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4185,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 50644,7 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20322,4 | 22389,4 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3774,5 | 4158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 33 | Соединение ул.Баранчинская 2-я и ул.Ивана Франко | 6008,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5067,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 100144,8 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84458,2 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15686,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 33 | Строительство ул.Ординская от ул.Героев Хасана до ул.Полазненская | 7686,1 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6482,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 128102,3 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108036,5 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20065,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 39 | Реконструкция ул.Нытвенская | 6420,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5415,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 107011,9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16676,6 | 73573,0 |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097,4 | 13664,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 39 | Строительство ул.Смирнова до м/р Висим | 29718,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25063,4 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4655,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 495308,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208861,8 | 208861,8 |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38792,3 | 38792,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 45 | Реконструкция ул.Пермской от ул.Попова до ул.Борчанинова | 7055,9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5950,7 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 117598,6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99178,1 |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ул.Топазная | 7663,3 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6462,9 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 127721,3 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107715,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20006,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт ул.Снайперов от ул.Мира до ул.Чайковского | 6757,8 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5699,2 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 68956,9 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57547,6 | 608,0 |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10688,4 | 112,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 49 | Строительство проезда по ул.Краснова на ул.Сибирская | 5187,5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4374,9 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 52933,7 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44642,2 |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8291,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 49 | Соединение ул.4-й Пятилетки с ул.Чистопольская | 6006,6 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5065,7 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 100110,2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84429,0 |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15681,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 52 | Строительство ул.Пашийская от ул.Карпинского до ул.Левченко | 6008,7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5067,5 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 100144,8 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84458,2 |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15686,6 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 52 | Капитальный ремонт ул.Пушкина от ул.Краснова до ул.Островского | 31506,6 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26571,5 |  |  |  |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4935,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 525110,3 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442857,5 |  |  | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82252,8 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 55 | Ул.Нестерова от ул.Куйбышева до ул.Краснофлотской, Ул.Краснофлотская от ул.Нестерова до ул.Камчатовская, Ул.Камчатовская от от ул.Краснофлотской до ул.Нечаевской, Ул.Нечаевская от ул.Камчатовской до ул.Механошина, Ул.Механошина от ул.Нечаевской до ш.Космонавтов | 18222,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 15367,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2854,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 303700,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  | 156383,6 | 99745,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  | 29045,4 | 18525,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 56 | Ул.Народовольческая от дома № 42 до ул.Рабоче-Крестьянской, Ул.Рабоче-Крестьянская от ул.Народовольческой до ул.Революции | 5454,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 4599,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 854,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 90900,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  | 76661,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  | 14238,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 57 | Ул.Бригадирская от дома 14В до ул.Полазненской, Ул.Полазненская от ул.Бригадирской до ул.Ординской, Ул.Ординская от ул.Полазненской до ул.Героев Хасана | 19164,0 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  |  | 16162,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  | 3001,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 319400,0 | СМР | И | Бюджет города Перми |  |  |  |  | 134844,9 | 134524,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
| И | Бюджет Пермского края |  |  |  |  | 25045,0 | 24985,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 58 | Ул.Патриса Лумумбы от бул.Гагарина до ул.Аркадия Гайдара, Ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Ушинского | 12102,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 10206,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 1895,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 201700,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 100065,5 | 70040,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  | 18585,3 | 13008,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 59 | Ул.1-я Красноармейская от ул.Николая Островского до пр.Комсомольский | 12967,9 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 10936,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 216131,7 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  | 164549,6 | 17727,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  | 30562,1 | 3292,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 60 | Ул.Студенческая от бул.Гагарина до ул.Технической Ул.Техническая от ул.Тургенева до ул.Дружбы | 15360,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 12954,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2406,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 256000,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 107950,2 | 107950,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  | 20049,8 | 20049,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Монастырская от ул. Попова до ул. Хохрякова | 21388,6 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 18038,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 3350,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 356476,9 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  | 108912,4 | 191726,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  | 20228,5 | 35609,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ул.Самолетная от ул.Стахановской до ул.Советской Армии | 19320,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 16293,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 3026,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 322000,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  | 13538,8 | 203626,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514,6 | 37820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 62 | Ул.Уссурийская от ул.Молдавская до ул.Генерала Черняховского, Ул.Молдавская от ул.Ракитная до ул.Уссурийская | 11172,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 9422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 1750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 186200,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30963,4 | 126070,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5750,9 | 23415,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 63 | Ул.Клары Цеткин от дома № 33 до дома № 19, Ул.Коминтерна от ул.Куйбышева до ул. Клары Цеткин 19 | 10062,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 8485,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 1576,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 167700,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108519,6 | 32912,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20155,5 | 6112,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 64 | Ул. Окулова от ул. Попова до ул. Хохрякова | 21310,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 17972,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 3338,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 355167,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201678,0 | 97856,0 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37458,0 | 18175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 65 | Ул.Хабаровская от ул.Ветлужской до ул.Кочегаров, Ул.Кочегаров от ул.Хабаровской до ул.Генерала Наумова, Ул.Генерала Наумова от ул.Кочегаров до ул.Ветлужской, Ул.Сочинская от ул.Докучаева до ул.Транспортной, Ул.Транспортная от ул.Сочинской до проезда Низовский, Проезд Низовский от ул.Транспортной до ул.Докучаева | 43542,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 36721,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 6820,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 725700,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120532,7 | 234590,0 | 234590,1 | 22314,3 |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22386,8 | 43570,8 | 43570,8 | 4144,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 66 | Ул.Фонтанная от ул.Николая Островского до ул.Весёлой Ул.Весёлая от ул.Фонтанной до ул.Революции | 9636,0 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 8126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 1509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 160600,0 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135443,8 |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25156,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 67 | Ул.Пушкарская от ул.Старцева до ул.Уинской | 16695,5 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 14080,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2615,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 278257,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76832,0 | 157839,8 |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14270,2 | 29315,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 68 | Ул.Рязанская от ул.Карпинского до дома ул.Рязанская 98/2 | 12945,4 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 10917,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2027,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 215757,4 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76750,3 | 105211,1 |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,0 | 19541,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 69 | Ул. Гашкова от дома № 45 до ул. Ивана Франко | 16785,3 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 14156,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 2629,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 279754,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235934,3 |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43820,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 70 | Ул.Старцева от ул.Юрша до Тр-53 | 13866,1 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  | 10149,2 | 1545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  | 1885,0 | 286,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 231101,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101779,3 | 93123,0 |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18903,7 | 17295,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 71 | Ул.Александровская - ул.Набережная – ул.Сергея Данщина | 19210,5 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16201,3 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3009,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 126435,1 | СМР |  | Бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161027,0 |  | + | + | + | + |  | + | | + | + | + | + |
|  | Бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29907,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого Инвестиции | **9386487,61** | 92256,20 | 492153,60 | 671349,61 | 721835,10 | 774077,23 | 398782,74 | 455485,00 | 340056,23 | 344800,00 | 648447,92 | 648447,90 | 620925,26 | 648447,92 | 544535,62 | 293649,05 | 610183,46 | 580211,95 | 400698,00 | 100144,81 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого бюджет Перми | **14848607,08** | 781251,00 | 781760,30 | 781465,75 | 781465,72 | 781465,72 | 781465,72 | 781465,70 | 781465,72 | 781465,41 | 781465,72 | 781465,72 | 781465,73 | 781465,74 | 781465,72 | 781465,72 | 782144,51 | 781465,72 | 781465,72 | 781465,74 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого бюджет ПК | **2756959,78** | 145103,20 | 145103,10 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,02 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,07 | 145143,09 | 145143,08 | 145143,08 | 144464,29 | 145143,08 | 145143,08 | 145143,05 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого всего | **17605566,86** | 926354,20 | 926863,40 | 926608,83 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,78 | 926608,80 | 926608,44 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,83 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,80 | 926608,78 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |