Приложение 5 к

Извещению о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме
на право заключения договора
о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

г. Пермь                                                                                              «___»________20____

Министерство строительства Пермского края  в  лице министра строительства Пермского края Габдрахманова Артёма Раисовича, действующего на основании Положения о Министерстве строительства Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 18.02.2014 
№ 90-п, распоряжения губернатора Пермского края от 23.01.2023 № 2-рк 
«О приеме и назначении Габдрахманова А.Р.»,  именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и ____________________________________,

(наименование организации)

являющееся победителем торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах города Перми, 
в лице________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя)

действующего(ей) на основании_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании:

- приказа Министерства строительства Пермского края от 18.09.2024   
№ 35-01-12-270 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми»;

- протокола о результатах торгов в форме электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми от ________20__г. (далее – протокол о результатах торгов), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми (далее – Территория комплексного развития).

1.2. Сведения о Территории комплексного развития:

1.2.1. Территория комплексного развития расположена:

- в территориальных зонах Ж-1 (зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки), Ж-2 (зона среднеэтажной жилой застройки) и Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143;

- в подзоне Ж-2 (В 6 эт) с ограничением предельной высоты зданий, строений – не более 6 этажей; П 3,12 с ограничением предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 3,12; в подзоне Ц-2 (В 6 эт) с ограничением предельной высоты зданий, строений – не более 6 этажей; П 3,12 с ограничением предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» – 3,12;

- в функциональной зоне развития сформировавшейся урбанизированной территории (110) и зоне обслуживания застройки рельсовым транспортом (320) планировочного района ПР–3 «Комсомольский проспект» и планировочного района ПР–6 «Елькина» в соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205».

Сведения о местоположении и границах Территории комплексного развития, площадь которой составляет 12,55 (двенадцать целых пятьдесят пять сотых) га, представлена в Приложении 1 к Договору.

Границы Территории комплексного развития определены по границам земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включенные 
в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и по красным линиям, установленным в составе документации по планировке территории, утвержденной:

- постановлением администрации города Перми от 02.11.2009 № 759;

- постановлением администрации города Перми от 12.01.2011 № 1;

- постановлением администрации города Перми от 18.07.2011 № 360;

- постановлением администрации города Перми от 31.12.2013 № 1288.

- постановлением администрации города Перми от 04.08.2015 № 526;

1.2.2. Сведения о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах Территории комплексного развития, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, представлены в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе:

адресный перечень расположенных на Территории комплексного развития многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и их отдельные характеристики указаны в Разделе II Приложения 2 
к Договору;

адресный перечень расположенных на Территории комплексного развития многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства Пермского края от 15.06.2021 № 410-п 
«Об утверждении Порядка реализации решения о комплексном развитии территории в Пермском крае, Порядка согласования проектов решений 
о комплексном развитии территории жилой и нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации муниципального образования Пермского края, Порядка заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества» (далее – Постановление № 410-п), и подлежат сносу или реконструкции и их отдельные характеристики указаны в Разделе III Приложения 2 к настоящему договору;

адресный перечень расположенных на Территории комплексного развития объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры), которые подлежат изъятию (в том числе земельные участки, на которых они расположены) в целях комплексного развития территории жилой застройки для государственных или муниципальных нужд, сносу или реконструкции и их отдельные характеристики указаны в Разделе IV Приложения 2 к Договору;

адресный перечень расположенных на Территории комплексного развития объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, в том числе подлежащих изъятию, сносу или реконструкции, и их отдельные характеристики указаны в Разделе V Приложения 2 к Договору;

адресный перечень расположенных на Территории комплексного развития земельных участков, которые подлежат изъятию и в пределах которых отсутствуют объекты капитального строительства, за исключением линейных объектов, и их отдельные характеристики указаны в Разделе VI Приложения 2 к Договору.

1.3.  На момент заключения настоящего Договора в границах Территории комплексного развития и (или) на прилегающих к ней территориях программами комплексного развития коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры города Перми запланированы следующие мероприятия:

- программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми 
на 2023-2034 годы, утвержденной решением Пермской городской Думы от 27.06.2023 
 №  111, в перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от Территории комплексного развития предусмотрено мероприятие по строительству учебного корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» г. Перми (далее – МАОУ «Школа № 9»)  на 400 – 500 мест с вводом в эксплуатацию объекта в 2026 году (по данным, предоставленным администрацией города Перми, инвестиционный проект по строительству учебного корпуса МАОУ «Школа № 9» приостановлен. Государственной программой Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п, предусмотрено строительство учебного корпуса МАОУ «Школа № 9 проектной мощностью 400 мест с планируемым сроком ввода в эксплуатацию – 2031 год.);

-муниципальной программой «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 923, в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми  в  период с 2025 по 2026 год, включено здание МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 42»  г. Перми, дошкольное отделение по ул. Куйбышева, 68а со сроком реализации мероприятия в 2025 году, здание МАДОУ «Детский сад «Карусель» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 57а со сроком реализации мероприятия в 2025 году (капитальный ремонт здания);

- утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми на момент заключения настоящего Договора в границах Территории комплексного развития и (или) на прилегающих к ней территориях отсутствуют;

- утвержденные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми на момент заключения настоящего Договора в границах Территории комплексного развития и (или) на прилегающих к ней территориях отсутствуют, капитальный ремонт и реконструкция улично-дорожной сети на 2025-2027 годы бюджетом города Перми и муниципальными программами не запланированы.

1.4.	Комплексное развитие территории жилой застройки включает в себя:

внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, в границах которого расположена Территория комплексного развития, в части установления территориальной зоны с основными видами разрешенного использования земельных участков и предельных параметров строительства объектов капитального строительства, установленных 
в приказе Министерства строительства Пермского края от 18.09.2024   
№ 35-01-12-270 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми»;

расселение и снос аварийных многоквартирных домов по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, ул. Седова, 11, указанных в разделе II Приложения 2 к Договору;

расселение и снос многоквартирных домов по ул. Куйбышева, 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74, ул. Пионерской, 5а, ул. Седова, 6, 8, соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, указанных в разделе III Приложения 2 
к Договору;

изъятие нежилых помещений и снос аварийного многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 68;

изъятие и снос объектов капитального строительства нежилого назначения, указанных в Разделе IV приложения 2 к Договору;

изъятие земельных участков, в пределах которых отсутствуют объекты капитального строительства, за исключением линейных объектов, указанных в Разделе VII приложения 2 к Договору;

подготовку документации по планировке территории, состоящей 
из проекта планировки территории и проекта межевания территории (далее – ДПТ), в границах Территории комплексного развития, ее согласование, утверждение уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского края или органом местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) в установленном законом порядке;

осуществление капитального ремонта, ремонта и переустройства улично-дорожной сети с обустройством светофорного регулирования в целях реализации комплексного развития территории;

образование земельных участков, обеспечение проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Территории комплексного развития в соответствии с утвержденной ДПТ;

строительство на земельных участках в границах Территории комплексного развития многоквартирных домов и иных объектов, предусмотренных приказом Министерства строительства Пермского края от 18.09.2024 № 35-01-12-270 
«О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми», обязательство по строительству которых возложено настоящим Договором на Застройщика, в соответствии с утвержденной ДПТ, ввод указанных объектов в эксплуатацию;

осуществление мероприятий по благоустройству Территории комплексного развития. Перечень видов работ по благоустройству территории, сроки 
их выполнения приведены в пункте 3.1.22 Договора.

1.5.	Застройщик осуществляет деятельность, указанную в пункте 1.4 Договора, своими силами, за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц.

1.6. Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

2. Цена права на заключение договора

2.1.	Цена права на заключение Договора с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), определенная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки,
в соответствии с протоколом о результатах торгов от __________20___г. составляет ___________________________________ (_______________________
_____________________________) рублей ________ копеек.

2.2.    Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории 
в размере 7 889 509 (семь миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девять) рублей 30 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1. Договора.

2.3.    Оплата цены, указанной в пункте 2.1. Договора, за вычетом учтенного 
в соответствии с пунктом 2.2. Договора задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора оставшейся суммы денежных средств в размере _____________________(________________________________________________) рублей ___ копеек на счет Министерства по реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК 015773997

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810145370000048

Казначейский счет № 03222643570000005600

Получатель: Минфин Пермского края (Министерство строительства Пермского края, № 058140424)

ИНН 5902293210, КПП 590201001

ОКТМО 57701000

КБК: 000.00.00.00.00.00.0000.510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов».

2.4. НДС в сумме ________________________ (________________________ ____________________________) рублей ______ копеек перечисляется Министерством в федеральный бюджет самостоятельно в соответствии 
с действующим законодательством.

2.5. Застройщик обязан не позднее дня, следующего за днем оплаты цены права на заключение Договора, представить в Министерство копию платежных документов, заверенных печатью банка Застройщика, подтверждающих уплату соответствующей цены права на заключение Договора.

В платежном документе в обязательном порядке указывается номер 
и дата Договора.

В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены права на заключение Договора до истечения срока, указанного в пункте 2.3 Договора, Договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный 
в пункте 2.2. Договора, Застройщику не возвращается.

2.6. При расторжении Договора перечисленные Застройщиком денежные средства в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1 Договора, Застройщику не возвращаются.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1. До направления на согласование в Министерство проекта ДПТ 
в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Договора, представить на рассмотрение Градостроительного совета Пермского края архитектурно-градостроительную концепцию (мастер-план) Территории комплексного развития в соответствии 
с требованиями, установленными приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 18.07.2023 
№ 31-02-1-4-1309, с учетом требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленных статьей 52.9 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143.

3.1.2.  Подготовить в соответствии с согласованной Градостроительным советом Пермского края архитектурно-градостроительной концепцией (мастер-планом) Территории комплексного развития проект ДПТ в составе проекта планировки территории (далее – ППТ) и проекта межевания территории (далее – ПМТ) и представить его на согласование в Министерство в срок не позднее 455 (четырёхсот пятидесяти пяти) календарных дней с момента заключения Договора в части, составляющей предмет Договора, в соответствии с:

- требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

- приказом Министерства строительства Пермского края 18.09.2024   
№ 35-01-12-270 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми»;

- настоящим Договором, в том числе необходимо предусмотреть строительство объектов капитального строительства в соответствии с технико-экономическими показателями и предельными параметрами планируемой застройки, изложенными в Приложении 3 к Договору.

Министерство в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации 
в Министерстве рассматривает направленный Застройщиком проект ДПТ 
и ответным письмом сообщает Застройщику о наличии либо отсутствии замечаний к проекту ДПТ.

В случае наличия замечаний доработанный проект ДПТ с сопроводительным письмом представляется в Министерство для повторного согласования в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента получения Застройщиком письма Министерства о наличии замечаний к проекту ДПТ.

Порядок согласования доработанного проекта ДПТ аналогичен порядку рассмотрения проекта ДПТ, направленного впервые.

3.1.3. Направить согласованный Министерством проект ДПТ на утверждение в уполномоченный орган в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
с момента согласования проекта ДПТ Министерством.

В случае отклонения проекта ДПТ и направления его на доработку уполномоченным органом доработанный проект представляется на утверждение 
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления проекта ДПТ 
на доработку.

Обязательства по подготовке и представлению на утверждение ДПТ считаются исполненными с момента принятия уполномоченным органом решения об утверждении ДПТ (ППТ и ПМТ).

Исполнение обязательств Застройщика, указанных в пункте 3.1.2 и абзаце третьем настоящего пункта Договора, является одним из обязательных условий возникновения у Застройщика права на обращение за предоставлением земельных участков в аренду в составе Территории комплексного развития, которые находятся 
в государственной, муниципальной собственности и (или) государственная, муниципальная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

ДПТ признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязательство по подготовке и обеспечению утверждения ДПТ в следующих случаях:

если в течение сроков, указанных в настоящем пункте Договора, ДПТ 
в установленном порядке не будет направлена в адрес уполномоченного 
на ее утверждение органа, а также в случае, если ДПТ не утверждена уполномоченным органом в установленный ГрК РФ срок по причине полного 
или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации;

если ДПТ не представлена на согласование в Министерство в срок, указанный в абзаце первом пункта 3.1.2 Договора, а также в случае, если согласованная Министерством ДПТ не будет направлена в адрес уполномоченного на утверждение ДПТ органа в течение срока, указанного 
в настоящем пункте Договора.

3.1.4. Инициировать при необходимости внесение изменений в Генеральный план города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 17.12.2010 № 205, Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143.

3.1.5. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города Перми благоустроенные жилые помещения, соответствующие требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), для предоставления их гражданам по договору социального найма взамен жилых помещений, занимаемых ими на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,  по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, ул. Седова, 11, и включенных в решение о комплексном развитии территории, и освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Размер, характеристики, в том числе площадь жилых помещений, Застройщик должен согласовать с администрацией города Перми.

3.1.6. Уплатить собственникам жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, ул. Седова, 11, а также собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, расположенном в границах Территории комплексного развития по Куйбышева, 68, на основании трехстороннего соглашения, заключаемого с администрацией города Перми и собственником изымаемого для муниципальных нужд помещения, в связи с изъятием 
в соответствии с земельным законодательством земельных участков и (или) расположенных  на них объектов недвижимости, по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, 
ул. Седова, 11, сумму возмещения, определённую в соответствии с частью 7  статьи 32 ЖК РФ.

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, ул. Седова, 11, на основании трехстороннего соглашения, заключаемого с администрацией города Перми и с собственником помещения, может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое помещение в соответствии с частью 8 статьи 32 ЖК РФ.

Нести расходы, связанные с определением суммы возмещения, в том числе, путем компенсации расходов администрации города Перми на подготовку отчетов об оценке, составленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также за услуги нотариуса при внесении денежных средств в счет такого возмещения на депозит нотариуса.

В случае незаключения указанных в абзацах первом, втором настоящего пункта Договора трехсторонних соглашений изъятие помещений производится на основании решения суда (часть 9 статья 32 ЖК РФ). Вступившее в законную силу решение суда об изъятии помещения является основанием для перечисления Застройщиком денежных средств для выплаты возмещения за изымаемые для муниципальных нужд помещения в порядке и сроки, определенные решением суда либо администрацией города Перми.

В случае изменения на основании решения суда размера возмещения, определенного трехсторонним соглашением, Застройщик обязуется уплатить в том числе разницу между ранее определенным размером возмещения и размером возмещения, определенным на основании решения суда, после вступления его в законную силу, в порядке и сроки, определенные решением суда либо администрацией города Перми.

3.1.7. Уплатить собственникам освобождаемых жилых помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными, соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, по ул. Куйбышева, 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74, ул. Пионерской, 5а, ул. Седова, 6, 8, в соответствии со статьей 32.1 ЖК РФ, Порядком обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29.10.2021 
№ 831-п (далее – Порядок № 831-п), возмещение, размер которого определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 ЖК РФ, на день, предшествующий дню принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки, взамен освобождаемых ими жилых помещений.

По выбору собственников освобождаемых жилых помещений в многоквартирных домах, не признанных аварийными, соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, по ул. Куйбышева, 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74, ул. Пионерской, 5а, ул. Седова, 6, 8, в соответствии со статьей 32.1 ЖК РФ, Порядком № 831-п, им может быть предоставлено:

другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за освобождаемое жилое помещение на основании письменного заявления собственника;

равнозначное жилое помещение, соответствующее требованиям пункта 2.1, Порядка № 831-п, на основании письменного заявления собственника;

жилое помещение большей площади и (или) жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем предоставляемое жилое помещение, с доплатой 
в порядке, установленном Постановлением Правительства Пермского края 
от 27.07.2021 № 518-п «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки» (далее – Порядок № 518-п), на основании письменного заявления собственника.

В случае, если в передаваемом жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, предоставление собственнику такого жилого помещения возмещения 
не допускается.

3.1.8. Предоставить гражданам взамен жилых помещений, занимаемых ими на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития, и соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, на основании письменного заявления один из следующих вариантов в соответствии со статьей 32.1 ЖК РФ и Постановлением № 831-п:

бесплатно в собственность жилое помещение, общая и жилая площадь которого и количество комнат в котором не меньше соответственно общей и жилой площади освобождаемого жилого помещения и количества комнат в освобождаемом жилом помещении;

бесплатно в собственность равнозначное жилое помещение, соответствующее требованиям части 7 статьи 32.1 ЖК РФ;

жилое помещение в собственность большей площади и (или) жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем предоставляемое жилое помещение, с доплатой в соответствии с Порядком № 831-п.

3.1.9. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность города Перми для предоставления их гражданам по договору социального найма взамен жилых помещений, занимаемых ими на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития, и соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, при наличии письменного заявления нанимателя освобождаемого жилого помещения или  в случае, указанном в абзаце втором пункта 1.20 Порядка № 831-п,   жилые помещения, общая площадь, жилая площадь которых и количество комнат в которых не меньше общей площади, жилой площади освобождаемых жилых помещениях и количества комнат в освобождаемых жилых помещениях.

3.1.9.1. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в том числе гражданам, принятым на учет до 01.03.2005 в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма), и имеющим в собственности или в пользовании на условиях социального найма освобождаемые жилые помещения в многоквартирном доме не признанном аварийным и подлежащим сносу, расположенном в границах Территории комплексного развития, и соответствующего критериям, установленным Постановлением 
№ 410-п, жилищные условия улучшаются путем предоставления во внеочередном порядке жилых помещений в собственность или по договору социального найма исходя из норм предоставления жилого помещения, установленных пунктом 1.6 Порядка № 831-п.

3.1.10. В целях предоставления взамен освобождаемого жилого помещения в многоквартирных домах, не признанных аварийными, соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, другого жилого помещения, равнозначного жилого помещения, жилого помещения большей площади и (или) жилого помещения, имеющего большее количество комнат, чем предоставляемое жилое помещение, с доплатой, собственник или наниматель освобождаемого жилого помещения направляет Застройщику соответствующее письменное заявление, подписанное собственником(-ами) или нанимателем и членами семьи нанимателя освобождаемого жилого помещения.

Сроки направления заявления о предоставлении другого жилого помещения определяются регламентом Застройщика.

Дальнейшее взаимодействие между Застройщиком и собственником(-ами) или нанимателем и членами семьи нанимателя освобождаемого жилого помещения осуществляется в сроки не превышающие сроки, установленные Порядком № 831-п и Порядком № 518-п.

Регламент направления собственником или нанимателем освобождаемого жилого помещения письменных заявлений Застройщику в целях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, (далее – Регламент) подготавливается и направляется Застройщиком для согласования в Министерство в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.11. Заключить договоры, предусматривающие переход права на нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, не признанных аварийными, соответствующих критериям, установленным Постановлением 
№ 410-п, и расположенных в границах Территории комплексного развития по 
ул. Куйбышева, 59, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 72, 74, ул. Пионерской, 5а, ул. Седова, 6, 8.

3.1.12. Подготовить и направить в Министерство план-график поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, в том числе поэтапного освобождения земельных участков от обременений правами граждан и юридических лиц и сноса зданий (строений, сооружений) в срок 
не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора.

План-график поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития формируется на основании Приложения 11 к Договору.

План-график поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития вступает в силу с момента его подписания сторонами после получения информации о его согласовании от администрации города Перми, направленного в администрацию города Перми в соответствии с пунктом 3.3.6 Договора.

3.1.13. Уплатить собственникам изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства нежилого назначения, подлежащих сносу и расположенных в границах Территории комплексного развития, сумму возмещения, определённую в соответствии со статьей 56.8 ЗК РФ,  с учетом требований статьи 56.12 ЗК РФ.

Срок исполнения обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

3.1.14. В случае выявления в границах Территории комплексного развития объекта(-ов) недвижимого имущества, информация о которых отсутствует в сведениях Единого государственного реестра недвижимости и (или) в приказе Министерства строительства Пермского края от 18.09.2024 № 35-01-12-270 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми»,  Застройщик заключает договоры, предусматривающие переход права на указанный(-ые) объект(-ы) недвижимого имущества, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации своими силами, за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц.

3.1.15. Обязательство, предусмотренное пунктом 3.1.5 Договора, считается исполненным с момента подписания Застройщиком и администрацией города Перми документа, подтверждающего передачу Застройщиком администрации города Перми жилых помещений (части жилых помещений) с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по ул. Куйбышева, 55, 57, 60, 67, 70, 71, 73, 76, 78, 80/3, ул. Пионерской, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, 13, 15, ул. Седова, 11, включенных в решение о комплексном развитии территории.

Обязательства, предусмотренные абзацами первым, четвертым, пятым пункта 3.1.6, абзацем первым пункта 3.1.7, пунктом 3.1.13 Договора, считаются исполненными с момента списания средств для выплаты возмещения с расчетного счета Застройщика.

Обязательства, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.1.6 Договора, считаются исполненными с момента осуществления государственной регистрации права собственности на помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития, за муниципальным образованием город Пермь.

Обязательства, предусмотренные абзацами вторым, третьим, четвертым, пятым пункта 3.1.7,  пунктами 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11  Договора, считаются исполненными с момента осуществления государственной регистрации права собственности на помещения в многоквартирных домах, не признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории комплексного развития, и соответствующих критериям, установленным Постановлением № 410-п, расположенных в границах Территории комплексного развития, за Застройщиком.

3.1.16. Исполнение обязательств, предусмотренных пунктом  3.1.2, абзацем первым пункта 3.1.3 настоящего Договора, является одним из обязательных условий возникновения у Застройщика права на обращение за предоставлением земельных участков (одного из земельных участков) в составе Территории комплексного развития, находящихся в государственной, муниципальной собственности и государственная, муниципальная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.

3.1.17.  Срок исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

Обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, в объеме не менее 25% должны быть исполнены Застройщиком в срок не позднее 24 (двадцати четырёх) месяцев с момента заключения Договора, в объеме не менее 50% - в срок не позднее 48 (сорока восьми) месяцев с момента заключения Договора, в объеме не менее 75 % - в срок не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с момента заключения Договора.

Предельный срок полного исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, не может составлять более 72 (семидесяти двух) месяцев с момента заключения Договора.

Объем исполнения обязательств, указанных в настоящем пункте, рассчитывается от площадей помещений в многоквартирных домах, указанных 
в Разделах II, III Приложения 2 к Договору, за исключением жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, 68.

В случае исключения многоквартирного дома (многоквартирных домов), указанного в Разделе III Приложения 2 к Договору, из решения о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с частью 6 статьи 67 ГрК РФ, объем исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, уменьшается на площадь помещений, расположенных в таком многоквартирном доме.

3.1.18. В случае возникновения угрозы обрушения какого-либо из многоквартирных домов, расположенных в границах Территории комплексного развития по ул. Куйбышева, 55, ул. Куйбышева, 57, ул. Куйбышева, 60, ул. Куйбышева, 67, ул. Куйбышева, 70, ул. Куйбышева, 71, ул. Куйбышева, 73, ул. Куйбышева, 76, ул. Куйбышева, 78, ул. Куйбышева, 80/3, ул. Пионерская, 7а, ул. Глеба Успенского, 8, ул. Глеба Успенского, 13, ул. Глеба Успенского, 15, ул. Седова, 11, обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.5, абзацами  первым, вторым пункта 3.1.6 Договора, в отношении такого многоквартирном дома должны быть осуществлены в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента направления Министерством в адрес Застройщика письма с информацией о введении режима повышенной готовности.

Застройщик принимает на себя обязательство по обеспечению в первоочередном порядке жилищных прав всех граждан, жилые помещения которых находятся под угрозой разрушения, связанной с возможным обрушением строительных конструкций объекта капитального строительства, в связи с  введением режима повышенной готовности в границах Территории комплексного развития вне зависимости от очередности, установленной Планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

3.1.19. Обеспечить проведение работ и осуществление действий 
по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, 
и их государственный кадастровый учет.

3.1.20. Осуществить собственными силами и за свой счет отключение от сетей инженерно-технического обеспечения и снос объектов недвижимого имущества, указанных в Разделах II, III, IV Приложения 2 к Договору, и объектов социальной инфраструктуры, указанных в строках 1,2 подраздела 2 Раздела V Приложения 2 к Договору, в сроки, установленные планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, а именно планом-графиком поэтапного освобождения земельных участков от обременений правами граждан и юридических лиц и сноса зданий (строений, сооружений).

3.1.21.  Осуществить строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, обязанность по строительству которых возложена настоящим Договором на Застройщика, на Территории комплексного развития в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными на основании этой документации этапами и максимальными сроками осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также с планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

3.1.22. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента утверждения ДПТ представить на согласование Министерству График благоустройства Территории комплексного развития (далее – График благоустройства), предусматривающий благоустройство земельных участков, в границах которых Застройщиком будут проводится работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, настоящим Договором, и включающим следующие виды работ:

1)  устройство/восстановление проездов;

2)  устройство/восстановление тротуаров;

3) устройство дворовых площадок;

4) озеленение (устройство газонов, восстановление зеленых насаждений);

5) устройство наружного освещения;

6) обустройство Территории комплексного развития в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

7) организация стоков ливневых вод продольными и поперечными уклонами в соответствии с рельефом местности; при наличии технической возможности организовать сток ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Сроки окончания работ по благоустройству Территории комплексного развития – 12 (двенадцать) лет с даты заключения Договора, но не позднее ввода в эксплуатацию последнего объекта капитального строительства, построенного в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

График благоустройства вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.1.23. Обеспечить в период действия Договора содержание Территории комплексного развития (освобожденных, переданных в аренду земельных участков и земельных участков, в отношении которых выданы разрешения 
на использование) и объектов капитального строительства (освобожденных помещений), расположенных в границах Территории комплексного развития.

Содержание, охрану и ограничение доступа на территорию расселяемых 
и расселённых многоквартирных домов, расположенных на Территории комплексного развития, до момента их сноса осуществляет Застройщик.

3.1.24. Создать в границах Территории комплексного развития встроенные (встроенно-пристроенные) помещения в многоквартирных домах для размещения двух детских садов на 150 мест каждый в соответствии с требованиями, установленными Приложением 4 к Договору, или отдельно стоящее здание детского сада на 300 мест в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и в соответствии с требованиями, установленными Приложением 5 к Договору, и безвозмездно передать указанный (-ые) объект (-ы) в собственность муниципального образования город Пермь.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом- графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае строительства отдельно стоящего здания детского сада на 300 мест срок исполнения настоящего обязательства не должен составлять более 96 (девяноста шести) месяцев с момента заключения Договора.

В случае создания встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в многоквартирных домах для размещения одного из детских садов на 150 мест срок исполнения обязательства не должен составлять более 72 (семидесяти двух) месяцев с момента заключения Договора, другого детского сада на 150 мест – более 108 (ста восьми) месяцев с момента заключения Договора.

Исполнение (частичное) исполнение настоящего обязательства подтверждается:

- в случае нового строительства отдельно стоящего здания – разрешением на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства и актом приема-передачи здания, подписанным Застройщиком и администрацией города Перми;

- в случае предоставления встроенных (встроенно-пристроенных) помещений для размещения – актом приема-передачи помещений, подписанным Застройщиком и администрацией города Перми.

Частичным исполнением обязательств считается подписание акта приема-передачи встроенных (встроенно-пристроенных) помещений для размещения одного детского сада на 150 мест.

3.1.25. Освободить, сформировать и передать безвозмездно администрации города Перми земельный участок в границах Территории комплексного развития для строительства школы вместимостью не менее 500 мест по ул. Глеба Успенского в соответствии с ПМТ, разработанным в составе ДПТ в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Договора.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 60 (шестидесяти) месяцев с момента заключения Договора.

3.1.26. Создать или приобрести и безвозмездно передать в собственность Российской Федерации встроенные (встроенно-пристроенные) помещения или отдельно стоящее здание для размещения помещений ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ППК «Роскадастр») в соответствии с требованиями, установленными Приложением 6 к Договору. Местоположение передаваемых объектов недвижимого имущества согласовывается с собственником и правообладателем объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410732:508, 59:01:4410732:517, 59:01:4410732:531, 59:01:4410732:548, 59:01:4410732:606, 59:01:4410732:607.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 96 (девяноста шести) месяцев 
с момента заключения Договора.

Настоящее обязательство должно быть исполнено не позднее начала мероприятий по передаче объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410732:508, 59:01:4410732:517, 59:01:4410732:531, 59:01:4410732:548, 59:01:4410732:606, 59:01:4410732:607 из государственной собственности Российской Федерации в собственность муниципального образования город Пермь в целях реализации мероприятий по комплексному развитию.

Исполнение настоящего обязательства подтверждается:

- в случае нового строительства – разрешением на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства и актом приема-передачи здания(-й), подписанным Застройщиком и органом, уполномоченным на распоряжение федеральным имуществом на территории Пермского края;

- в случае предоставления здания(-й) или помещений без взимания платы – актом приема-передачи здания или помещений, подписанным Застройщиком и органом, уполномоченным на распоряжение федеральным имуществом на территории Пермского края.

3.1.27. Разработать проектно-сметную документацию на строительство нового корпуса школы или реконструкцию существующей школы по ул. Глеба Успенского вместимостью не менее 500 мест, предусмотренной в границах Территории комплексного развития, в соответствии с техническим заданием, выданным администрацией города Перми, и получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий, а также безвозмездно передать указанную документацию  администрации города Перми.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 60 (шестидесяти) месяцев с момента заключения Договора.

3.1.28. Создать или приобрести, а также безвозмездно передать в собственность Пермского края встроенные (встроенно-пристроенные) помещения 
или отдельно стоящее здание административного назначения в соответствии 
с требованиями, установленными Приложением 7 к Договору, совокупная стоимость которых не ниже рыночной стоимости объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Пионерская, 17, увеличенной на индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», определенный на основе прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации, до момента реализации мероприятий по передаче объектов недвижимого имущества 
в собственность Пермского края. Местоположение передаваемых объектов недвижимого имущества согласовывается с собственником объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714.

Стоимость передаваемых объектов недвижимого имущества рассчитывается по следующей формуле:

Sпон= Sсон*Ки,

где:

Sпон – стоимость передаваемых встроенных (встроенно-пристроенных) помещений или отдельно стоящего здания административного назначения;

Sсон – рыночная стоимость объектов недвижимого имущества 
с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714;

Ки – индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», определенный на основе прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации.

Рыночная стоимость объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714, а также безвозмездно передаваемых в собственность Пермского края объекта(-ов) недвижимого имущества должна быть определена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 135-ФЗ) с предоставлением в исполнительный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Пермского края, положительного экспертного заключения в соответствии со статьей 17.1 Закона № 135-ФЗ.

Рыночная оценка объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714 проводится до момента их сноса за счет средств Застройщика.

Рыночная оценка безвозмездно передаваемых в собственность Пермского края объекта(-ов) недвижимого имущества проводится не более чем за 3 (три) месяца до момента передачи объектов, за счет средств Застройщика.

Застройщик также предоставляет в исполнительный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Пермского края экспертное заключение, подготовленное специализированной организацией, о соответствии передаваемых в собственность Пермского края объекта(-ов) недвижимого имущества требованиям, установленным приложением 7 к Договору.

Срок исполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 36 (тридцати шести) месяцев с момента сноса объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714.

Исполнение настоящего обязательства подтверждается:

- в случае строительства объектов недвижимого имущества – разрешением на ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства и актом приема-передачи здания(-й), подписанным Застройщиком и исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Пермского края;

- в случае приобретения для дальнейшего предоставления здания или помещений – актом приема-передачи здания или помещений, подписанным Застройщиком и исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Пермского края.

3.1.29. Безвозмездно передать в собственность муниципального образования город Пермь три квартиры для предоставления детям-сиротам в соответствии с требованиями, установленными Приложением 8 к Договору, созданные в границах Территории комплексного развития или расположенные в границах города Перми.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 60 (шестидесяти) месяцев с момента заключения Договора.

Исполнение настоящего обязательства подтверждается актом приема-передачи жилых помещений, подписанным Застройщиком и администрацией города Перми.

3.1.30. Разработать проектную документацию в целях осуществления капитального ремонта улично-дорожной сети по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Механошина в соответствии с техническим заданием, выданным администрацией города Перми. Разработанную проектную документацию согласовать с администрацией города Перми.

Объем и перечень видов работ определен Приложением 9 к Договору.

Срок исполнения настоящего обязательства устанавливается планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

3.1.31. Осуществить капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Механошина в объемах в соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии с пунктом 3.1.30 настоящего Договора.

В целях выполнения указанных работ заключить с организацией, выполняющей функции собственника автомобильных дорог на территории города Перми, соглашения на осуществление строительного контроля.

Порядок и срок осуществления обязательства определяется планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, но не может составлять более 120 (ста двадцати) месяцев с момента заключения Договора.

Исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства подтверждается официальным письмом от администрации города Перми, направленным в адрес Министерства, с приложением копий подтверждающих документов.

3.1.32. Осуществить ремонт и переустройство улично-дорожной сети в целях реализации мероприятий по комплексному развитию территории. Объем, перечень видов работ и сроки определены Приложением 10 к Договору.

3.1.33.  Подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости (далее – орган регистрации прав), без доверенности заявление о государственной регистрации права собственности Пермского края и (или) муниципального образования города Перми на объекты недвижимости, предусмотренные пунктом 1 части 5 статьи 68 ГрК РФ, в том числе в отношении объектов, создаваемых в рамках проведения капитального ремонта улично-дорожной сети. В таком случае государственная регистрация права собственности Застройщика на передаваемые объекты не осуществляется.

Подготовить и приложить к заявлению о государственной регистрации права собственности необходимый пакет документов.

3.1.34. В случае выполнения работ по реконструкции/сносу в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования город Пермь, осуществить согласование указанных видов работ с собственником и представлять в администрацию города Перми подготовленные по результатам проведения кадастровых работ технические планы на измененные объекты коммунальной инфраструктуры с актуализированными техническими паспортами в виде бумажного и электронного (формат PDF) документов или акта обследования кадастрового инженера на снесенные объекты коммунальной инфраструктуры.

3.1.35. Перечислить безвозмездно в бюджет Пермского края денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек в целях финансирования мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Пермского края, в течение 10 месяцев с момента заключения Договора по реквизитам, указанным в Договоре.

3.1.36.  Ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в адрес Министерства отчёт о ходе реализации Договора 
и объеме выполненных работ в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства, нарастающим итогом.

3.1.37. Уплатить неустойку, штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

3.1.38. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств (устранить недостатки) в отношении выполненных в рамках реализации настоящего Договора мероприятий, в результате выполнения которых созданное и (или) предоставленное имущество передается Застройщиком в муниципальную и (или) государственную собственность, в течение 5 (пять) лет с момента передачи в муниципальную и (или) государственную собственность соответствующих объектов недвижимого имущества.

3.2. Застройщик имеет право:

3.2.1. Обратиться с ходатайством об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости для государственных 
или муниципальных нужд в соответствии со статьями 56.4, 56.12 ЗК РФ в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки.

3.2.2. Обратиться в Министерство с запросом документа, подтверждающего исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2, абзацем первым пункта 3.1.3 настоящего Договора, в целях обращения за предоставлением земельных участков (одного из земельных участков) в составе Территории комплексного развития, находящихся в государственной, муниципальной собственности и государственная, муниципальная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.

3.2.3.	Привлекать к исполнению Договора иное лицо (лиц) для выполнения определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного Застройщиком лица (лиц) Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

3.2.4.	Использовать Территорию комплексного развития в целях 
и на условиях, установленных Договором, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, передать предоставленный 
ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 3.2.3 Договора лицу или лицам без  согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

3.2.5. Обратиться в Министерство с запросом о предоставлении имеющихся исходных данных в отношении Территории комплексного развития.

3.3. Министерство обязуется:

3.3.1. Рассмотреть представленную на согласование Застройщиком ДПТ, в том числе на предмет ее соответствия требованиям к параметрам 
и характеристикам планируемого развития Территории комплексного развития в соответствии с Договором, в срок, указанный в пункте 3.1.2 Договора.

3.3.2. Обеспечить принятие решения и проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации на основании направленного Застройщиком ходатайства в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Договора.

3.3.3. По запросу Застройщика в течение 10 (десяти) рабочих дней подготовить документ, подтверждающий исполнение (частичное исполнение) обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.2, абзацем первым пункта 3.1.3 настоящего Договора, в случае их исполнения (частичного исполнения).

3.3.4. Обеспечить предоставление Застройщику в аренду без проведения торгов земельные участки, образуемые в соответствии с утвержденной ДПТ, в срок не позднее 3 (трёх) месяцев с момента постановки на государственный кадастровый учет данных земельных участков.

3.3.5. Обеспечить выдачу в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, на основании обращения Застройщика градостроительного плана земельного участка, а также разрешения на строительство, в отношении образованных земельных участков;

3.3.6. Направить в администрацию города Перми для согласования план-график поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, в том числе поэтапного освобождения земельных участков от обременений правами граждан и юридических лиц и сноса зданий (строений, сооружений), в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления его в Министерство Застройщиком.

3.4. Министерство имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком обязательств по Договору, в том числе на беспрепятственный доступ 
на Территорию комплексного развития с целью ее осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.4.2. Требовать от Застройщика предоставления ежемесячных и ежегодных отчетов о ходе реализации Договора.

3.4.3.	Требовать от Застройщика устранения выявленных Министерством нарушений условий Договора.

3.4.4.	 В одностороннем порядке отказаться от Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5- 3.1.13, 3.1.18, 3.1.21 – 3.1.32, 3.1.35 Договора.

3.4.5. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора 
в случаях, указанных в пункте 7.8 Договора.

3.4.6. Участвовать в переговорах между Застройщиком и собственником (нанимателем) освобождаемого жилого помещения в многоквартирном доме 
с целью соблюдения жилищных и имущественных прав граждан.

3.4.7. В случаях, если полномочия, необходимые для выполнения обязательств

по Договору, отнесены к полномочиям иных органов, Министерство вправе заключить соглашение о взаимном признании обязательств по настоящему Договору.

4. Способы и размер обеспечения исполнения обязательств

по Договору Застройщиком

4.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, в размере, указанном в Приложении 12 к Договору.

4.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, в срок не позднее возникновения права у Застройщика на обращение за предоставлением земельных участков (одного из земельных участков) в границах Территории комплексного развития, находящихся в государственной, муниципальной собственности и государственная, муниципальная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, до момента исполнения вышеуказанных обязательств в объеме не менее 3% от общего объема обязательств, определённых в соответствии с абзацем четвертым пункта 3.1.17 Договора.

В случае исполнения обязательств в объеме не менее 3% от общего объема обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, до возникновения права у Застройщика на обращение за предоставлением земельных участков (одного из земельных участков) в границах Территории комплексного развития, находящихся в государственной, муниципальной собственности и государственная, муниципальная собственность на которые не разграничена, в аренду  без проведения торгов, обеспечение исполнения обязательств не предоставляется.

4.1.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора в следующие сроки:

- в случае строительства отдельно стоящего детского сада на 300 мест - при достижении показателя общей площади новых жилых помещений в многоквартирных домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, в соответствии с пунктом 3.1.21 Договора в размере 72 тыс. кв. м, но не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора по строительству отдельно стоящего детского сада на 300 мест, до наступления одного из событий, указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

- в случае создания встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в многоквартирном доме для размещения одного из детских садов на 150 мест, - при достижении показателя общей площади новых жилых помещений в многоквартирных домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, в соответствии с пунктом 3.1.21 Договора в размере 36 тыс. кв. м,  но не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора по созданию встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в многоквартирном доме для размещения одного из детских садов на 150 мест, до наступления одного из событий, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

- в случае создания встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в многоквартирном доме для размещения другого детского сада на 150 мест, - при достижении показателя общей площади новых жилых помещений в многоквартирных домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, в соответствии с пунктом 3.1.21 Договора в размере 90 тыс. кв. м, но не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.24 Договора по созданию встроенных (встроенно-пристроенных) помещений в многоквартирном доме для размещения второго детского сада на 150 мест, до наступления одного из событий, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

4.1.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.26 Договора, в срок не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.26 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.26 Договора, до наступления срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется,

4.1.4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.28 Договора, в срок не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.28 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.28 Договора, до наступления срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

4.1.5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.29 Договора, при достижении показателя общей площади новых жилых помещений в многоквартирных домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, в соответствии с пунктом 3.1.21 Договора в размере 18 тыс. кв. м, но в срок не позднее чем за 12 (двенадцать) месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.29 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.29 Договора, до наступления одного из событий, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

4.1.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Застройщиком в отношении обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.31 Договора, при достижении показателя общей площади новых жилых помещений в многоквартирных домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, в соответствии с пунктом 3.1.21 Договора в размере 108 тыс. кв. м, но не позднее чем за 12 (двенадцать)  месяцев до окончания срока исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.31 Договора, установленного планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития.

В случае исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.31 Договора, до наступления одного из событий, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора, обеспечение исполнения обязательства не предоставляется.

4.2. Обеспечение исполнения обязательств распространяется на обязательства, предусмотренные пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, соблюдение сроков исполнения данных обязательств, надлежащее их качество, а также уплату неустоек (штрафа), начисленных в связи с нарушением срока и(или) ненадлежащим исполнением указанных обязательств.

4.3.	В случае непредставления обеспечения исполнения обязательств по любому из обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, в установленные Договором сроки, Министерство вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

4.4. При одностороннем отказе Министерства от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком соответствующего обязательства, предусмотренного пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31, обеспечение исполнения обязательств по соответствующему обязательству Министерством Застройщику не возвращается.

4.5. В ходе исполнения Договора Застройщик вправе по согласованию с Министерством изменить способ обеспечения исполнения обязательств и предоставить Министерству взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств новое обеспечение исполнения обязательств, размер которого может быть уменьшен пропорционально стоимости исполненных обязательств в соответствии с расчетом, указанным в Приложении 12 к Договору.

4.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств, представленное Застройщиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств до прекращения соответствующих обязательств, Застройщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления одного из вышеуказанных событий предоставить Министерству иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств в соответствии с требованиями Договора.

За каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется неустойка в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от размера подлежащего предоставлению обеспечения исполнения обязательств.

4.7. В случае неисполнения Застройщиком обязательств по уплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, в срок, предусмотренный пунктом 6.4 настоящего Договора, Министерство вправе истребовать неуплаченную сумму неустойки из обеспечения исполнения обязательств.

4.8. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Застройщиком одним из следующих способов:

4.8.1. предоставление независимых гарантий (далее – гарантии), оформленных на следующих условиях:

1) 	срок действия гарантии должен превышать сроки исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, установленные планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, не менее чем на 1 (один) месяц;

2) организации, которые вправе выдавать гарантии, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

3)	условия выданной Застройщику гарантии должны допускать право Министерства на истребование неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора по одному из невыполненных обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, в обеспечение исполнения которого выдана гарантия, из денежной суммы гарантии, а также изменение гарантии только с согласия Министерства;

4) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Министерству (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Министерства (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

5) расторжение Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором, не влияет на обязательства гаранта перед Министерством по независимой гарантии. При этом независимая гарантия продолжает действовать до срока, установленного такой независимой гарантией.

4.8.2.	внесение денежных средств в валюте Российской Федерации на следующих условиях:

1)	денежные средства вносятся на счет Министерства в качестве обеспечения исполнения каждого обязательства по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК 015773997

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810145370000048

Казначейский счет № 03222643570000005600

Получатель: Министерство финансов Пермского края (Министерство строительства Пермского края, л/с 058140424)

ИНН 5902293210

КПП 590201001

ОКТМО 57701000;

2)	денежные средства возвращаются Застройщику при условии надлежащего исполнения им своих обязательств, предусмотренных 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31 Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Министерством соответствующего письменного требования Застройщика с указанием банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства, но не ранее даты окончания срока действия Договора;

3) возврат Застройщику части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств (если такая форма обеспечения исполнения обязательств применяется Застройщиком), в случае уменьшения размера обеспечения исполнения обязательств в соответствии с пунктом 4.5 Договора, осуществляется Министерством в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения обязательств, рассчитанный Министерством на основании информации об исполнении Договора, в течение не более 30 (тридцати) дней с даты получения Министерством соответствующего заявления Застройщика.

5. Особые условия

5.1.	Застройщик не вправе:

передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу;

уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

5.2. Неотделимые улучшения Территории комплексного развития, образованных земельных участков, созданные в результате выполнения работ по подготовке Территории комплексного развития, произведенные до начала строительства объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства, иных объектов в случае досрочного расторжения Договора по требованию Министерства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Застройщиком либо истечения срока действия договора поступают в собственность Пермского края без дальнейшего возмещения Министерством их стоимости и (или) иных затрат по акту приема-передачи.

5.3. Снятие земельного участка с государственного кадастрового учета или преобразование земельного участка, расположенного в границах Территории комплексного развития, в отношении которой заключен настоящий Договор, 
в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на  земельные  участки,  образованные  из  такого  земельного  участка,  не  является основанием  для  прекращения  прав  и  обязанностей,  определенных  настоящим Договором.

5.4.  Отказ Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельных участков  
в случае предоставления их или их части в субаренду в соответствии с пунктом 3.2.3. настоящего Договора.

5.5.  В случае одностороннего отказа Министерства от исполнения настоящего Договора, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа арендодателя от договоров аренды таких земельных участков.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения срока исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,  3.1.11, 3.1.18, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.31,  3.1.35. Договора, Министерство вправе потребовать от Застройщика уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки, установленной Банком России, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от Цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора в срок, установленный пунктом 3.1.17 Договора, и обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.18 Договора, Министерство вправе потребовать уплату штрафа в размере, определяемом по формуле:

P = S × C,

где

P – размер штрафа, руб.;

S – площадь не расселенных Застройщиком помещений многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках реализации Договора, кв.м.;

C - средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, утверждаемая Правительством Пермского края в целях расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений принимаемая на дату расчета размера штрафа, руб.

6.4. Уплата денежных средств, составляющих неустойку, штраф 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств по Договору, осуществляется Застройщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Застройщиком требования Министерства об уплате неустойки или штрафа на счет Министерства по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК 015773997

Единый казначейский счет (ЕКС) № 40102810145370000048

Казначейский счет № 03100643000000015600

Получатель: УФК по Пермскому краю (Министерство строительства Пермского края)

Лицевой счет 04562093880

ИНН 5902293210, КПП 590201001

ОКТМО 57701000

КБК: 814 1 16 07090 02 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации».

6.5. Уплата неустойки не освобождает Застройщика от надлежащего исполнения возложенных на них по Договору обязательств.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5- 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11- 3.1.13, 3.1.18, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.24-3.1.32 Договора, Застройщик обязан возместить в полном объеме убытки, возникшие в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

6.7. Положения пункта 6.2 Договора в части исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 3.1.18 Договора, пункта 6.3 Договора, не применяются в случае наличия непредвиденных обстоятельств, информация о которых направлена Застройщиком в Министерство не позднее сроков исполнения указанных обязательств, установленных планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития (в части исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,  3.1.11 Договора, и установленных пунктом 3.1.18 Договора, в части исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.18 Договора), в составе ежемесячного отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 3.1.36 настоящего Договора, или официальным письмом.

Непредвиденными считаются обстоятельства, препятствующие исполнению или надлежащему исполнению Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, связанные со сроками принятия наследства гражданином, права которого затрагиваются в связи с исполнением Договора (далее – гражданин), с неизвестностью места пребывания гражданина, наличием судебного разбирательства по делу о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 ЖК РФ, или судебного разбирательства по делу, связанному с изъятием жилого помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 ЖК РФ, и другим причинам, связанным с личностью гражданина.

В случае исключения многоквартирных домов (одного из многоквартирного дома), указанного в Разделе III Приложения 2 к Договору, из решения о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с частью 6 статьи 67 ГрК РФ, положения пункта 6.2 Договора в части исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, пункта 6.3 Договора, в отношении не расселенных Застройщиком помещений, расположенных в соответствующих многоквартирных домов (одного из многоквартирного дома) не применяются.

7. Срок действия договора. Условия расторжения договора

7.1.	Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Срок действия Договора составляет 12 (двенадцать) лет с даты заключения Договора.

7.2.	Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного, при следующих условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.

7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

7.4. До вступления Договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выполнение условий Договора, осуществляются ими на свой риск 
и под свою ответственность.

7.5.	Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на неопределенный срок.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5- 3.1.13, 3.1.18, 3.1.21 – 3.1.32, 3.1.35 Договора, Министерство вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Застройщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора, при этом право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа арендодателя от договоров аренды земельных участков.

7.7. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае отказа Министерства от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 Договора, направив Министерству письменное уведомление об этом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора.

7.8. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной 
из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, а также в случаях:

нарушения условий или сроков, предусмотренных Договором либо планом-графиком поэтапной реализации мероприятий в отношении Территории комплексного развития, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 7.6, 7.7 Договора;

невыполнения обязательств, предусмотренных абзацем вторым пункта 9.1 Договора.

7.9. Преобразование земельного участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные путем раздела земельного участка, не является основанием для прекращения прав 
и обязанностей, определенных Договором.

7.10. При досрочном расторжении Договора по требованию одной из сторон в судебном порядке также подлежат расторжению договоры аренды земельных участков.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.3. Обстоятельствами непреодолимой силы по Договору являются: военные действия, гражданские волнения, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9. Изменение условий Договора и разрешение споров

9.1.	 Изменение существенных условий договора, указанных в соответствии с частью 4 статьи 68 ГрК РФ, и условий, изложенных в разделе 3 настоящего Договора, по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий вызвано непредвиденными обстоятельствами в соответствии с абзацем  вторым пункта 6.7 настоящего Договора и (или) обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

9.2.	Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

9.4.  В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, 
а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Пермского края.

10. Заключительные положения

10.1.	При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга 
в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении 
в течение 7 (семи) рабочих дней со дня внесения изменений.

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона 
не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной 
по реквизитам, указанным в тексте настоящего Договора.

10.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр предназначен для Застройщика, два экземпляра – для Министерства.

10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - документ) должны направляться по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора одним из следующих способов:

курьерской доставкой. Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны. Расписка должна содержать дату получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документ считается доставленным (полученным) и в тех случаях, если он поступил по указанному адресу, но по обстоятельствам, зависящим от Сторон, не был вручен или Сторона не ознакомилась с ним.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Министерство | Застройщик |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица: Министерство строительства Пермского края | Наименование юридического лица: |
| Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 520 | Юридический адрес: |
| ИНН 5902293210 КПП 590201001 ОГРН 1055900367434 | ИНН КПП ОГРН |
| Получатель: Минфин Пермского края (Министерство строительства Пермского края, № 058140424) Единый казначейский счет № 40102810145370000048 Казначейский счет № 03222643570000005600 Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь БИК 015773997 ОКТМО 57701000 | Расчетный счет 40702810316540143875 Наименование банка: ПАО Сбербанк Корреспондентский счет № 30101810316540143875 БИК 046577674 |
| Подпись ________ /Габдрахманов А.Р./ М. П. | Подпись _______ /________________/ М. П. |

Приложение 1

к Договору о комплексном развитии территории

жилой застройки по ул. Куйбышева

в Свердловском районе города Перми

от                     №

СВЕДЕНИЯ

о местоположении и границах территории жилой застройки ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми, подлежащей комплексному развитию

Каталог координат поворотных точек границ территории

по ул. Куйбышева в Свердловском районе

города Перми (система координат МСК-59)

| Номер поворотной точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 516770,92 | 2231729,38 |
| 2 | 516767,43 | 2231731,74 |
| 3 | 516713,23 | 2231768,36 |
| 4 | 516671,16 | 2231796,79 |
| 5 | 516661,35 | 2231802,30 |
| 6 | 516672,96 | 2231826,68 |
| 7 | 516695,24 | 2231866,88 |
| 8 | 516705,89 | 2231861,97 |
| 9 | 516705,20 | 2231877,21 |
| 10 | 516692,45 | 2231876,18 |
| 11 | 516691,98 | 2231881,84 |
| 12 | 516690,96 | 2231894,07 |
| 13 | 516690,45 | 2231900,17 |
| 14 | 516687,04 | 2231917,65 |
| 15 | 516686,85 | 2231917,60 |
| 16 | 516686,64 | 2231918,62 |
| 17 | 516685,57 | 2231923,83 |
| 18 | 516681,06 | 2231945,71 |
| 19 | 516668,98 | 2231942,38 |
| 20 | 516665,42 | 2231955,87 |
| 21 | 516662,42 | 2231967,29 |
| 22 | 516672,90 | 2231969,56 |
| 23 | 516672,93 | 2231969,91 |
| 24 | 516675,40 | 2231970,52 |
| 25 | 516677,55 | 2231992,21 |
| 26 | 516674,10 | 2231997,92 |
| 27 | 516679,69 | 2232001,57 |
| 28 | 516677,87 | 2232005,81 |
| 29 | 516671,18 | 2232002,75 |
| 30 | 516670,94 | 2232003,14 |
| 31 | 516655,64 | 2232002,75 |
| 32 | 516655,21 | 2232006,79 |
| 33 | 516655,21 | 2232007,28 |
| 34 | 516655,12 | 2232013,09 |
| 35 | 516654,58 | 2232013,83 |
| 36 | 516654,51 | 2232014,54 |
| 37 | 516654,15 | 2232032,30 |
| 38 | 516653,71 | 2232038,11 |
| 39 | 516651,82 | 2232062,53 |
| 40 | 516645,46 | 2232062,16 |
| 41 | 516645,97 | 2232068,61 |
| 42 | 516630,90 | 2232070,56 |
| 43 | 516624,56 | 2232070,35 |
| 44 | 516623,20 | 2232063,34 |
| 45 | 516619,09 | 2232061,03 |
| 46 | 516616,69 | 2232056,63 |
| 47 | 516616,18 | 2232056,69 |
| 48 | 516611,43 | 2232047,63 |
| 49 | 516536,31 | 2232092,57 |
| 50 | 516520,20 | 2232102,16 |
| 51 | 516516,68 | 2232095,82 |
| 52 | 516508,54 | 2232080,58 |
| 53 | 516506,76 | 2232076,92 |
| 54 | 516480,51 | 2232028,62 |
| 55 | 516479,27 | 2232029,36 |
| 56 | 516469,28 | 2232034,90 |
| 57 | 516457,81 | 2232040,62 |
| 58 | 516457,19 | 2232040,48 |
| 59 | 516434,58 | 2232035,40 |
| 60 | 516426,38 | 2232070,69 |
| 61 | 516425,14 | 2232076,24 |
| 62 | 516419,89 | 2232099,80 |
| 63 | 516413,84 | 2232128,79 |
| 64 | 516410,51 | 2232144,78 |
| 65 | 516410,91 | 2232144,86 |
| 66 | 516418,88 | 2232140,17 |
| 67 | 516435,14 | 2232131,21 |
| 68 | 516437,78 | 2232129,76 |
| 69 | 516433,75 | 2232116,00 |
| 70 | 516433,27 | 2232114,94 |
| 71 | 516461,67 | 2232098,32 |
| 72 | 516468,96 | 2232097,09 |
| 73 | 516466,12 | 2232098,64 |
| 74 | 516470,68 | 2232107,60 |
| 75 | 516487,95 | 2232142,12 |
| 76 | 516450,70 | 2232160,69 |
| 77 | 516443,87 | 2232163,93 |
| 78 | 516395,18 | 2232188,21 |
| 79 | 516394,76 | 2232188,42 |
| 80 | 516394,47 | 2232187,83 |
| 81 | 516390,10 | 2232179,13 |
| 82 | 516387,80 | 2232174,55 |
| 83 | 516359,31 | 2232165,99 |
| 84 | 516357,18 | 2232165,35 |
| 85 | 516356,23 | 2232164,17 |
| 86 | 516349,87 | 2232162,81 |
| 87 | 516344,42 | 2232161,67 |
| 88 | 516337,81 | 2232177,31 |
| 89 | 516330,32 | 2232196,13 |
| 90 | 516329,54 | 2232196,58 |
| 91 | 516330,30 | 2232198,23 |
| 92 | 516327,58 | 2232199,87 |
| 93 | 516328,14 | 2232201,01 |
| 94 | 516322,03 | 2232204,06 |
| 95 | 516316,47 | 2232206,82 |
| 96 | 516315,16 | 2232207,49 |
| 97 | 516324,18 | 2232223,76 |
| 98 | 516302,22 | 2232233,64 |
| 99 | 516292,77 | 2232238,47 |
| 100 | 516286,68 | 2232226,84 |
| 101 | 516283,64 | 2232228,51 |
| 102 | 516283,34 | 2232227,99 |
| 103 | 516280,19 | 2232229,61 |
| 104 | 516275,93 | 2232221,69 |
| 105 | 516259,56 | 2232231,08 |
| 106 | 516240,61 | 2232196,24 |
| 107 | 516222,30 | 2232206,06 |
| 108 | 516224,77 | 2232210,40 |
| 109 | 516215,23 | 2232216,58 |
| 110 | 516240,07 | 2232265,38 |
| 111 | 516234,27 | 2232268,35 |
| 112 | 516227,52 | 2232271,77 |
| 113 | 516205,85 | 2232282,71 |
| 114 | 516180,24 | 2232295,37 |
| 115 | 516152,72 | 2232309,40 |
| 116 | 516152,59 | 2232309,13 |
| 117 | 516147,80 | 2232311,52 |
| 118 | 516137,69 | 2232316,56 |
| 119 | 516111,38 | 2232329,66 |
| 120 | 516105,30 | 2232332,69 |
| 121 | 516105,98 | 2232334,02 |
| 122 | 516095,93 | 2232339,02 |
| 123 | 516093,62 | 2232334,46 |
| 124 | 516093,44 | 2232334,12 |
| 125 | 516090,69 | 2232328,72 |
| 126 | 516087,46 | 2232322,33 |
| 127 | 516080,14 | 2232307,92 |
| 128 | 516075,61 | 2232298,99 |
| 129 | 516079,68 | 2232296,97 |
| 130 | 516080,26 | 2232296,69 |
| 131 | 516090,53 | 2232291,50 |
| 132 | 516087,73 | 2232286,44 |
| 133 | 516102,27 | 2232278,68 |
| 134 | 516103,05 | 2232278,26 |
| 135 | 516106,46 | 2232276,83 |
| 136 | 516107,89 | 2232276,01 |
| 137 | 516074,55 | 2232218,26 |
| 138 | 516101,46 | 2232202,59 |
| 139 | 516097,25 | 2232195,54 |
| 140 | 516104,64 | 2232191,24 |
| 141 | 516102,32 | 2232187,41 |
| 142 | 516113,12 | 2232180,68 |
| 143 | 516097,81 | 2232153,64 |
| 144 | 516100,41 | 2232152,15 |
| 145 | 516099,38 | 2232150,32 |
| 146 | 516168,40 | 2232111,64 |
| 147 | 516168,98 | 2232112,66 |
| 148 | 516169,17 | 2232112,97 |
| 149 | 516219,44 | 2232084,33 |
| 150 | 516240,41 | 2232072,08 |
| 151 | 516261,56 | 2232060,16 |
| 152 | 516247,99 | 2232035,74 |
| 153 | 516242,15 | 2232025,24 |
| 154 | 516226,38 | 2231996,85 |
| 155 | 516276,34 | 2231968,43 |
| 156 | 516315,08 | 2231946,39 |
| 157 | 516326,45 | 2231966,38 |
| 158 | 516339,67 | 2231958,88 |
| 159 | 516336,53 | 2231953,29 |
| 160 | 516366,91 | 2231936,19 |
| 161 | 516368,89 | 2231939,70 |
| 162 | 516389,50 | 2231927,85 |
| 163 | 516431,41 | 2231903,75 |
| 164 | 516429,36 | 2231899,74 |
| 165 | 516431,21 | 2231882,23 |
| 166 | 516432,21 | 2231881,65 |
| 167 | 516424,19 | 2231863,01 |
| 168 | 516437,43 | 2231870,51 |
| 169 | 516476,91 | 2231848,75 |
| 170 | 516448,29 | 2231798,39 |
| 171 | 516470,88 | 2231785,55 |
| 172 | 516500,62 | 2231769,26 |
| 173 | 516504,98 | 2231776,92 |
| 174 | 516516,11 | 2231796,47 |
| 175 | 516521,15 | 2231799,87 |
| 176 | 516539,22 | 2231790,00 |
| 177 | 516540,93 | 2231793,60 |
| 178 | 516538,12 | 2231795,49 |
| 179 | 516545,34 | 2231808,23 |
| 180 | 516536,20 | 2231813,37 |
| 181 | 516549,49 | 2231837,14 |
| 182 | 516555,68 | 2231833,67 |
| 183 | 516566,93 | 2231853,72 |
| 184 | 516608,80 | 2231830,24 |
| 185 | 516586,78 | 2231791,00 |
| 186 | 516603,17 | 2231781,80 |
| 187 | 516592,38 | 2231760,91 |
| 188 | 516598,18 | 2231759,18 |
| 189 | 516599,05 | 2231759,29 |
| 190 | 516606,13 | 2231760,16 |
| 191 | 516637,20 | 2231764,00 |
| 192 | 516640,61 | 2231768,18 |
| 193 | 516654,28 | 2231759,15 |
| 194 | 516658,43 | 2231740,11 |
| 195 | 516668,17 | 2231721,03 |
| 196 | 516673,67 | 2231696,84 |
| 197 | 516726,49 | 2231711,33 |
| 198 | 516737,24 | 2231714,96 |
| 199 | 516749,37 | 2231704,98 |
| 200 | 516752,42 | 2231702,47 |
| 201 | 516760,56 | 2231714,32 |
| 1 | 516770,92 | 2231729,38 |
| 202 | 516624,94 | 2231855,04 |
| 203 | 516637,96 | 2231878,41 |
| 204 | 516647,86 | 2231884,59 |
| 205 | 516657,93 | 2231890,63 |
| 206 | 516663,11 | 2231900,93 |
| 207 | 516665,14 | 2231905,41 |
| 208 | 516666,74 | 2231911,43 |
| 209 | 516666,73 | 2231915,80 |
| 210 | 516665,23 | 2231921,10 |
| 211 | 516661,83 | 2231925,84 |
| 212 | 516661,75 | 2231925,95 |
| 213 | 516661,06 | 2231926,48 |
| 214 | 516651,37 | 2231933,93 |
| 215 | 516661,50 | 2231936,78 |
| 216 | 516660,69 | 2231939,79 |
| 217 | 516656,88 | 2231951,84 |
| 218 | 516656,54 | 2231952,92 |
| 219 | 516650,78 | 2231957,41 |
| 220 | 516651,08 | 2231958,42 |
| 221 | 516647,18 | 2231958,80 |
| 222 | 516639,77 | 2231959,54 |
| 223 | 516638,74 | 2231964,29 |
| 224 | 516615,85 | 2231970,04 |
| 225 | 516615,76 | 2231972,10 |
| 226 | 516614,13 | 2231974,18 |
| 227 | 516597,92 | 2231978,67 |
| 228 | 516585,97 | 2231983,10 |
| 229 | 516583,32 | 2231982,38 |
| 230 | 516573,48 | 2231977,34 |
| 231 | 516543,16 | 2231994,54 |
| 232 | 516540,82 | 2231995,87 |
| 233 | 516535,07 | 2231999,20 |
| 234 | 516524,64 | 2232005,12 |
| 235 | 516519,00 | 2232008,34 |
| 236 | 516518,15 | 2232008,82 |
| 237 | 516511,14 | 2232012,81 |
| 238 | 516505,34 | 2232016,11 |
| 239 | 516504,33 | 2232014,46 |
| 240 | 516496,64 | 2232018,63 |
| 241 | 516496,97 | 2232021,13 |
| 242 | 516491,63 | 2232011,19 |
| 243 | 516471,59 | 2231975,67 |
| 244 | 516457,32 | 2231950,37 |
| 245 | 516481,10 | 2231936,71 |
| 246 | 516492,92 | 2231929,91 |
| 247 | 516517,03 | 2231916,06 |
| 248 | 516516,53 | 2231915,12 |
| 249 | 516539,23 | 2231902,28 |
| 250 | 516585,26 | 2231876,26 |
| 251 | 516591,39 | 2231873,66 |
| 202 | 516624,94 | 2231855,04 |
| 252 | 516333,12 | 2232126,84 |
| 253 | 516331,55 | 2232131,97 |
| 254 | 516324,89 | 2232149,83 |
| 255 | 516318,12 | 2232152,98 |
| 256 | 516293,67 | 2232164,74 |
| 257 | 516268,77 | 2232122,24 |
| 258 | 516269,70 | 2232121,74 |
| 259 | 516298,92 | 2232106,25 |
| 260 | 516300,07 | 2232108,38 |
| 261 | 516309,53 | 2232103,70 |
| 262 | 516319,02 | 2232122,61 |
| 263 | 516320,20 | 2232124,81 |
| 252 | 516333,12 | 2232126,84 |

Приложение 2

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки 
по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

от                   №

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми, подлежащей комплексному развитию, 
в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома

Раздел I. Перечень земельных участков и расположенных в границах указанных земельных участков 
объектов капитального строительства*

| № п/п | Адрес | Кадастровый номер земельного участка в границах КРТ | Кадастровый номер объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка | Вид объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 55 | 59:01:4410226:2076 | 59:01:4410226:733 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:4410226:2058 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома по улице Куйбышева, 55 |
|  |  |  | 59:01:4410226:2057 | Иное сооружение (Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до ЩР жилого дома по улице Куйбышева, 53) |
|  |  |  | 59:01:4410226:2056 | Иное сооружение (КЛ 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома № 57 по улице Куйбышева) |
|  |  |  | 59:01:4410226:1024 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:77478 | Сооружения электроэнергетики |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» |
| 2. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 55 | 59:01:4410226:2077 | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 3. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 55 | 59:01:4410226:2078 | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
| 4. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 55а | 59:01:4410226:1882 | 59:01:4410226:2058 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома по улице Куйбышева, 55 |
|  |  |  | 59:01:0000000:77478 | Электросетевой комплекс Подстанция 35/6 кВ «Центральная» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами |
|  |  |  | 59:01:4410226:2057 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до ЩР жилого дома по улице Куйбышева, 53 |
|  |  |  | 59:01:4410226:2056 | Иное сооружение (КЛ 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома № 57 по улице Куйбышева) |
|  |  |  | 59:01:0000000:14159 | Кабельная линия 0,4 кВ |
| 5. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 57 | 59:01:4410226:11 | 59:01:4410226:45 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» |
|  |  |  | 59:01:0000000:77478 | Электросетевой комплекс Подстанция 35/6 кВ "Центральная" с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410226:2056 | Иное сооружение (КЛ 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома № 57 по улице Куйбышева) |
|  |  |  | 59:01:4410226:1023 | Водопроводная сеть |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
| 6. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 59 | 59:01:4410226:20 | 59:01:4410226:71 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:4410226:75 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ |
|  |  |  | 59:01:4410226:77 | Тепловая сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
| 7. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 13 | 59:01:4410226:18 | 59:01:4410226:72 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
| 8. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 15 | 59:01:4410226:13 | 59:01:4410226:48 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:90250 | Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410226:62 | Тепловая сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:77478 | Сооружения электроэнергетики |
|  |  |  | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» |
| 9. | г. Пермь (до пересечения с ул. Краснофлотская и ул. Куйбышева) | 59:01:0000000:91830 | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:00:0000000:90250 | Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ "Данилиха" с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:4410729:2023 | Сеть теплоснабжения от ТК-35-25 и ТК-35-25-2 до многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Глеба Успенского |
|  |  |  | 59:01:4211218:12 | Сооружение |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 10. | г. Пермь, ул. Куйбышева (до пересечения с ул. Механошина и ул. Глеба Успенского) | 59:01:0000000:85091 | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» |
|  |  |  | 59:01:0000000:78762 | Сети наружного освещения Свердловского района |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:90671 | 2БКТП 6/0,4 кВ и КЛ 6 кВ для энергоснабжения многоэтажного жилого дома |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
|  |  |  | 59:01:0000000:92334 | Сеть водопровода Д300 мм по ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 61 до ул. Глеба Успенского |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:49930 | Дорога по улице Куйбышева |
| 11. |  | 59:01:0000000:92565 (частично) | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:90671 | 2БКТП 6/0,4 кВ и КЛ 6 кВ для энергоснабжения многоэтажного жилого дома |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
| 12. | г. Пермь, ул. Куйбышева (перекресток ул. Куйбышева и ул. Глеба Успенского) | 59:01:0000000:92492 | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:90250 | Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:51281 | Газопровод низкого и среднего давления |
| 13. |  | 59:01:0000000:84940 | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:0000000:78762 | Сети наружного освещения Свердловского района |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:90250 | Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
|  |  |  | 59:01:0000000:92334 | Сеть водопровода Д300 мм по ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 61 до ул. Глеба Успенского |
|  |  |  | 59:01:0000000:48664 | Тепловая сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:48719 | Теплотрасса от ТК-763 до ТК-763-3 (от ул. Солдатова до ответвления на погат №1) |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51281 | Газопровод низкого и среднего давления |
| 14. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12 | 59:01:4410729:17 | 59:01:4410729:60 | Административное здание |
|  |  |  | 59:01:4410729:994 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
| 15. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 65 | 59:01:4410729:2 | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:4410729:1784 | Торгово-административное здание |
|  |  |  | 59:01:4410729:1928 | Хозяйственное строение |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 16. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 67 | 59:01:4410729:3 | 59:01:4410729:945 | Административное здание- пристрой со встроенным магазином |
|  |  |  | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 17. |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:4410729:84 | Многоквартирный дом |
| 18. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 69 | 59:01:4410729:1929 | 59:01:4410729:56 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 19. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 71 | 59:01:4410729:41 | 59:01:4410729:55 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:49326 | Сети водопровода и канализации |
|  |  |  | 59:01:0000000:49327 | Сети водопровода и канализации |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 20. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 73 | 59:01:4410729:1798 | 59:01:4410729:80 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:49326 | Сети водопровода и канализации |
|  |  |  | 59:01:0000000:49327 | Сети водопровода и канализации |
|  |  |  | 59:01:4410729:66 | Газопровод низкого давления |
| 21. | г. Пермь, ул. Седова (до пересечения с ул. Глеба Успенского и ул. Седова) | 59:01:0000000:85049 | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:0000000:78762 | Сети наружного освещения Свердловского района |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:49930 | Дорога по улице Куйбышева |
| 22. |  | 59:01:0000000:92595 | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:78762 | Сети наружного освещения Свердловского района |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92013 | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) |
| 23. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 76 | 59:01:4410733:24 | 59:01:4410733:42 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:4410733:692 | Сеть водоснабжения |
|  |  |  | 59:01:4410733:694 | Канализационная сеть |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
| 24. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 78 | 59:01:4410733:829 | 59:01:4410733:50 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:4410733:56 | Тепловые сети |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410733:685 | Сеть дворовой канализации |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 25. |  | 59:01:4410733:10 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Для гаражей |
| 26. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80б | 59:01:4410733:902 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 27. |  | 59:01:4410733:830 | 59:01:4410733:689 | Здание гаража |
| 28. |  | 59:01:4410733:12 |  |  |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс «Водопровод Свердловского района» |
| 29. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80г | 59:01:4410733:31 | 59:01:4410733:688 | Здание гаража |
| 30. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80/3 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:4410733:43 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:4410733:897 | Канализационная сеть |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410733:1022 | Сеть электроснабжения |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:4410733:54 | Тепловая сеть |
| 31. | г. Пермь, ул. Куйбышева, з/у 80а | 59:01:4410733:27 | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:4410733:695 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410733:693 | газопровод низкого давления с установкой ЭХЗ |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс "Водопровод Свердловского района" |
| 32. | г. Пермь, ул. Куйбышева | 59:01:4410733:1019 | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
| 33. | г. Пермь, ул. Пионерская, 19 | 59:01:4410733:26 | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
| 34. | г. Пермь, ул. Куйбышева | 59:01:4410733:1020 | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
| 35. | г. Пермь, ул. Пионерская | 59:01:4410733:28 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Под существующий гараж |
| 36. | г. Пермь, ул. Пионерская | 59:01:4410733:29 | 59:01:0000000:43814 | Дорога |
| 37. | г. Пермь, ул. Пионерская, квартал №733 | 59:01:4410733:682 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 38. | г. Пермь, ул. Пионерская | 59:01:4410733:1028 | 59:01:4410733:702 | Объект недвижимости признан самостоятельным зданием с назначением "гараж" |
| 39. | г. Пермь, ул. Куйбышева | 59:01:4410733:1021 | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:4410733:693 | Газопровод низкого давления с установкой ЭХЗ |
|  |  |  | 59:01:4410733:1022 | Сеть электроснабжения |
| 40. | г. Пермь, ул. Пионерская, 17а | 59:01:4410733:4 | 59:01:4410733:53 | Административное здание |
| 41. |  | 59:01:4410733:2 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 42. | г. Пермь, ул. Пионерская, 17 | 59:01:4410733:684 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
|  |  | 59:01:4410733:21 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
|  |  | 59:01:4410733:23 | 59:01:4410733:51 | Производственное здание кинопроката корпус №1, 2 |
|  |  |  | 59:01:4410733:823 | Производственное здание кинопроката с подвалом, корпус №3 |
|  |  |  | 59:01:4410733:824 | Нежилое здание |
| 43. | г. Пермь, ул. Пионерская | 59:01:4410733:1018 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 44. | г. Пермь, ул. Пионерская, 15 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:51872 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Свердловский район» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:4410732:44 | Сети теплоснабжения |
|  |  | 59:01:4410732:21 | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
| 45. | г. Пермь, ул. Седова, д. 6 | 59:01:4410733:13 | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:44049 | Сооружение |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс "Сети канализации Свердловского района" |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410733:648 | Многоквартирный дом |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:51872 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Свердловский район» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
| 46. | г. Пермь, ул. Седова, д. 8 | 59:01:4410733:1013 | 59:01:4410733:44 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:79935 | Сеть водоснабжения |
|  |  |  | 59:01:0000000:50979 | Сети теплоснабжения |
|  |  |  | 59:01:4410733:696 | Канализационная сеть |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
| 47. | г. Пермь, ул. Седова, д. 7 | 59:01:4410732:771 | 59:01:4410732:441 | Здание административного корпуса |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:18285 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410732:50 | Сеть водоснабжения |
|  |  |  | 59:01:0000000:18288 | Подземный электрический кабель |
|  |  |  | 59:01:0000000:18291 | Подземный электрический кабель |
|  |  |  | 59:01:4410732:777 | Сеть водоотведения от административного здания по ул. Седова, 7 |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
| 48. |  | 59:01:4410732:11 | 59:01:4410732:445 | 2-х этажное административное здание, ЦТП |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
| 49. | г. Пермь, ул. Седова | 59:01:4410732:778 | 59:01:4410732:617 | Гараж |
| 50. |  | 59:01:4410732:779 | 59:01:4410732:481 | Гараж |
| 51. |  | 59:01:4410732:780 | 59:01:4410732:539 | Гараж |
| 52. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68а | 59:01:4410732:9 | 59:01:4410732:499 | Нежилое здание (детский сад) |
|  |  |  | 59:01:4410732:434 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс "Сети канализации Свердловского района" |
| 53. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68/1 | 59:01:4410732:14 | 59:01:4410732:48 | Тепловые сети |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» |
|  |  |  | 59:01:4410732:61 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410732:501 | Канализационная сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
| 54. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68/2 | 59:01:4410732:26 | 59:01:4410732:36 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
| 55. |  | 59:01:4410732:23 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Под укрытие некапитального типа для хранения автомобиля (металлический гараж) |
| 56. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68/3 | 59:01:4410732:428 | 59:01:4410732:62 | Многоквартирный жилой дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» |
|  |  |  | 59:01:0000000:40169 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 57. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68 | 59:01:4410732:27 | 59:01:4410732:37 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:9580 | Сети холодного водоснабжения |
|  |  |  | 59:01:4410732:500 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
| 58. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 70 | 59:01:4410732:18 | 59:01:4410732:39 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:49390 | Тепловая трасса |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс «Водопровод Свердловского района» |
| 59. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 72 | 59:01:4410732:19 | 59:01:4410732:31 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:4410732:776 | Проезд от ул. Куйбышева до детского сада №87 по ул. Куйбышева, 68А |
|  |  |  | 59:01:0000000:49390 | Тепловая трасса |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс «Водопровод Свердловского района» |
| 60. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 74 | 59:01:4410732:24 | 59:01:4410732:35 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:49390 | Тепловая трасса |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс «Водопровод Свердловского района» |
| 61. | г. Пермь, ул. Седова, д. 11 | 59:01:4410732:25 | 59:01:4410732:29 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс "Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
| 62. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 8 | 59:01:4410732:429 | 59:01:4410732:40 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:50101 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410732:503 | Тепловая трасса |
| 63. | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 5а | 59:01:4410732:15 | 59:01:4410732:28 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:23123 | Кабельная линия 0,4 кВ |
|  |  |  | 59:01:4410732:449 | Газопровод низкого давления по адресу: Пермский край, г Пермь ул Пионерская, д 5а |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:40169 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 64. | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 7а | 59:01:4410732:431 | 59:01:4410732:34 | Многоквартирный дом |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» |
|  |  |  | 59:01:4410732:769 | Сеть водоснабжения (ввод) |
|  |  |  | 59:01:0000000:40169 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
| 65. | г. Пермь, тер. ГСК-150 Пионерская (Громовский), бокс 7 | 59:01:4410732:782 | 59:01:4410733:837 | Гараж |
| 66. | г. Пермь, тер ГСК-150 Пионерская (Громовский), г-ж 6 | 59:01:4410732:781 | 59:01:4410732:775 | Гараж |
| 67. | г. Пермь, тер ГСК-150 Пионерская | 59:01:4410732:16 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 68. | г. Пермь, тер ГСК-150 Пионерская | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:75648 | Гаражи |
| 69. | г. Пермь, (до пересечения с ул. Краснофлотская и ул. Куйбышева) | 59:01:0000000:91668 | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» |
|  |  |  | 59:01:4211218:12 | Сооружение |
|  |  |  | 59:01:0000000:91246 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:91247 | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:94384 | Сеть дворовой канализации по ул. Глеба Успенского, 2а до врезки в уличную сеть по пр. Комсомольский |
| 70. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 9 | 59:01:4410731:27 | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) "Линии связи" |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» |
|  |  |  | 59:01:4410731:341 | Здание школы |
|  |  |  | 59:01:0000000:90250 | Сооружение электроэнергетики Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:48664 | Тепловая сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:48719 | Теплотрасса от ТК-763 до ТК-763-3 (от ул. Солдатова до ответвления на погат №1) |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410226:63 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:4410731:311 | Тепловая трасса |
|  |  |  | 59:01:0000000:51281 | Газопровод низкого и среднего давления |
| 71. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 9а | 59:01:4410731:294 | 59:01:4410731:405 | Технический центр (по приему оргтехники на ремонт) |
| 72. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 62б | 59:01:4410179:9 | 59:01:4410179:1243 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1244 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1245 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1246 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1247 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1249 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1250 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1251 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1253 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1254 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1264 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1265 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1546 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1547 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1548 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1549 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1550 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1551 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1552 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1553 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1554 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1555 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1556 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1557 | ГСК № 164 |
| 73. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 62б | 59:01:4410179:71 | 59:01:4410179:1243 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1244 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1245 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1246 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1247 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1249 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1250 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1251 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1253 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1254 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1264 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1265 | Гаражи-боксы |
|  |  |  | 59:01:4410179:1546 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1547 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1548 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1549 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1550 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1551 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1552 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1553 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1554 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1555 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1556 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1557 | ГСК № 164 |
| 74. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 62б | 59:01:4410179:69 | 59:01:4410179:1547 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1548 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1549 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1550 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1551 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1552 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1553 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1554 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1555 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1556 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1557 | ГСК № 164 |
| 75. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 62б | 59:01:4410179:70 | 59:01:4410179:4370 | Сети наружного освещения (2 очередь) |
|  |  |  | 59:01:4410179:1547 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1548 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1549 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1550 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1551 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1552 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1553 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1554 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1555 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1556 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1557 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1430 | ГСК № 164 |
| 76. | г. Пермь, ул. Куйбышева | 59:01:4410179:5021 | 59:01:4410179:1252 | Гаражи-боксы |
| 77. | г. Пермь, ул. Революции | 59:01:4410179:5949 | 59:01:4410179:4370 | Сети наружного освещения (2 очередь) |
| 78. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 62б | 59:01:4410179:34 (в ЕЗП входят 59:01:4410179:108, 59:01:4410179:110) | 59:01:4410179:1547 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1548 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1549 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1550 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1551 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1552 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1553 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1554 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1555 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1556 | ГСК № 164 |
|  |  |  | 59:01:4410179:1557 | ГСК № 164 |
| 79. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 60а | 59:01:4410179:11 | 59:01:4410732:49 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:4410179:1561 | Газопровод низкого давления |
| 80. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 60б | 59:01:4410179:18 | 59:01:4410179:4348 | Здание склада под объект бытового обслуживания населения |
|  |  |  | 59:01:4410179:5987 | Тепловая сеть |
| 81. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 60 | 59:01:4410179:76 | 59:01:4410179:4370 | Сети наружного освещения (2 очередь) |
|  |  |  | 59:01:4410179:1561 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:4410732:47 | Тепловая сеть |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:49229 | Технологический комплекс «Водопровод Свердловского района» |
|  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:0000000:51872 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Свердловский район» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
| 82. |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 59:01:4410179:114 | Многоквартирный дом |
| 83. | г. Пермь, ул. Революции | 59:01:4410179:5952 | 59:01:0000000:49398 | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:90250 | Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ |
|  |  |  | 59:01:4410179:4359 | Сети наружного освещения (1 очередь) |
|  |  |  | 59:01:4410179:4369 | Внутриквартальная дождевая канализация (2 очередь) |
|  |  |  | 59:01:4410179:4370 | Сети наружного освещения (2 очередь) |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:4410179:5954 | Подъезд к автомобильной дороге общего пользования от объектов застройки квартала №179, ограниченного ул. Революции, Комсомольский проспект, ул. Глеба Успенского, ул. Куйбышева, жилого района «Центр» |
|  |  |  | 59:01:4410732:498 | Тепловая трасса |
| 84. | г. Пермь, Куйбышева, 58, во дворе жилого дома | 59:01:4410179:26 | 59:01:4410179:1237 | Индивидуальный гараж |
| 85. | г. Пермь, Куйбышева, 58, во дворе жилого дома | 59:01:4410179:72 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 86. | г. Пермь, Куйбышева, 66 | 59:01:4410731:30 | 59:01:0000000:48616 | Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ «Данилиха» с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом |
| 87. | г. Пермь, Куйбышева, остановка "Дом культуры профсоюзов" | 59:01:4410731:14 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют |
| 88. | г. Пермь, ул. Седова (до пересечения с ул. Куйбышева и ул. Пионерская) | 59:01:4410733:1029 | 59:01:4410732:777 | Сеть водоотведения от административного здания по ул. Седова, 7 |
|  |  |  | 59:01:0000000:15483 | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:0000000:51477 | Телефонная канализация АТС-45 |
|  |  |  | 59:01:0000000:92542 | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» |
|  |  |  | 59:01:0000000:94481 | Сеть водоотведения по ул. Седова |
|  |  |  | 59:01:4410569:912 | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ «Кристалл» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями |
|  |  |  | 59:01:4410732:502 | Газопровод низкого давления |
|  |  |  | 59:01:0000000:43832 | Сооружение |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

Раздел II. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

| № | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Кадастровые номера МКД и земельного участка (ЗУ), на котором расположен МКД (при наличии) | Площадь земельного участка, на котором расположен МКД (если земельный участок образован), кв.м. | Общая площадь МКД*, кв.м. | Вид собственности на земельный участок, на котором расположен МКД | Основание, в соответствии с которым МКД признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (наименование, реквизиты документа) | Суммарная площадь помещений в МКД*, кв.м. |  | в том числе: |  |  |  | Предусмотренное мероприятие: снос или реконструкция (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная площадь помещений в частной собственности*, кв.м. |  | Суммарная площадь помещений в муниципальной или государственной собственности*, кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилые помещения | нежилые помещения | жилые помещения | нежилые помещения | жилые помещения | нежилые помещения |  |
| I. Многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 57 | МКД 59:01:4410226:45 ЗУ 59:01:4410226:11 | 2485,35 | 2476,1 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 05.08.2020 № 059-11-01-04-374 | 948,2 | 1049,9 | 667,6 | 850,0 | 280,6 | 199,9 | Расселение, снос |
| 2 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 60 | МКД 59:01:4410179:114 ЗУ Сведения в ЕГРН отсутствуют | 826 | 1379,8 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 12.12.2019 № 059-11-01-04-724 | 1078,7 | 301,8 | 1002,5 | 0 | 76,2 | 301,8 | Расселение, снос |
| 3 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 67 | МКД 59:01:4410729:84 ЗУ Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 740,5 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 11.04.2019 № 059-11-01-04-4 | 176,4 | 462,2 | 176,4 | 276,4 | 0 | 185,8 | Расселение, снос |
| 4 | г. Пермь, ул. Пионерская, 7а | МКД 59:01:4410732:34 ЗУ 59:01:4410732:431 | 1734 | 602,5 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 15.06.2018 № СЭД -059-11-01-04-78 | 602,8 | 0 | 602,8 | 0 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 5 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 15 | МКД 59:01:4410226:48 ЗУ 59:01:4410226:13 | 1669 | 599 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 15.06.2018 № СЭД-059-11-01-04-78 | 577,1 | 0 | 418,5 | 0 | 86,5 | 0 | Расселение, снос |
| III. Многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 55 | МКД 59:01:4410226:733 ЗУ 59:01:4410226:2076 | 2311 | 2640,9 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-101 | 1324,6 | 839,7 | 1324,6 | 578 | 0 | 261,7 | Расселение, снос |
| 2 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 68 | МКД 59:01:4410732:37 ЗУ 59:01:4410732:27 | 2381 | 2313 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 18.03.2021 № 059-11-01-04-116 | 1193,7** | 1143,4** | 1021,1** | 280** | 172,6** | 863,4** | Расселение, снос** |
| 3 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 70 | МКД 59:01:4410732:39 ЗУ 59:01:4410732:18 | 1850 | 764,8 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-107 | 529,8 | 212,8 | 529,8 | 212,8 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 4 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 71 | МКД 59:01:4410729:55 ЗУ 59:01:4410729:41 | 2308 | 1112,2 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-102 | 431,3 | 611,2 | 431,3 | 611,2 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 5 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 73 | МКД 59:01:4410729:80 ЗУ 59:01:4410729:1798 | 2569 | 696,7 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 04.03.2021 № 059-11-01-04-88 | 428,8 | 270,4 | 382,0 | 270,4 | 46,8 | 0 | Расселение, снос |
| 6 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 76 | МКД 59:01:4410733:42 ЗУ 59:01:4410733:24 | 3412 | 1418,0 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-103 | 1137,9 | 279,8 | 1137,9 | 279,8 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 7 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 78 | МКД 59:01:4410733:50 ЗУ 59:01:4410733:829 | 5881 | 2211,7 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-106 | 1698,6 | 501,8 | 1698,8 | 326,8 | 0 | 175 | Расселение, снос |
| 8 | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80/3 | МКД 59:01:4410733:43 ЗУ Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 1059,8 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 18.03.2021 № 059-11-01-04-116 | 706 | 353,4 | 706 | 181,5 | 0 | 171,9 | Расселение, снос |
| 9 | г. Пермь, ул. Седова, 11 | МКД 59:01:4410732:29 ЗУ 59:01:4410732:25 | 1629 | 751,8 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-104 | 599,5 | 89,3 | 599,5 | 89,3 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 10 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 8 | МКД 59:01:4410732:40 ЗУ 59:01:4410732:429 | 2165 | 622,1 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 24.05.2024 № 059-11-01-04-105 | 450,2 | 205,3 | 450,2 | 205,3 | 0 | 0 | Расселение, снос |
| 11 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 13 | МКД 59:01:4410226:72 ЗУ 59:01:4410226:18 | 2475 | 1382,5 | Общая долевая собственность | Распоряжение начальника управления жилищных отношений администрации г. Перми от 06.05.2022 № 059-11-01-04-345 | 765 | 612,2 | 765 | 612,2 | 0 | 0 | Расселение, снос |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

** Жилые помещения в многоквартирном доме по ул. Куйбышева, 68 расселяются за счет средств местного бюджета, нежилые помещения в многоквартирном
 доме по ул. Куйбышева, 68 изымаются (расселяются) за счет средств победителя торгов. Снос объекта предусматривается за счет средств победителя торгов.

Раздел III. Перечень многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства Пермского края от 15 июня 2021 г. № 410-п, и подлежат сносу или реконструкции

| № | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Кадастровые номера МКД и земельного участка (ЗУ), на котором расположен МКД (при наличии) | Площадь земельного участка, на котором расположен МКД (если земельный участок образован), кв.м. | Общая площадь МКД*, кв.м. | Критерий, которому соответствует МКД согласно главе 5 постановления Правительства Пермского края от 15.06.2021 № 410-п | Суммарная площадь помещений в МКД*, кв.м. |  | в том числе: |  |  |  | Предусмотренное мероприятие: снос или реконструкция (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | суммарная площадь помещений в частной собственности*, кв.м. |  | суммарная площадь помещений в муниципальной или государственной собственности*, кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилые помещения | нежилые помещения | жилые помещения | нежилые помещения | жилые помещения | нежилые помещения |  |
| 1. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 59 | МКД 59:01:4410226:71 ЗУ 59:01:4410226:20 | 3215 | 1626,7 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1959, материал перекрытий – дерево пункт 5.1.2.4. техническое состояние ограниченно-работоспособное | 736,5 | 954,9 | 736,5 | 825,1 | 0 | 129,8 | Расселение, снос |
| 2. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 69 | МКД 59:01:4410729:56 ЗУ 59:01:4410729:1929 | 1468 | 521,2 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1941, материал перекрытий – дерево | 435,4 | 628,2 | 394,7 | 628,2 | 40,7 | 0 | Расселение, снос |
| 3. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 72 | МКД 59:01:4410732:31 ЗУ 59:01:4410732:19 | 1770 | 987,9 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1940, материал перекрытий – дерево пункт 5.1.2.4. техническое состояние ограниченно-работоспособное | 642,4 | 337,7 | 602,1 | 48,8 | 40,3 | 288,9 | Расселение, снос |
| 4. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 74 | МКД 59:01:4410732:35 ЗУ 59:01:4410732:24 | 1427 | 755,5 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1938, материал перекрытий дерево | 594,4 | 91,3 | 554,9 | 91,3 | 39,5 | 0 | Расселение, снос |
| 5. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 68/1 | МКД 59:01:4410732:61 ЗУ 59:01:4410732:14 | 2623 | 580,8 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1939, материал перекрытий дерево | 484,5 | 96,4 | 439,7 | 96,4 | 22,4 | 0 | Расселение, снос |
| 6. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 68/2 | МКД 59:01:4410732:36 ЗУ 59:01:4410732:26 | 2517 | 826,1 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1939, материал перекрытий дерево | 577,7 | 231,3 | 521,6 | 0 | 56,1 | 231,3 | Расселение, снос |
| 7. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 68/3 | МКД 59:01:4410732:62 ЗУ 59:01:4410732:428 | 1929 | 580,3 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1938, материал перекрытий дерево | 580,7 | 0 | 535,9 | 0 | 44,8 | 0 | Расселение, снос |
| 8. | г. Пермь, ул. Седова, 8 | МКД 59:01:4410733:44 ЗУ 59:01:4410733:1013 | 2708 | 1073,2 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1940, материал перекрытий – дерево | 654 | 432,4 | 654 | 393 | 0 | 39,4 | Расселение, снос |
| 9. | г. Пермь, ул. Седова, 6 | МКД 59:01:4410733:648 ЗУ 59:01:4410733:13 | 1712 | 951,7 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1962, построен по типовому проекту, разработанному с использованием типовых изделий и (или) перекрытий | 816,1 | 73,3 | 775,8 | 73,3 | 40,3 | 0 | Расселение, снос |
| 10. | г. Пермь, ул. Пионерская, 5а | МКД 59:01:4410732:28 ЗУ 59:01:4410732:15 | 1358 | 611,6 | пункт 5.1.2.3. год постройки 1953, материал перекрытий – дерево | 516,1 | 92,5 | 515,2 | 92,5 | 0 | 0 | Расселение, снос |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

Раздел IV. Перечень объектов капитального строительства нежилого назначения (за исключением объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры), которые подлежат изъятию (в том числе земельные участки, на которых они расположены) в целях комплексного развития территории жилой застройки для государственных или муниципальных нужд, сносу или реконструкции

| № | Адрес объекта | Наименование/ назначение объекта | Кадастровый номер объекта (ОКС) и земельного участка (ЗУ), на котором расположен объект | Площадь земельного участка, на котором расположен объект, кв.м. | Общая площадь объекта*, кв.м. | Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект | Вид права на объект, сведения о правообладателе объекта | Планируемые мероприятия в отношении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12 | Административное здание нежилое | ОКС: 59:01:4410729:60 ЗУ: 59:01:4410729:17 | 671 | 1090,0 | Под административное здание | Сведения о зарегистрированных правах на объект отсутствуют; в отношении помещений зарегистрированы права общей долевой собственности: Потребительское общество "Ветераны", Пермская краевая организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ | Изъятие, снос |
| 2. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 9а | Технический центр (по приему оргтехники на ремонт) | ОКС: 59:01:4410731:405 ЗУ: 59:01:4410731:294 | 80 | 144,8 | Объекты бытового обслуживания населения | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 3. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 65 | Торгово-административное здание нежилое | ОКС: 59:01:4410729:1784 ЗУ: 59:01:4410729:2 | 1271 | 866,8 | Под административное здание | В отношении объекта зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 4. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 65 | Хозяйственное строение | ОКС: 59:01:4410729:1928 ЗУ: 59:01:4410729:2 | 1271 | 39,7 | Под административное здание | В отношении объекта зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 5. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 60б | Здание склада под объект бытового обслуживания населения нежилое | ОКС: 59:01:4410179:4348 ЗУ: 59:01:4410179:18 | 80 | 98,8 | Объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие) | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 6. | г. Пермь, ул. Пионерская, 17а | Административное здание нежилое | ОКС: 59:01:4410733:53 ЗУ: 59:01:4410733:4 | 663 | 212,4 | Под выкупленное здание фильмотеки и склада | В отношении объекта зарегистрирован право собственности ООО «Собра»; в отношении помещений зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 7. | г. Пермь, ул. Пионерская, 17б | Сведения в ЕГРН отсутствуют | ОКС: Сведения в ЕГРН отсутствуют ЗУ: 59:01:4410733:2, 59:01:4410733:4, 59:01:4410733:21 | 103 663 48 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Под часть здания хозяйственных складов; под встроенное помещение, общ. пл. 34,7 кв.м. в 1-этажных хозяйственных кирпичных складах в виде отдельного бокса (лит.Ж) | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Изъятие, снос |
| 8. | г. Пермь, ул. Седова, 7 | Здание административного корпуса нежилое | ОКС: 59:01:4410732:441 ЗУ: 59:01:4410732:771 | 1670 | 2947,6 | Под административным зданием и ЦТП | Сведения о зарегистрированных правах на объект отсутствуют; в отношении помещений зарегистрирован право собственности: Российская Федерация | Изъятие, снос |
| 9. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 67 | Административное здание- пристрой со встроенным магазином нежилое | ОКС: 59:01:4410729:945 ЗУ: 59:01:4410729:3 | 878 | 2384,5 | Под строительство административного здания-пристройки со встроенным магазином непродовольственных товаров | Сведения о зарегистрированных правах на объект отсутствуют; в отношении помещений зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 10. | г. Пермь, ул. Седова, 7 | 2-х этажное административное здание, ЦТП | ОКС: 59:01:4410732:445 ЗУ: 59:01:4410732:11 | 910 | 546,6 | Под административное здание и ЦТП | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 11. | г. Пермь, ул. Седова, 7 | Гаражно-строительный кооператив | ОКС: 59:01:4410732:480 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 83,1 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют | Изъятие, снос |
| 12. | г. Пермь, ул. Седова, северо-западнее административного центра, д. 7, бокс 3 | Гараж | ОКС: 59:01:4410732:539 ЗУ: 59:01:4410732:780 | 40 | 19,4 | Объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие) | В отношении объекта зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 13. | г. Пермь, ул. Седова, 7 | Гараж | ОКС: 59:01:4410732:617 ЗУ: 59:01:4410732:778 | 50 | 28 | Объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие) | В отношении объекта зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 14. | г. Пермь, ул. Седова, 7, пом. 2 | Гараж | ОКС: 59:01:4410732:481 ЗУ: 59:01:4410732:779 | 35 | 19 | Объекты бытового обслуживания населения (мастерские по ремонту бытовой техники, парикмахерские, ателье и другие) | В отношении объекта зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 15. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80г | Здание гаража | ОКС: 59:01:4410733:688 ЗУ: 59:01:4410733:31 | 25 | 42,6 | Под капитальный гараж | В отношении объекта зарегистрирован право собственности ООО «Лифт-Ремонт» | Изъятие, снос |
| 16. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80б | Здание гаража | ОКС: 59:01:4410733:689 ЗУ: 59:01:4410733:830; 59:01:4410733:12 | 39 111 | 101,8 | Под существующий гараж | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 17. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1243 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 111,7 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 18. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1244 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 127,1 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 19. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1245 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 249,6 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 20. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1246 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 160,3 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 21. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1247 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 207,2 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 22. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1249 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 195,3 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 23. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1250 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 285,6 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 24. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1251 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 360,2 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 25. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1251 ЗУ: 59:01:4410179:5021 | 39 | 30,7 | Под существующие гаражи-боксы | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 26. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1253 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 209,4 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 27. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1254 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 95,8 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 28. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1264 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 95,8 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 29. | г. Пермь, ГСК №164 по ул. Куйбышева, 62б | Гаражи-боксы | ОКС: 59:01:4410179:1265 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 195,3 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 30. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1546 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71 | 722 108 | 285,6 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 31. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1547 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 249,6 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 32. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1548 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 195,3 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 33. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1549 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 127,1 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 34. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1550 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 394,6 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 35. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1551 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 34,9 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 36. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1552 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 222,2 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 37. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1553 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 160,3 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 38. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1554 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 95,8 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 39. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1555 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 111,7 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 40. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1556 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 209,4 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 41. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1557 ЗУ: 59:01:4410179:9; 59:01:4410179:71; 59:01:4410179:69; 59:01:4410179:70; 59:01:4410179:108 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) 59:01:4410179:110 (входит в ЕЗП 59:01:4410179:34) | 722 108 323 1791 312 45 | 207,2 | Под существующие гаражи-боксы | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Изъятие, снос |
| 42. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1430 ЗУ: 59:01:4410179:70 | 1791 | 19,4 | Под существующие гаражи-боксы | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 43. | г. Пермь, тер ГСК-164 Куйбышева | ГСК № 164 | ОКС: 59:01:4410179:1252 ЗУ: 59:01:4410179:5021 | 39 | 30,7 | Деловое управление, магазины, общественное питание | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 44. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 58, во дворе жилого дома | Индивидуальный гараж | ОКС: Сведения в ЕГРН отсутствуют ЗУ: 59:01:4410179:72 | 27,36 | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Под капитальный гараж | Сведения в ЕГРН отсутствуют | Изъятие, снос |
| 45. | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 58, во дворе жилого дома | Индивидуальный гараж | ОКС: 59:01:4410179:1237 ЗУ: 59:01:4410179:26 | 27,36 | 24,45 | Под капитальный гараж | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 46. | г. Пермь, тер ГСК-150 Пионерская | Гараж 7, ГСК 150 | ОКС: 59:01:4410733:837 ЗУ: 59:01:4410732:782 | 23 | 20,8 | Размещение гаражей для собственных нужд | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 47. | г. Пермь, тер ГСК-150 Пионерская | Гараж 6, ГСК 150 | ОКС: 59:01:4410732:775 ЗУ: 59:01:4410732:781 | 20 | 19,2 | Размещение гаражей для собственных нужд | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |
| 48. | г. Пермь, ул. Пионерская | Гаражи | ОКС: 59:01:0000000:75648 ЗУ: 59:01:4410732:16** | 168,5 | 179,9 | Для существующих гаражей-боксов | Сведения о зарегистрированных правах на объект отсутствуют; в отношении помещений зарегистрированы права собственности частных лиц | Изъятие, снос |
| 49. | г. Пермь, ул. Пионерская, во дворе дома №17 (бокс №1) | Гараж | ОКС: 59:01:4410733:702 ЗУ: 59:01:4410733:1028 | 31 | 24,1 | Размещение гаражей для собственных нужд | В отношении объекта зарегистрировано право собственности частного лица | Изъятие, снос |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

** По результатам анализа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и данных технического паспорта

Раздел V. Перечень объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, в том числе подлежащих изъятию, сносу или реконструкции

| № | Адрес (местоположение) объекта | Наименование/ назначение объекта | Кадастровый номер объекта (ОКС) и земельного участка (ЗУ), на котором расположен объект (при наличии) | Площадь земельного участка, на котором расположен объект (если земельный участок образован), кв.м.* | Площадь, протяжность, объем или иной показатель основной характеристики объекта | Вид собственности на объект, сведения о собственнике объекта | Сведения об ином правообладателе объекта | Планируемые мероприятия в отношении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Пермь, Свердловский район, от клуба «Строитель» по территории психобольницы, по ул. Революции через кв.№180 и по ул. Краснова до Комсомольского пр-кта | газопровод низкого и среднего давления | ОКС: 59:01:0000000:51281 ЗУ: 59:01:4410731:27, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:84940 | 8575 218 516 | 2500 м | Собственность - АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 2. | г. Пермь, в квартале №179 | сети наружного освещения (2 очередь) | ОКС: 59:01:4410179:4370 ЗУ: 59:01:4410179:76, 59:01:4410179:70, 59:01:4410179:5952, 59:01:4410179:5949 | 2139 1791 15017** 36 | 715 м | Собственность – МО г. Пермь | Хозяйственное ведение – МУП наружного освещения города Перми «Горсвет» |  |
| 3. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, д. 60 | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410179:1561 ЗУ: 59:01:4410179:76, 59:01:4410179:11 | 2139 826 | 50 м | Собственность – АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 4. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Куйбышева №62 | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410732:49 ЗУ: 59:01:4410179:11 | 826 | 149 м | Собственность - АО «Газпром газораспределение Пермь» | - |  |
| 5. | г. Пермь, Дзержинский, Ленинский, Индустриальный, Свердловский, Мотовилихинский, Кировский районы | Электросетевой комплекс (ЭСК) «Линии связи» | ОКС: 59:01:0000000:49398 ЗУ: 59:01:4410226:2076 59:01:4410226:11, 59:01:4410731:27, 59:01:4410179:5952, 59:01:4410226:13, 59:01:0000000:85091 | 2311 2485,35 8575 15019** 1669 8649** | 1 м | Собственность – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 6. | г. Пермь, Свердловский, Ленинский, Дзержинский районы | Электросетевой комплекс Подстанция 35/6кВ “Центральная” с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами. | ОКС: 59:01:0000000:77478 ЗУ: 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:1882, 59:01:4410226:13, 59:01:4410226:11 | 2311 125 1669 2485,35 | 1 м | Собственность – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - |  |
| 7. | г. Пермь, р-н Свердловский | Телефонная канализация АТС-45 | ОКС: 59:01:0000000:51477 ЗУ: 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:2078, 59:01:4410226:11, 59:01:4410226:20, 59:01:4410226:18, 59:01:0000000:91830, 59:01:0000000:85091, 59:01:0000000:92565, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:84940, 59:01:4410729:17, 59:01:4410729:2, 59:01:4410729:1929, 59:01:4410729:41, 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:92595, 59:01:4410733:24, 59:01:4410733:829, 59:01:4410733:27, 59:01:4410733:1013, 59:01:4410732:771, 59:01:4410732:11, 59:01:4410732:14, 59:01:4410732:26, 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:18, 59:01:4410732:25, 59:01:4410732:429, 59:01:4410732:15, 59:01:0000000:91668, 59:01:4410179:76, 59:01:4410179:5952, 59:01:4410733:1029 | 2311 75 2485,35 3215 2475 5296 ** 8649** 2066** 218 516 671 1271 1468 2308 6993** 2009** 3412 5881 3950 2708 1670 910 2623 2517 2381 1894 1714 2165 1358 6666** 2139 15017** 4212 | 47 858 м | Собственность – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 8. | г. Пермь | Иное сооружение (КЛ 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома № 57 по улице Куйбышева) | ОКС: 59:01:4410226:2056 ЗУ: 59:01:4410226:11, 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:1882 | 2485,35 2311 125 | 44 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 9. | г. Пермь, от ТК-171-7 до ТК-35 с ответвлениями в кв.226, кв.179 ул. Глеба Успенского, Тимирязева | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:4410732:498 ЗУ: 59:01:4410226:11, 59:01:4410226:18, 59:01:4410226:13, 59:01:4410226:20, 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:2077 59:01:4410731:27, 59:01:4410179:5952, 59:01:0000000:91668, 59:01:0000000:91830, 59:01:0000000:84940, 59:01:0000000:92492 | 2485,35 2475 1669 3215 2311 57 8575 15019** 6666** 5296** 516 218 | 2507 м | Собственность – ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 10. | г. Пермь | Технологический комплекс «Сети канализации Свердловского района» | ОКС: 59:01:0000000:92542 ЗУ: 59:01:4410226:11, 59:01:4410226:18, 59:01:4410226:20, 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:2077, 59:01:4410226:13, 59:01:4410729:2, 59:01:4410729:3, 59:01:4410729:1798, 59:01:4410729:1929, 59:01:4410729:41, 59:01:4410732:26 59:01:4410732:9, 59:01:4410732:14, 59:01:4410732:15, 59:01:4410732:18, 59:01:4410732:25, 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:428, 59:01:4410732:431, 59:01:4410732:429, 59:01:4410733:13, 59:01:4410733:27, 59:01:4410179:76, 59:01:4410733:829, 59:01:4410731:27, 59:01:0000000:91668, 59:01:0000000:91830, 59:01:0000000:84940, 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:85091, 59:01:4410733:1029 | 2485,35 2475 3215 2311 57 1669 1271 878 2569 1468 2308 2517 4196 2623 1358 1894 1714 2381 1929 1734 2165 1712 3950 2139 5881 8575 6666** 5296** 516 6993** 8649** 4212 | 183602 м | Собственность – МО г. Пермь | Хозяйственное ведение – Муниципальное предприятие «Пермводоканал»; Концессионер – ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» |  |
| 11. | г. Пермь, по ул. Революции, 56 | Сооружения электроэнергетики. Две БКТП 6/0,4кВ, КЛ-6кВ, учет электроэнергии и реконструкция ПС Данилиха для электроснабжения застройки квартала №179 по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, 56. | ОКС: 59:01:0000000:90250 ЗУ: 59:01:4410226:13, 59:01:4410731:27, 59:01:4410179:5952, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:84940 59:01:0000000:91830 | 1669 8575 15019** 218 516 5296** | 1 м | Собственность – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - |  |
| 12. | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева, д. 59 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ | ОКС: 59:01:4410226:75 ЗУ: 59:01:4410226:20 | 3215 | 100 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 13. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, д. 55,57,57а,59 | тепловая сеть | ОКС: 59:01:4410226:77 ЗУ: 59:01:4410226:20 | 3215 | 87 м | Собственность – ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 14. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Куйбышева, 55, 57, 59; ул. Куйбышева и Глеба Успенского, 63/13; ул. Глеба Успенского, 15 | газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410226:1024 ЗУ: 59:01:4410226:2076 | 2311 | 467 м | Собственность –АО «Газпром газораспределение Пермь» | - |  |
| 15. | г. Пермь | Иное сооружение (Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до жилого дома по улице Куйбышева, 55) | ОКС: 59:01:4410226:2058 ЗУ: 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:1882 | 2311 125 | 27 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Балансодержатель – муниципальная казна | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 16. | г. Пермь | Иное сооружение (Кабельная линия 0,4кВ от ТП-6175 до ЩР жилого дома по улице Куйбышева, 53) | ОКС: 59:01:4410226:2057 ЗУ: 59:01:4410226:2076, 59:01:4410226:1882 | 2311 125 | 82 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Балансодержатель – муниципальная казна |  |
| 17. | г. Пермь, Свердловский, Дзержинский, Ленинский районы | Иное сооружение (Электросетевой комплекс подстанция 110/35/6 кВ "Данилиха" с линиями электропередачи, трансформаторными подстанциями, распределительным пунктом) | ОКС: 59:01:0000000:48616 ЗУ: 59:01:4410729:2, 59:01:4410729:3, 59:01:4410732:429, 59:01:0000000:91830, 59:01:0000000:84940, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:91668, 59:01:4410731:30 | 1271 878 2165 5296** 516 218 6993** 6666** 9 | 1 м | Собственность –ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 18. | г. Пермь | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 1 от ПС Кристалл до ТП-0071 | ОКС: 59:01:0000000:91247 ЗУ: 59:01:4410729:2, 59:01:4410729:3, 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:429, 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:92595, 59:01:0000000:91668 | 1271 878 2381 2165 6993** 2009** 6666** | 1069 м | Собственность – ООО «Энергосервис Звездного» | - |  |
| 19. | г. Пермь | Кабельная линия КЛ 6 кВ «Автоагрегат» цепь 2 от ПС Кристалл до ТП-0071 | ОКС: 59:01:0000000:91246 ЗУ: 59:01:4410729:2, 59:01:4410729:3, 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:429, 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:92595, 59:01:0000000:91668 | 1271 878 2381 2165 6993** 2009** 6666** | 1064 м | Собственность – ООО «Энергосервис Звездного» | - |  |
| 20. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, 67,69,71,73 | газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410729:66 ЗУ: 59:01:4410729:1798 | 2569 | 172 м | Собственность - АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 21. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, д. 68а, начало - тепловая камера, конец - детсад №146 | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:4410732:434 ЗУ: 59:01:4410732:9 | 4196 | 10 м | Собственность -ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 22. | г. Пермь, Свердловский, Ленинский районы | Электросетевой комплекс (ЭСК) Подстанция 35/6кВ 'Кристалл' с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями | ОКС: 59:01:4410569:912 ЗУ: 59:01:4410732:14, 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:18 59:01:4410732:429, 59:01:4410731:27, 59:01:4410179:5952, 59:01:0000000:91830, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:84940, 59:01:0000000:91668, 59:01:4410733:1029 | 2623 2381 1894 2165 8575 15019** 5296** 218 516 6666** 4212 | 1 м | Собственность -ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - |  |
| 23. | г. Пермь, Свердловский район | тепловые сети | ОКС: 59:01:4410732:48 ЗУ: 59:01:4410732:14 | 2623 | 196 м | Собственность – МО г. Пермь | Концессия –ПАО «Т Плюс» | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 24. | г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева, д. 68/1, 68/2, 68/3 | канализационная сеть | ОКС: 59:01:4410732:501 ЗУ: 59:01:4410732:14 | 2623 | 194 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 25. | г. Пермь, ул. Пионерская, д б/н, начало - здание ТП-6109, 5а, 7а | Кабельная линия 0,4 кВ | ОКС: 59:01:0000000:23123 ЗУ: 59:01:4410732:15 | 1358 | 274 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 26. | г. Пермь, ул. Пионерская, д 5а | газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410732:449 ЗУ: 59:01:4410732:15 | 1358 | 63 м | Собственность –АО «Газпром газораспределение Пермь» | - |  |
| 27. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Пионерская, д. 7а | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:0000000:40169 ЗУ: 59:01:4410732:15, 59:01:4410732:428, 59:01:4410732:431, | 1358 1929 1734 | 91 м | Собственность –АО «Газпром газораспределение Пермь» | - |  |
| 28. | г. Пермь, Свердловский район | Электросетевой комплекс «Подстанция 110/6кВ «Крохалевка» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями | ОКС: 59:01:0000000:15483 ЗУ: 59:01:4410732:18 59:01:4410732:21, 59:01:4410732:25 59:01:4410732:26, 59:01:4410732:428, 59:01:4410732:431, 59:01:4410733:24, 59:01:4410733:26, 59:01:4410733:27, 59:01:4410733:829, 59:01:4410733:1013, 59:01:4410733:1019, 59:01:4410733:1020, 59:01:4410733:1021, 59:01:4410733:1029 | 1894 23 1714 2517 1929 1734 3412 189 3950 5881 2708 655 196 694 4212 | 1 м | Собственность -ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 29. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Седова, д. 9, 8, 10; ул. Куйбышева, д. 76, 78, 80/3 | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410732:502 ЗУ: 59:01:4410732:771, 59:01:4410733:13, 59:01:4410733:24, 59:01:4410733:829, 59:01:4410733:1013, 59:01:4410733:1019, 59:01:4410733:1029 | 1670 1712 3412 5881 2708 655 4212 | 372 м | Собственность –АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 30. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Куйбышева и Глеба Успенского, 68/10; ул. Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3, 70, 72, 74; ул. Седова, 6, 7, 8, 11; ул. Пионерская, 15 | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:4410732:500 ЗУ: 59:01:4410732:26 59:01:4410732:27, 59:01:4410732:14, 59:01:4410732:428, 59:01:4410732:11, 59:01:4410732:771, 59:01:4410733:1013, 59:01:4410733:13 | 2517 2381 2623 1929 910 1670 2708 1712 | 306 м | Собственность –АО «Газпром газораспределение Пермь» | - |  |
| 31. | г. Пермь, на жилой дом по ул. Пионерская, 7а | Сеть водоснабжения (ввод) | ОКС: 59:01:4410732:769 ЗУ: 59:01:4410732:431 | 1734 | 11 м | Собственность – МО г. Пермь | Концессионер – ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 32. | г. Пермь, ул. Куйбышева/Седова, 70,72,74/11 | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:0000000:49390 ЗУ: 59:01:4410732:18, 59:01:4410732:19, 59:01:4410732:24 | 1850 1770 1427 | 46 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Хозяйственное ведение – Муниципальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Инкар-Р» |  |
| 33. | г. Пермь, Свердловский район, по ул. Глеба Успенского, 8,4; ул. Пионерская, 3 | Газопровод низкого давления | ОКС: 59:01:0000000:50101 ЗУ: 59:01:4410732:429 | 2165 | 288 м | Собственность - АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 34. | г. Пермь, Свердловский район, начало-врезка в существующую сеть, конец-жилой дом по ул. Глеба Успенского,8 | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:4410732:503 ЗУ: 59:01:4410732:429 | 2165 | 107 м | Собственность ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 35. | г. Пермь, по ул. Куйбышева, д.80, 80а, 80б; ул. Белинского, 59,61; ул. Белинского и Пионерская, 57/14; ул. Пионерская, 17а | Газопровод низкого давления с установкой ЭХЗ | ОКС: 59:01:4410733:693 ЗУ: 59:01:4410733:27, 59:01:4410733:1021 | 3950 694 | 287 м | Собственность - АО «Газпром газораспределение Пермь» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 36. | г. Пермь, от ТП до жилого дома по ул. Белинского, 59, ул. Куйбышева, 80/3, ул. Куйбышева, 82/1 | Сеть электроснабжения | ОКС: 59:01:4410733:1022 ЗУ: 59:01:4410733:1021 | 1034,06 | 291 м | Собственность – МО г. Пермь | Хозяйственное ведение - Муниципальное предприятие «Пермводоканал» |  |
| 37. | г. Пермь, Свердловский р-н, от ВК-сущ. до ж.д. №6 по ул. Седова | Сооружение | ОКС: 59:01:0000000:44049 ЗУ: 59:01:4410733:13 | 1712 | 11 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 39. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, д.80а | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:4410733:695 ЗУ: 59:01:4410733:27 | 3950 | 107 м | Собственность - ПАО «Т Плюс» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 39. | г. Пермь, Свердловский район, к ж.д. по ул. Куйбышева, 57, 57а | Сеть водоснабжения | ОКС: 59:01:4410226:1023 ЗУ: 59:01:4410226:11 | 2485,35 | 89 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 40. | г. Пермь, Свердловский район, к жилым домам по ул. Куйбышева, д. 76, 78 | Сеть теплоснабжения | ОКС: 59:01:4410733:56 ЗУ: 59:01:4410733:829 | 5881 | 37 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 41. | г Пермь, Свердловский р-н, ул. Куйбышева и Седова 76/10 | Сеть водоснабжения | ОКС: 59:01:4410733:692 ЗУ: 59:01:4410733:24 | 3412 | 11 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 42. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80а, 80б | Технологический комплекс "Водопровод Свердловского района" | ОКС: 59:01:0000000:49229 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 1 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 43. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80/3 | Сети теплоснабжения | ОКС: 59:01:4410733:54 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 8 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 44. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 80/3 | Канализационная сеть | ОКС: 59:01:4410733:897 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 200 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 45. | г. Пермь, ул. Пионерская, 15 | Сети теплоснабжения | ОКС: 59:01:4410732:44 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 125 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 46. | г. Пермь, ул. Пионерская, 15, ул. Седова, д. 6, ул. Куйбышева, д. 60 | Электросетевой комплекс (ЭСК) "Свердловский район" с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями | ОКС: 59:01:0000000:51872 ЗУ: Сведения в ЕГРН отсутствуют | Сведения в ЕГРН отсутствуют | 1 м | Собственность – МО г. Пермь | Хозяйственное ведение - Муниципальное предприятие «Пермводоканал» |  |
| 47. | г. Пермь, Свердловский район, Сеть водоснабжения от ВК-сущ. до ж. д. № 8 по ул. Седова | Сеть водоснабжения | ОКС: 59:01:0000000:79935 ЗУ: 59:01:4410733:1013 | 2708 | 22 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 48. | г. Пермь, Свердловский район, к жилым домам по ул. Седова, д. 8, 9 | Сети теплоснабжения | ОКС: 59:01:0000000:50979 ЗУ: 59:01:4410733:1013 | 2708 | 23 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 49. | г. Пермь, Свердловский район, ул. Седова, 8 | Канализационная сеть | ОКС: 59:01:4410733:696 ЗУ: 59:01:4410733:1013 | 2708 | 155 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 50. | г. Пермь, начало - ВК1 у жилого дома по улице Глеба Успенского, 8, конец - жилые дома по улице Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3 | Сеть холодного водоснабжения | ОКС: 59:01:0000000:9580 ЗУ: 59:01:4410732:27 | 2381 | 216 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 51. | г. Пермь, Свердловский, Индустриальный, Ленинский, Мотовилихинский районы | Сети наружного освещения Свердловского района | ОКС: 59:01:0000000:78762 ЗУ: 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:92595, 59:01:0000000:85091, 59:01:0000000:92595 | 6993** 2009** 8649 2009 | 206426 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 52. | г. Пермь | Сеть дворовой канализации по ул. Глеба Успенского, 2а до врезки в уличную сеть по пр. Комсомольский | ОКС: 59:01:0000000:94384 ЗУ: 59:01:0000000:91668 | 6666** | 102 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | Балансодержатель – муниципальная казна |  |
| 53. | г. Пермь, ул. Куйбышева | Кабельная линия 0,4 кВ | ОКС: 59:01:0000000:14159 ЗУ: 59:01:4410226:1882 | 125 | 44 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| 54. | г. Пермь | 2БКТП 6/0,4 кВ и КЛ 6 кВ для энергоснабжения многоэтажного жилого дома | ОКС: 59:01:0000000:90671 ЗУ: 59:01:0000000:85091 59:01:000000:92492 | 8649** 218 | 792 м | Собственность -ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 55. | г. Пермь | Сеть водопровода Д300 мм по ул. Куйбышева от ул. Куйбышева, 61 до ул. Глеба Успенского | ОКС: 59:01:0000000:92334 ЗУ: 59:01:0000000:85091, 59:01:0000000:84940 | 8649** 516 | 103 м | Собственность -ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» | - |  |
| 56. | г. Пермь, ул. Куйбышева | Тепловая сеть | ОКС: 59:01:0000000:48664 ЗУ: 59:01:4410731:27, 59:01:0000000:84940 | 8649** 8575 | 209 м | Собственность ПАО «Т Плюс» | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 57. | г. Пермь, ул. Лодыгина | Теплотрасса от ТК-763 до ТК-763-3 (от ул.Солдатова до ответвления на погат №1) | ОКС: 59:01:0000000:48719 ЗУ: 59:01:4410731:27, 59:01:0000000:84940 | 8649** 8575 | 359 м | Собственность ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 58. | г. Пермь, улица Куйбышева, д.67,69,71,73 | Сети водопровода и канализации | ОКС: 59:01:0000000:49326 ЗУ: 59:01:4410729:41, 59:01:4410729:1798 | 2308 2569 | 114 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 59. | г. Пермь, улица Куйбышева, д.67,69,71,73 | Сети водопровода и канализации | ОКС: 59:01:0000000:49327 ЗУ: 59:01:4410729:41, 59:01:4410729:1798 | 2308 2569 | 257 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют |  |  |
| 60. | г. Пермь, Свердловский район, по улице Куйбышева и Седова, 76/10 | Канализационная сеть | ОКС: 59:01:4410733:694 ЗУ: 59:01:4410733:24 | 3412 | 101 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 61. | г. Пермь, Свердловский р-н, от КК-1 до КК-9(сущ) по ул. Куйбышева, 78 | Сеть дворовой канализации | ОКС: 59:01:4410733:685 ЗУ: 59:01:4410733:829 | 5881 | 178 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |  |
| 62. | г. Пермь, ул. Седова | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:0000000:18285 ЗУ: 59:01:4410732:771 | 1670 | 107 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 63. | г. Пермь, ул. Седова | Подземный электрический кабель | ОКС: 59:01:0000000:18288 ЗУ: 59:01:4410732:771 | 1670 | 132 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - |  |
| 64. | г. Пермь, ул. Седова | Подземный электрический кабель | ОКС: 59:01:0000000:18291 ЗУ: 59:01:4410732:771 | 1670 | 64 м | Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | - | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 65. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 12 | Тепловая трасса | ОКС: 59:01:4410729:994 ЗУ: 59:01:4410732:17 | 671 | 31 м | Собственность ПАО «Т Плюс» | - |  |
| 66. | г. Пермь | Сеть водоотведения от административного здания по ул. Седова, 7 | ОКС: 59:01:4410732:777 ЗУ: 59:01:4410732:771, 59:01:4410733:1029 | 1670 4212 | 25 м | Собственность – МО г. Пермь |  | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 67. | г. Пермь, в квартале №179 | Сети наружного освещения (1 очередь) | ОКС: 59:01:4410179:4359 ЗУ: 59:01:4410179:5952 | 15017** | 439 м | Собственность – МО г. Пермь |  |  |
| 68. | г. Пермь, в квартале №179 | Внутриквартальная дождевая канализация (2 очередь) | ОКС: 59:01:4410179:4369 ЗУ: 59:01:4410179:5952 | 15017** | 664 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МБУ «Полигон» | Межквартальные – строительство/ реконструкция в соответствии с проектной документацией ресурсоснабжающих организаций, внутриквартальные –вынос/ переустройство/строительство |
| 69. | г. Пермь, ул. Седова | Сооружение | ОКС: 59:01:0000000:43832 ЗУ: 59:01:4410733:1029 | 4212 | 438 м | Собственность – МО г. Пермь | Постоянное (бессрочное) пользование – МКУ «Пермблагоустройство» |  |
| 70. | г. Пермь | Сеть водоотведения по ул. Седова | ОКС: 59:01:0000000:94481 ЗУ: 59:01:4410733:1029 | 4212 | 70 м | Собственность – МО г. Пермь | - |  |
| II. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Пермь, ул. Куйбышева, 68а | Нежилое здание (детский сад) | ОКС: 59:01:4410732:499 ЗУ: 59:01:4410732:9 | 4196 | 1040,9 | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МАОУ «СОШ №42» | Снос |
| 2. | г. Пермь, ул. Пионерская, 17 | Нежилое здание | ОКС: 59:01:4410733:824 ЗУ: 59:01:4410733:23 | 5798 | 238,9 | Собственность - Субъект Российской Федерации Пермский край | Оперативное управление – ГКБУ культуры «Пермский государственный краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека» | Снос |
|  |  | Производственное здание кинопроката корпус № 1, 2 нежилое | ОКС: 59:01:4410733:51 ЗУ: 59:01:4410733:23 |  | 939,0 |  |  |  |
|  |  | Производственное здание кинопроката с подвалом, корпус № 3 нежилое | ОКС: 59:01:4410733:823 ЗУ: 59:01:4410733:23 |  | 1533,1 |  |  |  |
| 3. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 9 | Здание школы | ОКС: 59:01:4410731:341 ЗУ: 59:01:4410731:27 | 8575 | 3707,0 | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МАОУ «IT - школа с углубленным изучением информатики» г. Перми | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |
| III. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию | Дорога | ОКС: 59:01:0000000:43814 ЗУ: 59:01:4410733:29 | 29 | 526 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МКУ «Пермблагоустройство» | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |
| 2 | г. Пермь, по ул. Куйбышева от ул. Белинского до кривой Динамо | Трамвайные пути (инвентарный номер 10-20) | ОКС: 59:01:0000000:92013 ЗУ: 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:92595, 59:01:0000000:85091, 59:01:0000000:92565, 59:01:0000000:92492, 59:01:0000000:84940 | 6993** 2009** 8649** 2066** 218 516 | 2327 м | Собственность – МО г. Пермь | - | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |
| 3. | г. Пермь, Ленинский и Свердловский районы, участок от улицы Монастырской до улицы Василия Васильева | Дорога по улице Куйбышева | ОКС: 59:01:0000000:49930 ЗУ: 59:01:0000000:85049, 59:01:0000000:85091 | 6993** 8649** | 7014 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МКУ «Пермблагоустройство» | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ул. Куйбышева (от ул. Белинского до ул. Революции) |
| 4. | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д б/н, Свердловский район | Сооружение | ОКС: 59:01:4211218:12 ЗУ: 59:01:0000000:91668, 59:01:0000000:91830 | 6666** 5296** | 697 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МКУ «Пермблагоустройство» | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |
| 5. | г. Пермь | Дорога по улице Куйбышева | ОКС: 59:01:4410732:776 ЗУ: 59:01:4410732:19 | 1770 | 35 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МКУ «Пермблагоустройство» | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |
| 6. | г. Пермь | Дорога | ОКС: 59:01:4410179:5954 ЗУ: 59:01:4410179:5952 | 15017** | 1039 м | Собственность – МО г. Пермь | Оперативное управление – МКУ «Пермблагоустройство» | Мероприятия в отношении данного объекта проектом комплексного развития территории не предусматриваются |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

** Земельный участок расположен в границах комплексного развития территории частично, площадь указана в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, в отношении всего земельного участка

Раздел VI. Перечень земельных участков, которые подлежат изъятию и в пределах которых отсутствуют объекты капитального строительства, за исключением линейных объектов

| № | Кадастровый номер земельного участка* (ЗУ) | Площадь* ЗУ, кв.м | Вид разрешенного использования* | Кадастровая стоимость* ЗУ, руб. | Форма собственности | Предусмотренное мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:01:4410733:682 | 27,0 | Под надземную автостоянку закрытого типа (бокс №3) | 115 266,18 | Частная собственность | Изъятие |
| 2 | 59:01:4410733:2 | 103,0 | Под часть здания хозяйственных складов | 451 156,48 | Частная собственность | Изъятие |
| 3 | 59:01:4410733:684 | 145,0 | Под надземную автостоянку закрытого типа | 683 536,37 | Частная собственность | Изъятие |
| 4 | 59:01:4410733:21 | 48,0 | Под встроенное помещение, общ. пл. 34,7 кв.м. в 1-этажных хозяйственных кирпичных складах в виде отдельного бокса (лит. Ж) | 224 574,72 | Частная собственность | Изъятие |

* В соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости

Приложение 3 
к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе 
города Перми
от                     №

Технико-экономические показатели и предельные параметры 
планируемой застройки

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Площадь Территории комплексного развития | 12,55 га |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны | В соответствии с Приложением 3 к приказу Министерства строительства Пермского края от 18.09.2024 № 35-01-12-270 «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми» |
| Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 100 % |
| Максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженной в квадратных метрах, приходящейся на один гектар территории, подлежащей комплексному развитию | 24 000 кв.м |
| Максимальный показатель общей площади новых жилых помещений, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ, приходящейся на один гектар Территории комплексного развития | 12 350 кв. м |
| Максимальный объем строительства в границах Территории комплексного развития наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения | 301 200 кв.м. |
| Минимальный показатель общей площади встроенных нежилых помещений, за исключением мест общего пользования в многоквартирных домах | Не менее 10% от общей площади новых жилых помещений в многоквартирных, домах, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 15 ЖК РФ |
| Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 25 этажей |

Приложение 4

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Приложение 5

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Отраслевое техническое задание

на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест 
(письмо администрации города Перми от 31.07.2024 № 059-01-57/2-1772)

| № | Перечень сведений и показателей | Информация о сведениях и показателях |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест (далее – ДОУ) |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение объекта | Объект предназначен для предоставления общедоступного и бесплатного образования для детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 лет до 7 лет в 1 (одну) смену |
| 4 | Сведения о земельном участке (местоположение объекта) | г. Пермь (уточнить проектом) |
| 5 | Особые условия строительства | отсутствуют |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | При проектировании необходимо руководствоваться требованиями СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Этажность здания – 3 этажа. Количество мест 300 мест (13 групп): - средняя группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 группа, по 20 мест в группе; - старшая раннего возраста (2-3 года) – 1 группы, по 20 мест в группе; - младшая дошкольная (3-4 года) – 2 группы, по 24 места в группе; - средняя дошкольная (4-5 лет) – 2 группы, по 24 места в группе; - старшая дошкольная (5-6 лет) – 2 группы, по 24 места в группе; - последнего года посещения (подготовительная) (6-7 лет) – 3 группы, по 24 места в группе; - последнего года посещения (подготовительная) (6-7 лет) – 2 группы, по 22 места в группе |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Объемно-планировочные решения разработать в соответствии с данным техническим заданием, действующими нормами и правилами. Ведомость отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Планировочные решения согласовать с Заказчиком. Разработать колерный паспорт здания (не менее 2 вариантов). Согласовать колерный паспорт здания с Министерством образования и науки Пермского края и Заказчиком, а также с департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми. Основной состав помещений: - групповые ячейки в количестве 13 шт. (площадь принять согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20): - раздевальная; - групповая из расчёта (не менее 2,5 кв.м на 1 (одного) ребёнка для групп раннего возраста (до 3 лет); не менее 2,0 кв.м на 1 (одного) ребёнка для групп дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). - спальня из расчёта (для детей до 3 лет – не менее 1,8 кв.м на одного ребёнка; от 4 до 7 лет – не менее 2,0 кв.м на одного ребёнка); - буфетная (раздача из буфетной осуществляется непосредственно в групповую); - туалетная, совмещённая с умывальной (для старших и подготовительных групп туалетные для мальчиков и девочек оборудуются отдельно). - пищеблок, работающий на сырье: - помещение персонала пищеблока с душевой и туалетом персонала: - загрузочная; - помещение холодильных камер; - кладовая сухих продуктов; - кладовая овощей с первичной обработкой; - овощной цех (вторичной обработки); - горячий цех с зоной мучных изделий; - холодных цех; - мясо-рыбный цех; - моечная кухонной посуды; - моечная тары; - помещение для временного хранения отходов; - раздаточная; - помещение раздаточной на 2-м и 3-ем этажах здания при подъёмнике; - кабинет заведующей производством; - помещение уборочного инвентаря. - кабинет заведующего не менее 17 кв.м; - помещение охраны при главном входе (не менее 10 кв.м); - помещение для приёма пищи персонала (не менее 15,0 кв.м); - кабинет логопеда (не менее 15 кв.м); - кабинет психолога (не менее 15 кв.м); - методический кабинет (не менее 23 кв.м); - универсальный кружково-учебный блок, состоящих из 2-х универсальных кружковых помещений (классов) площадью не менее 24 кв.м, примыкающих к ним подсобных помещений (не менее 6 кв.м.); - кабинет галотерапии, включающий в себя галокамеру на 6 человек (не менее 19 кв.м), раздевальную (тамбур) (не менее 10 кв.м) и помещение операторской не менее 10 кв.м; - кладовая чистого белья с особенным выходом наружу (не менее 15 кв.м); - помещение сортировки и сдачи грязного белья с обособленным выходом наружу (не менее 15 кв.м); - хозяйственные кладовые (3 шт.) не менее 10 кв.м.; - кабинет заведующей хозяйственной частью (не менее 20 кв.м.); - музыкальный зал: - зал для занятий (не менее 75 кв.м); - кабинет преподавателя музыки (не менее 15 кв.м); - инвентарная музыкального зала (не менее 9 кв.м.) - физкультурный зал: - зал для занятий (не менее 75 кв.м); - инвентарная (не менее 15 кв.м); - кабинет тренеров (не менее 20 кв.м); - санузел при кабинете тренера (не менее 8 кв.м.). - медицинский блок: - медицинский кабинет не менее 12 кв. м; - процедурный кабинет (не менее 12 кв. м); - туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов (не менее 6 кв.м.) |
| 8 | Основные требования к технологическим решениям и оборудованию | Определить проектом. Информацию о полном перечне технологического (не монтируемого) оборудования ДОУ согласно разработанным планировочным решениям по разделу «Технологические решения» проектной документации направить на рассмотрение в департамент образования администрации города Перми и Министерство образования и науки Пермского края (до прохождения КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края») |
| 9 | Основные требования к инженерному обеспечению | Проектом предусмотреть: - Систему наружного и внутреннего водоснабжения для технологических, хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд; - Наружное и внутреннее водоотведение объекта; - Пожаротушение (необходимость определить проектом); - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети объекта; - Систему наружного и внутреннего электроснабжения объекта; - Сети связи (телефонизация, радиофикация – речевое оповещение при ЧС в здании и на территории, слаботочные сети автоматизации, пожарная сигнализация - АПС, СОУЭ); - Систему наружного видеонаблюдения (100% охват территории; - Систему внутреннего видеонаблюдения: - Камеры предусмотреть с датчиками движения; - Возможность просмотра информации с камер через удаленный доступ; - Возможность дистанционного управления камерами; - Систему управления и контроля доступа в здание. -Магнитные замки на эвакуационных выходах с подключением к пожарной сигнализации. -Дистанционное открывание ворот; -Домофон на входе на территорию и в здание детского сада с возможностью работы по индивидуальным картам и программированием по временному доступу; - Охранную сигнализацию |
| 10 | Основные требования к благоустройству прилегающих территорий | В составе раздела предусмотреть (в соответствии с требованиями п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20): - игровые зоны (игровые площадки с верандами/теневыми навесами) – по количеству групп. Теневые навесы площадью из расчёта не менее 1 кв.м на 1 (одного) ребёнка, но не менее 20 кв.м; - спортивные площадки; - совмещенное травяное и монолитное покрытие из резиновой крошки для игровых площадок; - монолитное покрытие из резиновой крошки спортивных площадок; - асфальтированное покрытие проездов на территории ДОУ; - покрытие тротуаров - тротуарная плитка; - ограждение территории ДОУ забором и полосой зелёных насаждений; - хозяйственную площадку для сбора мусора (предусмотреть возможность раздельного сбора мусора); - озеленение участка ДОУ: газоны, древесно-кустарниковые насаждения, цветники; - освещение и видеонаблюдение игровых площадок; - отвод поверхностных вод с площадок и от здания |
| 11 | Требования для обеспечения условий для маломобильных групп населения | Предусмотреть доступность здания лицам с ограниченными возможностями здоровья в здание и открытые спортивные плоскостные сооружения на территории объекта согласно СП 59.13330.2020 «Доступность здании и сооружений для маломобильных групп населения». В здании ДОУ в каждом пожарном отсеке необходимо предусмотреть не менее одного лифта (определить расчётом) для транспортирования взрослых маломобильных групп населения, а также для транспортирования пожарных подразделений. Специальные места для трудоустройства инвалидов в здании дошкольной образовательной организации не предусматриваются |
| 12 | Требование по обеспечению энергетической эффективности | Согласно "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" |
| 13 | Дополнительные требования к объекту | Эскизы проектного решения по планировке здания и материалы конструктивных элементов согласовать с Министерством образования и науки Пермского края и департаментом образования администрации города Перми. По запросу Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать о ходе выполнения контракта. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты. Обеспечить получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта санитарным правилам СП 2.4.3648-20 |

Приложение 6

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на иное размещение объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу и находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, расположенных на земельных участках в границах территории, подлежащей комплексному развитию

| №№ | Перечень требований | Содержание требований |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Наименование и назначение объекта | Нежилое здание |  | Стены и перегородки должны быть бетонными, железобетонными, или кирпичные. Межэтажные перекрытия — железобетонные |
| 2 | Требования к территориальному расположению объекта | Расположение в близлежащих к центру районах с транспортной развязкой |  | Подъездные пути к зданию должны обеспечить проезд легкового и грузового автотранспорта, для погрузки/выгрузки архивных документов и материальных ценностей. Перед зданием должна быть парковка, для служебного автомобильного транспорта и клиентов Филиала не менее 10 парковочных мест |
| 3 | Общие требования к объемно-планировочным решениям | Вид объекта | Отдельно стоящее здание или встроенно-пристроенные нежилые помещения в нежилом здании за исключением помещений, расположенных в подвале (Далее по тексту – Здание) | Наличие отдельного входа с возможностью доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Помещения должны быть размещены на 1 этаже здания минимально площадью 650кв.м. (площадь архива и для приема заявителей, п.4 и п.8 настоящего технического задания)и иметь прямой выход из здания. Встроенно-пристроенные помещения не должны располагаться в подвале. Здание должно иметь 2 категорию надежности электроснабжения и обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Здание должно быть обеспечено индивидуальным прибором учета электроэнергии. В кабинетах, помещениях, коридорах установлены светодиодные светильники, выключатели, розетки, аварийное освещение. Система теплоснабжения здания должна осуществляться по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения. Здание должно обеспечиваться индивидуальным тепловым пунктом, с установленным узлом учета тепловой энергии. Здание должно быть обеспечено системой холодного водоснабжения (ввод в здания, водомерные узлы, разводящая сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. При необходимости насосные установки. Наличие горячего водоснабжения. Обязательно наличие индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Наличие системы внутренней канализации, с выводом канализационных стоков в общегородскую канализационную сеть. Число санитарных приборов должно соответствовать п. 5.55 "СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 03.03.2023). В здании должно быть не менее 12 унитазов и не менее 6 умывальников. Здание должно соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Обязательно наличие эвакуационных выходов, охранно-пожарной сигнализации, системы пожаротушения в серверной. |
|  |  | Общая площадь объекта, кв.м. | не менее 1589,9 |  |
|  |  | Количество этажей объекта, эт. | не менее 2 и не более 5 этажей | Часть помещения должны располагаться на первом этаже (для приема заявителей, п.8 настоящего технического задания), часть на втором этаже (для подразделения по защите государственной тайны п.4 настоящего технического задания). Помещения должны располагаться на смежных этажах, но не выше 5 этажа |
| 4 | Требования к составу (набору) помещений объекта (при наличии) | Наименование помещения | Нормативная площадь помещения, кв.м. |  |
|  |  | Помещение архива | Не менее 600 кв.м. | Должны соответствовать Приказу Росархива от 31.07.2023 N 77 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях". Помещения архива должны находиться на первом или цокольном этажах здания, пригодные для размещения архивного оборудования. Помещения архива должно быть обеспечено естественной или принудительной вентиляцией, системой кондиционирования воздуха. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. Полы в архивных помещениях должны быть бетонными с твердым покрытием. |
|  |  | Помещение подразделения по защите государственной тайны | Не менее 35 кв.м., два изолированных смежных помещения | - высота потолка не менее 2,7 м; - межэтажные перекрытия – железобетонные; - стены и перегородки должны быть бетонными, железобетонными толщина не менее 0,1м или кирпичные толщиной 0,12м при средней плотности 250 кг/кв.м; - размещаются не ниже второго и не выше предпоследнего этажа, рядом с окнами не должно быть водосточных труб и парапетов; - двери (металлические противопожарные); окна устойчивые к взлому |
|  |  | Помещение архива государственного фонда данных, составляющие государственную тайну | Не менее 50кв.м. |  |
|  |  | Помещение подразделения мобилизационной подготовки | Не менее 20кв.м. |  |
|  |  | Кабинетные помещения для сотрудников | Не менее 685кв.м. | Помещения для размещения сотрудников не должны состоять из кабинетов площадью менее 20 кв.м. |
|  |  | Серверная комната | Не менее 40 кв.м., на 1 этаже здания, без окон и с выключаемой системой отопления в помещении | Должна соответствовать требованиям "ГОСТ Р 59316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Аппаратная комната. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.08.2021 N 669-ст). Размещаться не ниже уровня грунтовых вод. Системы пожарной защиты аппаратной (серверной) комнаты должны быть обеспечены в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и СП 5.13130.2009. Помещение должно быть обеспечено естественной или принудительной вентиляцией, системой кондиционирования воздуха из расчета размещения серверного оборудования |
| 5 | Требования к составу (набору) оборудования в объекте (при наличии) | Наименование оборудования | Количество, шт. |  |
|  |  | Указаны в п.3 и п.4 настоящего технического задания |  |  |
| 6 | Срок передачи объектов | В срок не менее чем за 8 месяцев до даты необходимого освобождения занимаемых помещений по адресу: г.Пермь, ул. Седова, д.7 |  | В случае отсутствия необходимости приведения предлагаемых помещений в нормативное состояние (осуществление ремонтных работ) срок может быть согласован иной. |
| 7 | Нормативные документы, регламентирующие проектирование и строительство объекта | Указаны в п.3 и п.4 настоящего технического задания |  |  |
| 8 | Иные требования | На 1 этаже должно быть помещение для приема заявителей (зал ожидания) площадью не менее 50 кв. м.на первом этаже |  |  |
|  |  | Наличие помещения для актового зала площадью не менее 70 кв.м. |  |  |
|  |  | Наличие помещения для учебного класса площадью не менее 40 кв.м. |  |  |
|  |  | Помещения должны быть готовы к эксплуатации, с внутренней отделкой, соответствующей действующим требованиям СНиП и противопожарной безопасности к используемым материалам. |  |  |
|  |  | Объемно-планировочные решения предлагаемых помещения не должны ухудшать объемно-планировочные решения занимаемых в настоящее время. |  |  |

Приложение 7

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Приложение 8

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Требования к жилому помещению для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории города Перми

| 1. Требование к жилому помещению |  |
| --- | --- |
| Показатель | Характеристика жилого помещения |
| Общая площадь жилого помещения | не менее 28 кв. м |
| Оконные проемы | Деревянные окрашенные двойные оконные рамы с подоконной доской, без дефектов остекления с цельными стеклами, с подоконной доской, с фурнитурой (петли, ручки, запоры): - прилегание уплотняющих прокладок плотное, препятствующее проникновению воды; - открывание и закрывание происходит легко, без заеданий; - место примыкания оконного слива к стене герметичное и исключает попадание дождевой воды под слив; - отсутствие на подоконниках и оконных откосах повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений, цветовых пятен; - в узлах примыкания оконных откосов отсутствие зазоров и щелей более 0,5 мм; - подтекание из окна или продувание; - монтажный шов завершен (монтажная пена защищена герметиком); - отсутствие треснутых стекол, отслаивающейся и потрескавшейся краски; и/или окна из поливинилхлорида, без дефектов остекления, с цельными стеклами, с подоконной доской, с фурнитурой (петли, ручки, запоры): -прилегание уплотняющих прокладок плотное, препятствующее проникновению воды; - открывание и закрывание происходит легко, без заеданий; - место примыкания оконного слива к стене герметичное и исключает попадание дождевой воды под слив; - отсутствие на подоконниках и оконных откосах повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений, цветовых пятен; - подтекание из окна или продувание; - засоренность дренажных отверстий; -монтажный шов завершен (монтажная пена герметизирована). |
| Электропроводка | внутри помещения силовая и осветительная электропроводка в исправном состоянии, включая наличие проверенного счетчика потребления электроэнергии. Не допускается наличие торчащих оголенных проводов. Соединение проводов должно осуществляться в специальных распределительных коробках (клеммными колодками, клеммами Wago, самоизолирующими зажимами (СИЗ), опрессовкой гильзами, пайкой, скруткой, зажим типа «орех» либо болтовым соединением) и должно быть изолировано от случайного прикосновения. Не допускается изоляция мест соединения проводов изолентой. Наличие паспорта и (или) свидетельства счетчика электроэнергии с указанием даты выпуска (изготовления) счетчика, документ, в котором указана дата первичной или последней поверки счетчика электроэнергии. Счетчик электроэнергии должен быт опломбирован, должен быть предоставлен документ о его опломбировании. |
| Розетки, выключатели | Наличие внутренних розеток, клавишных выключателей, патронов с лампочками в рабочем состоянии. Наличие подвесных крюков для потолочных осветительных приборов. |
| Инженерное оборудование | системы водопровода, канализации, отопления, горячего и холодного водоснабжения в чистом, исправном, рабочем состоянии, без течи и дефектов. Наличие приборов учета на водоснабжение. Наличие приборов учета на газовое снабжение (при наличии газификации дома). Наличие паспорта и (или) свидетельства на счетчики воды и газа (при наличии газификации дома), документов, в которых указана дата первичной или последней поверки счетчиков воды и газа (при наличии газификации дома). Счетчики воды и газа (при наличии газификации дома) должны соответствовать действующим нормам, Застройщик должен предоставить документ о его соответствии действующим нормам, организацией, уполномоченной на предоставление заключения о соответствии действующим нормам. Счетчики воды и газа (при наличии газификации дома) должны быть опломбированы, должны быть предоставлены документы о его опломбировании. Водоснабжение из полипропиленовых и металлопластиковых труб предусматривает: - расстояние между креплением труб при горизонтальной прокладке не более 0,5 м; - не допускается расположение средств крепления в местах соединения труб. Водоснабжение из металлических труб предусматривает: - расстояние между креплением труб при горизонтальной прокладке не более 1,5 м; - не допускается расположение средств крепления в местах соединения труб; - не допускается приварка трубопроводов к средствам крепления; - не допускается примыкание неизолированных труб к поверхности строительных конструкций. Система канализации предусматривает: - расстояние между креплением труб при горизонтальной прокладке не более 2 м и при вертикальной прокладке одно крепление на этаж, но не более 3 м соответственно; - не допускается расположение средств крепления в местах соединения труб; - минимальный уклон отвода канализации от унитазов 2,1 см на 1 метр, для ванн, умывальников и раковин 4,4 см. на 1 метр соответственно. Система газоснабжения (при наличии газификации дома) предусматривает: - расстояние между трубой и стеной должно быть не менее радиуса трубы; - отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола; - краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах устанавливаются так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене, установка упорной гайки в сторону стены не допускается. - исправное состояние газового шланга, используемого для присоединения газоиспользующего оборудования к газопроводу. «СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр; «СП 40-101-96. Своды правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер», принят и рекомендован письмом Главтехнормирования Минстроя Российской Федерации от 09.04.1996 № 13/21; «СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобрен постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112; «СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (утв. приказом Минстроя России от 05.12.2018 № 789/пр); Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» |
| Потолки | потолки с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде побелки и/или потолки с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде покраски и/или потолки в виде окрашенного гипсокартона и/или натяжные потолки. Высота помещения от поверхности напольного покрытия до поверхности отделочного слоя потолка должна быть не менее 2,5 м 1. Потолки с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде побелки и/или потолки с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде покраски без: - трещин; - отслоений; - просветов; - полос; - пятен; - подтеков; - меление поверхности; - исправлений, выделяющихся на общем фоне; 2. и/или натяжные потолки без: - разрывов; - дыр; - пятен; - провисаний; - волнообразных неровностей; - потертостей; - заломов. П. 7.5 «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утвержден приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр. |
| Стены | Стены с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде рулонных материалов и/или окраски. Стены в санузле - окраска и/или облицовка керамической плиткой Отделка стен: 1. рулонных материалов (обои) без: - воздушных пузырей; - замятин; - пятен и других загрязнений; - доклейки и отслоений; - повреждений (рваные); - потери цвета; - заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей 2. и/или окраски без: - трещин; - отслоений; - просветов; - пятен; - подтеков; - брызг; - меления поверхности; - исправлений, выделяющихся на общем фоне. 3. и/или облицовка керамической плиткой, без: - сколов; - выбоин; - изломов; - царапин; - зазоров и щелей; 4. и/или декоративная штукатурка без: - трещин; - отслоений; - просветов; - пятен; - подтеков; - брызг; - меления поверхности; - исправлений, выделяющихся на общем фоне. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утв. приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр. |
| Полы | чистые ровные полы. Половое покрытие – линолеум и/или ламинат и/или оргалит и/или окраска деревянных полов. 1. Половое покрытие – линолеум без: - зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола, а также между смежными кромками полотниц; - уступов между смежными полотнищами; - волн; - вздутий; - приподнятой кромки на поверхности покрытия; - на поверхности линолеума не допускается наличие царапин, раковин, складок, пузырей, пятен, полос, искажения рисунка; 2. и/или ламинат без: - зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола; - уступов между смежными изделиями покрытия; - на поверхности покрытия не допускается наличие выбоин, трещин, царапин, волн, вздутий, приподнятых кромок, искажения рисунка; 3. и/или облицовка керамической плиткой для устройства полов в помещениях с мокрым режимом эксплуатации, без: - зазоров и щелей между плинтусами и покрытием пола; - волн, вздутия, выбоин, сколов, трещин на поверхности покрытия, затирки между смежными изделиями. П. 8.14 «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утв. приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр. «СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 785) |
| Санузел | Раздельный или совмещенный. Унитаз исправный без сколов и трещин, находящийся в рабочем состоянии и подключенный к коммуникациям. Ванная и/или душевая кабина, находящаяся в рабочем состоянии и подключенная к коммуникациям или душевая, находящаяся в рабочем состоянии и подключенная к коммуникациям. Раковина со смесителем, находящиеся в рабочем состоянии и подключенные к коммуникациям. Недопустимые дефекты чугунной (стальной) ванны: - царапины эмалированного покрытия; - сколы эмалированного покрытия; - шероховатость эмалированного покрытия ванны; -ржавые (желтые) пятна и разводы. Недопустимые дефекты акриловой ванны: - сколы; - царапины; - трещины; - отслоение акрила; - потеря покрытием глянцевого блеска; - пробоины. Недопустимые дефекты унитаза: - непрерывное поступление воды в чашу унитаза, сливной бачок; - выход из строя рычага, кнопки спуска воды; - трещина или скол чаши унитаза. Недопустимые дефекты раковины: - сколы; - трещины. |
| Система отопления | Централизованная, обеспечивающая передачу тепла на всю площадь квартиры. Трубы металлические/ полимерные/ комбинированные, батареи чугунные/ стальные/ биметаллические. Все оборудование должно быть исправным и функционирующим, без видимых повреждений, без течи |
| Оборудование кухни | Газовая плита с духовым шкафом, находящаяся в рабочем состоянии и подключенная к коммуникациям, со сроком эксплуатации не более 5 лет или электрическая плита с духовым шкафом, находящаяся в рабочем состоянии и подключенная к коммуникациям со сроком эксплуатации не более 5 лет. Мойка и смеситель, находящиеся в рабочем состоянии и подключенные к коммуникациям. |
| Входные двери | Деревянные двери с исправным замком, без щелей, зазоров, трещин, вмятин, выбоин, царапин, и/или металлические двери с исправным замком, без щелей, зазоров, трещин, вмятин, выбоин, царапин, коррозии. Наличие не менее 3 комплектов ключей от жилого помещения. Комплект ключей должен включать ключ от жилого помещения, ключ от подъезда (при наличии подъезда), ключ от секции (при наличии секции). |
| Пожарная сигнализация | Комнаты, кухни, прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями (далее – ИП) вне зависимости от этажности здания. Расстояние от точечного пожарного извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»). |
| Материал стен здания, в котором расположено жилое помещение | панель и/или кирпич и/или монолит и/или газобетон и/или пенобетон |
| Фундамент здания, в котором расположено жилое помещение | железобетонный и/или каменный и/или кирпичный фундамент |
| 2. Общие сведения о жилых помещениях |  |
| Общие сведения о жилом помещении (объемно – планировочные решения жилых помещений) | Жилое помещение должно находиться в многоквартирном доме на территории города Перми, за исключением мкр. Чусовской Водозабор Орджоникидзевского района города Перми (ул. Водозаборная, проезд 1-ый Павловский), мкр. Заозерье (ул. Портовая, ул. Трясолобова), мкр. Январский (ул. Краснослудская, ул. Лянгасова), ул. Гремячий Лог Орджоникидзевского района города Перми, мкр. Березовая Роща Кировского района города Перми (ул. ДОС), мкр. Голованово, мкр. Крым, поселка Новые Ляды, ул. ОПМС-14 Дзержинского района, а также за исключением многоквартирных домов, построенных в период индустриального домостроения до 1975 года включительно, в том числе бараков деревянных вне зависимости от этажности (в том числе имеющих утепленные фасады), малоэтажных многоквартирных домов до 4 этажей включительно, имеющих деревянные перекрытия (в том числе по металлическим балкам), со следующими материалами стен: дерево, камень, кирпич; панельные дома с наружной системой утепления; монолитных, шлакоблочных, газоблочных домов; панельных 5-этажных, кирпичных 5-этажных с деревянными перекрытиями; многоквартирных домов, техническое состояние которых признано ограниченно работоспособным, а также квартир, расположенных в общежитиях, деревянных домах, домах, признанных аварийными, подлежащими сносу; Жилое помещение должно быть в виде отдельной однокомнатной квартиры, состоящей из одной жилой комнаты, кухни и санузла. Жилое помещение должно быть благоустроенными применительно к условиям города Перми, не требующие капитального ремонта и быть пригодными для проживания граждан (исключается приобретение квартир в общежитиях, в деревянных домах, в ветхом и аварийном фонде): центральное отопление, центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, центральное водоотведение, центральное либо автономное горячее водоснабжение. |
| Соответствие действующим нормативно-правовым документам | жилое помещение и многоквартирный дом, в котором расположено жилое помещение, должны соответствовать санитарным и техническим требованиям (санитарные и технические требования к жилым помещениям и многоквартирным домам установлены разделом II Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47). |
| Документы на момент осмотра жилого помещения | в день осмотра жилого помещения застройщик передает Министерству следующие документы: - выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; - технический паспорт на жилое помещение с указанием года постройки, Застройщик при осмотре жилого помещения должен предоставить новый или обновленный технический паспорт, срок выдачи технического паспорта должен составлять не более 180 календарных дней на момент приема-передачи квартиры; - справка государственных или муниципальных организаций технической инвентаризации о проценте физического износа здания многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение по состоянию на 2023-2024 год; - кадастровый паспорт; - справка об отсутствии задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома; - справка об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг; - документы на инженерное оборудование. |
| Срок передачи жилого помещения по документу о приемке | не может превышать срок, установленный абзацем вторым пункта 3.1.22 Договора |
| Условия передачи жилого помещения в государственную собственность | качество жилого помещения должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, техническим и градостроительным регламентам и другим обязательным требованиям. Жилое помещение должно принадлежать Застройщику на праве собственности и быть зарегистрированным в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество. Жилое помещение должно быть свободным от прав третьих лиц, не состоять под арестом, в споре, в залоге, не иметь иных обременений. |
| Пространственно-территориальное размещение объектов специализированного жилищного фонда для детей- сирот (процентное соотношение количества предоставляемых жилых помещений в многоквартирном доме к общему количеству жилых помещений в нем и подъезде) | общее количество жилых помещений в многоквартирном доме, включенных в специализированный жилищный фонд, в том числе, предоставляемых в рамках реализации настоящего Договора, не должно превышать 25% от числа всех жилых помещений в многоквартирном доме на дату поступления Министерству актов приема-передачи жилых помещений, подписанных Застройщиком. |
| 3. Требования к зданию |  |
| Требования к зданию | здание, в котором расположено жилое помещение, не должно состоять на учете по проведению капитального ремонта |
|  | здание, в котором расположено жилое помещение, не должно находиться в аварийном состоянии |
|  | здание, в котором расположено жилое помещение, должно иметь железобетонный и/или каменный и/или кирпичный фундамент |
|  | материал стен здания, в котором расположено жилое помещение– панель и/или кирпич и/или монолит и/или газобетон и/или пенобетон, возможно совмещение строительных материалов» |

Приложение 9

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Объем и перечень видов работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Механошина в целях реализации комплексного развития территории жилой застройки по ул. Куйбышева

в Свердловском районе города Перми

| Объект транспортной инфраструктуры (участок) | Ориентировочная протяженность, м | Перечень мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |
| ул. Куйбышева, участок 1 | 120 | Ремонт и восстановление элементов дороги, доведение их параметров до нормативных значений, доведение профиля улицы до 2+1 полосы движения (проектные решения и перечень работ уточняется при разработке и согласовании проектной документации) |
| ул. Куйбышева, участок 2 | 150 | Ремонт и восстановление элементов дороги, доведение их параметров до нормативных значений, сохранение профиля улицы 1+1 полосы движения, обустройство дополнительного трамвайного остановочного пункта (в обоих направлениях), регулируемого пешеходного перехода (проектные решения и перечень работ уточняется при разработке и согласовании проектной документации) |
| ул. Куйбышева, участок 3 | 80 | Ремонт и восстановление элементов дороги, доведение их параметров до нормативных значений, доведение профиля улицы до 2+1 полосы движения (проектные решения и перечень работ уточняется при разработке и согласовании проектной документации) |
| ул. Куйбышева, участок 4 | 620 | Ремонт и восстановление элементов дороги, доведение их параметров до нормативных значений, доведение профиля улицы до 2+2 полосы движения (при возможности), обустройство дополнительного трамвайного остановочного пункта (в обоих направлениях), организация двух регулируемых перекрестков (проектные решения и перечень работ уточняется при разработке и согласовании проектной документации) |

Схема работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети по ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Механошина в целях реализации комплексного развития территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

Участок 2

Участок 1

Приложение 10

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Объем, перечень видов работ и сроки выполнения работ по ремонту и переустройству улично-дорожной сети в целях реализации комплексного развития территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

|  | Объект транспортной инфраструктуры (участок) | Ориентировочная протяженность, м | Перечень мероприятий | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская (от ул. Глеба Успенского до ул. Белинского) | 551 | Ремонт с приведением профиля улицы в соответствии с документацией по планировке территории с размещением дополнительных парковочных мест для временного хранения транспортных средств на улично- дорожной сети | В течение 60 месяцев с момента заключения Договора |
| 2 | Перекресток ул. Пионерская с ул. Белинского и ул. Глеба Успенского | - | Обустройство светофорного регулирования на с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением и системе видеонаблюдения. |  |
| 3 | ул. Пионерская (перед перекрестком с ул. Глеба Успенского) | 50 | Переустройство улиц с организацией дополнительных полос перед перекрестками для совершения маневров |  |
| 4 | ул. Пионерская (перед перекрестком с ул. Белинского) | 50 | Переустройство улиц с организацией дополнительных полос перед перекрестками для совершения маневров |  |
| 5 | ул. Седова (от ул. Пионерская до дома по ул. Куйбышева, 79а) | 273 | Ремонт с приведением профиля улицы в соответствии с документацией по планировке территории с размещением дополнительных парковочных мест для временного хранения транспортных средств на улично- дорожной сети | В течение 96 месяцев с момента заключения Договора |
| 6 | ул. Глеба Успенского (от ул. Пионерская до дома по ул. Глеба Успенского, 12) | 214 | Ремонт с приведением профиля улицы в соответствии с документацией по планировке территории с размещением дополнительных парковочных мест для временного хранения транспортных средств на улично- дорожной сети |  |
| 7 | ул. Седова (перед перекрестком с ул. Куйбышева в двух направлениях) | 100 | Переустройство улиц с организацией дополнительных полос перед перекрестками для совершения маневров |  |
| 8 | л. Глеба Успенского (перед перекрестком с ул. Куйбышева в двух направлениях) | 100 | Переустройство улиц с организацией дополнительных полос перед перекрестками для совершения маневров |  |

Схема выполнения работ по ремонту и переустройству улично-дорожной сети в целях реализации комплексного развития территории жилой застройки по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

Приложение 11

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Куйбышева 
в Свердловском районе города Перми

от                     №

Укрупненный график реализации мероприятий для установления срока исполнения обязательств

| Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия, год исполнения Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Заключение договора о КРТ ЖЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, в объеме не менее 3% от общего объема обязательств, определённых в соответствии с абзацем четвертым пункта 3.1.17 Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Передача в собственность Пермского края помещений или здания (3.1.28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Передача в собственность РФ помещений или здания (3.1.26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство отдельно стоящего детского сада на 300 мест (3.1.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание встроенных(встроенно-пристроенных) помещений для размещения одного из детских садов на 150 мест (3.1.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Создание встроенных(встроенно-пристроенных) помещений для размещения другого детского сада на 150 мест (3.1.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Передача в собственность муниципального образования город Пермь трёх квартир для детей-сирот (3.1.29 Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Куйбышева (3.1.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение договора. Подписание акта выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию МКД (сроки ориентировочно), тыс.кв.м |  |  |  | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 |  |  |  |
| Исполнение обязательств пунктов 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, % от общего объема обязательств, определённых в соответствии с абзацем четвертым пункта 3.1.17 Договора |  | 25 |  | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Возникновение права аренды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- период исполнения обязательств по договору, без обеспечения

- - период действия обеспечения обязательств по Договору

Приложение 12

к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки 
по ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми

от                     №

Расчет размера обеспечения исполнения обязательств

| Обязательство по Договору (Объект) | Размер обеспечения исполнения обязательств | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Обязательства по расселению |  |  |
| Пункты 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора | Определяется по формуле: N×Cn | где N – 3 % от общего объема обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11 Договора, кв.м.; Cn-показатель средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений по данному муниципальному образованию, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 112-п. |
| Обязательства по объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| Пункт 3.1.24 Договора (при строительстве отдельно стоящего детского сада на 300 мест) | Определяется по формуле: НЦСрасч×М×Кпер×Кper1+НДС* | В соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке |
| Пункт 3.1.24 Договора (при создании детского сада на 150 мест) | Определяется по формуле: УНЦС×М×Кпер×Кper1+НДС** |  |
| Обязательства по объектам транспортной инфраструктуры |  |  |
| Пункт 3.1.31 Договора Улично-дорожная сеть | Определяется по формуле: 0,48×LфактLтреб×Ки | где 0,48 – принятая для расчета независимой гарантии стоимость исполнения обязательств, установленных Приложением 9 к Договору, млрд.руб.; Lфакт-протяженность улично-дорожной сети, в отношении которой Застройщиком исполнены обязательства по капитальному ремонту, м; Lтреб-общая протяженность улично-дорожной сети, в отношении которой необходимо произвести работы капитальному ремонту в соответствии с Приложением 9 к Договору, м; Ки – индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», определенный на основе прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации. |
| Иные обязательства |  |  |
| Пункт 3.1.28 Договора (объекты недвижимого имущества, предоставляемые в собственность Пермского края) | Определяется по формуле: Sсон*Ки | где: Sсон – рыночная стоимость объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 59:01:4410733:823, 59:01:4410733:824, 59:01:4410733:725, 59:01:4410733:714; Ки – индекс-дефлятор по виду экономической деятельности «Строительство», определенный на основе прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Пункт 3.1.29 Договора Квартира для детей-сирот | Определяется по формуле: 28×N×Cn | где 28 - общая площадь одного жилого помещения в соответствии с приложением 8 к Договору, кв.м.; N – количество жилых помещений (квартир), предоставляемых в соответствии с пунктом 3.1.29 Договора, шт.; Cn-показатель средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края, определяемый в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 112-п. |
| Пункт 3.1.26 Договора | Определяется по формуле: УНЦС×S×Кпер×Кper1+НДС*** | В соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке |

* Размер обеспечения исполнения обязательств для пункта 3.1.24 Договора при строительстве детского сада на 300 мест определяется по формуле:

НЦСрасч×М×Кпер×Кper1+НДС

где

НЦСрасч-рассчитываемый методом интерполяции показатель НЦС, руб.****

М – мощность объекта капитального строительства, количество посещений

Кпер- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Пермского края, установленный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

Кper1- коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства на территории Пермского края, связанный с регионально-климатическими условиями, установленный формуле в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по ставке, действующей на дату расчета, руб;

**** НЦСрасч определяется по формуле:

Пв - рассчитываемый Показатель НЦС;

Па и Пс - пограничные Показатели НЦС, в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

а и с - параметр для пограничных Показателей НЦС;

в - параметр для определяемого Показателя НЦС, а < в < с.

Пример расчета: стоимости строительства детского сада с несущими стенами из кирпича и облицовкой лицевым кирпичом на 300 мест, в соответствии в соответствии с Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 141/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2024. Сборник № 03. Объекты образования».

Выбираются Показатели НЦС на 220 и на 330 мест соответственно 1 222,63 тыс. руб. и 1 146,40 тыс. руб. (таблица 03-01-001) на 1 место.

где:

Па = 1 222,63 тыс. руб.;

Пс = 1 146,40 тыс. руб.;

а = 220 мест;

с = 330 мест;

в = 300 мест.

Соответственно, Пв = 1 146,40 - (330 - 300) x (1 146,40 - 1 222,63)/(330 - 220) = 1 125,61 тыс. руб. на 1 место.

Пример расчета стоимости обеспечения исполнения обязательства при строительстве детского сада на 300 мест на ноябрь 2024 года в соответствии с Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 141/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2024. Сборник № 03. Объекты образования»:

1 125 610,00×300×0,86×1,01 + 58 662 290,76= 351 973 744,56 руб.;

** Размер обеспечения исполнения обязательств для пункта 3.1.24 Договора при создании детского сада на 150 мест определяется по формуле:

УНЦС×М×Кпер×Кper1+НДС

где

УНЦС-укрупненный норматив цены строительства одного места дошкольной образовательной организации, определенный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета, руб;

М – мощность объекта капитального строительства, количество посещений

Кпер- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Пермского края, установленный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

Кper1- коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства на территории Пермского края, связанный с регионально-климатическими условиями, установленный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по ставке, действующей на дату расчета, руб;

Пример расчета стоимости обеспечения исполнения обязательства при создании детского сада на 150 мест на ноябрь 2024 года в соответствии с Приказом Минстроя России от 26.02.2024 № 141/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-03-2024. Сборник № 03. Объекты образования»:

1 147 420,00×150×0,86×1,01 + 29 899 470 = 179 396 822 руб.;

*** Размер обеспечения исполнения обязательств для пункта 3.1.26 Договора определен по формуле:

УНЦС×S×Кпер×Кper1+НДС

где

УНЦС-укрупненный норматив цены строительства одного квадратного метра административного здания, определенный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета, руб;

S – площадь объекта капитального строительства, кв.м;

Кпер- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Пермского края, установленный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

Кper1- коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства на территории Пермского края, связанный с регионально-климатическими условиями установленный в соответствии с Укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке, действующими на дату расчета;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по ставке, действующей на дату расчета, руб.

Пример расчета стоимости обеспечения исполнения обязательств для пункта 3.1.26 Договора на ноябрь 2024 года в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 106/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2024. Сборник № 02. Административные здания»:

76 910×1589,9×0,82×1,01 + 20 254 328 = 121 525 969 руб.