ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Благоустройство нижней части лестничного марша по адресу: ул. Сургутская  «100 шагов к мечте»

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 2 300 000,00 | 2 185 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 185 000,00 | 115 000,00 | 1 512 768,49 | 1 437 130,06 | 75 638,43 | 787 231,51 |

ДС1 - средства бюджета города Перми;

ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

| N | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 4 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 350 | 337 |

Глава города Перми                                                                                                                                                                              Э.О. Соснин

Дата

М.П.