УТВЕРЖДЕН

и. о. директора МКУ «Управление строительства города Перми»

____________О.Н. Буракова

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми

«Управление строительства города Перми»

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

- Раздел 1. Общие сведения об учреждении

- 1.1. Сведения об учреждении

| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | МКУ УС |
| Юридический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Фактический адрес | 614007, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.,Народовольческая, 42 |
| Телефон/факс/электронная почта | 7(342)216-13-44/ 210-81-98/ muus23@rambler.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Диев Сергей Вениаминович, 7(342)216-13-44 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 59 № 002171282 от 19.10.2004 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми серия 59 № 004378529 от 29.12.2011 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | - |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) | - |

- 1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 | Основные виды деятельности Осуществление на основании приказов Департамента ЖКХ функций муниципального заказчика/застройщика или заказчика на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также иных функций, необходимых и связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства (организация проведения инженерных изысканий и др.), выполняемых подрядным способом в городе Перми, финансируемых за счет средств бюджета города Перми и за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетными источниками. Осуществление функций строительного контроля, технического надзора, контроля за проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом на объектах капитального строительства (за исключением объектов, относящихся к сфере деятельности управления внешнего благоустройства) на основании договора по поручению функциональных, территориальных органов администрации города, их подведомственных учреждений по объектам капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Перми и за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Организация работ по проектированию, строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту Объектов капитального строительства с целью реализации инвестиционных и иных целевых программ. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направляемых на финансирование Объектов капитального строительства. | Постановление администрации города Перми от 29.09.2004 № 2938 «О создании Муниципального учреждения «Управление строительства города Перми», Устав МУ "Управление строительства города Перми". Постановление администрации города Перми № 782 от 28.11.2011 года "О создании МКУ "Управление строительства города Перми" путем изменения типа существующего МУ "УС города Перми". Устав МКУ «Управление строительства города Перми», с учетом внесенных изменений. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0157.03-2010-5902293058-С-129 от 10.05.2012г. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0629.06-2009-5902293058-П-063 от 01.02.2012г. |
| 2 2.1 | Виды деятельности, не являющиеся основными Осуществление приносящей доходы деятельности по осуществлению функций заказчика/застройщика на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также иных функций необходимых и связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектом капитального строительства; строительного контроля (технического надзора) на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет внебюджетных источников по согласованию с Департаментом ЖКХ. |  |

- 1.3. Функции, осуществляемые учреждением

| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. |  | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 97 | 97 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

- 1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| N | Наименование услуги (работы) | 2012 | 2013 | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием <*> | - | - |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - |  |

--------------------------------

<*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- 1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц <*> | штук | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 51 | 71 | 71 | 72 |
|  | в том числе: Директор Зам.директора, гл.инженер, гл.бухгалтер Начальник отдела Начальник общего отдела Зам.начальника отдела Заведующий сектором Ведущий инженер Специалист 1 категории Инспектор по кадрам Секретарь, делопроизводитель Заведующий хозяйством Водитель |  | 1 3 6 1 3 2 24 9 1 - - 2 | 1 6 8 1 3 2 29 14 1 3 1 2 | 1 6 8 1 3 2 29 14 1 3 1 2 | 1 4 1 7 1 2 2 36 9 1 3 1 4 |
|  | в разрезе категорий (групп) работников <**> |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 3.2 | Квалификация работников <***> Уровень профессионального образования: Среднее Среднее-профессиональное Высшее Стаж работы: 0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 лет |  | 1 9 41 11 10 10 3 17 | 3 12 56 20 12 12 4 23 | 3 12 56 20 12 12 4 23 | 4 12 56 20 14 12 4 22 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | - | 24 450,94 |  | 30 921,52 |
|  | в том числе: Директор Зам.директора, гл.инженер, гл.бухгалтер Начальник отдела Начальник общего отдела Зам.начальника отдела Заведующий сектором Ведущий инженер Специалист 1 категории Инспектор по кадрам Секретарь, делопроизводитель Заведующий хозяйством Водитель |  | - - - - - - - - - - - - | 75 839,90 54 567,52 44 166,86 33 720,21 25 456,12 37 731,52 20 725,12 13 188,63 14 341,37 10 621,79 18 446,87 15 096,60 |  | 104 156,81 60 797,86 46 098,52 43 040,01 43 940,08 45 908,77 26 889,44 15 167,84 16 647,05 13 739,12 18 657,95 16 020,33 |
|  | в разрезе категорий (групп) работников <**> |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

<**> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

<***> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

- Раздел 2. Результат деятельности учреждения

- 2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 20 784,35 | 20 452,53 | -1,60 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 8 727,37 | 9 245,78 | 5,94 |

- 2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

- 2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 67 558,3 | 47 249,6 | -30,1 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений 940 1130 1994040 000 130 940 1170 5040040 000 180 |  | 9 566,9 -33,6 | 360,4 | -96,23 | x x |
| 1.2 | в разрезе выплат 940 0505 3519900 242 221 940 0505 3519900 244 222 940 0505 3519900 244 223 940 0503 7964900 243 225 940 0505 3519900 244 226 940 0505 3519900 242 225 940 0502 7971502 411 226 940 0502 1120206 411 226 940 0502 1120257 411 226 940 0505 3519900 242 226 940 0502 7971509 411 310 940 0502 7971502 411 310 940 0505 3519900 244 310 940 0314 7971400 411 310 940 0502 1120206 411 310 940 0502 1120205 411 290 940 0505 3519900 242 340 940 0505 3519900 244 340 940 0505 3519900 244 221 940 0505 3519900 111 212 940 0505 3519900 852 290 940 0505 3519900 244 226 940 1140 2032040 000 310 940 0406 7964900 243 225 940 0502 1120205 411 226 940 0701 7970309 244 226 940 0505 3519900 112 226 |  | 63,2 5,4 86,5 32 591,3 56,3 2,5 6 055,3 32 1 780,34 5,4 1 967,3 13 883,4 102,3 750,0 - 1800,00 25,1 452,2 3,0 -0,2 1,3 5,3 137,4 - - - - | 96,5 29,1 58,8 19 692,0 198,6 - 3 382,6 - - - - 2 148,9 259,9 750,0 12 901,5 1800,00 - 303,5 - 1,5 - - - 5129,7 60,00 5,9 70,7 | 52,7 438,9 -32,0 -39,6 252,8 -100,0 -44,1 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -84,5 154,1 100,0 -100,0 -32,9 -100,0 8,5 -100,0 -100,0 -100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x х |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | -311,93 | -167,5 | -46,3 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе выплат 940 0505 3519900 242 221 940 0505 3519900 244 223 940 0505 3519900 244 225 940 0505 3519900 244 226 940 0505 3519900 244 340 940 0505 3519900 852 290 |  | 0,64 8,53 2,3 0,12 2,91 -326,44 | - - - - - -167,46 | - - - - - -48,7 | x x x x x x |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - |

- 2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) <*>

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- 2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | 1 726,0 | - | 8 475,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | 1 726,0 | - | 8 475,7 |

- 2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

| N | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

- 2.7. Информация о жалобах потребителей

| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб |  | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми - председателю Пермской городской Думы | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - |  |

- 2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

| N | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Шустовка | Руб. | 940 0314 7971400 411 226 339400003010 | 284 252,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский | Руб. | 940 0314 7971400 411 226 339400003012 | 283 298,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3 | Разработка ПСД и ПИР для строительства пожарного пирса в микрорайоне Верхнемуллинский (субботино) севернее жилого дома по ул. 4-й Субботинской, 1 | Руб. | 940 0314 7971400 411 226 339400003016 | 126 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4 | Прочие расходы - земельный налог | Руб. | 940 0314 7971400 851 290 200000000000 | 95 700,00 | 35 570,00 | 37,2% |
| 5 | Долгосрочная целевая программа "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2012-2020 годы" | Руб. | 940 0406 5222000 243 225 089400001053 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | Руб. | 940 0406 1001299 243 225 089400001053 | 13 582 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок №1 от причала №9 до порта "Пермь", участок №2 от причала №1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | Руб. | 940 0406 7964900 243 225 089400001053 | 5 425 700,00 | 5 129 700,00 | 94,5% |
| 8 | Работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствие с требованиями законодательста по адресу: г.Пермь, ул.Циолковского, 9 | Руб. | 940 0501 0920301 243 226 339400003061 | 9 001 195,95 | 8 284 131,83 | 92,0% |
| 9 | Работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствие с требованиями законодательста по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, 7 | Руб. | 940 0501 0920301 243 226 339400003062 | 9 367 430,11 | 343 107,96 | 3,7% |
| 10 | Работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствие с требованиями законодательста по адресу: г.Пермь, ул.Комсомольский проект, 71 | Руб. | 940 0501 0920301 243 226 339400003063 | 4 144 532,90 | 820 826,99 | 19,8% |
| 11 | Работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствие с требованиями законодательста по адресу: г.Пермь, ул.Веры Фигнер, 5 | Руб. | 940 0501 0920301 243 226 339400003064 | 51 250,00 | 51 250,00 | 100,0% |
| 12 | Работы по приведению общего имущества многоквартирного дома в соответствие с требованиями законодательста по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 126 | Руб. | 940 0501 0920301 243 226 339400003065 | 43 511,04 | 40 558,21 | 93,2% |
| 13 | Резервный фонд администрации города Перми (Проведение детально-инструментального обследования строительных конструкций многоквартирного дома по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, 86) | Руб. | 940 0501 0700500 244 226 339400003183 | 1 610 238,78 | 0,00 | 0,0% |
| 14 | Резервный фонд администрации города Перми (Проведение аварийно-восстановительных работ по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, 86) | Руб. | 940 0501 0700500 244 226 339400003184 | 4 607 064,25 | 0,00 | 0,0% |
| 15 | Резервный фонд администрации города Перми (Капитальный ремонт кровли здания аэрофильтров на комплексе биологической очистки сточных вод в поселке Крым Кировского района города Перми) | Руб. | 940 0502 0700500 243 225 089400001052 | 16 297 956,21 | 16 297 956,21 | 100,0% |
| 16 | Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации г.Перми | Руб. | 940 0502 1120205 244 226 330000000000 | 4 362 349,00 | 4 362 348,00 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120205 411 226 330000000000 | 4 153 510,57 | 506 000,00 | 12,2% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120205 411 310 130000000000 | 16 637 470,00 | 0,00 | 0,0% |
| 17 | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" г.Перми | Руб. | 940 0502 1120206 411 310 130000000000 | 12 901 500,00 | 12 901 500,00 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120206 411 226 330000000000 | 223 610,19 | 23 610,19 | 0,0% |
| 18 | Инвестиционный проект Организация противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул. Ким, 5, ул. Ивановская, 19 и ул. Чехова, 2 | Руб. | 940 0502 1120208 411 226 330000000000 | 2 282 011,43 | 2 282 011,43 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120208 851 290 200000000000 | 514 800,00 | 441 045,00 | 85,7% |
| 19 | Инвестиционный проект Организация противооползневых мероприятий в районе жилого дома по ул. Куфонина, 32 | Руб. | 940 0502 1120209 411 226 330000000000 | 1 383 838,00 | 0,00 | 0,0% |
| 20 | Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми | Руб. | 940 0502 1120235 411 310 130000000000 | 18 460 956,00 | 10 559 734,41 | 57,2% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120235 411 226 330000000000 | 58 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| 21 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района г.Перми | Руб. | 940 0502 1120257 411 310 130000000000 | 39 378 959,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | Руб. | 940 0502 1120257 411 226 330000000000 | 478 455,05 | 0,00 | 0,0% |
| 22 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Руб. | 940 0502 3510500 852 290 350000000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
| 23 | Государственная поддержка, предоставляемая местным бюджетам на объекты капитального строительства муниципальной собственности | Руб. | 940 0502 5210101 411 310 130000000000 | 35 065 575,57 | 35 065 575,57 | 100,0% |
| 24 | Строителльство газопровода в микровайоне Гайва в рамках ДЦП "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" | Руб. | 940 0502 5210101 411 310 139400003058 | 4 661 144,66 | 4 661 144,66 | 100,0% |
| 25 | Строителльство газопровода в микровайоне Нагорный (II очередь) в рамках ДЦП "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы" | Руб. | 940 0502 5210101 411 310 139400003059 | 5 902 097,96 | 5 902 097,96 | 100,0% |
| 26 | Мероприятия по газификации в микрорайонах индивидуальной застройки г.Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017годы" | Руб. | 940 0502 7971502 411 226 330000000000 | 6 983 758,44 | 6 473 551,57 | 92,7% |
| 27 | Строительство газопровода в микрорайоне Налимиха (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003028 | 12 795 100,29 | 12 795 100,29 | 100,0% |
| 28 | Строительство газопровода в поселке Чапаевский | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003029 | 8 355 313,49 | 8 355 312,50 | 100,0% |
| 29 | Строительство газопровода в поселке Голованово (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003030 | 7 313 777,03 | 7 313 777,03 | 100,0% |
| 30 | Строительство газопровода в поселке Висим (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003031 | 8 103 872,07 | 8 103 872,07 | 100,0% |
| 31 | Строительство газопровода в микрорайоне Вышка II | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003032 | 6 823 580,49 | 5 874 995,03 | 86,1% |
| 32 | Строительство газопровода в микрорайоне Крым (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003033 | 6 095 970,00 | 6 095 969,45 | 100,0% |
| 33 | Строительство газопровода в деревне Нижне-Мостовая (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003034 | 1 821 586,71 | 1 821 586,71 | 100,0% |
| 34 | Строительство газопровода в микрорайоне Центральный Кировского района | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003035 | 2 697 096,75 | 2 697 096,75 | 100,0% |
| 35 | Строительство газопровода в микрорайоне Новые Ляды (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003036 | 26 630 909,03 | 26 124 768,32 | 98,1% |
| 36 | Строительство газопровода в микрорайоне Язовая (I очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003037 | 3 666 950,11 | 3 666 819,21 | 100,0% |
| 37 | Строительство газопровода в микрорайоне Новоплоский | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003038 | 975 312,03 | 975 312,03 | 100,0% |
| 38 | Строительство газопровода в микрорайоне Камский | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003039 | 3 436 945,00 | 3 436 945,00 | 100,0% |
| 39 | Строительство газопровода в микрорайоне Соцпоселок | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003040 | 3 189 450,00 | 3 048 079,71 | 95,6% |
| 40 | Строительство газопровода в микрорайоне Заозерье, микрорайоне Одино, микрорайоне Турбино, микрорайоне Шустовка | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003046 | 3 208 938,00 | 3 208 938,00 | 100,0% |
| 41 | Строительство газопровода в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) | Руб. | 940 0502 7971502 411 310 139400003060 | 1 873 641,00 | 1 873 640,00 | 100,0% |
| 42 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (Воткинское водохранилище) в городе Перми (участок №1 от причала №9 до порта "Пермь", участок №2 от причала №1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы") | Руб. | 940 0503 7964900 243 225 089400001053 | 7 161 000,00 | 463 684,36 | 6,5% |
| 43 | Капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от причала №9 до насосной станции, 1-я очередь, 1-й этап) | Руб. | 940 0503 7964900 243 225 089400001054 | 70 149 371,00 | 64 595 984,17 | 92,1% |
| 44 | Капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1-я очередь, 2-й этап) | Руб. | 940 0503 7964900 243 225 089400001055 | 136 765 454,00 | 75 416 496,50 | 55,1% |
| 45 | Ведомственная целевая программа "Преобразование территории набережной реки Кама" | Руб. | 940 0503 7964900 243 226 330000000000 | 1 740 796,00 | 233 519,87 | 13,4% |
| 46 | Заработная плата | Руб. | 940 0505 3519900 111 221 300000000000 | 26 740 306,46 | 26 740 306,46 | 100,0% |
| 47 | Прочие выплаты | Руб. | 940 0505 3519900 112 212 030000000000 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 112 212 310000000000 | 4 418,59 | 4 192,42 | 94,9% |
| 48 | Начисления на оплату труда | Руб. | 940 0505 3519900 111 213 000000000000 | 7 482 963,54 | 7 482 963,54 | 100,0% |
| 49 | Услуги связи | Руб. | 940 0505 3519900 242 221 000000000000 | 526 000,00 | 410 556,46 | 78,1% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 221 000000000000 | 30 000,00 | 29 999,71 | 100,0% |
| 50 | Транспортные услуги | Руб. | 940 0505 3519900 112 222 000000000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 112 222 230000000000 | 0,00 | -116,20 | 0,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 222 000000000000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0% |
| 51 | Коммунальные услуги, отопление | Руб. | 940 0505 3519900 244 223 040000000000 | 315 100,00 | 265 439,88 | 84,2% |
| 52 | Коммунальные услуги, электроэнергия | Руб. | 940 0505 3519900 244 223 060000000000 | 450 000,00 | 382 077,81 | 84,9% |
| 53 | Коммунальные услуги, водоснабжение и водоотведение | Руб. | 940 0505 3519900 244 223 070000000000 | 58 600,00 | 37 473,00 | 63,9% |
| 54 | Работы, услуги по содержанию имущества | Руб. | 940 0505 3519900 242 225 320000000000 | 254 400,00 | 253 804,00 | 99,8% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 225 320000000000 | 2 245 461,24 | 2 231 947,14 | 99,4% |
| 55 | Прочие работы, услуги | Руб. | 940 0505 3519900 112 226 330000000000 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 242 226 330000000000 | 2 803 677,50 | 2 667 141,78 | 95,1% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 226 330000000000 | 1 346 796,80 | 1 244 308,29 | 92,4% |
| 56 | Прочие расходы - налог на имущество | Руб. | 940 0505 3519900 851 290 190000000000 | 720 224,13 | 212 583,00 | 29,5% |
| 57 | Прочие расходы - земельный налог | Руб. | 940 0505 3519900 851 290 200000000000 | 7 765 400,00 | 7 765 400,00 | 100,0% |
| 58 | Прочие расходы - транспортный налог | Руб. | 940 0505 3519900 852 290 210000000000 | 15 650,00 | 15 650,00 | 100,0% |
| 59 | Прочие расходы | Руб. | 940 0505 3519900 852 290 350000000000 | 2 016 485,46 | 2 012 812,15 | 99,8% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 831 290 350000000000 | 362 812,41 | 362 812,41 | 100,0% |
| 60 | Увеличение стоимости основных средств | Руб. | 940 0505 3519900 242 310 360000000000 | 598 970,00 | 592 847,82 | 99,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 310 360000000000 | 1 283 400,00 | 1 282 877,65 | 100,0% |
| 61 | Увеличение стоимости материальных запасов | Руб. | 940 0505 3519900 242 340 370000000000 | 200 000,00 | 199 911,22 | 100,0% |
|  |  | Руб. | 940 0505 3519900 244 340 370000000000 | 1 864 500,00 | 1 863 728,89 | 100,0% |
| 62 | Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения детского сада по адресу ул. Нефтянников, 22а | Руб. | 940 0701 7970309 244 226 330000000000 | 9 694 894,19 | 743 907,25 | 7,7% |
|  |  | Руб. | 940 0701 7970309 244 290 350000000000 | 479 988,12 | 479 988,12 | 100,0% |
| 63 | Строительство ФОКа в Мотовилихинском районе в рамках долгосрочной целевой программы Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | Руб. | 940 1102 7970403 851 290 200000000000 | 654 300,00 | 491 312,00 | 75,1% |
|  | ВСЕГО: | Руб. |  | 603 231 876,55 | 408 942 341,79 | 67,8% |

- 2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) <*>

| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

- 3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 415 843,38 | 24 040,4 | 24 040,4 | 23 116,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 415 843,38 | 11 247,5 | 11 247,5 | 11 247,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. |  | 12 792,9 | 12 792,9 | 11869,4 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | 414 066,4 | 12 197,7 | 12 197,7 | 11 966,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | 414 066,4 | 9 470,4 | 9 470,4 | 9 468,5 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. |  | 2 727,3 | 2 727,31 | 2497,6 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. |  |  |  |  |

- 3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | 1 | 6 | 6 | 6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. |  |  |  | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 5 895,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | 986,1 | 986,1 | 986,1 | 986,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду <*> | кв. м |  |  |  |  |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование <*> | кв. м |  |  |  |  |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м |  |  |  | 4 909,7 |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду <*> | кв. м |  |  |  |  |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование <*> | кв. м |  |  |  |  |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Начальник финансово-

экономического отдела МКУ «УС г.Перми» _______________   Г.С. Арбузова

тел. 216-40-67					(подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета)                        _______________   И.Ш. Белова

тел. 210-82-05				(подпись)              (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

_____________________ Э.Ю. Буланов

СОГЛАСОВАН

Начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми

_____________________ Л.А. Толмачева

Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми «Управление строительства города Перми» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, размещенный ранее на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным <*>.

--------------------------------

<*> Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным казенным учреждением в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.