Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях финансовой поддержки собственников помещений при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми  администрация города Перми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 
2013 г. № 884.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 884

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.): | 101118,328 | 78595,104 | 50473,684 |
|  | бюджет города Перми | 94315,384 | 76093,920 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.): | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.): | 65004,532 | 50023,684 | 50473,684 |
|  | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

1.2. в графе 3 строки 10 цифры «1,7» заменить цифрами «1,8».

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»:

2.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Организация проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Перми | ДЖКХ | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | 101118,328 | 78595,104 | 50473,684 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94015,847 | 76093,920 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строку «Итого по программе. В том числе по источникам финансирования» изложить  в следующей редакции:

| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | 101118,328 | 78595,104 | 50473,684 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94015,847 | 76093,920 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми»:

3.1 строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | ДЖКХ | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми | шт. | 10 | 8 | 0 | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1»  изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 |  | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 |  | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 36113,796 | 28571,420 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Приведение в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми | ДЖКХ | общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт | шт. | 13 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1»  изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  | 65004,051 | 50023,684 | 50473,684 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 |  | 65004,051 | 50023,684 | 50473,684 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 |  | 65004,051 | 50023,684 | 50473,684 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57902,051 | 47522,500 | 47950,000 |
|  | внебюджетные источники | 2631,579 | 2501,184 | 2523,684 |
|  | бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 4171,365 | 0,000 | 0,000 |
|  | приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 299,537 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

5.1. в графе 4 строки «доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества и фасадов многоквартирных домов, от общего количества поданных заявок на капитальный ремонт общего имущества и фасадов многоквартирных домов» цифры «1,7» заменить  цифрами «1,8».

6. Приложение 1  «ПЛАН-ГРАФИК подпрограммы 1.1 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» на 2014 год изложить в следующей редакции:

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Размещение в СМИ объявления о приеме заявок на предоставление субсидий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми (далее – капитальный ремонт фасадов) | ДЖКХ | 04.07.2014 | 11.07.2014 | количество опубликованных объявлений о приеме заявок на предоставление субсидий | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Прием и регистрация заявок на предоставление субсидий | ДЖКХ | 14.07.2014 | 18.07.2014 | количество реестров принятых заявок на предоставление субсидий | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Утверждение заместителем главы администрации города Перми перечня получателей субсидий на капитальный ремонт фасадов | ДЖКХ | 22.07.2014 | 25.07.2014 | количество утвержденных перечней получателей субсидий на капитальный ремонт фасадов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров субсидирования капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 28.07.2014 | 30.07.2014 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Заключение договоров субсидирования капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 04.08.2014 | 08.08.2014 | количество заключенных договоров | шт. | 10 | бюджет города Перми | 36113,796 |
| 1.1.1.1.6 | Предоставление субсидий в соответствии с заключенными договорами субсидирования капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 11.08.2014 | 22.08.2014 | количество реестров заключенных договоров субсидирования капитального ремонта фасадов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Мониторинг проведения капитального ремонта фасадов | МКУ «УС», ДЖКХ | 25.08.2014 | 01.10.2014 | количество отчетов о выполнении работ по капитальному ремонту фасадов | шт. | 4 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Итоговый отчет о результатах проведения капитального ремонта фасадов | ДЖКХ | 16.12.2014 | 19.12.2014 | количество итоговых отчетов о выполнении капитального ремонта фасадов | шт. | 1 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36113,796 |

7. Приложение 2 «ПЛАН-ГРАФИК подпрограммы 1.2 «Приведение в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» на 2014 год изложить в следующей редакции:

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Предоставление финансовой поддержки собственникам помещений для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Размещение в СМИ объявления о приеме заявок на предоставление финансовой поддержки по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Перми (далее – капитальный ремонт общего имущества) |  | 12.02.2014 | 14.02.2014 | количество опубликованных объявлений о приеме заявок на предоставление финансовой поддержки | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Прием и регистрация заявок на предоставление финансовой поддержки | ДЖКХ | 03.03.2014 | 15.04.2014 | количество реестров принятых заявок на предоставление финансовой поддержки | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Рассмотрение заявок, ранжирование объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 16.04.2014 | 30.05.2014 | количество проектов перечней объектов капитального ремонта общего имущества | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Формирование и утверждение перечня объектов капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 02.06.2014 | 17.06.2014 | количество утвержденных перечней объектов капитального ремонта общего имущества | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Направление заявителям уведомлений о принятом решении и проектов договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 16.06.2014 | 30.06.2014 | количество реестров выдачи уведомлений заявителям | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Заключение договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 23.06.2014 | 14.07.2014 | количество заключенных договоров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества | шт. | 12 | бюджет города Перми бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ внебюджетные источники приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 57902,051 4171,365 2631,579 299,537 |
| 1.2.1.1.7 | Мониторинг проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 21.07.2014 | 01.12.014 | количество отчетов о проведении капитального ремонта общего имущества | шт. | 6 |  |  |
| 1.2.1.1.8 | Отчет о результатах проведения капитального ремонта общего имущества | ДЖКХ | 01.12.2014 | 15.12.2014 | количество итоговых отчетов о выполнении капитального ремонта общего имущества | шт. | 1 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ внебюджетные источники приведение в нормативное состояние специализированного жилищного фонда | 57902,051 4171,365 2631,579 299,537 |