О внесении изменений
в муниципальную программу
«Организация дорожной
деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением
администрации города Перми
от 18.10.2013 № 876

17.04.2014

261

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-новлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об ут-верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876 (в ред. от 31.12.2013 
№ 1280, от 25.02.2014 № 123).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми 					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 17.04.2014 № 261

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876

1. Внести изменения в раздел «Паспорт муниципальной программы», изложив строку 9 в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2758031,91769 | 2288917,900 | 2400544,000 |
|  | бюджет города Перми | 2180741,54586 | 2041102,300 | 2116478,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 33108,93183 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 496806,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 2009434,50574 | 1705104,000 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми | 1750912,800 | 1705104,000 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21021,70574 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 532322,76609 | 450262,800 | 421665,100 |
|  | бюджет города Перми | 213554,100 | 202447,200 | 137600,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 259306,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |
|  | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 1371205,500 | 1389519,000 | 1389519,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5306,9381 |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 222305,800 | 148648,300 | 257659,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 133651,500 | 143186,700 | 174399,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 23750,000 | 23750,000 | 23750,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 158554,100 | 119062,200 | 90100,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 259306,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 55000,000 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 2180741,54586 | 2041102,300 | 2116478,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 33108,93183 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 496806,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог) | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155538,900 865,4188 | 156050,000 | 158549,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 68703,4 | 63839,8 | 60840,7 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155957,600 397,20755 | 156276,500 | 152467,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 64426,3 | 59862,3 | 48565,4 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 149279,400 183,33983 | 149919,900 | 154036,500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 84594 | 81313 | 76761,2 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 186752,900 1542,37195 | 193686,000 | 173445,600 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 17414 | 24029,6 | 31304,8 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | 3646732 | 3646732 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 225567,800 1324,81157 | 234163,500 | 249144,600 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 100444 | 109263 | 103992,1 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевс-кого района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | 3182134 | 3182134 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 164618,400 10,68810 | 165062,200 | 169406,900 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 128639 | 125236 | 117071,5 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | 3241089 | 3241089 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 234083,300 743,37271 | 239259,300 | 235622,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 83012 | 82432 | 77940,5 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | 571507 | 571507 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21404,100 60,3479 | 21306,700 | 23052,400 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 22942 | 22253 | 19565,5 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ПНР | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1293202,400 5127,55841 | 1315724,100 | 1315724,100 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 570174,7 | 568228,7 | 536041,7 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность паспортизиро-ванных автомобильных дорог | км | 109 | 111 | 111 | бюджет города Перми | 5228,200 | 5332,700 | 5332,700 |
|  |  |  | протяженность паспортизиро-ванных автомобильных дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 0,705 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 135,37169 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1298430,600 | 1321056,800 | 1321056,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5262,9301 |  |  |

3.2. строки 1.1.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 4,64 | 4,64 | 4,64 | бюджет города Перми | 21713,200 | 22147,400 | 22147,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт |  | 0,464 | 0,464 | 0,464 |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 0,005 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 44,008 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21713,200 | 22147,400 | 22147,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 44,008 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1371205,500 | 1389519,000 | 1389519,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5306,9381 |  |  |

3.3. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости), ремонт, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций), выполняемые за счет бюджета города Перми | МКУ«Перм-благоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 111151,6 | 60245,1 | 61807,7 | бюджет города Перми | 163019,310 | 148648,300 | 249849,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1335,36786 |  |  |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | 1250 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 6195,61966 |  |  |
|  |  |  | площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 4439 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 26116,29 |  | 2870,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 749 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государствен-ную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 16552,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 524,900 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государствен-ную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | 5 |  |  |  | 5880,41857 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государствен-ную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 4117,800 |  | 4940,000 |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государствен-ную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1411,80441 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 209805,8 | 148648,300 | 257659,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прош-лых лет) | 15348,1105 |  |  |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 222305,800 | 148648,300 | 257659,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |

3.5. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3» дополнить строками 1.1.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.4» следующего содержания:

| 1.1.3.4 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |

3.6. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 133651,500 | 143187,300 | 174400,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |

3.7. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого 
по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1737 | 1635 | 1544 | бюджет города Перми | 2778,750 | 2778,750 | 2778,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1605,5 | 1509 | 1425 | бюджет города Перми | 2565,000 | 2565,000 | 2565,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользован-ных ассигнований прошлых лет |  | 224 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 152,66426 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 2957 | 1635 | 1544 | бюджет города Перми | 2778,750 | 2778,750 | 2778,750 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользован-ных ассигнований прошлых лет |  | 13 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 4500 | 2138 | 2019 | бюджет города Перми | 3633,750 | 3633,750 | 3633,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1870 | 1760 | 1663 | бюджет города Перми | 2992,500 | 2992,500 | 2992,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевс-кого района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 2725,1 | 1383 | 1306 | бюджет города Перми | 2351,250 | 2351,250 | 2351,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 4242,5 | 2262 | 2138 | бюджет города Перми | 3847,500 | 3847,500 | 3847,500 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользован-ных ассигнований прошлых лет |  | 75 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 113,81987 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 420 | 252 | 238 | бюджет города Перми | 427,500 | 427,500 | 427,500 |
|  |  | Итого по ПНР |  | кв.м | 20057,1 | 12574 | 11877 | бюджет города Перми | 21375,000 | 21375,000 | 21375,000 |
|  |  |  |  |  | 312 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34364 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 835 | 792 | 618 | бюджет города Перми | 308,750 | 308,750 | 308,750 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1024 | 731 | 570 |  | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1498 | 792 | 618 |  | 308,750 | 308,750 | 308,750 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1196,5 | 1035 | 808 |  | 403,750 | 403,750 | 403,750 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 899 | 853 | 665 | бюджет города Перми | 332,500 | 332,500 | 332,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевс-кого района» |  |  | 743,2 | 670 | 523 | бюджет города Перми | 261,250 | 261,250 | 261,250 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1216,5 | 1096 | 855 |  | 427,500 | 427,500 | 427,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 146 | 122 | 95 |  | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
|  |  | Итого по ПНР |  | кв.м | 7558,2 | 6091 | 4752 | бюджет города Перми | 2375,000 | 2375,000 | 2375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23750,000 | 23750,000 | 23750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23750,000 | 23750,000 | 23750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1750912,800 | 1705104,000 | 1845327,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21021,70574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения»:

4.1. строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Реконструкция площади Восстания, 1-й этап | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | кв.м |  | 6337,1 |  | бюджет города Перми |  | 40148,200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 120444,300 |  |
|  |  |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по определению достоверности стоимости проектно-сметной документации | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 20,000 |  |  |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20,000 | 40148,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 120444,300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20,000 | 40148,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 120444,300 |  |
| 1.2.1.3 | Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 0,59 |  | бюджет города Перми |  | 42914,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 127371,300 |  |
|  |  |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по определению достоверности стоимости проектно-сметной документации | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 20,000 |  |  |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20,000 | 42914,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 127371,300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20,000 | 42914,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 127371,300 |  |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 158554,100 | 119062,200 | 90100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 259306,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |

4.3. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения | МКУ «Перм-благоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 29,07 | 25,55 | 8,94 | бюджет города Перми | 43584,642 | 72685,000 | 27106,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 10 |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 4809,02472 |  |  |
|  |  |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы по строительству | км | 22,04 | 35,47 | 63,41 | бюджет города Перми | 11415,358 | 10700,000 | 20393,600 |
|  |  |  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 1840,29751 |  |  |
|  |  |  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период) | ед. | 59 |  |  |  | 5143,33842 |  |  |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 8 |  |  |  | 294,56544 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55000,000 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55000,000 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 213554,100 | 202447,200 | 137600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 259306,200 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»:

5.1. в графе 10 строки 1.3.1.1 цифры «41094,000» заменить цифрами «124486,94586»;

5.2. строки «Итого по ПНР», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

|  |  | Итого по ПНР | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216274,64586 | 133551,100 | 133551,100 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

6.1. показатель «Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

|  | Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 2,0 | 0,9 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. показатель «Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом)» изложить в следующей редакции:

|  | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 8,3 | 8,6 | 9,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми»:

7.1. строку 1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Реконструкция площади Восстания, 1-й этап | проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 19.03.2012 № 59-1-5-0093-12 положительное |  | бюджет города Перми | 160612,50 |  |  | 20,00 | 40148,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края |  |  |  |  | 120444,30 |  |

7.2. строку 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1. | Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов | проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 № 59-1-5-0514-11 положительное |  | бюджет города Перми | 170305,30 |  |  | 20,00 | 42914,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края |  |  |  |  | 127371,30 |  |

7.3. часть таблицы «1.2.2. Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 55000,00 | 83385,00 | 47500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассиг-нования прош-лых лет) |  |  |  | 12087, 22609 |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Протяженность построенных сетей наружного освещения |  | км |  |  | 29,07 | 25,55 | 8,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены ПИР по строительству |  | км |  |  | 22,04 | 35,47 | 63,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | ед. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | Количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | ед. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | Количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период) |  | ед. |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | Количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | ед. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. В приложении 1 «План-график подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог» на 2014 год»:

8.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.9, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155538,900 865,4188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 68703,4 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155957,600 397,20755 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 64426,3 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 149279,400 183,33983 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 84594 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 186752,900 1542,37195 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 17414 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 225567,800 1324,81157 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 100444 |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 164618,400 10,68810 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 128639 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустрой-ство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 234083,300 743,37271 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 83012 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустрой-ство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21404,100 60,3479 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 22942 |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог, диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог, оценка уязвимости искусственных инженерных сооружений, гидрометеорологическая информация, формирование и ведение банков данных об автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 15 октября | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 109 | бюджет города Перми | 5228,200 |
|  |  |  |  |  | протяженность паспортизированных автомобильных дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 0,705 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 135,37169 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1298430,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5262,9301 |

8.2. строку 1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 4,64 | бюджет города Перми | 21713,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 мая | 01 октября | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен ремонт за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 0,005 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 44,008 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21713,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 44,008 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1371205,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 5306,93810 |

8.3. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | Дорога к госпиталю ГУМВД России по Пермскому краю, ул.Героев Хасана,47а | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 4245 | бюджет города Перми | 3274,009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 1335,36786 |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,562 |

8.4. после строки 1.1.2.1.1.10 дополнить строками 1.1.2.1.1.11, 1.1.2.1.1.12 следующего содержания:

| 1.1.2.1.1.11 | ул.Сортировочная 1-я от ул.Машинистов до ж/д путей | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за предыдущий период) | кв.м | 1250 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 5173,42376 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12 | ул.Коломенская от ул.Ижевской до ул.Пихтовой |  | 01 июня | 01 декабря | площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 4439 |  | 1022,1959 |

8.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 111151,6 | бюджет города Перми | 163019,310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1250 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 7530,98752 |
|  | площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 4439 |  |  |

8.6. строку 1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.3 | ул.40 лет Победы от автодороги «Пермь-Ляды» до ул.Трактовой | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1552,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 524,900 |

8.7. после строки 1.1.2.1.3.3 дополнить сроками 1.1.2.1.3.4-1.1.2.1.3.8 следующего содержания:

| 1.1.2.1.3.4 | автодорога «Пермь-Ляды» от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 146,91292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.3.5 | ул.Лобвинская от ул.Звенигородской до ул.Лобвинской,12 |  | 01 апреля | 20 декабря |  |  | 1 |  | 2363,8578 |
| 1.1.2.1.3.6 | ул.Локомотивная (с устройством ливневой канализации) от ул.Энгельса до ул.Шоссейной 2-й |  | 01 апреля | 20 декабря |  |  | 1 |  | 916,50855 |
| 1.1.2.1.3.7 | ул.Сортировочная |  | 01 апреля | 20 декабря |  |  | 1 |  | 479,48530 |
| 1.1.2.1.3.8 | ул.Куйбышева (включая ремонт ливневой канализации) от ул.Петро-павловской до набережной реки Камы |  | 01 апреля | 20 декабря |  |  | 1 |  | 1973,654 |

8.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3 | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16552,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 5880,41857 |

8.9. после строки 1.1.2.1.4.1 дополнить строками 1.1.2.1.4.2, 1.1.2.1.4.3 следующего содержания:

| 1.1.2.1.4.2 | Берегоукрепление реки Камы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 716,80374 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.4.3 | Мост по ул.Промышленной через реку Мулянку |  | 01 апреля | 20 декабря |  |  | 1 |  | 695,00067 |

8.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4 | бюджет города Перми | 4117,800 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 1411,80441 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 209805,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |

8.11. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 222305,800 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |

8.12. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3» дополнить строками 1.1.3.4, 1.1.3.4.1, «Итого 
по мероприятию 1.1.3.4» следующего содержания:

| 1.1.3.4 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.4.1 | ул.Карпинского от ул.Советской Армии до ул.Архитектора Свиязева | МКУ «Пермблагоустройство» | 30 апреля | 01 октября | акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 85,313 |

8.13. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 133651,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |

8.14. строки 1.1.4.1.1.11, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.11 | тротуар от проспекта Паркового,38 до ул.Пожарского,11 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 52,9 | бюджет города Перми | 84,626 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 0,00019 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  | 1737 | бюджет города Перми | 2778,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 0,00019 |

8.15. строку 1.1.4.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.2.3 | ул.Космонавта Беляева от ул.Космонавта Леонова до ул.Качалова | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 140 | бюджет города Перми | 96,249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 224 | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 152,66426 |

8.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2 | 1605,500 | бюджет города Перми | 2565,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 224 | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 152,66426 |

8.17. строку 1.1.4.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3.2 | ул.Кировоградская от ул.Федосеева до ул.Причальной | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 937 | бюджет города Перми | 788,985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 13 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |

8.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3 | кв.м | 2957 | бюджет города Перми | 2778,750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |

8.19. строки 1.1.4.1.4.7, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.4.7 | Тротуар у Свято-Троицкого кафедрального собора | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 99,8 | бюджет города Перми | 65,585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4 |  |  |  |  |  | кв.м | 4500,7 | бюджет города Перми | 3633,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |

8.20. строки 1.1.4.1.6.2, 1.1.4.1.6.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.6.2 | ул.Щербакова на участках: от ул.Первомайской до ул.Валежной, от ул.Валежной до ул.Домостроительной | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 997,2 | бюджет города Перми | 608,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.6.3 | ул.Ольховская на участках: от ул.Целинной до ул.Ольховской,26, от ул.Генерала Доватора до ул.Целинной | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1535,9 | бюджет города Перми | 1436,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.6 |  |  |  |  |  | кв.м | 2725,1 | бюджет города Перми | 2351,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |

8.21. после строки 1.1.4.1.7.5 дополнить строкой 1.1.4.1.7.6 следующего содержания:

| 1.1.4.1.7.6 | ул.Солдатова от ул.Емельяна Ярославского до ул.Лодыгина | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 30 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | кв.м | 75 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 113,81987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.22. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.7» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.7 | кв.м | 4242,5 | бюджет города Перми | 3847,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 113,81987 |

8.23. строки 1.1.4.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.13» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.13.1 | ул.Юрша от ул.Юрша,64 до ул.Юрша,62 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 899 | бюджет города Перми | 332,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.13 |  |  |  |  |  | кв.м | 899 | бюджет города Перми | 332,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |

8.24. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 20057,1 | бюджет города Перми | 21375,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 312 | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 281,34364 |
|  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 7558,2 | бюджет города Перми | 2375.000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 0,0005 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  | бюджет города Перми | 23750,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигно-вания прошлых лет) | 281,34414 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 1750912,800 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания прошлых лет) | 21021,70574 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |

9. В приложении 2 «План-график подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» на 2014 год»:

9.1. в графе 8 строки 1.2.1.1.2.3 цифру «1» заменить цифрой «4»;

9.2. в графе 8 строки 1.2.1.1.2.4 цифру «1» заменить цифрой «4»;

9.3. строке 1.2.1.1.1.8:

в графе 7 слова «км» заменить словами «ед.»;

в графе 8 цифры «1,1» заменить цифрой «1»;

9.4. строки 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5 признать утратившими силу;

9.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- |

9.6. строки 1.2.1.3.3, 1.2.1.3.4, 1.2.1.3.5 признать утратившими силу;

9.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- |

9.8. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 158554,100 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 259306,200 |
|  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |

9.9. строки 1.2.2.1.1, 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Строительство сетей наружного освещения, включая авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Южный: ул.Братская, ул.Симферопольская, ул.Таджикская, ул.Узбекская, ул.Лихвинская, ул.Казахская, ул.Усть-Качкинская, ул.Луганская, ул.Арагвинская, ул.Днестровская, ул.Сахалинская, ул.Южноуральская, ул.Туркестанская, ул.Балхашская, ул.Самаркандская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 8,73 | бюджет города Перми | 8979,182 |

9.10. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул.Андреевская, ул.Белостокская, ул.Фурманова, ул.Каширская, ул.Вишневая, ул.Войкова, ул.Чермозская, ул.Пятигорская, ул.Журналиста Дементьева, ул.1-я, 2-я, 3-я Кольцевая, ул.Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул.Беломорская, ул.Красных Зорь, ул.Севастопольская, ул.Мотовилихинская, ул.Донская, ул.Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудская, ул.Крайпрудская, ул.Кувинская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 7,3 | бюджет города Перми | 8146,451 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.11. строку 1.2.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.5 | Ул.Машинистов от ул.1-й Сортировочной до дома № 13 по ул.Костычева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,6 | бюджет города Перми | 524,528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.12. строку 1.2.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | ул.Луговского | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,44 | бюджет города Перми | 465,667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.13. дополнить строками 1.2.2.1.1.9-1.2.2.1.1.15 следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.9 | Ул.2-я Луначарского, ул.Клименко, сквер Декабристов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 31 июля | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 1 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 118,28759 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.10 | Ул.Верхнемуллинская от дома № 75 до транспортной развязки «Западный обход города Перми», ул.Пойменная, ул.1-я Открытая, ул.2-я Открытая |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 2 |  | 1397,45555 |
| 1.2.2.1.1.11 | Микрорайон Верхние Муллы (ул.1-я Красавинская, ул.2-я Красавинская, ул.3-я Красавинская, ул.1-я Урожайная, ул.2-я Урожайная, ул.3-я Урожайная, ул.1-я Пыжевская, ул.2-я Пыжевская) |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 1 |  | 840,80265 |
| 1.2.2.1.1.12 | Ул.Промышленная от шоссе Космонавтов до разворотного кольца трамвая № 2 (участок от шоссе Космонавтов до ул.Промышленной,84б/1, участок от шоссе Космонавтов до ул.Промышленной,82в/1) |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 2 |  | 316,89195 |
| 1.2.2.1.1.13 | Микрорайон Балатово: ул.Лизы Чайкиной, ул.Олега Кошевого, ул.Шахтерская, ул.Теплогорская, ул.2-я Теплогорская, от ул.Шахтерской до ул.2-й Теплогорской, пр.Декабристов, ул.Подводников |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 2 |  | 150,53179 |
| 1.2.2.1.1.14 | Поселок Новые Ляды: ул.Островского от ул.Трудовой до ул.Кутузова, ул.Крылова от ул.Крылова,63 до ул.Трактовой и от ул.Белинского до ул.Кутузова, ул.Нагорная от ул.Нагорной,2 до ул.Нагорной,10 и от ул.Веселой до ул.Свердлова, ул.Спортивная, ул.Белинского, ул.Свердлова, ул.Трудовая от ул.Островского до ул.Трудовой,7, ул.Гоголя, ул.Суворова от ул.Островского до ул.Нагорной,13, ул.Березовка, ул.40 лет Победы от ул.Трактовой до очистных сооружений поселка |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 1 |  | 1484,51919 |
| 1.2.2.1.1.15 | П.Малые реки и п.Васильево |  | 01 апреля | 31 июля |  |  | 1 |  | 500,536 |

9.14. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | ед. | 29,07 | бюджет города Перми | 43584,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки выполненных работ за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 10 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 4809,02472 |

9.15. после строки 1.2.2.1.2.11 дополнить строками 1.2.2.1.2.12-1.2.2.1.2.73 следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.12 | Микрорайон Домостроительный: ул.Аксайская, ул.Амбарная, ул.Белозерская, ул.Домостроительная, ул.Лоцманская, ул.Осиновая, Черемуховый переулок, 2-й Черемуховый переулок, Вилюйский переулок, Станочный переулок, переулок Верхоянский, переулок Кухтымский, Ейский переулок, Макеевский переулок, Кутамышский переулок. Улица Серго | МКУ «Пермблагоустройство» | 30 апреля | 01 декабря | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 520,278 (общая сметная стоимость работ составляет 2293,379 тыс.руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.13 | Микрорайон Голованово: ул.Набережная, ул.Новая, ул.Молодежная, Клубный переулок, ул.Ленина, ул.Школьная, Лядовский переулок, ул.Северная, ул.Зеленая |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 613,46151 (общая сметная стоимость работ составляет 2289,026 тыс.руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году) |
| 1.2.2.1.2.14 | Микрорайон Заозерье: ул.Судоремонтная, ул.Сигнальная, ул.1-я Палубная, ул.Трясолобова, ул.1-я Танкерная, ул.Байдарочная, ул.Верхнекамская, ул.Шлюпочная, ул.Паромная, ул.Липецкая, ул.Новоазовская, ул.Портовая, ул.Мачтовая, ул.2-я Мачтовая, ул.3-я Мачтовая, ул.Радистов, ул.Водолазная, ул.Читалина, ул.2-я Палубная |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 706,558 (общая сметная стоимость работ составляет 2454,962 тыс.руб. Приемка и полная оплата работ планируется в 2015 году) |
| 1.2.2.1.2.15 | Ул.Социалистический поселок |  | 30 апреля | 01 декабря | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 |  | 520,747 |
| 1.2.2.1.2.16 | Микрорайон Южный: ул.Братская, ул.Симферопольская, ул.Таджикская, ул.Узбекская, ул.Лихвинская, ул.Казахская, ул.Усть-Качкинская, ул.Луганская, ул.Арагвинская, ул.Днестровская, ул.Сахалинская, ул.Южноуральская, ул.Туркестанская, ул.Балхашская, ул.Самаркандская |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 283,555 |
| 1.2.2.1.2.17 | Микрорайон Налимиха, микрорайон Кирова в границах улиц: Заборной, Лазурной, Чекалина, Высокой |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 188,214 |
| 1.2.2.1.2.18 | Микрорайон Центральная Усадьба в границах улиц: Черемховской, Заречной, Пановой, Лядовского тракта |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 806,28284 |
| 1.2.2.1.2.19 | Микрорайон Вышка-1: ул.Норинская, ул.Московская, ул.Бузинская, ул.Рылеева, ул.Амурская, ул.Волжская, ул.Некрасова, ул.Труда, ул.Кузнецкая, ул.Харьковская, ул.Козловская, ул.Мостовая, ул.Кирпичная |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 214,48912 |
| 1.2.2.1.2.20 | Микрорайон Вышка-2 в границах улиц: Новгородской 6-й, Иньвенской, Баранчинской, Евгения Пермяка, Омской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.21 | Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул.Андреевская, ул.Белостокская, ул.Фурманова, ул.Каширская, ул.Вишневая, ул.Войкова, ул.Чермозская, ул.Пятигорская, ул.Журналиста Дементьева, ул.1-я, 2-я, 3-я Кольцевые, ул.Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул.Беломорская, ул.Красных Зорь, ул.Севастопольская, ул.Мотовилихинская, ул.Донская, ул.Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудские, ул.Крайпрудская, ул.Кувинская |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.22 | Ул.Космонавта Леонова от ул.Архитектора Свиязева до автомагистрали «Южный обход» |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 1792,71972 |
| 1.2.2.1.2.23 | Ул.Верхнемуллинская от дома № 75 до транспортной развязки «Западный обход города Перми», ул.Пойменная, ул.1-я Открытая, ул.2-я Открытая |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.24 | Микрорайон Верхние Муллы (ул.1-я Красавинская, ул.2-я Красавинская, ул.3-я Красавинская, ул.1-я Урожайная, ул.2-я Урожайная, ул.3-я Урожайная, ул.1-я Пыжевская, ул.2-я Пыжевская) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.25 | Ул.Промышленная от шоссе Космонавтов до разворотного кольца трамвая № 2 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.26 | Микрорайон Нагорный (ул.Геологов, ул.Энергетиков, ул.Сталеваров, ул.Газосварщиков, ул.Конструкторская, ул.Экскаваторная, ул.Проселочная, от ул.Архитектора Свиязева до ул.Милиционера Власова: ул.1-я Карьерная, ул.Космонавта Беляева, ул.Дивьинская, ул.1-я Гамовская, ул.2-я Гамовская) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.27 | Микрорайон Балатово (ул.Лизы Чайкиной, ул.Олега Кошевого, ул.Шахтерская, ул.Теплогорская, ул.2-я Теплогорская, от ул.Шахтерской до ул.2-й Теплогорской, пр.Декабристов, ул.Подводников) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.28 | Микрорайон Ипподром (ул.2-я Ипподромная, от ул.Заливной до ул.Архитектора Свиязева: ул.1-й Карьерной, ул.Дивьинской, ул.Космонавта Беляева, ул.Нефтяников, ул.1-й Гамовской, ул.2-й Гамовской) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.29 | Ул.Встречная |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.30 | Микрорайон Соболи (ул.1-я Липогорская, ул.2-я Липогорская, ул.3-я Липогорская, ул.4-я Липогорская, ул.5-я Липогорская) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.31 | Микрорайон Южный (от ул.Холмогорской до ул.Братской: ул.Балхашская, ул.Самаркандская, ул.Старцева, ул.Лебединская, ул.Ялуторовская, ул.Туркестанская, ул.Бердичевская, ул.Лихвинская, ул.Новоильинская, ул.Кемеровская, ул.Южноуральская, ул.Осокинская, ул.Зеленогорская) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.32 | Микрорайон Стройгородок (ул.Хвойная от ул.Ядринской до ул.Правобережной, ул.Щигровская от ул.Ядринской до ул.Правобережной, ул.Лужская от ул.Щигровской до ул.Хвойной, ул.Уржум-ская, проезд от ул.Охотников до ул.Хвойной по ул.Яранской и ул.Саянской, проезд от ул.Богдана Хмельницкого до ул.Хвойной по ул.Рощинской, проезд от ул.Гальперина до ул.Щигровской (включая 160 м неосвещенного участка ул.Гальперина) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.33 | Деревня Субботино (ул.1-я Субботинская, ул.2-я Субботинская, ул.3-я Субботинская, ул.4-я Субботинская, ул.5-я Субботинская, ул.1-я Мало-Субботинская, ул.2-я Мало-Субботинская, ул.3-я Мало-Субботинская) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.34 | Микрорайон Голый Мыс |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.35 | Сквер на пересечении бульвара Гагарина,115 и ул.Старцева,55 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.36 | Пешеходная лестница от ДКМ к дому № 13 по ул.Толмачева |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.37 | Пешеходная лестница к церкви от ул.Екате-рининской,220 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.38 | Мостовой переход по ул.Грузинской,13 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.39 | Мостовой переход и пешеходная лестница от ул.Подгорной,58 до ул.Голева,2 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.40 | Мостовой переход у детского сада № 135 по ул.Овчинникова,2 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.41 | Мостовой переход по ул.Промышленной через реку Мулянку |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.42 | Мостовой переход по ул.Верхнемуллинской,75 через реку Пыж |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.43 | Пешеходный переход от ост.«Героя Лядова» до железнодорожной станции «Промучасток» |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.44 | Две пешеходных лестницы у Дворца культуры им.Кирова |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.45 | Пешеходная лестница у дома № 4 по ул.Ки-ровоградской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.46 | Пешеходная лестница у дома № 14 по ул.Ки-ровоградской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.47 | Пешеходная лестница у дома № 34 по ул.Ки-ровоградской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.48 | Пешеходная лестница у дома № 52 по ул.Ки-ровоградской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.49 | Пешеходная лестница у дома № 68 по ул.Ки-ровоградской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.50 | Пешеходная лестница - спуск к роднику (створ ул.Водников и ул.Теплоходной) |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.51 | Пешеходная лестница от ул.Соликамской до ул.Златоустовской,13 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.52 | Пешеходная лестница от ул.Лифанова до ул.Нагорной |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.53 | Пешеходные лестницы от ул.КИМ до домов № 4, 6 по ул.Чехова |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.54 | Пешеходная лестница от ул.Лифанова до ул.Чехова |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.55 | Пешеходная лестница и мостовой переход от ул.Обросова,51 через реку Иву |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.56 | Пешеходная лестница от площади перед цирком к дому № 18 по ул.Крупской |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.57 | Пешеходная лестница от ул.Бузинской,67 до ул.Козловской,9 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.58 | Пешеходная лестница по ул.Марата от дома № 14 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.59 | Пешеходная лестница и мостовой переход от микрорайона Пихтовая стрелка до дома № 9 по Володарскому переулку |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.60 | Пешеходная лестница от ул.1905 года к монастырю |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.61 | Подземный переход по ул.Уральской в микрорайоне Рабочий поселок |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.62 | Пешеходная лестница от ул.Андреевской до ул.Народной |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.63 | Пешеходная лестница от ул.Белостокской до ул.Марата |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.64 | Пешеходная лестница по ул.Уральской,119 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.65 | Пешеходная лестница от ост.«Микрорайон Чапаевский» (по ул.Соликамской) до микрорайона Чапаева |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.66 | Подвесной мостовой переход между микрорайонами Январский и КамГЭС |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.67 | Пешеходная лестница и мостовой переход от дома № 15 по ул.Волховской в микрорайон КамГЭС |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.68 | Пешеходная лестница, мостовой переход от ул.Моторостроителей,8 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.69 | Два мостовых перехода у МБДОУ «Детский сад № 80», ул.Мото-ростроителей,44 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.70 | Пешеходная лестница, мостовой переход по ул.Тбилисской,9а |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.71 | Пешеходная лестница от ул.Коломенской,55 до ул.Коломенской,61 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.72 | В поселке Новые Ляды пешеходная лестница от ул.Островского,79 до ул.Железнодорожной,16 |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.73 | Улицы поселка Новые Ляды |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 1337,33074 |

9.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 | протяженность сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми, в отношении которых выполнены ПИР по строительству | км | 22,04 | бюджет города Перми | 11415,358 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) | км | 3 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 1840,29751 |
|  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 59 |  | 5143,33842 |

9.17. после строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.3.1 | Ул.Космонавта Леонова от ул.Архитектора Свиязева до автомагистрали «Южный обход» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 2 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 266,04236 |
| 1.2.2.1.3.2 | Улицы поселка Новые Ляды |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 6 |  | 28,52308 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 294,56544 |

9.18. «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми | 55000,000 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 55000,000 |
|  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 213554,100 |
|  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
|  | бюджет Пермского края | 259306,200 |
|  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |

10. В приложении 3 «План-график подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» на 2014 год»:

10.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 124486,94586 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 9 | бюджет города Перми | 216274,64586 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 216274,64586 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  | бюджет города Перми | 216274,64586 |