В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
в целях ликвидации аварийного жилищного фонда

30.04.2014

304

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 (в ред. от 26.12.2013 № 1251).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми			                         Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 304

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520

1. В разделе «Паспорт Программы» в графе 2 строки «Основные показатели Программы» слова «1386 человек, освободить 16742,25 кв.м» заменить словами «2275 человек, освободить 27506,48 кв.м».

2. В разделе «Общие положения» слова «Настоящая Программа реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда» заменить словами «Настоящая Программа в 2013 году реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда», с 2014 года – в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми».

3. Пункт 3.1 дополнить словами «, внебюджетных источников».

4. Пункт 3.2 признать утратившим силу.

5. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 1570564,35841 тыс.руб., в том числе за счет средств:

Фонда – 313429,23990 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 154096,02000 тыс.руб.;

2014 год – 41870,71918 тыс.руб.;

2015 год – 82036,69864 тыс.руб.;

2016 год – 20587,65039 тыс.руб.;

2017 год – 14838,15169 тыс.руб.;

бюджета Пермского края 451323,98484 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 12841,33500 тыс.руб.;

2014 год – 159996,28130 тыс.руб.;

2015 год – 208842,55683 тыс.руб.;

2016 год – 44005,30515 тыс.руб.;

2017 год – 25638,50656 тыс.руб.;

бюджета города Перми – 585521,04627 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 204783,43835 тыс.руб.;

2014 год – 148659,29782 тыс.руб.;

2015 год – 174513,71079 тыс.руб.;

2016 год – 49018,43046 тыс.руб.;

2017 год – 8546,16885 тыс.руб.;

внебюджетных источников – 220290,08740 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 50453,19660 тыс.руб.;

2014 год – 91955,55240 тыс.руб.;

2015 год – 69061,36780 тыс.руб.;

2016 год – 8819,97060 тыс.руб.

3.4. Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен 
с учетом предельной стоимости 1 кв.м, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и средней стоимости 1 кв.м жилья на территории города Перми, утвержденной распоряжением Правительства Пермского края от 28 марта 2013 г. № 84-рп «Об утверждении на II квартал 2013 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений», и дополнительного финансирования, определенного 
в порядке, установленном пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Объем финансирования на 2014 год определен исходя из средней расчетной стоимости 1 кв.м, утвержденной распоряжением  Правительства Пермского края от 27 декабря 2013 г. № 318-рп «Об утверждении на I квартал 2014 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, представляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

При определении объема финансирования мероприятий в рамках реализации программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2015-2017 годы применяется прогнозная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», устанавливаемого Министерством регионального развития Российской Федерации.».

6. В пункте 4.1 слова «на 2014-2015 годы – в размере 25 %, 2016-2017 годы – в размере 50 %» заменить словами «на 2014 год – в размере 60 %, 2015-2017 годы – в размере 70 % ».

7. В пункте 4.2:

7.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда, бюджета Пермского края и бюджета города Перми

| № | Наименование | Размер и объем долевого финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд | бюджет Пермского края | бюджет города Перми |
| 1 | 2013 год |  |  |  |
|  | Объем долевого финансирования (%) | 90 | 10 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 154096,02000 | 12841,33500 | 4280,44500 |
| 2 | 2014 год |  |  |  |
| 2.1 | Объем долевого финансирования со средствами Фонда (%) | 40 | 60 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 41870,71918 | 47325,89787 | 15775,29929 |
| 2.2 | Объем долевого финансирования (в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-п) (%) | - | 50 | 50 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | - | 98545,08368 | 98545,08368 |
| 2.3 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 14125,29975 | 9752,97585 |
| 3 | 2015 год |  |  |  |
| 3.1 | Объем долевого финансирования (%) | 30 | 70 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 82036,69864 | 151393,51582 | 51071,73049 |
| 3.2 | Размер долевого финансирования (дополнительно в рамках постановления Правительства Пермского края от 24.01.2014 № 40-п) (тыс.руб.) | - | 75 | 25 |
|  |  | - | 57449,04101 | 19149,68030 |
| 4 | 2016 год |  |  |  |
|  | Объем долевого финансирования (%) | 30 | 70 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 20587,65039 | 44005,30515 | 16459,71546 |
| 5 | 2017 год |  |  |  |
|  | Объем долевого финансирования (%) | 30 | 70 |  |
|  |  |  | 75 | 25 |
|  | Размер долевого финансирования (тыс.руб.) | 14838,15169 | 25638,50656 | 8546,16885 |

7.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Размер дополнительного финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет города Перми (тыс.руб.), в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения стоимости 1 кв.м жилья, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554, распоряжениями Правительства Пермского края от 28.03.2013 № 84-рп и от 27.12.2013 № 318-рп | 60528,66300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер финансирования расходов на оплату превышения общей площади жилых помещений, приобретаемых для переселения нанимателей, и общей площади, занимаемой нанимателями в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 94724,64000 | 24585,93900 | 104292,30000 | 32558,71500 | 0,00 |
| Итого | 155253,30300 | 24585,93900 | 104292,30000 | 32558,71500 | 0,00 |

8. В пункте 5.2 слова «составляет 16742,25 кв.м» заменить словами «составляет 27506,48 кв.м».

9. Абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В результате реализации Программы в 2013-2017 годах планируется переселить 2275 человек в благоустроенные жилые помещения из 123 аварийных многоквартирных домов.».

10. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ 
аварийных многоквартирных домов

| № | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) (улица, № дома) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жите-лей, всего (чел.) | Число жите-лей, планируемых к переселению (чел.) | Общая площадь жилых помещений МКД (кв.м) | Количество расселяемых жилых помещений (ед.) |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений (кв.м) |  |  | Стоимость переселения (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собствен-ность | му-ниципальная собственность |  | частная собственность | му-ници-пальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств бюджета города Перми | дополнительные источники финансирования (руб.) | внебюджетные источники финансирования (руб.) |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 4 | 15.09.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 354,90 | 3 |  | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 7284149,40 | 3531276,00 | 294273,00 | 98091,00 | 3360509,40 | 0,00 |
| 2 | Ул.Бригадир-ская,4 | 6 | 16.05.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 25 | 361,80 | 7 | 5 | 2 | 361,80 | 254,30 | 107,50 | 20471047,20 | 10550088,00 | 879174,00 | 293058,00 | 8748727,20 | 0,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 146 | 17.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 37 | 37 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 329,70 | 86,70 | 243,00 | 19063333,80 | 9614052,00 | 801171,00 | 267057,00 | 8381053,80 | 0,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая, 37/1 | 125 | 23.12.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 5 | 5 | 516,70 | 2 |  | 2 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 4438024,80 | 2076192,00 | 173016,00 | 57672,00 | 2131144,80 | 0,00 |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 6 | 25.10.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 25 | 23 | 332,00 | 7 | 5 | 2 | 278,40 | 189,30 | 89,10 | 16813623,60 | 8118144,00 | 676512,00 | 225504,00 | 7793463,60 | 0,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 3 | 01.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 330,00 | 6 | 1 | 5 | 242,60 | 39,60 | 203,00 | 14585840,40 | 7074216,00 | 589518,00 | 196506,00 | 6725600,40 | 0,00 |
| 7 | Ул.Дзержин-ского,18 | 75 | 30.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 43 | 43 | 526,90 | 11 | 3 | 8 | 317,60 | 114,80 | 202,80 | 21163940,40 | 9261216,00 | 771768,00 | 257256,00 | 10873700,40 | 0,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 6 | 04.04.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 63 | 63 | 619,10 | 16 | 9 | 7 | 619,10 | 253,10 | 366,00 | 37674971,40 | 18052956,00 | 1504413,00 | 501471,00 | 17616131,40 | 0,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 7 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 64 | 62 | 706,70 | 18 | 7 | 11 | 643,60 | 238,10 | 405,50 | 40065014,40 | 18767376,00 | 1563948,00 | 521316,00 | 19212374,40 | 0,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я, 1а, литер Е | 169 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 18 | 18 | 258,60 | 6 | 1 | 5 | 245,50 | 42,60 | 202,90 | 14713017,00 | 7158780,00 | 596565,00 | 198855,00 | 6758817,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я, 1а, литер С | 170 | 08.11.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 39 | 39 | 338,10 | 10 | 1 | 9 | 301,60 | 57,80 | 243,80 | 19804466,40 | 8794656,00 | 732888,00 | 244296,00 | 10032626,40 | 0,00 |
| 12 | Ул.Магист-ральная,5 | 4 | 19.03.2011 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 24 | 24 | 399,60 | 14 | 10 | 4 | 306,20 | 187,00 | 119,20 | 22637434,80 | 8928792,00 | 744066,00 | 248022,00 | 12716554,80 | 0,00 |
| 13 | Ул.Монастыр-ская,7 | 99 | 21.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 34 | 34 | 537,20 | 14 | 8 | 6 | 513,30 | 334,20 | 179,10 | 31719598,20 | 14967828,00 | 1247319,00 | 415773,00 | 15088678,20 | 0,00 |
| 14 | Ул.Советская, 79А | 105 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 16 | 16 | 169,50 | 4 |  | 4 | 141,90 | 0,00 | 141,90 | 8854122,60 | 4137804,00 | 344817,00 | 114939,00 | 4256562,60 | 0,00 |
| 15 | Ул.Советская, 79Б | 104 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 6 | 6 | 110,50 | 3 |  | 3 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 4753773,60 | 1848744,00 | 154062,00 | 51354,00 | 2699613,60 | 0,00 |
| 16 | Ул.Советская, 79В | 106 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 12 | 12 | 107,00 | 3 | 2 | 1 | 75,70 | 47,50 | 28,20 | 5293177,80 | 2207412,00 | 183951,00 | 61317,00 | 2840497,80 | 0,00 |
| 17 | Ул.Советская, 79Д | 107 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4 | 4 | 109,10 | 1 |  | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 2745260,40 | 1388016,00 | 115668,00 | 38556,00 | 1203020,40 | 0,00 |
| 18 | Ул.Советская, 81 | 108 | 16.02.2010 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 14 | 14 | 134,10 | 3 | 1 | 2 | 134,10 | 37,60 | 96,50 | 7854251,40 | 3910356,00 | 325863,00 | 108621,00 | 3509411,40 | 0,00 |
| 19 | Ул.Теплогор-ская,29 | 8 | 16.12.2009 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 9 | 9 | 226,20 | 4 |  | 4 | 226,20 | 0,00 | 226,20 | 12551014,80 | 6595992,00 | 549666,00 | 183222,00 | 5222134,80 | 0,00 |
| 20 | Ул.Связистов, 19 | б/н | 11.11.1999 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 10 | 10 | 483,80 | 5 | 2 | 3 | 243,90 | 68,40 | 175,50 | 13985040,60 | 7112124,00 | 592677,00 | 197559,00 | 6082680,60 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 476 | 476 | 7015,80 | 144 | 57 | 87 | 5284,50 | 1951,00 | 3333, 50 | 326471103, 00 | 154096020,00 | 12841335, 00 | 4280445,00 | 155253303, 00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Водников,49 | 16 | 27.10.2005 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 495,80 | 1 |  | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 1726468,60 | 0,00 | 0,00 | 1726468,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Красно-флотская,28а | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 605,90 | 4 |  | 4 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 5595686,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5595686, 30 |
| 3 | Ул.Красно-флотская,30 | б/н | 11.10.2006 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 45 | 45 | 595,20 | 10 |  | 10 | 272,50 | 0,00 | 272,50 | 11940677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1940677, 50 |
| 4 | Ул.Красноар-мейская 1-я,9а | б/н | 12.11.2007 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 44 | 44 | 137,00 | 4 | 4 |  | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 6003203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6003203, 00 |
| 5 | Ул.Гатчинская,4 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 439,80 | 1 | 1 |  | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 2212859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212859, 50 |
| 6 | Ул.Энгельса,26 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 466,20 | 3 | 3 |  | 109,44 | 109,44 | 0,00 | 4795551,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4795551, 36 |
| 7 | Ул.Энгельса,10 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 526,40 | 1 | 1 |  | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 871998,10 | 0,00 | 0,00 | 871998,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Углеураль-ская,9 | б/н | 14.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 408,60 | 4 | 4 |  | 183,36 | 183,36 | 0,00 | 8034651,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034651, 84 |
| 9 | Ул.Николая Островского,3а | 63 | 30.10.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 6 | 6 | 302,60 | 1 |  | 1 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2405663,10 | 0,00 | 0,00 | 2405663,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Монтажни-ков,13а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 536,30 | 3 | 1 | 2 | 68,30 | 19,90 | 48,40 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монтажни-ков,16 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 22 | 22 | 515,70 | 3 | 2 | 1 | 64,40 | 36,90 | 27,50 | 2821943,60 | 0,00 | 0,00 | 2821943,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Судозавод-ская,21 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 9 | 9 | 522,80 | 3 | 2 | 1 | 57,70 | 38,80 | 18,90 | 2528356,30 | 0,00 | 0,00 | 2528356,30 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Максима Горького,14 | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 130,30 | 1 | 1 |  | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 845706,70 | 0,00 | 0,00 | 845706,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Спортивня, 21 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 5 | 5 | 452,80 | 1 |  | 1 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 3005983,40 | 0,00 | 0,00 | 3005983,40 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Грозненская,5 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 7 | 7 | 941,90 | 2 | 2 |  | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 3575630,40 | 0,00 | 0,00 | 3575630,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Краснопо-лянская,22 | б/н | 19.12.2008 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 27 | 27 | 1096,10 | 7 | 3 | 4 | 342,00 | 148,32 | 193,68 | 14986098,00 | 0,00 | 0,00 | 14986098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Инженерная,36 | б/н | 12.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 4 | 4 | 1490,90 | 2 | 2 |  | 57,05 | 57,05 | 0,00 | 2499873,95 | 0,00 | 0,00 | 2499873,95 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Центральная Ферма,107 | 28 | 21.12.2009 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 6 | 6 | 301,90 | 2 |  | 2 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 3111149,00 | 0,00 | 0,00 | 3111149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Ремонтная 2-я,7 | б/н | 22.11.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 2 | 2 | 88,50 | 2 | 1 | 1 | 88,50 | 44,50 | 44,00 | 3877981,50 | 0,00 | 0,00 | 3877981,50 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Окулова,25Б | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 202,60 | 1 | 1 |  | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 8877729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8877729, 40 |
| 21 | Ул.Окулова, 25А | б/н | 23.12.2010 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2014 | 1 | 1 | 68,30 | 1 | 1 |  | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2992837,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992837, 70 |
|  | Итого |  |  |  |  | 219 | 219 | 10325,60 | 57 | 29 | 28 | 2184,05 | 1217,47 | 966,58 | 95702886,95 | 0,00 | 0,00 | 45249690,35 | 0,00 | 50453196, 60 |
|  | Всего по 2013 году |  |  |  |  | 695 | 695 | 17341,40 | 201 | 86 | 115 | 7468,55 | 3168,47 | 4300, 08 | 422173989, 95 | 154096020,00 | 12841335, 00 | 49530135,35 | 155253303, 00 | 50453196, 60 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Связистов, 19 | б/н | 11.11.1999 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 20 | 20 | 483,80 | 5 | 2 | 3 | 173,10 | 119,50 | 53,60 | 10151772,80 | 3166282,80 | 3783406,95 | 1261135,65 | 1940947,40 | 0,00 |
| 2 | Ул.Космонавта Беляева,38 | б/н | 26.01.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 30 | 30 | 355,10 | 10 | 8 | 2 | 355,10 | 272,90 | 82,20 | 20496231,40 | 6737525,36 | 7579716,03 | 2526572,01 | 3652418,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Ладожская, 27 | 47 | 26.08.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 199,50 | 8 | 5 | 3 | 199,50 | 124,10 | 75,40 | 12385017,40 | 3785233,20 | 4258387,35 | 1419462,45 | 2921934,40 | 0,00 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,7 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 23 | 551,30 | 6 | 2 | 4 | 199,11 | 76,11 | 123,00 | 11636034,54 | 3777833,50 | 4250062,68 | 1416687,56 | 2191450,80 | 0,00 |
| 5 | Ул.Академика Павлова,6а | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 23 | 412,20 | 13 | 6 | 7 | 412,20 | 143,10 | 269,10 | 24300438,20 | 7820917,92 | 8798532,66 | 2932844,22 | 4748143,40 | 0,00 |
| 6 | Ул.2-я Рыночная,22 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 59 | 59 | 385,90 | 12 | 9 | 3 | 370,50 | 289,60 | 80,90 | 21957198,60 | 7029718,80 | 7908433,65 | 2636144,55 | 4382901,60 | 0,00 |
| 7 | Ул.2-я Рыночная,20 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 29 | 29 | 503,50 | 13 | 10 | 3 | 503,50 | 386,60 | 116,90 | 28631162,40 | 9553207,60 | 10747358, 55 | 3582452,85 | 4748143,40 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 198 | 198 | 2891,30 | 67 | 42 | 25 | 2213,01 | 1411,91 | 801,10 | 129557855, 34 | 41870719,18 | 47325897, 87 | 15775299,29 | 24585939,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.КИМ,45 | б/н | 03.04.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 93 | 93 | 1205,60 | 29 | 7 | 22 | 1165,00 | 289,70 | 875,30 | 55260610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55260610, 00 |
| 2 | Ул.Подольская,36 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 13 | 938,00 | 3 | 0 | 3 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 5217740,00 | 0,00 | 2608870,00 | 2608870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Пономарева,77 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 5 | 5 | 753,50 | 5 | 5 | 0 | 154,76 | 154,76 | 0,00 | 7340885,84 | 0,00 | 3670442,92 | 3670442,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Пономарева,81 | б/н | 23.05.2007 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 763,40 | 2 | 0 | 2 | 68,70 | 0,00 | 68,70 | 3258715,80 | 0,00 | 1629357,90 | 1629357,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Кировоград-ская,190 | б/н | 25.03.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 4 | 4 | 115,20 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 1916333,60 | 0,00 | 958166,80 | 958166,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Пашийская,6 | 59 | 27.09.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 722,20 | 5 | 4 | 1 | 135,10 | 114,30 | 20,80 | 6408333,40 | 0,00 | 3204166,70 | 3204166,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Переселен-ческая,103 | 59 | 27.09.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 1 | 1 | 386,10 | 1 | 1 | 0 | 26,70 | 26,70 | 0,00 | 1266487,80 | 0,00 | 633243,90 | 633243,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Пашийская,8 | б/н | 18.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 27 | 27 | 622,60 | 11 | 9 | 2 | 294,00 | 239,30 | 54,70 | 13945596,00 | 0,00 | 6972798,00 | 6972798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Энгельса,24 | б/н | 24.10.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 415,00 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1887873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1887873, 20 |
| 10 | Ул.Адмирала Макарова,18 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 14 | 14 | 528,90 | 5 | 5 | 0 | 171,90 | 171,90 | 0,00 | 8153904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8153904, 60 |
| 11 | Ул.Адмирала Макарова,20 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 2 | 2 | 527,70 | 2 | 2 | 0 | 46,10 | 46,10 | 0,00 | 2186707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186707, 40 |
| 12 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 536,90 | 5 | 5 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 | 5198766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5198766, 40 |
| 13 | Ул.Монтажни-ков,13 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 526,40 | 3 | 3 | 0 | 59,30 | 59,30 | 0,00 | 2812836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2812836, 20 |
| 14 | Ул.Монтажни-ков,14 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 530,50 | 5 | 5 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 6261288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6261288, 00 |
| 15 | Ул.Судозавод-ская,19 | б/н | 18.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 26 | 26 | 522,30 | 7 | 6 | 1 | 214,90 | 149,50 | 65,40 | 10193566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10193566, 60 |
| 16 | Ул.Петропав-ловская,13а | б/н | 24.11.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 802,80 | 1 | 0 | 1 | 56,90 | 0,00 | 56,90 | 2698994,60 | 0,00 | 1349497,30 | 1349497,30 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ул.Подлесная, 7/2 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 18 | 18 | 680,60 | 7 | 7 | 0 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 9814094,60 | 0,00 | 4907047,30 | 4907047,30 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Подлесная, 9/2 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 707,70 | 2 | 1 | 1 | 41,10 | 21,90 | 19,20 | 1949537,40 | 0,00 | 974768,70 | 974768,70 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ул.Подлесная, 9/3 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 23 | 23 | 1542,40 | 10 | 7 | 3 | 417,30 | 279,00 | 138,30 | 19794208,20 | 0,00 | 9897104,10 | 9897104,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ул.Подлесная, 9/4 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 11 | 690,30 | 4 | 3 | 1 | 152,80 | 107,10 | 45,70 | 7247915,20 | 0,00 | 3623957,60 | 3623957,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Ул.Спортивная,17 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 381,30 | 5 | 5 | 0 | 159,68 | 159,68 | 0,00 | 7574261,12 | 0,00 | 3787130,56 | 3787130,56 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ул.Спортивная,19 | б/н | 16.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 381,90 | 2 | 2 | 0 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 4117271,20 | 0,00 | 2058635,60 | 2058635,60 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Ул.Максима Горького,12 | б/н | 17.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 7 | 7 | 307,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 1996971,40 | 0,00 | 998485,70 | 998485,70 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ул.Герцена,7а | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 13 | 13 | 629,60 | 6 | 4 | 2 | 311,60 | 186,20 | 125,40 | 14780434,40 | 0,00 | 7390217,20 | 7390217,20 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Герцена,9 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 15 | 15 | 506,40 | 6 | 6 | 0 | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 8481199,20 | 0,00 | 4240599,60 | 4240599,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Подлесная, 23 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 11 | 11 | 395,00 | 3 | 2 | 1 | 151,50 | 105,10 | 46,40 | 7186251,00 | 0,00 | 3593125,50 | 3593125,50 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ул.Герцена,6 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 17 | 17 | 542,60 | 8 | 7 | 1 | 296,80 | 267,50 | 29,30 | 14078411,20 | 0,00 | 7039205,60 | 7039205,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Герцена,7 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 10 | 10 | 528,00 | 7 | 6 | 1 | 152,60 | 132,30 | 20,30 | 7238428,40 | 0,00 | 3619214,20 | 3619214,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Вильямса,33 | б/н | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 12 | 12 | 579,50 | 2 | 1 | 1 | 91,10 | 37,50 | 53,60 | 4321237,40 | 0,00 | 2160618,70 | 2160618,70 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Переселен-ческая,14 | 85 | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 3 | 3 | 368,00 | 1 | 1 | 0 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 1935307,20 | 0,00 | 967653,60 | 967653,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Переселен-ческая,16 | 86 | 18.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 6 | 6 | 523,40 | 3 | 3 | 0 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 6275518,20 | 0,00 | 3137759,10 | 3137759,10 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Карпинско-го,46 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 9 | 9 | 363,70 | 4 | 4 | 0 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 8632988,00 | 0,00 | 4316494,00 | 4316494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ул.Карпинско-го,50 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 8 | 8 | 399,00 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 2907704,20 | 0,00 | 1453852,10 | 1453852,10 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Карпинско-го,52 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 35 | 35 | 740,40 | 13 | 12 | 1 | 563,00 | 520,20 | 42,80 | 26705342,00 | 0,00 | 13352671, 00 | 13352671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Карпинско-го,54 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2016 | 34 | 34 | 741,60 | 10 | 10 | 0 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 23878275,60 | 0,00 | 14125299, 75 | 9752975,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 506 | 506 | 20905,70 | 181 | 134 | 47 | 6597,04 | 4680,44 | 1916, 60 | 312923995, 36 | 0,00 | 112670383,43 | 108298059, 53 | 0,00 | 91955552, 40 |
|  | Всего по 2014 году |  |  |  |  | 704 | 704 | 23797,00 | 248 | 176 | 72 | 8810,05 | 6092,35 | 2717, 70 | 442481850, 70 | 41870719,18 | 159996281,30 | 124073358, 82 | 24585939,00 | 91955552, 40 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 24 | 24 | 380,00 | 8 | 7 | 1 | 380,00 | 336,90 | 43,10 | 24831500,00 | 5661582,00 | 9907768,50 | 3302589,50 | 5959560,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Карпинско-го,48 | б/н | 10.02.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 37 | 37 | 749,00 | 20 | 16 | 4 | 749,00 | 617,20 | 131,80 | 52096487,00 | 11159276,10 | 19528733, 18 | 6509577,72 | 14898900,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40а | б/н | 07.10.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 26 | 351,60 | 8 | 7 | 1 | 351,60 | 311,50 | 40,10 | 23421070,80 | 5238453,24 | 9167293,17 | 3055764,39 | 5959560,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Карпинско-го,124 | б/н | 16.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 72 | 72 | 1142,60 | 22 | 18 | 4 | 1142,60 | 954,60 | 188,00 | 73133733,80 | 17023483,14 | 29791095, 50 | 9930365,16 | 16388790,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Кочегаров, 31 | б/н | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 35 | 35 | 334,80 | 9 | 6 | 3 | 334,80 | 206,10 | 128,70 | 23331677,40 | 4988151,72 | 8729265,51 | 2909755,17 | 6704505,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Овчиннико-ва,24 | б/н | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 437,70 | 13 | 9 | 4 | 437,70 | 313,50 | 124,20 | 31421780,10 | 6521248,53 | 11412184, 93 | 3804061,64 | 9684285,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,7 | б/н | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 36 | 36 | 476,30 | 15 | 8 | 7 | 476,30 | 239,00 | 237,30 | 34828661,90 | 7096346,07 | 12418605, 62 | 4139535,21 | 11174175,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,8 | б/н | 30.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 551,60 | 11 | 8 | 3 | 551,60 | 398,00 | 153,60 | 35588505,80 | 5432332,90 | 16015914, 49 | 5945863,41 | 8194395,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Попова,55а | б/н | 26.08.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 406,20 | 10 | 4 | 6 | 406,20 | 151,90 | 254,30 | 27622560,60 | 6051933,18 | 10590883, 07 | 3530294,35 | 7449450,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Окулова,20Д | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 6 | 6 | 96,40 | 3 | 1 | 2 | 96,40 | 23,10 | 73,30 | 7022348,20 | 1436253,96 | 2513444,43 | 837814,81 | 2234835,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Советская, 75 | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 26 | 26 | 463,95 | 11 | 7 | 4 | 463,95 | 281,30 | 182,65 | 31235543,85 | 6912344,66 | 12096603, 15 | 4032201,04 | 8194395,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Окулова,20Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 28 | 28 | 338,50 | 10 | 0 | 10 | 338,50 | 0,00 | 338,50 | 24260375,50 | 4515293,14 | 9221724,27 | 3073908,09 | 7449450,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 384 | 384 | 6052,90 | 140 | 91 | 49 | 5728,65 | 3833,10 | 1895, 55 | 388794244, 95 | 82036698,64 | 151393515,82 | 51071730,49 | 104292300, 00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,13 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 15 | 15 | 333,50 | 4 | 1 | 3 | 168,70 | 39,90 | 128,80 | 8378148,10 | 0,00 | 6283611,08 | 2094537,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Сивкова,17 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 437,30 | 5 | 5 | 0 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 10846399,20 | 0,00 | 8134799,40 | 2711599,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Бабушкина, 12 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 8 | 8 | 786,40 | 6 | 5 | 1 | 209,70 | 163,40 | 46,30 | 10414331,10 | 0,00 | 7810748,33 | 2603582,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Бабушкина, 14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 546,50 | 7 | 7 | 0 | 224,90 | 224,90 | 0,00 | 11169208,70 | 0,00 | 8376906,53 | 2792302,17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Карпинско-го,14 | б/н | 23.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 1 338,30 | 7 | 7 | 0 | 268,20 | 268,20 | 0,00 | 13319616,60 | 0,00 | 9989712,45 | 3329904,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Пермская, 52, литер А | б/н | 25.12.2008 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 10 | 10 | 344,30 | 5 | 4 | 1 | 129,40 | 102,50 | 26,90 | 6426392,20 | 0,00 | 4819794,15 | 1606598,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ул.Верещагин-ская,29 | 50 | 21.08.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 766,20 | 2 | 2 | 0 | 73,73 | 73,73 | 0,00 | 3661652,99 | 0,00 | 2746239,74 | 915413,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ул.Кировоград-ская,140 | 31 | 10.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 186,50 | 3 | 0 | 3 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 3739623,90 | 0,00 | 2804717,93 | 934905,97 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ул.Каляева,39, литер А | 34 | 10.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 320,00 | 2 | 0 | 2 | 51,04 | 0,00 | 51,04 | 2534799,52 | 0,00 | 1901099,64 | 633699,88 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Советская,4а | б/н | 21.12.2009 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 5 | 5 | 487,40 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 829372,10 | 0,00 | 622029,08 | 207343,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Монастыр-ская,71А | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 357,40 | 7 | 1 | 6 | 263,50 | 44,90 | 218,60 | 13086200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13086200, 50 |
| 12 | Ул.Монастыр-ская,71Б | б/н | 29.09.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 157,10 | 4 | 2 | 2 | 157,10 | 84,10 | 73,00 | 7802057,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7802057, 30 |
| 13 | Ул.Окулова,39, литер Б | б/н | 14.07.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 21 | 21 | 106,30 | 21 | 21 | 0 | 106,30 | 106,30 | 0,00 | 5279176,90 | 0,00 | 3959382,68 | 1319794,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 32 | 26.10.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 41 | 41 | 525,50 | 14 | 7 | 7 | 366,20 | 179,20 | 187,00 | 18186590,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18186590, 60 |
| 15 | Ул.Луначарско-го 2-я,8 | б/н | 11.11.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 135,30 | 4 | 0 | 4 | 135,30 | 0,00 | 135,30 | 6719403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6719403, 90 |
| 16 | Ул.Монастыр-ская,60 | б/н | 09.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 41 | 41 | 397,50 | 12 | 3 | 9 | 375,10 | 66,10 | 309,00 | 18628591,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18628591, 30 |
| 17 | Ул.Окулова,26, литер А | 128 | 23.12.2010 | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 2 | 2 | 93,40 | 2 | 2 | 0 | 93,40 | 93,40 | 0,00 | 4638524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638524, 20 |
|  | Итого |  |  |  |  | 272 | 272 | 7318,90 | 106 | 67 | 39 | 2932,97 | 1665,03 | 1267, 94 | 145660089, 11 | 0,00 | 57449041, 01 | 19149680,30 | 0,00 | 69061367, 80 |
|  | Всего по 2015 году |  |  |  |  | 656 | 656 | 13371,80 | 246 | 158 | 88 | 8661,60 | 5498,10 | 3163, 50 | 534454334, 06 | 82036698,64 | 208842556,83 | 70221410,79 | 104292300, 00 | 69061367, 80 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Соликам-ская,2, литер А, Б | б/н | 11.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 | 4 | 141,30 | 4 | 4 | 0 | 141,30 | 141,30 | 0,00 | 10657023,30 | 2244168,99 | 3927295,73 | 1309098,58 | 3176460,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Черепано-вых,11 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 32 | 32 | 518,70 | 12 | 6 | 6 | 475,30 | 259,70 | 215,60 | 34692237,30 | 7548857,19 | 13210500, 08 | 4403500,03 | 9529380,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | б/н | 25.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 53 | 53 | 566,50 | 17 | 14 | 3 | 566,50 | 501,00 | 65,50 | 43491031,50 | 5351582,84 | 17136159, 94 | 7503333,72 | 13499955,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Белинского,10 | б/н | 26.01.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 30 | 30 | 360,20 | 8 | 4 | 4 | 347,90 | 166,40 | 181,50 | 24771093,90 | 5443041,37 | 9731349,40 | 3243783,13 | 6352920,00 | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 119 | 119 | 1586,70 | 41 | 28 | 13 | 1531,00 | 1068,40 | 462,60 | 113611386, 00 | 20587650,39 | 44005305, 16 | 16459715,46 | 32558715,00 | 0,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Монастыр-ская,56Б | б/н | 23.12.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 51,10 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 1365877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1365877, 80 |
| 2 | Ул.Окулова,26Б | б/н | 23.12.2010 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 7 | 7 | 140,80 | 7 | 7 | 0 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 7454092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7454092, 80 |
|  | Итого |  |  |  |  | 14 | 14 | 191,90 | 8 | 7 | 1 | 166,60 | 140,80 | 25,80 | 8819970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8819970, 60 |
|  | Всего по 2016 году |  |  |  |  | 133 | 133 | 266,00 | 49 | 35 | 14 | 1697,60 | 1209,20 | 488,40 | 122431356, 60 | 20587650,39 | 44005305, 16 | 16459715,46 | 32558715,00 | 8819970, 60 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С финансовой поддержкой фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Нижне-курьинская,11, литер А | 5 | 19.03.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 28 | 28 | 342,10 | 9 | 5 | 4 | 342,10 | 171,50 | 170,60 | 19306413,50 | 5843634,68 | 10097084, 12 | 3365694,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ул.Окулова,39, литер А | б/н | 14.07.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 20 | 20 | 130,70 | 20 | 20 | 0 | 130,70 | 130,70 | 0,00 | 7376054,50 | 2232572,50 | 3857611,50 | 1285870,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ул.Окулова,38, литер А, А1 | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 12 | 12 | 100,20 | 12 | 12 | 0 | 100,20 | 100,20 | 0,00 | 5654787,00 | 1711581,97 | 2957403,77 | 985801,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Окулова,38, литер Б | б/н | 10.08.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 13 | 13 | 158,80 | 13 | 13 | 0 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 8916730,00 | 2698901,72 | 4663371,21 | 1554457,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ул.Попова,5, литер А, Б | б/н | 15.12.2011 | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 14 | 14 | 137,66 | 14 | 14 | 0 | 137,66 | 137,66 | 0,00 | 7768842,10 | 2351460,82 | 4063035,96 | 1354345,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по 2017 году |  |  |  |  | 87 | 87 | 869,46 | 68 | 64 | 4 | 868,66 | 698,06 | 170,60 | 49022827,10 | 14838151,69 | 25638506, 56 | 8546168,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  | 2275 | 2275 | 57158,26 | 812 | 519 | 293 | 27506, 48 | 16666, 21 | 10840, 27 | 1570564358,41 | 313429239,90 | 451323984, 84 | 268830789, 27 | 316690257, 00 | 220290087,40 |

11. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов по способам расселения

| № | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) (улица, № дома) | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м |  |
|  |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Александра Щербакова,74 | 121,10 | 5310719,40 |  |  |  | 121,10 | 5310719,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 1973430,00 |
| 2 | Ул.Бригадирская,4 | 361,80 | 15866377,20 |  |  |  | 361,80 | 15866377,20 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 4604670,00 |
| 3 | Ул.Брикетная,5 | 329,70 | 14458663,80 |  |  |  | 329,70 | 14458663,80 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 4604670,00 |
| 4 | Ул.Гипсовая,37/1 | 71,20 | 3122404,80 |  |  |  | 71,20 | 3122404,80 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 1315620,00 |
| 5 | Ул.Делегатская,25 | 278,40 | 12208953,60 |  |  |  | 278,40 | 12208953,60 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 4604670,00 |
| 6 | Ул.Делегатская,29 | 242,60 | 10638980,40 |  |  |  | 242,60 | 10638980,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 3946860,00 |
| 7 | Ул.Дзержинского,18 | 317,60 | 13928030,40 |  |  |  | 317,60 | 13928030,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 7235910,00 |
| 8 | Ул.Каляева,66 | 619,10 | 27150011,40 |  |  |  | 619,10 | 27150011,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 10524960,00 |
| 9 | Ул.Капитана Гастелло,6 | 643,60 | 28224434,40 |  |  |  | 643,60 | 28224434,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 11840580,00 |
| 10 | Ул.Линия 5-я,1а, литер Е | 245,50 | 10766157,00 |  |  |  | 245,50 | 10766157,00 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 3946860,00 |
| 11 | Ул.Линия 5-я,1а, литер С | 301,60 | 13226366,40 |  |  |  | 301,60 | 13226366,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 6578100,00 |
| 12 | Ул.Магистральная,5 | 306,20 | 13428094,80 |  |  |  | 306,20 | 13428094,80 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 9209340,00 |
| 13 | Ул.Монастырская,7 | 513,30 | 22510258,20 |  |  |  | 513,30 | 22510258,20 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 9209340,00 |
| 14 | Ул.Советская,79А | 141,90 | 6222882,60 |  |  |  | 141,90 | 6222882,60 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 2631240,00 |
| 15 | Ул.Советская,79Б | 63,40 | 2780343,60 |  |  |  | 63,40 | 2780343,60 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 1973430,00 |
| 16 | Ул.Советская,79В | 75,70 | 3319747,80 |  |  |  | 75,70 | 3319747,80 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 1973430,00 |
| 17 | Ул.Советская,79Д | 47,60 | 2087450,40 |  |  |  | 47,60 | 2087450,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 657810,00 |
| 18 | Ул.Советская,81 | 134,10 | 5880821,40 |  |  |  | 134,10 | 5880821,40 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 1973430,00 |
| 19 | Ул.Теплогорская,29 | 226,20 | 9919774,80 |  |  |  | 226,20 | 9919774,80 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 2631240,00 |
| 20 | Ул.Связистов,19 | 243,90 | 10695990,60 |  |  |  | 243,90 | 10695990,60 | 43854 |  |  |  |  |  |  | 3289050,00 |
| 21 | Ул.Водников,49 | 39,40 | 1726468,60 |  |  |  |  |  |  | 39,40 | 1726468,60 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Краснофлотская,28а | 127,70 | 5595686,30 |  |  |  |  |  |  | 127,70 | 5595686,30 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Краснофлотская,30 | 272,50 | 11940677,50 |  |  |  |  |  |  | 272,50 | 11940677,50 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Красноармейская 1-я,9а | 137,00 | 6003203,00 |  |  |  |  |  |  | 137,00 | 6003203,00 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ул.Гатчинская,4 | 50,50 | 2212859,50 |  |  |  |  |  |  | 50,50 | 2212859,50 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 26 | Ул.Энгельса,26 | 109,44 | 4795551,36 |  |  |  |  |  |  | 109,44 | 4795551,36 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Энгельса,10 | 19,90 | 871998,10 |  |  |  |  |  |  | 19,90 | 871998,10 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Углеуральская,9 | 183,36 | 8034651,84 |  |  |  |  |  |  | 183,36 | 8034651,84 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 29 | Ул.Николая Островского,3а | 54,90 | 2405663,10 |  |  |  |  |  |  | 54,90 | 2405663,10 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 30 | Ул.Монтажников,13а | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Монтажников,16 | 64,40 | 2821943,60 |  |  |  |  |  |  | 64,40 | 2821943,60 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 32 | Ул.Судозаводская,21 | 57,70 | 2528356,30 |  |  |  |  |  |  | 57,70 | 2528356,30 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Максима Горького,14 | 19,30 | 845706,70 |  |  |  |  |  |  | 19,30 | 845706,70 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 34 | Ул.Спортивня,21 | 68,60 | 3005983,40 |  |  |  |  |  |  | 68,60 | 3005983,40 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 35 | Ул.Грозненская,5 | 81,60 | 3575630,40 |  |  |  |  |  |  | 81,60 | 3575630,40 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 36 | Ул.Краснополянская,22 | 342,00 | 14986098,00 |  |  |  |  |  |  | 342,00 | 14986098,00 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 37 | Ул.Инженерная,36 | 57,05 | 2499873,95 |  |  |  |  |  |  | 57,05 | 2499873,95 | 43819,00 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ул.Центральная Ферма,107 | 71,00 | 3111149,00 |  |  |  |  |  |  | 71,00 | 3111149,00 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 39 | Ул.Ремонтная 2-я,7 | 88,50 | 3877981,50 |  |  |  |  |  |  | 88,50 | 3877981,50 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Окулова,25Б | 202,60 | 8877729,40 |  |  |  |  |  |  | 202,60 | 8877729,40 | 43819,00 |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Окулова,25А | 68,30 | 2992837,70 |  |  |  |  |  |  | 68,30 | 2992837,70 | 43819,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по 2013 году | 7468,55 | 422173989,95 |  |  |  |  | 231746463,00 |  | 2184,05 | 95702886,95 |  |  |  |  | 94724640,00 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Связистов,19 | 173,10 | 8210825,40 |  |  |  | 173,10 | 8210825,40 | 47434 |  |  |  |  |  |  | 1940947,40 |
| 2 | Ул.Космонавта Беляева,38 | 355,10 | 1643813,40 |  |  |  | 319,20 | 15140932,80 | 47434 |  |  |  | 35,90 | 1702880,6 | 47434 | 3652418,00 |
| 3 | Ул.Ладожская,27 | 199,50 | 9463083,00 |  |  |  | 149,60 | 7096126,40 | 47434 |  |  |  | 49,9 | 2366956,60 | 47434 | 2921934,40 |
| 4 | Ул.Академика Павлова,7 | 199,11 | 9444583,74 |  |  |  | 161,81 | 7675295,54 | 47434 |  |  |  | 37,30 | 1769288,20 | 47434 | 2191450,80 |
| 5 | Ул.Академика Павлова,6а | 412,20 | 19552294,80 |  |  |  | 412,20 | 19552294,80 | 47434 |  |  |  |  |  |  | 4748143,40 |
| 6 | Ул.2-я Рыночна,22 | 370,50 | 17574 297,00 |  |  |  | 370,50 | 17574297,00 | 47434 |  |  |  |  |  |  | 4382901,60 |
| 7 | Ул.2-я Рыночная,20 | 503,50 | 23883019,00 |  |  |  | 503,50 | 23883019,00 | 47434 |  |  |  |  |  |  | 4748143,40 |
| 8 | Ул.КИМ,45 | 1165,00 | 55260610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165,00 | 55260610,00 | 47434 |  |
| 9 | Ул.Подольская,36 | 110,00 | 5217740,00 |  |  |  | 110,00 | 5217740,00 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул.Пономарева,77 | 154,76 | 7340885,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,76 | 7340885,84 | 47434 |  |
| 11 | Ул.Пономарева,81 | 68,70 | 3258715,80 |  |  |  | 68,70 | 3258715,80 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул.Кировоградская,190 | 40,40 | 1916333,60 |  |  |  | 40,40 | 1916333,60 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Пашийская,6 | 135,10 | 6408333,40 |  |  |  | 135,10 | 640833,40 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Переселенческая,103 | 26,70 | 1266487,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,70 | 1266487,80 | 47434 |  |
| 15 | Ул.Пашийская,8 | 294,00 | 13945596,00 |  |  |  | 294,00 | 13945596,00 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул.Энгельса,24 | 39,80 | 1887873,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 | 1887873,20 | 47434 |  |
| 17 | Ул.Адмирала Макарова,18 | 171,90 | 8153904,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,90 | 8153904,60 | 47434 |  |
| 18 | Ул.Адмирала Макарова,20 | 46,10 | 2186707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 2186707,40 | 47434 |  |
| 19 | Ул.Адмирала Ушакова,17а | 109,60 | 5198766,40 |  |  |  | 73,10 | 3467425,40 | 47434 |  |  |  | 36,5 | 1731341,0 | 47434 |  |
| 20 | Ул.Монтажников,13 | 59,30 | 2812836,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,30 | 2812836,20 | 47434 |  |
| 21 | Ул.Монтажников,14 | 132,00 | 6261288,00 |  |  |  | 46,90 | 2224654,60 | 47434 |  |  |  | 85,10 | 4036633,40 | 47434 |  |
| 22 | Ул.Судозаводская,19 | 214,90 | 10193566,60 |  |  |  | 65,40 | 3102183,60 | 47434 |  |  |  | 149,50 | 7091383,00 | 47434 |  |
| 23 | Ул.Петропавловская,13а | 56,90 | 2698994,60 |  |  |  | 56,90 | 2698994,60 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул.Подлесная,7/2 | 206,90 | 9814094,60 |  |  |  | 120,50 | 5715797,00 | 47434 |  |  |  | 86,40 | 4098297,60 | 47434 |  |
| 25 | Ул.Подлесная,9/2 | 41,10 | 1949537,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,10 | 1949537,40 | 47434 |  |
| 26 | Ул.Подлесная,9/3 | 417,30 | 19794208,20 |  |  |  | 208,60 | 9894732,40 | 47434 |  |  |  | 208,60 | 9894732,40 | 47434 |  |
| 27 | Ул.Подлесная,9/4 | 152,80 | 7247915,20 |  |  |  | 69,10 | 3277689,40 | 47434 |  |  |  | 83,70 | 3970225,80 | 47434 |  |
| 28 | Ул.Спортивная,17 | 159,68 | 7574261,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,68 | 7574261,12 | 47434 |  |
| 29 | Ул.Спортивная,19 | 86,80 | 4117271,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,80 | 4117271,20 | 47434 |  |
| 30 | Ул.Максима Горького,12 | 42,10 | 1996971,40 |  |  |  | 42,10 | 1996971,40 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул.Герцена,7а | 311,60 | 14780434,40 |  |  |  | 219,90 | 10430736,60 | 47434 |  |  |  | 91,70 | 4349697,80 | 47434 |  |
| 32 | Ул.Герцена,9 | 178,80 | 8481199,20 |  |  |  | 64,00 | 3035776,00 | 47434 |  |  |  | 114,80 | 5445423,20 | 47434 |  |
| 33 | Ул.Подлесная,23 | 151,50 | 7186251,00 |  |  |  | 46,40 | 2200937,60 | 47434 |  |  |  | 105,10 | 4985313,40 | 47434 |  |
| 34 | Ул.Герцена,6 | 296,80 | 14078411,20 |  |  |  | 220,70 | 10468683,80 | 47434 |  |  |  | 76,10 | 3609727,40 | 47434 |  |
| 35 | Ул.Герцена,7 | 152,60 | 7238428,40 |  |  |  | 60,90 | 2888730,60 | 47434 |  |  |  | 91,70 | 4349697,80 | 47434 |  |
| 36 | Ул.Вильямса,33 | 91,10 | 4321237,40 |  |  |  | 53,60 | 2542462,40 | 47434 |  |  |  | 37,50 | 1778775,00 | 47434 |  |
| 37 | Ул.Переселенческая,14 | 40,80 | 1935307,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,80 | 1935307,20 | 47434 |  |
| 38 | Ул.Переселенческая,16 | 132,30 | 6275518,20 |  |  |  | 111,60 | 5293634,40 | 47434 |  |  |  | 20,70 | 981883,80 | 47434 |  |
| 39 | Ул.Карпинского,46 | 182,00 | 8632988,00 |  |  |  | 182,00 | 8632988,00 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул.Карпинского,50 | 61,30 | 2907704,20 |  |  |  | 61,30 | 2907704,20 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул.Карпинского,52 | 563,00 | 26705342,00 |  |  |  | 544,20 | 25813582,80 | 47434 |  |  |  | 18,80 | 891759,20 | 47434 |  |
| 42 | Ул.Карпинского,54 | 503,40 | 23878275,60 |  |  |  | 503,40 | 23878275,60 | 47434 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2014 году | 8810,05 | 417895911,70 |  |  |  | 5488,71 | 260351470,14 |  |  |  |  | 3321,34 | 157544441,56 |  | 24 585 939,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Сивкова,19 | 380,00 | 18871940,00 |  |  |  | 380,00 | 18871940,00 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 5959560,00 |
| 2 | Ул.Карпинского,48 | 749,00 | 37197587,00 |  |  |  | 749,00 | 37197587,00 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 14898900,00 |
| 3 | Ул.Космонавта Беляева,40а | 351,60 | 17461510,80 |  |  |  | 351,60 | 17461510,80 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 5959560,00 |
| 4 | Ул.Карпинского,124 | 1142,60 | 56744943,80 |  |  |  | 960,60 | 47706277,80 | 49663 |  |  |  | 182,00 | 9038666,00 | 49663 | 16388790,00 |
| 5 | Ул.Кочегаров,31 | 334,80 | 16627172,40 |  |  |  | 334,80 | 16627172,40 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 6704505,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ул.Овчинникова,24 | 437,70 | 21737495,10 |  |  |  | 437,70 | 21737495,10 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 9684285,00 |
| 7 | Ул.Энгельса,7 | 476,30 | 23654486,90 |  |  |  | 401,90 | 19959559,70 | 49663 |  |  |  | 74,40 | 3694927,20 | 49663 | 11174175,00 |
| 8 | Ул.Энгельса,8 | 551,60 | 27394110,80 |  |  |  | 395,00 | 19616885,00 | 49663 |  |  |  | 156,60 | 7777225,80 | 49663 | 8194395,00 |
| 9 | Ул.Попова,55а | 406,20 | 20173110,60 |  |  |  | 355,50 | 17655196,50 | 49663 |  |  |  | 50,70 | 2517914,10 | 49663 | 7449450,00 |
| 10 | Ул.Окулова,20Д | 96,40 | 4787513,20 |  |  |  | 73,30 | 3640297,90 | 49663 |  |  |  | 23,10 | 1147215,30 | 49663 | 2234835,00 |
| 11 | Ул.Советская,75 | 463,95 | 23041148,85 |  |  |  | 427,05 | 21208584,15 | 49663 |  |  |  | 36,90 | 1832564,70 | 49663 | 8194395,00 |
| 12 | Ул.Окулова,20Б | 338,50 | 16810925,50 |  |  |  | 338,50 | 16810925,50 | 49663 |  |  |  |  |  |  | 7449450,00 |
| 13 | Ул.Сивкова,13 | 168,70 | 8378148,10 |  |  |  | 168,70 | 8378148,10 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул.Сивкова,17 | 218,40 | 10846399,20 |  |  |  | 218,40 | 10846399,20 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул.Бабушкина,12 | 209,70 | 10414331,10 |  |  |  | 46,30 | 2299396,90 | 49663 |  |  |  | 163,40 | 8114934,20 | 49663 |  |
| 16 | Ул.Бабушкина,14 | 224,90 | 11169208,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 11169208,70 | 49663 |  |
| 17 | Ул.Карпинского,14 | 268,20 | 13319616,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,20 | 13319616,60 | 49663 |  |
| 18 | Ул.Пермская,52, литер А | 129,40 | 6426392,20 |  |  |  | 60,70 | 3014544,10 | 49663 |  |  |  | 68,70 | 3411848,10 | 49663 |  |
| 19 | Ул.Верещагинская,29 | 73,73 | 3661652,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,73 | 3661652,99 | 49663 |  |
| 20 | Ул.Кировоградская,140 | 75,30 | 3739623,90 |  |  |  | 75,30 | 3739623,90 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Каляева,39, литер А | 51,04 | 2534799,52 |  |  |  | 51,04 | 2534799,52 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Советская,4 а | 16,70 | 829372,10 |  |  |  | 16,70 | 829372,10 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул.Монастырская,71А | 263,50 | 13086200,50 |  |  |  | 209,00 | 10379567,00 | 49663 |  |  |  | 54,50 | 2706633,50 | 49663 |  |
| 24 | Ул.Монастырская,71Б | 157,10 | 7802057,30 |  |  |  | 43,20 | 2145441,60 | 49663 |  |  |  | 113,90 | 5656615,70 | 49663 |  |
| 25 | Ул.Окулова,39, литер Б | 106,30 | 5279176,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 | 5279176,90 | 49663 |  |
| 26 | Ул.Адмирала Макарова,46 | 366,20 | 18186590,60 |  |  |  | 366,20 | 18186590,60 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Луначарского 2-я,8 | 135,30 | 6719403,90 |  |  |  | 135,30 | 6719403,90 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Монастырская,60 | 375,10 | 18628591,30 |  |  |  | 343,60 | 17064206,80 | 49663 |  |  |  | 31,50 | 1564384,50 | 49663 |  |
| 29 | Ул.Окулова,26, литер А | 93,40 | 4638524,20 |  |  |  | 93,40 | 4638524,20 | 49663 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2015 год | 8661,62 | 430162034,06 |  |  |  | 7032,79 | 349269449,77 |  |  |  |  | 1628,83 | 80892584,29 |  | 104292300,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Соликамская,2, литер А, Б | 141,30 | 7480563,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,30 | 7480563,30 | 52941 | 3176460,00 |
| 2 | Ул.Черепановых,11 | 475,30 | 25162857,30 |  |  |  | 410,50 | 21732280,50 | 52941 |  |  |  | 64,80 | 3430576,80 | 52941 | 9529380,00 |
| 3 | Ул.Василия Каменского,17 | 566,50 | 29991076,50 |  |  |  | 307,30 | 16268769,30 | 52941 |  |  |  | 259,20 | 13722307,20 | 52941 | 13499955,00 |
| 4 | Ул.Белинского,10 | 347,90 | 18418173,90 |  |  |  | 264,00 | 13976424,00 | 52941 |  |  |  | 83,90 | 4441749,90 | 52941 | 6352920,00 |
| 5 | Ул.Монастырская,56Б | 25,80 | 1365877,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,80 | 1365877,80 | 52941 |  |
| 6 | Ул.Окулова,26Б | 140,80 | 7454092,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,80 | 7454092,80 | 52941 |  |
|  | Итого 2016 год | 1697,60 | 89872641,60 |  |  |  | 981,80 | 51977473,80 |  |  |  |  | 715,8 | 37895167,80 |  | 32558715,00 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Нижнекурьинская,11, литер А | 342,10 | 19306413,50 |  |  |  | 298,90 | 16868421,50 | 56435 |  |  |  | 43,20 | 2437992,00 | 56435 |  |
| 2 | Ул.Окулова,39, литер А | 130,70 | 7376054,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,70 | 7376054,50 | 56435 |  |
| 3 | Ул.Окулова,38, литер А, А1 | 100,20 | 5654787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 | 5654787,00 | 56435 |  |
| 4 | Ул.Окулова,38, литер Б | 158,00 | 8916730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,00 | 8916730,00 | 56435 |  |
| 5 | Ул.Попова,5, литер А, Б | 137,66 | 7768842,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,66 | 7768842,10 | 56435 |  |
|  | Итого за 2017 год | 868,66 | 49022827,10 |  |  |  | 298,90 | 16868421,50 |  |  |  |  | 569,76 | 32154405,60 |  |  |

12. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

| Год | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего за год |
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2056,35 | 2056,35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 2014 | 812,60 | 909,80 | 1508,20 | 2181,60 | 5412,20 | 17 | 26 | 40 | 65 | 148 | 74 | 91 | 143 | 172 | 480 |
| 2015 | 2213,01 | 2206,36 | 2215,88 | 2174,80 | 8810,05 | 67 | 63 | 66 | 52 | 248 | 198 | 184 | 177 | 145 | 704 |
| 2016 | 1480,60 | 2391,40 | 2453,45 | 2336,17 | 8661,62 | 36 | 59 | 60 | 91 | 246 | 87 | 175 | 159 | 235 | 656 |
| 2017 | 1041,80 | 997,90 | 526,56 | 0,00 | 2566,26 | 29 | 29 | 59 | 0 | 117 | 85 | 76 | 59 | 0 | 220 |
| Итого | 5548,01 | 6505,46 | 6704,09 | 8748,92 | 27506,48 | 149 | 177 | 225 | 261 | 812 | 444 | 526 | 538 | 767 | 2275 |