30.04.2014

305

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861 (в ред. от 20.12.2013 № 1211, от 21.02.2014 № 108).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

30.04.2014

305

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                   Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 305

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа направлена на обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми посредством: 1. Разработки и утверждения документации по планировке территорий города Перми, что обеспечивает наличие установленных границ для существующих территорий общего пользования (улицы, площади, проезды, скверы, бульвары), возможность планирования линейных объектов, возможность резервирования и изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления их застройщикам для строительства, наличие мест для размещения объектов социальной инфраструктуры. К концу 2013 года доля площади территорий, на которые разработана документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН1 составила 20,91 %. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 78,90 %. 2. Разработки документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми, что обеспечит наличие системного подхода по наружной отделке и ночной подсветке фасадов зданий, сооружений центральных улиц города Перми. К концу 2013 года количество разработанных колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия центральных улиц города Перми составило 56 шт. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 530 шт. 3. Реализации мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (далее - ПЗЗ). Мероприятия по внесению изменений в ПЗЗ направлены на устранение конфликта интересов в части неэффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства, приведение в соответствие ПЗЗ с Генеральным планом города Перми. 4. Формирования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена. Реализация мероприятий по формированию земельных участков обеспечит увеличение доходной части бюджета города Перми за счет предоставления земельных участков под жилищное строительство посредством торгов, реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков для улучшения жилищных условий. 5. Реализации мероприятий по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами, что отвечает требованиям жилищного законодательства в части обеспечения органами местного самоуправления проведения кадастрового учета под многоквартирными жилыми домами. К концу 2013 года количество многоквартирных жилых домов, поставленных на государственный кадастровый учет, составило 3869 ед. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 3898 ед. 6. Реализации мероприятий по сносу самовольных построек, что обеспечит сокращение нарушений требований действующего законодательства по использованию земельных участков. 7. Ведения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - АИСОГД) путем ее наполнения и сопровождения, что обеспечивает доступ к актуальной градостроительной информации функциональным и территориальным органам администрации города Перми, позволяет использовать возможности и функции разработанного программного обеспечения по хранению, поиску, вводу и выводу документов градостроительной деятельности, созданию отчетов, градостроительного анализа, позволяет сократить сроки подготовки информации с 14 до 11 дней (на 21 %), сроки принятия управленческих решений, повысить качество предоставляемых услуг, в том числе в электронном виде |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | - 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | - 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | - 44466,358 | - 90820,900 | - 88657,900 |
|  | бюджет города Перми | - 44466,358 | - 90820,900 | - 88657,900 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию 01 января 2014 г.) | - 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | - 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | - 36270,042 | 33967,900 | 25684,500 |
|  | бюджет города Перми | - 36270,042 | 33967,900 | 25684,500 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 30649,400 | 82218,100 | 82218,100 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 1871,500 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города | ДГА | бюджет города Перми | 10742,758 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек | ДГА | бюджет города Перми | 1202,700 | 816,800 | 29,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | бюджет города Перми | 36270,042 | 33967,900 | 25684,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | - 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | - 430,984 |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 80736,400 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | - 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | - 430,984 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми»:

3.1. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 30649,400 | 82218,100 | 82218,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 30649,400 | 82218,100 | 82218,100 |

3.2. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 | 101 | 64 | бюджет города Перми | 1360,000 | 3052,400 | 1934,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 5 | 4 |  | бюджет города Перми | 511,500 | 409,200 |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1871,500 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |

3.3. дополнить строками 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2» следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Ремонт здания «Дом архитектора» | МБУ «Бюро городских проектов» | площадь отремонтированного здания «Дом архитектора» | кв.м | 100 |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 1871,500 | 3461,600 | 1934,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

3.5. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 193 |  |  | бюджет города Перми | 3120,134 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 193 |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3120,134 |  |  |

3.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 | бюджет города Перми | 3224,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строки 1.1.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков на торги | ед. | 38 |  |  | бюджет города Перми | 606,400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 55 | 37 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 1115,662 | 1476,000 | 1476,000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 96 | 96 | 96 | бюджет города Перми | 1549,762 | 1942,600 | 1942,600 |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми | 509,300 | 509,300 | 509,300 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 388,000 | 167,000 | 319,100 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  | количество запросов о представлении информации, копий документов | ед. | 39 | 39 | 39 | бюджет города Перми | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3898 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 647,907 |  |  |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 93,080 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4398,624 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10742,758 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 1202,700 | 816,800 | 29,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 1202,700 | 816,800 | 29,100 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 44466,358 | 90820,900 | 88657,900 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5)4¹ | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 1667 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 1056,900 | 2319,100 | 2319,100 |
|  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 7140 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 12938,800 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | шт. | 396 |  |  | бюджет города Перми | 645,642 |  |  |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2545,400 |  |
|  |  |  | планшеты масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1500 | 1923 | бюджет города Перми |  | 6994,500 | 8966,900 |
|  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1200 |  |  | бюджет города Перми | 170,000 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14811,342 | 12509,200 | 11936,200 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», «Итого по задаче 1.2.1», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | бюджет города Перми | 21458,700 | 21458,700 | 13748,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 36270,042 | 33967,900 | 25684,500 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 36270,042 | 33967,900 | 25684,500 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы»:

5.1. дополнить строкой 1.1.2.2 следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Отремонтированное здание «Дом архитектора» | ед. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку 1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре, по состоянию на начало текущего года (нарастающим итогом) | % | 46,36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. дополнить строками 1.1.3.10, 1.1.3.11 следующего содержания:

| 1.1.3.10 | Доля многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет, от количества многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, требующих постановки на государственный кадастровый учет | % | 80,426 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.11 | Количество утвержденных публичных сервитутов | ед. | 1 |  |  |

5.4. дополнить сноской <6> следующего содержания:

«<6> Показатель рассчитан исходя из данных, представленных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, о количестве многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, требующих постановки на государственный кадастровый учет по состоянию на 17 января 2014 г., а также с учетом многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет в прошлые периоды (всего 4847 домов). Данные будут уточнены в июне 2014 года, после этого будут внесены соответствующие изменения в муниципальную программу.».

6. В приложении 1:

6.1. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 30649,400 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 30649,400 |

6.2. строки 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 13.01.2014 | 19.05.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 14.02.2014 | 19.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 8 | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 |  | 1360,000 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 5 |  | 511,500 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1871,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |

6.3. дополнить строками 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2» следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Ремонт здания «Дом архитектора» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение работ по ремонту здания «Дом архитектора» | ДГА | 19.05.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по ремонту здания «Дом архитектора» | ед. | 1 | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |
|  |  |  |  |  | площадь отремонтированного здания «Дом архитектора» | кв.м | 100 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |

6.4. строку «Итого по задаче 1.1.2»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 1871,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |

6.5. строки 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 21.05.2014 | 20.08.2014 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3120,134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае | ед. | 193 |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 21.08.2014 | 20.10.2014 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 193 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3120,134 |

6.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 | бюджет города Перми | 3224,000 |
| --- | --- | --- |

6.7. строку 1.1.3.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.5 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 25.05.2014 | 30.11.2014 | заключенный контракт (договор) на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проведенные публичные слушания по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (редакций) по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 |  | 1115,662 |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 96 |  | 1549,762 |

6.8. дополнить строками 1.1.3.3.12, 1.1.3.3.13 следующего содержания:

| 1.1.3.3.12 | Межевание территории города под многоквартирными жилыми домами | ДГА | 10.03.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по межеванию территории города под многоквартирными жилыми домами | ед. | 4 | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 647,907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3898 |  |  |
| 1.1.3.3.13 | Установление публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 10.03.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 93,080 |
|  |  |  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  |

6.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 | бюджет города Перми | 4398,624 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |
| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 10742,758 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |

6.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | бюджет города Перми | 1202,700 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.4 | бюджет города Перми | 1202,700 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 44466,358 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 12.02.2014 | 15.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1056,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 1667 |  |  |

7.2. строку 1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7 | Разработка баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ДГА | 01.06.2014 | 20.10.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 645,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | шт. | 396 |  |  |

7.3. дополнить строками 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9 следующего содержания:

| 1.2.1.1.8 | Заключение контракта на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 16.06.2014 | 01.08.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9 | Выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 04.08.2014 | 15.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 170,000 |
|  |  |  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1200 |  |  |

7.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 14811,342 |
| --- | --- | --- |

7.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», «Итого по задаче 1.2.1», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | бюджет города Перми | 21458,700 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 36270,042 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 36270,042 |