30.04.2014

306

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 17 октября 2013 г. № 869 (в ред. от 24.01.2014 № 37), следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1.1. строку 9 «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 1831973,970 | 1855274,323 | 1115185,057 |
|  | бюджет города Перми | 1282680,868 | 912515,800 | 1050592,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 124008,035 | - | - |
|  | бюджет Пермского края | 215631,882 | 264478,157 | 44005,306 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 76937,419 | - | - |
|  | бюджет Российской Федерации | 59705,820 | 99871,799 | 20587,651 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 116047,014 | - | - |
|  | внебюджетные источники | 273955,400 | 578408,567 | - |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 402221,800 | - | - |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 355977,901 | 1092686,223 | 790028,857 |
|  | бюджет города Перми | 154110,899 | 497353,800 | 725435,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 101417,937 | - | - |
|  | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 107867,214 | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | 304453,167 | - |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 32566,400 | 31782,800 | 31796,200 |
|  | бюджет города Перми | 32566,400 | 31782,800 | 31796,200 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 1443429,669 | 730805,300 | 293360,000 |
|  | бюджет города Перми | 1096003,569 | 383379,200 | 293360,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 22590,098 | - | - |
|  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 |  |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 402221,800 | - | - |

1.1.2. в строке 10:

в графе 3 цифры «4,5» заменить цифрами «5,9»;

в графе 4 цифры «3,5» заменить цифрами «3,7»;

в графе 5 цифры «2,2» заменить цифрами «2,1»;

1.1.3. графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:

«успешная реализация программы к 2016 году позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий 2044 семей, проживающих в городе Перми, в том числе улучшение жилищных условий 481 молодой семьи с привлечением средств социальных выплат за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации;

сокращение на 29,3 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств бюджета Российской Федерации и бюджета Пермского края;

демонтаж 31,2 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы;

поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми 101,1 млн.руб.»;

1.2. в разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

1.2.1. в строке 1:

в графе 4 цифры «2,3» заменить цифрами «5,9»;

в графе 5 цифры «3,5» заменить цифрами «3,4»;

в графе 6 цифры «2,2» заменить цифрами «2,1»;

1.2.2. часть таблицы «1.1.1. Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 4,6 | 3,9 | 3,8 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 9,3 | 8,7 | 7,9 |

1.2.3. в графе 4 строки 1.3.2 цифру «4» заменить цифрами «10,5»;

1.2.4. строки:

|  | доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых учителей - участников программы | % | 100,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля граждан, проживающих в маневренном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества граждан, проживающих в маневренном жилищном фонде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых учителей - участников программы | % | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.4. раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. раздел «Финансирование подпрограммы 1.3 «Создание условий 
для реализации права граждан на жилище» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7. приложение 1 «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 2 «План-график подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.9. приложение 3 «План-график подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.10. приложение 4 «План-график подпрограммы 1.3 «Создание условий для реализации права граждан на жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                           	Д.И.Самойлов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Ис-пол-нитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | УЖО | бюджет города Перми | 153585,899 | 496889,000 | 724971,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 101417,937 | - | - |
|  |  | УИТ | бюджет города Перми | 464,800 | 464,800 | 464,800 |
|  |  | УЖО | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  |  | УЖО | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 107867,214 | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом | УЖО | бюджет города Перми | 60,200 | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | 304453,167 | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда | МКУ | бюджет города Перми | 10070,500 | 10080,800 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения | МКУ | бюджет города Перми | 22495,900 | 21702,000 | 21702,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для реализации права граждан на жилище |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий | УЖО | бюджет города Перми | 989795,269 | 280886,800 | 217443,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 9377,209 | - | - |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми | УЖО | бюджет города Перми | 57355,000 | 52662,000 | 26086,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 13212,889 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 402221,800 | - | - |
|  |  | КСЗН | бюджет города Перми | 48853,300 | 49830,400 | 49830,400 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 1282680,868 | 912515,800 | 1050592,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 124008,035 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 215631,882 | 264478,157 | 44005,306 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 76937,419 | - | - |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59705,820 | 99871,799 | 20587,651 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 116047,014 | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 578408,567 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 402221,800 | - | - |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1831973,970 | 1855274,323 | 1115185,057 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 1282680,868 | 912515,800 | 1050592,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 124008,035 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 215631,882 | 264478,157 | 44005,306 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 76937,419 | - | - |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59705,820 | 99871,799 | 20587,651 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 116047,014 | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 578408,567 | - |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 402221,800 | - | - |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного 
для проживания и аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 7,4 | 15,3 | 14,4 | бюджет города Перми | 148659,299 | 468751,200 | 697905,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  |  |  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 6,9 | 11,4 | 10,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество расселенных граждан | чел. | 536 | 859 | 842 |  |  |  |  |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 7,0 | - | - | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 96756,140 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  |  |  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 107867,214 | - | - |
|  |  |  | количество расселенных граждан (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | чел. | 486 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | шт. | - | 37 | 37 | бюджет города Перми | - | 25000,000 | 25000,000 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | - | 15,8 | 15,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 20 | - | - | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 4661,797 | - | - |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148659,299 | 493751,200 | 722905,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 101417,937 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 107867,214 | - | - |
| 1.1.1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | УЖО | количество видов работ, выполненных для обеспечения реализации программы | шт. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 4926,600 | 3137,800 | 2065,800 |
|  |  | УИТ | развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь» | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 464,800 | 464,800 | 464,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5391,400 | 3602,600 | 2530,600 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 154050,699 | 497353,800 | 725435,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 101417,937 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 107867,214 | - | - |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий | УЖО | количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 60,200 | - | - |
|  |  |  | количество заключенных договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 3 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | - | 373 | - | внебюджетные источники | - | 293830,567 | - |
|  |  |  | количество снесенных или реконструированных инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии | шт. | - | 15 | - | внебюджетные источники | - | 10622,600 | - |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | - | 6,7 | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60,200 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 304453,167 | - |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60,200 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 304453,167 | - |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 154110,899 | 497353,800 | 725435,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 101417,937 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159996,282 | 208842,557 | 44005,306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8331,719 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 41870,720 | 82036,699 | 20587,651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 107867,214 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 304453,167 | - |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финан-сирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений | тыс. кв.м | 7,615 | 7,615 | 7,615 | бюджет города Перми | 4751,400 |  | 4749,300 | 4748,600 |
|  |  | МКУ | количество охраняемых объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 896,800 |  | 896,800 | 896,800 |
|  |  | МКУ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв.м | 0,438 | 0,473 | 0,473 | бюджет города Перми | 1328,000 |  | 1428,500 | 1428,500 |
|  |  | МКУ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | шт. | 42 | 42 | 42 | бюджет города Перми | 149,200 |  | 149,100 | 149,100 |
|  |  | МКУ | количество лицевых счетов | шт. | 26754 | 26005 | 26005 | бюджет города Перми | 2945,100 |  | 2857,100 | 2871,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10070,500 |  | 10080,800 | 10094,200 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10070,500 |  | 10080,800 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание муниципального казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | МКУ | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21689,800 |  | 21702,000 | 21702,000 |
|  |  |  | площадь отремонтированных помещений МКУ, расположенных по Монастырской,119 | кв.м | 135 | - | - | бюджет города Перми | 806,100 |  | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 22495,900 | 21702,000 | 21702,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 22495,900 | 21702,000 | 21702,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32566,400 |  | 31782,800 | 31796,200 |

Приложение 4

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Создание условий для реализации права граждан на жилище»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финан-сирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для реализации права граждан на жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,8 | 6,0 | 4,8 | бюджет города Перми | 574174,592 | 271106,200 | 217443,600 |
|  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 180 | 94 | 85 |  |  |  |  |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 0,4 |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 | - | - |
|  |  |  | количество исполненных судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 574174,592 | 271106,2 | 217443,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 | - | - |
| 1.3.1.2 | Строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Сокольской,12 для обеспечения жильем граждан | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 10,1 | - | - | бюджет города Перми | 415620,677 | - | - |
|  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 134 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 415620,677 | - | - |
| 1.3.1.3 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | УЖО | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми | - | 9780,600 | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - | 9780,600 | - |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 989795,269 | 280886,800 | 217443,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 | - | - |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество выданных свидетельств | шт. | 117 | 117 | - |  | - | - | - |
|  |  |  | количество выданных свидетельств (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 91 |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 117 | 117 | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 22000,000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 | - |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | 8,4 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | семья | 247 |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13072,978 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 10,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 | - | - |
|  |  |  | количество молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на территории города Перми, получивших консультацию по пакету документов, необходимых для участия в программе (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | семья | 1085 | - | - | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 139,911 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | 22000,000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13212,889 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 | - | - |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | КСЗН | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 189,62 | 193,41 | 193,41 | бюджет города Перми | 48853,300 | 49830,400 | 49830,400 |
|  |  |  | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | сем. | 5200 | 5300 | 5300 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48853,300 | 49830,400 | 49830,400 |
| 1.3.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) | УЖО | количество граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), и получивших ипотечный кредит (факт) | чел. | 334 | 334 | 334 | бюджет города Перми | 35355,000 | 30662,000 | 26086,000 |
|  |  |  | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | 334 | 334 | 334 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35355,000 | 30662,000 | 26086,000 |
| 1.3.2.4 | Обеспечение молодых учителей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество поставленных на учет молодых учителей для участия в программе | чел. | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106208,300 | 102492,400 | 75916,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13212,889 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 | - | - |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1096003,569 | 383379,200 | 293360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 22590,098 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 | 55635,600 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 | 17835,100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 | 273955,400 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 | - | - |

Приложение 5

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми

| № | Наименование подпрограммы, задачи, объекта бюджетных инвестиций, конечного результата | Наличие проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий | Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации |  |  |  | Источник финанси-рования | Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда | - |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1216770,715 | 50114,215 |  | 468751,200 |  | 697905,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 314299,061 | 61451,198 |  | 208842,557 |  | 44005,306 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 144495,070 | 41870,720 |  | 82036,699 |  | 20587,651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 96756,140 | 96756,140 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8331,719 | 8331,719 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 107867,214 | 107867,214 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Сокращение аварийного жилищного фонда города Перми |  | тыс. кв.м | 2,75 |  | 6,7 |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Расселение из аварийного жилищного фонда |  | чел. | 718 |  | 820 |  | 919 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Сокращение аварийного жилищного фонда города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | тыс. кв.м | 5,30 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Расселение из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | чел. | 486 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года | - |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98545,084 | 98545,084 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 98545,084 | 98545,084 |  | - |  | - |
| 1.1.1.1.2.1 | Сокращение аварийного жилищного фонда города Перми, признанного таковым до 01 января 2012 г. |  | тыс. кв.м | 4,15 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Расселение из аварийного жилищного фонда |  | чел. | 304 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для реализации права граждан на жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях исполнения судебных решений о предоставлении жилья | - |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1045619,799 |  | 557067,999 |  | 271106,200 | 217443,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 |  | 9377,209 |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений |  | тыс. кв.м |  | 11,4 | 6,0 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | Количество исполненных судебных решений |  | шт. |  | 179 | 94 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | тыс. кв.м |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Количество исполненных судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Сокольской,12 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Сокольской,12 для обеспечения жильем граждан | проектно-сметная документация утверждена 12.12.2013, положитель-ное заключение от 09.12.2013 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 415620,677 | 415620,677 |  | - |  | - |
| 1.3.1.2.1.1 | Общая площадь квартир в построенном 6-этажном многоквартирном жилом доме для обеспечения жильем граждан |  | тыс. кв.м | 10,1 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | - |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9780,600 | - |  | 9780,600 |  | - |
| 1.3.1.3.1.1 | Разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  | шт. | - |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми 
из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений | УЖО | 01.02.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов |  | тыс. кв.м | 7,4 |  | бюджет города Перми |  | 148659,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 159996,282 |
|  |  |  |  |  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  | тыс. кв.м | 6,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 41870,720 |
|  |  |  |  |  | количество расселенных граждан |  | чел. | 536 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | тыс. кв.м | 7,0 |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 96756,140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 8331,719 |
|  |  |  |  |  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | тыс. кв.м | 5,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 107867,214 |
|  |  |  |  |  | количество расселенных граждан (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | чел. | 486 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Демонтаж многоквартирных домов | УЖО | 01.02.2014 | 31.12.2014 | количество снесенных многоквартирных домов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | шт. | 20 |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 4661,797 |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | тыс. кв.м | 13,5 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 148659,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 101417,937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 159996,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 8331,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 41870,720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 107867,214 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация проведения технической инвентаризации, паспортизации и представления сведений об объектах градостроительной деятельности | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество объектов, в отношении которых проведены работы по технической инвентаризации |  | шт. | 100 |  | бюджет города Перми |  | 4926,600 |
| 1.1.1.2.2 | Организация проведения оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости жилых помещений | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | оценочный отчет |  | шт. | 359 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Организация проведения технического обследования многоквартирных жилых домов | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | техническое заключение |  | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Оплата налога на имущество по муниципальным жилым помещениям | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | задолженность по налогу |  | да/нет | нет |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству, государственных пошлин | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | задолженность по оплате государственных пошлин, сборов |  | да/нет | нет |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.6 | Развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационной системы «Жилищная очередь» | УИТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | информационная система «Жилищная очередь», отвечающая требованиям УЖО |  | шт. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 464,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5391,400 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 154050,699 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 101417,937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 159996,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 8331,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 41870,720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) |  | 107867,214 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Организация проведения оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 117 | УЖО | 01.04.2014 | 15.04.2014 |  | оценочный отчет | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 20,000 |  |
| 1.1.2.1.2 | Организация проведения оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 268 | УЖО | 01.06.2014 | 15.06.2014 |  | оценочный отчет | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 20,100 |  |
| 1.1.2.1.3 | Организация проведения оценки права на заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 588 | УЖО | 01.07.2014 | 15.07.2014 |  | оценочный отчет | шт. | 1 | бюджет города Перми |  | 20,100 |  |
| 1.1.2.1.4 | Заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 117 | УЖО | 15.08.2014 | 15.09.2014 |  | договор | шт. | 1 | - |  | - |  |
| 1.1.2.1.5 | Заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 268 | УЖО | 15.10.2014 | 15.11.2014 |  | договор | шт. | 1 | - |  | - |  |
| 1.1.2.1.6 | Заключение договора о развитии застроенной территории квартала № 588 | УЖО | 15.11.2014 | 15.12.2014 |  | договор | шт. | 1 | - |  | - |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 60,200 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 60,200 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 154110,899 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) |  | 101417,937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 159996,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) |  | 8331,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  | 41870,720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2013 года) |  | 107867,214 |

Приложение 7

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений | тыс. кв.м | 7,615 |  | бюджет города Перми | 4751,400 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество охраняемых объектов | шт. | 2 |  | бюджет города Перми | 896,800 |
| 1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв.м | 0,438 |  | бюджет города Перми | 1328,000 |
| 1.2.1.1.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | шт. | 42 |  | бюджет города Перми | 149,200 |
| 1.2.1.1.5 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество лицевых счетов | шт. | 26754 |  | бюджет города Перми | 2945,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10070,500 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10070,500 |
| - 1.2.2 | - Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание муниципального казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Содержание муниципального казенного учреждения | МКУ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | шт. |  | 1 | бюджет города Перми | 21689,800 |
| 1.2.2.1.2 | Ремонт помещений МКУ, расположенных по ул.Монастырской,119 | МКУ | 01.07.2014 | 31.12.2014 | площадь отремонтиро-ванных помещений МКУ, расположенных по ул.Монастыр-ской,119 | кв.м |  | 135 | бюджет города Перми | 806,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22495,900 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22495,900 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32566,400 |

Приложение 8

к постановлению администрации

города Перми

от 30.04.2014 № 306

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Создание условий для реализации права граждан на жилище»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе- ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение жилых помещений в целях исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,4 | бюджет города Перми | 557067,999 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 0,4 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 6 |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Изъятие жилых помещений у собственников на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,1 | бюджет города Перми | 3294,093 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 4 |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений (с измененным способом) о предоставлении благоустроенного жилого помещения | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,3 | бюджет города Перми | 13812,500 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 5 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 574174,592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 |
| 1.3.1.2 | Строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Сокольской,12 для обеспечения жильем граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Сокольской,12 в целях исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2014 | 01.12.2014 | общая площадь квартир в построенном 6-этажном многоквартирном жилом доме | тыс. кв.м | 10,1 | бюджет города Перми | 415620,677 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 134 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 415620,677 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 989795,269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 9377,209 |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Выдача свидетельства о праве на получение субсидии | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество выданных свидетельств | шт. | 117 | - | - |
|  |  |  |  |  | количество выданных свидетельств (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 91 | - | - |
| 1.3.2.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 117 | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 |
|  |  |  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | семья | 247 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13072,978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 10,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 |
| 1.3.2.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи – участники программы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | внебюд-жетные источники | 273955,400 |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | тыс. кв.м | 10,4 | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 |
| 1.3.2.1.4 | Организация проведения консультаций по пакету документов, необходимых для участия в программе | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество молодых семей, зарегистрированных по месту жительства на территории города Перми, получивших консультацию по пакету документов, необходимых для участия в программе (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | семья | 1085 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 139,911 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13212,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 189,62 | бюджет города Перми | 48853,300 |
|  |  |  |  |  | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5200 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48853,300 |
| 1.3.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | Заключение договоров о предоставлении социальной выплаты (мер социальной поддержки) с гражданами, имеющими право на получение социальной выплаты | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), и получивших ипотечный кредит (факт) | чел. | 334 | - | - |
| 1.3.2.3.2 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | 334 | бюджет города Перми | 35355,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35355,000 |
| 1.3.2.4 | Обеспечение молодых учителей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4.1 | Прием заявлений от молодых учителей на участие в программе, формирование списка участников программы | УЖО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | список | шт. | 1 | - | - |
| 1.3.2.4.2 | Заключение с Министерством образования и науки Пермского края соглашения о перечислении межбюджетных трансфертов на реализацию программы | УЖО | 01.04.2014 | 01.06.2014 | соглашение | шт. | 1 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106208,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 13212,889 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 273955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1096003,569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 22590,098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55635,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 68605,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17835,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 8179,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 273955,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (неисполь-зованные ассигнова-ния 2013 года) | 402221,800 |