08.05.2014

319

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
от 06 сентября 2012 г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Пермского края 
от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», статьей 59 Устава города Перми, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Департаменту образования администрации города Перми, управлению здравоохранения администрации города Перми, департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми обеспечить готовность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
до 01 сентября 2014 г.

2. Департаменту образования администрации города Перми, управлению здравоохранения администрации города Перми:

2.1. назначить полномочных представителей для участия в работе постоянно действующих рабочих комиссий при территориальных органах администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-
2015 годов;

2.2. до 21 мая 2014 г. представить в территориальные органы администрации города Перми сводный план-график подготовки (объектов) зданий учреждений образования, здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;

2.3. до 21 мая 2014 г. представить в территориальные органы администрации города Перми пообъектный план-график подготовки объектов образования, здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
по формам согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению;

2.4. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке объектов образования, 
здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
по формам согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению;

2.5. до 01 сентября 2014 г. подтвердить готовность эксплуатации зданий социальной сферы в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми паспорта готовности здания социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

2.6. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов образования и здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3. Рекомендовать собственникам помещений, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:

3.1. до 21 мая 2014 г. составить и согласовать с территориальным органом администрации города Перми и теплоснабжающей организацией пообъектный план-график подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

3.2. подтвердить готовность эксплуатации объектов жилищного фонда 
в осенне-зимний период путем сдачи на каждый объект в территориальный орган администрации города Перми до 01 сентября 2014 г. паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов по формам 
согласно приложениям 9, 10 к настоящему постановлению;

3.3. до 01 сентября 2014 г. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

3.4. осуществлять оповещение жителей многоквартирных домов об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 1 сутки до даты отключения;

3.5. осуществлять взаимодействие с территориальными органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей 
и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры:

4.1. до 21 мая 2014 г. представить в территориальные органы администрации города Перми согласованный департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми пообъектный план-график вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по форме согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

4.2. до 21 мая 2014 г. представить в территориальные органы администрации города Перми согласованный департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми план-график подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-
2015 годов по форме согласно приложениям 12, 13, 14 к настоящему постановлению;

4.3. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о подготовке источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
по формам согласно приложениям 15, 16 к настоящему постановлению;

4.4. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по понедельникам до 17.00 час. представлять в территориальные органы администрации города Перми отчет о проведении приемки ремонтных работ на инженерном оборудовании (теплопотребляющих энергоустановках) потребителя по форме согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

4.5. проводить проверку готовности к отопительному периоду абонентов 
в 2 этапа с оформлением актов готовности:

1 этап – промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;

2 этап – гидравлические испытания и теплоизоляция теплопотребляющей энергоустановки, проверка сужающего устройства;

4.6. до 01 сентября 2014 г. обеспечить установленную категорию надежности электроснабжения источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по электроснабжению;

4.7. до 01 сентября 2014 г. создать нормативный запас топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных 
ситуаций;

4.8. до 01 сентября 2014 г. разработать и представить на утверждение заместителю главы администрации города Перми, курирующему отрасль жилищно-коммунального хозяйства, график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварий в системе теплоснабжения;

4.9. до 01 сентября 2014 г. обеспечить готовность инженерного оборудования к подаче теплоносителя в системы теплоснабжения;

4.10. обеспечить круглосуточное функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

4.11. организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

4.12. обеспечить теплоснабжение потребителей в сроки, установленные 
постановлением администрации города Перми «О начале отопительного периода 2014-2015 годов»;

4.13. оповещать абонентов и администрацию города Перми об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления предоставления коммунальной услуги не менее чем за 1 сутки до даты отключения;

4.14. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми по вопросам подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-
2015 годов.

5. Территориальным органам администрации города Перми:

5.1. до 20 мая 2014 г. организовать проведение совещаний с собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в целях ознакомления и разъяснения требований, предъявляемых к организации работ по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, с участием представителей районной прокуратуры и Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края;

5.2. до 23 мая 2014 г. издать распоряжение руководителя территориального органа администрации города Перми о создании постоянно действующей рабочей комиссии территориального органа администрации города Перми по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов и утвердить ее состав, включив в том числе представителей Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, жилищно-коммунальных служб, организаций, находящихся на территории района;

5.3. до 23 мая 2014 г. на основании представленных собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры пообъектных планов-графиков вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов и пообъектных планов-графиков подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов, представленных собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, составить и утвердить территориальные пообъектные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по формам согласно приложениям 18, 19 к настоящему постановлению;

5.4. до 28 мая 2014 г. представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми утвержденные территориальные пообъектные планы-графики подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов по формам согласно приложениям 18, 19 к настоящему постановлению;

5.5. до 28 мая 2014 г. на основании представленных собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры пообъектных планов-графиков вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов составить и утвердить территориальный пообъектный план-график отключения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по форме согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

5.6. представлять еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по вторникам до 17.00 час. в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет территориального органа администрации города Перми о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по форме согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

5.7. осуществлять контроль за соблюдением пообъектных планов-графиков подготовки объектов образования, здравоохранения, жилищного фонда, отключением горячего водоснабжения в жилищном фонде, источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

5.8. осуществлять взаимодействие с функциональными органами администрации города Перми, собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

5.9. до 10 сентября 2014 г. организовать и провести проверки готовности 
к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 г. № 103, Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми, утверждаемой заместителем главы администрации города Перми, являющимся председателем городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период;

5.10. до 10 сентября 2014 г. представить в городскую постоянно действующую рабочую комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период акты проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии города Перми, а именно собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, оформленные в соответствии с приложениями 22, 23 к настоящему постановлению.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми:

6.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-комму-нального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

6.2. осуществлять взаимодействие с функциональными, территориальными органами администрации города Перми, собственниками и (или) иными законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

6.3. еженедельно с даты официального опубликования настоящего постановления по средам до 17.00 час. на основании представленных территориальными органами администрации города Перми отчетов о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов осуществлять подготовку сводного городского отчета готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

6.4. направлять сводный городской отчет готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сроки, определенные постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период».

7. Проведение проверки готовности к отопительному периоду с оформлением акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду по формам согласно приложениям 22, 23 к настоящему постановлению, а также выполнения муниципальными учреждениями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, управлению здравоохранения администрации города Перми, теплоснабжающими и/или теплосетевыми организациями города Перми требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», осуществляет городская постоянно действующая рабочая комиссия 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки (объектов) зданий учреждений образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № | Объекты | Учреждения |  | Общая площадь, кв.м | График готовности учреждений образования по состоянию на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В план-график должны быть включены все здания (отдельно стоящие). График подготовки зданий с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры. Здания будут считаться готовыми к работе в зимний период при наличии следующих документов: паспорта готовности на каждое здание, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки (объектов) зданий учреждений здравоохранения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № | Объекты | Учреждения |  | Общая площадь, кв.м | График готовности учреждений здравоохранения по состоянию на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество | из них с центральным отоплением |  | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В план-график должны быть включены все здания (отдельно стоящие). График подготовки зданий с центральным отоплением необходимо формировать с учетом графиков подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры. Здания будут считаться готовыми к работе в зимний период при наличии следующих документов: паспорта готовности на каждое здание, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

|  | Приложение 3 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов (паспорта готовности)

| № | Объекты | По состоянию на контрольную дату, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.06. 2014 | 13.06. 2014 | 20.06. 2014 | 27.06. 2014 | 04.07. 2014 | 11.07. 2014 | 18.07. 2014 | 25.07. 2014 | 01.08. 2014 | 08.08. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 01.09. 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г.

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов здравоохранения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов (паспорта готовности)

| № | Объекты | По состоянию на контрольную дату, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.06. 2014 | 13.06. 2014 | 20.06. 2014 | 27.06. 2014 | 04.07. 2014 | 11.07. 2014 | 18.07. 2014 | 25.07. 2014 | 01.08. 2014 | 08.08. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 01.09. 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г.

|  | Приложение 5 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

о подготовке объектов образования к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов (паспорта готовности)

Дата представления отчета «__» __________ 2014 г.

____________________/____________________/____________________/

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                              (должность)

(уполномоченного лица департамента образования администрации города Перми, ответственного за представление информации)

| № | Объекты | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |
| 2 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 3 | Всего |  |  |  |

Примечание:

Информация представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

|  | Приложение 6 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

о подготовке объектов здравоохранения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов (паспорта готовности)

Дата представления отчета «__» __________ 2014 г.

____________________/____________________/____________________/

(подпись)                                (Ф.И.О.)                              (должность)

(уполномоченного лица управления здравоохранения администрации города Перми, ответственного за представление информации)

| № | Объекты | Паспорта готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое, количество (ед.) | фактическое, количество (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 2 | Всего |  |  |  |

Примечание:

Информация представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

|  | Приложение 7 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности здания социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Адрес: ________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

I. Общие сведения

1. Год постройки _______________________________________________________

2. Характеристика:

износ в % ________ этажность ________ подъездов __________________________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________

общая площадь здания, кв.м _____________________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения _________________________________________________________

твердого и жидкого топлива ______________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления ____________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2013-2014 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе

в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализация: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудование: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему

периоду 2014-2015 годов

Комиссия в составе

председателя комиссии: _________________________________________________

(руководитель учреждения социальной сферы (учреждения образования/здравоохранения)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

(необходимое подчеркнуть)

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

___________________/____________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Представители собственника здания:

____________________/____________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию здания в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Абонент № ____________________

Адрес: ________________________

«__» __________ 2014 г.

|  | Приложение 8 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель управляющей организации ___________________________________ (наименование организации) __________________/_________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № | Адрес объекта | Ввод |  | Узел управления |  | Бойлер ГВС |  | Бойлер отопления |  | Готовность | Промывка внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  | Гидравлические испытания внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Теплоизоляция внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку) |  | Заполнение внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | дата | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечание:

При формировании пообъектного план-графика подготовки теплопотребляющих энергоустановок жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов необходимо учитывать, что ремонт источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры производится одновременно и в летнее время. Максимальный срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 календарных дней, исключение могут составлять работы, связанные с заменой, перекладкой инженерного оборудования.

После проведения работ по промывке внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (далее – Система) проводятся гидравлические испытания Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку) и работы по теплоизоляции Системы (включая теплопотребляющую энергоустановку), результаты выполнения всех вышеперечисленных работ фиксируются актом.

Здания будут считаться готовыми к работе в зимний период при наличии следующих документов: паспорта готовности на каждое здание, акта готовности абонентского ввода, акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

| СОГЛАСОВАНО Теплоснабжающая организация ______________________________ (наименование организации) ____________________/_________________________ (подпись) (Ф.И.О.) | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель главы администрации _____________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

|  | Приложение 9 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

2014-2015 годов

Адрес:_________________________________________________________________

Принадлежность объекта ________________________________________________

I. Общие сведения

1. Год постройки _______________________________________________________

2. Характеристика:

износ в % ________ этажность ________ подъездов ___________ квартир _______

наличие подвалов, цокольных этажей, кв.м общей площади __________________

общая площадь дома, кв.м ______________ жилая площадь, кв.м______________

площадь мест общего пользования, кв.м ___________________________________

площадь нежилых помещений, кв.м _______________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________

газоснабжения _________________________________________________________

твердого и жидкого топлива ______________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления ____________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2013-2014 годов

| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе

в осенне-зимних условиях 2014-2015 годов

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

IV. Результаты проверки готовности объекта к осенне-зимнему

периоду 2014-2015 годов

Комиссия в составе:

председателя комиссии: __________________________________________________________________________________

(руководитель управляющей организации, председатель товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, представитель собственников помещений, осуществляющих непосредственное управление многоквартирным домом)

членов комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект

к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен / не подготовлен.

(необходимое подчеркнуть)

Председатель комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Члены комиссии: ____________________/____________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

Представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________/____________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

____________________/____________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию здания в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

«__» __________ 2014 г.

|  | Приложение 10 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

Дата составления «__» __________ 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________,

представители управления пожарной охраны или другой организации  по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов и представители предприятия, обслуживающего жилищный фонд ___________________________________________,

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных 
каналов в доме № __ по улице _______________________ с целью установления их пригодности для отвода продуктов 
сгорания.

Результаты обследования

| № |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вентиляционные каналы | Сечение дымоходов и вентиляционных каналов, см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентиляционным каналам | Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов | Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляционные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в помещения квартир № ________________________________________________

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах №____________________________________________

(пригодны / непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах № _______________________________________________________________________

(пригодны / непригодны)

|  |  | Приложение 11 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

вывода источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 
инженерной инфраструктуры в текущий и (или) капитальный ремонт и из эксплуатации

при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № | Наименование источника тепловой энергии, центрального теплового пункта, тепловой сети и (или) иного объекта инженерной инфраструктуры | Адрес источника тепловой энергии, центрального теплового пункта, тепловой сети и (или) иного объекта инженерной инфраструктуры | Наименование ремонтируемого оборудования | Сроки проведения ремонтных работ (указывается календарная дата) |  | Вид проводимых ремонтных работ (текущий/капитальный) | Перечень объектов потребителей тепловой энергии с указанием места нахождения указанных объектов (объект/адрес объекта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | завершение |  | теплоснабжение которых ограничено | теплоснабжение которых прекращено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

СОГЛАСОВАНО

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

«__» __________ 2014 г.

|  |  | Приложение 12 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 
инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Отчетный период | Ввод в ЦТП |  |  |  |  | Узел в ЦТП |  |  |  | Бойлер отопления |  |  |  |  | Бойлер ГВС |  |  |  |  | Внутриквартальные сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | всего |  |  | план | факт | всего |  | план | факт |  | всего |  | план | факт | всего |  |  | план | факт | всего |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |  |
| 06.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.07.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.08.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

«__» __________ 2014 г.

|  |  | Приложение 13 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осеннее-зимний период 2014-2015 годов

| № | Тепловые сети | Коли-чество, км | По состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 06.06. 2014 | 13.06. 2014 | 20.06. 2014 | 27.06. 2014 | 04.07. 2014 | 11.07. 2014 | 18.07. 2014 | 25.07. 2014 | 01.08. 2014 | 08.08. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 01.09. 2014 |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План-график составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/______________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

«__» __________ 2014 г.

|  |  | Приложение 14 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

________________________________________________________________________________

(местонахождение, наименование, вид деятельности (муниципальная, ведомственная, частная) котельной)

| № | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы |  |
| 2 | Газовое оборудование |  |
| 3 | Электрооборудование |  |
| 4 | КИП |  |
| 5 | Автоматика |  |
| 6 | Запасы топлива |  |

Примечание:

План-график составляется пообъектно с учетом выполнения всех работ и мероприятий к 01 сентября 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник/заместитель начальника

департамента жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Перми

____________________/____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

«__» __________ 2014 г.

|  | Приложение 15 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2014 г.

____________________/____________________/____________________/

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                             (должность)

(уполномоченного лица теплоснабжающей организации, ответственного за представление информации)

| № | Источники тепловой энергии (котельные) | Количество, ед. | По состоянию на 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Примечание:

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  | Приложение 16 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплосетевой организации ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ОТЧЕТ

о подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Дата представления отчета «__» __________ 2014 г.

____________________/____________________/____________________/
              (подпись)                              (Ф.И.О.)                                  (должность)

(уполномоченного лица теплоснабжающей организации, ответственного за представление информации)

| № | Тепловые сети | Общая протяженность, км | По состоянию на «__» __________ 2014 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Муниципальные |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные |  |  |  |  |
| 3 | Частные |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |

Примечание:

Отчет составляется нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г. и направляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальные органы администрации города Перми.

|  |  | Приложение 17 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель/главный инженер теплоснабжающей/теплосетевой организации ____________________________ (наименование организации) ____________________/___________________ (подпись) (Ф.И.О.) «__» __________ 2014 г. |

ОТЧЕТ

о проведении приемки ремонтных работ на инженерном оборудовании 
(теплопотребляющих энегоустановках) потребителя

| № | Район города | № ЦТП | На-имено-вание потребителя | Адрес объекта |  | Категория потребителя (жилой фонд, образование, здра-воох-ранение, прочие) | Отметка о выдаче предписания | Ввод на балансе абонента |  | Узел |  | Го-товность | Опрессовка внутридомовых систем | Промывка сис-темы | Тепловая изоляция | Отметка об установке сужающего уст-ройства | Отметка о заполнении внутридомовой системы отопления | Причина незаполнения внутридомовой системы отопления | Акт го-товности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № до-ма |  |  | ввод на балансе | опрессовано | количество | опрессовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Примечание:

Информация представляется еженедельно по понедельникам до 17.00 час. в территориальный орган администрации города Перми.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управляющей/обслуживающей организации________________________________________________________

(наименование организации)

____________________/___________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

«__» __________ 2014 г.

|  | Приложение 18 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
(паспорта готовности)

| № | Принадлежность жилищного фонда | 06.06. 2014 | 13.06. 2014 | 20.06. 2014 | 27.06. 2014 | 04.07. 2014 | 11.07. 2014 | 18.07. 2014 | 25.07. 2014 | 01.08. 2014 | 08.08. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 01.09. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жилые дома, находящиеся в управлении управляющих компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома, управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖСК и прочими специализированными кооперативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г.

|  | Приложение 19 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________ /____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
(готовность инженерного оборудования)

| № | Принадлежность жилищного фонда | 06.06. 2014 | 13.06. 2014 | 20.06. 2014 | 27.06. 2014 | 04.07. 2014 | 11.07. 2014 | 18.07. 2014 | 25.07. 2014 | 01.08. 2014 | 08.08. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 01.09. 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Жилые дома, находящиеся в управлении управляющих компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома, управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖСК и прочими специализированными кооперативами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

План подготовки составляется пообъектно нарастающим итогом со стопроцентной готовностью объектов на 01 сентября 2014 г.

|  | Приложение 20 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения в жилищном фонде при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов

| № | Наименование управляющей организации (указывается полное наименование) | Адрес многоквартирного дома | Сроки отключения и возобновления подачи горячего водоснабжения (указывается календарная дата) |  | Наименование теплосетевой организации, обеспечивающей предоставление коммунального ресурса (указывается полное наименование) | Наименование источника тепловой энергии (указывается полное наименование) | Наименование собственника и (или) иного законного владельца источника тепловой энергии (указывается полное наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отключение | подача |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание:

План отключений составляется пообъектно.

|  | Приложение 21 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации ________________ района города Перми ____________________/_____________________ (подпись) (Ф.И.О.) |

ОТЧЕТ

территориального органа администрации города Перми

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов

_________/____________________/____________________/   
 (подпись)           (Ф.И.О.)                         (должность)

(уполномоченного лица администрации ____________________ района города Перми, ответственного за представление информации)

Дата представления отчета «__» __________ 2014 г.

| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение плана подготовки территориального органа администрации города Перми на контрольную дату (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| готовность дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  | готовность средних общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | готовность учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество учреждений | план вы-полнения | факт вы-полнения | % выполнения |  | общее количество уч- реж- де- ний |  | план выполнения |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  | общее количество учреждений | план выполнения |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  |  |
|  |  |  | % вы полне-ния плана | общий % вы-полнения |  |  |  |  |  |  | % вы-полнения плана | общий % вы- пол- не- ния |  |  |  |  |  |  | % выполнения плана |  | общий % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспорта готовности (шт.) |  |  |  |  | готовность инженерного (отопительного) оборудования (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | контроль отключения горячего водоснабжения жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество МКД | план вы-полнения | факт вы-полнения | % выполнения |  | общее количество МКД |  | план вы-пол-нения |  | факт вы-полнения | % выполнения |  |  |  | общее количество МКД с ГВС |  | план по графику |  | факт без ГВС |  | отклонение от графика |  |  |
|  |  |  | % вы-полнения плана | общий % вы-полнения |  |  |  |  |  | % выполнения плана |  | общий % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |  |
| ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источники теплоснабжения (котельные) всех форм собственности |  |  |  |  | центральные тепловые пункты всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  | тепловые сети всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество ис-точников (ко-тельных) | план вы-полнения | факт вы-полнения | % выполнения |  | общее количество ЦТП | план вы-пол-нения |  | факт вы-пол-нения |  | % выполнения |  |  | общая протя-женность, км |  | план выполнения |  | факт выполнения |  | % выполнения |  |  |  |
|  |  |  | % вы-полнения плана | общий % вы-полнения |  |  |  |  |  | % выпол-нения плана |  | общий % вы-полнения |  |  |  |  |  |  | план выполнения |  | факт вы-полнения |  |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 | 45 |

|  | Приложение 22 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

_____________                                                                  «__» ____________ 2014 г.

(место составления акта)                                                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации города Перми от «__»_________2014 г. №___ «О городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период»,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии города Перми от «__»_________2014 г., утвержденной заместителем главы администрации города Перми, с «__»_________2014 г. по «__»_________2014 г. согласно Федеральному закону 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепловой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____________________________________________________________________________;

При проведении проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                     _______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Члены комиссии:                                 _______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

_______________________/_________________________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2014 г.  _______________________________________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

|  | Приложение 23 к постановлению администрации города Перми от 08.05.2014 № 319 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду

2014-2015 годов

Выдан __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № _______.

______________________/________________________/___________________________

(подпись/Ф.И.О. руководителя (его заместителя) и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)