21.05.2014

340

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования 
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 883 
(в ред. от 24.02.2014 № 119).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.05.2014 № 340

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования
и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 883

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 643382,572 | 364219,3 | 336694,8 |
|  | бюджет города Перми | 574994,072 | 364219,3 | 336694,8 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 68388,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 391169,0 | 307992,9 | 210479,9 |
|  | бюджет города Перми | 379209,00 | 307992,9 | 210479,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 252213,572 | 56226,4 | 126214,9 |
|  | бюджет города Перми | 195785,072 | 56226,4 | 126214,9 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,50 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»:

2.1. строки 1.1.1-1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 151526,264 | 151898,8 | 151898,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 124,39142 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | УВБ | бюджет города Перми | 22135,8 | 17175,8 | 17708,3 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Задача. Реконструкция объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | УВБ | бюджет города Перми | 167601,3 | 98045,4 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4650,35301 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений | УВБ | бюджет города Перми | 32769,836 | 35108,4 | 35108,4 |

2.2. строки 1.2.1-1.2.3, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | УВБ | бюджет города Перми | 38819,372 | 42664,9 | 42664,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | УВБ | бюджет города Перми | 64990,0 | 8561,5 | 8550,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция объектов ритуального назначения | УВБ | бюджет города Перми | 91975,7 | 5000,0 | 75000,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 574994,072 | 364219,3 | 336694,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 68388,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 574994,072 | 364219,3 | 336694,8 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 9561,57801 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 68388,5 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Объекты озеленения общего пользования города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание объектов озеленения общего пользования | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 21749,4 | 21791,3 | 21791,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 9912,9 | 9781,2 | 9918,8 |
|  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 13938,1 | 14028,4 | 14028,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 22699,5 | 23448,0 | 23448,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 21225,0 | 21492,8 | 21500,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 7659,6 | 7709,3 | 7709,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 11833,9 | 12028,5 | 12028,5 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 843,2 | 874,4 | 891,7 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | ед. | 163 | 163 | 163 | бюджет города Перми | 109861,6 | 111153,9 | 111316,0 |
|  |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 1516,7 | 1556,9 | 1556,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 750,6 | 765,6 | 765,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 943,8 | 962,6 | 962,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 1696,1 | 1752,9 | 1752,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 1534,1 | 1564,8 | 1564,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 517,8 | 528,2 | 528,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ед. | 21 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 3472,972 | 882,3 | 882,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 66,6 | 67,9 | 67,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 164 | 163 | 163 | бюджет города Перми | 10498,672 | 8081,2 | 8081,2 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 266,1 | 271,4 | 271,4 |
|  |  | администрация Индустриального района |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 260,9 | 266,1 | 266,1 |
|  |  | администрация Кировского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 32,3 | 33,0 | 33,0 |
|  |  | администрация Ленинского района |  | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 264,8 | 270,1 | 270,1 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 123,5 | 126,0 | 126,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 134,5 | 137,1 | 137,1 |
|  |  | администрация Свердловского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 209,7 | 213,9 | 213,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 1291,8 | 1317,6 | 1317,6 |
|  |  | администрация Дзержинского района | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 716,3 | 659,0 | 521,4 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 431,8 | 428,8 | 421,6 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 99,7 | 82,5 | 65,2 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 1249,0 | 1171,5 | 1009,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 122901,072 | 121724,2 | 121724,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 105,14 | 105,14 | 105,14 | бюджет города Перми | 1653,1 | 1686,2 | 1686,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 97,15 | 97,15 | 97,15 | бюджет города Перми | 1541,8 | 1572,6 | 1572,6 |
|  |  |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 83,30858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 139,21 | 139,21 | 139,21 | бюджет города Перми | 2562,1 | 2613,4 | 2613,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 142,57 | 142,57 | 142,57 | бюджет города Перми | 2136,7 | 2179,4 | 2179,4 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 370,82 | 370,82 | 370,82 | бюджет города Перми | 6636,8 | 6769,6 | 6769,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 313,07 | 313,07 | 313,07 | бюджет города Перми | 5267,8 | 5373,1 | 5373,12 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 166,19 | 166,19 | 166,19 | бюджет города Перми | 1545,192 | 2553,1 | 2553,1 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 152,18 | 152,18 | 152,18 | бюджет города Перми | 2791,1 | 2846,9 | 2846,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | га | 1486,33 | 1486,33 | 1486,33 | бюджет города Перми | 24134,592 | 25594,3 | 25594,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 83,30858 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24134,592 | 25594,3 | 25594,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 83,30858 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 4490,6 | 4580,4 | 4580,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 151526,264 | 151898,9 | 151898,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 124,39142 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | МКУ «Пермблагоустройство» | количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 991,646 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс.кв.м | 18,3 | 12,7 | 26,7<*> | бюджет города Перми | 9184,154 | 17175,8 | 17708,3 |

3.6. дополнить сноской следующего содержания:

«<*> 26,7 – площадь сквера им.Розалии Землячки после капитального ремонта.»;

3.7. строки 1.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь объекта озеленения общего пользования, принятого в эксплуатацию после капитального ремонта на условиях софинансирования | тыс.кв.м | 9,2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |

3.8. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 22135,8 | 17175,8 | 17708,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |

3.9. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчани-нова) | МКУ «Пермблаго-устройство» | количество сданных этапов работ | шт. | 1 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 167601,3 | 98045,4 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | акт приемки выполненной услуги на технологическое присоединение к электрическим сетям (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 37,41245 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 167601,3 | 98045,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 37,41245 | 0,0 | 0,0 |

3.10. дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.3 | Реконструкция сквера по ул.Екатери-нинской | МКУ «Пермблагоустройство» | количество установленных туалетных модулей (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1295,44456 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1295,44456 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.4 | Реконструкция парка им.А.П.Чехова | МКУ «Пермблагоустройство» | количество принятых туалетных модулей (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 3317,496 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 3317,496 | 0,0 | 0,0 |

3.11. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 167601,3 | 98045,4 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4650,35301 | 0,0 | 0,0 |

3.12. часть таблицы «1.1.4. Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии искусственных инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1 | Содержа-ние искус-ственных инженер-ных сооруже-ний | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь искус-ственных инженер-ных сооруже-ний, предназ-наченных для движения пешехо-дов и находя-щихся на содержа-нии | кв.м | 4950,0 | 4950,0 | 4950,0 | бюджет города Перми | 2392,3 | 2449,3 | 2404,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  | кв.м | 412,02 | 412,02 | 412,02 | бюджет города Перми | 199,1 | 203,0 | 203,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  | кв.м | 4697,0 | 4697,0 | 4697,0 | бюджет города Перми | 2279,1 | 2324,0 | 2327,2 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  | кв.м | 1189,2 | 1189,2 | 1189,2 | бюджет города Перми | 729,9 | 744,3 | 745,3 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихин-ского района» |  | кв.м | 38784,7 | 38784,7 | 38784,7 | бюджет города Перми | 18742,2 | 19111,7 | 19137,8 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзев-ского района» |  | кв.м | 4488,0 | 4488,0 | 4488,0 | бюджет города Перми | 2168,7 | 2211,5 | 2214,6 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | кв.м | 15410,0 | 15410,0 | 15410,0 | бюджет города Перми | 5796,536 | 7593,5 | 7603,9 |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  | кв.м | 956,0 | 956,0 | 956,0 | бюджет города Перми | 462,0 | 471,1 | 471,7 |
|  |  | итого по ПНР |  | кв.м | 70886,9 | 70886,9 | 70886,9 | бюджет города Перми | 32769,836 | 35108,4 | 35108,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32769,836 | 35108,4 | 35108,4 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32769,836 | 35108,4 | 35108,4 |

3.13. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 379209,00 | 307992,9 | 210479,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 11960,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Объекты ритуального назначения города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 61 | 61 | 61 | бюджет города Перми | 498,7 | 483,3 | 483,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 498,7 | 483,3 | 483,3 |
| 1.2.1.3 | Организация эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | МКУ «Пермблагоустройство» | количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | чел. | 3030 | 4178 | 4178 | бюджет города Перми | 1925,872 | 6371,7 | 6371,7 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1925,872 | 6371,7 | 6371,7 |

4.2. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 38819,372 | 42664,9 | 42664,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования | МКУ «Пермблаго-устройство» | количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 64990,0 | 8561,5 | 8550,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь объектов ритуального назначения, вновь созданных на территории города Перми | га | 27,0 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 64918,3 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 167,57136 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64918,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 167,57136 | 0,0 | 0,0 |

4.6. строки 1.2.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь объектов ритуального назначения, в отношении которых выполнены работы по реконструкции | га | 14,324 | 0,0 | 0,0 | бюджет города Перми | 27057,4 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 973,43235 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 206,850 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по устройству металлического ограждения (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 3438,97987 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27057,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4619,26222 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 91975,7 | 5000,0 | 75000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 195785,072 | 56226,4 | 126214,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

5.1. строки 1.1.1-1.1.3  изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 100 (163) | 100 (163) | 100 (163) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 100 (164) | 100 (163) | 100 (163) |
|  | Доля паспортизированных объектов озеленения общего пользования от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 7 (11) | 7 (11) | 7 (11) |
|  | Доля объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами, от общего количества объектов озеленения | % (шт.) | 3,1 (5) | 3,1 (5) | 3,1 (5) |
|  | Доля площади убираемых пустошей, логов и водоохранных зон от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (га) | 100 (1486,33) | 100 (1486,33) | 100 (1486,33) |
|  | Доля фонтанов на территории города Перми, подлежащих содержанию, от общего количества фонтанов, находящихся в муниципальной собственности города Перми или на бесхозяйных территориях | % (шт.) | 33,3 (8) | 33,3 (8) | 33,3 (8) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс.кв.м) | 0,76 (27,5) | 0,35 (12,7) | 0,74 (26,7) |
| 1.1.3 | Задача. Реконструкция объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнена реконструкция, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс.кв.м) | 0 (0,0) | 1,2 (41,88) | 0 (0,0) |

5.2. строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | % (га) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 10,5 (59,1)<**> |

5.3. дополнить сноской следующего содержания:

«<**>59,1 – площадь кладбищ «Васильевское», «Банная гора», «Восточное» при условии выделения дополнительного финансирования на реконструкцию кладбища «Банная гора» и строительство кладбища «Восточное».».

6. Приложение «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми» изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми

| № | Наименование подпрограммы, задачи, объекта инвестиций, ожидаемого конечного результата | Наличие проектной документации (или) результаты инженерных изысканий | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта по годам реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сметная стоимость инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подпрограмма. Объекты озеленения общего пользования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Реконструкция объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчанинова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Рекон-струкция централь-ной площадки города Перми – эсплана-ды, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академи-ческого Театра-Театра до ул.Бор-чанинова) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 388380, 08645 в том числе строи-тельно-монтаж-ные работы 377044, 458 | 0,0 | 0,0 | 24562,373 | 500, 613 | 97632,988 | 167601, 3 | 98045,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния прошлых лет) |  |  |  |  |  |  | 37, 41245 |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | количество разработанных проектно-сметных документаций |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | количество сданных этапов работ (I этап строительства – демонтаж фонтана) |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 | количество разработанных архитектурных решений |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 | количество разработанных проектно-сметных документаций (внесение изменений) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 | количество этапов работ, принятых заказчиком (II этап строительства: устройство временного ограждения, демонтажные работы) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.6 | количество этапов работ, принятых заказчиком (III этап строительства: демонтажные работы, устройство фонтана, благоустройство территории, строительство туалета, устройство наружного освещения, озеленение, установка малых архитектурных форм) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.7 | количество актов приемки выполненной услуги на технологическое присоединение к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.8 | количество этапов работ, принятых заказчиком (IV этап строительства: озеленение, установка малых архитектурных форм) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.9 | акт приемки-сдачи рабочей комиссии выполненных работ по реконструкции эспланады, 64 квартал, участок 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта реконструкции - центральная площадка города Перми - эспланада, 64-й квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул.Борчанинова): площадь благоустроенной территории объекта озеленения общего пользования – 4,19 га с замененным покрытием площади, устройством пешеходного фонтана «Река», переустроенными лестничными спусками к ул.Ленина, реконструкцией пешеходной зоны вдоль ул.Петропавловской, устройством санитарной зоны (стационарный туалет), реконструкцией системы наружного освещения, ремонтом подпорных стен, устройством и заменой покрытий по периметру здания Пермского академического Театра-Театра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Реконструкция сквера по ул.Екатерининской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.1 | Рекон-струкция сквера по ул.Екате-рининской | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137905,52456 в том числе строительно-монтажные работы 137905,524 | 53480,728 | 53215,5 | 15451,40 | 13096, 352 | 1366, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  |  |  |  | 1295, 44456 |  |  |
| 1.1.3.2.1.1 | количество сданных работ по устройству экстрим-парка |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.2 | количество сданных работ по реконструкции сквера |  | шт. | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.3 | количество сданных объектов |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.4 | количество частично выполненных блочных трансформаторных подстанций |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.5 | количество выполненных блочных трансформатор-ных подстанций |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.6 | количество выполненных работ по внутренней отделке административно-бытового корпуса |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.7 | количество частично выполненных работ по покрытию площадки |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.8 | количество принятых работ по покрытию площадки |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.9 | количество принятых работ по устройству ограждения |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1.10 | количество принятых работ по установке туалетных модулей за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта реконструкции – сквер по ул.Екатерининской: площадь благоустроенной территории объекта озеленения общего пользования – 3,66 га с устройством экстрим-парка, административного корпуса, дорожек и площадок для отдыха, инженерных коммуникаций, трансформаторной подстанции, системы освещения, ограждения, озеленения, малых архитектурных форм и туалетного модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Реконструкция парка им.А.П.Чехова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.1 | Рекон-струкция парка им.А.П.Че-хова | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96694,88722 в том числе строительно-монтажные работы 94990,88722 |  | 1704,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 26359,003 |  |  | 65314,38822 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3317, 496 |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1.1 | количество разработанных проектно-сметных документаций |  | шт. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1.2 | количество принятых этапов работ |  | шт. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1.3 | количество принятых этапов работ |  | шт. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1.4 | количество принятых работ по установке туалетного модуля за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | шт. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта реконструкции – парк им.А.П.Чехова: площадь благоустроенной территории объекта озеленения общего пользования – 7,79 га с устройством пешеходных мостов, дорожек и площадок для отдыха, ротонды, смотрового балкона и смотровой площадки, фонтанов, цветников, системы освещения, озеленения, малых архитектурных форм и туалетного модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Объекты ритуального назначения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строи-тельство кладбища «Восточ-ное» с кремато-рием | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 577424,6 | 7500,0 |  | 19971, 442 |  | 19836, 442 |  |  | 17474,3 | 49266,937 |  | 64918,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,1 |  | 167, 57136 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 18000,0 |  | 4258, 388 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.3.1.1.1 | количество актов приемки строительно-монтажных работ |  | шт. | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | количество актов приемки разработанных проектно-сметных документаций |  | шт. | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.1.3 | площадь объектов, принятых в эксплуатацию после строительства в 2011 году |  | га | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | количество разработанных проектно-сметных документаций (внесение изменений) |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.5 | количество этапов работ, принятых в эксплуатацию после строительства (фундаменты и надземная часть крематория – I этап строительства) |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.6 | количество месяцев осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.7 | количество месяцев осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.8 | количество этапов работ, принятых в эксплуатацию после строительства (фундаменты и надземная часть крематория - II этап строительства) |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.9 | акт ввода в эксплуатацию кладбища «Восточное» с крематорием |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1<*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта строительства – кладбище «Восточное» с крематорием: площадь благоустроенного кладбища – 27,0 га, мест под захоронение – 33,5 тыс.мест, крематорий мощностью 28 кремаций в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Строительство кладбища «Васильевское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Строительство кладбища «Васильевское» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80000,0 в том числе строительно-монтажные работы 75000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000, 0 |  | 75000,0 |
| 1.2.3.2.1.1 | количество разработанных проектно-сметных документаций |  | шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.2 | акт ввода в эксплуатацию кладбища «Васильевское» |  | шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта строительства – кладбище «Васильевское»: площадь благоустроенного кладбища – 17,8 га, мест под захоронение – 11,1 тыс.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1 | Реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 242920,91983 в том числе строительно-монтажные работы 239026,854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9357, 03548 | 27057,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  |  |  |  | 4619, 26222 |  |  |
| 1.2.3.3.1.1 | количество разработанных проектно-сметных документаций |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.2 | площадь объекта, на которой принят I этап по реконструкции кладбища |  | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.4 | количество актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища (вывоз грунта) за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.5 | количество актов приемки выполненных работ по устройству металлического ограждения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.6 | площадь объектов, на которой принят II этап по реконструкции кладбища |  | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.7 | акт ввода в эксплуатацию кладбища «Банная гора» (новое) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1<*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика объекта строительства – благоустроенная территория кладбища «Банная гора» (новое): площадь благоустроенной территории кладбища –14,32 га, мест под захоронение – 12,133 тыс.мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------

<*> 1 – при условии выделения дополнительного финансирования.».

7. В приложении «План-график подпрограммы «Объекты озеленения общего пользования города Перми» 
на 2014 год»:

7.1. строку 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Содержание объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | МКУ «Благо-устройство Индустриального района» | 01.01.2014 | 25.12.2014 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 17 | бюджет города Перми | 9290,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 |

7.2. в графе 8 строки 1.1.1.1.7 цифры «19» заменить цифрами «20»;

7.3. строку 1.1.1.1.49 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.49 | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | МКУ «Благо-устройство Свердловского района» | 01.01.2014 | 01.11.2014 | количество объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен ремонт | ед. | 21 | бюджет города Перми | 3472,972 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строки 1.1.1.1.51-1.1.1.1.57 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.51 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2014 | 25.12.2014 | количество паспортизированных объектов озеленения общего пользования на территории города Перми в рамках проведения работ по кадастровому учету | ед. | 3 | бюджет города Перми | 266,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.52 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 260,9 |
| 1.1.1.1.53 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  | 32,3 |
| 1.1.1.1.54 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | ед. | 2 |  | 264,8 |
| 1.1.1.1.55 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  | 123,5 |
| 1.1.1.1.56 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  | 134,5 |
| 1.1.1.1.57 | Кадастровый учет (паспортизация) объектов озеленения общего пользования в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми |  |  |  | ед. | 1 |  | 209,7 |

7.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 122901,072 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41,08284 |

7.6. строку 1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Индустриальном районе | МКУ «Благо-устройство Индустриального района» | 15.04.2014 | 14.10.2014 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 97,15 | бюджет города Перми | 1541,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 83,30858 |

7.7. строку 1.1.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.7 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон в Свердловском районе | МКУ «Благо-устройство Свердловского района» | 15.04.2014 | 14.10.2014 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | га | 166,19 | бюджет города Перми | 1545,192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 24134,592 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 83,30858 |

7.9. строку 1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1 | Содержание фонтанов | МКУ «Пермбла-гоустройство» | 15.04.2014 | 14.10.2014 | количество фонтанов, находящихся на содержании | шт. | 8 | бюджет города Перми | 4490,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строки 1.1.1.3.2-1.1.1.3.5 признать утратившими силу;

7.11. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 151526,264 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 124,39142 |

7.12. строки 1.1.2.1 – «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение проектно-изыска-тельских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.01.2014 | 28.02.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 991,646 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 20.05.2014 | 30.05.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Приемка выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) |  | 15.07.2014 | 01.08.2014 | количество актов приемки выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту, 2 этап работ. Участок от ул.Соловьева до ул.Коминтерна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2014 | 30.06.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9184,154 |
| 1.1.2.1.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского |  | 01.07.2014 | 15.07.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.1.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского |  | 01.10.2014 | 30.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту бульвара по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до ул.Белинского | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта | тыс. кв.м | 18,3 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10175,8 |

7.13. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Перм-благоустройство» | 15.05.2014 | 01.07.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 11960,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11960,0 |
| 1.1.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования |  | 15.09.2014 | 25.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.2.3 | Приемка выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования |  | 25.11.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту сквера у Воинского кладбища (захоронения) на условиях софинансирования | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию после капитального ремонта на условиях софинансирования | тыс. кв.м | 9,2 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11960,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11960,0 |

7.14. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 22135,8 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 11960,0 |

7.15. после строки 1.1.3.1.1.7 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.8 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.8.1 | Получение акта приемки выполненной услуги на технологическое присоединение к электрическим сетям | МКУ «Пермбла-гоустройс-тво» | 10.11.2014 | 15.11.2014 | акт приемки выполненной услуги на технологическое присоединение к электрическим сетям (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 37,41245 |

7.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 | бюджет города Перми | 167601,3 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 37,41245 |

7.17. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.3.2 | Реконструкция сквера по ул.Екатерининской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.1 | Установка туалетного модуля | МКУ «Перм-благоустройство» | 15.05.2014 | 24.09.2014 | количество установленных туалетных модулей (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1295,44456 |
| 1.1.3.2.2 | Приемка выполненных работ по установке туалетного модуля |  | 25.09.2012 | 30.09.2014 | акт приемки выполненных работ по установке туалетного модуля (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1295,44456 |
| 1.1.3.3 | Реконструкция парка им.А.П.Чехова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | Приемка выполненных работ по установке туалетного модуля | МКУ «Пермбла-гоустройство» | 25.09.2012 | 30.09.2014 | акт приемки выполненных работ по установке туалетного модуля (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 3317,496 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 3317,496 |

7.18. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 167601,3 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4650,35301 |

7.19. в графе 10 строки 1.1.4.1.7 цифры «7446,7» заменить цифрами «5796,536»;

7.20. в графе 10 строк «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4» цифры «34420,0» заменить цифрами «32769,836»;

7.21. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 379209,00 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4774,74443 |
|  | бюджет Пермского края | 11960,0 |

8. В приложении «План-график подпрограммы «Объекты ритуального назначения города Перми» на 2014 год»:

8.1. в графе 10 строк 1.2.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» цифры «473,8» заменить цифрами «498,7»;

8.2. в графе 10 строк 1.2.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» цифры «4531,2» заменить цифрами «1925,872»;

8.3. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1» цифры «41399,8» заменить цифрами «38819,372»;

8.4. строки 1.2.2.1.2.3, 1.2.2.1.2.3.1-1.2.2.1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.3 | Капитальный ремонт отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Перм-благо-устрой-ство» | 15.02.2014 | 10.06.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбище «Северное» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1750,0 |
| 1.2.2.1.2.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 20.07.2014 | 01.08.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.3 | Приемка работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства кладбища «Северное» | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь отремонтированного покрытия дорожек | кв.м | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | протяженность восстановленной дренажной системы | п.м | 600 |  |  |

8.5. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.07.2014 | 30.07.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 56428,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |
| 1.2.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования |  | 10.09.2014 | 15.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Приемка работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования |  | 20.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» (воинское захоронение) на условиях софинансирования | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь кладбища, принятая после капитального ремонта отдельных элементов благоустройства | га | 0,866 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56428,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

8.6. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 64990,0 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 56428,5 |

8.7. после строки 1.2.3.1.3 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.1.4 | Выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием | МКУ «Пермблаго-устройство» | 09.01.2014 | 14.12.2014 | количество месяцев осуществления строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 12 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 167,57136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.5 | Приемка выполненных работ по осуществлению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ кладбища «Восточное» с крематорием (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 |  |  |

8.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | бюджет города Перми | 64918,3 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 167,57136 |

8.9. строку 1.2.3.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1.1 | Выполнение работ, запланированных в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.1.1 | Приемка выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (муниципальный контракт от 07 июня 2013 г. № 8) | МКУ «Перм-благоустройство» | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 973,43235 |
| 1.2.3.3.1.1.2 | Приемка выполненных работ по реконструкции кладбища (муниципальный контракт от 05 ноября 2013 г. № 53) |  | 20.06.2014 | 01.07.2014 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции кладбища (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 |  | 206,850 |
| 1.2.3.3.1.1.3 | Приемка выполненных работ по устройству металлического ограждения (муниципальный контракт от 16 января 2014 г. № 73) |  | 20.07.2014 | 30.07.2014 | количество актов приемки выполненных работ по устройству металлического ограждения (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 1 |  | 3438,97987 |
| 1.2.3.3.1.1.4 | Приемка выполненных работ I этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ I этапа реконструкции кладбища | шт. | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | площадь объекта, на которой принят I этап по реконструкции кладбища | га | 6,0 | 0 | 0 |

8.10. после строки 1.2.3.3.1.2 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.3.1.2.1 | Подготовка и размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | МКУ «Перм-благоустройство» | 15.01.2014 | 20.05.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов | шт. | 1 | бюджет города Перми | 27057,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 20.07.2014 | 25.07.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.3 | Выполнение земляных работ (разработка грунта экскаватором) |  | 25.07.2014 | 30.08.2014 | объем разработанного экскаватором грунта | куб.м | 10000,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.4 | Планировка грунта (работа бульдозерами на отвале) |  | 30.08.2014 | 30.10.2014 | объем спланированного грунта | куб.м | 38069,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.5 | Уплотнение грунта |  | 30.10.2014 | 15.12.2014 | объем уплотненного грунта | куб.м | 32261,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.6 | Окраска металлического ограждения |  | 01.08.2014 | 30.10.2014 | площадь окрашенного металлического ограждения | кв.м | 2100,0 |  |  |
| 1.2.3.3.1.2.7 | Приемка выполненных работ II этапа реконструкции кладбища «Банная гора» (новое) |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | количество актов приемки выполненных работ II этапа строительства | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь объекта, на которой принят II этап по реконструкции кладбища | га | 8,3 |  |  |

8.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3», «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | бюджет города Перми | 27057,4 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4619,26222 |
| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 91975,7 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 195785,072 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4786,83358 |
|  | бюджет Пермского края | 56428,50 |