Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 882.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 11.04.2014 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу "Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 882.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                   Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 882

- В разделе «паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс. руб.) | 978299,625 | 977613,5 | 932053,6 |
|  | бюджет города Перми | 978299,625 | 977613,5 | 932053,6 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3001,748 | - | - |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 144028,5 | 136713,5 | 134006,4 |
|  | бюджет города Перми | 144028,5 | 136713,5 | 134006,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 | - | - |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 834271,125 | 840900,0 | 798047,2 |
|  | бюджет города Перми | 834271,125 | 840900,0 | 798047,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1333,448 | - | - |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 144028,5 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 | - | - |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 144028,5 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 834271,125 | 840900,0 | 798047,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1333,448 | - | - |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 797960,5 | 797862,0 | 762003,6 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 32372,087 | 39597,2 | 32597,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1333,448 | - | - |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 3938,538 | 3440,8 | 3446,4 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 978299,625 | 977613,5 | 932053,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3001,748 |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 978299,625 | 977613,5 | 932053,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3001,748 |  |  |

- Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1. «Организация дорожного движения в городе Перми» изложить в следующей редакции:

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

| № |  | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы |  |  |  | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| - 1 |  | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 |  | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество дорожных знаков на содержании |  | тыс. шт. | 32,61 |  | 32,61 | 32,61 | бюджет города Перми | 17078,0 |  | 20357,0 |  | 20357,0 |
|  |  |  |  |  |  | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме |  | ед. | 3 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | количество светофорных объектов на содержании |  | ед. | 172 |  | 131 | 131 | бюджет города Перми | 11478,5 |  | 11977,5 |  | 11977,5 |
|  |  |  |  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки |  | тыс. кв. м | 108,737 |  | 103,0 | 103,0 | бюджет города Перми | 33458,7 |  | 33948,6 |  | 33948,6 |
|  |  |  |  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких |  | ед. | 1150 |  | 1520 | 1520 | бюджет города Перми | 612,7 |  | 614,5 |  | 614,5 |
|  |  |  |  |  |  | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов |  | ед. | 60 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми | 5435,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением |  | ед. | 80 |  | 94 | 94 | бюджет города Перми | 6234,9 |  | 8344,5 |  | 8344,5 |
|  |  |  |  |  |  | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест |  | ед. | 13 |  | 13 | 13 | бюджет города Перми | 1065,9 |  | 1537,7 |  | 1537,7 |
|  |  |  |  |  |  | количество функционирующих систем комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | ед. | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 6990,3 |  | 2804,6 |  | 2804,6 |
|  |  |  |  |  |  | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов |  | ед. | 3 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми | 256,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» |  | ед. | 128 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми | 557,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения |  | ед. | 5 |  | 5 | 5 | бюджет города Перми | 367,4 |  | 367,4 |  | 367,4 |
|  |  |  |  |  |  | количество информационных материалов для участников дорожного движения |  | ед. | 95000 |  | 95000 | 95000 | бюджет города Перми | 153,1 |  | 153,1 |  | 153,1 |
|  |  |  |  | ДДиТ |  | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  | ед. | 100 |  | 100 | 100 | бюджет города Перми | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84811,0 |  | 80504,9 |  | 80504,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84089,0 |  | 80504,9 |  | 80504,9 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  | МКУ "ПермДДД" | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения |  |  | ед. | 1 |  | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21717,0 |  | 23265,4 |  | 23265,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество построенных линий электропередач к зданию МКУ "ПермДДД" по адресу: ул. Пермская, 2а |  |  | ед. |  | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1481,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23288,3 |  | 23265,4 |  | 23265,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23198,8 |  | 23265,4 |  | 23265,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1.3 |  | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | МКУ "ПермДДД" | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения |  |  | тыс. кв. м | 314,0 |  | 91,0 | 228,0 | бюджет города Перми | 1172,3 |  | 340,0 |  | 850,6 |
|  |  |  |  |  | количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году |  |  | ед. | 4 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков |  |  | шт. | 1363 |  | 1221 | 1221 | бюджет города Перми | 7510,1 |  | 6727,6 |  | 6727,6 |
|  |  |  |  |  | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей |  |  | м | 900 |  | 780 | 780 | бюджет города Перми | 3661,6 |  | 3173,4 |  | 3173,4 |
|  |  |  |  |  | количество построенных светофорных объектов |  |  | ед. | 4 |  | 3 | 0 | бюджет города Перми | 4407,5 |  | 3217,7 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество реконструированных светофорных объектов |  |  | ед. | 7 |  | 5 | 5 | бюджет города Перми | 4500,5 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9162,1 |  | 12704,2 |  | 12704,2 |
|  |  |  |  |  | барьерных |  |  | м | 4788 |  | 7300 | 7300 | бюджет города Перми | 7244,8 |  | 10595,2 |  | 10595,2 |
|  |  |  |  |  | безбарьерных |  |  | ед. | 1000 |  | 1100 | 1100 | бюджет города Перми | 1917,3 |  | 2109,0 |  | 2109,0 |
|  |  |  |  |  | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств |  |  | ед. | 136 |  | 136 | 136 | бюджет города Перми | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |
|  |  |  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения |  |  | ед. | 77 |  | 110 | 110 | бюджет города Перми | 1876,2 |  | 2680,3 |  | 2680,3 |
|  |  |  |  | МКУ "ПермДДД" | количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  | ед. | 2 |  | 0 | 0 | бюджет города Перми | 3350,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37597,5 |  | 32943,2 |  | 30236,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36740,7 |  | 32943,2 |  | 30236,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145696,8 |  | 136713,5 |  | 134006,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144028,5 |  | 136713,5 |  | 134006,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145696,8 |  | 136713,5 |  | 134006,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144028,5 |  | 136713,5 |  | 134006,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | 40 | 40130 | бюджет города Перми | 87474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. дополнить строкой 1.2.1.8 :

| 1.2.1.8. | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | наличие экспертного заключения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 95,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.8» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 |  | 95,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4 строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 |  | 797960,5 | 797862,0 | 762003,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | ДДиТ | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 16 | 6 | бюджет города Перми | 1881,7 | 7646,5 | 3157,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество установленных остановочных павильонов | ед. | 26 | 10 | 19 | бюджет города Перми | 3749,387 | 2675,0 | 2164,4 |
|  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 841,7 | - | - |

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми | 5631,087 | 10321,5 | 5321,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 841,7 | - | - |

4.7. строку 1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 130 | 130 | 130 | бюджет города Перми | 2442,1 | 2490,9 | 2490,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 437,2 | 445,9 | 445,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8,55 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 143 | 143 | бюджет города Перми | 3192,5 | 3233,0 | 3233,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 5 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 109,4 | 134,9 | 134,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 70,636 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 119 | 119 | 119 | бюджет города Перми | 1826,0 | 1949,5 | 2502,2 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 23 | 21 | - | бюджет города Перми | 627,2 | 552,7 | - |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3,212 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 129 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3861,7 | 3937,5 | 3937,5 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 454,9 | 465,5 | 465,5 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 31,020 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 195 | 195 | 200 | бюджет города Перми | 4082,8 | 4180,9 | 4180,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 460,3 | 453,1 | 453,1 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29,181 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 154 | 157 | бюджет города Перми | 2519,5 | 2571,0 | 2571,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 18 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 281,2 | 285,7 | 285,7 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 13,213 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 197 | 197 | бюджет города Перми | 5793,1 | 5766,1 | 5766,1 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 12 | 14 | 16 | бюджет города Перми | 514,1 | 667,2 | 667,2 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 335,936 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 138,3 | 141,1 | 127,6 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 0,7 | 0,7 | 14,2 |

4.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 | бюджет города Перми | 26741,0 | 27275,7 | 27275,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 462,567 | - | - |

4.9. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 32372,087 | 39597,2 | 39597,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1333,448 | - | - |

4.10.строку 1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Приобретение электронных информационных табло | ДДиТ | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | - | - | бюджет города Перми | 700,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11.строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | бюджет города Перми | 700,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.12. строку 1.2.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МБУ «Гортранс» | количество часов информирования | час. | 239688 | 266195 | 267058 | бюджет города Перми | 3162,695 | 3440,8 | 3446,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2»изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  | 3369,1 | 3440,8 | 3446,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.14. строку 1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Передача, прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | количество времени обработки звонков | мин. | 7430 | - | - | бюджет города Перми | 75,6 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | 75,6 | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

4.16. строку «Итого по задаче 1.2.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | 3938,538 | 3440,8 | 3446,4 |
| --- | --- | --- | --- |

5. Приложение 1 к муниципальной программе «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми » изложить в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми

| № | Наименование подпрограммы, задачи, объекта бюджетных инвестиций, конечного результата | Наличие проектной документации или результаты инженерных изысканий | Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации |  |  |  |  | Источник финансирования | Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство линий электропередач до здания учреждения | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1481,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество построенных линий электропередач от ТП-5160 к зданию МКУ "ПермДДД" , расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 2а |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 8908,0 | 6217,7 | 3000,0 | 0,0 |
|  | Количество построенных светофорных объектов |  | ед. | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструированных светофорных объектов |  | ед. | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 <*> | 10000,0 <*> |
|  | Количество разработанных проектов на строительство разворотных колец |  | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных разворотных колец |  | ед. | 0 | 0 | 2 <*> | 2 <*> |  |  |  |  |  |  |

6. Приложение 2 к муниципальной программе Организация дорожного движения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» изложить в следующей редакции:

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Организация дорожного движения в городе Перми"

муниципальной программы "Организация дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми"

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. | 32,61 | бюджет города Перми | 17078,0 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением на содержании | ед. | 41 | бюджет города Перми | 2848,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением на содержании | ед. | 131 | бюджет города Перми | 8629,7 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 94,562 | бюджет города Перми | 21644,3 |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2014 | 31.12.2014 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв. м | 14,175 | бюджет города Перми | 11814,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ "ПермДДД" | 01.05.2014 | 31.12.2014 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | 1150 | бюджет города Перми | 612,7 |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов | ед. | 60 | бюджет города Перми | 5435,2 |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением | ед. | 80 | бюджет города Перми | 6234,9 |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1065,9 |  |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Обеспечение функций системы комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество функционирующих систем комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6990,3 |  |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 256,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | ед. | 128 | бюджет города Перми | 557,9 |  |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения | ед. | 5 | бюджет города Перми | 367,4 |  |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 95000 | бюджет города Перми | 153,1 |  |  |  |
| 1.1.1.1.13 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 100 | бюджет города Перми | 400,0 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 84811,0 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84089,0 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |  |  |  |
| - 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ПермДДД" | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21717,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,5 |  |  |  |
|  |  |  | 01.08.2014 | 31.12.2014 | количество построенных линий электропередач к зданию МКУ "ПермДДД" по адресу: ул. Пермская, 2а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1481,8 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 23288,3 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23198,8 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,5 |  |  |  |
| - 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 314,0 | бюджет города Перми | 1172,3 |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | шт. | 1363 | бюджет города Перми | 7510,1 |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 900 | бюджет города Перми | 3661,6 |  |  |  |
| , 1.1.1.3.4 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | МКУ "ПермДДД" |  |  | количество построенных светофорных объектов, | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4407,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Лянгасова – ул. Черняховского | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1362,7 |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2014 | 30.11.2014 | бульвар Гагарина, 77 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 941,6 |  |  |  |
|  |  |  | 01.05.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Екатерининская – ул. Клименко | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1395,7 |  |  |  |
|  |  |  | 01.08.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Карпинского – ул. Подводников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 707,5 |  |  |  |
|  |  | МКУ "ПермДДД" |  |  | количество реконструированных светофорных объектов, | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4500,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Героев Хасана – ул. Васильева | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1441,8 |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Дзержинского – ул. 2-я Шоссейная | ед. | 1 | бюджет города Перми | 387,3 |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Куйбышева – ул. Революции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 709,0 |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ш. Космонавтов – ул. Вавилова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 351,7 |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ш. Космонавтов – ул. Братьев Игнатовых | ед. | 1 | бюджет города Перми | 640,1 |  |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 30.11.2014 | перекресток ул. Уинская – автосервис Хеми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 231,6 |  |  |  |
|  |  |  | 01.08.2014 | 30.11.2014 | перекресток ш. Космонавтов – ул. Малкова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 739,0 |  |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность и количество установленных (демонтируемых) ограждений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | барьерных | м | 4788 | бюджет города Перми | 7244,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | безбарьерных | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 1917,3 |  |  |  |
| 1.1.1.3.6 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ "ПермДДД" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 136 | бюджет города Перми | 1100,0 |  |  |  |
| 1.1.1.3.7 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1876,2 |  |  |  |
| 1.1.1.3.8 | Развитие системы комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ "ПермДДД" | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3350,4 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  | 37597,5 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36740,7 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145696,8 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144028,5 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145696,8 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144028,5 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,3 |  |  |  |

7. В приложении 3 к муниципальной программе Организация дорожного движения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

7.1.строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | бюджет города Перми | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2.строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | 87474,5 |
| --- | --- |

7.3 дополнить строкой 1.2.1.8 :

| 1.2.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие экспертного заключения | Ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.8» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 | 95,0 |
| --- | --- |

7.5 строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | 797960,5 |
| --- | --- |

7.6 строку 1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2 | обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования павильонами | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных остановочных павильонов | ед. | 26 | бюджет города Перми | 3749,387 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 841,7 |

7.7 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | бюджет города Перми | 5631,087 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 841,7 |

7.8 строки 1.2.2.2.1 – 1.2.2.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «Благо- устройство Дзержин-ского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 130 | бюджет города Перми | 2442,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 |  | 437,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8,55 |
| 1.2.2.2.2 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «Благо- устройство Индуст-риального района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 3192,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 5 |  | 109,4 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 70,636 |
| 1.2.2.2.3 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 119 | бюджет города Перми | 1826 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 23 |  | 627,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3,212 |
| 1.2.2.2.4 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 129 | бюджет города Перми | 3861,7 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 20 |  | 454,9 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 31,020 |
| 1.2.2.2.5 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Мотови-лихинского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 195 | бюджет города Перми | 4082,8 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 |  | 460,3 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29,181 |
| 1.2.2.2.6 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «Благоустройство Орджони-кидзевского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2519,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 18 |  | 281,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 13,213 |
| 1.2.2.2.7 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловско-го района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 5793,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 12 |  | 514,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 335,936 |
| 1.2.2.2.8 | содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды | ед. | 15 | бюджет города Перми | 138,3 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 1 |  | 0,7 |

7.9 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 | бюджет города Перми | 26741 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 491,748 |

7.10 строку «Итого по задаче 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 32372,087 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1333,448 |

7.11. строку 1.2.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | приобретение электронных информационных табло | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | бюджет города Перми | 700,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12.строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | 700,0 |
| --- | --- |

7.13.строку 1.2.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.1 | информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло | МБУ «Гортранс» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов информирования населения посредством электронных информационных табло | час | 213409 | бюджет города Перми | 1599,417 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество электронных информационных табло на содержании (с учетом нарастающего итога значения) | ед. | 38 |  |  |

7.14 строку 1.2.3.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.3 | информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми путем функционирования телефона «горячая линия» | МБУ «Гортранс» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов информирования населения путем функционирования телефона «горячая линия» | час | 2627 | бюджет города Перми | 109,378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2»  изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 | 3162,695 |
| --- | --- |

7.16 строку 1.2.3.3.1 и 1.2.3.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1 | Передача телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.03.2014 | количество часов информирования населения путем функционирования телефона «горячая линия» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.2 | Прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Количество времени обработки | мин. | 7430 | бюджет города Перми | 69,9 |

7.17 строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3» изложить в следующей редакции»

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | 75,6 |
| --- | --- |

7.18 строку «Итого по задаче 1.2.3»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | 3938,538 |
| --- | --- |

7.19 строку «Итого по подпрограмме 1.2»  изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 834271,125 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года | 1333,448 |