24.06.2014

410

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861 (в ред. 
от 20.12.2013 № 1211, от 21.02.2014 № 108, от 30.04.2014 № 305).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

24.06.2014

410

Глава администрации города Перми                                                   Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.06.2014 № 410

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в графе 3 строки 5 слово «жилищное» исключить.

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» строку 1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 38 |  |  | бюджет города Перми | 606,400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги | ед. | 55 | 37 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 1115,662 | 1476,000 | 1476,000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 96 | 96 | 96 | бюджет города Перми | 1549,762 | 1942,600 | 1942,600 |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми | 509,300 | 509,300 | 509,300 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 388,000 | 167,000 | 319,100 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  | количество запросов о представлении информации, копий документов | ед. | 39 | 39 | 39 | бюджет города Перми | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3898 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 647,907 |  |  |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 93,080 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное системное программное обеспечение | ед. | 5 |  |  | бюджет города Перми | 3854,50 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежности функционирования | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 8217,50 | 12072,00 | 8217,50 |
|  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 | 12 | 3 | бюджет города Перми | 4896,60 | 4896,60 | 1040,70 |
|  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | мес. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 4490,10 | 4490,10 | 4490,10 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» строки 1.1.3.4, 1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.4 | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 30,69 | 5,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.5 | Доля земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, от количества сформированных земельных участков на данные цели в предыдущем периоде | % | 100 | 100 |  |

5. В приложении 1 строки 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.2, 1.1.3.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 09.01.2014 | 15.08.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 18.02.2014 | 01.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков | ед. | 3 | бюджет города Перми | 606,400 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 38 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ДГА | 02.10.2014 | 01.12.2014 | количество земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги | ед. | 55 | бюджет города Перми | 0,000 |

6. В приложении 2 строки 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Заключение контракта на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения | ДГА | 09.01.2014 | 15.05.2014 | заключенный контракт на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2 | Приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения | ДГА | 08.02.2014 | 30.06.2014 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению неисключительного права на использование программного обеспечения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3854,500 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное системное программное обеспечение | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Заключение контракта на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2014 | 12.05.2014 | заключенный контракт на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.4 | Приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 11.02.2014 | 30.06.2014 | акт сдачи выполненных работ по поставке сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 8217,500 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, приобретенных для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами, в целях надежности функционирования | ед. | 2 |  |  |