02.07.2014

440

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 23 апреля  2012 г. № 61 «Об установлении расходного обязательства в сфере здравоохранения и о признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.05.2009 № 109 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Проектирование и строительство поликлиники МУЗ «ГКП № 1» по ул.Ленина,16», от 17 декабря 2013 г. № 285 «О бюджете города  Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», в целях уточнения объемов финансирования мероприятий инвестиционного проекта и сроков их выполнения

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в инвестиционный проект «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми по адресу: ул.Ленина,16», утвержденный постановлением администрации города Перми от 11 декабря    2008 г. № 1193 (в ред. от 29.10.2009 № 735, от 25.05.2012 № 239, от 05.04.2013 
№ 231), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

- Приложение

- к постановлению администрации города Перми

- от 02.07.2014 № 440

инвестиционный проект

«Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми 
по адресу: ул.Ленина,16»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта (место проведения/ расположения (адрес) | инвестиционный проект «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе города Перми по адресу: ул.Ленина,16» (далее – инвестиционный проект) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | управление здравоохранения администрации города Перми (далее – УЗ) |
| 5 | Исполнители мероприятий инвестиционного проекта | УЗ, департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО), департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО), департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА), муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (далее – МКУ «Управление строительства города Перми»), подрядные организации |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | в настоящее время поликлиника в Ленинском районе города Перми расположена в комплексе приспособленных зданий по ул.Сибирской,21/ул.Пермской,45, не соответствующих требованиям СНиП и СанПиН |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 23 апреля 2012 г. № 61 «Об установлении расходного обязательства в сфере здравоохранения и о признании утратившим силу решения Пермской городской Думы от 26.05.2009 № 109 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Проектирование и строительство поликлиники МУЗ «ГКП № 1» по ул.Ленина,16», решение Пермской городской Думы от 25 марта 2014 г. № 50 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2013 № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | проектирование здания поликлиники |
| 9 | Задачи инвестиционного проекта | 1. Подготовительные работы. 2. Оформление земельного участка. 3. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) |
| 10 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2009-2014 годы |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 25394,831 |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | 2009 год – 2400,00 тыс.руб. бюджет города Перми; 2010 год – 7699,750 тыс.руб. бюджет города Перми; 2011 год – 0,00 тыс.руб. бюджет города Перми; 2012 год – 15295,081 тыс.руб. бюджет города Перми; 2013 год – 15164,948 тыс.руб. бюджет города Перми (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года); 2014 год – 14031,300 тыс.руб. бюджет города Перми (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 2013 год – получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД. 2014 год – получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий |  |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | повышение качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи жителям Ленинского района города Перми, разработка ПСД на строительство поликлиники на 600 посещений первичной медико-санитарной помощи, женской консультации на 200 посещений в смену, стационара дневного пребывания на 20 амбулаторно-поликлинических коек и 15 коек женской консультации |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми |  |
| 17 | Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Проектирование здания поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка эскизного проекта | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | эскизный проект | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400, 00 | 2400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовка площадки под строительство | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | снос зданий и строений, ограждение площадки под строительство | ед. ед. |  | 2 1 |  |  |  |  |  | бюджет город Перми | 7699, 75 | 0,0 | 7699,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10099,75 | 2400,00 | 7699,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Задача. Оформление земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 85 | УЗ, ДГА, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | постановление администрации города Перми об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 85 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Выбор земельного участка | УЗ, ДЗО, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | акт о выборе земельного участка | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Получение градостроительного плана земельного участка | УЗ, ДИО, ДЗО, ДГА, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | градостроительный план | шт. |  |  |  | 1 | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  | бюджет города Перми | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 69,867 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 69,867 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 0,0 |
| 1.3 | Задача. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | шт. |  |  |  | 1 | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | бюджет города Перми | 15095,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15095,081 | 15095,081 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15095,081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15095,081 | 15095,081 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25394,831 | 2400,00 | 7699,75 | 0,0 | 15295,081 | 15164,948 (неиспользованные остатки ассигнований 2012 года) | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |

Приложение

к инвестиционному проекту 
«Проектирование здания поликлиники 
в Ленинском районе города Перми 
по адресу: ул.Ленина,16»

ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Проектирование здания поликлиники в Ленинском районе

города Перми по адресу: ул.Ленина,16» на 2014 год

| № | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Проектирование здания поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта | УЗ, МКУ «Управление строительства города Перми», подрядные организации | 04.05.2012 | 16.06.2014 | положительное заключение государственной экспертизы ПСД | шт. | 1 (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | бюджет города Перми | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по мероприятию 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14031,300 (неиспользованные остатки ассигнований прошлых лет) |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14031,300 |