10.07.2014

457

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», решением Пермской городской 
Думы от 17 декабря 2013 г. № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми», в целях обеспечения реализации права граждан на получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-муникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

И.о.главы администрации города Перми						   В.Г.Агеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 10.07.2014 № 457

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения 
в целях дальнейшего размещения офиса краевого государственного 
автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта (место проведения/расположения (адрес) | приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – инвестиционный проект) |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта | руководитель аппарата администрации города Перми |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель аппарата администрации города Перми |
| 4 | Исполнитель инвестиционного проекта | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель мероприятий инвестиционного проекта | департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО) |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта | в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году должна составить не менее 90 % к общему количеству населения города Перми, в то время как с учетом планируемых к открытию офисов краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в 2014 году данный показатель составит лишь 42,5 % (без реализации данного инвестиционного проекта – 37,5 %). В соответствии с согласованной Министерством правительственных информационных коммуникаций Пермского края схемой размещения офисов МФЦ на территории города Перми офисы МФЦ должны быть открыты во всех районах города Перми, в первую очередь в отдаленных, с учетом обеспечения требования шаговой доступности. В настоящее время в Орджоникидзевском районе города Перми МФЦ отсутствуют |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2013 г. № 285 «О бюджете города Перми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», соглашение о взаимодействии между Правительством Пермского края и администрацией города Перми по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 8 | Цель инвестиционного проекта | приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса МФЦ |
| 9 | Задача инвестиционного проекта | приобретение нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15, площадь которого составляет 214,2 кв.м |
| 10 | Срок реализации инвестиционного проекта | 2014 год |
| 11 | Прогнозируемая сметная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | 39893,260 |
| 12 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации | за счет средств бюджета города Перми: 2014 год – 39893,260 тыс.руб. |
| 13 | Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 1. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса МФЦ в Орджоникидзевском районе города Перми. 2. В результате приобретения помещений, а также с учетом открытых и планируемых к открытию офисов МФЦ в 2014 году на территории города Перми доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», к общему количеству населения города Перми составит 42,5 % |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |
| 15 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта | в результате реализации инвестиционного проекта жители отдаленного Орджоникидзевского района города Перми будут иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги через МФЦ |
| 16 | Заключение по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью или частично из средств бюджета города Перми | - |
| 17 | Заключение по результатам оценки прогнозируемой эффективности использования средств бюджета города Перми, направляемых на капитальные вложения в форме инвестиционных проектов | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов от 23 мая 2014 г. № 6 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях 
дальнейшего размещения офиса краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15, площадь которого составляет 214,2 кв.м (далее – нежилое помещение, расположенное по ул.Маршала Толбухина,15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15 | ДИО | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения, располо-женного по ул.Маршала Толбухина,15 | ДИО | подписанный акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по ул.Мар-шала Толбухина,15 | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10236,6 | 10236,6 |  |  |  |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное помещение, расположенное по ул.Мар-шала Толбухина,15 | ДИО | свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное помещение, расположенное по ул.Мар-шала Толбухина,15 | ед. | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10236,6 | 10236,6 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10236,6 | 10236,6 |  |  |  |

Приложение

к инвестиционному проекту

«Приобретение в муниципальную

собственность нежилого помещения в целях

дальнейшего размещения офиса краевого

государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»

ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения

в целях дальнейшего размещения офиса краевого государственного автономного учреждения

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

| № | Наименование мероприятия инвестиционного проекта. Место проведения/распо-ложения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения в целях дальнейшего размещения офиса МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Приобретение нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15, площадь которого составляет 214,2 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15 | ДИО | 01.09.2014 | 31.10.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобрете-ние в муниципальную собствен-ность нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15 | ДИО | 03.11.2014 | 06.11.2014 | подписанный акт приема-передачи нежилого помещения, расположенного по ул.Маршала Толбухина,15 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10236,6 |
| 1.1.3 | Регистрация права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное помещение, расположенное по ул.Маршала Толбухина,15 | ДИО | 03.11.2014 | 21.11.2014 | свидетельство о регистрации права собственности муниципального образования город Пермь на приобретенное помещение, расположенное по ул.Мар-шала Толбухина,15 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 10236,6 |