10.07.2014

468

В целях подведения итогов реализации долгосрочной целевой программы «Планировка территорий и благоустройство центральных улиц города Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 24 июня 2010 г. № 348,

10.07.2014

468

10.07.2014

468

10.07.2014

468

10.07.2014

468

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Планировка территорий и благоустройство центральных улиц города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 24 июня 2010 г. № 348 (в ред. от 01.11.2010 № 740, от 17.02.2012 № 62, от 09.07.2012 № 370, от 14.11.2012 № 769, от 31.01.2013 № 52, от 15.10.2013 
№ 847).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

10.07.2014

468

И.о.главы администрации города Перми						   В.Г.Агеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 10.07.2014 № 468

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы «Планировка

территорий и благоустройство центральных улиц города Перми»,

утвержденной постановлением администрации города Перми

от 24 июня 2010 г. № 348

| Год | Бюджет города Перми, млн.руб. |  | Бюджет Пермского края, млн.руб. |  | Внебюджетные средства, млн.руб. |  | Привлечено из других источников на 1 руб. средств бюджета города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | 5,445 | 5,445 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 2,795 | 2,795 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 0,724 | 0,724 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 14,174 | 9,774 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 23,139 | 18,738 |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед.изм. | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системного подхода по улучшению внешнего облика центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработанная документация по улучшению внешнего облика центральных улиц города Перми | шт. |  |  | 1 | 1 | 7 | 7 | 286 | 37 |
| 1.1 | Задача. Разработка документации по планировке территорий центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь территорий центральных улиц города Перми, на которые разработана документация по планировке территорий | га |  |  | 15,7 | 15,7 |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача. Разработка проектной документации по преобразованию центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. |  |  |  |  |  |  | 219 | 36 |
|  | Количество колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. |  |  |  |  | 7 | 7 | 66 | 0 |
|  | Проектная документация (архитектурные решения) по оформлению центральных улиц города Перми | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Приложение

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы «Планировка территорий

и благоустройство центральных улиц города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 24.06.2010 № 348

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы

«Планировка территорий и благоустройство центральных улиц города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 24 июня 2010 г. № 348

| № | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата (далее – ПКР) реализации программы | Ед. изм. | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Причины недостижения ПКР. Комментарии о наиболее значимых достижениях реализации ПКР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % достижения планово-го значения | план | факт | % достижения планово-го значения | план | факт | % достижения планово-го значения | план | факт | % достижения планово-го значения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системного подхода по улучшению внешнего облика центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработанная документация по улучшению внешнего облика центральных улиц города Перми | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 100,00 % | 7 | 7 | 100,00 % | 286 | 37 |  | 12,94 % | в 2013 году показатель не достигнут в связи с нарушением подрядчиками существенных условий муниципальных контрактов и договоров в части сроков выполнения работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми. В 2014 году планируется завершить данные работы за счет остатков средств бюджета города Перми, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г. |
| 1.1 | Задача. Разработка документации по планировке территорий центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь территорий центральных улиц города Перми, на которые разработана документация по планировке территорий | га |  |  |  | 15,7 | 15,7 | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  | показатель исполнен в полном объеме |
| 1.2 | Задача. Разработка проектной документации по преобразованию центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 | 36 |  | 16,44 % | показатели не достигнуты в связи с нарушением подрядчиками существенных условий муниципальных контрактов и договоров в части сроков выполнения работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми. В 2014 году планируется завершить данные работы за счет остатков средств бюджета города Перми, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г. |
|  | Количество колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 66 | 0 |  | 0,00 % |  |
|  | Проектная документация (архитектурные решения) по оформлению центральных улиц города Перми | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 100,00 % | показатель исполнен в полном объеме |