09.09.2014

611

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 882 (в ред. от 11.04.2014 № 248).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.09.2014 № 611

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 882

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 977048,3 | 977613,5 | 932053,6 |
|  | бюджет города Перми | 977048,3 | 977613,5 | 932053,6 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2280,2 | - | - |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  | бюджет города Перми | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 | - | - |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 834210,3 | 840900,0 | 798047,2 |
|  | бюджет города Перми | 834210,3 | 840900,0 | 798047,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 611,8 | - | - |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование муниципальной программы

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 | - | - |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 834210,3 | 840900,0 | 798047,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 611,8 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 797960,5 | 797862,0 | 762003,6 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 32315,7 | 39597,2 | 32597,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 607,4 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |  |  |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 3934,1 | 3440,8 | 3446,4 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 | - | - |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 977048,3 | 977613,5 | 932053,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2280,2 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 977048,3 | 977613,5 | 932053,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 2280,2 | - | - |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | МКУ «ПермДДД» | количество дорожных знаков на содержании |  | тыс. шт. | 32,61 | 32,61 | 32,61 | бюджет города Перми | 20357,0 | 20357,0 | 20357,0 |
|  |  |  | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме |  | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество светофорных объектов на содержании |  | ед. | 172 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 11478,5 | 11977,5 | 11977,5 |
|  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки |  | тыс. кв.м | 108,737 | 103,0 | 103,0 | бюджет города Перми | 32268,3 | 33948,6 | 33948,6 |
|  |  |  | количество установленных и демонтированных столбиков сигнальных гибких |  | ед. | 1150 | 1520 | 1520 | бюджет города Перми | 597,7 | 614,5 | 614,5 |
|  |  |  | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании |  | ед. | 60 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 5435,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании |  | ед. | 80 | 94 | 94 | бюджет города Перми | 6234,9 | 8344,5 | 8344,5 |
|  |  |  | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании |  | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 1065,9 | 1537,7 | 1537,7 |
|  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 7009,2 | 2804,6 | 2804,6 |
|  |  |  | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании |  | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 256,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании |  | ед. | 128 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 557,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения |  | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 367,4 | 367,4 | 367,4 |
|  |  |  | количество информационных материалов для участников дорожного движения |  | ед. | 95000 | 95000 | 95000 | бюджет города Перми | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
|  |  | ДДиТ | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  | ед. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86181,5 | 80504,9 | 80504,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 21716,9 | 23265,4 | 23265,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | количество построенных линий электропередач к зданию МКУ «ПермДДД» по ул.Пермской,2а |  | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1481,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23198,7 | 23265,4 | 23265,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» |  | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 314,0 | 91,0 | 228,0 | бюджет города Перми | 1205,0 | 340,0 | 850,6 |
|  |  |  |  | количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году | ед. | 4 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | количество установленных (демонтированных) дорожных знаков | шт. | 768 | 1221 | 1221 | бюджет города Перми | 4231,1 | 6727,6 | 6727,6 |
|  |  |  |  | протяженность установленных (демонтированных) искусственных неровностей | м | 900 | 780 | 780 | бюджет города Перми | 3625,0 | 3173,4 | 3173,4 |
|  |  |  |  | количество построенных светофорных объектов | ед. | 4 | 3 | 0 | бюджет города Перми | 4407,5 | 3217,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 7 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 4500,5 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтированных) ограждений, в том числе: |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9162,1 | 12704,2 | 12704,2 |
|  |  |  |  | барьерных | м | 4788 | 7300 | 7300 | бюджет города Перми | 7244,8 | 10595,2 | 10595,2 |
|  |  |  |  | безбарьерных | ед. | 1000 | 1100 | 1100 | бюджет города Перми | 1917,3 | 2109,0 | 2109,0 |
|  |  |  |  | количество установленных (демонтированных) направляющих устройств | ед. | 136 | 136 | 136 | бюджет города Перми | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  | ДДиТ |  | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | 110 | 110 | бюджет города Перми | 1876,2 | 2680,3 | 2680,3 |
|  |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 3350,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33457,8 | 32943,2 | 30236,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142838,0 | 136713,5 | 134006,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 87474,5 | 87474,5 | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку 1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.7 | Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта | МБУ «Гортранс» | количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан в год | тыс. шт. | 580,0 | 580,0 | 580,0 | бюджет города Перми | 6394,5 | 6394,5 | 6394,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. дополнить строками 1.2.1.8, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.8» следующего содержания:

| 1.2.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономического обоснования тарифов на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | наличие положительного экспертного заключения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 95,0 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | - | - |

4.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 |  | 797960,5 | 797862,0 | 762003,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | ДДиТ | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. | 5 | 16 | 6 | бюджет города Перми | 1881,7 | 7646,5 | 3157,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество установленных остановочных павильонов | ед. | 26 | 10 | 19 | бюджет города Перми | 3749,4 | 2675,0 | 2164,4 |
|  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 115,7 | - | - |
|  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5631,1 | 10321,5 | 5321,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 115,7 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |

4.6. строки 1.2.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 130 | 130 | 130 | бюджет города Перми | 2442,1 | 2490,9 | 2490,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 437,2 | 445,9 | 445,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8,6 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | 143 | 143 | бюджет города Перми | 3192,5 | 3233,0 | 3233,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 5 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 109,4 | 134,9 | 134,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 70,6 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | 117 | 117 | бюджет города Перми | 1826,0 | 1949,5 | 2502,2 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 23 | 21 | - | бюджет города Перми | 627,2 | 552,7 | - |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3,2 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 129 | 131 | 131 | бюджет города Перми | 3861,7 | 3937,5 | 3937,5 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 454,9 | 465,5 | 465,5 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 31,0 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 195 | 195 | 200 | бюджет города Перми | 4026,4 | 4180,9 | 4180,9 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 460,3 | 453,1 | 453,1 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29,2 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | 154 | 157 | бюджет города Перми | 2519,5 | 2571,0 | 2571,0 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 18 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 281,2 | 285,7 | 285,7 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 13,2 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | 197 | 197 | бюджет города Перми | 5793,1 | 5766,1 | 5766,1 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 12 | 14 | 16 | бюджет города Перми | 514,1 | 667,2 | 667,2 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | 3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 335,9 | - | - |
|  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 138,3 | 141,1 | 127,6 |
|  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 0,7 | 0,7 | 14,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26684,6 | 27275,7 | 27275,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 491,7 | - | - |

4.7. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 32315,7 | 39597,2 | 32597,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 607,4 | - | - |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |  |  |

4.8. часть таблицы «1.2.3. Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Приобретение электронных информационных табло | ДДиТ |  | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | - | - |  | бюджет города Перми | 700,0 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 700,0 | - | - |
| 1.2.3.2 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МБУ «Гор-транс» |  | количество часов информирования | час | 239688 | 266195 |  | 267058 | бюджет города Перми | 3162,9 | 3440,8 | 3446,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162,9 | 3440,8 | 3446,4 |
| 1.2.3.3 | Передача, прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | количество минут обработки звонков |  | мин. | 7430 | - | - |  | бюджет города Перми | 71,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71,2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3934,1 | 3440,8 | 3446,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 | - | - |

4.9. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 834210,3 | 840900,0 | 798047,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 611,8 | - | - |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 | - | - |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми

| № | Наименование подпрограммы, задачи, объекта бюджетных инвестиций, конечного результата | Наличие проектной документации или результаты инженерных изысканий | Конечный результат осуществления бюджетных инвестиций по годам реализации |  |  |  |  | Источник финансирования | Сметная стоимость объекта бюджетных инвестиций | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Строительство линии электропередачи до здания учреждения | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1481,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество построенных линий электропередач от ТП-5160 к зданию МКУ «ПермДДД», расположенного по ул.Пермской,2а |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 8908,0 | 6217,7 | 3000,0 | 0,0 |
|  | Количество построенных светофорных объектов |  | ед. | 4 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструированных светофорных объектов |  | ед. | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | отсутствует |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество разработанных проектов на строительство разворотных колец |  | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных разворотных колец |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта) по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участники программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 20357,0 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. шт. | 32,61 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорожных знаков, по которым в 2013 году оплата произведена не в полном объеме | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 3214,3 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество светофорных объектов с автоматизированной системой управления дорожным движением на содержании | ед. | 41 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 8264,2 |
|  |  |  | 01.12.2013 | 30.11.2014 | количество светофорных объектов без автоматизированной системы управления дорожным движением на содержании | ед. | 131 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | МКУ «ПермДДД» | 15.01.2014 | 27.02.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 20453,9 |
|  |  |  | 07.03.2014 | 17.03.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 7 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.10.2014 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв.м | 94,562 |  |  |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 7 | бюджет города Перми | 11814,4 |
|  |  |  | 01.04.2014 | 30.10.2014 | площадь нанесенной дорожной разметки пластическими материалами | тыс. кв.м | 14,175 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | МКУ «ПермДДД» | 15.04.2014 | 05.06.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 597,7 |
|  |  |  | 06.05.2014 | 16.05.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 31.05.2014 | 27.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 31.05.2014 | 27.10.2014 | количество установленных и демонтированных столбиков сигнальных гибких | ед. | 1150 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и обслуживание комплексов фото-, видеофиксаторов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 5435,2 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксаторов, находящихся на содержании | ед. | 60 |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 13 | бюджет города Перми | 6234,9 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 80 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1065,9 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7009,2 |
| 1.1.1.1.9 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 256,4 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество обслуживаемых комплексов контроля абонентских терминалов, находящихся на содержании | ед. | 3 |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 11 | бюджет города Перми | 557,9 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 30.11.2014 | количество обслуживаемых видеокамер комплекса технических средств «Безопасный город», находящихся на содержании | ед. | 128 |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности дорожного движения | ед. | 5 | бюджет города Перми | 367,4 |
| 1.1.1.1.12 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных материалов для участников дорожного движения | ед. | 95000 | бюджет города Перми | 153,1 |
| 1.1.1.1.13 | Создание и размещение информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения | ед. | 100 | бюджет города Перми | 400,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86181,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 722,0 |
| - 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ПермДДД» | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21716,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,6 |
|  |  |  | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество построенных линий электропередач к зданию МКУ «ПермДДД» по ул.Пермской,2а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1481,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23198,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 89,6 |
| - 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв.м | 314,0 | бюджет города Перми | 1205,0 |
|  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество заключенных в 2013 году контрактов, завершающий этап выполнения работ по которым запланирован в 2014 году | ед. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |
| 1.1.1.3.2 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных (демонтированных) дорожных знаков | шт. | 768 | бюджет города Перми | 4231,1 |
| 1.1.1.3.3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «ПермДДД» | 10.05.2014 | 10.06.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3625,0 |
|  |  |  | 16.06.2014 | 27.06.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | количество актов приемки выполненных работ | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2014 | 30.09.2014 | протяженность установленных (демонтированных) искусственных неровностей | м | 900 |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» | 01.06.2014 | 31.08.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4407,5 |
|  |  |  | 01.09.2014 | 22.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2014 | 30.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ по строительству объектов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2014 | 30.11.2014 | количество построенных светофорных объектов | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  | 01.06.2014 | 31.08.2014 | количество размещенных аукционных документаций на выполнение работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4500,5 |
|  |  |  | 01.09.2014 | 22.09.2014 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2014 | 30.10.2014 | количество актов приемки выполненных работ по реконструкции объектов | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  | 01.10.2014 | 30.11.2014 | количество реконструированных светофорных объектов | ед. | 7 |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | протяженность и количество установленных (демонтированных) ограждений, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | барьерных | м | 4788 | бюджет города Перми | 7244,8 |
|  |  |  |  |  | безбарьерных | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 1917,3 |
| 1.1.1.3.6 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «ПермДДД» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных (демонтированных) направляющих устройств | ед. | 136 | бюджет города Перми | 1100,0 |
| 1.1.1.3.7 | Подготовка и анализ вариантов организации дорожного движения с использованием компьютерного моделирования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество вариантов организации дорожного движения | ед. | 77 | бюджет города Перми | 1876,2 |
| 1.1.1.3.8 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПермДДД» | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество введенных в эксплуатацию мобильных точек комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3350,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33457,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 856,8 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142838,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142838,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1668,4 |

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.2.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 40 | бюджет города Перми | 87474,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87474,5 |

7.2. строку 1.2.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.7 | Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта | МБУ «Гортранс» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество реализованных льготных проездных документов отдельным категориям граждан в год | тыс.шт. | 580,0 | бюджет города Перми | 6394,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. дополнить строками 1.2.1.8, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.8» следующего содержания:

| 1.2.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономического обоснования тарифов на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | наличие положительного экспертного заключения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |

7.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | 797960,5 |
| --- | --- |

7.5. строки 1.2.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования павильонами | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество установленных остановочных павильонов | ед. | 26 | бюджет города Перми | 3749,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 115,7 |
|  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 18 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5631,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 115,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |

7.6 строки 1.2.2.2.1-1.2.2.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 130 | бюджет города Перми | 2442,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми | ед. | 20 |  | 437,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 8,6 |
| 1.2.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 143 | бюджет города Перми | 3192,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми | ед. | 5 |  | 109,4 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 70,6 |
| 1.2.2.2.3 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Кировском районе города Перми | ед. | 117 | бюджет города Перми | 1826,0 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми | ед. | 23 |  | 627,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3,2 |
| 1.2.2.2.4 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Ленинском районе города Перми | ед. | 129 | бюджет города Перми | 3861,7 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми | ед. | 20 |  | 454,9 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 31,0 |
| 1.2.2.2.5 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 195 | бюджет города Перми | 4026,4 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 3 |  | 460,3 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 29,2 |
| 1.2.2.2.6 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 154 | бюджет города Перми | 2519,5 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 18 |  | 281,2 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 13,2 |
| 1.2.2.2.7 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в Свердловском районе города Перми | ед. | 197 | бюджет города Перми | 5793,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми | ед. | 12 |  | 514,1 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 335,9 |
| 1.2.2.2.8 | Содержание и ремонт остановочных пунктов на территории поселка Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании, в поселке Новые Ляды | ед. | 15 | бюджет города Перми | 138,3 |
|  |  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды | ед. | 1 |  | 0,7 |

7.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 | бюджет города Перми | 26684,6 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 491,7 |

7.8. строку «Итого по задаче 1.2.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2 | бюджет города Перми | 32315,7 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 607,4 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |

7.9. строки 1.2.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Приобретение электронных информационных табло | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество приобретенных электронных информационных табло | ед. | 10 | бюджет города Перми | 700,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |

7.10. строку 1.2.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.1 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло | МБУ «Гортранс» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов информирования населения посредством электронных информационных табло | час | 213409 | бюджет города Перми | 1599,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество электронных информационных табло на содержании (с учетом нарастающего итога значения) | ед. | 38 |  |  |

7.11. строки 1.2.3.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.3 | Информирование населения о порядке предоставления транспортных услуг на территории города Перми путем функционирования телефона «горячая линия» | МБУ «Гортранс» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов информирования населения путем функционирования телефона «горячая линия» | час | 2627 | бюджет города Перми | 109,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162,9 |

7.12. строки 1.2.3.3.1, 1.2.3.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.1 | Передача телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.03.2014 | количество абонентских номеров телефона «горячая линия» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 1,4 |
| 1.2.3.3.2 | Прием и обработка телефонных звонков, поступающих в справочно-информационную службу ДДиТ | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.03.2014 | количество минут обработки звонков | мин. | 7430 | бюджет города Перми | 66,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 3,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 |

7.13. строку «Итого по задаче 1.2.3»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 3934,1 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 4,4 |

7.14. строку «Итого по подпрограмме 1.2»  изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 834210,3 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 611,8 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 726,0 |