15.09.2014

634

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876 (в ред. от 31.12.2013 
№ 1280, от 25.02.2014 № 123, от 17.04.2014 № 261, от 22.07.2014 № 496).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 15.09.2014 № 634

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 876

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.)* | 2758255,61184 | 2220529,400 | 2400544,000 |
|  | бюджет города Перми | 2267027,61184 | 1972713,800 | 2116478,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 33108,93183 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 491228,000 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 2080283,200 | 1636715,500 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми | 1842783,200 | 1636715,500 | 1845327,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21021,70574 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 462100,94298 | 450262,800 | 421665,100 |
|  | бюджет города Перми | 208372,94298 | 202447,200 | 137600,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 253728,000 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
|  | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части муниципальных дорог, % | 60,9 | 63,0 | 68,7 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности

в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 1469416,936 | 1389519,000 | 1389519,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5306,9381 |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 214440,604 | 80259,800 | 257659,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 134032,077 | 143186,700 | 174399,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 24893,583 | 23750,000 | 23750,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 155791,005 | 119062,200 | 90100,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 253728,000 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 52581,93798 | 83385,000 | 47500,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | управление внешнего благоустройства | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 2267027,61184 | 1972713,800 | 2116478,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 33108,93183 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 491228,000 | 247815,600 | 284065,100 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог 
и элементов дорог»:

3.1. строки 1.1.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог в рамках долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155538,900 865,4188 | 156050,000 | 158549,100 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 68703,4 | 63839,8 | 60840,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3214 |  |  | бюджет города Перми | 3582,375 |  |  |
| 1.1.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 155957,600 397,20755 | 156276,500 | 152467,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 64426,3 | 59862,3 | 48565,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34954 |  |  | бюджет города Перми | 38719,610 |  |  |
| 1.1.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 147519,876 183,33983 | 149919,900 | 154036,500 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 84594 | 81313 | 76761,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6350 |  |  | бюджет города Перми | 4325,233 |  |  |
| 1.1.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 186752,900 1542,37195 | 193686,000 | 173445,600 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 17414 | 24029,6 | 31304,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3348 |  |  | бюджет города Перми | 2397,851 |  |  |
| 1.1.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | 3646732 | 3646732 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 225567,800 1324,81157 | 234163,500 | 249144,600 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 100444 | 109263 | 103992,1 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | 3182134 | 3182134 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 164289,142 10,68810 | 165062,200 | 169406,900 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 128639 | 125236 | 117071,5 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | 3241089 | 3241089 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 234083,300 743,37271 | 239259,300 | 235622,000 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 83012 | 82432 | 77940,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48864 |  |  | бюджет города Перми | 51655,726 |  |  |
| 1.1.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | 571507 | 571507 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21380,092 60,3479 | 21306,700 | 23052,400 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 22942 | 22253 | 19565,5 |  |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 19635576 | 19635576 | 19635576 | бюджет города Перми бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1291089,610 5127,55841 | 1315724,100 | 1315724,100 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 570174,7 | 568228,7 | 536041,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96730,0 |  |  | бюджет города Перми | 100680,795 |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 109 | 111 | 111 | бюджет города Перми | 5228,200 | 5332,700 | 5332,700 |
|  |  |  | протяженность паспортизированных автомобильных дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 0,705 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 135,37169 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1396998,605 | 1321056, 800 | 1321056, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5262,9301 |  |  |

3.2. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации и автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации и автомобильных дорог | администрация Дзержинского района города Перми | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | км | 16,2 |  |  |  | бюджет города Перми | 1064,600 |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 3 |  |  |  |  | 200,400 |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 5,35 |  |  |  |  | 246,500 |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 7,32 |  |  |  |  | 482,100 |  |  |  |
| 1.1.1.3.5 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 22 |  |  |  |  | 1465,300 |  |  |  |
| 1.1.1.3.6 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 10 |  |  |  |  | 657,400 |  |  |  |
| 1.1.1.3.7 |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 20 |  |  |  |  | 1031,823 |  |  |  |
| Итого по ПНР |  |  |  | км | 83,87 |  |  |  | бюджет города Перми | 5148,123 |  |  |  |
| 1.1.1.3.8 |  | администрация поселка Новые Ляды | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | км | 1,1 |  |  |  | бюджет города Перми | 24,008 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5172,131 |  |  |  |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 1469416,936 | 1389519,000 | 1389519,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 5306,9381 |  |  |

3.4. строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости), ремонт, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций), выполняемый за счет бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт (включая авторский надзор, землеустроительные работы) | МКУ «Перм-благоустройство» | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 111151,6 | 13376 | 61807,7 | бюджет города Перми | 157234, 52366 | 80259, 800 | 249849, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1335, 36786 |  |  |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | 1250 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 6195, 61966 |  |  |
|  |  |  | площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 4439 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, затраты на технологическое присоединение) искусственных дорожных сооружений |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 26067, 40164 |  | 2870, 0 |
|  |  |  | площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 749 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (включая затраты на технологическое присоединение, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций) |  | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 14562, 0567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 524, 900 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) |  | 5 |  |  |  | 5880, 41857 |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений (включая затраты на технологическое присоединение, обследование искусственных дорожных сооружений, корректировку проектных документаций, экспертизу проектных документаций) |  | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 4076, 622 |  | 4940, 000 |
|  |  |  | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1411, 80441 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 201940, 604 | 80259,800 | 257659, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348, 1105 |  |  |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 214440,604 | 80259,800 | 257659,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |

3.6. строки 1.1.3.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения | администрация Дзержинского района города Перми | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | км | 4 | 2,28 | 2,28 | бюджет города Перми | 54,300 | 31,500 | 31,500 |
| 1.1.3.3.2 |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 2,5 | 1,92 | 1,92 |  | 33,900 | 26,600 | 26,600 |
| 1.1.3.3.3 |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 1,5 | 2 | 2 |  | 105,700 | 27,700 | 27,700 |
| 1.1.3.3.4 |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 1 | 1,08 | 1,08 |  | 13,600 | 14,900 | 14,900 |
| 1.1.3.3.5 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 1 | 2,6 | 2,6 |  | 13,500 | 35,900 | 35,900 |
| 1.1.3.3.6 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 2 | 1,43 | 1,43 |  | 27,100 | 19,800 | 19,800 |
| 1.1.3.3.7 |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1,5 | 2,28 | 2,28 |  | 315,477 | 31,500 | 31,500 |
| 1.1.3.3.8 |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  | 0,5 | 0,41 | 0,41 |  | 6,800 | 5,700 | 5,700 |
| Итого по ПНР |  |  |  | км | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 570,377 | 193,600 | 193,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 570,377 | 193,600 | 193,600 |

3.7. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 134032,077 | 143187,300 | 174400,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |  |  |

3.8. строки 1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1»  изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 4144 | 1635 | 1544 | бюджет города Перми | 4128,599 | 2778,750 | 2778,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |  |  |
| 1.1.4.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1802 | 1509 | 1425 | бюджет города Перми | 2588,405 | 2565,000 | 2565,000 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 224 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 152,66426 |  |  |
| 1.1.4.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 3147 | 1635 | 1544 | бюджет города Перми | 2793,38 | 2778,750 | 2778,750 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 13 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |  |  |
| 1.1.4.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 5899,6 | 2138 | 2019 | бюджет города Перми | 3678,90247 | 3633,750 | 3633,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |  |  |
| 1.1.4.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 2542 | 1760 | 1663 | бюджет города Перми | 2992,500 | 2992,500 | 2992,500 |
| 1.1.4.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 2725,1 | 1383 | 1306 | бюджет города Перми | 2270,449 | 2351,250 | 2351,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |  |  |
| 1.1.4.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 4242,5 | 2262 | 2138 | бюджет города Перми | 3847,500 | 3847,500 | 3847,500 |
|  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 112,5 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 113,81987 |  |  |
| 1.1.4.1.8 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 420 | 252 | 238 | бюджет города Перми | 427,500 | 427,500 | 427,500 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 24922,2 | 12574 | 11877 | бюджет города Перми | 22727,23547 | 21375 | 21375 |
|  |  |  |  |  | 349,5 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34364 |  |  |
| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1042 | 792 | 618 | бюджет города Перми | 308,750 | 308,750 | 308,750 |
| 1.1.4.1.10 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1024 | 731 | 570 |  | 261,595 | 285,000 | 285,000 |
| 1.1.4.1.11 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1498 | 792 | 618 |  | 294,120 | 308,750 | 308,750 |
| 1.1.4.1.12 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1539,7 | 1035 | 808 |  | 358,30253 | 403,750 | 403,750 |
| 1.1.4.1.13 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 899 | 853 | 665 | бюджет города Перми | 332,500 | 332,500 | 332,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |  |  |
| 1.1.4.1.14 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 743,2 | 670 | 523 | бюджет города Перми | 136,08 | 261,250 | 261,250 |
| 1.1.4.1.15 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1216,5 | 1096 | 855 |  | 427,500 | 427,500 | 427,500 |
| 1.1.4.1.16 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 146 | 122 | 95 |  | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 8108,4 | 6091 | 4752 | бюджет города Перми | 2166,34753 | 2375,000 | 2375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24893,583 | 23750 | 23750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 291,34414 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24893,583 | 23750 | 23750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 291,34414 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1842783,200 | 1636715, 500 | 1845327,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21021,70574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения»:

4.1. строки 1.2.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской | МКУ «Пермблаго-устройство» | акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км | ед. | 1 |  |  |  | бюджет города Перми | 124384,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 230173,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 124384,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 230173,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  | 47375,240 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 124384,600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 230173,700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  | 47375,240 |  |  |

4.2. строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Реконструкция площади Восстания, 1-й этап | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | кв.м |  | 6337,1 |  |  | бюджет города Перми |  | 33399,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 120444,300 |  |
|  |  | управление жилищных отношений администрации города Перми | количество расселенных жилых домов | ед. |  | 2 |  |  | бюджет города Перми |  | 9499,900 |  |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 42899,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 120444,300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 42899,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 120444,300 |  |

4.3. строки 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3»  изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 0,59 |  |  | бюджет города Перми |  | 40162,800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 127371,300 |  |
|  |  |  | акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги | ед. | 1 |  |  |  | бюджет города Перми | 40,000 |  |  |
|  |  | Итого по ПНР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40,000 | 40162,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 127371,300 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40,000 | 40162,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  | 127371,300 |  |

4.4. строки 1.2.1.6,  «Итого по основному мероприятию 1.2.1.6»  изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600) | МКУ «Пермблагоустройство» | количество актов приемки проектно-сметных документаций по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям | ед. | 1 | 2 |  |  | бюджет города Перми | 23514,905 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 23514,905 |  |  |

4.5. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 155791,005 | 119062,200 | 90100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 253728,000 | 247815,600 | 284065,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |  |  |

4.6. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1 | Строительство сетей наружного освещения, включая авторский надзор | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 31,22 | 25,55 | 8,94 | бюджет города Перми | 43584, 642 | 72685, 000 | 27106, 400 |
|  |  |  | количество актов приемки выполненных работ по строительству сетей наружного освещения за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет | ед. | 10 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4809, 02472 |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения |  | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы по строительству | км | 22,04 | 35,47 | 63,41 | бюджет города Перми | 7875, 42101 | 10700, 000 | 20393, 600 |
|  |  |  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 3 |  |  |  | 1033, 621 |  |  |
|  |  |  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1840, 29751 |  |  |
|  |  |  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за прошлый период) | ед. | 59 |  |  |  | 5143, 33842 |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 8 |  |  | бюджет города Перми | 88, 25397 |  |  |
|  |  |  | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 15 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 294, 56544 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52581, 93798 | 83385, 000 | 47500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087, 22609 |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52581, 93798 | 83385, 000 | 47500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087, 22609 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208372, 94298 | 202447, 200 | 137600, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087, 22609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 253728,000 | 247815, 600 | 284065, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375, 240 |  |  |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» строки 1.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | МКУ «Пермблагоустройство» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 124191,57586 | 41267,800 | 41268,200 |
| 1.3.1.1.2 |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11415,200 | 11471,500 | 11471,500 |
| 1.3.1.1.3 |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12614,200 | 12685,600 | 12685,600 |
| 1.3.1.1.4 |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12072,493 | 12250,100 | 12249,700 |
| 1.3.1.1.5 |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11020,500 | 11075,600 | 11075,600 |
| 1.3.1.1.6 |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 14237,100 | 14325,500 | 14325,500 |
| 1.3.1.1.7 |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 11449,600 | 11511,900 | 11511,900 |
| 1.3.1.1.8 |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12438,900 | 12505,600 | 12505,600 |
| 1.3.1.1.9 |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 6431,900 | 6457,500 | 6457,500 |
| Итого по ПНР |  |  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 215871,46886 | 133551,100 | 133551,100 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» строку:

|  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 61,6 | 62,5 | 68,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 60,9 | 63,0 | 68,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. В приложении «Информация о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности города Перми»:

7.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Реконструкция ул.Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебо-заводской | проектно-сметная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 № 59-1-5-0533-11 положительное |  | бюджет города Перми | 1067877,0 | 82400,1 | 187072,5 | 124384,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 206969,9 | 236876,2 | 230173,7 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  | 167030,428 | 47375,240 |  |  |

7.2. строку 1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Реконструкция площади Восстания, 1-й этап | проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 19.03.2012 № 59-1-5-0093-12 положительное |  | бюджет города Перми | 163343,700 |  |  |  | 42899,400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 120444,30 |  |

7.3. строку 1.2.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.4 | Количество расселенных жилых домов | ед. |  |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строки 1.2.1.2.1.2, 1.2.1.2.1.3 признать утратившими силу;

7.5. строку 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов | проектная документация разработана в 2011 году, заключение органов государственной экспертизы от 12.12.2011 № 59-1-5-0514-11 положительное |  | бюджет города Перми | 167574,10 |  |  | 40,000 | 40162,800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  | 127371,30 |  |

7.6. строку 1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1.2 | Акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги | ед. |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.7. строку 1.2.1.3.1.3 признать утратившей силу;

7.8. строку 1.2.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6.1 | Проектно-изыскательские работы по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям |  |  | бюджет города Перми | 23514,905 |  |  | 23514,905 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строку 1.2.1.6.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.6.1.1 | Количество актов приемки проектно-сметных документаций по строительству подъездных путей к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе многодетным семьям | ед. |  |  | 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строку 1.2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции и проектированию сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 52581,93798 | 83385,00 | 47500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) |  |  |  | 12087,22609 |  |  |

8. В приложении 1:

8.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.3.1 цифры «3644,438» заменить цифрами «2825,233»;

8.2. дополнить строкой 1.1.1.1.3.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.3.2 | ул.Гальперина от ул.Сивашской до ул.Ласьвинской |  | 01 сентября | 01 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которой выполнен ремонт |  | 2600 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. в графе 10 строки 1.1.1.1.6 цифры «164618,400» заменить цифрами «164289,142»;

8.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» цифры «1396647,068» заменить цифрами «1396998,605»;

8.5. строку 1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01 февраля | 01 сентября |  |  | 5,35 |  | 246,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строку 1.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 01 февраля | 01 сентября |  |  | 20 |  | 1031,823 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.7. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» цифры «5552,708»  заменить цифрами «5172,131»;

8.8. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1» цифры «1469445,976» заменить цифрами «1469416,936»;

8.9. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | ул.Максима Горького от ул.Малышева до ул.Монастырской | МКУ «Пермблагоустройство» | 15 апреля | 20 мая | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 9729,6 | бюджет города Перми | 16692,286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | ул.Генкеля от ул.Данщина до ул.Дзержинского | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 4439,0 | бюджет города Перми | 6547,77678 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.11. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | дорога к госпиталю ГУМВД России по Пермскому краю, ул.Героев Хасана,47а | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 4245 | бюджет города Перми | 3257,63896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1335,36786 |

8.12. строку 1.1.2.1.1.5  изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | Дорога на городскую свалку участок ПК50+70 – ПК106+50 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 6522 | бюджет города Перми | 12436,65822 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.13. строку 1.1.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.6 | ул.Лобвинская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 августа | 01 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 1390 |  | 9980,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.14. строку 1.1.2.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.7 | ул.Папанинцев от ул.Энгельса до ул.1-й Боровой | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июля | 20 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 2534 |  | 22642,81601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 |  | 45,28563 |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных землеустроительных работ | ед. | 1 |  | 32,9999 |

8.15. строку 1.1.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.10 | ул.Кировоградская от ул.Липатова до ул.Гальперина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июля | 30 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 23937 |  | 26904,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 111151,6 | бюджет города Перми | 157234,52366 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1250 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 7530,98752 |
|  | площадь газонов, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта дорог за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 4439 |  |  |

8.17. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого  по мероприятию 1.1.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2.1 | Мост на ул.Заборной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июля | 20 декабря | площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 749 |  | 26016,13364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 |  | 51,268 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2 |  |  |  |  | площадь проезжей части искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 749 | бюджет города Перми | 26067,40164 |

8.18. строку 1.1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.1 | ул.Пушкина от ул.Крылова до ул.Революции (корректировка проекта) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3329,6272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.19. строку 1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.3 | ул.40 лет Победы от автодороги «Пермь – Ляды» до ул.Трактовой | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1458,9215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 524,900 |

8.20. строку 1.1.2.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.4 | автодорога «Пермь-Ляды» от Васильевского лога до ул.40 лет Победы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 146,91292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | акт приемки разработанного проекта по освоению лесов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 191,773 |

8.21. строку 1.1.2.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3.6 | ул.Локомотивная (с устройством ливневой канализации) от ул.Энгельса до ул.Шоссейной 2-й | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 916,50855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 октября | 30 октября | акт приемки выполненных землеустроительных работ |  | 1 | бюджет города Перми | 88,280 |
|  |  |  | 01 декабря | 20 декабря | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям |  | 1 |  | 0,550 |

8.22. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3 | ед. | 3 | бюджет города Перми | 14562,0567 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 6405,31857 |

8.23. строку 1.1.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.4.1 | путепровод по шоссе Космонавтов на пересечении с Транссибирской магистралью | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | количество разработанных и прошедших государственную экспертизу проектов на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4076,622 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.24. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.4», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4 | бюджет города Перми | 4076,622 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1411,80441 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 201940,604 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |

8.25. строку 1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1 | ул.Максима Горького от ул.Малы-шева до ул.Мона-стырской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июля | 20 декабря | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 22702 | бюджет города Перми | 12480,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 232432,6428 |
|  |  |  |  |  | количество объектов капитального ремонта, в отношении которых проведена экспертиза определения достоверности сметной стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 475,8082 |
|  |  |  |  |  | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4591,549 |

8.26. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 214440,604 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 15348,1105 |
|  | бюджет Пермского края | 237500,000 |

8.27. строку 1.1.3.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.3 | Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 15 апреля | 15 октября |  |  | 1,5 |  | 105,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.28. строку 1.1.3.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.7 | Инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 15 апреля | 15 октября |  |  | 1,5 |  | 315,477 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.29. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 | км | 14 | бюджет города Перми | 570,377 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.30. строку «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.3 | бюджет города Перми | 134032,077 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 85,313 |

8.31. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1.1 | ул.Барамзиной от ул.Зои Космодемьянской до ул.Учительской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 376 | бюджет города Перми | 395, 73216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.2 | ул.Данилихинская от ул.Крисанова до ул.Голева |  |  |  |  |  | 105,6 |  | 111, 0953 |
| 1.1.4.1.1.3 | тротуар от ул.Вагонной,3 до ул.Лепешинской,43 |  |  |  |  |  | 839 | бюджет города Перми | 422, 68581 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0, 00019 |
| 1.1.4.1.1.4 | ул.Голева от ул.Голева,12 до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  | 288 | бюджет города Перми | 157, 700 |
| 1.1.4.1.1.5 | ул.Заостровская от проспекта Паркового,10/2 до ул.Подлесной,7/3 |  |  |  |  |  | 393 |  | 383, 8554 |
| 1.1.4.1.1.6 | ул.Лепешинской от ул.Ветлужской до ул.Кустарной |  |  |  |  |  | 360,55 |  | 505, 019 |
| 1.1.4.1.1.7 | ул.Подлесная от ул.Куфонина до ул.Подлесной,5 |  |  |  |  |  | 334 |  | 173, 6832 |
| 1.1.4.1.1.8 | ул.Водопроводная от ул.Куфонина,11 до проспекта Паркового,4 |  |  |  |  |  | 111 |  | 46, 896 |
| 1.1.4.1.1.9 | ул.Барамзиной от ул.2-й Шоссейной до ул.Барамзиной,21 |  |  |  |  |  | 154 |  | 161, 961 |
| 1.1.4.1.1.10 | ул.Маяковского от ул.Есенина до ул.Маяковского,1 |  |  |  |  |  | 322 |  | 339, 103 |

8.32. после строки 1.1.4.1.1.10 дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.4.1.1.11 | тротуар от проспекта Паркового,38 до ул.Пожарского,11 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 ноября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 37,2 | бюджет города Перми | 81,01913 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.12 | ул.Хабаровская от ул.Вагонной до ул.Хабаровской,40 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 377,5 |  | 724,39465 |
| 1.1.4.1.1.13 | тротуар от ул.1-й Красноборской до ул.Костычева,18 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 149,4 |  | 135,13195 |
| 1.1.4.1.1.14 | тротуар вдоль ул.Строителей,14 |  | 01 сентября | 01 ноября |  |  | 296,75 |  | 490,3224 |

8.33. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 |  | 4144,0 | бюджет города Перми | 4128,599 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00019 |

8.34. строку 1.1.4.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.2.1 | ул.Рязанская от ул.Шахтерской до ул.Космонавта Леонова | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 августа | 01 октября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1056 | бюджет города Перми | 1924,198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.35. строки 1.1.4.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.3.1 | ул.Гальперина (участками) от ул.Кировоградской до ул.Магистральной | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 680 | бюджет города Перми | 716,18171 |
| 1.1.4.1.3.2 | ул.Кировоградская от ул.Федосеева до ул.Причальной |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 1127 | бюджет города Перми | 964,05629 |
|  |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 13 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |
| 1.1.4.1.3.3 | ул.Адмирала Нахимова,11 (молочная кухня) |  | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 220 | бюджет города Перми | 138,220 |
| 1.1.4.1.3.4 | ул.Адмирала Ушакова от ул.Капитанской до ул.Адмирала Ушакова,55/1 |  | 14 апреля | 01 сентября |  |  | 485 |  | 444,869 |
| 1.1.4.1.3.5 | ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Сокольской |  | 14 апреля | 01 сентября |  |  | 505 |  | 398,120 |
| 1.1.4.1.3.6 | ул.Оборонщиков от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской,44 |  | 14 апреля | 01 сентября |  |  | 130 |  | 131,933 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3 |  |  |  |  |  | кв.м | 3147 | бюджет города Перми | 2793,380 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 14,85871 |

8.36. строки 1.1.4.1.4.1-1.1.4.1.4.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.4.1 | ул.Монастырская,82 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 78 | бюджет города Перми | 95,37556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.4.2 | ул.Крисанова (нечетная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Ленина |  |  |  |  |  | 999 |  | 537,65665 |
| 1.1.4.1.4.3 | ул.Пермская (четная сторона) от ул.Попова до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  | 999,2 |  | 440,8216 |
| 1.1.4.1.4.4 | ул.25-го Октября (четная и нечетная сторона) от ул.Пушкина до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 1113,5 |  | 574,91086 |
| 1.1.4.1.4.5 | ул.Николая Островского (нечетная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 750,9 |  | 350,55342 |
| 1.1.4.1.4.6 | ул.Крисанова (четная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 460,3 |  | 284,29962 |
| 1.1.4.1.4.7 | тротуар у Свято-Троицкого кафедрального собора |  |  |  |  |  | 99,8 | бюджет города Перми | 41,97364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |

8.37. дополнить строкой 1.1.4.1.4.8 следующего содержания:

| 1.1.4.1.4.8 | ул.Николая Островского от ул.Екатерининской до ул.Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 20 сентября | 01 ноября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1398,9 | бюджет города Перми | 1353,31112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.38. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.4 изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4 |  | 5899,6 | бюджет города Перми | 3678,90247 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00052 |

8.39. строки 1.1.4.1.6.1-1.1.4.1.6.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.6.1 | ул.Маршала Толбухина от ул.Маршала Толбухина,1 до ул.Маршала Толбухина,3 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 192 | бюджет города Перми | 160,359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.6.2 | ул.Щербакова на участках: от ул.Первомайской до ул.Валежной, от ул.Валежной до ул.Домостроительной |  |  |  |  |  | 997,2 |  | 893,038 |
| 1.1.4.1.6.3 | ул.Ольховская на участках: от ул.Целинной до ул.Ольховской,26, от ул.Генерала Доватора до ул.Целинной |  |  |  |  |  | 1535,9 | бюджет города Перми | 1217,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.6 |  |  |  |  |  | кв.м | 2725,1 | бюджет города Перми | 2270,449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,00009 |

8.40. строки 1.1.4.1.9.1-1.1.4.1.9.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.9.1 | ул.Барамзиной от ул.Зои Космодемьянской до ул.Учительской | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 265 | бюджет города Перми | 72,98904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.9.2 | ул.Данилихинская от ул.Крисанова до ул.Голева |  |  |  |  |  | 260 |  | 71,31435 |
| 1.1.4.1.9.3 | ул.Голева от ул.Голева,12 до шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  | 130 |  | 35,09742 |
| 1.1.4.1.9.4 | ул.Заостровская от проспекта Паркового,10/2 до ул.Подлесной,7/3 |  |  |  |  |  | 180 |  | 49,39574 |

8.41. дополнить строками следующего содержания:

| 1.1.4.1.9.5 | ул.Подлесная от ул.Куфонина до ул.Подлесной,5 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 сентября | 01 октября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 38 | бюджет города Перми | 15,00345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.9.6 | ул.Маяковского от ул.Есенина до ул.Маяковского,1 |  |  |  |  |  | 67 |  | 26,000 |
| 1.1.4.1.9.7 | ул.Барамзиной от ул.2-й Шоссейной до ул.Барамзиной,21 |  |  |  |  |  | 102 |  | 38,950 |

8.42. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.9» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.9 | 1042 |  | 308,750 |
| --- | --- | --- | --- |

8.43. строку 1.1.4.1.10.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.10.1 | ул.Рязанская от ул.Шахтерской до ул.Космонавта Леонова | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 сентября | 30 октября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 852 | бюджет города Перми | 217,654 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.44. строки 1.1.4.1.11.1-1.1.4.1.11.4, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.11» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.11.1 | ул.Гальперина (участками) от ул.Кировоградской до ул.Магистральной | МКУ «Благо-устройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 318 | бюджет города Перми | 62,437 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.11.2 | ул.Кировоградская от ул.Федосеева до ул.Причальной |  |  |  |  |  | 600 |  | 117,805 |
| 1.1.4.1.11.3 | ул.Адмирала Ушакова от ул.Капитанской до ул.Адмирала Ушакова,55/1 |  |  |  |  |  | 300 |  | 58,902 |
| 1.1.4.1.11.4 | ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Сокольской |  |  |  |  |  | 280 |  | 54,976 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.11 |  |  |  |  |  |  | 1498 |  | 294,120 |

8.45. строки 1.1.4.1.12.1-1.1.4.1.12.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.12.1 | ул.Монастырская,82 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 120 | бюджет города Перми | 34,90478 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.12.2 | ул.Крисанова (четная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Ленина |  |  |  |  |  | 201,5 |  | 30,67161 |
| 1.1.4.1.12.3 | ул.Пермская (четная сторона) от ул.Попова до ул.Куйбышева |  |  |  |  |  | 76,5 |  | 11,64454 |
| 1.1.4.1.12.4 | ул.25-го Октября (четная и нечетная сторона) от ул.Пушкина до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 253 |  | 73,59056 |
| 1.1.4.1.12.5 | ул.Николая Островского (нечетная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 113,4 |  | 22,36544 |
| 1.1.4.1.12.6 | ул.Крисанова (четная сторона) от ул.Екатерининской до ул.Луначарского |  |  |  |  |  | 178,6 |  | 27,18562 |
| 1.1.4.1.12.7 | тротуар у Свято-Троицкого кафедрального собора |  |  |  |  |  | 253,5 |  | 58,0382 |

8.46. дополнить строкой 1.1.4.1.12.8 следующего содержания:

| 1.1.4.1.12.8 | ул.Николая Островского от ул.Екатерининской до ул.Петропавловской | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 сентября | 30 октября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | 343,2 |  | 99,90178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.47. строку «Итого по мероприятию 1.1.4.1.12» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.4.1.12 |  | 1539,7 |  | 358,30253 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.48. строки 1.1.4.1.14.1-1.1.4.1.14.3, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.14» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.14.1 | ул.Маршала Толбухина от ул.Маршала Толбухина,1 до ул.Маршала Толбухина,3 | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 89,28 | бюджет города Перми | 16,347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.14.2 | ул.Щербакова от ул.Первомайской до ул.Валежной |  |  |  |  |  | 176,7 |  | 32,354 |
| 1.1.4.1.14.3 | ул.Ольховская от ул.Целинной до ул.Ольховской,26 |  |  |  |  |  | 477,22 |  | 87,379 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.14 |  |  |  |  |  |  | 743,2 |  | 136,080 |

8.49. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 24922,2 | бюджет города Перми | 22727,23547 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 349,5 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34364 |
|  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 8108,4 | бюджет города Перми | 2166,34753 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 0,0005 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  | бюджет города Перми | 24893,583 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 281,34414 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 1842783,200 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 21021,70574 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 237500,000 |

9. В приложении 2:

9.1. строку 1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ участка дороги от кольцевой развязки на пересечении ул.Героев Хасана, ул.Краснополянской, ул.Хлебозаводской до ПНИТИ (II этап), приемка выполненных работ 1 и 2 этапов, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 1 апреля | 1 ноября | акт ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги после проведенных работ по реконструкции протяженностью 1,554 км | ед. | 1 | бюджет города Перми | 122911,941 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 227413,482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41180,17995 |

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1 | бюджет города Перми | 122911,941 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 227413,482 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 41180,17995 |

9.3. строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Дополнительные проектно-изыскательские работы, в том числе: | бюджет города Перми | 1472,659 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Пермского края | 2760,218 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 6195,06005 |

9.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | бюджет города Перми | 124384,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 230173,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |

9.5. строки 1.2.1.2, 1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2 признать утратившими силу;

9.6. строки 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2, «Итого по  основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Заключение договора на выполнение работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 сентября | 15 сентября | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3.2 | Приемка выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги |  | 01 декабря | 20 декабря | акт приемки выполненных работ по отводу дополнительного земельного участка, попадающего в границы строительства автомобильной дороги | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40,000 |

9.7. в графе 10 строки 1.2.1.6.3.5 цифры «26278,000» заменить цифрами «23514,905»;

9.8 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.6», «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 | бюджет города Перми | 23514,905 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 155791,005 |
|  | бюджет Пермского края | 253728,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |

9.9. строки 1.2.2.1.1.2, 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Центральная Усадьба в границах улиц: Черемховской, Заречной, Пановой, Лядовского тракта | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 3 | бюджет города Перми | 5106,99548 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.3 | Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул.Андреевская, ул.Белостокская, ул.Фурманова, ул.Каширская, ул.Вишневая, ул.Войкова, ул.Чермозская, ул.Пятигорская, ул.Журналиста Дементьева, ул.1-я, 2-я, 3-я Кольцевая, ул.Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул.Беломорская, ул.Красных Зорь, ул.Севастопольская, ул.Мотовилихинская, ул.Донская, ул.Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудская, ул.Крайпрудская, ул.Кувинская |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 7,3 |  | 6654,53811 |

9.10. после строки  1.2.2.1.1.15 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.1.16 | Микрорайон Вышка-2: ул.Баранчинская, ул.Омская, ул.Иньвенская, ул.6-я Новгородская, ул.Евгения Пермяка | МКУ «Пермблагоустройство» | 30 апреля | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 2,05 | бюджет города Перми | 1881,610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.17 | Микрорайон Вышка-1: ул.Норинская, ул.Московская, ул.Бузинская, ул.Рылеева, ул.Амурская, ул.Волжская, ул.Некрасова, ул.Труда, ул.Кузнецкая, ул.Харьковская, ул.Козловская, ул.Мостовая, ул.Кирпичная |  | 30 апреля | 01 декабря |  |  | 1 |  | 184,50041 |

9.11. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | ед. | 31,22 | бюджет города Перми | 43584,642 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки выполненных работ за счет неиспользованных ассигнований прошлых лет |  | 10 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 4809,02472 |

9.12. строки 1.2.2.1.2.2-1.2.2.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.2 | Ул.Соликамская от ул.Делегатской до автодороги «Восточный обход» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы | км | 0,82 | бюджет города Перми | 396,166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | Микрорайон Чапаевский |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 5,5 |  | 1180,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Ул.Ухтинская |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 1,2 |  | 560,000 |
| 1.2.2.1.2.5 | Микрорайон Висим-1: ул.Барановская, ул.Якова Кузнецова, ул.Братьев Каменских, ул.Постаногова |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 2,2 |  | 1195,37708 |

9.13. строку 1.2.2.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.7 | Тротуар от ул.Вагонной,3 до МАОУ «СОШ № 111» по ул.Лепешинской,43 | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы | км | 0,5 | бюджет города Перми | 462,43628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.14. строки 1.2.2.1.2.10, 1.2.2.1.2.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.10 | ул.Маяковского от дома № 1 до дома № 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы | км | 0,4 | бюджет города Перми | 493,39065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.11 | Микрорайон Соболи (ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Соболинская, ул.2-я, 3-я, 4-я Таежная, ул.Таежная) |  | 01 июня | 01 декабря |  |  | 3,76 |  | 296,485 |

9.15. после строки 1.2.2.1.2.73 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.74 | Микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул.Смородиновая, ул.Утренняя, ул.Радиальная, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Радиальная, ул.Ландышева,Радужный переулок, ул.Пасечная | МКУ «Пермблагоустройство» | 20 сентября | 20 декабря | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 402,833 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.75 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул.Былинная, ул.Восходящая, ул.Посадская, ул.Лебяжья, ул.Светлая, ул.Нектарная, ул.Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  | 20 сентября | 20 декабря |  |  | 1 |  | 143,006 |
| 1.2.2.1.2.76 | Дорога Дружбы от путепровода на ст.Блочной до ул.Новогайвинской |  | 20 сентября | 20 декабря |  |  | 1 |  | 487,782 |

9.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 | протяженность сетей наружного освещения улиц и дорог города Перми, в отношении которых выполнены ПИР по строительству | км | 22,04 | бюджет города Перми | 7875,42101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ | ед. | 3 |  | 1033,621 |
|  | количество актов приемки этапа выполненных проектно-изыскательских работ (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 1840,29751 |
|  | количество принятых проектных документаций (неисполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 59 |  | 5143,33842 |

9.17. после строки 1.2.2.1.3.2 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.2.1.3.3 | Микрорайон Акуловский: ул.Путейская, ул.Красноборская, ул.Машинистов от ул.Марии Загуменных до ул.1-й Сортировочной, ул.Высоковольтная, ул.Генерала Наумова, ул.Тувинская, ул.Абаканская, Ленвинский переулок, ул.Майкопская, ул.Софьи Ковалевской, ул.Заречная, ул.Сортировочная, ул.Славгородская, ул.Электровозная, ул.Стрелочников, ул.Дошкольная, ул.2-я Красноборская | МКУ «Пермблагоуст-ройство» | 01 октября | 20 декабря | количество актов о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 5 | бюджет города Перми | 44,0317 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.3.4 | Микрорайон Южный: ул.Братская, ул.Симферопольская, ул.Таджикская, ул.Узбекская, ул.Лихвинская, ул.Казахская, ул.Усть-Качкинская, ул.Луганская, ул.Арагвинская, ул.Днестровская, ул.Сахалинская, ул.Южноуральская, ул.Туркестанская, ул.Балхашская, ул.Самаркандская |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 2 |  | 1,100 |
| 1.2.2.1.3.5 | Микрорайон Налимиха, микрорайон Кирова в границах улиц: Заборной, Лазурной, Чекалина, Высокой |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 1 |  | 15,5406 |
| 1.2.2.1.3.6 | Микрорайоны Гарцы, Гарцы-2, Запруд: ул.Андреевская, ул.Белостокская, ул.Фурманова, ул.Каширская, ул.Вишневая, ул.Войкова, ул.Чермозская, ул.Пятигорская, ул.Журналиста Дементьева, ул.1-я, 2-я, 3-я Кольцевая, ул.Кантонской Коммуны, Гарцовский лог, ул.Беломорская, ул.Красных Зорь, ул.Севастопольская, ул.Мотовилихинская, ул.Донская, ул.Сылвенская, 2-й Короткий переулок, ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Запрудская, ул.Крайпрудская, ул.Кувинская |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 3 |  | 14,81537 |
| 1.2.2.1.3.7 | Микрорайон Вышка-1: ул.Норинская, ул.Московская, ул.Бузинская, ул.Рылеева, ул.Амурская, ул.Волжская, ул.Некрасова, ул.Труда, ул.Кузнецкая, ул.Харьковская, ул.Козловская, ул.Мостовая, ул.Кирпичная |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 1 |  | 2,84911 |
| 1.2.2.1.3.8 | Микрорайон Вышка-2 в границах улиц: Новгородской 6-й, Иньвенской, Баранчинской, Евгения Пермяка, Омской |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 2 |  | 5,1802 |
| 1.2.2.1.3.9 | Улицы поселка Новые Ляды |  | 01 октября | 20 декабря |  |  | 1 |  | 4,73699 |

9.18. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.3», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1», «Итого по задаче 1.2.2», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3 | ед. | 15 | бюджет города Перми | 88,25397 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 294,56544 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  | бюджет города Перми | 52581,93798 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  | бюджет города Перми | 52581,93798 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  | бюджет города Перми | 208372,94298 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 12087,22609 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 253728,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования прошлых лет) | 47375,240 |

10. В приложении 3:

10.1. строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 124191,5759 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. строку 1.3.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12072,493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1», «Итого по задаче 1.3.1», «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 9 | бюджет города Перми | 215871,46886 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  | бюджет города Перми | 215871,46886 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  | бюджет города Перми | 215871,46886 |