10.10.2014

693

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861 (в ред. 
от 20.12.2013 № 1211, от 21.02.2014 № 108, от 30.04.2014 № 305, от 24.06.2014
№ 410).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

10.10.2014

693

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.10.2014 № 693

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 861

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА); муниципальное бюджетное учреждение «Бюро городских проектов» (далее – МБУ «Бюро городских проектов») – муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» (далее – МКУ «Институт территориального планирования») (создано в соответствии с постановлением администрации города Перми от 07 мая 2014 г. № 313 путем изменения типа и наименования МБУ «Бюро городских проектов» и осуществляет свою деятельность с 01 июля 2014 г.); администрация Ленинского района города Перми; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. в графе 3 строки 5 слова «78,90 %» заменить словами «82,28 %»;

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | 40789,288 | 90820,900 | 88657,900 |
|  | бюджет города Перми | 40789,288 | 90820,900 | 88657,900 |
|  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 5140,469 |  |  |
|  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01 января 2014 г.) | 430,984 |  |  |
|  | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 35385,713 | 33967,900 | 25684,500 |
|  | бюджет города Перми | 35385,713 | 33967,900 | 25684,500 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 30649,400 | 82218,100 | 82218,100 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми | ДГА | бюджет города Перми | 1851,554 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города | ДГА | бюджет города Перми | 7226,734 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек | ДГА | бюджет города Перми | 1061,600 | 816,800 | 29,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | бюджет города Перми | 35385,713 | 33967,900 | 25684,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 76175,001 | 124788,800 | 114342,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры 
на территории города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Планировка территории города Перми | МБУ «Бюро городских проектов» | разработанная и утвержденная документация по планировке территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7<2> | га | 932,56 |  |  | бюджет города Перми | 8317,145 |  |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» |  |  |  |  |  |  | 12835,991 |  |  |
|  |  | МБУ «Бюро городских проектов» | разработанная и утвержденная документация по планировке территории для предоставления земельных участков многодетным семьям<2¹> | га | 299,26 |  |  | бюджет города Перми | 0,000<2²> |  |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» | разработанная и утвержденная документация по планировке территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7<3> | га |  | 2616,61 |  | бюджет города Перми |  | 38479,824 |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» | разработанная и утвержденная документация по планировке территории 4: СТН Е1, Е2, Е5, И2, Д2, Д3, Д4, И3, часть И26, Е3, часть Ж4, Ж3, И19,И20<4> | га |  |  | 2616,61 | бюджет города Перми |  |  | 38479,824 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21153,136 | 38479,824 | 38479,824 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории | МБУ «Бюро городских проектов» | количество работ по топографической съемке, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | ед. | 7 |  |  | бюджет города Перми | 4496,264 |  |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» |  | ед. | 21 | 16 | 28 | бюджет города Перми | 5000,000 | 43738,276 | 43738,276 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9496,264 | 43738,276 | 43738,276 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30649,400 | 82218,100 | 82218,100 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 | 101 | 64 | бюджет города Перми | 1340,054 | 3052,400 | 1934,200 |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 5 | 4 |  | бюджет города Перми | 511,500 | 409,200 |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1851,554 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
| 1.1.2.2 | Ремонт здания «Дом архитектора» | МБУ «Бюро городских проектов» | площадь отремонтированного здания «Дом архитектора» | кв.м | 100 |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 92,423 |  |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» |  |  |  |  |  |  | 338,561 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1851,554 | 3461,600 | 1934,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 4399,482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 358 |  |  | бюджет города Перми | 2487,213 |  |  |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 318 | 40 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2487,213 |  |  |
| 1.1.3.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ед. | 326 |  |  | бюджет города Перми | 546,088 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 546,088 |  |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 38 |  |  | бюджет города Перми | 601,009 |  |  |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги | ед. | 55 | 37 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 1115,662 | 1476,000 | 1476,000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 96 | 96 | 96 | бюджет города Перми | 1549,762 | 1942,600 | 1942,600 |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми | 509,300 | 509,300 | 509,300 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 226,500 | 167,000 | 319,100 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 181,200 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  | количество запросов о представлении информации, копий документов | ед. |  | 39 | 39 | бюджет города Перми |  | 19,500 | 19,500 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3898 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 647,907 |  |  |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 93,080 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4193,433 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7226,734 | 4324,400 | 4476,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 740,987 |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до реконструкции | администрация Ленинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 4 |  |  | бюджет города Перми | 78,2 |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 787,700 |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 |  |  | бюджет города Перми | 970,700 |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество снесенных самовольных построек в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 12,700 | 29,100 | 29,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1061,600 | 816,800 | 29,100 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1061,600 | 816,800 | 29,100 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40789,288 | 90820,900 | 88657,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 5140,469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) | 430,984 |  |  |

4. Сноску <2¹> изложить в следующей редакции:

«<2¹> Территории планировочных районов Ива и Турбинские поляны.».

5. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5) <4¹> | шт. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 1667 | 2665 | 2665 | бюджет города Перми | 1053,184 | 2319,100 | 2319,100 |
|  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 7140 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 12169,276 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков - база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | шт. | 396 |  |  | бюджет города Перми | 645,579 |  |  |
|  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2545,400 |  |
|  |  |  | планшеты масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. |  | 1500 | 1923 | бюджет города Перми |  | 6994,500 | 8966,900 |
|  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1200 |  |  | бюджет города Перми | 170,000 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14038,039 | 12509,200 | 11936,200 |
| 1.2.1.2 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное системное программное обеспечение | ед. | 5 |  |  | бюджет города Перми | 3854,449 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежности функционирования | ед. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 8155,518 | 12072,00 | 8217,50 |
|  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 | 12 | 3 | бюджет города Перми | 4847,607 | 4896,60 | 1040,70 |
|  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | мес. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 4490,10 | 4490,10 | 4490,10 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21347,674 | 21458,700 | 13748,300 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35385,713 | 33967,900 | 25684,500 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35385,713 | 33967,900 | 25684,500 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

6.1. строки 1.1.1.1, 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 30,33 | 60,27 | 82,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 3606,37 | 7166,76 | 9783,37 |

6.2. строки 1.1.3.1, 1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Доля земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям, от общего количества земельных участков на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | % | 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2 | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре, по состоянию на начало текущего года (нарастающим итогом) | % | 51,20 | 47,52<5¹> |  |

6.3. строку 1.1.3.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.10 | Доля многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет, от количества многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, требующих постановки на государственный кадастровый учет, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | % | 91,43<6> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. Дополнить сноской <51> следующего содержания:

«<51> Показатель на 2015 год рассчитан исходя из данных, представленных комитетом социальной защиты населения администрации города Перми, о количестве многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01 июля 
2014 г. (2866 семей). Данные будут уточнены в январе 2015 года, после этого будут внесены соответствующие изменения в программу.».

6.5. Сноску <6> изложить в следующей редакции:

«<6> Показатель рассчитан как отношение количества многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет в прошлые периоды и планируемых к постановке в текущем периоде (4899 домов), к общему числу многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, требующих постановки на государственный кадастровый учет, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (5358 домов).».

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства 
и архитектуры на территории города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия, объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Планировка территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Анализ исходных данных и формирование задач проекта планировки территории | МБУ «Бюро городских проектов» | 20.01.2014 | 20.03.2014 | отчет по результатам анализа исходных данных территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 4319,271 |  |
| 1.1.1.1.2 | Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории | МБУ «Бюро городских проектов» | 21.03.2014 | 20.06.2014 | комплект материалов по обоснованию проекта планировки территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 3997,874 |  |
| 1.1.1.1.3 | Подготовка основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 21.06.2014 | 22.09.2014 | основная часть проекта планировки территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 5375,300 |  |
| 1.1.1.1.4 | Проведение публичных слушаний. Доработка документации по планировке территории по результатам публичных слушаний | МКУ «Институт территориального планирования» | 23.09.2014 | 08.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке документации по планировке территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 7460,691 |  |
| 1.1.1.1.5 | Утверждение документации по планировке территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ДГА | 09.12.2014 | 30.12.2014 | разработанная и утвержденная документация по планировке территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | га |  | 932,56 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Проведение публичных слушаний. Доработка документации по планировке территории по результатам публичных слушаний | МКУ «Институт территориального планирования» | 01.04.2014 | 05.06.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке документации по планировке территории для предоставления земельных участков многодетным семьям | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Утверждение документации по планировке территории для предоставления земельных участков многодетным семьям | ДГА | 06.05.2014 | 03.07.2014 | разработанная и утвержденная документация по планировке территории для предоставления земельных участков многодетным семьям | га |  | 299,26 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21153,136 |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Выполнение работ по топографической съемке, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | МБУ «Бюро городских проектов» | 20.01.2014 | 20.06.2014 | количество работ по топографической съемке | ед. |  | 7 |  | бюджет города Перми |  | 4496,264 |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» | 21.06.2014 | 10.10.2014 | количество работ по разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проекта планировки территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ед. |  | 21 |  | бюджет города Перми |  | 5000,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9496,264 |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 30649,400 |  |
| - 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 13.01.2014 | 19.05.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 4 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 14.02.2014 | 19.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 8 |  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 45 |  |  |  | 1340,054 |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 5 |  |  |  | 511,500 |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 189 |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 4399,482 |  |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов объектов культурного наследия, расположенных на центральных улицах города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 66 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1851,554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 4399,482 |  |
| - 1.1.2.2 | Ремонт здания «Дом архитектора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Выполнение работ по ремонту здания «Дом архитектора» | МБУ «Бюро городских проектов» | 19.05.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по ремонту здания «Дом архитектора» | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 92,423 |  |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» |  |  | площадь отремонтированного здания «Дом архитектора» | кв.м | 100 |  |  |  | 338,561 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 430,984 |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1851,554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 4399,482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 430,984 |  |
| - 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 01.04.2014 | 20.05.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 9 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 21.05.2014 | 20.08.2014 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 9 |  | бюджет города Перми |  | 2487,213 |  |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным семьям на территории города Перми, соответствующих требованиям Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | ед. | 358 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 21.08.2014 | 20.10.2014 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 318 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2487,213 |  |
| - 1.1.3.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 09.01.2014 | 28.07.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 5 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми | ДГА | 18.02.2014 | 25.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 5 |  | бюджет города Перми |  | 546,088 |  |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 326 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 546,088 |  |
| - 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 09.01.2014 | 15.08.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.3.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 18.02.2014 | 01.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 601,009 |  |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 38 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ДГА | 02.10.2014 | 01.11.2014 | количество земельных участков, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 55 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.3.4 | Заключение контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ДГА | 01.04.2014 | 30.10.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.3.5 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 25.05.2014 | 30.11.2014 | проведенные публичные слушания по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 3 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (редакций) по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 |  |  |  | 1115,662 |  |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 96 |  |  |  | 1549,762 |  |
| 1.1.3.3.6 | Заключение контракта на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 09.01.2014 | 25.01.2014 | заключенный контракт на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.3.3.7 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | 26.01.2014 | 25.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 11 |  | бюджет города Перми |  | 509,300 |  |
|  |  |  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.8 | Проведение консультаций и экспертиз по инициативе ДГА | ДГА | 25.03.2014 | 25.12.2014 | количество консультаций, экспертных заключений | ед. | 5 |  | бюджет города Перми |  | 226,500 |  |
| 1.1.3.3.9 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 25.06.2014 | 25.12.2014 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 |  | бюджет города Перми |  | 181,200 |  |
| 1.1.3.3.10 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 25.03.2014 | 25.12.2014 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 |  | бюджет города Перми |  | 10,000 |  |
| 1.1.3.3.11 | Межевание территории города Перми под многоквартирными жилыми домами | ДГА | 10.03.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по межеванию территории города Перми под многоквартирными жилыми домами | ед. | 4 |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 647,907 |  |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3898 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.12 | Установление публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 10.03.2014 | 29.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 93,080 |  |
|  |  |  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4193,433 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 740,987 |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7226,734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 740,987 |  |
| - 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2014 | 25.01.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.4.1.2 | Снос самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 26.01.2014 | 25.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Ленинского района города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 78,200 |  |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 30.04.2014 | 30.05.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.4.1.4 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 31.05.2014 | 30.10.2014 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 970,700 |  |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 30.07.2014 | 30.08.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.4.1.6 | Снос самовольных построек на территории поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 31.08.2014 | 30.10.2014 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми |  | 12,700 |  |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в поселке Новые Ляды города Перми | ед. | 3 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1061,600 |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1061,600 |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 40789,288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет неиспользованных остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 5140,469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (за счет остатков субсидий на иные цели МБУ «Бюро городских проектов», образовавшихся по состоянию на 01.01.2014) |  | 430,984 |  |

8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории

города Перми»

на 2014 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия, объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Выполнение работ по развитию электронного архива документации по планировке территории | ДГА | 01.12.2014 | 29.12.2014 | количество документов по планировке территорий, занесенных в автоматизированную систему обеспечения градостроительной деятельности (наполнение раздела 5) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Заключение контракта на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2014 | 11.02.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 12.02.2014 | 15.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1053,184 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 1667 |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Заключение контракта на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2014 | 17.02.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5 | Выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 18.02.2014 | 16.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 7 | бюджет города Перми | 12169,276 |
|  |  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 7140 |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ДГА | 30.04.2014 | 31.05.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7 | Разработка баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ДГА | 01.06.2014 | 20.10.2014 | акт сдачи выполненных работ по разработке баз данных опорно-межевой и государственной геодезической сети | ед. | 1 | бюджет города Перми | 645,579 |
|  |  |  |  |  | количество обследованных и восстановленных грунтовых и стенных знаков – база данных опорно-межевой и государственной геодезической сети (наполнение раздела 9) | шт. | 396 |  |  |
| 1.2.1.1.8 | Заключение контракта на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 16.06.2014 | 01.08.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.9 | Выполнение работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ДГА | 04.08.2014 | 15.12.2014 | акт сдачи выполненных работ по актуализации планшетов масштаба 1:500 на лавсановой основе | ед. | 1 | бюджет города Перми | 170,000 |
|  |  |  |  |  | актуализированные планшеты масштаба 1:500 на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | 1200 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14038,039 |
| - 1.2.1.2 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Заключение контракта на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения | ДГА | 09.01.2014 | 15.05.2014 | заключенный контракт на предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения | ДГА | 08.02.2014 | 30.06.2014 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению неисключительного права на использование программного обеспечения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3854,449 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, на которых установлено обновленное лицензированное системное программное обеспечение | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Заключение контракта на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2014 | 12.05.2014 | заключенный контракт на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.4 | Приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 11.02.2014 | 30.06.2014 | акт сдачи выполненных работ по поставке сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 2 | бюджет города Перми | 8155,518 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, приобретенных для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами, в целях надежности функционирования | ед. | 2 |  |  |
| 1.2.1.2.5 | Заключение контракта на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 09.01.2014 | 12.02.2014 | заключенный контракт на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.6 | Приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 13.02.2014 | 27.02.2014 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4847,607 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 |  |  |
| 1.2.1.2.7 | Заключение контракта на выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2014 | 13.02.2014 | заключенный контракт на выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.8 | Выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 14.02.2014 | 12.12.2014 | акты сдачи выполненных работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4490,100 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | мес. | 12 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21347,674 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35385,713 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35385,713 |