В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

14.10.2014

709

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 17 октября 2013 г. № 869 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»;

от 24 января 2014 г. № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2013 № 869»;

от 30 апреля 2014 г. № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2013 № 869»;

от 28 августа 2014 г. № 567 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2013 № 869».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Перми

от 14.10.2014 № 709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление жилищных отношений администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО); комитет социальной защиты населения администрации города Перми (далее – КСЗН); муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» (далее – МКУ); управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. На 01 января 2013 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 100,1 млн.кв.м, что в 1,5 раза больше, чем на 01 января 2000 г. Доля аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за 12 лет возросла с 2,4 % до 3,0 %. Объем аварийного жилищного фонда возрос за 10 лет в 2 раза – с 10,2 млн.кв.м до 22,4 млн.кв.м. На 01 января 2014 г. в городе Перми признаны аварийными 330 домов общей площадью 148119,64 кв.м, непригодными для проживания признаны жилые помещения в 654 домах общей площадью 216158,30 кв.м. Для сравнения на 01 января 2012 г. в городе Перми аварийными были признаны 217 домов общей площадью 103767,8 кв.м, непригодными для проживания были признаны жилые помещения в 690 домах общей площадью 261448,9 кв.м. Таким образом, темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темпы расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» утвержден комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Основная цель данных мероприятий – до 01 сентября 2017 г. ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таким на 01 января 2012 г. Снос аварийных домов способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города Перми. Реализация механизма развития застроенных территорий позволяет привлекать внебюджетные средства для переселения граждан из аварийного жилья, сноса ветхих строений и строительства нового жилья и инфраструктуры. Муниципальный жилищный фонд города Перми по данным на 01 июня 2014 г. составил 868,5 тыс.кв.м, в котором проживает 21034 семьи. Состав муниципального жилищного фонда постоянно меняется: жилые помещения исключаются в связи с приватизацией жилья гражданами, расселением и сносом строений, с другой стороны, продолжается приемка жилых помещений в муниципальную собственность. Постоянный мониторинг и систематизация информации о площади, состоянии, заселении муниципальных жилых помещений позволят быстро и качественно предоставлять услуги гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, обеспечить полноту и своевременность сбора платы за наем жилых помещений, снизить недоимку от суммы начислений. На 01 июня 2014 г. на учете состоят 52434 граждан, нуждающихся в жилых помещениях (15115 семей). 2612 молодых семей стоят в очереди на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Ежегодно около 290 заявлений поступают в администрацию города Перми с просьбой предоставить жилое помещение в маневренном жилищном фонде. Реализация мероприятий по предоставлению первичной финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья молодым семьям, обеспечению жильем граждан, имеющих внеочередное право на предоставление жилого помещения по договору социального найма, оказанию мер социальной поддержки обманутым дольщикам позволит сократить очередь граждан, нуждающихся в жилых помещениях, снизить средний срок ожидания улучшения жилищных условий. Строительство муниципального жилья способствует увеличению муниципального жилищного фонда при снижении финансовых затрат на приобретение жилых помещений. По оценкам специалистов себестоимость строительства 1 кв.м жилья в 1,3-1,5 раза ниже средней рыночной стоимости 1 кв.м продаваемого жилья |  |  |
| 6 | Цель программы | создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. 1.1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде. 1.1.2. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом. 1.2. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми. 1.2.1. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда. 1.2.2. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения. 1.3. Реализация прав граждан на жилище. 1.3.1.Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 1.3.2. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 1684781,100 | 1731396,000 | 1948505,900 |
|  | бюджет города Перми | 1014189,600 | 1086964,500 | 930882,900 |
|  | бюджет Пермского края | 213139,400 | 27855,800 | 21193,500 |
|  | бюджет Российской Федерации | 152635,400 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 621612,100 | 867721,800 | 1055463,400 |
|  | бюджет города Перми | 329448,900 | 223290,300 | 37840,400 |
|  | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 30322,700 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | бюджет города Перми | 30322,700 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 1032846,300 | 833338,100 | 862706,400 |
|  | бюджет города Перми | 654418,000 | 833338,100 | 862706,400 |
|  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | - | - |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете (%) | 3,7 | 4,1 | 4,6 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | успешная реализация программы к 2017 году позволит обеспечить: улучшение жилищных условий 1877 семей, проживающих в городе Перми, в том числе улучшение жилищных условий 116 молодых семей с привлечением средств социальных выплат за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации, сокращение на 9,6 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств бюджета Российской Федерации, демонтаж 20,9 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы, поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми в сумме 158,4 млн.руб. |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Испол-нитель програм-мы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | УЖО | бюджет города Перми | 328581,800 | 222423,200 | 36973,300 |
|  |  | УИТ | бюджет города Перми | 818,100 | 818,100 | 818,100 |
|  |  | УЖО | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  | УЖО | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом | УЖО | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | 579838,500 | 977146,300 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда | МКУ | бюджет города Перми | 10080,800 | 10094,200 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения | МКУ | бюджет города Перми | 20241,900 | 20241,900 | 20241,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий | УЖО | бюджет города Перми | 575164,700 | 776352,800 | 807505,900 |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми | УЖО | бюджет города Перми | 30400,00 | 8132,000 | 6347,200 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | - | - |
|  |  | КСЗН | бюджет города Перми | 48853,300 | 48853,300 | 48853,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1684781,100 | 1731396,000 | 1948505,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 1014189,600 | 1086964,500 | 930882,900 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 213139,400 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152635,400 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 1684781,100 | 1731396,000 | 1948505,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 1014189,600 | 1086964,500 | 930882,900 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 213139,400 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152635,400 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного 
для проживания и аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв.м | 12,9 | 5,5 | 0,9 | бюджет города Перми | 299473,300 | 193996,100 | 8546,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 9,4 | 3,9 | 0,9 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество расселенных граждан | чел. | 778 | 357 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | шт. | 23 | 23 | 23 | бюджет города Перми | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 616636,500 | 283589,100 | 74022,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 324473,300 | 218996,100 | 33546,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, выполняемые для обеспечения реализации программы | УЖО | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 4 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 4108,500 | 3427,100 | 3427,100 |
|  |  | УИТ | развитие функциональных возможностей и техническое сопровождение информационных систем «Жилищная очередь», «Приватизация» | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 818,100 | 818,100 | 818,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4926,600 | 4245,200 | 4245,200 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621563,100 | 287834,300 | 78268,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329399,900 | 223241,300 | 37791,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Снос и реконструкция многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий | УЖО | количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  | количество заключенных договоров о развитии застроенных территорий | шт. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | - | 725 | 1222 | внебюджет-ные источники | - | 558643,500 | 941428,400 |
|  |  |  | количество снесенных или реконструированных инвесторами многоквартирных домов и иных объектов капитального строительства, находящихся в границах территорий, в отношении которых принято решение о развитии | шт. | - | 28 | 55 | внебюджет-ные источники | - | 21195,000 | 35717,900 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс. кв.м | - | 11,7 | 19,6 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,000 | 579887,500 | 977195,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 579838,500 | 977146,300 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,000 | 579887,500 | 977195,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 579838,500 | 977146,300 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621612,100 | 867721,800 | 1055463,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329448,900 | 223290,300 | 37840,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 157397,100 | 27855,800 | 21193,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | - | 579838,500 | 977146,300 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финан-сирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв.м | 6,98 | 6,98 | 6,98 | бюджет города Перми | 4898,600 |  | 4918,800 | 4923,400 |
|  |  | МКУ | количество охраняемых объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 728,900 |  | 728,900 | 728,900 |
|  |  | МКУ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | бюджет города Перми | 1808,700 |  | 1808,800 | 1808,800 |
|  |  | МКУ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | шт. | 98 | 98 | 98 | бюджет города Перми | 149,200 |  | 149,100 | 149,100 |
|  |  | МКУ | количество лицевых счетов | шт. | 17626 | 17626 | 17626 | бюджет города Перми | 2495,400 |  | 2488,600 | 2484,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10080,800 |  | 10094,200 | 10094,200 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10080,800 |  | 10094,200 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание муниципального казенного учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | МКУ | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 20241,900 |  | 20241,900 | 20241,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 20241,900 | 20241,900 | 20241,900 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 20241,900 | 20241,900 | 20241,900 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30322,700 |  | 30336,100 | 30336,100 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 «Реализация прав граждан на жилище»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансиро-вания | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,6 | 16,0 | 16,6 | бюджет города Перми | 565384,100 | 776352,800 | 807505,900 |
|  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 185 | 255 | 265 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 565384,100 | 776352,800 | 807505,900 |
| 1.3.1.2 | Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | УЖО | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9780,600 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9780,600 | - | - |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 575164,700 | 776352,800 | 807505,900 |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество выданных свидетельств | шт. | 116 | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 116 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | - | - |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400428,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 304816,700 | - | - |
| 1.3.2.2 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | КСЗН | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв.м | 187,26 | 187,26 | 187,26 | бюджет города Перми | 48853,300 | 48853,300 | 48853,300 |
|  |  |  | количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5625 | 5625 | 5625 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48853,300 | 48853,300 | 48853,300 |
| 1.3.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом) | УЖО | количество граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов, по которым застройщик не выполнил обязательство по строительству и предоставлению жилых помещений и признан несостоятельным (банкротом), и получивших ипотечный кредит (факт) | чел. | 79 | 79 | 79 | бюджет города Перми | 8400,000 | 8132,000 | 6347,200 |
|  |  |  | количество граждан (обманутых дольщиков), получивших меры социальной поддержки | чел. | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8400,000 | 8132,000 | 6347,200 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 457681,600 | 56985,300 | 55200,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79253,300 | 56985,300 | 55200,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 304816,700 | - | - |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032846,300 | 833338,100 | 862706,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 654418,000 | 833338,100 | 862706,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55742,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17869,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники | 304816,700 | - | - |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, состоящих на жилищном учете | % | 3,7 | 4,1 | 4,6 |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
|  | доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от общего количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 4,2 | 5,9 | 6,9 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,3 | 2,6 | 0,6 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |  |
|  | доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий | % | - | 13 | 46 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | доля общей площади пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, пригодных для проживания, от общей площади всего муниципального жилищного фонда | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  |  |  |
|  | уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 94 | 95 | 95 |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья без изменения способа исполнения решений от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 94,9 | 96,4 | 100 |
|  | степень готовности проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | % | 100 | - | - |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 4,4 | - | - |
|  | доля собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | % | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|  | доля участников долевого жилищного строительства в связи с неисполнением застройщиком обязательств, предусмотренных договором долевого участия (обманутых дольщиков), получивших ипотечный кредит, получающих меры социальной поддержки, от планового количества обманутых дольщиков для получения социальной поддержки | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Методика расчета показателя конечного результата цели

муниципальной программы
«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, состоящих на жилищном учете | % | D = С / О х 100 | расчет показателя D производится по формуле, где: D – доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, состоящих на жилищном учете; С – количество семей, состоявших на учете и улучшивших жилищные условия; O – число семей, состоявших на жилищном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | единая база данных о жителях города Перми, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в информационной системе «Жилищная очередь» | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем жителей

города Перми»

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 
1.1 «Организация переселения граждан города Перми

из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из актуальных проблем, существующих в Российской Федерации. На 01 января 2013 г. в Российской Федерации жилищный фонд, отнесенный к непригодному для проживания и аварийному, составлял 100,1 млн.кв.м, что в 1,5 раза больше, чем на 01 января 2000 г. Удельный вес аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за 12 лет возрос с 2,4 % до 3,0 %. Объем аварийного жилищного фонда возрос за 10 лет в 2 раза – с 10,2 млн.кв.м до 22,4 млн.кв.м. На 01 июня 2014 г. в городе Перми признаны аварийными 330 домов общей площадью 148119,64 кв.м, непригодными для проживания признаны жилые помещения в 654 домах общей площадью 216158,30 кв.м. Для сравнения на 01 января 2012 г. в городе Перми аварийными признаны 217 домов общей площадью 103767,8 кв.м, непригодными для проживания признаны жилые помещения в 690 домах общей площадью 261448,9 кв.м. Удельный вес непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от общей площади всего жилищного фонда города Перми составляет 1,5 %. Для сравнения в городе Екатеринбурге удельный вес составляет 2,0 %, городе Челябинске – 1,6 %, городе Нижнем Новгороде – 1,8 %. Таким образом, темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темпы расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» утвержден комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. Основная цель данных мероприятий – до 01 сентября 2017 г. ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таким на 01 января 2012 г. Ликвидация аварийного жилищного фонда способствует улучшению внешнего облика и благоустройства города, развитию инженерной и социальной инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность города |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 г. № 579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013 год»; постановление администрации города Перми от 26 июня 2013 г. № 520 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – 19,5 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 899248,500 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 591636,500 тыс.руб.; 2016 год – 258589,100 тыс.руб.; 2017 год – 49022,900 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |
|  | всего | 591636,500 |  |  | 258589,100 |  |  |  | 49022,900 |
|  | бюджет города Перми | 299473,300 |  |  | 193996,100 |  |  |  | 8546,200 |
|  | бюджет Пермского края | 157397,100 |  |  | 27855,800 |  |  |  | 21193,500 |
|  | бюджет Российской Федерации | 134766,100 |  |  | 36737,200 |  |  |  | 19283,200 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 9,4 |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  | 3,9 |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | 0,9 |  |  | 2017 |  |  |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 778 |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  | 357 |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | 87 |  |  | 2017 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на 14,2 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми в процентах к количеству очередников до реализации проекта | % |  | 1,72 |  |  |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 2016 |  |
|  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 2017 |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 04 апреля 2014 г. № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем жителей

города Перми»

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме

1.3. «Реализация прав граждан на жилище»

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений о предоставлении жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.3.1.1. Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | жители домов, не включенных в городские программы по переселению, а также иные граждане, обладающие внеочередным правом на предоставление муниципальных жилых помещений, постоянно обращаются в суды города Перми за защитой прав с исками о предоставлении жилья. Решения судов подлежат незамедлительному исполнению. На 01 июня 2014 г. на исполнении в УЖО находятся 512 судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых помещений. Согласно ст.13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Более того, Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации введена статья 6.1, согласно которой исполнение судебного постановления должно осуществляться в разумные сроки. Неисполнение судебного решения в разумный срок может повлечь за собой взыскание компенсации в пользу взыскателя. Злостное неисполнение судебных решений без уважительной причины является основанием для привлечения главы администрации города Перми к уголовной ответственности по ст.315 Уголовного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений – 40,6 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2149242,800 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 565384,100 тыс.руб.; 2016 год – 776352,800 тыс.руб.; 2017 год – 807505,900 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |
|  | бюджет города Перми | 565384,100 |  |  | 776352,800 |  |  |  | 807505,900 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | количество исполненных судебных решений | шт. | 185 |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  | 255 |  |  | 2016 |  |  |  |
|  |  |  | 265 |  |  | 2017 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | расселение из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда 705 семей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.изм. |  | значение |  |  |  | год реализации |  |
|  | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в городе Перми, в процентах от количества очередников до реализации проекта | % |  | 1,22 |  |  |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | 1,69 |  |  |  | 2016 |  |
|  |  |  |  | 1,75 |  |  |  | 2017 |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 04 апреля 2014 г. № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме

1.3. «Реализация прав граждан на жилище»

муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | многоквартирный дом по ул.Гашкова,28б |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.3.1.3. Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | управление жилищных отношений администрации города Перми (далее – УЖО) |  |  |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | темпы обветшания жилищного фонда города Перми опережают темпы расселения граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. В связи с этим часто возникают чрезвычайные ситуации, влекущие необходимость срочного расселения граждан из единственных для проживания непригодных жилых помещений. В настоящее время в маневренном фонде города Перми числятся жилые помещения общей площадью 5,7 тыс.кв.м, которые предоставлены гражданам для проживания. Существует потребность около 2,0-2,5 тыс.кв.м в предоставлении помещений маневренного фонда гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде до его расселения. Кроме того, в соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 190 «Об утверждении Положения о муниципальном маневренном жилищном фонде города Перми» в составе маневренного жилищного фонда должно резервироваться не менее 1,0 тыс.кв.м жилья для предоставления гражданам, переселяемым на период капитального ремонта, и не менее 0,18 тыс.кв.м жилья для отселения граждан в связи с чрезвычайными ситуациями. В настоящее время многоквартирный дом по ул.Гашкова,28б полностью расселен и охраняется специализированной организацией, на что дополнительно расходуется бюджетных средств в сумме около 500,0 тыс.руб. ежегодно. Дом построен в 1998 году, но в настоящее время признан аварийным в связи с опасностью оползня и возможным обрушением. Для приведения дома в нормативное состояние необходимо укрепить подпорную стенку и провести сравнительно небольшой объем работ по ремонту дома |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение специализированного жилищного фонда города Перми |  |  |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | пригодный для проживания многоквартирный жилой дом по ул.Гашкова,28б общей площадью 6,5 тыс.кв.м, жилой площадью 3,9 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год – разработка проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б. Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б (при получении бюджетного финансирования) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б (при получении бюджетного финансирования) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б (при получении бюджетного финансирования) |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – разработка проектно-сметной документации – 9780,600 тыс.руб. Реконструкция многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б – потребность по итогам разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год |  | 2016 год |  |  | 2017 год |
|  | бюджет города Перми | 9780,600 |  | - |  |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 |  | 2015 год |  |  |
|  | введение в эксплуатацию многоквартирного дома | тыс.кв.м | 6,5 |  | при получении бюджетного финансирования на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение специализированного жилищного фонда, предназначенного для обеспечения жильем временного проживания 650 человек |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б по итогам размещения открытого аукциона |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  | приемка работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  | 2015 год |  |
|  |  | выполнение реконструкции многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б |  |  |  | при получении бюджетного финансирования |  |