АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2014№ 715

№ 715

Об утверждении муниципальной

программы «Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми»

В соответствии с Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана природы 
и лесное хозяйство города Перми».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 16 октября 2013 г. № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- города Перми

- от 15.10.2014 № 715

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие территории» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» (далее – МКУ «ПермГорЛес»); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Свердловского района» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможно при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер – природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2012 году – 3,27 (соответствие классу 3б – «вода очень загрязненная»), в 2013 году – 3,0 (соответствие классу 3а – «вода загрязненная») |  |  |
|  |  | качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2012 году – 81 %, в 2013 году – 82 %). Основная часть природного каркаса – городские леса занимают площадь 37965,0 га (47,46 % от площади города Перми). Для достижения поставленных в программе целей и задач предполагается реализация комплекса мероприятий двух подпрограмм, направленных на улучшение качественного и количественного состава зеленых насаждений, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и объектов озеленения, благоустройство малых рек города, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов |  |  |
| 6 | Цель программы | сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми. 1.1.1. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды. 1.1.2. Улучшение состояния водных объектов. 1.2. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов. 1.2.2. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ. 1.2.3. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 69719,900 | 63843,200 | 62976,200 |
|  | бюджет города Перми | 50453,900 | 44577,200 | 43710,200 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | Подпрограмма 1.1 (тыс.руб.) | 30180,400 | 29836,900 | 29836,900 |
|  | бюджет города Перми | 10914,400 | 10570,900 | 10570,900 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | Подпрограмма 1.2 (тыс.руб.) | 39539,500 | 34006,300 | 33139,300 |
|  | бюджет города Перми | 39539,500 | 34006,300 | 33139,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), от площади города Перми, % | 56,08 | 56,09 | 56,09 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | 44847,35 | 44854,49 | 44854,49 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 5,59 | 6,49 | 6,49 |
|  | Площадь ООПТ города Перми, га | 4473,5 | 5189,5 | 5189,5 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды | УЭП | всего по задаче | 22904,800 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 3638,800 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов | УЭП | всего по задаче | 7275,600 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 7275,600 | 6920,000 | 6920,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | УЭП | бюджет города Перми | 14236,800 | 7835,900 | 7835,900 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ | УЭП | бюджет города Перми | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» | УЭП | бюджет города Перми | 25039,700 | 25907,400 | 25040,400 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 69719,900 | 63843,200 | 62976,200 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 50453,900 | 44577,200 | 43710,200 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 69719,900 | 63843,200 | 62976,200 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 50453,900 | 44577,200 | 43710,200 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 489,600 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 398,400 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1775 | 1979 | 1979 | бюджет города Перми | 184,200 | 196,350 | 196,350 |
|  |  |  | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 351,500 | 351,450 | 351,450 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1629,700 | 1641,800 | 1641,800 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие. Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеленению территории | УЭП | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 709,100 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
|  |  |  | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. | 189 | 189 | 189 | бюджет города Перми | 318,600 | 318,600 | 318,600 |
|  |  |  |  | шт. | 9450 | 9450 | 9450 | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 21275,100 | 21275,100 | 21275,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2009,100 | 2009,100 | 2009,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источ-ники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 22904,800 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3638,800 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | - | - | 6,3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3010,350 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 5,4 | 5,4 | - |  | 2400,300 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | - | 2,1 | - |  | 0,000 | 933,400 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 2,8 | 5,4 | - |  | 1244,600 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 5,5 | - | 5,7 |  | 2444,700 | 0,000 | 2723,650 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | км | 13,70 | 12,90 | 12,00 | бюджет города Перми | 6089,600 | 5734,000 | 5734,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество обустроенных родников | шт. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | - | 1 | - |  | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | - | 1 | 2 |  | 0,000 | 75,000 | 150,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | - | 1 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | - |  | 75,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 330,500 | 330,500 | 330,500 |
|  |  | УЭП | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 555,500 | 555,500 | 555,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7275,600 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7275,600 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7275,600 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30180,400 | 29836,900 | 29836,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10914,400 | 10570,900 | 10570,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов 
и обустройство мест отдыха в лесах города Перми»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | количество плановых проверок | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 207,5 | 207,5 | 207,5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 603,64 | 603,64 | 603,64 | бюджет города Перми | 2671,300 | 2672,000 | 2672,000 |
|  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 10280 | 10280 | 10280 | бюджет города Перми | 3299,500 | 3299,500 | 3299,500 |
|  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 274 | 274 | 274 | бюджет города Перми | 164,000 | 164,000 | 164,000 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологи-ческое обследование и санитарные рубки | га | 1071 | 1071 | 1071 | бюджет города Перми | 1444,500 | 1455,400 | 1455,400 |
|  |  | УЭП | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 5962,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УЭП | количество приобретенных лицензий программного обеспечения «Аверс:Управления лесным фондом ПРОФ» | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14236,800 | 7835,900 | 7835,900 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14236,800 | 7835,900 | 7835,900 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | общая площадь ООПТ местного значения | га | 4405,5 | 5121,5 | 5121,5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | содержание ООПТ местного значения в нормативном состоянии | шт. | 12 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
|  |  |  | наличие изменений состояния экосистем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» | МКУ «ПермГорЛес» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 25039,700 | 25040,400 | 25040,400 |
|  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 867,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25039,700 | 25907,400 | 25040,400 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25039,700 | 25907,400 | 25040,400 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39539,500 | 34006,300 | 33139,300 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,08 | 56,09 | 56,09 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 44847,35 | 44854,49 | 44854,49 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 5,59 | 6,49 | 6,49 |
|  | Площадь ООПТ города Перми | га | 4473,5 | 5189,5 | 5189,5 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |
|  | доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 84 | 85 | 86 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |
|  | улучшение состояния воды малых рек города Перми | класс качества воды | 4б, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | стабилизация качества воды реки Камы | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3а, загрязненная | 3а, загрязненная |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |
|  | удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 95 | 95 | 95 |
|  | сумма причиненного ущерба от возгораний в лесах | млн.руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | доля кварталов городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общего количества рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | доля кварталов городских лесов, очищенных от мусора, от общего количества кварталов рекреационной зоны городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |
|  | доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | 93 | 95 | 95 |
|  | доля ООПТ местного значения от площади города Перми | % | 5,5 | 6,4 | 6,4 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |
|  | доля исполнения бюджетной сметы от общего лимита ассигнований, выделенных МКУ «ПермГорЛес» | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|  | обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула и методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | ПК = (Sооз+ Sгл+ Sво)/ Sгород *100, где: ПК – площадь природного каркаса; Sооз – площадь объектов озеленения; Sгл – площадь городских лесов; Sво – площадь водных объектов; Sгород – площадь города Перми | постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | нерасчетный показатель прямой мониторинг | постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства АИСОГД | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доля площади ООПТ от общей площади города Перми | % | К = Sоопт / Sгород *100, где: К – коэффициент; Sоопт – площадь особо охраняемых природных территорий города Перми; Sгород – площадь города Перми | указы губернатора Пермского края и решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Площадь ООПТ города Перми | га | нерасчетный показатель прямой мониторинг | указы губернатора Пермского края и решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия. Место проведения, расположения | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финанси- рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы |  | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми |  |  | 206,000 |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы |  |  | ед. | 4 | бюджет города Перми |  |  | 489,600 |  |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми |  |  | ед. | 4 | бюджет города Перми |  |  | 398,400 |  |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество изданных справочно-информационных материалов |  |  | ед. | 1775 | бюджет города Перми |  |  | 184,200 |  |  |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении |  |  | ед. | 55 | бюджет города Перми |  |  | 351,500 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1629,700 |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие. Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеленению территории |  | УЭП | 01.04.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. |  |  | 7 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  | 212,800 |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. |  |  | 11 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 01.05.2015 |  | 01.11.2015 |  | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. |  |  | 189 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 318,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 9450 |  |  | внебюд-жетные источники |  |  | 19053,200 |
|  |  |  |  | 10.12.2015 |  | 25.12.2015 |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. |  |  | 821 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 85,400 |
|  |  |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. |  |  | 500 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 396,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 21275,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 2009,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  | 19266,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 22904,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3638,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  | 19266,000 |  |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | 01.04.2015 |  | 01.12.2015 | протяженность очищенных береговых полос малых рек |  | км |  | 5,4 |  | бюджет города Перми |  |  | 2400,300 |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 1244,600 |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 2444,700 |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  | 01.04.2015 |  | 01.12.2015 | количество обустроенных родников |  | шт. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | УЭП |  | 01.01.2014 |  | 01.12.2014 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги |  | шт. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  |  | 330,500 |  |
|  |  |  | УЭП |  | 01.01.2014 |  | 13.12.2014 | количество точек отбора проб воды |  | шт. |  | 17 |  | бюджет города Перми |  |  | 555,500 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 7275,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 7275,600 |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 7275,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 7275,600 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего | 30180,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10914,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 19266,000 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми»

# ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов

# и обустройство мест отдыха в лесах города Перми»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

# на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | 01.01.2015 | 30.12.2015 | количество плановых проверок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 01.03.2015 | 30.12.2015 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 207,5 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га |  | 603,64 | бюджет города Перми |  | 2671,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м |  | 10280 | бюджет города Перми |  | 3299,500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га |  | 274 | бюджет города Перми |  | 164,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологическое обследование и санитарные рубки | га |  | 1071 | бюджет города Перми |  | 1444,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | УЭП |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. |  | 11 | бюджет города Перми |  | 245,000 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | УЭП |  | 01.03.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество обустроенных объектов рекреации | шт. | 3 |  |  | бюджет города Перми |  | 5962,500 |  |
|  |  |  |  |  | УЭП |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество приобретенных лицензий программного обеспечения «Аверс:Управления лесным фондом ПРОФ» | ед. | 2 |  |  | бюджет города Перми |  | 450,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14236,800 |  |
| 1.2.2 |  | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения |  |  | УЭП |  | 01.01.2015 |  | 30.12.2015 |  | общая площадь ООПТ местного значения | га | 4405,5 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержание ООПТ местного значения в нормативном состоянии | ед. | 12 |  |  | бюджет города Перми |  | 263,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие изменений состояния экосистем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет | нет |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество плановых проверок | ед. | 10 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 263,000 |  |
| 1.2.3 |  | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» |  | МКУ «ПермГорЛес» |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 25039,700 |  |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 25039,700 |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 39539,500 |  |