АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.10.2014№ 726

№ 726

Об утверждении муниципальной 
программы «Организация дорожного 
движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего 
пользования в городе Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Перми:

от 18 октября 2013 г. № 882 «Об утверждении муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»;

от 11 апреля 2014 г. № 248 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 882»;

от 09 сентября 2014 г. № 611 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2013 № 882».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 16.10.2014 № 726

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация дорожного движения и развитие городского

пассажирского транспорта общего пользования

в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ); муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПермДДД»); муниципальное бюджетное учреждение «Городское управление транспорта» (далее – МБУ «Гортранс»); МКУ «Благоустройство Дзержинского района»; МКУ «Благоустройство Индустриального района»; МКУ «Благоустройство Кировского района»; МКУ «Благоустройство Ленинского района»; МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»; МКУ «Благоустройство Свердловского района»; МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | достигнутый в настоящее время в городе Перми качественный уровень транспортного обслуживания населения является высоким в Российской Федерации. Город Пермь стабильно занимает высокие позиции в рейтинге российских городов с наилучшими показателями в сфере транспортного обслуживания. Целью органов местного самоуправления является поддержание качества на достигнутом уровне, дальнейшее его повышение. В целях развития города необходимы изменения существующей транспортной инфраструктуры. Целью органов местного самоуправления является повышение привлекательности роли городского пассажирского транспорта общего пользования, его доступности для жителей города Перми, а также совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности участников дорожного движения. Организация дорожного движения в городе Перми и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования направлены на повышение качества жизни населения города Перми в части сокращения временных затрат на осуществление транспортных корреспонденций. За последние три года в городе Перми наблюдается рост количества личного автомобильного транспорта. Также за указанный период значительно увеличилось число технических средств организации дорожного движения (светофорные объекты, комплексы технических средств видеофиксации, искусственные неровности), что в совокупности приводит к снижению скорости движения на улично-дорожной сети города Перми. Исходя из изложенного в программе указаны основные показатели конечного результата, отражающие вопросы времени совершения транспортных корреспонденций и вопросы, связанные с обеспечением безопасности на улично- дорожной сети, результативность которых характеризуется снижением дорожно- транспортных происшествий. Несмотря на то, что большая доля жителей города Перми пользуется городским пассажирским транспортом общего пользования, в 2013 году наблюдается незначительное снижение динамики роста пассажиропотока на общественном транспорте по сравнению с предыдущими годами. Городские пассажирские перевозки осуществляются преимущественно автобусным транспортом, принадлежащим частным транспортным компаниям (81,5 % от общего количества используемого подвижного состава), и МУП «Пермгорэлектротранс» – трамваями (10,9 %) и троллейбусами (7,6 %). Автобусные перевозки осуществляются частными транспортными компаниями по договору с департаментом дорог и транспорта администрации города Перми по системе: один перевозчик – один маршрут. На 2014 год в пассажирских перевозках участвуют 50 перевозчиков, обслуживающих 72 автобусных маршрута, ежедневно на линию выпускаются 805 автобусов. Перевозки городским электрическим транспортом осуществляет МУП «Пермгорэлектротранс», в котором имеется парк из 168 трамваев и 109 троллейбусов. Ежедневный выпуск на линию составляет 117 трамваев и 80 троллейбусов. Несмотря на то, что маршрутная сеть города Перми достаточно развита и соответствует отраслевым стандартам качества функционирования сети городского пассажирского транспорта, предусматривающим до 2 (двух) пересадок при совершении поездки, от центра города до других районов добраться на общественном транспорте затруднительно. Прилегающие к центру районы и периферийные районы города в основном обслуживаются небольшим количеством автобусных маршрутов, что снижает такой показатель, как плотность маршрутной сети от общей протяженности улично-дорожной сети, который составляет всего 47,7 %. Что касается безопасности среды путем организации дорожного движения с целью снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории города Перми, то главной целью является недопущение и снижение тяжести их последствий. Закономерным последствием значительного роста частного автотранспорта стало увеличение количества погибших в ДТП (в 2012 году данный показатель достиг значения 126 чел., в 2013 году – 150 чел.). Основной целью программы является стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, которую предлагается достигать повышением привлекательности и доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания. Кроме того, мероприятия программы направлены на реализацию основных задач, указанных в решении Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. № 216 «Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» |  |  |
| 6 | Цель программы | стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Организация дорожного движения в городе Перми. 1.1.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми. 1.2. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми. 1.2.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми. 1.2.2. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми. 1.2.3. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 978989,6 | 948615,3 | 839111,8 |
|  | бюджет города Перми | 978989,6 | 948615,3 | 839111,8 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 150404,0 | 153382,5 | 157715,3 |
|  | бюджет города Перми | 150404,0 | 153382,5 | 157715,3 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 828585,6 | 795232,8 | 681396,5 |
|  | бюджет города Перми | 828585,6 | 795232,8 | 681396,5 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Среднее время транспортных корреспонденций (мин.) | 41 | 41 | 41 |
|  | Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам (км/час) | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | автобус | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | трамвай | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | троллейбус | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | Снижение дорожно- транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть (случай) | 78 | 78 | 78 |
|  | Снижение дорожно- транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта (случай) | 482 | 482 | 482 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 150404,0 | 153382,5 | 157715,3 |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  | 150404,0 | 153382,5 | 157715,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | ДДиТ | бюджет города Перми | 828585,6 | 795232,8 | 681396,5 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  | 791562,5 | 755704,1 | 642867,8 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 33630,2 | 36130,2 | 35130,2 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  | 3392,9 | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 978989,6 | 948615,3 | 839111,8 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 978989,6 | 948615,3 | 839111,8 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |  | МКУ «ПермДДД» |  | количество дорожных знаков на содержании |  |  | тыс.шт. |  | 31,501 |  |  |  | 31,501 |  | 31,501 |  | бюджет города Перми |  | 19665,1 | 19665,1 |  |  | 19665,1 |
|  |  |  |  |  | количество светофорных объектов на содержании |  |  | ед. |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 |  | бюджет города Перми |  | 13692,4 | 13692,4 |  |  | 13692,4 |
|  |  |  |  |  | площадь нанесенной дорожной разметки |  |  | тыс.кв.м |  | 98,3 |  |  |  | 98,3 |  | 98,3 |  | бюджет города Перми |  | 32800,1 | 32800,1 |  |  | 32800,1 |
|  |  |  |  |  | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких |  |  | ед. |  | 1490 |  |  |  | 1490 |  | 1490 |  | бюджет города Перми |  | 602,2 | 602,2 |  |  | 602,2 |
|  |  |  |  |  | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 20442,6 | 20442,6 |  |  | 20442,6 |
|  |  |  |  |  | количество информационных материалов для участников дорожного движения |  |  | ед. |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | бюджет города Перми |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  |  |  | ДДиТ |  | количество информационных материалов в радиоэфире по тематике организации и безопасности дорожного движения |  |  | ед. |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | бюджет города Перми |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87752,4 | 87752,4 |  |  | 87752,4 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере организации дорожного движения |  |  | МКУ «ПермДДД» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляю- щих полномочия органов местного самоуправления города Перми в сфере организации дорожного движения |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми |  | 23916,2 | 25261,9 |  |  | 25261,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23916,2 | 25261,9 |  |  | 25261,9 |
| 1.1.1.3 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |  |  | МКУ «ПермДДД» | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализирова- ны) проекты организации дорожного движения |  |  | тыс. кв.м |  | 393,3 |  | 393,3 |  |  |  |  | 393,3 | бюджет города Перми |  | 1470,0 | 1470,0 |  |  | 1470,0 |
|  |  |  |  |  | количество установленных (демонтируе-мых) дорожных знаков |  |  | тыс.шт. |  | 753 |  | 753 |  |  |  |  | 753 | бюджет города Перми |  | 4146,5 | 4146,5 |  |  | 4146,5 |
|  |  |  |  |  | протяженность установленных (демонтируе-мых) искусственных неровностей |  |  | м |  | 765 |  | 765 |  |  |  |  | 765 | бюджет города Перми |  | 3109,9 | 3109,9 |  |  | 3109,9 |
|  |  |  |  |  | протяженность и количество установленных (демонтиру- емых) ограждений, в том числе: барьерных |  |  | м |  | 5000 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | бюджет города Перми |  | 7240,7 | 8861,9 |  |  | 8861,9 |
|  |  |  |  |  | безбарьерных |  |  | ед. |  | 1005 |  | 159 |  |  |  |  | 159 | бюджет города Перми |  | 1926,0 | 304,8 |  |  | 304,8 |
|  |  |  |  |  | количество установленных (демонтируе-мых) направляющих устройств |  |  | ед. |  | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 134 | бюджет города Перми |  | 1078,0 | 1078,0 |  |  | 1078,0 |
|  |  |  |  | ДДиТ | количество вариантов организации дорожного движения |  |  | ед. |  | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 77 | бюджет города Перми |  | 1876,2 | 1876,2 |  |  | 1876,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20847,3 | 20847,3 |  |  | 20847,3 |
| 1.1.1.4 |  | Строительство светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» |  | количество построенных светофорных объектов |  |  | ед. | 3 |  | - |  |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми |  | 3217,7 | 0,0 |  |  | 4332,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3217,7 | 0,0 |  |  | 4332,8 |
| 1.1.1.5 |  | Реконструкция светофорных объектов | МКУ «ПермДДД» |  | количество реконструированных светофорных объектов |  |  | ед. | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 1.1.1.6 |  | Мероприятия по реализации парковочной политики на улично-дорожной сети | МКУ «ПермДДД» |  | количество функциониру-ющих автопатрулей на улично-дорожной сети |  |  | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | бюджет города Перми |  | 3100,0 | 3100,0 |  |  | 3100,0 |
|  |  |  |  |  | количество фото-, видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки |  |  | ед. | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми |  | 8570,4 | 13420,9 |  |  | 13420,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11670,4 | 16520,9 |  |  | 16520,9 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150404,0 | 153382,5 |  |  | 157715,3 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150404,0 | 153382,5 |  |  | 157715,3 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом | ДДиТ |  | количество субсидируемых автобусных маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  | ед. |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 87474,5 |  |  | 87474,5 |  |  | 87474,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87474,5 |  |  | 87474,5 |  |  | 87474,5 |
| 1.2.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на автобусных маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год |  |  | млн. чел. |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  | бюджет города Перми |  | 193040,1 |  |  | 193040,1 |  |  | 193040,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193040,1 |  |  | 193040,1 |  |  | 193040,1 |
| 1.2.1.3 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования | ДДиТ | количество субсидируемых маршрутов городского электрического пассажирского транспорта общего пользования |  |  | ед. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | бюджет города Перми |  | 321425,4 |  |  | 321425,4 |  |  | 321425,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321425,4 |  |  | 321425,4 |  |  | 321425,4 |
| 1.2.1.4 | Субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом общего пользования, на обновление подвижного состава | ДДиТ | процент исполнения долговых обязательств по погашению лизинговых платежей на приобретение подвижного состава |  |  | % |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 148694,7 |  |  | 112836,3 |  |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148694,7 |  |  | 112836,3 |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.5 | Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки городским электрическим транспортом отдельных категорий граждан | ДДиТ | пассажиропоток отдельных категорий граждан, использующих льготные проездные документы на маршрутах городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год |  |  | млн. чел. |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 38862,8 |  |  | 38862,8 |  |  | 38862,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38862,8 |  |  | 38862,8 |  |  | 38862,8 |
| 1.2.1.6 | Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на межмуниципальных автобусных маршрутах пригородного сообщения | ДДиТ |  |  | количество субсидируемых межмуниципальных автобусных маршрутов |  | ед. |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1970,0 |  |  | 1970,0 |  |  | 1970,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970,0 |  |  | 1970,0 |  |  | 1970,0 |
| 1.2.1.7 | Субсидия на иные цели, направляемая на расходы, связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в сфере транспорта | МБУ «Гортранс» |  |  | количество пополнений электронных льготных проездных документов отдельными категориями граждан в год |  | тыс. ед. |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  | 545,0 |  |  |  |  |  |  | 545,0 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.8 | Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифа на перевозку пассажиров городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ |  |  | наличие положительного заключения экспертизы |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791562,5 |  |  | 755704,1 |  |  | 642867,8 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обустройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | ДДиТ |  |  | количество площадок на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1860,5 |  |  | 3028,2 |  |  | 3630,6 |
|  |  |  |  |  | количество установленных остановочных павильонов |  |  | ед. |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3039,5 |  |  | 1871,8 |  |  | 1269,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900,0 |  |  | 4900,0 |  |  | 4900,0 |
| 1.2.2.2 | Содержание и ремонт остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | МКУ «Благо- устройство Дзержин-ского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Дзержинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2490,9 |  |  | 2490,9 |  |  | 2490,9 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Дзержинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 387,2 |  |  | 387,2 |  |  | 387,2 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Индустри-ального района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Индустриальном районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3233,1 |  |  | 3233,0 |  |  | 3233,0 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Индустриальном районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 67,4 |  |  | 67,5 |  |  | 67,5 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Кировского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Кировском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1949,5 |  |  | 2452,2 |  |  | 2452,2 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Кировском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 502,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Ленинского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Ленинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3937,5 |  |  | 3937,5 |  |  | 3937,5 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Ленинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 377,4 |  |  | 377,4 |  |  | 377,4 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Мотовили-хинского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Мотовилихинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4180,9 |  |  | 4180,9 |  |  | 4180,9 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Мотовилихинском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 360,4 |  |  | 360,4 |  |  | 360,4 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Орджони-кидзевского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 154 |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2571,0 |  |  | 2571,0 |  |  | 2571,0 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Орджоникидзевском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 228,6 |  |  | 228,6 |  |  | 228,6 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство Свердловского района» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в Свердловском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5766,1 |  |  | 5766,1 |  |  | 5766,1 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в Свердловском районе города Перми |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 538,5 |  |  | 538,5 |  |  | 538,5 |
|  |  | МКУ «Благо- устройство поселка Новые Ляды» |  | количество остановочных пунктов, находящихся на содержании в поселке Новые Ляды |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 138,3 |  |  | 127,6 |  |  | 127,6 |
|  |  |  |  | количество остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в поселке Новые Ляды |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,7 |  |  | 11,4 |  |  | 11,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26730,2 |  |  | 26730,2 |  |  | 26730,2 |
| 1.2.2.3 | Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования | ДДиТ |  | количество разработанных проектов на строительство разворотных колец |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | количество построенных разворотных колец |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |  |  | 4500,0 |  |  | 3500,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 4500,0 |  |  | 3500,0 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33630,2 |  |  | 36130,2 |  |  | 35130,2 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Субсидия на оказание муниципальной услуги подведомственным муниципальным учреждением по информированию населения о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми | МБУ «Гортранс» |  |  | количество часов информирования |  | час |  |  |  | 258692 |  |  |  |  |  |  |  | 259516 |  |  |  |  |  | 259516 |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3392,9 |  |  | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392,9 |  |  | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392,9 |  |  | 3398,5 | 3398,5 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828585,6 |  |  | 795232,8 | 681396,5 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Среднее время транспортных корреспонденций | мин. | 41 | 41 | 41 |
|  | Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам: | км/час | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | автобус | км/час | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  | трамвай | км/час | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | троллейбус | км/час | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть | случай | 78 | 78 | 78 |
|  | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта | случай | 482 | 482 | 482 |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация дорожного движения в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля технических средств организации дорожного движения на содержании от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на содержании от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Число погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | чел. | 118 | 118 | 118 |
|  | Доля освоенных средств бюджета города Перми на содержание муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, от выделенного объема средств бюджета города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 17,1 | 5,7 | 6,1 |
|  | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 19,6 | 19,5 | 19,5 |
|  | Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (с учетом нарастающего итога значения) | тыс.кв.м | 3839,6 | 3839,6 | 3839,6 |
|  | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на транспорте общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн.чел. | 290,7 | 290,7 | 290,7 |
|  | Средний срок службы транспортных средств, в том числе: автобус (норматив – 7 лет); трамвай (норматив – 10 лет); троллейбус (норматив – 7 лет) | лет | 12,0 13,0 13,0 10,0 | 12,0 13,0 13,0 10,0 | 12,0 13,0 13,0 10,0 |
|  | Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта | % | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
|  | Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов | % | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки | значение находится в стадии разработки |
|  | Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования в год | млн.чел. | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
|  | Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | час | 570864,0 | 570864,0 | 570864,0 |
|  | Доля числа поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования от общего числа поездок | % | 47,12 | 47,12 | 47,12 |
|  | Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц | ед. | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
|  | Размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение территориальной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Плотность маршрутной сети от общей протяженности улично-дорожной сети | % | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
|  | Приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 72,0 | 72,0 | 74,0 |
|  | Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего числа обустроенных остановочных пунктов | % | 74,0 | 74,0 | 75,0 |
|  | Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 51,1 | 52,6 | 54,3 |
|  | Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766- 2007), от общего количества остановочных пунктов | % | 74,0 | 74,0 | 75,0 |
|  | Доля остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на содержании от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.3 | Задача. Обеспечение информационной доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля крупных пересадочных остановочных пунктов, оборудованных электронными информационными табло, от общего числа крупных пересадочных остановочных пунктов | % | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
|  | Количество посещений в год информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru | тыс.ед. | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |

МЕТОДИКА

расчета показателей конечного результата цели муниципальной программы

«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского

транспорта общего пользования в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее время транспортных корреспонденций | мин. | tср=TK, где: tср – cреднее время транспортных корреспонденций в минутах; Т – общее время всех транспортных корреспонденций в минутах; К – общее количество транспортных корреспонденций, единиц | рассчитывается как отношение общего времени транспортных корреспонденций к общему количеству транспортных корреспонденций в соответствии с методикой расчета транспортного предложения и спроса | данные корреспонденций с учетом параметров улично-дорожной сети города Перми и параметров маршрутной сети города Перми, представляемые департаментом дорог и транспорта города Перми | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам: автобус; трамвай; троллейбус | км/час | Vср. = Sфакт/Тобщ., где: Vср. – средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта; Sфакт – фактический пробег; Тобщ. – фактический объем транспортной работы | рассчитывается как отношение фактического пробега к фактическому объему транспортной работы | показатели работы маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, полученные согласно утвержденному регламенту бизнес-процесса навигационного контроля транспорта МБУ «Гортранс» | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть | случай | суммарное количество дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть | определяется исходя из статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, за год | данные ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта | случай | суммарное количество дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта | определяется исходя из статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, за год | данные ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |

Приложение 1

к муниципальной программе «Организация

дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми 
по подпрограмме 1.1 «Организация дорожного движения в городе Перми»

муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, ул.Холмогорская,4в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 3 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 8 ед. (4 транспортных светофора и 4 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 979,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 979,1 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 979,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Якутской- ул.Вольской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий и затруднений в движении транспортных средств и пешеходов (2013 год – 41 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (6 транспортных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 812,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 812,1 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 812,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ш.Космонавтов-ул.Милиционера Власова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 42 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 12 ед. (6 транспортных светофоров, 6 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1 426,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1426,5 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 1426,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Клименко- ул.2-я Луначарского |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий и затруднений в движении транспортных средств и пешеходов (2013 год – 17 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 1126,6 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1126,6 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 1126,6 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Куйбышева-ул.Механошина |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий и затруднений в движении транспортных средств и пешеходов (2013 год – 103 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 1092,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1092,2 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 1092,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Первомайской- ул.Щербакова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 7 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 10 ед. (6 транспортных светофоров, 4 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 987,4 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 987,4 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 987,4 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Крупской- ул.КИМ |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Строительство светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 28 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 1126,6 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 1126,6 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 1126,6 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Построенный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | строительство объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Газеты «Звезда»-ул.Луначарского |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 25 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 14 ед. (6 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 800,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 800,2 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 800,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Карпинского- ул.Архитектора Свиязева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 63 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2015 год – 996,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 996,2 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 996,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкции объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ш.Космонавтов- ул.9-го Мая |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 44 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 373,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 373,9 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 373,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ш.Космонавтов- ул.Мильчакова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 105 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 373,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 373,9 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 373,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, ул.Дзержинского,1 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 10 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 455,8 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 455,8 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2015 года – 455,8 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Краснова- ул.Газеты «Звезда» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 40 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 12 ед. (6 транспортных светофоров, 6 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 435,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 435,2 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2016 года – 435,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Екатерининской-ул.Борчанинова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 39 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 732,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 732,1 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2016 года – 732,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Ереванской- ул.Цимлянской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 8 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 10 ед. (6 транспортных светофоров, 4 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 537,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 537,3 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2016 года – 537,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, остановка «Школа № 107» |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 28 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 363,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 363,9 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2016 года – 363,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Дружбы- ул.Тургенева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 86 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 21 ед. (13 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 931,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 931,5 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2016 года – 931,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2016 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.25-го Октября- ул.Швецова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 4 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 12 ед. (6 транспортных светофоров, 6 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 435,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего 435,2 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 435,2 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Петропавловской-ул.Борчанинова |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 5 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 16 ед. (8 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 732,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 732,1 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 732,1 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 20

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ул.Николая Островского-ул.Малышева |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 56 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 10 ед. (6 транспортных светофоров, 4 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 537,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 537,3 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 537,3 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 21

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, ул.1905 года,16 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 125 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 6 ед. (4 транспортных светофора, 2 пешеходных светофора) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 363,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 363,9 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 363,9 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорный объект, перекресток ш.Космонавтов-ул.Столбовой |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Реконструкция светофорных объектов |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | участок улично-дорожной сети – место концентрации дорожно-транспортных происшествий (2013 год – 105 ДТП) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения и усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 21 ед. (13 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров) |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 931,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего 931,5 тыс.руб., в том числе: бюджет города Перми 2017 года – 931,5 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Реконструированный светофорный объект | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение аварийности и количества дорожно-транспортных происшествий с предотвращением травматизма и несчастных случаев на дорогах города |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление закупки на выполнение работ (проведение аукциона) |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на выполнение работ |  |  |  |
|  |  | реконструкция объекта |  |  |  |
|  |  | ввод в действие объекта |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Организация

дорожного движения и развитие

городского пассажирского транспорта

общего пользования в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Перми по подпрограмме 1.2 «Развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» 
муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | разворотное кольцо на конечном остановочном пункте городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Садовый в районе пересечения ул.Юрша и ул.Макаренко |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.3. Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | невозможность обеспечения безопасного перевозочного процесса пассажиров и отсутствие условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. Кроме этого, в связи развитием жилой застройки территории города Перми, а также согласно Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми, утвержденной решением Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. № 216 (далее – Концепция), основными задачами которой являются обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в части территориальной доступности услуг для населения города, а также обеспечение комфортности, экологичности и безопасности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2017 годы, департаментом дорог и транспорта администрации города Перми предусмотрено согласно пункту 4.2.2 Концепции строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования. Согласно требованиям пункта 6.20 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.8 СНиП 2.07.01-88 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при размещении конечных пунктов и разворотных колец маршрутов массового пассажирского транспорта следует учитывать характер застройки и планировочные особенности района размещения конечного пункта, размеры движения, эксплуатационные особенности видов транспорта и условия их взаимодействия, санитарно-гигиенические требования |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на основании пунктов 3.8, 5.3 решения Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 138 «Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми» остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок размещаются с учетом безопасного и удобного подхода пассажиров при соблюдении Правил дорожного движения и требований действующего законодательства, а безопасность перевозок на маршрутах регулярных перевозок обеспечивается реализацией комплекса задач, одной из которых является организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные условия перевозок пассажиров |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1600 кв.м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1000,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1000,0 тыс.руб.; 2016 год – 4500,0 тыс.руб. Источник финансирования – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | Разработанный проект на строительство разворотного кольца | ед. | 1 | 2015 |  |
|  | Построенное разворотное кольцо | ед. | 1 | 2016 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | размещение разворотного кольца на планируемых участках улично-дорожной сети позволит обеспечить предоставление транспортных услуг населению в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также организацию транспортного обслуживания населения в границах города Перми с учетом соблюдения требований безопасности |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол Инвестиционной комиссии администрации города Перми от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 2. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 3. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 4. Проведение аукциона по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2016 год |
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2016 год |
|  |  | 6. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2016 год |
|  |  | 7. Приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2016 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | разворотное кольцо на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования в микрорайоне Юбилейный |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.3. Строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель ФЦБ «Городское хозяйство» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | департамент дорог и транспорта администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | невозможность обеспечения безопасного перевозочного процесса пассажиров и отсутствие условий для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. Кроме этого, в связи развитием жилой застройки территории города Перми, а также согласно Концепции основными задачами которой являются обеспечение доступности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования в части территориальной доступности услуг для населения города, а также обеспечение комфортности, экологичности и безопасности услуг городского пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2017 годы, департаментом дорог и транспорта администрации города Перми предусмотрено согласно пункту 4.2.2 Концепции строительство разворотных колец на конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования. Согласно требованиям пункта 6.20 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.8 СНиП 2.07.01-88 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» при размещении конечных пунктов и разворотных колец маршрутов массового пассажирского транспорта следует учитывать характер застройки и планировочные особенности района размещения конечного пункта, размеры движения, эксплуатационные особенности видов транспорта и условия их взаимодействия, санитарно-гигиенические требования |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на основании пунктов 3.8, 5.3 решения Пермской городской Думы от 29 июня 2006 г. № 138 «Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок города Перми» остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок размещаются с учетом безопасного и удобного подхода пассажиров при соблюдении Правил дорожного движения и требований действующего законодательства, а безопасность перевозок на маршрутах регулярных перевозок обеспечивается реализацией комплекса задач, одной из которых является организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные условия перевозок пассажиров |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | повышение уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1600 кв.м |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 годы |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 годы |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | отсутствует |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 1000,0 тыс.руб.; 2017 год – 3500,0 тыс.руб. Источник финансирования – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | Разработанный проект на строительство разворотного кольца | ед. | 1 | 2015 |  |
|  | Построенное разворотное кольцо | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | размещение разворотного кольца на планируемых участках улично-дорожной сети позволит обеспечить предоставление транспортных услуг населению в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также организацию транспортного обслуживания населения в границах города Перми с учетом соблюдения требований безопасности |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол Инвестиционной комиссии администрации города Перми от 18.10.2013 № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 1. Осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 2. Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 3. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации |  |  | 2015 год |
|  |  | 4. Проведение аукциона по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2017 год |
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2017 год |
|  |  | 6. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | 2017 год |
|  |  | 7. Приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2017 год |